ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 мая 2002 г. N 337-ПП

О    Программе    развития   Московского

метрополитена и других видов скоростного

внеуличного  транспорта и схеме развития

городского  пассажирского  транспорта до

2015 года

Москва - один из крупнейших мегаполисов  мира  с  территорией

1091  кв.км,  численностью дневного населения 11,0 млн.  человек и

объемом перевозок всеми видами городского пассажирского транспорта

10,4 млрд. пассажиров в год.

Основным видом городского пассажирского  транспорта  является

Московский метрополитен, который выполняет около 47% работы транс-

портной системы и занимает  важнейшее  место  в  решении  социаль-

но-экономических задач развития города и региона.

Протяженность сети метрополитена составляет 265,4 км,  что не

соответствует потребностям транспортного обслуживания города. Чис-

ленность населения,  проживающего в периферийных районах и не обс-

луживаемого  метрополитеном,  достигает 1,9 млн. человек,  дефицит

линий метрополитена составляет в настоящее время около 100 км.

Условия перевозок пассажиров на метрополитене в наиболее нап-

ряженный период утреннего часа "пик" превышают нормативные условия

в 1,3-1,7 раза.

На наземных видах транспорта заполнение транспортных средств,

осуществляющих  перевозку  из  дальних районов города,  не имеющих

метрополитена,  превышает норматив в 1,5-1,7 раза и не снижается в

межпиковые  периоды  суток.  Ряд транспортных узлов у периферийных

станций метрополитена практически полностью  исчерпали  свою  про-

пускную способность.  Сложившаяся ситуация требует совершенствова-

ния схемы развития городского пассажирского транспорта и разработ-

ки программы его развития.

В последние годы объемы инвестиций в метростроение  позволяли

вводить ежегодно 2,0-2,5 км линий, что ниже требуемого в 3-4 раза.

Бюджетом Российской Федерации финансируется 15-20%  от установлен-

ных Госстроем  Российской  Федерации  технологически  обоснованных

потребностей в капитальных вложениях на строительство метрополите-

на в Москве.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-

рации  от 12 октября 2000 года N 1433-р и распоряжением Мэра Москвы

от 6 апреля 2001 года N 320-РМ "О  разработке  программ  развития

Московского  метрополитена  и других видов скоростного внеуличного

транспорта и схемы развития городского пассажирского  транспорта",

в  целях ликвидации сложившегося отставания в развитии сети метро-

политена от потребностей города,  улучшения транспортного обслужи-

вания населения,  сокращения затрат времени на поездку,  разгрузки

действующих линий, повышения надежности работы метрополитена необ-

ходимо  за  период 2002-2015 гг.  построить не менее 80 км линий и

довести протяженность сети до 340 км.

В целях  улучшения условий функционирования и развития города

Москвы,  повышения уровня транспортного обслуживания населения Пра-

вительство Москвы постановляет:

1. Одобрить  Программу  развития  Московского метрополитена и

других видов скоростного  внеуличного  транспорта  до  2015  года,

обеспечивающую сооружение линий и объектов метрополитена (приложе-

ние 1) и включающую:

- формирование новых линий - Люблинско-Дмитровской, Митинско-

Строгинской и Солнцевской;

- продление  действующих  линий  - Серпуховско-Тимирязевской,

Калининской, Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой;

- строительство линий легкого метрополитена  в  районе  Южное

Бутово и мини-метро в ММДЦ "Москва-Сити";

- сооружение дополнительных входов  на  действующих  станциях

Маяковская,  Бауманская,  Арбатская, Комсомольская и строительство

новой станции Суворовская на перегоне  Новослободская  -  Проспект

Мира Кольцевой линии;

- реконструкцию,   техническое  перевооружение,  приобретение

подвижного состава.

Поэтапный ввод линий и объектов  метрополитена  уточняется  в

годовых инвестиционных программах.

2. Представить в мае 2002 года Программу развития Московского

метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта до

2015 года в Московскую городскую Думу в установленном порядке.

После утверждения  Программы  развития метрополитена и других

видов скоростного внеуличного транспорта до 2015 года направить ее

в Минтранс России для включения в состав федеральной целевой прог-

раммы "Развитие метрополитенов и других видов скоростного внеулич-

ного транспорта в Российской Федерации до 2015 года".

3. Одобрить основные показатели развития  системы  городского

пассажирского  транспорта  до 2015 года,  обеспечивающие улучшение

транспортного обслуживания населения  города  и  совершенствование

работы транспорта (приложение 2).

4. Управлению транспорта и связи  Правительства  Москвы,  ГУП

"Мосгортранс" совместно с Москомархитектурой разработать программу

и доработать схему развития наземного общественного  транспорта  и

его  материально-технической базы до 2015 года и представить во II

квартале 2003 года в Правительство Москвы.

5. ГУП "Московский метрополитен":

5.1. Организовать реализацию Программы  развития  Московского

метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта до

2015 года.

5.2. Обеспечить объекты метрополитена,  подлежащие строитель-

ству, утвержденной проектно-сметной документацией.

5.3. Завершить в 2002 году инвентаризацию отведенных и не ис-

пользуемых в Центральном административном округе стройплощадок под

строительство  линий метрополитена с целью определения их дальней-

шего использования под другие виды городского строительства.

6. ОАО "Метрогипротранс" по заказу ГУП "Московский метрополи-

тен" разработать  и  при  необходимости  откорректировать  проект-

но-сметную документацию на объекты метрополитена, подлежащие стро-

ительству до 2015 года, в сроки, согласованные с заказчиком.

7. Департаменту экономической политики и развития г.Москвы по

заявке инвестора Управления  экономической,  научно-технической  и

промышленной  политики в строительной отрасли Правительства Москвы

предусмотреть в 2003 году выделение средств на разработку Програм-

мы развития наземного общественного транспорта до 2015 года в пре-

делах лимитов капитальных вложений по отрасли "Транспорт, дорожное

хозяйство, связь и информатика".

8. Москомархитектуре совместно  с  Управлением  транспорта  и

связи  Правительства  Москвы,  ГУП "Мосгортранс" и ГУП "Московский

метрополитен" в 2003 году определить перечень  первоочередных  пе-

регруженных  транспортных узлов у станций метрополитена и разрабо-

тать проектные предложения с определением этапов их реконструкции.

Считать первоочередными узлами - Выхино, Юго-Западная.

9. Управлению транспорта и связи  Правительства  Москвы  сов-

местно  с  Московской железной дорогой и Москомархитектурой в 2002

году подготовить предложения по максимальному использованию желез-

ной  дороги  для пассажирских перевозок в г.Москве,  включая Малое

кольцо Московской железной дороги и представить на  утверждение  в

Московскую железную дорогу.

10. Просить Правительство Российской Федерации:

10.1. Включить в состав федеральной целевой программы "Разви-

тие метрополитенов и других видов скоростного  внеуличного  транс-

порта в Российской Федерации до 2015 года" Программу развития Мос-

ковского метрополитена  и  других  видов  скоростного  внеуличного

транспорта до 2015 года.

10.2. Включать в перечень объектов,  финансируемых  из  госу-

дарственного бюджета по строке "метрополитен", объекты скоростного

внеуличного транспорта: легкое метро, монорельс и другие.

10.3. Учитывая  высокую  социальную  значимость метрополитена

для города Москвы - столицы Российской Федерации и его  значитель-

ное отставание в развитии от реальных потребностей москвичей,  жи-

телей Подмосковья и гостей столицы в поездках по  городу,  обеспе-

чить увеличение размера государственной поддержки на метростроение

в городе Москве до 50% от технологически обоснованных объемов.

11. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ак-

сенова П.Н.

О ходе  выполнения  постановления  доложить  Мэру Москвы в IY

квартале 2002 года.

П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы

от 7 мая 2002 года N 337-ПП

СООРУЖЕНИЕ ЛИНИЙ  И  ОБЪЕКТОВ  МЕТРОПОЛИТЕНА ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА И ДРУГИХ ВИДОВ СКОРОСТНОГО

ВНЕУЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ДО 2015 ГОДА

+----+----------------------------------------+------+-----------+

|N   |  Наименование линий, объекта           | Ед.  | Объем     |

|п/п |                                        | изм. |строитель- |

|    |                                        |      |ства, годы |

| 1  |                   2                    |  3   |     4     |

|                      2002-2005 гг.                             |

|  1.|Серпуховско-Тимирязевская линия         |      |           |

|1.1.|Улица Ак. Янгеля - Бульвар Дм. Донского |  км  |3,24(2002)*|

|    |в т.ч. 1,21 км - до ст. Аннино - введено|      |           |

|    |в 2001 году                             |      |           |

|  2.|Бутовская линия (легкий метрополитен)   |      |           |

|2.1.|Бульвар Дм. Донского - Чечерский пр.    |  км  |7,3(2003)* |

|2.2.|Чечерский проезд - Новокурьяново с сое- |      |           |

|    |динительной веткой и электродепо        |  км  |2,4(2004)* |

|  3.|Арбатско-Покровская линия               |      |           |

|3.1.|Киевская - Парк Победы                  |  км  |4,2(2003)* |

|  4.|Мини-метрополитен                       |      |           |

|4.1.|Киевская - Москва-Сити                  |  км  |2,72(2004)*|

|  5.|Вторые входы на станции                 |      |           |

|5.1.|Маяковская                              |объект| 1 (2004)* |

|    |Итого ввод: линий                       |  км  |   19,86   |

|    |            входов                      |объект|     1     |

|    |Необходимый лимит средств, всего, в     |млн.р.|  36072,4  |

|    |ценах 2001 г.,                          |      |           |

|    |в том числе:                            |      |           |

|    |- на строительство                      |млн.р.|  28130,4  |

|    |- на реконструкцию, техническое перевоо-|млн.р.|   5866,0  |

|    |  ружение, включая приобретение подвиж- |      |           |

|    |  ного состава для замены               |      |           |

|    |- на приобретение подвижного состава для|млн.р.|   2076,0  |

|    |  увеличения парка                      |      |           |

|    |                 2006-2010 гг.                             |

|  1.|Люблинско-Дмитровская линия (2007 г.)   |      |           |

|1.1.|Чкаловская - Трубная                    |  км  |    3,2    |

|1.2.|Трубная - Марьина Роща                  |  км  |    3,5    |

|1.3.|Марьино - Зябликово                     |  км  |    4,33   |

|  2.|Митинско-Строгинская  линия             |      |           |

|2.1.|Парк Победы - Кунцевская                |  км  |    5,4    |

|2.2.|Крылатское - Строгино                   |  км  |    6,09   |

|2.3.|Митино - Строгино с электродепо         |  км  |    8,51   |

|  3.|Калининская линия                       |      |           |

|3.1.|Новогиреево - Новокосино                |  км  |    3,23   |

|  4.|Таганско-Краснопресненская              |      |           |

|4.1.|Выхино - Жулебино                       |  км  |    3,38   |

|  5.|Замоскворецкая линия                    |      |           |

|5.1.|Красногвардейская-Братеево с электродепо|  км  |    2,9    |

|  6.|Вторые входы  на станции                |      |           |

|6.1.|Бауманская                              |объект|     1     |

|6.2.|Арбатская                               |объект|     1     |

+----+----------------------------------------+------+-----------+

| 1  |                   2                    |  3   |     4     |

|  7.|Новые станции на действующих линиях     |      |           |

|7.1.|Суворовская (К)                         |объект|     1     |

|    |Итого ввод: линий                       |  км  |   40,54   |

|    |            вторых входов               |объект|     2     |

|    |            новых станций               |объект|     1     |

|    |Необходимый лимит средств, всего, в     |млн.р.|  58890,0  |

|    |ценах 2001 г.,                          |      |           |

|    |в том числе:                            |      |           |

|    |- на строительство                      |млн.р.|  45105,0  |

|    |- на реконструкцию, техническое перевоо-|млн.р.|   6500,0  |

|    |  ружение, включая приобретение подвиж- |      |           |

|    |  ного состава для замены               |      |           |

|    |- на приобретение подвижного состава для|млн.р.|   7285,0  |

|    |  парка                                 |      |           |

|  8.|Скоростная транспортная система (СТС)   |      |за счет    |

|    |Шереметьево- Москва "Сити" - Внуково    |      |средств    |

|    |                                        |      |инвестора  |

|    |                 2011-2015 гг.          |      |           |

|  1.|Люблинско-Дмитровская линия             |      |           |

|1.1.|Марьина Роща - Лихоборы с электродепо   |  км  |    8,04   |

|  2.|Солнцевская линия                       |      |           |

|2.1.|Парк Победы - Олимпийская деревня с     |      |           |

|    |электродепо                             |  км  |   10,86   |

|  3.|Замоскворецкая линия                    |      |           |

|3.1.|Речной вокзал - Улица Дыбенко           |  км  |    2,42   |

|  4.|Вторые входы на станции                 |      |           |

|4.1.|Комсомольская                           |объект|     1     |

|    |Итого ввод: линий                       |  км  |   21,32   |

|    |            вторых входов               |объект|     1     |

|    |            новых станций               |объект|     -     |

|    |Необходимый лимит средств, всего, в     |млн.р.|  42885,0  |

|    |ценах 2001 г.,                          |      |           |

|    |в том числе:                            |      |           |

|    |- на строительство                      |млн.р.|  32785,0  |

|    |- на реконструкцию, техническое перевоо-|млн.р.|   6500,0  |

|    |  ружение, включая приобретение подвиж- |      |           |

|    |  ного состава для замены               |      |           |

|    |- на приобретение подвижного состава для|млн.р.|   3600,0  |

|    |  увеличения парка                      |      |           |

|    |Всего ввод за период 2001-2015 гг.      |      |           |

|    |            линий                       |  км  |   81,72   |

|    |            вторых входов               |объект|     4     |

|    |            новых станций               |объект|     1     |

|    |Необходимый лимит средств, всего, в     |млн.р.| 137847,4  |

|    |ценах 2001 г.,                          |      |           |

|    |в том числе:                            |      |           |

|    |- на строительство                      |млн.р.| 106020,4  |

|    |- на реконструкцию, техническое перевоо-|млн.р.|  18866,0  |

|    |  ружение, включая приобретение подвиж- |      |           |

|    |  ного состава для замены               |      |           |

|    |- на приобретение подвижного состава для|млн.р.|  12961,0  |

|    |  увеличения парка                      |      |           |

+----+----------------------------------------+------+-----------+

*) сроки  сооружения  и  объемы финансирования объектов  в период

2002-2015 гг.  будут уточняться годовыми  инвестиционными програм-

мами.

Приложение 2

к постановлению Правительства Москвы

от 7 мая 2002 года N 337-ПП

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ДО 2015 ГОДА

+---+------------------------------------+-------+-------+-------+

|N  |        Показатели                  |2001 г.|2005 г.|2015 г.|

|п/п|                                    |       |       |       |

| 1 |                 2                  |   3   |   4   |   5   |

|   |                                    |       |       |       |

| 1.|ОБЪЕМ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК        | 10424 | 10500 | 10900 |

|   |млн.пасс.в год/%                    |  100% |  100% |  100% |

|   |легковой автомобильный транспорт    |  1650 |  1700 |  2000 |

|   |                                    |  15,8%|  16,2%|  18,3%|

|   |общественные виды транспорта        |  8774 |  8800 |  8900 |

|   |                                    |  84,2%|  83,8%|  81,7%|

|   |в том числе:                        |  3203 |  3250 |  3350 |

|   |метрополитен                        |  30,7%|  31,0%|  30,7%|

|   |железная дорога                     |   635 |   650 |   750 |

|   |                                    |   6,1%|   6,2%|   6,9%|

|   |наземный общественный транспорт     |  4936 |  4900 |  4800 |

|   |                                    |  47,3%|  46,8%|  44,1%|

|   |в том числе коммерческие перевозки  |  650  |  650  |  700  |

| 2.|ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТИ, км              |       |       |       |

|   |скоростной внеуличный транспорт     | 455,4 | 565,0 | 635,0 |

|   |Метрополитен, всего                 | 265,4 | 283,0 | 339,0 |

|   |в т.ч. действующая система          | 265,4 | 270,7 | 326,4 |

|   |     мини-метрополитен/в том числе  |       |       |       |

|   |     совместной эксплуатации с      |       |       |       |

|   |     метрополитеном                 |  -    |6,0/3,5|6,0/3,5|

|   |     наземный (легкий) метрополитен |  -    |  9,7  |  9,7  |

|   |Железная дорога, всего              | 190,0 | 273,0 | 287,5 |

|   |в т.ч. пригородно-городская железная|       |       |       |

|   |     дорога                         | 190,0 | 190,0 | 190,0 |

|   |     пассажирская система по трассе |       |       |       |

|   |     МКМЖД                          |  -    |  54,0 |  54,0 |

|   |     скоростная транспортная система|       |       |       |

|   |     (аэропорт-центр города)        |  -    |  29,0 |  43,5 |

|   |Монорельсовая транспортная система  |  -    |   8,6 |   8,6 |

|   |НАЗЕМНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ     | 1760  | 1800  | 2100  |

|   |(с учетом совмещения маршрутной     |       |       |       |

|   |сети)                               |       |       |       |

|   |МАГИСТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ В ПРЕДЕЛАХ      |       |       |       |

|   |ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, км             | 1271  | 1378  | 1730  |

| 3.|КОЛИЧЕСТВО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (ед.) |       |       |       |

|   |Метрополитен                        | 4150  | 4306  | 5128  |

|   |Наземный общественный транспорт     | 7676  | 8700  | 8500  |

| 4.|УДЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ САЛОНА В ЧАСЫ   |       |       |       |

|   |"ПИК", чел.на м. кв свободной       |       |       |       |

|   |площади пола                        |       |       |       |

|   |Метрополитен                        |  4,7  |  4,7  |  3,7  |

|   |Наземный общественный транспорт     |  5,7  |  5,7  |  5,0  |

| 5.|МАКСИМАЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ДВИЖЕНИЯ В   |       |       |       |

|   |ЧАСЫ "ПИК" (минуты)                 |       |       |       |

|   |метрополитен                        |  1,5  |  1,5  |  1,5  |

|   |наземный общественный транспорт     |до 50  | 20    |  10   |

+---+------------------------------------+-------+-------+-------+

| 1 |                 2                  |   3   |   4   |   5   |

|   |                                    |       |       |       |

| 6.|ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК млн.пасс. в |       |       |       |

|   |год на 1 км линий                   |       |       |       |

|   |скоростного внеуличного транспорта, |  8,5  |  6,9  |  6,4  |

|   |в том числе метрополитена           | 12,1  | 11,5  |  9,9  |

| 7.|СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ НА ПОЕЗДКУ  |       |       |       |

|   |ЖИТЕЛЯ ПО ГОРОДУ (минуты)           |  65   |  65   |   60  |

+---+------------------------------------+-------+-------+-------+