ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2022 г. N 2195-ПП

ОБ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА

МОСКВЫ НА 2022-2025 ГОДЫ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2011 г. N 671-ПП "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Москвы" Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2022-2025 годы (приложение 1).

1.2. Ожидаемые конечные результаты реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2022-2025 годы (приложение 2).

2. Установить, что финансовое обеспечение Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2022-2025 годы в объемах, предусмотренных в приложении 1 к настоящему постановлению, осуществляется:

2.1. В 2022 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом города Москвы от 24 ноября 2021 г. N 33 "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", в размере 737180388,6 тыс. рублей.

2.2. В 2023-2025 годах - за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в размере 909982619,9 тыс. рублей в 2023 году, 692439366,4 тыс. рублей в 2024 году, 637186586,2 тыс. рублей в 2025 году.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП "Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2021-2024 годы".

3.2. Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2021 г. N 1958-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП".

3.3. Постановление Правительства Москвы от 9 декабря 2021 г. N 1960-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП".

3.4. Пункт 1 постановления Правительства Москвы от 21 декабря 2021 г. N 2087-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП".

3.5. Пункт 1 постановления Правительства Москвы от 22 марта 2022 г. N 439-ПП "О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП и от 21 декабря 2021 г. N 2087-ПП".

3.6. Пункт 1 постановления Правительства Москвы от 20 июня 2022 г. N 1124-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП".

3.7. Постановление Правительства Москвы от 5 июля 2022 г. N 1422-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП".

3.8. Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2022 г. N 2049-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2021 г. N 1591-ПП".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В., министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Зяббарову Е.Ю.

Мэр Москвы

С.С. Собянин

Приложение 1

к постановлению Правительства

Москвы

от 11 октября 2022 г. N 2195-ПП

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА МОСКВЫ НА 2022-2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Государственная программа города Москвы, подпрограмма, главный распорядитель бюджетных средств, мероприятие, объект (в том числе технические характеристики, при наличии) | Код государственной программы города Москвы, подпрограммы, главного распорядителя бюджетных средств, мероприятия, индивидуальный код объекта | Код вида функционального назначения объекта | Контрактная стоимость и (или) предельный объем бюджетных ассигнований | Сроки проектирования и строительства объекта, сроки приобретения объекта, сроки осуществления мероприятия, годы | Выполнено на 1 января 2022 г. | Объем бюджетных ассигнований по годам | | | | Остаток лимита бюджетных обязательств на 1 января 2026 г. |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 737180,3886 | 909982,6199 | 692439,3664 | 637186,5862 | 814534,6198 |
| 2 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 37963,0752 | 34425,0459 | 14418,5200 | 9949,9552 | 18474,2532 |
| 3 | "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" | 01 0 00 00000 |  |  |  |  | 494071,0632 | 533765,7378 | 390081,5970 | 362924,3806 | 759850,4190 |
| 4 | Реализация мероприятий по развитию наземного городского пассажирского транспорта с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 01 Б 41 00000 0408 |  |  |  |  | 2293,0000 |  |  |  | 1080,7302 |
| 5 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 89,5012 | 81,7984 | 3,9445 | 155,1423 |  |
| 6 | Общественный транспорт "Метрополитен" | 01 А 00 00000 |  |  |  |  | 263588,2432 | 296479,5631 | 150000,0000 | 150000,0000 | 591285,4310 |
| 7 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 263588,2432 | 296479,5631 | 150000,0000 | 150000,0000 | 591285,4310 |
| 8 | Развитие линий метрополитена | 01 А 01 00000 0408 |  |  |  |  | 263588,2432 | 296479,5631 | 150000,0000 | 150000,0000 | 591285,4310 |
| 9 | Большая кольцевая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Большая кольцевая линия, станция метро "Савеловская" - станция метро "Деловой центр" (Северо-Западный административный округ г. Москвы) | 1 | 016 001 002  016 001 003 | 142454,0000 | 2011-2024 | 128104,1156 | 8766,3325 | 3023,5519 | 2560,0000 |  |  |
| 11 | Северо-Восточный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Савеловская" - станция метро "Авиамоторная" (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 2 | 016 001 002  016 001 003 | 160100,0000 | 2013-2024 | 130195,8123 | 7075,2676 | 15516,3291 | 7312,5910 |  |  |
| 12 | Западный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Хорошевская" - станция метро "Кунцевская" (Западный административный округ г. Москвы) | 3 | 016 001 002  016 001 003 | 125522,7800 | 2013-2024 | 89907,8120 | 1813,8559 | 28801,1121 | 5000,0000 |  |  |
| 13 | Восточный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Каширская" - станция метро "Нижегородская" (Южный административный округ г. Москвы) | 4 | 016 001 002  016 001 003 | 128850,0000 | 2013-2024 | 97382,4253 | 21962,2612 | 6505,3135 | 3000,0000 |  |  |
| 14 | Юго-Западный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Кунцевская" (Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 5 | 016 001 002  016 001 003 | 101810,4000 | 2013-2023 | 81799,6966 | 10443,0043 | 9567,6991 |  |  |  |
| 15 | Южный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Каховская" - станция метро "Проспект Вернадского", включая реконструкцию участка - станция метро "Каширская" - станция метро "Каховская" (Южный административный округ г. Москвы) | 6 | 016 001 002  016 001 003 | 111500,0000 | 2013-2024 | 71167,6601 | 16540,9211 | 19779,0000 | 4012,4188 |  |  |
| 16 | Люблинско-Дмитровская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Марьина Роща" до станции метро "Селигерская" (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 7 | 016 001 002  016 001 003 | 140900,0000 | 2011-2023 | 124643,0000 | 2852,0000 | 13405,0000 |  |  |  |
| 18 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Селигерская" до станции метро "Лианозово" (Северный административный округ г. Москвы) | 8 | 016 001 002  016 001 003 | 34498,3041 | 2017-2024 | 16856,4695 | 9088,4700 | 5553,3646 | 3000,0000 |  |  |
| 19 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Лианозово" до станции метро "Физтех" (Северный административный округ г. Москвы) | 9 | 016 001 002  016 001 003 | 21230,0000 | 2019-2023 | 11587,8810 | 7504,1280 | 2137,9910 |  |  |  |
| 20 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена, станция метро "Южный порт" (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 10 | 016 001 002  016 001 003 | 10505,0000 | 2023-2026 |  |  | 1500,0000 | 1800,0000 | 2800,0000 | 4405,0000 |
| 21 | Калининско-Солнцевская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Деловой центр" до станции метро "Парк Победы" (Центральный административный округ г. Москвы) | 11 | 016 001 002  016 001 003 | 35534,0000 | 2011-2023 | 32222,1973 | 811,8027 | 2500,0000 |  |  |  |
| 23 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Парк Победы" до станции метро "Раменки" (Западный административный округ г. Москвы) | 12 | 016 001 002  016 001 003 | 66274,0000 | 2011-2023 | 61692,3043 | 84,9529 | 4496,7428 |  |  |  |
| 24 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка" (Западный административный округ г. Москвы) | 13 | 016 001 002  016 001 003 | 123000,0000 | 2013-2023 | 105378,4874 | 3121,5126 | 14500,0000 |  |  |  |
| 25 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Рассказовка" до станции метро "Внуково" (Западный административный округ г. Москвы) | 14 | 016 001 002  016 001 003 | 51026,0000 | 2019-2023 | 14023,0000 | 17845,5473 | 19157,4527 |  |  |  |
| 26 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена, станция метро "Третьяковская" - станция метро "Волхонка" - станция метро "Деловой центр" (Центральный административный округ г. Москвы) | 15 | 016 001 002  016 001 003 | 16289,0000 | 2012-2023 | 13666,3000 | 711,1902 | 1911,5098 |  |  |  |
| 27 | Рублево-Архангельская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро "Шелепиха" - станция метро "Липовая роща" | 16 | 016 001 002  016 001 003 | 194400,0000 | 2021-2027 | 2652,6373 | 15105,7627 | 6729,1293 | 10731,4135 | 52202,1157 | 106978,9415 |
| 29 | Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро "Липовая роща" - станция метро "Ильинская" (проектно-изыскательские работы) | 17 | 016 001 002  016 001 003 | 3312,0000 | 2026-2028 |  |  |  |  |  | 3312,0000 |
| 30 | Сокольническая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Саларьево" до станции метро "Коммунарка" (Троицкий и Новомосковский административные округа г. Москвы) | 18 | 016 001 002  016 001 003 | 48078,9887 | 2017-2022 | 47120,5494 | 958,4393 |  |  |  |  |
| 32 | Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Коммунарка" до станции метро "Потапово" (Троицкий и Новомосковский административные округа г. Москвы) | 19 | 016 001 002  016 001 003 | 23220,0000 | 2020-2024 | 6739,7296 | 6931,9449 | 8993,4950 | 554,8305 |  |  |
| 33 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1300,0000 | 2020-2022 | 984,1912 | 315,8088 |  |  |  |  |
| 34 | Строительно-монтажные работы |  |  | 21920,0000 | 2020-2024 | 5755,5384 | 6616,1361 | 8993,4950 | 554,8305 |  |  |
| 35 | Кольцевая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Кольцевая линия метрополитена, станция метро "Суворовская" (консервация) (Центральный административный округ г. Москвы) | 20 | 016 001 002  016 001 003 | 2891,0000 | 2019-2024 | 1090,1630 | 96,6370 | 1204,0000 | 500,2000 |  |  |
| 37 | Кольцевая линия метрополитена, станция метро "Суворовская" (строительство) (Центральный административный округ г. Москвы) | 21 | 016 001 002  016 001 003 | 17960,0000 | 2019-2024 | 505,5519 | 754,4000 | 8197,1555 | 8502,8926 |  |  |
| 38 | Арбатско-Покровская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Арбатско-Покровская линия метрополитена, станция метро "Щелковская" - станция метро "Гольяново" | 22 | 016 001 002  016 001 003 | 26826,0000 | 2021-2026 | 6,3200 | 336,1438 | 500,0000 | 500,0000 | 5104,0937 | 20379,4425 |
| 40 | Калужско-Рижская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Калужско-Рижская линия метрополитена, станция метро "Медведково" - станция метро "Челобитьево" (проектно-изыскательские работы) (Московская обл.) | 23 | 016 001 002  016 001 003 | 1872,0000 | 2011-2026 | 61,8742 |  |  |  |  | 1810,1258 |
| 42 | Бирюлевская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Бирюлевская линия метрополитена, станция метро "ЗИЛ" - станция метро "Бирюлево" | 24 | 016 001 002  016 001 003 | 273600,0000 | 2021-2028 | 1,1345 | 2693,8655 | 2425,1734 | 3000,0000 | 30685,2745 | 234794,5521 |
| 44 | Бирюлевская линия метрополитена, станция метро "Бирюлево" - станция метро "Щербинка" (проектно-изыскательские работы) | 25 | 016 001 002  016 001 003 | 9520,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 100,0000 | 9420,0000 |
| 45 | Калининская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Калининская линия метрополитена от станции метро "Новогиреево" до станции метро "Новокосино" (Восточный административный округ г. Москвы) | 26 | 016 001 002  016 001 003 |  | 1993-2022 | 291,3812 | 360,2005 |  |  |  |  |
| 47 | Митинско-Строгинская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Митинско-Строгинская линия метрополитена, ДЭС "Минская", консервация (Западный административный округ г. Москвы) | 27 | 016 001 002  016 001 003 | 4893,0000 | 2017-2025 | 1487,0410 | 49,0000 | 1000,0000 | 600,0000 | 1756,9590 |  |
| 49 | Бутовская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Бутовская линия метрополитена от станции метро "Ул. Старокачаловская" до станции метро "Битцевский парк" (Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 28 | 016 001 002  016 001 003 | 22276,4930 | 2011-2023 | 20528,4890 | 3,0040 | 1745,0000 |  |  |  |
| 51 | Некрасовская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Некрасовская линия метрополитена от станции метро "Авиамоторная" до станции метро "Некрасовка" (Люберецкие поля) (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 29 | 016 001 002  016 001 003 | 205500,0000 | 2011-2023 | 189313,9812 | 12586,0188 | 3600,0000 |  |  |  |
| 53 | Замоскворецкая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Замоскворецкая линия метрополитена от станции метро "Речной вокзал" до станции метро "Ховрино" (Северный административный округ г. Москвы) | 30 | 016 001 002  016 001 003 | 27152,0000 | 2012-2023 | 25146,6142 | 305,3858 | 1700,0000 |  |  |  |
| 55 | Троицкая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Троицкая линия метрополитена станция метро "ЗИЛ" - станция метро "Крымская" (Южный административный округ и Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 31 | 016 001 002  016 001 003 | 35552,0000 | 2021-2025 | 270,0000 | 6405,4590 | 6609,0125 | 10900,0000 | 11367,5285 |  |
| 57 | Троицкая линия метрополитена, станция метро "Новаторская" - станция метро "Крымская" (Южный административный округ и Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 32 | 016 001 002  016 001 003 | 81817,0000 | 2017-2025 | 14026,5985 | 18918,7549 | 18600,0000 | 22400,0000 | 7871,6466 |  |
| 58 | Троицкая линия метрополитена, станция метро "Новаторская" - станция метро "Бачуринская" (Юго-Западный административный округ и Новомосковский административный округ г. Москвы) | 33 | 016 001 002  016 001 003 | 112587,0000 | 2015-2024 | 64369,7427 | 21253,6028 | 16080,1525 | 10883,5020 |  |  |
| 59 | Троицкая линия метрополитена,  станция метро "Бачуринская" - станция метро "Коммунарка" (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 34 | 016 001 002  016 001 003 | 28100,0000 | 2018-2026 | 9433,5286 | 6259,1932 | 9415,0157 | 1992,2625 |  | 1000,0000 |
| 60 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1105,0000 | 2018-2022 | 783,1617 | 321,8383 |  |  |  |  |
| 61 | Строительно-монтажные работы |  |  | 26995,0000 | 2018-2026 | 8650,3669 | 5937,3549 | 9415,0157 | 1992,2625 |  | 1000,0000 |
| 62 | Линия метрополитена, станция метро "Столбово" - станция метро "Троицк". Линия метрополитена, станция метро "Коммунарка" - станция метро "Столбово". 2 и 3 этапы "Проект организации строительства. Котлованы открытого способа работ", "Основной период. Линия метрополитена". Тупики | 35 | 016 001 002  016 001 003 | 5000,0000 | 2020-2023 | 3009,0891 | 634,1486 | 1356,7623 |  |  |  |
| 63 | Троицкая линия метрополитена, станция метро "Коммунарка" - станция метро "Троицк" (Новомосковский административный округ и Троицкий административный округ) | 36 | 016 001 002  016 001 003 | 186768,0000 | 2024-2027 |  |  |  | 2302,1702 | 14176,5900 | 170289,2398 |
| 64 | Строительство электродепо |  |  |  |  |  | 39884,3885 | 38741,8053 | 31071,1771 | 23112,3820 | 32977,9225 |
| 65 | Электродепо "Троицкое" (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 37 | 016 001 005 | 20000,0000 | 2023-2026 |  |  | 400,0000 | 2200,0000 | 7000,0000 | 10400,0000 |
| 66 | Электродепо "Троицкое-2" (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 38 | 016 001 005 | 17000,0000 | 2023-2026 |  |  | 400,0000 | 2200,0000 | 5000,0000 | 9400,0000 |
| 67 | Электродепо "Братеево" (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 39 | 016 001 005 | 23906,0000 | 2011-2023 | 22820,0000 | 21,0000 | 1065,0000 |  |  |  |
| 68 | Электродепо "Выхино" (реконструкция) (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 40 | 016 001 005 | 9302,0000 | 2012-2025 | 3551,9441 | 2,9300 | 1134,7439 | 1300,0000 | 3312,3820 |  |
| 69 | Электродепо "Митино" (Северо-Западный административный округ г. Москвы) | 41 | 016 001 005 | 18900,0000 | 2011-2022 | 18000,0000 | 900,0000 |  |  |  |  |
| 70 | Электродепо "Саларьево" (Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 42 | 016 001 005 | 22044,5268 | 2013-2024 | 3379,7610 | 3068,4606 | 7795,1052 | 7801,2000 |  |  |
| 71 | Электродепо "Владыкино" (расширение) (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 43 | 016 001 005 | 5473,0000 | 2011-2023 | 2805,2259 | 487,7741 | 2180,0000 |  |  |  |
| 72 | Электродепо "Лихоборы" (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 44 | 016 001 005 | 17698,0000 | 2011-2023 | 16539,1241 | 260,8759 | 898,0000 |  |  |  |
| 73 | Электродепо "Новогиреево" (расширение) (Восточный административный округ г. Москвы) | 45 | 016 001 005 | 4387,0000 | 2014-2026 | 182,9063 |  |  |  |  | 4204,0937 |
| 74 | Электродепо "Руднево" (Восточный административный округ г. Москвы) | 46 | 016 001 005 | 16650,0000 | 2011-2023 | 12354,3249 | 1449,6751 | 2846,0000 |  |  |  |
| 75 | Электродепо "Южное" ("Братеево-2") (Южный административный округ г. Москвы) | 47 | 016 001 005 | 20700,0000 | 2011-2024 | 3171,1648 | 4555,9293 | 5078,0000 | 7894,9059 |  |  |
| 76 | Электродепо "Нижегородское" (реконструкция) (Центральный административный округ г. Москвы) | 48 | 016 001 005 | 25058,0000 | 2013-2024 | 9697,1657 | 9411,2486 | 2586,5857 | 3363,0000 |  |  |
| 77 | Электродепо "Солнцево" (Западный административный округ г. Москвы) | 49 | 016 001 005 | 19700,0000 | 2013-2023 | 15966,0000 | 2034,0000 | 1700,0000 |  |  |  |
| 78 | Электродепо "Сокол" (Северный административный округ г. Москвы) | 50 | 016 001 005 | 21758,0000 | 2013-2023 | 10840,2506 | 3338,0000 | 7579,7494 |  |  |  |
| 79 | Электродепо "Аминьевское" (Западный административный округ г. Москвы) | 51 | 016 001 005 | 24816,0000 | 2020-2024 | 7827,8840 | 11734,4949 | 3253,6211 | 2000,0000 |  |  |
| 80 | Электродепо "Бирюлевское" (Южный административный округ г. Москвы) | 52 | 016 001 005 | 25530,9000 | 2022-2026 |  | 2620,0000 | 1825,0000 | 4312,0712 | 7800,0000 | 8973,8288 |
| 81 | Строительно-монтажные работы по технологической части ТПУ на станциях метрополитена |  |  |  |  |  | 21388,1560 | 21227,7950 | 19376,5418 | 823,4100 | 5918,2068 |
| 82 | Большая кольцевая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Электрозаводская" | 53 | 004 010 007 | 2642,7300 | 2016-2023 | 530,8897 | 226,2080 | 1885,6323 |  |  |  |
| 84 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная" | 54 | 004 010 007 | 2285,3100 | 2016-2023 | 672,5200 | 232,4156 | 1380,3744 |  |  |  |
| 85 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Калужская" | 55 | 004 010 007 | 1637,0062 | 2026 |  |  |  |  |  | 1637,0062 |
| 86 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рижская" | 56 | 004 010 007 | 20,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 87 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Варшавская" | 57 | 004 010 007 | 1161,9800 | 2020-2024 | 175,0602 | 644,2185 | 337,7013 | 5,0000 |  |  |
| 88 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нижегородская" | 58 | 004 010 007 | 5694,7700 | 2016-2024 | 2975,4805 | 861,0995 | 1458,1900 | 400,0000 |  |  |
| 89 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Марьина Роща" | 59 | 004 010 007 | 2476,8500 | 2017-2024 | 2,0000 | 1187,0000 | 1137,8500 | 150,0000 |  |  |
| 90 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Печатники" | 60 | 004 010 007 | 916,4000 | 2017-2023 | 0,4500 | 501,5500 | 414,4000 |  |  |  |
| 91 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Савеловская" ("Нижняя Масловка") | 61 | 004 010 007 | 992,1100 | 2017-2022 | 312,8715 | 679,2385 |  |  |  |  |
| 92 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Текстильщики" | 62 | 004 010 007 | 1993,3500 | 2022-2023 |  | 1099,7887 | 893,5613 |  |  |  |
| 93 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Хорошевская" | 63 | 004 010 007 | 1063,2223 | 2016-2022 | 235,1313 | 828,0910 |  |  |  |  |
| 94 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Аминьевское шоссе" | 64 | 004 010 007 | 4252,9087 | 2017-2024 | 1053,0429 | 899,9044 | 436,9814 | 1862,9800 |  |  |
| 95 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лефортово" | 65 | 004 010 007 | 2100,1500 | 2016-2024 | 983,4567 | 24,6000 | 52,0933 | 1040,0000 |  |  |
| 96 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Мневники" | 66 | 004 010 007 | 20,0000 | 2017-2026 | 0,0994 |  |  |  |  | 19,9006 |
| 97 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон" | 67 | 004 010 007 | 2401,6000 | 2017-2024 | 1,0010 | 381,0000 | 625,9390 | 1393,6600 |  |  |
| 98 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Терехово" | 68 | 004 010 007 | 20,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 99 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ходынское поле" | 69 | 004 010 007 | 656,5162 | 2016-2022 | 217,0962 | 439,4200 |  |  |  |  |
| 100 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Шелепиха" | 70 | 004 010 007 | 1363,2420 | 2013-2022 | 626,7420 | 736,5000 |  |  |  |  |
| 101 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Кленовый бульвар" | 71 | 004 010 007 | 507,8000 | 2020-2024 | 5,0000 |  | 209,8000 | 293,0000 |  |  |
| 102 | Люблинско-Дмитровская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Люблино" | 72 | 004 010 007 | 965,8000 | 2020-2026 | 17,7368 | 8,6000 | 25,0000 | 56,9521 |  | 857,5111 |
| 104 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Селигерская ул." | 73 | 004 010 007 | 3122,4500 | 2016-2024 | 783,5952 | 405,0000 | 1233,8548 | 700,0000 |  |  |
| 105 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Фонвизинская" | 74 | 004 010 007 | 650,0000 | 2016-2022 | 327,0000 | 323,0000 |  |  |  |  |
| 106 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Петровско-Разумовская" | 75 | 004 010 007 | 3056,0700 | 2021-2024 | 0,0060 | 249,9930 | 1806,0710 | 1000,0000 |  |  |
| 107 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Верхние Лихоборы" | 76 | 004 010 007 | 1841,6500 | 2020-2023 | 514,3922 | 703,1585 | 624,0993 |  |  |  |
| 108 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лианозово" | 77 | 004 010 007 | 4880,8100 | 2020-2024 | 1,5982 | 1171,0000 | 1030,0000 | 2678,2118 |  |  |
| 109 | Калининско-Солнцевская линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Парк Победы" | 78 | 004 010 007 | 1209,4690 | 2016-2022 | 608,4260 | 601,0430 |  |  |  |  |
| 111 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Боровское шоссе" | 79 | 004 010 007 | 365,3310 | 2016-2022 | 296,3310 | 69,0000 |  |  |  |  |
| 112 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Минская" | 80 | 004 010 007 | 23,3000 | 2026 |  |  |  |  |  | 23,3000 |
| 113 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Новокосино" | 81 | 004 010 007 | 82,6000 | 2026 |  |  |  |  |  | 82,6000 |
| 114 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Озерная" | 82 | 004 010 007 | 1630,2400 | 2016-2022 | 858,2400 | 772,0000 |  |  |  |  |
| 115 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" ("Новопеределкино") | 83 | 004 010 007 | 5011,5500 | 2016-2024 | 1847,0892 | 813,5568 | 1350,9040 | 1000,0000 |  |  |
| 116 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Терешково" | 84 | 004 010 007 | 127,1460 | 2026 |  |  |  |  |  | 127,1460 |
| 117 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Мичуринский проспект" | 85 | 004 010 007 | 20,0000 | 2017-2026 | 4,6000 |  |  |  |  | 15,4000 |
| 118 | Сокольническая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тропарево" | 86 | 004 010 007 | 23,6840 | 2017-2026 | 3,6840 |  |  |  |  | 20,0000 |
| 120 | Троицкая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ул. Академика Опарина" | 87 | 004 010 007 | 383,7100 | 2024 |  |  |  | 383,7100 |  |  |
| 122 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ул. Генерала Тюленева" | 88 | 004 010 007 | 20,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 123 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Коммунарка" | 89 | 004 010 007 | 20,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 124 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Мамыри" | 90 | 004 010 007 | 948,1350 | 2024 |  |  |  | 948,1350 |  |  |
| 125 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Славянский мир" | 91 | 004 010 007 | 1073,4100 | 2024-2025 |  |  |  | 250,0000 | 823,4100 |  |
| 126 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Столбово" | 92 | 004 010 007 | 20,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 127 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Новаторская" | 93 | 004 010 007 | 269,2900 | 2024 |  |  |  | 269,2900 |  |  |
| 128 | Арбатско-Покровская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Молодежная" | 94 | 004 010 007 | 215,6678 | 2020-2022 | 102,7841 | 112,8837 |  |  |  |  |
| 130 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Пятницкое шоссе" | 95 | 004 010 007 | 155,8011 | 2026 |  |  |  |  |  | 155,8011 |
| 131 | Бутовская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лесопарковая" | 96 | 004 010 007 | 1345,6900 | 2016-2024 | 36,1422 | 527,4805 | 684,5244 | 97,5429 |  |  |
| 133 | Замоскворецкая линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Технопарк" | 97 | 004 010 007 | 1450,0000 | 2016-2022 | 1045,9873 | 404,0127 |  |  |  |  |
| 135 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ховрино" ("Ул. Дыбенко") | 98 | 004 010 007 | 4674,6700 | 2016-2022 | 2465,6700 | 2209,0000 |  |  |  |  |
| 136 | Таганско-Краснопресненская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Щукинская" | 99 | 004 010 007 | 20,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 20,0000 |
| 138 | Некрасовская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская" ("Косино-Ухтомская", "Люберецкая") | 100 | 004 010 007 | 5736,5800 | 2016-2024 | 2399,7194 | 31,4106 | 830,0000 | 2475,4500 |  |  |
| 140 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Некрасовка" | 101 | 004 010 007 | 3977,3200 | 2016-2024 | 1872,7914 | 1300,9886 | 100,0000 | 703,5400 |  |  |
| 141 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ул. Дмитриевского" ("Салтыковская ул.") | 102 | 004 010 007 | 2993,6337 | 2016-2024 | 382,8963 | 626,2151 | 1254,5223 | 730,0000 |  |  |
| 142 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Юго-Восточная" ("Ферганская") | 103 | 004 010 007 | 2412,5600 | 2017-2024 | 944,7948 | 270,5000 | 417,2652 | 780,0000 |  |  |
| 143 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Косино" ("Лермонтовский проспект") | 104 | 004 010 007 | 6428,2624 | 2016-2024 | 1331,0958 | 801,0150 | 2137,0816 | 2159,0700 |  |  |
| 144 | Серпуховско-Тимирязевская линия метрополитена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Дмитровская" | 105 | 004 010 007 | 1237,9400 | 2020-2026 | 34,2262 | 90,0000 | 15,0000 |  |  | 1098,7138 |
| 146 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинская" | 106 | 004 010 007 | 1812,0000 | 2020-2026 | 1,6942 | 316,2000 | 400,0000 |  |  | 1094,1058 |
| 147 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тимирязевская" | 107 | 004 010 007 | 2311,1000 | 2020-2026 | 316,3641 | 841,0643 | 486,9494 |  |  | 666,7222 |
| 148 | Освобождение территории Мневниковской поймы (в границах ТПУ: снос зданий, строений, гаражей и объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы) | 108 | 013 012 001  013 012 003 | 2630,8520 | 2018-2022 | 2588,3604 | 42,4916 |  |  |  |  |
| 149 | Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | 01 Б 00 00000 |  |  |  |  | 20740,1532 | 9661,6468 | 14008,2122 | 9747,7669 | 16435,0646 |
| 150 | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 780 |  |  |  |  | 11007,4064 | 7921,2907 | 9871,0886 | 6809,3401 |  |
| 151 | Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" | 01 Б 09 00000 0408 |  |  |  |  | 497,1811 | 1928,9238 | 2013,7964 | 2170,3876 |  |
| 152 | Открытая стоянка для филиала Южный в р-не 24 км МКАД | 1 | 011 003 001 | 3059,3100 | 2019-2025 | 59,3100 |  | 200,0000 | 1500,0000 | 1300,0000 |  |
| 153 | Реконструкция автостанции "Красногвардейская" | 2 | 004 010 002 | 800,0000 | 2019-2023 | 602,8189 |  | 197,1811 |  |  |  |
| 154 | Укрупненные мероприятия по развитию иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" | 3 |  |  |  |  | 497,1811 | 1531,7427 | 513,7964 | 870,3876 |  |
| 155 | Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | 01 Б 12 00000 0408 |  |  |  |  | 8115,5741 | 5455,1290 | 7857,2922 | 4638,9525 |  |
| 156 | Реконструкция трамвайного депо имени Апакова | 1 | 011 003 003 | 4006,3473 | 2022-2024 |  | 2230,6302 | 1679,3737 | 96,3434 |  |  |
| 157 | Реконструкция эксплуатационной площадки по адресу: ул. Сельскохозяйственная, д. 9/2 (Трамвайное депо им. Н.Э. Баумана) для эксплуатации и обслуживания трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения, Северо-Восточный административный округ г. Москвы | 2 | 011 003 003 | 187,0256 | 2022 |  | 187,0256 |  |  |  |  |
| 158 | Реконструкция эксплуатационной площадки по адресу: Большая Калитниковская ул., д. 44 (Октябрьское трамвайное депо) для эксплуатации и обслуживания трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения, Центральный административный округ г. Москвы | 3 | 011 003 003 | 158,5504 | 2022 |  | 158,5504 |  |  |  |  |
| 159 | Реконструкция ремонтной площадки по адресу: Волочаевская ул., д. 9 (Трамвайно-ремонтный завод), Юго-Восточный административный округ г. Москвы | 4 | 011 003 003 | 183,5118 | 2022 |  | 183,5118 |  |  |  |  |
| 160 | Перепрофилирование троллейбусного парка в трамвайное депо, ул. Нагатинская, д. 12 | 5 | 011 003 003 | 5879,6413 | 2022-2025 |  | 172,3006 | 1856,9593 | 3578,2092 | 272,1722 |  |
| 161 | Укрупненные мероприятия по развитию иных объектов трамвайной инфраструктуры города Москвы | 6 |  |  |  |  | 5183,5555 | 1918,7960 | 4182,7396 | 4366,7803 |  |
| 162 | Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта с привлечением автономной некоммерческой организации "Московская дирекция транспортного обслуживания" | 01 Б 06 00000 0408 |  |  |  |  | 2394,6512 | 537,2379 |  |  |  |
| 163 | Автобусный парк на ул. Угрешская | 1 | 11 003 001 | 3052,5176 | 2021-2023 | 120,6285 | 2394,6512 | 537,2379 |  |  |  |
| 164 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 9732,7468 | 1740,3561 | 4137,1236 | 2938,4268 | 16435,0646 |
| 165 | Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | 01 Б 06 00000 0408 |  |  |  |  | 4880,7732 | 713,7109 | 2966,5140 |  |  |
| 166 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Реконструкция производственно-технической базы 11-го автобусного парка для перевода на компримированный природный газ автобусов, Левобережная ул., д. 8 | 1 | 011 003 001 | 2770,2922 | 2007-2022 | 889,7552 | 1880,5370 |  |  |  |  |
| 168 | Строительство |  |  | 2770,2922 | 2010-2022 | 889,7552 | 1880,5370 |  |  |  |  |
| 169 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Строительство автобусного парка в районе Митино (реконструкция с приспособлением под электробусы) (корректировка) по адресу: улица Зенитчиков, район Митино, Северо-Западный административный округ города Москвы | 2 | 011 003 001 | 4904,4548 | 2014-2023 | 1789,1622 | 3000,2362 | 115,0564 |  |  |  |
| 171 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 135,7109 | 2014-2022 | 90,3901 | 45,3208 |  |  |  |  |
| 172 | Строительство |  |  | 4768,7439 | 2017-2023 | 1698,7721 | 2954,9154 | 115,0564 |  |  |  |
| 173 | Укрупненные мероприятия по развитию инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | 3 |  |  |  |  |  | 598,6545 | 2966,5140 |  |  |
| 174 | Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | 01 Б 07 00000 0408 |  |  |  |  | 2502,7529 | 990,5036 | 45,5860 |  |  |
| 175 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Перевод конечной станции городского пассажирского транспорта "Лужники-Северная" на территорию конечной станции городского пассажирского транспорта "Лужники-Южная", Новолужнецкий пр-д, влд. 3, р-н Хамовники | 1 | 011 003 005 | 233,8670 | 2013-2022 | 231,5399 | 2,3271 |  |  |  |  |
| 177 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Конечная станция городского пассажирского транспорта, п. Северный, мкр. 4, р-н Северный | 2 | 011 003 005 | 169,6845 | 2013-2022 | 165,3974 | 4,2871 |  |  |  |  |
| 179 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 7,4910 | 2013-2022 | 7,4909 | 0,0001 |  |  |  |  |
| 180 | Строительство |  |  | 162,1935 | 2014-2022 | 157,9065 | 4,2870 |  |  |  |  |
| 181 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Стоянка для 4-го автобусного парка, р-н Новокосино, Салтыковская ул., влд. 55 | 3 | 011 003 002 | 3092,5690 | 2013-2023 | 555,8694 | 2496,1211 | 40,5785 |  |  |  |
| 183 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 77,3311 | 2013-2023 | 52,3311 | 18,0000 | 7,0000 |  |  |  |
| 184 | Строительство |  |  | 3015,2379 | 2014-2023 | 503,5383 | 2478,1211 | 33,5785 |  |  |  |
| 185 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Здание конечной станции экспресс-маршрута ГУП "Мосгортранс" по адресу: Кастанаевская ул., в районе станции метро "Кунцевская", р-н Кунцево, Западный административный округ г. Москвы | 4 | 011 003 005 | 99,2411 | 2015-2022 | 99,2235 | 0,0176 |  |  |  |  |
| 187 | Укрупненные мероприятия по обустройству конечных станций городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  | 949,9251 | 45,5860 |  |  |
| 188 | Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | 01 Б 12 00000 0408 |  |  |  |  | 56,2207 | 36,1416 | 1125,0236 | 2938,4268 | 15354,3344 |
| 189 | Трамвайная линия на участке от ж/д пл-мы "Лианозово" до соединения со станциями метрополитена | 1 | 015 001 006 | 2096,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 2096,0000 |
| 190 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 161,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 161,0000 |
| 191 | Строительство |  |  | 1935,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 1935,0000 |
| 192 | Трамвайная линия на участке 3-я Владимирская ул., р-н Ивановское | 2 | 015 001 006 | 2283,9042 | 2014-2025 | 69,4864 | 56,2207 | 36,1416 | 1125,0236 | 997,0319 |  |
| 193 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 78,2304 | 2014-2023 | 31,6290 | 28,9014 | 17,7000 |  |  |  |
| 194 | Строительство |  |  | 2205,6738 | 2020-2025 | 37,8574 | 27,3193 | 18,4416 | 1125,0236 | 997,0319 |  |
| 195 | Трамвайная линия с искусственными сооружениями (эстакада) с участками скоростного движения от станции метро "Пражская" в р-н Бирюлево Западное и северную часть р-на Бирюлево Восточное с трамвайным депо (1 этап) | 3 | 015 001 006 | 11434,6152 | 2015-2026 | 276,2842 |  |  |  | 1091,4007 | 10066,9303 |
| 196 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 309,5747 | 2015-2025 | 55,8081 |  |  |  | 253,7666 |  |
| 197 | Строительство |  |  | 11125,0405 | 2015-2026 | 220,4761 |  |  |  | 837,9341 | 10066,6303 |
| 198 | Трамвайная линия с искусственными сооружениями (эстакада) с участками скоростного движения от станции метро "Пражская" в р-н Бирюлево Западное и северную часть р-на Бирюлево Восточное с трамвайным депо (2 этап) | 4 | 015 001 006 | 300,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 100,0000 | 200,0000 |
| 199 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 300,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 100,0000 | 200,0000 |
| 200 | Реконструкция Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС) в трамвайную линию (с соединением сетей трамвая) | 5 | 015 001 006 | 300,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 100,0000 | 200,0000 |
| 201 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 300,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 100,0000 | 200,0000 |
| 202 | Строительство искусственных сооружений (эстакады) с линией трамвая от пересечения Павелецкого направления Московской железной дороги с Элеваторной ул. в 6-й мкр. Загорья р-на Бирюлево Восточное | 6 | 015 001 006 | 3452,5000 | 2018-2026 | 11,1017 |  |  |  | 649,9942 | 2791,4041 |
| 203 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 161,0959 | 2018-2025 | 11,1017 |  |  |  | 149,9942 |  |
| 204 | Строительство |  |  | 3291,4041 | 2025-2026 |  |  |  |  | 500,0000 | 2791,4041 |
| 205 | Реализация мероприятий по развитию наземного городского пассажирского транспорта с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 01 Б 41 00000 0408 |  |  |  |  | 2293,0000 |  |  |  | 1080,7302 |
| 206 | Автобусный парк вблизи д. Красная Пахра, пос. Краснопахорское, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы | 1 | 011 003 001 | 7500,0000 | 2021-2026 | 4595,7239 | 2107,0000 |  |  |  | 797,2761 |
| 207 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания автобусного парка вблизи деревни Красная Пахра, поселение Краснопахорское, Троицкий и Новомосковский административные округ города Москвы | 2 | 015 001 001 | 803,0000 | 2021-2026 | 333,5459 | 186,0000 |  |  |  | 283,4541 |
| 208 | Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | 01 В 00 00000 |  |  |  |  | 14416,2962 | 27280,0000 | 23000,0000 |  |  |
| 209 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 14416,2962 | 27280,0000 | 23000,0000 |  |  |
| 210 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на реализацию проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов | 01 В 13 57110 0408 |  |  |  |  | 10836,2962 | 22500,0000 | 20000,0000 |  |  |
| 211 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов | 1 | 004 010 006 | 171448,1962 | 2019-2024 | 118111,9000 | 10836,2962 | 22500,0000 | 20000,0000 |  |  |
| 212 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на проведение работ по реконструкции остановочного пункта "Лианозово" Московских центральных диаметров (МЦД-1) | 01 В 21 57190 0408 |  |  |  |  | 2050,0000 |  |  |  |  |
| 213 | Реконструкция остановочного пункта Лианозово МЦД-1 | 2 | 004 010 006 | 2050,0000 | 2022 |  | 2050,0000 |  |  |  |  |
| 214 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на реализацию проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания МЦД-4" | 01 В 22 57210 0408 |  |  |  |  | 1500,0000 |  |  |  |  |
| 215 | Развитие железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания МЦД-4 | 3 | 004 010 006 | 1500,0000 | 2022 |  | 1500,0000 |  |  |  |  |
| 216 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на реализацию объекта "Одноуровневый пешеходный переход через железнодорожный путь съездной ветки в аэропорт "Внуково" вблизи мкр. Изварино" | 01 В 23 57220 0408 |  |  |  |  | 30,0000 |  |  |  |  |
| 217 | Одноуровневый пешеходный переход через железнодорожный путь съездной ветки в аэропорт "Внуково" вблизи мкр. Изварино | 4 | 004 010 006 | 30,0000 | 2022 |  | 30,0000 |  |  |  |  |
| 218 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на проведение работ по строительству путепровода через Октябрьскую железную дорогу и мостовых сооружений через р. Сходня с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью | 01 В 25 57230 0408 |  |  |  |  |  | 780,0000 |  |  |  |
| 219 | Строительство путепровода через Октябрьскую железную дорогу и мостовых сооружений через р. Сходня с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью | 5 | 004 010 006 | 780,0000 | 2023 |  |  | 780,0000 |  |  |  |
| 220 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на реконструкцию остановочных пунктов "Перерва", "Люблино" и "Депо" МЦД-2 | 01 В 26 57240 0408 |  |  |  |  |  | 4000,0000 | 3000,0000 |  |  |
| 221 | Реконструкция остановочных пунктов "Перерва", "Люблино" и "Депо" МЦД-2 | 6 | 004 010 006 | 7000,0000 | 2023-2024 |  |  | 4000,0000 | 3000,0000 |  |  |
| 222 | Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть | 01 Д 00 00000 |  |  |  |  | 195326,3706 | 200274,2000 | 203000,0000 | 203000,0000 | 151899,7534 |
| 223 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 19824,5054 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 42674,2225 |
| 224 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 00000 0409 |  |  |  |  | 19824,5054 | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 | 42674,2225 |
| 225 | Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Реконструкция центральной автодороги в поселке Коммунарка с выходом на район Бутово | 1 | 015 001 001 | 3290,7404 | 2014-2022 | 3290,4636 | 0,2768 |  |  |  |  |
| 227 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап) | 2 | 015 001 001 | 469,2217 | 2016-2023 | 417,3862 | 34,7497 | 17,0858 |  |  |  |
| 228 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 469,2217 | 2016-2023 | 417,3862 | 34,7497 | 17,0858 |  |  |  |
| 229 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.1. этап: "Очистное сооружение N 1" | 3 | 015 001 001 | 615,4611 | 2018-2023 | 547,1273 | 40,0595 | 28,2743 |  |  |  |
| 230 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.2 этап: "Улично-дорожная сеть участок 1-1" | 4 | 015 001 001 | 667,4650 | 2018-2026 | 655,1195 | 0,2704 |  |  |  | 12,0751 |
| 231 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка (1 этап). 1.3. этап: "Улично-дорожная сеть участок 3-3, в т.ч. Мостовой переход через р. Сосенка и ОС N 2" | 5 | 015 001 001 | 1709,6997 | 2018-2023 | 1664,9951 | 14,3540 | 30,3506 |  |  |  |
| 232 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка (1 этап). 1.5. этап: "Улично-дорожная сеть участок 2-2" | 6 | 015 001 001 | 539,5928 | 2018-2026 | 517,4662 | 11,3452 |  |  |  | 10,7814 |
| 233 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка (1 этап). 1.6. этап: "Внутриквартальные проезды" | 7 | 015 001 001 | 3255,7680 | 2020-2023 | 2017,6721 | 1047,3687 | 190,7272 |  |  |  |
| 234 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.8. этап: "Улично-дорожная сеть участок 5-5, в т.ч. путепроводы 1, 2" | 8 | 015 001 001  015 001 002 | 3003,2819 | 2020-2023 | 1382,8243 | 965,7700 | 654,6876 |  |  |  |
| 235 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка (2 этап) | 9 | 015 001 001 | 4800,0000 | 2023-2027 |  |  |  |  | 10,0000 | 4790,0000 |
| 236 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 192,8516 | 2025-2026 |  |  |  |  | 10,0000 | 182,8516 |
| 237 | Строительство |  |  | 4607,1484 | 2026-2027 |  |  |  |  |  | 4607,1484 |
| 238 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка | 10 | 015 001 001 | 337,6893 | 2025-2026 |  |  |  |  | 50,0000 | 287,6893 |
| 239 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 337,6893 | 2025-2026 |  |  |  |  | 50,0000 | 287,6893 |
| 240 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги Варшавское ш. - д. Андреевское - д. Яковлево (этапы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) | 11 | 015 001 001 | 23982,9915 | 2016-2025 | 15509,8107 | 3765,5637 | 2942,0942 | 1154,5229 | 611,0000 |  |
| 241 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 512,8759 | 2016-2022 | 453,9370 | 58,9389 |  |  |  |  |
| 242 | Строительство |  |  | 23470,1156 | 2018-2025 | 15055,8737 | 3706,6248 | 2942,0942 | 1154,5229 | 611,0000 |  |
| 243 | Реконструкция автомобильной дороги от Минского ш. до Боровского ш. (Внуковское ш.) | 12 | 015 001 001 | 8471,1148 | 2016-2025 | 4387,6626 | 1304,7814 | 20,0000 | 750,0000 | 2008,6708 |  |
| 244 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 180,0124 | 2016-2022 | 163,2310 | 16,7814 |  |  |  |  |
| 245 | Реконструкция |  |  | 8291,1024 | 2017-2025 | 4224,4316 | 1288,0000 | 20,0000 | 750,0000 | 2008,6708 |  |
| 246 | Строительство автомобильной дороги "МКАД - п. Коммунарка - аэропорт Остафьево" (3 этап) | 13 | 015 001 001 | 3748,1503 | 2025-2027 |  |  |  |  | 10,0000 | 3738,1503 |
| 247 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги от М-3 "Украина" - д. Середнево - д. Марьино - д. Десна (1, 2 этап) | 14 | 015 001 001 | 9891,6480 | 2017-2024 | 8660,5449 | 26,0000 | 730,0000 | 475,1031 |  |  |
| 248 | Строительство автомобильной дороги "Остафьевское шоссе" | 15 | 015 001 001 | 2731,4669 | 2017-2026 | 2492,4042 | 0,0627 |  |  | 12,0000 | 227,0000 |
| 249 | Строительство автомобильной дороги Марьино - Саларьево (1 этап) | 16 | 015 001 001 | 5377,1944 | 2017-2026 | 4246,1180 | 118,0025 |  |  |  | 1013,0739 |
| 250 | Строительство автомобильной дороги Марьино - Саларьево (2 этап) | 17 | 015 001 001 | 4888,4808 | 2018-2026 | 4535,7794 | 0,7012 |  |  |  | 352,0002 |
| 251 | Строительство автомобильной дороги "Воскресенское - Каракашево - Щербинка" | 18 | 015 001 001 | 9358,6921 | 2017-2024 | 5747,1325 | 2077,4805 | 1002,5800 | 531,4991 |  |  |
| 252 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 258,1467 | 2017-2022 | 180,6662 | 77,4805 |  |  |  |  |
| 253 | Строительство |  |  | 9100,5454 | 2018-2024 | 5566,4663 | 2000,0000 | 1002,5800 | 531,4991 |  |  |
| 254 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги Калужское ш. - д. Яковлево | 19 | 015 001 001 | 2575,4233 | 2018-2022 | 2572,0426 | 3,3807 |  |  |  |  |
| 255 | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри - Пенино - Шарапово", 1 очередь "Николо-Хованская ул. - а/д "М-3 Украина - Середнево - Марьино - Десна" | 20 | 015 001 001 | 16964,1564 | 2019-2025 | 6594,6070 | 1588,9696 | 1587,3957 | 2744,0438 | 4449,1403 |  |
| 256 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 502,8485 | 2019-2022 | 493,8789 | 8,9696 |  |  |  |  |
| 257 | Строительство |  |  | 16461,3079 | 2019-2025 | 6100,7281 | 1580,0000 | 1587,3957 | 2744,0438 | 4449,1403 |  |
| 258 | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (1 этап). Этап 1.1. Строительство участка магистральной улицы общегородского значения от Октябрьского пр-кта до Калужского ш. Этап 1.2. Реконструкция ул. Заречная с организацией движения пассажирского транспорта | 21 | 015 001 001 | 4148,9954 | 2021-2025 | 402,1623 | 448,7222 | 950,7438 | 964,5248 | 1382,8423 |  |
| 259 | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (2 этап) | 22 | 015 001 001 | 8964,2073 | 2020-2026 | 488,8278 | 1420,8548 | 687,2544 | 2570,0436 | 77,6565 | 3719,5702 |
| 260 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 258,6066 | 2021-2022 | 95,1317 | 163,4749 |  |  |  |  |
| 261 | Строительство |  |  | 8705,6007 | 2020-2026 | 393,6961 | 1257,3799 | 687,2544 | 2570,0436 | 77,6565 | 3719,5702 |
| 262 | Строительство линейного объекта улично-дорожной сети по адресу: продолжение Октябрьского пр-кта (ул. Академика Черенкова - ул. Дальняя), пос. Троицк | 23 | 015 001 001 | 1087,0500 | 2019-2026 | 890,9353 | 1,1147 |  |  |  | 195,0000 |
| 263 | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное" до ул. Родниковая, Торговая | 24 | 015 001 001 | 2987,9488 | 2020-2025 | 794,9387 | 218,1541 | 1124,0043 |  | 850,8517 |  |
| 264 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 125,4830 | 2020-2022 | 98,0381 | 27,4449 |  |  |  |  |
| 265 | Строительство |  |  | 2862,4658 | 2020-2025 | 696,9006 | 190,7092 | 1124,0043 |  | 850,8517 |  |
| 266 | Строительство выезда из г. Московский на Киевское ш. | 25 | 015 001 001 | 786,6384 | 2019-2026 | 197,9648 | 0,0389 |  |  |  | 588,6347 |
| 267 | Строительство магистральной улицы районного значения "г. Московский - станция метро "Филатов луг" | 26 | 015 001 001 | 2526,9333 | 2019-2026 | 1806,6275 | 411,0171 | 240,0000 |  |  | 69,2887 |
| 268 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (1 этап). Реконструкция ул. Фитаревская | 27 | 015 001 001 | 1174,8000 | 2021-2026 | 0,1150 | 1,0000 |  |  | 54,0000 | 1119,6850 |
| 269 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (2 этап). Реконструкция ул. Сосенский Стан | 28 | 015 001 001 | 1845,8096 | 2020-2024 | 993,4476 | 272,3620 | 255,0000 | 325,0000 |  |  |
| 270 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (3 этап). Реконструкция улицы от ул. Александры Монаховой до ул. Сосенский Стан | 29 | 015 001 001 | 749,6000 | 2020-2026 | 85,5161 | 29,8774 |  |  | 50,0000 | 584,2065 |
| 271 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 21,2577 | 2020-2022 | 18,9453 | 2,3124 |  |  |  |  |
| 272 | Строительство |  |  | 728,3423 | 2021-2026 | 66,5708 | 27,5650 |  |  | 50,0000 | 584,2065 |
| 273 | Реконструкция улицы местного значения "пос. Воскресенское - ул. Центральная - СНТ "Бархатная Роща" со строительством разворотной площадки | 30 | 015 001 001 | 793,2241 | 2020-2026 | 253,0136 | 112,2105 |  |  |  | 428,0000 |
| 274 | Строительство и реконструкция магистральной улицы районного значения "пл. Остафьево - г.о. Щербинка" (с ОРП и конечной станцией) | 31 | 015 001 001 | 3403,7215 | 2020-2024 | 1372,8174 | 1190,9122 | 196,9919 | 643,0000 |  |  |
| 275 | Строительство улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Кокошкино | 32 | 015 001 001 | 2892,2073 | 2023-2026 |  |  | 67,6000 | 50,0000 |  | 2774,6073 |
| 276 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 117,6000 | 2023-2024 |  |  | 67,6000 | 50,0000 |  |  |
| 277 | Строительство |  |  | 2774,6073 | 2026 |  |  |  |  |  | 2774,6073 |
| 278 | Реконструкция улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Толстопальцево (с ОРП и конечной станцией) | 33 | 015 001 001 | 2180,4875 | 2025-2026 |  |  |  |  | 50,0000 | 2130,4875 |
| 279 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 88,2000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 50,0000 | 38,2000 |
| 280 | Строительство |  |  | 2092,2875 | 2026 |  |  |  |  |  | 2092,2875 |
| 281 | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри - Пенино - Шарапово". 2 очередь "Николо-Хованская ул. - ул. Адмирала Корнилова" | 34 | 015 001 001 | 3510,0000 | 2020-2026 | 60,4311 | 52,0000 |  |  | 50,0000 | 3347,5689 |
| 282 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 107,4311 | 2020-2022 | 60,4311 | 47,0000 |  |  |  |  |
| 283 | Строительство |  |  | 3402,5689 | 2022-2026 |  | 5,0000 |  |  | 50,0000 | 3347,5689 |
| 284 | Реконструкция улицы районного значения "Боровское ш. - ул. Татьянин Парк - МКАД" | 35 | 015 001 001 | 1343,2000 | 2022-2026 |  | 17,8995 |  |  | 50,0000 | 1275,3005 |
| 285 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 53,6023 | 2022-2025 |  | 17,8995 |  |  | 35,7028 |  |
| 286 | Строительство |  |  | 1289,5977 | 2025-2026 |  |  |  |  | 14,2972 | 1275,3005 |
| 287 | Строительство дублера Боровского ш. в районе ЖК Рассказовка | 36 | 015 001 001 | 1984,9518 | 2020-2024 | 56,5364 | 546,9382 | 50,0000 | 1331,4772 |  |  |
| 288 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 68,3893 | 2020-2022 | 56,4511 | 11,9382 |  |  |  |  |
| 289 | Строительство |  |  | 1916,5625 | 2020-2024 | 0,0853 | 535,0000 | 50,0000 | 1331,4772 |  |  |
| 290 | Строительство улицы районного значения к ж/д ст. Санино (с ОРП и конечной станцией) | 37 | 015 001 001 | 6043,6307 | 2025-2027 |  |  |  |  | 50,0000 | 5993,6307 |
| 291 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 243,6000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 50,0000 | 193,6000 |
| 292 | Строительство |  |  | 5800,0307 | 2026-2027 |  |  |  |  |  | 5800,0307 |
| 293 | Строительство магистральной улицы районного значения от автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное" до автомобильной дороги "Воскресенское - Каракашево - Щербинка" | 38 | 015 001 001 | 5681,5200 | 2024-2025 |  |  |  |  | 50,0000 | 5631,5200 |
| 294 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 231,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 50,0000 | 181,0000 |
| 295 | Строительство |  |  | 5450,5200 | 2026-2027 |  |  |  |  |  | 5450,5200 |
| 296 | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в пос. Мосрентген с выездами на Калужское ш. | 39 | 015 001 001 | 7042,1927 | 2020-2025 | 2211,4532 | 2562,0000 | 2130,0000 | 28,8562 | 109,8833 |  |
| 297 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 158,7713 | 2020-2022 | 131,7713 | 27,0000 |  |  |  |  |
| 298 | Строительство |  |  | 6883,4214 | 2021-2025 | 2079,6819 | 2535,0000 | 2130,0000 | 28,8562 | 109,8833 |  |
| 299 | Строительство магистральной улицы районного значения "Калужское ш. - д. Бачурино - а/д "Солнцево - Бутово - Видное" | 40 | 015 001 001 | 10662,3837 | 2020-2025 | 1150,3026 | 1049,1227 | 1000,0000 | 3100,0000 | 4362,9584 |  |
| 300 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 258,7149 | 2021-2023 | 246,7149 | 4,8000 | 7,2000 |  |  |  |
| 301 | Строительство |  |  | 10403,6688 | 2020-2025 | 903,5877 | 1044,3227 | 992,8000 | 3100,0000 | 4362,9584 |  |
| 302 | Реконструкция улицы районного значения в населенных пунктах Пыхчево и Власьево | 41 | 015 001 001 | 226,8000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 20,0000 | 206,8000 |
| 303 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 226,8000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 20,0000 | 206,8000 |
| 304 | Улично-дорожная сеть в пос. Мосрентген. Строительство магистральных улиц районного значения - проектируемые пр-ды 1-2-26, 1-2-23, 1-2-29, 1-2-7, от проектируемого пр-да 1-2-26 до ул. Адмирала Корнилова | 42 | 015 001 001 | 3353,8044 | 2020-2026 | 984,3962 | 121,9982 | 554,7397 | 319,1152 | 590,9967 | 782,5584 |
| 305 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 95,1270 | 2020-2022 | 75,1288 | 19,9982 |  |  |  |  |
| 306 | Строительство |  |  | 3258,6774 | 2020-2026 | 909,2674 | 102,0000 | 554,7397 | 319,1152 | 590,9967 | 782,5584 |
| 307 | Подъездная дорога к пожарному депо, г. Щербинка, м-ко Барыши | 43 | 015 001 001 | 60,1460 | 2020-2022 | 46,3349 | 13,8111 |  |  |  |  |
| 308 | Подъездная дорога к пожарному депо на 6 машино-мест со строительством локального очистного сооружения, п. Киевский | 44 | 015 001 001 | 179,8197 | 2019-2023 | 101,8210 | 32,5229 | 45,4758 |  |  |  |
| 309 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места, п. Первомайское | 45 | 015 001 001 | 69,6910 | 2016-2023 | 0,0073 | 17,7943 | 51,8894 |  |  |  |
| 310 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места, пос. Краснопахорское | 46 | 015 001 001 | 112,9107 | 2020-2022 | 111,8188 | 1,0919 |  |  |  |  |
| 311 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места и водозаборному узлу, пос. Кленовское, д. Чернецкое | 47 | 015 001 001 | 135,0010 | 2019-2022 | 125,3577 | 9,6433 |  |  |  |  |
| 312 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места, пос. Филимонковское | 48 | 015 001 001 | 449,6222 | 2019-2023 | 148,0771 | 126,0818 | 175,4633 |  |  |  |
| 313 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 18,7184 | 2019-2022 | 18,1158 | 0,6026 |  |  |  |  |
| 314 | Строительство |  |  | 430,9038 | 2020-2023 | 129,9613 | 125,4792 | 175,4633 |  |  |  |
| 315 | Строительство подъездной дороги к поликлинике на 320 посещений в смену в пос. Кокошкино | 49 | 015 001 001 | 279,8900 | 2021-2023 | 5,9580 | 73,9320 | 200,0000 |  |  |  |
| 316 | Строительство улицы районного значения от ул. Южная до Залинейного пер. с выездами на Варшавское ш. | 50 | 015 001 001 | 3625,8000 | 2022-2026 |  | 75,0000 | 41,3920 | 12,8141 | 100,0000 | 3396,5939 |
| 317 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 116,3920 | 2022-2023 |  | 75,0000 | 41,3920 |  |  |  |
| 318 | Строительство |  |  | 3509,4080 | 2024-2026 |  |  |  | 12,8141 | 100,0000 | 3396,5939 |
| 319 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания объектов социальной инфраструктуры в д. Лапшинка, влд. 57 | 51 | 015 001 001 | 37,5000 | 2022-2023 |  | 11,2500 | 26,2500 |  |  |  |
| 320 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 37,5000 | 2022-2023 |  | 11,2500 | 26,2500 |  |  |  |
| 321 | Укрупненные мероприятия по строительству и реконструкции дорожно-мостовых объектов (в том числе подъездная дорога к ДОУ на 200 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское; строительство (реконструкция) участков УДС для обслуживания горнолыжного склона в пос. Щаповское; строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Калужского шоссе и ул. Академика Черенкова, включая внеуличные пешеходные переходы на 41 и 42 километрах Калужского шоссе; строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри - Пенино - Шарапово", 3 очередь от а/д "М-3 Украина - Середнево - Марьино - Десна" до а/д "Киевское ш. - д. Птичное - д. Ботаково - г.о. Троицк"; строительство магистральной улицы районного значения от Калужского шоссе до ул. Саларьевская; строительство улицы районного значения от автомобильной дороги "Варшавское ш. - Андреевское - д. Яковлево до автомобильной дороги М-2 "Крым") | 52 |  |  |  |  | 8,0190 |  |  |  |  |
| 322 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 175491,8652 | 185274,2000 | 188000,0000 | 188000,0000 | 109225,5309 |
| 323 | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 01 Д 01 00000 0409 |  |  |  |  | 175491,8652 | 185274,2000 | 188000,0000 | 188000,0000 | 109225,5309 |
| 324 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 11,8476 | 81,7984 |  |  |  |
| 325 | Северо-Восточная хорда |  |  | 101295,7358 |  |  | 21471,4457 | 7523,6027 |  |  |  |
| 326 | Строительство эстакад основного хода, эстакад-съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды  Этап 1. Транспортная развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с Ярославским ш. | 1 | 015 001 001  015 001 010 | 13746,0536 | 2017-2023 | 11153,8243 | 626,1700 | 1966,0593 |  |  |  |
| 327 | Строительство эстакад основного хода, эстакад-съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды  Этап 2. Участок от Ярославского направления Московской железной дороги до ул. Лосиноостровской | 2 | 015 001 001 | 9000,0000 | 2019-2023 | 5773,3719 | 2770,0000 | 456,6281 |  |  |  |
| 328 | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды | 3 | 015 001 001 | 78549,6822 | 2018-2023 | 55373,4912 | 18075,2757 | 5100,9153 |  |  |  |
| 329 | Прочие объекты Северо-Восточной хорды |  |  | 257827,7259 |  |  | 8135,5065 | 4363,7213 | 13085,0053 | 3493,5905 |  |
| 330 | Участок от ш. Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до р-на Вешняки) | 4 | 015 001 001 | 24800,0000 | 2016-2023 | 24328,3552 | 5,0000 | 466,6448 |  |  |  |
| 331 | Участок от ш. Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до р-на Вешняки). Этап 2. Строительство тяговой подстанции "Вешняки" на новой территории с ликвидацией существующей тяговой подстанции | 5 | 015 001 001 | 1725,0000 | 2017-2022 | 1712,0340 | 12,9660 |  |  |  |  |
| 332 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (1 пусковой комплекс) | 6 | 015 001 001  015 001 004  015 001 010 | 11302,8884 | 2008-2021 | 11302,8884 |  |  |  |  |  |
| 333 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (2 пусковой комплекс) | 7 | 015 001 001  015 001 004  015 001 002 | 78212,8271 | 2008-2024 | 77299,3383 | 10,7600 | 10,0000 | 892,7288 |  |  |
| 334 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (3 пусковой комплекс: очистные сооружения) | 8 | 013 007 003  013 008 002 | 1443,2303 | 2013-2022 | 1443,1553 | 0,0750 |  |  |  |  |
| 335 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (3 пусковой комплекс: диспетчерский пункт для кабельного коллектора) | 9 | 013 012 003 | 61,9721 | 2014-2022 | 57,9609 | 4,0112 |  |  |  |  |
| 336 | Участок магистрали 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе (подготовительные работы) | 10 | 013 012 003 | 8674,5043 | 2008-2022 | 8674,4783 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 337 | Реконструкция коллектора с усилением конструкции над транспортным тоннелем на пересечении Северо-Восточной хорды и Щелковского ш., включая элементы конструкции тоннеля | 11 | 013 012 003 | 756,4771 | 2020-2023 | 706,1471 |  | 50,3300 |  |  |  |
| 338 | Участок от Измайловского ш. до Щелковского ш. | 12 | 015 001 001 | 12735,0000 | 2015-2022 | 12531,5421 | 203,4579 |  |  |  |  |
| 339 | Участок от Щелковского ш. до Открытого ш. | 13 | 015 001 001 | 14139,0537 | 2016-2022 | 14099,2304 | 39,8233 |  |  |  |  |
| 340 | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м пр-дом Подбельского и Открытым ш. | 14 | 015 001 001 | 8661,0000 | 218-2025 | 1868,0250 | 279,4985 | 15,0000 | 3004,8860 | 3493,5905 |  |
| 341 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 332,0000 | 2018-2022 | 293,5302 | 38,4698 |  |  |  |  |
| 342 | Строительство |  |  | 8329,0000 | 2018-2025 | 1574,4948 | 241,0287 | 15,0000 | 3004,8860 | 3493,5905 |  |
| 343 | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в р-не станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды | 15 | 015 001 001 | 2114,3125 | 2017-2022 | 2103,9038 | 10,4087 |  |  |  |  |
| 344 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2114,3125 | 2017-2022 | 2103,9038 | 10,4087 |  |  |  |  |
| 345 | Участок автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада). Участок от Фестивальной ул. до Дмитровского ш. | 16 | 015 001 001  015 001 004  015 001 010 | 27575,8007 | 2016-2023 | 27241,8726 | 95,0000 | 238,9281 |  |  |  |
| 346 | Участок автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада) - транспортная развязка на пересечении с Фестивальной ул. | 17 | 015 001 001  015 001 010 | 14787,1093 | 2012-2023 | 14533,8177 | 100,0000 | 153,2916 |  |  |  |
| 347 | Участок автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада) - от Бусиновской развязки до Фестивальной ул. | 18 | 015 001 001  015 001 004  015 001 010 | 9658,5504 | 2012-2022 | 9605,8196 | 52,7308 |  |  |  |  |
| 348 | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций со строительством необходимых для их функционирования подъездных дорог на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. Транспортные связи между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами | 19 | 015 001 001  015 001 003  015 001 010 | 3880,0000 | 2019-2023 | 2862,6624 | 771,3374 | 246,0002 |  |  |  |
| 349 | Строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети на участке от ул. Лухмановская до границ с Московской обл. | 20 | 015 001 001 | 27500,0000 | 2018-2024 | 16255,4716 | 5020,4345 | 2000,0000 | 4224,0939 |  |  |
| 350 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 467,0000 | 2018-2022 | 446,5655 | 20,4345 |  |  |  |  |
| 351 | Строительство |  |  | 27033,0000 | 2019-2024 | 15808,9061 | 5000,0000 | 2000,0000 | 4224,0939 |  |  |
| 352 | Строительство искусственного сооружения через р. Пехорка с УДС для увязки с магистралью "Москва - Нижний Новгород - Казань" | 21 | 015 001 001 | 9800,0000 | 2021-2024 | 2123,1996 | 1529,9772 | 1183,5266 | 4963,2966 |  |  |
| 353 | Юго-Восточная хорда |  |  | 252232,8308 |  |  | 43839,6585 | 52213,2544 | 19925,1141 | 3245,6000 | 2706,1373 |
| 354 | Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | 22 | 015 001 001  015 001 003 | 62057,0100 | 2018-2024 | 34226,1968 | 10006,0174 | 10404,4776 | 7420,3182 |  |  |
| 355 | Строительство многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги, соединяющей Рязанский пр-кт и Третье транспортное кольцо с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 23 | 015 001 001  015 001 003 | 8796,7400 | 2018-2023 | 7812,5905 | 750,0000 | 234,1495 |  |  |  |
| 356 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом | 24 | 015 001 001  015 001 010 | 33115,7819 | 2019-2023 | 19514,0632 | 9049,6953 | 4552,0234 |  |  |  |
| 357 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1090,7573 | 2019-2022 | 1022,8849 | 67,8724 |  |  |  |  |
| 358 | Строительство |  |  | 32025,0246 | 2019-2023 | 18491,1783 | 8981,8229 | 4552,0234 |  |  |  |
| 359 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Шоссейной до ул. Полбина | 25 | 015 001 001  015 001 010 | 6603,5681 | 2019-2023 | 4647,2960 | 851,5334 | 1104,7387 |  |  |  |
| 360 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 279,6200 | 2019-2022 | 252,4878 | 27,1322 |  |  |  |  |
| 361 | Строительство |  |  | 6323,9481 | 2019-2023 | 4394,8082 | 824,4012 | 1104,7387 |  |  |  |
| 362 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского б-ра | 26 | 015 001 001  015 001 010 | 18756,1158 | 2019-2024 | 10947,4619 | 3915,5315 | 3843,1224 | 50,0000 |  |  |
| 363 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 849,0411 | 2019-2022 | 475,7516 | 373,2895 |  |  |  |  |
| 364 | Строительство |  |  | 17907,0747 | 2019-2024 | 10471,7103 | 3542,2420 | 3843,1224 | 50,0000 |  |  |
| 365 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Курьяновского б-ра до ул. Кантемировская, включая мостовой переход через р. Москву и многоуровневую транспортную развязку с Каширским ш. | 27 | 015 001 001  015 001 003  015 001 009 | 30400,0000 | 2018-2023 | 16838,2298 | 4300,0000 | 9261,7702 |  |  |  |
| 366 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги | 28 | 015 001 001  015 001 010 | 32187,1453 | 2019-2023 | 20443,0195 | 3107,1519 | 8636,9739 |  |  |  |
| 367 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1000,9551 | 2019-2022 | 668,6034 | 332,3517 |  |  |  |  |
| 368 | Строительство |  |  | 31186,1902 | 2019-2023 | 19774,4161 | 2774,8002 | 8636,9739 |  |  |  |
| 369 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль ул. Каспийской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги | 29 | 015 001 001  015 001 010 | 13900,0000 | 2019-2026 | 460,5263 | 455,5000 | 2245,3250 | 4786,9114 | 3245,6000 | 2706,1373 |
| 370 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 471,6927 | 2019-2023 | 72,2926 | 255,0000 | 144,4001 |  |  |  |
| 371 | Строительство |  |  | 13428,3073 | 2019-2026 | 388,2337 | 200,5000 | 2100,9249 | 4786,9114 | 3245,6000 | 2706,1373 |
| 372 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой | 30 | 015 001 001  015 001 010 | 23666,3655 | 2019-2024 | 10275,7954 | 4424,2964 | 8930,6737 | 35,6000 |  |  |
| 373 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 885,0000 | 2019-2022 | 709,9102 | 175,0898 |  |  |  |  |
| 374 | Строительство |  |  | 22781,3655 | 2019-2024 | 9565,8852 | 4249,2066 | 8930,6737 | 35,6000 |  |  |
| 375 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское ш." | 31 | 015 001 001  015 001 010 | 22750,1042 | 2019-2024 | 5137,8871 | 6979,9326 | 3000,0000 | 7632,2845 |  |  |
| 376 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1045,0000 | 2019-2022 | 885,9173 | 159,0827 |  |  |  |  |
| 377 | Строительство |  |  | 21705,1042 | 2019-2024 | 4251,9698 | 6820,8499 | 3000,0000 | 7632,2845 |  |  |
| 378 | Прочие объекты Юго-Восточной хорды |  |  |  |  |  | 968,0054 | 1768,6512 | 2731,3490 |  |  |
| 379 | Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | 32 | 015 001 001  015 001 003 | 1827,3945 | 2018-2022 | 1817,8920 | 9,5025 |  |  |  |  |
| 380 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1827,3945 | 2018-2022 | 1817,8920 | 9,5025 |  |  |  |  |
| 381 | Строительство многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги, соединяющей Рязанский пр-кт и Третье транспортное кольцо с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 33 | 015 001 001  015 001 003 | 281,5024 | 2018-2022 | 277,3310 | 4,1714 |  |  |  |  |
| 382 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 281,5024 | 2018-2022 | 277,3310 | 4,1714 |  |  |  |  |
| 383 | Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширском ш. на участке от ул. Каспийской до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 34 | 015 001 001  015 001 003  015 001 009 | 829,0612 | 2017-2022 | 728,3242 | 100,7370 |  |  |  |  |
| 384 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 829,0612 | 2017-2022 | 728,3242 | 100,7370 |  |  |  |  |
| 385 | Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширском ш. на участке от Каспийской ул. до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2 | 35 | 015 001 001  015 001 002 | 6850,0000 | 2021-2024 | 1496,4053 | 853,5945 | 1768,6512 | 2731,3490 |  |  |
| 386 | Южная рокада |  |  | 58815,5498 |  |  | 16369,9276 | 13704,8525 | 7186,6829 |  |  |
| 387 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. | 36 | 015 001 001  015 001 003 | 29119,0534 | 2019-2023 | 13928,4233 | 7936,6675 | 7253,9626 |  |  |  |
| 388 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1016,0000 | 2019-2022 | 873,5881 | 142,4119 |  |  |  |  |
| 389 | Строительство |  |  | 28103,0534 | 2019-2023 | 13054,8352 | 7794,2556 | 7253,9626 |  |  |  |
| 390 | Реконструкция ул. Донецкая | 37 | 015 001 001 | 3740,1236 | 2019-2023 | 1770,9401 | 1188,9733 | 780,2102 |  |  |  |
| 391 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 120,0000 | 2019-2022 | 92,6867 | 27,3133 |  |  |  |  |
| 392 | Реконструкция |  |  | 3620,1236 | 2019-2023 | 1678,2534 | 1161,6600 | 780,2102 |  |  |  |
| 393 | Реконструкция ул. Верхние Поля на участке от ул. Марьинский Парк до МКАД | 38 | 015 001 001 | 9298,0012 | 2018-2023 | 2973,4608 | 2592,4336 | 3732,1068 |  |  |  |
| 394 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 365,6647 | 2018-2022 | 100,8453 | 264,8194 |  |  |  |  |
| 395 | Строительство |  |  | 8932,3365 | 2019-2023 | 2872,6155 | 2327,6142 | 3732,1068 |  |  |  |
| 396 | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. | 39 | 015 001 001  015 001 003 | 16513,2480 | 2019-2024 | 2749,1632 | 4638,8290 | 1938,5729 | 7186,6829 |  |  |
| 397 | Реконструкция МКАД на участке от Каширского ш. до транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским ш. | 40 | 015 001 001 | 145,1236 | 2019-2022 | 132,0994 | 13,0242 |  |  |  |  |
| 398 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 22,1230 | 2019-2022 | 18,1568 | 3,9662 |  |  |  |  |
| 399 | Строительство |  |  | 123,0006 | 2020-2022 | 113,9426 | 9,0580 |  |  |  |  |
| 400 | Прочие объекты Южной рокады |  |  |  |  |  | 139,9260 |  |  |  |  |
| 401 | Южная рокада. Участок от Балаклавского пр-кта до Пролетарского пр-кта | 41 | 015 001 001 | 7024,2000 | 2015-2022 | 6890,7373 | 133,4627 |  |  |  |  |
| 402 | Строительство |  |  | 5384,2000 | 2015-2022 | 5338,6942 | 45,5058 |  |  |  |  |
| 403 | Строительство (1 этап) |  |  | 1640,0000 | 2017-2022 | 1552,0431 | 87,9569 |  |  |  |  |
| 404 | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с Бесединским ш. с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью | 42 | 015 001 001  015 001 003 | 5151,7813 | 2017-2022 | 5145,3180 | 6,4633 |  |  |  |  |
| 405 | Северо-Западная хорда |  |  |  |  |  | 9749,0898 | 10653,1923 | 13464,1727 | 1060,0000 | 5312,6489 |
| 406 | Этап 1. Участок дороги от Ленинградского ш. с выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения. Ленинградское ш. - пр-кт Маршала Жукова. Этап 1.1. Дорога, переустройство инженерных коммуникаций | 43 | 015 001 001  015 001 004 | 4270,8195 | 2013-2022 | 4227,1811 | 43,6384 |  |  |  |  |
| 407 | Этап 1. Участок дороги от Ленинградского ш. с выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения. Ленинградское ш. - пр-кт Маршала Жукова.  Этап 1.2. Тоннель на пересечении с ул. Берзарина. Подпорная стена восточного подхода Песчаного путепровода | 44 | 015 001 001  015 001 008 | 5471,0000 | 2013-2022 | 5442,1697 | 28,8303 |  |  |  |  |
| 408 | Этап 2. От Ленинградского ш. с выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения. Пр-кт Маршала Жукова - Крылатская ул. | 45 | 015 001 001 | 940,0000 | 2014-2023 | 769,6566 | 25,0000 | 145,3434 |  |  |  |
| 409 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 940,0000 | 2014-2023 | 769,6566 | 25,0000 | 145,3434 |  |  |  |
| 410 | Этап 2.1.1. Дорога (ул. Нижние Мневники, от д. 3 до д. 62), инженерные коммуникации и сооружения | 46 | 015 001 001 | 1225,0000 | 2016-2023 | 961,6182 | 50,0000 | 213,3818 |  |  |  |
| 411 | Этап 2.1.2. Дорога от ул. Крылатской до ул. Нижние Мневники, д. 3, инженерные коммуникации и сооружения | 47 | 015 001 001 | 3975,0000 | 2016-2023 | 3145,1197 | 100,0000 | 729,8803 |  |  |  |
| 412 | Этапы 2.1.3 и 2.1.5. Дорога от ул. Нижние Мневники, д. 62 до пр-кта Маршала Жукова, инженерные коммуникации и сооружения. Балочный мост. Первоочередные мероприятия.  Этап 2.1.4. Магистральная линия связи для интеграции в интеллектуальную транспортную систему | 48 | 015 001 001 | 12800,0000 | 2017-2023 | 11821,0751 | 150,0000 | 828,9249 |  |  |  |
| 413 | Этап 4. Сколковское ш. до МКАД. Можайское ш. - МКАД с выходом на ул. Рябиновую, включая ул. Вяземская, ул. Витебская.  4-1 этап. Ул. Вяземская, Сколковское ш., ул. Витебская.  4-2 этап. Участок от моста через р. Сетунь до ул. Рябиновой | 49 | 015 001 001  015 001 004 | 8077,0000 | 2014-2023 | 7689,9058 | 75,0000 | 312,0942 |  |  |  |
| 414 | Этап 5. Ул. Генерала Дорохова от Аминьевского ш. до МКАД | 50 | 015 001 001  015 001 004 | 2903,0000 | 2014-2023 | 2746,4108 | 30,0000 | 126,5892 |  |  |  |
| 415 | Этап 5.1. Реконструкция ул. Генерала Дорохова на участке от транспортной развязки с Аминьевским ш. с реконструкцией Верейской ул. | 51 | 015 001 001  015 001 005 | 4000,0000 | 2021-2026 | 0,6685 | 219,9999 | 396,6827 | 1000,0000 | 1000,0000 | 1382,6489 |
| 416 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 350,0000 | 2022-2023 |  | 74,9999 | 275,0001 |  |  |  |
| 417 | Строительство |  |  | 3650,0000 | 2021-2026 | 0,6685 | 145,0000 | 121,6826 | 1000,0000 | 1000,0000 | 1382,6489 |
| 418 | Этап 6. Ул. Рябиновая | 52 | 015 001 001  015 001 004  015 001 010 | 8345,2134 | 2014-2022 | 7821,0084 | 524,2050 |  |  |  |  |
| 419 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш. | 53 | 015 001 001 | 1200,0000 | 2014-2022 | 1055,4988 | 144,5012 |  |  |  |  |
| 420 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1200,0000 | 2014-2022 | 1055,4988 | 144,5012 |  |  |  |  |
| 421 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш.  Этап 7.1. Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова | 54 | 015 001 001 | 23851,6699 | 2015-2024 | 22673,8049 | 400,0000 | 300,0000 | 477,8650 |  |  |
| 422 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш.  Этап 7.1.1 Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова. Аминьевское ш. - ул. Генерала Дорохова | 55 | 015 001 001 | 2500,0000 | 2016-2022 | 2268,2814 | 231,7186 |  |  |  |  |
| 423 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш.  Этап 7.1.2. Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова. Очистные сооружения и инженерное обеспечение | 56 | 015 001 001 | 700,0000 | 2017-2022 | 545,1639 | 154,8361 |  |  |  |  |
| 424 | Этап 7.2. Строительство многоуровневых транспортных развязок для соединения Южного дублера Кутузовского пр-кта с Матвеевской, Веерной ул. и Аминьевским ш. | 57 | 015 001 001 | 3750,0000 | 2018-2024 | 1656,8008 | 741,1700 | 800,0000 | 552,0292 |  |  |
| 425 | Этап 8. Аминьевское ш. до развязки с ул. Генерала Дорохова | 58 | 015 001 001 | 532,4720 | 2013-2022 | 509,3704 | 23,1016 |  |  |  |  |
| 426 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 532,4720 | 2013-2022 | 509,3704 | 23,1016 |  |  |  |  |
| 427 | Этап 8.1. Дорога, инженерные коммуникации и искусственные сооружения | 59 | 015 001 001 | 10200,0000 | 2014-2023 | 9296,2266 | 200,0000 | 703,7734 |  |  |  |
| 428 | Этап 8.2. Очистные сооружения и инженерное обеспечение | 60 | 013 007 003 | 620,0000 | 2018-2023 | 445,8207 | 56,0000 | 118,1793 |  |  |  |
| 429 | Реконструкция ул. Крылатская, ул. Ярцевская, ул. Боженко, ул. Кубинка с выходом на Можайское ш. | 61 | 015 001 001 | 11830,0000 | 2015-2022 | 11516,9002 | 313,0998 |  |  |  |  |
| 430 | Реконструкция Можайского ш. (Кутузовского пр-кта) от МКАД до Садового кольца (участок автомобильной дороги от пересечения Садового кольца с ул. Новый Арбат до пересечения Можайского ш. с МКАД) | 62 | 015 001 001  015 001 004  015 001 010 | 13924,3755 | 2012-2023 | 13585,0072 | 105,0000 | 234,3683 |  |  |  |
| 431 | Транспортная развязка на пересечении Можайского ш. с МКАД | 63 | 015 001 001  015 001 002  015 001 003  015 001 010 | 8517,8550 | 2013-2023 | 8376,9562 | 15,0000 | 125,8988 |  |  |  |
| 432 | Транспортная развязка на пересечении ул. Генерала Дорохова с МКАД | 64 | 015 001 001  015 001 003 | 7891,1331 | 2017-2024 | 6030,0315 | 196,7000 | 664,4016 | 1000,0000 |  |  |
| 433 | Транспортная развязка на пересечении Аминьевского ш. с ул. Генерала Дорохова | 65 | 015 001 001  015 001 003  015 001 008 | 4145,1471 | 2014-2022 | 3933,7591 | 211,3880 |  |  |  |  |
| 434 | Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерных сетей и коммуникаций (1 этап) | 66 | 015 001 001  015 001 005 | 24081,5018 | 2017-2024 | 2993,6480 | 5709,9009 | 4953,6744 | 10424,2785 |  |  |
| 435 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 123,7018 | 2017-2022 | 123,3522 | 0,3496 |  |  |  |  |
| 436 | Строительство |  |  | 23957,8000 | 2019-2024 | 2870,2958 | 5709,5513 | 4953,6744 | 10424,2785 |  |  |
| 437 | Строительство набережной Серебряный Бор от Живописного моста до устья р. Сходня, включая Строгинский затон | 67 | 015 001 001 | 4000,0000 | 2025-2026 |  |  |  | 10,0000 | 60,0000 | 3930,0000 |
| 438 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 250,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 10,0000 | 10,0000 | 230,0000 |
| 439 | Строительство |  |  | 3750,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 50,0000 | 3700,0000 |
| 440 | Прочие объекты Северо-Западной хорды |  |  |  |  |  | 22,8382 |  | 2,0000 | 46,6552 | 913,7520 |
| 441 | Транспортная развязка на пересечении Дмитровского ш. с 3-м Нижнелихоборским пр-дом | 68 | 015 001 001  015 001 008 | 7000,4615 | 2012-2022 | 6998,5767 | 1,8848 |  |  |  |  |
| 442 | Реконструкция ул. Б. Академической от ул. Приорова до Дмитровского ш. | 69 | 015 001 001  015 001 008 | 9422,4368 | 2012-2022 | 9422,3329 | 0,1039 |  |  |  |  |
| 443 | Транспортная развязка Ленинградского ш. и Волоколамского ш. у станции метро "Сокол" (1 этап 2 пускового комплекса) и путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Б. Академическая с Рижским направлением Московской железной дороги (1 этап) | 70 | 015 001 001  015 001 008  015 001 010 | 16113,9932 | 2011-2022 | 16113,2310 | 0,7622 |  |  |  |  |
| 444 | Алабяно-Балтийский тоннель | 71 | 015 001 001  015 001 008 | 7140,7951 | 2015-2022 | 7120,7078 | 20,0873 |  |  |  |  |
| 445 | Транспортная развязка Ленинградского ш. и Волоколамского ш. в районе станции метро "Сокол" и путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Б. Академическая с Рижским направлением Московской железной дороги | 72 | 015 001 001  015 001 003 | 1232,2000 | 2017-2026 | 269,7928 |  |  | 2,0000 | 46,6552 | 913,7520 |
| 446 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 333,2280 | 2017-2026 | 269,7792 |  |  | 1,0000 | 5,0000 | 57,4488 |
| 447 | Строительство |  |  | 898,9720 | 2018-2026 | 0,0136 |  |  | 1,0000 | 41,6552 | 856,3032 |
| 448 | Путепроводы на Малом кольце Московской железной дороги |  |  |  |  |  | 2116,0044 | 1875,0000 | 1529,1396 | 1200,0000 | 3650,0000 |
| 449 | Реконструкция Коптевского путепровода | 73 | 015 001 001  015 001 002 | 1771,9114 | 2014-2022 | 1771,8452 | 0,0662 |  |  |  |  |
| 450 | Дмитровский путепровод | 74 | 015 001 001  015 001 002 | 7895,7382 | 2016-2024 | 2875,6544 | 2015,9382 | 1600,0000 | 1404,1456 |  |  |
| 451 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 129,6971 | 2016-2022 | 129,6969 | 0,0002 |  |  |  |  |
| 452 | Реконструкция |  |  | 7766,0411 | 2018-2024 | 2745,9575 | 2015,9380 | 1600,0000 | 1404,1456 |  |  |
| 453 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего ул. Малыгина и Малыгинский пр-д | 75 | 015 001 001  015 001 002 | 2000,0000 | 2022-2026 |  | 50,0000 | 125,0000 | 81,0000 | 700,0000 | 1044,0000 |
| 454 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 256,0000 | 2022-2024 |  | 50,0000 | 125,0000 | 81,0000 |  |  |
| 455 | Строительство |  |  | 1744,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 700,0000 | 1044,0000 |
| 456 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего ул. Костромскую и Юрловский пр-д | 76 | 015 001 001  015 001 002 | 3350,0000 | 2021-2026 | 0,0060 | 50,0000 | 150,0000 | 43,9940 | 500,0000 | 2606,0000 |
| 457 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 244,0000 | 2021-2024 | 0,0060 | 50,0000 | 150,0000 | 43,9940 |  |  |
| 458 | Строительство |  |  | 3106,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 500,0000 | 2606,0000 |
| 459 | Путепроводы на радиальных направлениях |  |  |  |  |  | 9749,6602 | 11459,5219 | 26011,5516 | 6530,9948 | 307,0519 |
| 460 | Реконструкция железнодорожного переезда на 36 км Киевского направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 36 км, ПК 10, Киевское направление Московской железной дороги, участок Внуково - Бекасово, остановочный пункт "Крекшино", Наро-Фоминский р-н, п. Крекшино, ул. Центральная | 77 | 015 001 001  015 001 002 | 1357,9155 | 2015-2022 | 1357,6722 | 0,2433 |  |  |  |  |
| 461 | Реконструкция железнодорожного переезда на 34 км Курского направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 34 км, ПК 5, Курское направление Московской железной дороги, участок Москва - г. Подольск, остановочный пункт "Щербинка", г. Щербинка, ул. Юбилейная | 78 | 015 001 001  015 001 002 | 1775,5578 | 2015-2022 | 1721,9832 | 53,5746 |  |  |  |  |
| 462 | Строительство путепровода через Курское направление Московской железной дороги с реконструкцией Дорожной ул. на участке от Кантемировской ул. до МКАД | 79 | 015 001 001  015 001 002 | 7694,0000 | 2017-2022 | 7218,4616 | 475,5384 |  |  |  |  |
| 463 | Реконструкция железнодорожного переезда на 7 км Павелецкого направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 7 км 123 м, Павелецкое направление Московской железной дороги, участок Москва - Домодедово, остановочный пункт "Нижние Котлы", р-н Нагатино-Садовники, проектируемый пр-д N 1819 | 80 | 015 001 001  015 001 002 | 613,0963 | 2014-2022 | 608,7473 | 4,3490 |  |  |  |  |
| 464 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего пр-д N 2236 с ул. Хачатуряна | 81 | 015 001 001  015 001 002 | 6800,0000 | 2017-2024 | 265,4629 | 3182,2560 | 1000,0000 | 2352,2811 |  |  |
| 465 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 159,0000 | 2017-2022 | 63,9416 | 95,0584 |  |  |  |  |
| 466 | Строительство |  |  | 6641,0000 | 2019-2024 | 201,5213 | 3087,1976 | 1000,0000 | 2352,2811 |  |  |
| 467 | Строительство железнодорожного путепровода, соединяющего ул. Добролюбова с ул. Складочная | 82 | 015 001 001  015 001 002 | 5500,0000 | 2022-2024 |  | 836,5090 | 1900,0000 | 2763,4910 |  |  |
| 468 | Строительство железнодорожного путепровода, соединяющего ул. Менжинского с ул. Дудинка | 83 | 015 001 001  015 001 002 | 400,0000 | 2023-2025 |  |  | 20,0000 | 200,0000 | 180,0000 |  |
| 469 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 400,0000 | 2023-2025 |  |  | 20,0000 | 200,0000 | 180,0000 |  |
| 470 | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 84 | 015 001 001  015 001 002 | 15000,0000 | 2017-2025 | 2421,1745 | 917,3524 | 1289,1155 | 5021,3628 | 5350,9948 |  |
| 471 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 235,0000 | 2017-2024 | 78,6372 | 50,0000 | 85,0000 | 21,3628 |  |  |
| 472 | Строительство |  |  | 14765,0000 | 2019-2025 | 2342,5373 | 867,3524 | 1204,1155 | 5000,0000 | 5350,9948 |  |
| 473 | Строительство путепровода через Октябрьское направление Московской железной дороги и мостовых сооружений через р. Сходня с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью | 85 | 015 001 001  015 001 002 | 2970,0000 | 2020-2026 | 58,9047 | 113,6370 | 250,4064 | 1240,0000 | 1000,0000 | 307,0519 |
| 474 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 145,0000 | 2020-2022 | 46,3111 | 98,6889 |  |  |  |  |
| 475 | Строительство |  |  | 2825,0000 | 2021-2026 | 12,5936 | 14,9481 | 250,4064 | 1240,0000 | 1000,0000 | 307,0519 |
| 476 | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | 86 | 015 001 001  015 001 002 | 9654,5402 | 2018-2024 | 2053,9170 | 1916,2005 | 2000,0000 | 3684,4227 |  |  |
| 477 | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 87 | 015 001 001  015 001 002 | 18000,0000 | 2021-2024 | 0,0060 | 2250,0000 | 5000,0000 | 10749,9940 |  |  |
| 478 | Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ |  |  |  |  |  | 1086,6279 | 1590,0710 | 1265,1140 |  |  |
| 479 | ТПУ "Волгоградская" | 88 | 015 001 001 | 181,0000 | 2015-2022 | 177,8972 | 3,1028 |  |  |  |  |
| 480 | ТПУ "Волоколамская" | 89 | 015 001 001 | 151,0000 | 2015-2022 | 145,2245 | 5,7755 |  |  |  |  |
| 481 | ТПУ "ЗИЛ" | 90 | 015 001 001 | 522,0000 | 2015-2022 | 446,1029 | 75,8971 |  |  |  |  |
| 482 | ТПУ "Николаевская" | 91 | 015 001 001 | 534,0000 | 2015-2022 | 525,0068 | 8,9932 |  |  |  |  |
| 483 | ТПУ "Новопесчаная" | 92 | 015 001 001 | 667,0000 | 2015-2022 | 639,3157 | 27,6843 |  |  |  |  |
| 484 | Строительство путепровода для транспортного обслуживания территории ТПУ "Саларьево" с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью | 93 | 015 001 001  015 001 002 | 4164,3735 | 2018-2024 | 3325,2866 | 250,0000 | 223,9729 | 365,1140 |  |  |
| 485 | Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ "Ярославская" | 94 | 015 001 001 | 3823,5100 | 2018-2024 | 1769,7412 | 500,3561 | 653,4127 | 900,0000 |  |  |
| 486 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 59,0000 | 2018-2022 | 58,6439 | 0,3561 |  |  |  |  |
| 487 | Строительство |  |  | 3764,5100 | 2019-2024 | 1711,0973 | 500,0000 | 653,4127 | 900,0000 |  |  |
| 488 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ТПУ "Ботанический сад" | 95 | 015 001 001  015 001 003 | 1675,0000 | 2018-2023 | 1155,4554 | 50,7959 | 468,7487 |  |  |  |
| 489 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,0000 | 2018-2022 | 24,2041 | 0,7959 |  |  |  |  |
| 490 | Строительство |  |  | 1650,0000 | 2018-2023 | 1131,2513 | 50,0000 | 468,7487 |  |  |  |
| 491 | Дороги к ТПУ "Пятницкое шоссе" и прилегающая улично-дорожная сеть | 96 | 015 001 001 | 1097,2387 | 2016-2023 | 689,2790 | 164,0230 | 243,9367 |  |  |  |
| 492 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 62,0387 | 2016-2022 | 48,0157 | 14,0230 |  |  |  |  |
| 493 | Строительство |  |  | 1035,2000 | 2018-2023 | 641,2633 | 150,0000 | 243,9367 |  |  |  |
| 494 | Локально-реконструктивные мероприятия на основных магистралях |  |  |  |  |  | 2573,5075 | 746,1073 |  |  |  |
| 495 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | Реконструкция Каширского ш. от МКАД до Варшавского ш. | 97 | 015 001 001  015 001 004  015 001 008 | 9599,6238 | 2011-2022 | 9589,5566 | 10,0672 |  |  |  |  |
| 497 | Реконструкция Варшавского ш. от МКАД до Садового кольца | 98 | 015 001 001  015 001 004  015 001 008  015 001 010 | 12230,1672 | 2011-2022 | 12221,9288 | 8,2384 |  |  |  |  |
| 498 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | Реконструкция Волгоградского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. | 99 | 015 001 001  015 001 002  015 001 008  015 001 010 | 5949,2386 | 2014-2022 | 5936,8858 | 12,3528 |  |  |  |  |
| 500 | Реконструкция Волгоградского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. (4 этап) | 100 | 015 001 001 | 311,7100 | 2016-2022 | 285,5585 | 26,1515 |  |  |  |  |
| 501 | Реконструкция Рязанского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. | 101 | 015 001 001  015 001 004  015 001 010 | 9710,0955 | 2012-2022 | 9669,0625 | 41,0330 |  |  |  |  |
| 502 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | Реконструкция ш. Энтузиастов от МКАД до Садового кольца | 102 | 015 001 001  015 001 004 | 5753,2541 | 2012-2022 | 5744,0596 | 9,1945 |  |  |  |  |
| 504 | Реконструкция Щелковского ш. от МКАД до Садового кольца | 103 | 015 001 001  015 001 004  015 001 010 | 11750,0000 | 2012-2023 | 11285,1523 | 204,8406 | 260,0071 |  |  |  |
| 505 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | Реконструкция ул. Профсоюзной от МКАД до Ленинского пр-кта (5 этап. Эстакада на пересечении ул. Профсоюзная с ул. Генерала Тюленева) | 104 | 015 001 001  015 001 010 | 907,6943 | 2013-2022 | 906,6636 | 1,0307 |  |  |  |  |
| 507 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш., с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Строительство 1.1 этапа. Участок от МКАД до канала имени Москвы | 105 | 015 001 001  015 001 003  015 001 010 | 4761,2360 | 2014-2022 | 4759,8928 | 1,3432 |  |  |  |  |
| 509 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш., с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Строительство 1.3 этапа. Участок от МКАД до р. Сходня | 106 | 015 001 001  015 001 004 | 8415,5800 | 2018-2023 | 6011,8213 | 1917,6585 | 486,1002 |  |  |  |
| 510 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш., с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Строительство 3 этапа. Участок от ул. Пехотная до Ленинградского ш. | 107 | 015 001 001  015 001 004 | 4150,0000 | 2015-2022 | 4143,2729 | 6,7271 |  |  |  |  |
| 511 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш., с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов. Этап 3.1. Строительство разворотного съезда под Малое кольцо Московской железной дороги с реконструкцией улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к ТПУ "Волоколамская" | 108 | 015 001 001  015 001 004 | 2591,1652 | 2016-2022 | 2568,5486 | 22,6166 |  |  |  |  |
| 512 | Реконструкция проезда от существующей улично-дорожной сети до ул. Народного Ополчения | 109 | 015 001 001 | 521,0000 | 2020-2022 | 264,9965 | 256,0035 |  |  |  |  |
| 513 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | Реконструкция Ленинградского ш. от станции метро "Сокол" до МКАД | 110 | 015 001 001  015 001 004 | 2542,5424 | 2012-2022 | 2486,2925 | 56,2499 |  |  |  |  |
| 515 | Строительство транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей и МКАД |  |  |  |  |  | 7926,1741 | 8523,4774 | 10022,8603 |  |  |
| 516 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волоколамским ш. | 111 | 015 001 001  015 001 004 | 6700,0000 | 2018-2023 | 6360,4642 | 15,9600 | 323,5758 |  |  |  |
| 518 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Каширским ш. | 112 | 015 001 001  015 001 003  015 001 004  015 001 008  015 001 010 | 7643,6272 | 2013-2022 | 7638,8912 | 4,7360 |  |  |  |  |
| 520 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волгоградским пр-ктом | 113 | 015 001 001  015 001 003  015 001 010 | 3290,0292 | 2013-2022 | 3287,6524 | 2,3768 |  |  |  |  |
| 522 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Рязанским пр-ктом | 114 | 015 001 001  015 001 003  015 001 004  015 001 008 | 5127,0713 | 2014-2022 | 5060,8202 | 66,2511 |  |  |  |  |
| 523 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. | 115 | 015 001 001  015 001 003 | 4715,4721 | 2020-2024 | 1597,9404 | 835,4721 | 800,0000 | 1482,0596 |  |  |
| 525 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским ш. | 116 | 015 001 001  015 001 003 | 6148,8748 | 2020-2024 | 3128,2988 | 1301,8748 | 300,0000 | 1418,7012 |  |  |
| 526 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Ленинским пр-ктом | 117 | 015 001 001  015 001 003  015 001 004  015 001 010 | 7075,0906 | 2014-2022 | 7070,4336 | 4,6570 |  |  |  |  |
| 528 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной | 118 | 015 001 001  015 001 003  015 001 008  015 001 010 | 11435,0658 | 2015-2023 | 10507,4213 | 16,2029 | 911,4416 |  |  |  |
| 529 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной (2 этап) | 119 | 015 001 001 | 2021,1522 | 2021-2024 | 11,5354 | 250,0000 | 688,4600 | 1071,1568 |  |  |
| 530 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог | 120 | 015 001 001  015 001 003 | 19320,4328 | 2016-2024 | 2345,3072 | 5424,1829 | 5500,0000 | 6050,9427 |  |  |
| 531 | Реконструкция МКАД. Участок от Ленинского пр-кта до Можайского ш. | 121 | 015 001 001 | 632,2404 | 2013-2022 | 627,7799 | 4,4605 |  |  |  |  |
| 532 | Развитие дорожной сети на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы |  |  |  |  |  | 7505,4565 | 13885,1841 | 9371,3455 | 14124,0859 | 44559,6252 |
| 533 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.), 1 этап | 122 | 015 001 001  015 001 004  015 001 008  015 001 010 | 22502,0254 | 2014-2023 | 22214,6565 | 161,6500 | 125,7189 |  |  |  |
| 534 | Реконструкция автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 29 км Московской обл. (Калужское ш.), 1 этап (этап 1.3) | 123 | 015 001 001 | 732,4525 | 2018-2026 | 204,2705 |  |  |  | 10,0000 | 518,1820 |
| 535 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 45,3039 | 2018-2026 | 22,9462 |  |  |  | 5,0000 | 17,3577 |
| 536 | Строительство |  |  | 687,1486 | 2019-2026 | 181,3243 |  |  |  | 5,0000 | 500,8243 |
| 537 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.) до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2 этап. Этап 2.1. Участок автомобильной дороги от 29 до 47 км Калужского ш. | 124 | 015 001 001 | 20468,1087 | 2015-2023 | 19769,6021 | 75,0000 | 623,5066 |  |  |  |
| 538 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.) до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2 этап. Этап 2.2. Участок автомобильной дороги от 47 до 49 км Калужского ш. | 125 | 015 001 001 | 1265,0100 | 2016-2022 | 1235,9161 | 29,0939 |  |  |  |  |
| 539 | Строительство автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное".  Этап 1. Участок от Боровского ш. до Калужского ш.  Этап 1.1. Участок дороги от Киевского ш. до Калужского ш.  Этап 1.1.2. Улично-дорожная сеть к ТПУ "Саларьево". Комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод N 5. Инженерное обеспечение дорожной инфраструктуры | 126 | 015 001 001 | 31272,0000 | 2015-2023 | 29237,2232 | 17,4693 | 2017,3075 |  |  |  |
| 540 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на пересечении автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Видное" с Боровским ш. и Киевским ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 127 | 015 001 001  015 001 003 | 12830,9849 | 2019-2026 | 6360,0436 | 1480,0000 | 1000,0000 | 850,0000 | 950,0000 | 2190,9413 |
| 541 | Строительство многоуровневой транспортной развязки на дороге "Солнцево - Бутово - Видное" и прилегающая улично-дорожная сеть | 128 | 015 001 001  015 001 003 | 4000,0000 | 2018-2026 | 49,1845 | 0,0500 |  | 5,0001 | 34,8860 | 3910,8794 |
| 542 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 120,0000 | 2018-2026 | 37,7132 |  |  |  | 29,8860 | 52,4008 |
| 543 | Строительство |  |  | 3880,0000 | 2019-2026 | 11,4713 | 0,0500 |  | 5,0001 | 5,0000 | 3858,4786 |
| 544 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово". Этап 1.1. Подготовка территории - вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства. Строительство искусственного сооружения | 129 | 015 001 001  015 001 008 | 5050,0000 | 2017-2023 | 4712,8215 | 58,2464 | 278,9321 |  |  |  |
| 545 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово". Этап 1.2. Тоннели. Дороги. Путепровод. Этап 1.2.1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово" | 130 | 015 001 001  015 001 008 | 29000,0000 | 2018-2024 | 26575,6448 | 19,4900 | 2182,6925 | 222,1727 |  |  |
| 546 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1.3 | 131 | 015 001 001  015 001 008 | 1819,4000 | 2018-2023 | 1497,3768 | 79,2991 | 242,7241 |  |  |  |
| 547 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское ш." от ул. Поляны до Симферопольского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 132 | 015 001 002 | 28360,0000 | 2019-2026 | 409,5018 | 652,2860 | 342,1869 | 50,0000 | 7684,9999 | 19221,0254 |
| 548 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1031,3576 | 2019-2023 | 236,8847 | 502,2860 | 292,1869 |  |  |  |
| 549 | Строительство |  |  | 27328,6424 | 2019-2026 | 172,6171 | 150,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 7684,9999 | 19221,0254 |
| 550 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское ш." от ТПУ "Столбово" до ул. Поляны с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 133 | 015 001 002 | 25670,0000 | 2019-2026 | 3570,0150 | 2060,5932 | 1650,0000 | 1500,0000 | 1483,1840 | 15406,2078 |
| 551 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 675,0000 | 2019-2024 | 421,7892 | 50,0000 | 75,0000 | 128,2108 |  |  |
| 552 | Строительство |  |  | 24995,0000 | 2020-2026 | 3148,2258 | 2010,5932 | 1575,0000 | 1371,7892 | 1483,1840 | 15406,2078 |
| 553 | Улично-дорожная сеть к ТПУ "Терешково", включая проезд от ул. 50 лет Октября до ул. Татьянин Парк | 134 | 015 001 002 | 2265,0000 | 2019-2026 | 213,7784 | 450,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 1451,2216 |
| 554 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 58,9660 | 2019-2021 | 58,9660 |  |  |  |  |  |
| 555 | Строительство |  |  | 2206,0340 | 2019-2026 | 154,8124 | 450,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 1451,2216 |
| 556 | Реконструкция Варшавского ш. на участке от проектируемого пр-да N 728 до обводной дороги на г. Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой | 135 | 015 001 001 015 001 003 | 8524,5598 | 2016-2022 | 8501,8106 | 22,7492 |  |  |  |  |
| 557 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до п. Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 136 | 015 001 001  015 001 003 | 7085,6025 | 2017-2026 | 5185,9850 | 100,0000 | 200,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 999,6175 |
| 558 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Участок от ул. Александры Монаховой до транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" | 137 | 015 001 001  015 001 003 | 7920,0000 | 2023-2025 |  |  | 3000,0000 | 3000,0000 | 1920,0000 |  |
| 559 | Строительство временных парковок личного транспорта, временных отстойно-разворотных площадок и участков улично-дорожной сети у станций метро "Филатов луг", "Прокшино" и "Столбово". Подъездная дорога к электродепо "Саларьево" | 138 | 015 001 001  015 001 003 | 5240,4666 | 2019-2024 | 3972,1250 | 274,1689 | 200,0000 | 794,1727 |  |  |
| 560 | Строительство многоуровневой транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги Солнцево - Бутово - Видное с магистральной улицей МКАД - Коммунарка - Остафьево | 139 | 015 001 001  015 001 003 | 2022,7793 | 2019-2023 | 1625,8182 | 6,9611 | 390,0000 |  |  |  |
| 561 | Строительство многоуровневых транспортных развязок в п. Рассудово, п. Киевский с реконструкцией Киевского ш. на участке 51-65 км | 140 | 015 001 001  015 001 003 | 4400,0000 | 2022-2025 |  | 1108,9840 | 1000,0000 | 1200,0000 | 1091,0160 |  |
| 562 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,0060 | 2022 |  | 0,0060 |  |  |  |  |
| 563 | Строительство |  |  | 4399,9940 | 2022-2025 |  | 1108,9780 | 1000,0000 | 1200,0000 | 1091,0160 |  |
| 564 | Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной сетью в районе станции метро "Мамыри" | 141 | 015 001 001  015 001 003 | 3500,0000 | 2020-2026 | 279,0344 | 759,4154 | 500,0000 | 500,0000 | 600,0000 | 861,5502 |
| 565 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 70,0000 | 2020-2022 | 29,0325 | 40,9675 |  |  |  |  |
| 566 | Строительство |  |  | 3430,0000 | 2021-2026 | 250,0019 | 718,4479 | 500,0000 | 500,0000 | 600,0000 | 861,5502 |
| 567 | Реконструкция Калужского ш. на участке от 47 км до автомобильной дороги А-107 | 142 | 015 001 001 | 2700,0000 | 2020-2024 | 1567,8845 | 150,0000 | 82,1155 | 900,0000 |  |  |
| 568 | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" |  |  |  |  |  | 8337,9551 | 6241,8378 | 20219,1597 | 4438,2576 | 4180,0000 |
| 569 | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 143 | 015 001 001 | 9991,7040 | 2015-2023 | 8598,0742 | 900,0000 | 493,6298 |  |  |  |
| 570 | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева". Улично-дорожная сеть по территории перспективной застройки | 144 | 015 001 001 | 6153,4800 | 2016-2024 | 3740,7525 | 786,2461 | 141,4949 | 1484,9865 |  |  |
| 571 | Строительство мостового сооружения через старое русло р. Москва с улично-дорожной сетью в южной части территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" с обустройством пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции городского пассажирского транспорта. Обустройство набережной р. Москва в районе территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 145 | 015 001 001 | 19359,1568 | 2017-2024 | 4089,1754 | 3489,2626 | 2159,6480 | 9621,0708 |  |  |
| 572 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 359,1568 | 2017-2022 | 291,3942 | 67,7626 |  |  |  |  |
| 573 | Строительство |  |  | 19000,0000 | 2018-2024 | 3797,7812 | 3421,5000 | 2159,6480 | 9621,0708 |  |  |
| 574 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 146 | 015 001 001 | 5490,4219 | 2017-2024 | 1111,1338 | 1041,2938 | 1145,6442 | 2192,3501 |  |  |
| 575 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 194,2019 | 2017-2023 | 92,2639 | 41,2938 | 60,6442 |  |  |  |
| 576 | Строительство |  |  | 5296,2200 | 2018-2024 | 1018,8699 | 1000,0000 | 1085,0000 | 2192,3501 |  |  |
| 577 | Симоновская наб. от существующего участка до Третьего транспортного кольца | 147 | 015 001 001 | 10728,1674 | 2016-2025 | 164,2943 | 718,7701 | 1056,8454 | 5850,0000 | 2938,2576 |  |
| 578 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 343,7823 | 2016-2023 | 106,9369 | 30,0000 | 206,8454 |  |  |  |
| 579 | Строительство |  |  | 10384,3851 | 2017-2025 | 57,3574 | 688,7701 | 850,0000 | 5850,0000 | 2938,2576 |  |
| 580 | Симоновская наб. на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового пр-да (с мостом) (улично-дорожная сеть к "Парку развлечений" (Нагатинская пойма) | 148 | 015 001 001 | 9556,0000 | 2016-2023 | 8605,7913 | 555,6332 | 394,5755 |  |  |  |
| 581 | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. | 149 | 015 001 001 | 3007,0262 | 2019-2024 | 519,5246 | 766,7493 | 750,0000 | 970,7523 |  |  |
| 582 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 56,5262 | 2019-2022 | 56,0469 | 0,4793 |  |  |  |  |
| 583 | Строительство |  |  | 2950,5000 | 2019-2024 | 463,4777 | 766,2700 | 750,0000 | 970,7523 |  |  |
| 584 | Строительство улично-дорожной сети для застройки "Зил-Юг" | 150 | 015 001 001 | 5960,0000 | 2022-2026 |  | 80,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 1500,0000 | 4180,0000 |
| 585 | Прочие объекты дорожно-мостового строительства и реконструкции |  |  |  |  |  | 33701,3669 | 40053,8576 | 42225,8537 | 39468,0204 | 39081,3156 |
| 586 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н. Фоменко" (включительно) | 151 | 015 001 001  003 005 004 | 5832,1000 | 2018-2026 | 136,0500 | 136,0500 |  | 10,0000 | 50,0000 | 5500,0000 |
| 588 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 272,1000 | 2018-2022 | 136,0500 | 136,0500 |  |  |  |  |
| 589 | Строительство |  |  | 5560,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 10,0000 | 50,0000 | 5500,0000 |
| 590 | Строительство и благоустройство участка Симоновской наб., прилегающей к территории жилого комплекса по адресу: Симоновская наб., влд. 1 | 152 | 015 001 001 | 1200,0000 | 2022-2025 |  | 30,0000 | 625,0000 | 295,0000 | 250,0000 |  |
| 591 | Строительство и благоустройство участка набережной Москвы-реки в Нагатинской пойме | 153 | 015 001 001 | 600,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 10,0000 | 50,0000 | 540,0000 |
| 592 | Мероприятия по развитию территории наб. Тараса Шевченко от Третьего транспортного кольца до Украинского б-ра | 154 | 015 001 001 | 550,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 10,0000 | 51,0000 | 489,0000 |
| 593 | Мероприятия по развитию территории набережной Москвы-реки от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка | 155 | 015 001 001 | 900,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 10,0000 | 52,0000 | 838,0000 |
| 594 | Строительство железнодорожной эстакады и реконструкция железнодорожных устройств и путепровода над Смоленским направлением Московской железной дороги (с учетом остановочного пункта "Сити") | 156 | 015 001 001  015 001 010 | 4217,7700 | 2012-2022 | 4171,9547 | 45,8153 |  |  |  |  |
| 595 | Проезд вдоль Ботанического сада | 157 | 015 001 001 | 70,2714 | 2015-2022 | 68,5957 | 1,6757 |  |  |  |  |
| 596 | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского пр-кта, Шелепихинской наб. и Третьего транспортного кольца с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, переустройство инженерных сетей, коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры | 158 | 015 001 001 | 27003,9434 | 2017-2025 | 8909,0464 | 3785,9125 | 1833,9024 | 8767,4959 | 3707,5862 |  |
| 597 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 403,9434 | 2017-2024 | 268,7030 | 5,0000 | 125,0000 | 5,2404 |  |  |
| 598 | Строительство |  |  | 26600,0000 | 2018-2025 | 8640,3434 | 3780,9125 | 1708,9024 | 8762,2555 | 3707,5862 |  |
| 599 | Строительство пешеходного моста через водоотводный канал Москвы-реки, соединяющего стрелку Золотого острова и Крымскую набережную | 159 | 015 001 001 | 650,0000 | 2022-2024 |  | 40,0000 | 280,0000 | 330,0000 |  |  |
| 600 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Строительство разворотной эстакады на участке дороги от ул. Б. Академическая до Дмитровского ш. | 160 | 015 001 001  015 001 008 | 3922,8864 | 2017-2023 | 3471,4661 | 251,4118 | 200,0085 |  |  |  |
| 602 | Парковочные места легкового автомобильного транспорта в техническом пространстве над перекрытием Балтийского тоннеля транспортной развязки на пересечении Ленинградского ш. и Волоколамского ш. в районе станции метро "Сокол". 1 этап "Немеханизированный паркинг". 2 этап "Механизированный паркинг" | 161 | 014 001 004 | 1466,1545 | 2012-2022 | 1378,2027 | 87,9518 |  |  |  |  |
| 603 | Системы жизнеобеспечения Волоколамского тоннеля | 162 | 015 001 001  015 001 008 | 1853,0000 | 2018-2023 | 1799,8828 |  | 53,1172 |  |  |  |
| 604 | Реконструкция Дмитровского ш. от Малого кольца Московской железной дороги до Коровинского ш. (1 пусковой комплекс) | 163 | 015 001 001 | 4042,4169 | 2007-2023 | 3962,9104 | 70,0000 | 9,5065 |  |  |  |
| 605 | Реконструкция мостового перехода на Ленинградском ш. через канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения дождевой канализации | 164 | 013 008 002 | 390,0000 | 2012-2023 | 271,4497 | 100,0000 | 18,5503 |  |  |  |
| 606 | Реконструкция Ленинградского пр-кта от Беговой ул. до станции метро "Сокол" со строительством транспортной развязки на пересечении с ул. Серегина с учетом устройства подъездной дороги на Ходынское поле (1 пусковой комплекс) | 165 | 015 001 001  015 001 004  015 001 008 | 18724,6448 | 2006-2022 | 18723,6742 | 0,9706 |  |  |  |  |
| 607 | Развитие улично-дорожной сети Молжаниновского р-на | 166 | 015 001 001 | 300,0000 | 2024-2025 |  |  |  | 10,0000 | 290,0000 |  |
| 608 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 300,0000 | 2024-2025 |  |  |  | 10,0000 | 290,0000 |  |
| 609 | Строительство проектируемых пр-дов N 6183 и N 6184 | 167 | 015 001 001 | 800,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 10,0000 | 790,0000 |
| 610 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 5,0000 | 35,0000 |
| 611 | Строительство |  |  | 760,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 5,0000 | 755,0000 |
| 612 | Съезд с Дмитровского ш. на Дубнинскую ул. и Верхнелихоборскую (оформление права собственности города Москвы) | 168 | 015 001 001 | 349,4638 | 2007-2022 | 343,5826 | 5,8812 |  |  |  |  |
| 613 | Улично-дорожная сеть для административного здания и детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену, расположенных по адресам: Синявинская ул., влд. 11, влд. 13, р-н Молжаниновский | 169 | 015 001 001 | 563,5312 | 2021-2024 | 0,0060 | 325,0000 | 164,9000 | 73,6252 |  |  |
| 614 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | Двухуровневая транспортная развязка на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. (1, 3, 5 пусковые комплексы) | 170 | 015 001 001  015 001 003  015 001 010 | 5506,6678 | 2012-2022 | 5499,3798 | 7,2880 |  |  |  |  |
| 616 | Реконструкция Дмитровского ш.: реконструкция транспортной развязки МКАД с Дмитровским ш. | 171 | 015 001 001  015 001 002  015 001 004  015 001 008  015 001 010 | 9227,2603 | 2012-2023 | 9191,9387 | 15,0000 | 20,3216 |  |  |  |
| 617 | Реконструкция Дмитровского ш.: участок от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. до границ г. Москвы | 172 | 015 001 001  015 001 004  015 001 010 | 8183,9979 | 2012-2022 | 8176,5969 | 7,4010 |  |  |  |  |
| 618 | Двухуровневая транспортная развязка на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. (2, 4, 7 пусковые комплексы) (1 этап) | 173 | 015 001 004 | 531,4771 | 2014-2022 | 512,6771 | 18,8000 |  |  |  |  |
| 619 | Мостовые сооружения через р. Лихоборка, р. Яуза, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающих их функционирование | 174 | 015 001 001 | 6950,0000 | 2017-2026 | 109,2987 | 135,5401 | 324,6793 | 976,4688 | 3163,0000 | 2241,0131 |
| 620 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 216,4497 | 2017-2023 | 66,1006 | 83,3699 | 66,9792 |  |  |  |
| 621 | Реконструкция |  |  | 6733,5503 | 2018-2026 | 43,1981 | 52,1702 | 257,7001 | 976,4688 | 3163,0000 | 2241,0131 |
| 622 | Реконструкция Лианозовского пр-да от Дмитровского ш. до ул. Череповецкой с устройством проезда под Дмитровским ш. для застройки мкр. 9 р-на Северный (2 пусковой комплекс) | 175 | 015 001 001 | 29,4677 | 2012-2022 | 28,2437 | 1,2240 |  |  |  |  |
| 623 | Автомобильная дорога от Дмитровского ш. до проектируемого пр-да N 5557 вдоль Савеловского направления Московской железной дороги | 176 | 015 001 001 | 3762,0000 | 2017-2023 | 3463,6739 | 141,3667 | 156,9594 |  |  |  |
| 624 | Реконструкция Ростокинской ул. | 177 | 015 001 001 | 563,5562 | 2014-2022 | 561,3667 | 2,1895 |  |  |  |  |
| 625 | Реконструкция пр-да Шокальского | 178 | 015 001 001 | 320,9801 | 2018-2023 | 294,7156 | 0,5000 | 25,7645 |  |  |  |
| 626 | Расширение проезжей части ул. Минусинская, ул. Коминтерна и Янтарного пр-да | 179 | 015 001 001 | 200,0000 | 2018-2026 | 0,0266 |  |  |  | 10,0000 | 189,9734 |
| 627 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2018-2026 | 0,0199 |  |  |  | 5,0000 | 34,9801 |
| 628 | Строительство |  |  | 160,0000 | 2019-2026 | 0,0067 |  |  |  | 5,0000 | 154,9933 |
| 629 | Реконструкция улично-дорожной сети р-нов Ростокино и Алексеевский | 180 | 015 001 001 | 2995,0000 | 2019-2025 | 921,4298 | 578,0701 | 350,5000 | 900,0000 | 245,0001 |  |
| 630 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 109,9000 | 2019-2022 | 31,3878 | 78,5122 |  |  |  |  |
| 631 | Строительство |  |  | 2885,1000 | 2019-2025 | 890,0420 | 499,5579 | 350,5000 | 900,0000 | 245,0001 |  |
| 632 | Улично-дорожная сеть во 2-м мкр. р-на Северный | 181 | 015 001 001 | 500,0000 | 2022-2025 |  | 0,2000 | 200,1000 | 225,0000 | 74,7000 |  |
| 633 | Расширение Поморской улицы и проектируемого пр-да N 2257 со строительством проектируемого проезда вдоль ж/д путей | 182 | 015 001 001 | 1800,0000 | 2021-2025 | 0,0060 | 285,0000 | 604,5000 | 545,9000 | 364,5940 |  |
| 634 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 635 | Реконструкция ул. Ткацкая от ул. Измайловский Вал до ул. Вельяминовская | 183 | 015 001 001 | 348,1896 | 2012-2022 | 330,6164 | 17,5732 |  |  |  |  |
| 636 | Строительство путепровода через железнодорожные пути Малого кольца Московской железной дороги от ул. Пруд Ключики до 1-й Фрезерной ул. с переустройством инженерных сетей и коммуникаций | 184 | 015 001 001 | 2217,4240 | 2016-2023 | 2114,3399 | 10,0000 | 93,0841 |  |  |  |
| 637 | Реконструкция ул. 3-й Соколиной Горы | 185 | 015 001 001 | 243,3441 | 2014-2022 | 238,8962 | 4,4479 |  |  |  |  |
| 638 | Улично-дорожная сеть в промзоне Руднево | 186 | 015 001 001 | 3498,1330 | 2017-2023 | 1243,2244 | 1879,8851 | 375,0235 |  |  |  |
| 639 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 98,1330 | 2017-2022 | 70,8238 | 27,3092 |  |  |  |  |
| 640 | Строительство |  |  | 3400,0000 | 2020-2023 | 1172,4006 | 1852,5759 | 375,0235 |  |  |  |
| 641 | Транспортное пересечение МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы, заказ N 05-02-К (2 пусковой комплекс) | 187 | 015 001 001 | 1665,0084 | 2008-2022 | 1664,9824 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 642 | Строительство эстакады по основному ходу ш. Энтузиастов на пересечении со Свободным пр-ктом и Большим Купавенским пр-дом | 188 | 015 001 001 | 4500,0000 | 2018-2026 | 115,4752 | 134,0836 | 5,0000 | 64,9990 | 1200,0000 | 2980,4422 |
| 643 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 125,0000 | 2018-2022 | 40,9164 | 84,0836 |  |  |  |  |
| 644 | Строительство |  |  | 4375,0000 | 2019-2026 | 74,5588 | 50,0000 | 5,0000 | 64,9990 | 1200,0000 | 2980,4422 |
| 645 | Реконструкция Краснобогатырской ул. | 189 | 015 001 001 | 7000,0000 | 2019-2026 | 910,6248 | 401,3515 | 10,0000 | 300,0000 | 1172,1701 | 4205,8536 |
| 646 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 140,0000 | 2019-2022 | 65,1358 | 74,8642 |  |  |  |  |
| 647 | Строительство |  |  | 6860,0000 | 2020-2026 | 845,4890 | 326,4873 | 10,0000 | 300,0000 | 1172,1701 | 4205,8536 |
| 648 | Участок улично-дорожной сети для жилых домов и учебного корпуса по адресу: ул. Салтыковская, влд. 6 | 190 | 015 001 001 | 800,0000 | 2020-2023 | 23,2080 | 0,0001 | 776,7919 |  |  |  |
| 649 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 760,0000 |  | 23,2080 | 0,0001 | 736,7919 |  |  |  |
| 650 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 40,0000 |  |  |  | 40,0000 |  |  |  |
| 651 | Строительство проектируемого пр-да N 2095 | 191 | 015 001 001 | 481,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 5,0000 | 5,0000 | 471,0000 |
| 652 | 05-002. Транспортное пересечение МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы, заказ N 05-02-К (1 пусковой комплекс) | 192 | 015 001 001 | 8580,9068 | 2008-2022 | 8580,7771 | 0,1297 |  |  |  |  |
| 653 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | Транспортная развязка на пересечении Новорязанского ш. с ул. Генерала Кузнецова - ул. Маршала Полубоярова | 193 | 015 001 001  015 001 004  015 001 010 | 4707,5726 | 2013-2022 | 4705,6300 | 1,9426 |  |  |  |  |
| 655 | Ликвидация и переустройство железнодорожных путей с реконструкцией улично-дорожной сети на участке от 2-го Вязовского пр-да до ул. Окская | 194 | 015 001 001 | 5912,7527 | 2020-2024 | 1269,8845 | 1586,1887 | 1000,0000 | 2056,6795 |  |  |
| 656 | Строительство многоуровневых транспортных развязок, в том числе с Курским направлением железной дороги, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью на участке от Третьего транспортного кольца до ул. Люблинской с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью | 195 | 015 001 001  015 001 003 | 27326,6208 | 2018-2025 | 6958,6306 | 3774,5463 | 2664,5140 | 5030,0000 | 8898,9299 |  |
| 657 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 686,6208 | 2018-2024 | 567,2044 | 1,0000 | 88,4164 | 30,0000 |  |  |
| 658 | Строительство |  |  | 26640,0000 | 2019-2025 | 6391,4262 | 3773,5463 | 2576,0976 | 5000,0000 | 8898,9299 |  |
| 659 | Реконструкция 2-го Грайвороновского пр-да на участке между Рязанским пр-ктом и железнодорожной веткой "Новопролетарская" | 196 | 015 001 001 | 2500,0000 | 2017-2026 | 5,1191 | 15,1000 | 135,0000 | 144,8916 | 50,0000 | 2149,8893 |
| 660 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 200,0000 | 2017-2024 | 5,1084 | 15,0000 | 85,0000 | 94,8916 |  |  |
| 661 | Реконструкция |  |  | 2300,0000 | 2020-2026 | 0,0107 | 0,1000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 2149,8893 |
| 662 | 94-6005. Участок внутригородской кольцевой магистрали от пл. Проломной до ш. Энтузиастов | 197 | 015 001 001 | 5733,2302 | 1996-2023 | 5731,7302 |  | 1,5000 |  |  |  |
| 663 | Улично-дорожная сеть: внутриквартальные пр-ды N 1053, N 1054, N 1055 | 198 | 015 001 001 | 1050,0000 | 2021-2024 | 0,0060 | 500,0000 | 499,9940 | 50,0000 |  |  |
| 664 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 80,0000 | 2021-2023 | 0,0060 | 50,0000 | 29,9940 |  |  |  |
| 665 | Строительство |  |  | 970,0000 | 2022-2024 |  | 450,0000 | 470,0000 | 50,0000 |  |  |
| 666 | Реконструкция путепровода "Текстильщики - 1" | 199 | 015 001 001  015 001 002 | 1500,0000 | 2020-2023 | 625,8492 | 444,1000 | 430,0508 |  |  |  |
| 667 | Улично-дорожная сеть со строительством путепровода на ул. Золоторожский Вал | 200 | 015 001 001  015 001 002 | 7200,0000 | 2021-2026 | 0,0234 | 50,0000 | 130,0000 | 3285,0000 | 2000,0000 | 1734,9766 |
| 668 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 | Дорога по направлению ул. Подольских Курсантов с устройством транспортной развязки на МКАД | 201 | 015 001 001  015 001 010 | 3066,7152 | 2012-2023 | 3011,8052 | 6,0402 | 48,8698 |  |  |  |
| 670 | Многоуровневая развязка в районе станции метро "Улица Академика Янгеля" | 202 | 015 001 001  015 001 003  015 001 010 | 1457,2304 | 2013-2022 | 1456,5972 | 0,6332 |  |  |  |  |
| 671 | Участок улично-дорожной сети: ул. Элеваторная - ул. Подольских Курсантов - ул. Красного Маяка (1 этап) | 203 | 015 001 001 | 2460,0000 | 2015-2022 | 2452,9588 | 7,0412 |  |  |  |  |
| 672 | Участок улично-дорожной сети: ул. Элеваторная - ул. Подольских Курсантов - ул. Красного Маяка (2 этап) | 204 | 015 001 001 | 6659,0000 | 2015-2023 | 6430,4553 | 10,0000 | 218,5447 |  |  |  |
| 673 | Строительство и реконструкция проектируемого пр-да N 2147 от Варшавского ш. до платф. "Нижние котлы" Павелецкого направления Московской железной дороги | 205 | 015 001 001 | 800,0000 | 2018-2026 | 0,0199 |  |  | 30,0000 | 24,9801 | 745,0000 |
| 674 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2018-2025 | 0,0199 |  |  | 20,0000 | 19,9801 |  |
| 675 | Строительство |  |  | 760,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 10,0000 | 5,0000 | 745,0000 |
| 676 | Строительство дублера Варшавского ш. от Электролитного пр-да до ТПУ "Нагатинская" | 206 | 015 001 001 | 500,0000 | 2018-2026 | 0,0199 |  |  | 34,9801 | 5,0000 | 460,0000 |
| 677 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 | 2018-2024 | 0,0199 |  |  | 29,9801 |  |  |
| 678 | Строительство |  |  | 470,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 5,0000 | 5,0000 | 460,0000 |
| 679 | Строительство проектируемого пр-да N 3735 от проектируемого пр-да N 2139 до дублера Варшавского ш. | 207 | 015 001 001 | 420,9099 | 2017-2026 | 3,5309 |  |  | 22,3857 | 5,0000 | 389,9933 |
| 680 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,9099 | 2017-2024 | 3,5242 |  |  | 17,3857 |  |  |
| 681 | Строительство |  |  | 400,0000 | 2019-2026 | 0,0067 |  |  | 5,0000 | 5,0000 | 389,9933 |
| 682 | ДОУ на 125 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР. 1 этап. Подъездная дорога | 208 | 015 001 001 | 287,6210 | 2021-2023 | 81,7664 | 164,0562 | 41,7984 |  |  |  |
| 683 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 230,2086 |  | 78,0000 | 152,2086 |  |  |  |  |
| 684 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 57,4124 |  | 3,7664 | 11,8476 | 41,7984 |  |  |  |
| 685 | Строительство улично-дорожной сети: Котляковского пр-да, 2-го Котляковского пер. и 1-го Варшавского пр-да | 209 | 015 001 001 | 11030,0000 | 2022-2026 |  | 15,0000 | 1770,6000 | 2300,0000 | 2140,0000 | 4804,4000 |
| 686 | Строительство Проектируемого проезда N 3982 от Варшавского шоссе до Нагатинской набережной | 210 | 015 001 001 | 870,0000 | 2022-2024 |  | 30,0000 | 500,0000 | 340,0000 |  |  |
| 687 | Строительство пешеходного моста через Нагатинский затон | 211 | 015 001 001 | 3500,0000 | 2022-2024 |  | 200,0000 | 3000,0000 | 300,0000 |  |  |
| 688 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 689 | Транспортная развязка на пересечении Новоясеневского пр-кта с Профсоюзной ул. в 2 уровнях | 212 | 015 001 001  015 001 004  015 001 010 | 5281,6900 | 2012-2023 | 4736,8256 | 250,0000 | 294,8644 |  |  |  |
| 690 | Реконструкция Варшавского ш. на участке от МКАД до р-на Щербинка | 213 | 015 001 001  015 001 002  015 001 004  015 001 010 | 6940,1315 | 2004-2023 | 6866,7569 | 15,0000 | 58,3746 |  |  |  |
| 691 | Дорога, соединяющая ул. Авиаторов с ул. Родниковая (1 этап) | 214 | 015 001 001 | 520,1293 | 2015-2022 | 517,0118 | 3,1175 |  |  |  |  |
| 692 | Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском ш., строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево" и ТПУ "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в том числе строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая (2.1 этап) | 215 | 015 001 001 | 6163,3658 | 2017-2023 | 4557,3692 | 775,6762 | 830,3204 |  |  |  |
| 693 | Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском ш., строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево" и ТПУ "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в том числе строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая (2.2 этап) | 216 | 015 001 002 | 3758,1585 | 2018-2023 | 2808,5285 | 697,6680 | 251,9620 |  |  |  |
| 694 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги для соединения 2-й Мелитопольской ул. с Веневской ул. | 217 | 015 001 001 | 8500,0000 | 2018-2026 | 729,2344 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 7570,7656 |
| 695 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 310,4033 | 2018-2021 | 310,4033 |  |  |  |  |  |
| 696 | Строительство |  |  | 8189,5967 | 2019-2026 | 418,8311 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 7570,7656 |
| 697 | Реконструкция ул. Архитектора Власова в районе станции метро "Воронцовская" | 218 | 015 001 001 | 2300,0020 | 2019-2026 | 45,9805 | 0,5000 | 5,0000 | 176,1956 | 50,0000 | 2022,3259 |
| 698 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 150,0020 | 2019-2024 | 18,3064 | 0,5000 | 5,0000 | 126,1956 |  |  |
| 699 | Реконструкция |  |  | 2150,0000 | 2021-2026 | 27,6741 |  |  | 50,0000 | 50,0000 | 2022,3259 |
| 700 | Строительство подъездной дороги к административному зданию Гагаринского и Хамовнического районных судов по адресу: Б. Черемушкинская ул., влд. 2А/4 | 219 | 015 001 001 | 300,0000 | 2020-2023 | 14,3015 | 280,6979 | 5,0006 |  |  |  |
| 701 | Строительство искусственных сооружений с прилегающей улично-дорожной сетью в районе ТЦ "МЕГА "Теплый Стан" | 220 | 015 001 001 | 2050,0000 | 2021-2024 | 0,0060 | 601,9939 | 753,0000 | 695,0001 |  |  |
| 702 | Улично-дорожная сеть для обслуживания жилой застройки, ограниченной ул. Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским пр-ктом с мостом через р. Раменка | 221 | 015 001 001 | 9910,0000 | 2022-2025 |  | 2652,1814 | 2475,7633 | 2500,0000 | 2282,0553 |  |
| 703 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 704 | Реконструкция ул. Рябиновой со строительством автодорожного путепровода через железнодорожные пути Киевского направления Московской железной дороги | 222 | 015 001 001  015 001 008 | 3664,1319 | 2014-2022 | 3663,7541 | 0,3778 |  |  |  |  |
| 705 | Путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, в том числе железнодорожная инфраструктура, с реконструкцией ул. Барклая, Промышленного и Багратионовского пр-дов, обеспечивающей их функционирование | 223 | 015 001 001  015 001 009 | 5186,2300 | 2018-2024 | 2433,4012 | 1300,0000 | 655,2766 | 797,5522 |  |  |
| 706 | Улично-дорожная сеть к медсанчасти N 47 в р-не Раменки | 224 | 015 001 001  015 001 009 | 430,0000 | 2019-2023 | 297,4219 | 15,0000 | 117,5781 |  |  |  |
| 707 | Реконструкция ул. Василисы Кожиной | 225 | 015 001 001 | 1037,0000 | 2017-2023 | 1003,9430 | 3,0000 | 30,0570 |  |  |  |
| 708 | Строительство и реконструкция проектируемого пр-да N 5411 - ул. местного значения (от Никулинского пр-да до Никулинской ул.) | 226 | 015 001 001 | 382,7067 | 2018-2023 | 225,3434 | 15,0000 | 142,3633 |  |  |  |
| 709 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания р-на Раменки | 227 | 015 001 001  015 001 009 | 970,0000 | 2019-2026 | 1,3174 |  |  |  | 10,0000 | 958,6826 |
| 710 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,0000 | 2019-2026 | 1,3174 |  |  |  | 5,0000 | 8,6826 |
| 711 | Строительство |  |  | 955,0000 | 2024-2026 |  |  |  |  | 5,0000 | 950,0000 |
| 712 | Улично-дорожная сеть вдоль юго-восточной границы ИЦ "Сколково" | 228 | 015 001 001 | 1544,7000 | 2020-2023 | 655,4491 | 81,0000 | 808,2509 |  |  |  |
| 713 | Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского пр-кта (от Аминьевского ш. до Минской ул. с транспортной развязкой на Минской ул.) (1 этап) | 229 | 015 001 001 | 11533,6040 | 2017-2022 | 11151,6631 | 381,9409 |  |  |  |  |
| 714 | Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского пр-кта (от транспортной развязки на пересечении с ул. Минская до Третьего транспортного кольца) (2 этап) | 230 | 015 001 001 | 8067,3600 | 2018-2023 | 6136,4638 | 300,0000 | 1630,8962 |  |  |  |
| 715 | Строительство проектируемых пр-дов от ул. Родниковая до ул. Волынская и пр-д от проектируемого пр-да N 740 до пр-да от ул. Родниковая до ул. Волынская | 231 | 015 001 001 | 1700,0000 | 2019-2025 | 14,1534 | 0,2000 | 0,1000 | 152,4021 | 1533,1445 |  |
| 716 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 200,0000 | 2019-2025 | 14,1515 | 0,1000 |  | 100,0000 | 85,7485 |  |
| 717 | Строительство |  |  | 1500,0000 | 2020-2025 | 0,0019 | 0,1000 | 0,1000 | 52,4021 | 1447,3960 |  |
| 718 | Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода | 232 | 015 001 001  015 001 002 | 4680,0000 | 2020-2024 | 1796,2703 | 790,1693 | 1393,5604 | 700,0000 |  |  |
| 719 | Строительство проектируемого пр-да 2017 от ул. Б. Филевской до проектируемого пр-да 153 с переустройством инженерных коммуникаций для транспортного обслуживания жилой застройки на Береговом пр-де | 233 | 015 001 001 | 2604,7800 | 2019-2024 | 450,5297 | 317,6088 | 836,6415 | 1000,0000 |  |  |
| 720 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 48,7511 | 2019-2022 | 48,2511 | 0,5000 |  |  |  |  |
| 721 | Строительство |  |  | 2556,0289 | 2019-2024 | 402,2786 | 317,1088 | 836,6415 | 1000,0000 |  |  |
| 722 | Строительство искусственного сооружения с улично-дорожной сетью и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Б. Филевской до Третьего транспортного кольца вдоль набережной р. Москвы | 234 | 015 001 001 | 7100,0000 | 2019-2025 | 249,7129 | 1590,1779 | 2298,4000 | 1401,1996 | 1560,5096 |  |
| 723 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 170,0000 | 2019-2022 | 49,8221 | 120,1779 |  |  |  |  |
| 724 | Строительство |  |  | 6930,0000 | 2020-2025 | 199,8908 | 1470,0000 | 2298,4000 | 1401,1996 | 1560,5096 |  |
| 725 | Реконструкция ул. Кульнева | 235 | 015 001 001 | 2480,0000 | 2022-2025 |  | 121,9740 | 1000,0000 | 1200,0000 | 158,0260 |  |
| 726 | Строительство мостового сооружения через р. Москва в створе Берегового пр-да с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от ул. Новозаводская до 3-я Магистральная ул. | 236 | 015 001 001 | 18000,0000 | 2020-2025 | 5,9687 | 169,4084 | 3227,3910 | 5705,1084 | 8892,1235 |  |
| 727 | Дорога, соединяющая Раменский б-р и Винницкую ул. | 237 | 015 001 001 | 200,0000 | 2023-2025 |  |  | 80,0000 | 70,0000 | 50,0000 |  |
| 728 | Строительство проектируемого проезда N 6297 и реконструкция Ельнинской улицы | 238 | 015 001 001 | 1100,0000 | 2022-2024 |  | 20,0000 | 1050,0000 | 30,0000 |  |  |
| 729 | Строительство проектируемого проезда N 4162 и Гжатской улицы с обустройством велопешеходной зоны | 239 | 015 001 001 | 800,0000 | 2023-2025 |  |  | 400,0000 | 300,0000 | 100,0000 |  |
| 730 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 731 | Второй автодорожный выезд из р-на Куркино на МКАД | 240 | 015 001 001  015 001 002  015 001 010 | 3843,1521 | 2007-2022 | 3834,2742 | 8,8779 |  |  |  |  |
| 732 | Второй дорожный выезд из р-на Куркино на МКАД (2 пусковой комплекс) | 241 | 015 001 001 | 200,0000 | 2020-2023 | 0,0105 | 35,5439 | 164,4456 |  |  |  |
| 733 | Водоснабжение, канализация передающего радиоцентра (ПРЦ) Федерального государственного унитарного предприятия "Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации" (ФГУП ЦРОС ГА) в связи со строительством второго дорожного выезда из р-на Куркино на МКАД, Куркинское ш., д. 17а, стр. 1. Размещение на существующей территории ФГУП ЦРОС ГА антенно-фидерных устройств взамен демонтируемых антенн в связи со строительством второго дорожного выезда из р-на Куркино на МКАД | 242 | 015 001 001 | 59,4882 | 2013-2022 | 58,2561 | 1,2321 |  |  |  |  |
| 734 | Участок от ул. Живописной до 3-го Силикатного пр-да | 243 | 015 001 001  015 001 004  015 001 008 | 36715,5775 | 2006-2022 | 36694,3989 | 21,1786 |  |  |  |  |
| 735 | Участок Краснопресненского пр-кта от МКАД до пр-кта Маршала Жукова | 244 | 015 001 001  015 001 008  015 001 009 | 69134,6883 | 2003-2023 | 68195,0759 | 300,0000 | 639,6124 |  |  |  |
| 736 | Направленные эстакады-съезды на пересечении пр-кта Маршала Жукова с МКАД | 245 | 015 001 001  015 001 010 | 9412,8514 | 2007-2022 | 9407,8514 | 5,0000 |  |  |  |  |
| 737 | Устройство смотровой площадки в конструкциях Живописного моста через р. Москву (ЗАГС) | 246 | 015 001 001 | 3451,5558 | 2007-2023 | 3123,5759 | 5,0000 | 322,9799 |  |  |  |
| 738 | Транспортная автомагистраль между Звенигородским ш. и Московским международным деловым центром "Москва-Сити" | 247 | 015 001 001  015 001 002  015 001 004  015 001 010 | 17404,9156 | 2008-2022 | 17380,1616 | 24,7540 |  |  |  |  |
| 739 | Проектируемый пр-д N 6045 и проектируемый пр-д N 6688 | 248 | 015 001 001 | 720,0000 | 2017-2023 | 515,9625 | 35,0000 | 169,0375 |  |  |  |
| 740 | Строительство одностороннего проезда по Химкинскому б-ру от ул. Свободы до ул. Героев Панфиловцев, реконструкция бокового одностороннего проезда вдоль ул. Героев Панфиловцев до ул. Фомичевой с переустройством инженерных коммуникаций и инженерные коммуникации до границ земельных участков жилого комплекса по адресу: Химкинский б-р, влд. 10 и 10А, ул. Свободы, влд. 63. 1 этап. Дорожные работы. Переустройство и устройство новых инженерных коммуникаций | 249 | 015 001 001 | 860,1808 | 2014-2022 | 844,6426 | 15,5382 |  |  |  |  |
| 741 | Тоннельный участок со станционным комплексом "Аэропорт Внуково" и эстакада на привокзальной площади | 250 | 015 001 001  015 001 004  015 001 008  015 001 010 | 13229,4927 | 2004-2022 | 13226,5081 | 2,9846 |  |  |  |  |
| 742 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания территории кв-ла 75 р-на Хорошево-Мневники, а также подъездная дорога к перинатальному центру городской клинической больницы N 67 и инновационной школе N 2075 | 251 | 015 001 001 | 417,5672 | 2017-2022 | 400,8041 | 16,7631 |  |  |  |  |
| 743 | Реконструкция Карамышевской наб. | 252 | 015 001 001 | 2000,0000 | 2017-2025 | 62,5050 | 169,2939 | 5,0000 | 800,0000 | 963,2011 |  |
| 744 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 200,0000 | 2017-2022 | 50,7061 | 149,2939 |  |  |  |  |
| 745 | Реконструкция |  |  | 1800,0000 | 2021-2025 | 11,7989 | 20,0000 | 5,0000 | 800,0000 | 963,2011 |  |
| 746 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 747 | Строительство транспортной развязки на 41 км Ленинградского ш. | 253 | 015 001 001  015 001 003  015 001 004  015 001 008 | 2833,0000 | 2014-2022 | 2793,2938 | 39,7062 |  |  |  |  |
| 748 | Строительство бокового проезда вдоль Кутузовского ш. со стороны проектируемого микрорайона с устройством разделительной полосы | 254 | 015 001 001 | 254,3918 | 2014-2022 | 253,4206 | 0,9712 |  |  |  |  |
| 749 | Реконструкция пр-да "Г" с выездом на Центральный и Московский пр-кты | 255 | 015 001 001 | 512,0000 | 2020-2024 | 17,5779 | 100,0000 | 200,0000 | 194,4221 |  |  |
| 750 | Строительство подъездной дороги для транспортного обслуживания объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном" | 256 | 015 001 001 | 78,0000 | 2022-2024 |  | 10,0000 | 60,0000 | 8,0000 |  |  |
| 751 | Транспортная развязка на Волоколамском ш. для жилой застройки р-на Павшинская пойма с реконструкцией Волоколамского ш. (2 пусковой комплекс - дублер Волоколамского ш. (очистное сооружение дождевой канализации N 1) | 257 | 015 001 001  015 001 003 | 242,4132 | 2006-2022 | 242,3266 | 0,0866 |  |  |  |  |
| 752 | Реконструкция канализационных сетей и водопровода в д. Ликово, д. Пыхтино, д. Рассказовка (1, 2, 3 этапы) | 258 | 015 001 001 | 500,0000 | 2018-2022 | 486,4362 | 13,5638 |  |  |  |  |
| 753 | Путепровод на пересечении 1-й Советской ул. с железнодорожными путями Белорусского направления Московской железной дороги вблизи ж/д пл-мы "Жаворонки", реконструкция участка Можайского ш. на пересечении со 2-м Успенским ш. | 259 | 015 001 001  015 001 002 | 8229,7871 | 2018-2023 | 6407,9889 | 821,7935 | 1000,0047 |  |  |  |
| 754 | Участок Кокошкинского ш. от Минского ш. до территории пос. Кокошкино г. Москвы | 260 | 015 001 001 | 1938,8430 | 2018-2024 | 1159,0822 | 398,3930 | 62,8200 | 318,5478 |  |  |
| 755 | Строительство пешеходного перехода через Октябрьскую железную дорогу в Алабушево г. Зеленоград | 261 | 015 001 009 | 391,6017 | 2008-2023 | 317,7343 |  | 73,8674 |  |  |  |
| 756 | Подготовка территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для Программы реновации | 262 | 015 001 001 | 6430,2150 | 2021-2023 | 0,0363 | 4162,4000 | 2267,7787 |  |  |  |
| 757 | Подготовка территории (снос зданий, строений и сооружений) для строительства ОРП с конечной станцией (Старобалаклавская ул., р-н Зюзино, ЮЗАО г. Москвы) | 263 | 015 001 001 | 261,1227 | 2021-2023 | 87,2930 | 162,0481 | 11,7816 |  |  |  |
| 758 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации КРТ по адресу: ул. Одесская, влд. 4-6 (р-н Зюзино) | 264 | 015 001 001 | 1800,0000 | 2021-2023 | 0,0530 | 1605,0000 | 194,9470 |  |  |  |
| 759 | Пешеходные переходы |  |  |  |  |  | 380,7786 | 1862,0712 | 685,6970 | 862,1740 | 995,0000 |
| 760 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 761 | 01-039. Пешеходный переход через Госпитальный пер. у Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Баумана) | 265 | 015 001 005 | 247,9561 | 2007-2022 | 234,4784 | 13,4777 |  |  |  |  |
| 762 | Строительство велопешеходного моста в рамках концепции развития МГТУ им. Н.Э. Баумана | 266 | 015 001 005 | 1800,0000 | 2022-2023 |  | 200,0000 | 1600,0000 |  |  |  |
| 763 | Надземный пешеходный переход (мост), соединяющий многофункциональный терминальный комплекс на участке 11 ММДЦ "Москва-Сити" | 267 | 015 001 001 | 1000,0000 | 2021-2025 | 0,0060 | 25,0000 | 45,0000 | 367,8200 | 562,1740 |  |
| 764 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 765 | Подземный пешеходный переход на Ленинградском пр-кте у ул. Правды | 268 | 015 001 004 | 554,3069 | 2012-2022 | 554,0019 | 0,3050 |  |  |  |  |
| 766 | Пешеходный переход, устройство светофорных объектов и "лежачих полицейских" (ИДН) по ул. Клинская | 269 | 015 001 005 | 309,4050 | 2011-2022 | 291,0065 | 18,3985 |  |  |  |  |
| 767 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 768 | Строительство подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Октябрьского направления Московской железной дороги в р-не Марфино к станции метро "Фонвизинская" | 270 | 015 001 004 | 782,2134 | 2015-2022 | 775,3104 | 6,9030 |  |  |  |  |
| 769 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 770 | Пешеходный переход через Павелецкую ж/д от Варшавского ш., д. 12 до Загородного ш. | 271 | 015 001 005 | 284,6306 | 2015-2022 | 280,2935 | 4,3371 |  |  |  |  |
| 771 | Пешеходный переход с траволаторами из станции метро "Технопарк" через пр-кт Андропова | 272 | 015 001 005 | 923,0637 | 2018-2023 | 884,9427 | 3,0000 | 35,1210 |  |  |  |
| 772 | Пешеходный переход через Лермонтовский пр-кт | 273 | 015 001 005 | 499,8929 | 2021-2024 | 46,1999 | 84,1525 | 99,6000 | 269,9405 |  |  |
| 773 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 774 | Подземный пешеходный переход через ул. 2-ю Вольскую в районе пересечения с проектируемым пр-дом N 6393 | 274 | 015 001 005 | 98,7227 | 2013-2022 | 96,7932 | 1,9295 |  |  |  |  |
| 775 | Пешеходный переход N 1 в районе многофункционального центра через Комсомольский пр-кт и бульвар для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации | 275 | 015 001 005 | 426,1370 | 2011-2022 | 423,8303 | 2,3067 |  |  |  |  |
| 776 | Подземный пешеходный переход N 2 в районе кв-лов 3, 7 через Комсомольский пр-кт для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации | 276 | 015 001 005 | 182,1746 | 2011-2022 | 181,5302 | 0,6444 |  |  |  |  |
| 777 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 778 | Подземный пешеходный переход в районе МГУ им. М.В. Ломоносова, в том числе вынос сетей связи из зоны строительства | 277 | 015 001 004 | 1046,1324 | 2013-2022 | 1044,4149 | 1,7175 |  |  |  |  |
| 779 | Пешеходный переход через ул. Наметкина | 278 | 015 001 004 | 197,5600 | 2018-2022 | 197,4497 | 0,1103 |  |  |  |  |
| 780 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 781 | Подземный пешеходный переход через ул. Никулинскую в районе д. 23 | 279 | 015 001 004 | 87,3468 | 2013-2022 | 83,8504 | 3,4964 |  |  |  |  |
| 782 | Строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги и Северный дублер Кутузовского пр-кта со стороны ул. Василисы Кожиной, влд. 13 | 280 | 015 001 005 | 370,5297 | 2019-2023 | 330,1795 | 5,0000 | 35,3502 |  |  |  |
| 783 | Пешеходный переход через Северный дублер Кутузовского пр-кта и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги в районе д. 16 по ул. Ивана Франко | 281 | 015 001 005 | 700,0000 | 2019-2026 | 0,0575 | 5,0000 | 5,0000 | 24,9425 | 150,0000 | 515,0000 |
| 784 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 | 2019-2024 | 0,0575 | 5,0000 | 5,0000 | 19,9425 |  |  |
| 785 | Строительство |  |  | 670,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 5,0000 | 150,0000 | 515,0000 |
| 786 | Пешеходный переход через Северный дублер Кутузовского пр-кта и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги в районе д. 22 по ул. Василисы Кожиной | 282 | 015 001 005 | 700,0000 | 2019-2026 | 0,0060 | 5,0000 | 42,0000 | 22,9940 | 150,0000 | 480,0000 |
| 787 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 65,0000 | 2019-2024 | 0,0060 | 5,0000 | 42,0000 | 17,9940 |  |  |
| 788 | Строительство |  |  | 635,0000 | 2024-2026 |  |  |  | 5,0000 | 150,0000 | 480,0000 |
| 789 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 790 | Внеуличные пешеходные переходы в рамках развития Московских центральных диаметров (МЦД) |  |  |  |  |  | 1411,6226 | 3633,8303 | 3700,5935 | 100,0000 | 1070,0000 |
| 791 | Пешеходный переход через МЦД-1 в районе ул. Яблочкова, д. 35г - д. 37г | 283 | 015 001 004 | 1032,8140 | 2020-2024 | 4,4701 | 155,5298 | 400,0000 | 472,8141 |  |  |
| 792 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское ш. в районе д. 5 - д. 7, к. 2 | 284 | 015 001 004 | 1084,7865 | 2020-2024 | 106,8995 | 185,0000 | 331,9301 | 460,9569 |  |  |
| 793 | Пешеходный переход через МЦД-1 и ул. Бутырский Вал в районе д. 48 | 285 | 015 001 004 | 1017,5943 | 2020-2024 | 0,0003 | 45,0000 | 464,9997 | 507,5943 |  |  |
| 794 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское ш. в районе д. 29 | 286 | 015 001 004 | 1090,0000 | 2019-2024 | 293,8091 | 71,7133 | 338,1100 | 386,3676 |  |  |
| 795 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2019-2022 | 18,2867 | 21,7133 |  |  |  |  |
| 796 | Строительство |  |  | 1050,0000 | 2020-2024 | 275,5224 | 50,0000 | 338,1100 | 386,3676 |  |  |
| 797 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского пр-кта в районе ул. Полоцкая и ул. Гвардейская | 287 | 015 001 004 | 1030,0000 | 2020-2024 | 84,3370 | 141,3754 | 284,2800 | 520,0076 |  |  |
| 798 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 | 2020-2022 | 13,6246 | 16,3754 |  |  |  |  |
| 799 | Строительство |  |  | 1000,0000 | 2021-2024 | 70,7124 | 125,0000 | 284,2800 | 520,0076 |  |  |
| 800 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Медиков | 288 | 015 001 004 | 1088,1771 | 2020-2024 | 34,8837 | 359,9992 | 600,0000 | 93,2942 |  |  |
| 801 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе 1-го Тушинского пр-да, влд. 19 | 289 | 015 001 004 | 1020,0000 | 2020-2024 | 232,8923 | 52,9949 | 255,4000 | 478,7128 |  |  |
| 802 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,0000 | 2020-2022 | 17,0051 | 2,9949 |  |  |  |  |
| 803 | Строительство |  |  | 1000,0000 | 2020-2024 | 215,8872 | 50,0000 | 255,4000 | 478,7128 |  |  |
| 804 | Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги по адресу: Новостроевская ул., д. 8 | 290 | 015 001 004 | 1090,0000 | 2020-2024 | 25,8159 | 150,0000 | 311,2000 | 602,9841 |  |  |
| 805 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Ереванская | 291 | 015 001 004 | 1089,8655 | 2020-2024 | 83,9726 | 245,0100 | 603,1210 | 157,7619 |  |  |
| 806 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Черняховского и Большого Коптевского пр-да | 292 | 015 001 004 | 1240,0000 | 2020-2026 | 0,1105 | 5,0000 | 44,7895 | 20,1000 | 100,0000 | 1070,0000 |
| 807 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 70,0000 | 2020-2024 | 0,1105 | 5,0000 | 44,7895 | 20,1000 |  |  |
| 808 | Строительство |  |  | 1170,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 100,0000 | 1070,0000 |
| 809 | Объекты с привлечением средств Дорожного фонда города Москвы |  |  |  |  |  | 6,3137 | 50,0000 | 150,0000 | 1000,0000 | 6450,0000 |
| 810 | Северный дублер Кутузовского пр-кта (освобождение территории (снос капитальных строений и гаражей) для строительства Северного дублера Кутузовского пр-кта на участке от МКАД до Московского международного делового центра "Москва-Сити" | 293 | 015 001 001 | 1937,2732 | 2017-2022 | 1930,9595 | 6,3137 |  |  |  |  |
| 811 | Строительство эстакад, внеуличных пешеходных переходов, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью на участке МКАД от ш. Энтузиастов до ул. Молдагуловой | 294 | 015 001 001 | 7650,0000 | 2023-2026 |  |  | 50,0000 | 150,0000 | 1000,0000 | 6450,0000 |
| 812 | Укрупненные мероприятия по строительству дорожно-мостовых объектов, пешеходных переходов, реконструкции существующей улично-дорожной сети к ТПУ (в том числе УДС для транспортного обслуживания объектов, по программе "Реновация"; Строительство УДС, ограниченной ул. Новозаводской, Новофилевским пр-ом, ул. Мясищева и СЗХ (реорганизации территории АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева); Развитие УДС Молжаниновского р-на (1 этап); Строительство связки проспект Ветеранов - ул. Краснобогатырская с прилегающей УДС; ул. Складочная, проезд N 1051, проезд N 767, проезд N 5427, Пр.пр. N 1, Пр.пр. N 3; Магистраль районного значения от ул. Маршала Федоренко до Верхнелихоборской ул.; Реконструкция Ботанической ул. на участке от СВХ до ул. Академика Королева; Пр.пр. 1656 от проезда Стройкомбината до Рябиновой ул.; Путевой проезд - Илимская ул.; Строительство Пр.пр 4950 от Люблинской ул. до 1-го Грайвороновского пр.; Пр.пр. N 2213, правоповоротный съезд с Озерной улицы, пр.пр. N 1980, Пр.пр. N 4200; Реконструкция ул. Берзарина и 3-й Хорошевской ул.; Реконструкция 2-й улицы Машиностроения и ул. Новоостаповская; Улица местного значения (Пр.пр. 8042); Пр.пр. N 2139а для обслуживания жилой застройки; Магистральная УДС районного значения - участки Пр.пр. 1794а от Газгольдерной ул. до Пр.пр. N 1041; Реконструкция Салтыковской ул. от Городецкой ул. до ул. Рудневка и ул. Николая Старостина; Строительство проезда на продолжении ул. Бориса Жигуленкова; Строительство Пр.пр. N 366, соединяющего Пятницкое шоссе с Путилковским шоссе; Участок магистрали вдоль МК МЖД от ул. Трофимова до Севастопольского пр-та; Пр.пр. 4108 от Иловайской ул. до ул. Перерва, реконструкция Иловайской ул. со строительством путепровода тоннельного типа через Курское направление МЖД в створе ул. Перерва и Батюнинского проезда; Реконструкция Поморской ул., пр.пр. 4052 вдоль Савеловского направления МЖД от Стандартной ул. до пл. Бескудниково, проезд на продолжении ул. Римского-Корсакова; Реконструкция ул. Юннатов и Чуксина тупика; Участок проезда 6663 и 6663а от ТПУ Лесопарковая до Варшавского шоссе; УДС для обслуживания станций МЦК "Бульвар Рокоссовского" и "Локомотив" со строительством транспортной развязки на Тюменской ул.; Пешеходный переход через МЦД в районе Локомотивного проезда; Пешеходный переход через МЦД в районе пр.пр. N 1219; Пешеходный переход через МЦД в районе ул. Зарянова; Пешеходный переход через МЦД в районе о.п. Покровское-Стрешнево; Пешеходный переход через МЦД в районе 1-го Стрелецкого проезда; Пешеходный переход через МЦД в районе ул. Юбилейная; Пешеходный переход через МЦД в районе д. 5 по Грайвороновской ул.; Магистраль от 1-й Фрезерной ул. до ул. Луховицкой со строительством путепровода через Горьковское направление МЖД и ж/д ветку Бойня - Перово; Строительство УДС по программе "Прямой путь"; Строительство участка УДС от ул. Амурская до кольцевой развязки, расположенной на привокзальной территории Восточного вокзала; 1-я Хуторская ул. - Старый Петровско-Разумовский пр.; Строительство участка УДС от Перовского шоссе до Авиамоторной ул.; Транспортная развязка через Октябрьскую железную дорогу в районе платформы Малино; Пешеходные переходы через ж/д пути Киевского направления пос. Киевский; Автодорожный путепровод взамен существующего переезда через Рижское направление МЖД на пересечении со Сходненской улицы с Волоколамским проездом; Реконструкция Рублевского шоссе и строительство моста через р. Москву; Радиальная магистраль от Открытого шоссе до Первомайской улицы со строительством многоуровневой транспортной развязки с Щелковским шоссе; Проезд между ул. Нижняя и пр.пр. 1808; Строительство съезда с внешней стороны ТТК на Мурманский проезд; Соединение Липецкой ул. и Бутовской улицы с реконструкцией ул. Бутовская; Мост через р. Москву в створе пр.пр. 5219 на Строгинское шоссе (ПИР); Участок УДС от ул. Комдива Орлова до ТТК; Тоннель в створе Кантемировской ул. и ул. Борисовские Пруды (ПИР); Участок магистрали от Люблинской ул. до ул. Верхние Поля, включая мостовое сооружение в створе ул. Борисовские Пруды (ПИР); Мостовое сооружение через р. Москву в створе Новоданиловского проезда с проспектом Лихачева (ПИР); УДС от Хорошевского шоссе до Звенигородского шоссе; Соединение Харьковский проезда и пр.пр. N 5108; Реконструкция транспортной развязки на пересечении СВХ с ул. Юности (строительство съезда с ул. Красный Казанец на СВХ); Участок магистрали от Россошанской ул. до ул. Подольских Курсантов, включая путепровод через Курское направление МЖД; Строительство путепровода, соединяющего ул. Харьковскую с ул. Лебедянской; Соединение 5-й Войковского проезда с Новопетровским проездом; Соединение Заваруевского переулка и пр.пр. 951; Участок магистрали от Огородного проезда до ТТК; Участок магистрали Печатники - Братеево от Краснодарской ул. до МКАД; Дублер Щелковского шоссе. Строительство УДС с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от СВХ до МКАД; УДС от ТТК до Котляковского проезда вдоль железнодорожных путей Павелецкого направления МЖД; Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской ул. и прилегающей УДС; Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Мякининским пр-ом; Съезд с ТТК на Волгоградский проспект и Шоссейную ул. (ПИР); Реконструкция круговой развязки на пересечении Осташковской ул. с ул. Широкой (ПИР); Левоповоротный тоннель с ул. Хачатуряна на Алтуфьевское шоссе (ПИР); Транспортная развязка на пересечении Волгоградского проспекта с ул. Маршала Чуйкова (ПИР); Путепровод и боковые проезды по Боровскому шоссе на пересечении с ул. Производственная (ПИР); Транспортная развязка на пересечении Алтуфьевского шоссе с Инженерной ул. (ПИР); Строительство мостового сооружения через р. Москва вблизи ул. Новозаводская | 295 |  |  |  |  |  | 5125,9670 | 16424,3611 | 112430,6216 |  |
| 813 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  |  |
| 814 | Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 01 Д 03 09800 0412 |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  |  |
| 815 | Приобретение в собственность города Москвы объектов недвижимости - железнодорожный путь необщего пользования от станции "Красный строитель" Московской железной дороги до транспортно-разгрузочного узла "Бирюлево Западное" (подъездной путь N 18 ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес", подъездной путь N 19, подъездной путь N 20, сооружение железнодорожного подъездного пути I) | 1 | 017 002 001 | 10,0000 | 2022 |  | 10,0000 |  |  |  |  |
| 816 | Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы | 01 Ж 00 00000 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0000 | 230,1700 |
| 817 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0000 | 230,1700 |
| 818 | Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | 01 Ж 01 00000 0408 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0000 | 230,1700 |
| 819 | ТПУ "Красный строитель" | 1 | 004 010 007 | 330,1700 | 2025-2026 |  |  |  |  | 100,0000 | 230,1700 |
| 820 | Создание единого парковочного пространства | 01 З 00 00000 |  |  |  |  |  | 70,3279 | 73,3848 | 76,6137 |  |
| 821 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  |  | 70,3279 | 73,3848 | 76,6137 |  |
| 822 | Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 01 З 01 00000 0408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 823 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 77,6536 |  | 3,9445 | 155,1423 |  |
| 824 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 825 | Встроенно-пристроенная полуподземная автостоянка, р-н Красносельский, 4-й Красносельский пер., д. 5 | 1 | 014 001 005 | 89,2375 | 2007-2025 | 87,1772 | 0,5821 |  |  | 1,4782 |  |
| 826 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 15,3279 |  | 15,3279 |  |  |  |  |  |
| 827 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 73,9096 |  | 71,8493 | 0,5821 |  |  | 1,4782 |  |
| 828 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 829 | Полуподземный гараж-стоянка, р-н Куркино, мкр. 5А, к. 4 | 2 | 014 001 005 | 803,9412 | 2004-2024 | 722,9252 | 77,0715 |  | 3,9445 |  |  |
| 830 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 64,3285 |  | 64,3285 |  |  |  |  |  |
| 831 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 493,1349 |  | 493,1349 |  |  |  |  |  |
| 832 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 246,4778 |  | 165,4618 | 77,0715 |  | 3,9445 |  |  |
| 833 | Подземная автостоянка, р-н Куркино, мкр. 1АБВ, к. 79-80 | 3 | 014 001 005 | 170,4775 | 2006-2025 | 16,8134 |  |  |  | 153,6641 |  |
| 834 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 16,8134 |  | 16,8134 |  |  |  |  |  |
| 835 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 153,6641 |  |  |  |  |  | 153,6641 |  |
| 836 | Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 01 З 01 00100 0408 |  |  |  |  |  | 70,3279 | 73,3848 | 76,6137 |  |
| 837 | Укрупненные мероприятия по созданию единого парковочного пространства | 1 |  |  |  |  |  | 70,3279 | 73,3848 | 76,6137 |  |
| 838 | РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ) | 02 0 00 00000 |  |  |  |  | 25806,4699 | 69251,7302 | 50909,5229 | 51967,7207 | 4090,6036 |
| 839 | Строительство объектов здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  |  | 9917,3817 | 15862,0311 | 11851,7877 | 2974,3360 | 200,0000 |
| 840 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 631,0422 | 1256,0586 |  | 56,5226 |  |
| 841 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи | 02 А 00 00000 |  |  |  |  | 5594,8697 | 6575,4622 | 2851,1204 | 2874,4621 | 49,9611 |
| 842 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 4041,0593 | 3544,6539 | 1000,0000 | 1000,0000 |  |
| 843 | Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 А 03 00200 0902 |  |  |  |  | 4041,0593 | 3544,6539 | 1000,0000 | 1000,0000 |  |
| 844 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 610,4340 | 1123,1981 |  | 44,2999 |  |
| 845 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 846 | Детская поликлиника на 320 посещений в смену (уровень - 1) район Ховрино, ул. Зеленоградская, д. 27, корп. 1 (понесенные затраты) | 1 | 005 002 001 | 3,9265 | 2017-2022 | 3,0887 | 0,8378 |  |  |  |  |
| 847 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 848 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Ленская, влд. 21, р-н Бабушкинский (уровень 1) | 2 | 005 002 001 | 2668,0192 | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 849 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,3382 |  | 26,3382 |  |  |  |  |  |
| 850 | Строительство |  |  | 597,0579 |  | 597,0579 |  |  |  |  |  |
| 851 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1358,1861 |  | 515,6196 | 842,5665 |  |  |  |  |
| 852 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 467,0156 |  | 204,2893 | 262,7263 |  |  |  |  |
| 853 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 16,4752 | 2023 |  |  | 16,4752 |  |  |  |
| 854 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 202,9462 | 2023 |  |  | 202,9462 |  |  |  |
| 855 | Детская поликлиника N 71 на 320 посещений в смену, ул. Академика Комарова, влд. 1-3, р-н Марфино (уровень 1) | 3 | 005 002 005 | 780,2853 | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 856 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 26,5122 |  |  |  |  |  |
| 857 | Строительство |  |  |  |  | 722,8072 |  |  |  |  |  |
| 858 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 | 3,6399 |  | 27,3260 |  |  |  |
| 859 | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, ул. Полярная, влд. 11, р-н Южное Медведково (уровень 1). Подъездная дорога к детской поликлинике на 320 посещений в смену, ул. Полярная, влд. 11, р-н Южное Медведково (уровень 1) | 4 | 005 002 001  015 001 001 | 1641,6403 | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 860 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 11,4757 |  |  |  |  |  |
| 861 | Строительство |  |  |  |  | 1053,7496 | 392,1286 |  |  |  |  |
| 862 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 184,2864 |  |  |  |
| 863 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 864 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, ул. Судостроительная, д. 46-50, р-н Нагатинский затон (уровень 1) | 5 | 005 002 001 | 2851,0640 | 2014-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 865 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,8791 |  | 26,8791 |  |  |  |  |  |
| 866 | Строительство |  |  | 517,7380 |  | 517,7380 |  |  |  |  |  |
| 867 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 35,6385 |  | 35,6385 |  |  |  |  |  |
| 868 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 30,3673 | 2022 |  | 30,3673 |  |  |  |  |
| 869 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 2066,1865 |  | 2066,1865 |  |  |  |  |  |
| 870 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 174,2546 | 2022-2025 |  | 129,9547 |  |  | 44,2999 |  |
| 871 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с раздаточным пунктом молочной кухни на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева", ул. Автозаводская, влд. 23 (уровень 1) (со сносом строений по адресам: Автозаводская ул., д. 23, стр. 734; Автозаводская ул., д. 23, стр. 175; Автозаводская ул., д. 23, к. 9А) | 6 | 005 002 001 | 3045,0031 | 2016-2023 | 181,6324 | 831,6462 | 2031,7245 |  |  |  |
| 872 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 873 | Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории Городской клинической больницы N 64, ул. Вавилова, д. 61 (уровень 2) | 7 | 005 002 001 | 3489,8273 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 874 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,5797 |  | 25,5797 |  |  |  |  |  |
| 875 | Строительство |  |  | 707,4640 |  | 705,1285 | 2,3355 |  |  |  |  |
| 876 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1739,6672 |  | 447,8565 | 1291,8107 |  |  |  |  |
| 877 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 405,2121 |  | 400,2121 | 5,0000 |  |  |  |  |
| 878 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 44,4519 | 2023 |  |  | 44,4519 |  |  |  |
| 879 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 567,4524 | 2023 |  |  | 567,4524 |  |  |  |
| 880 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 881 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой, пересечение ул. Волынская и ул. Авиаторов, р-н Солнцево (уровень 1) | 8 | 005 002 001 | 2591,9208 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 882 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1169,3846 |  | 520,0179 | 649,3667 |  |  |  |  |
| 883 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 237,7159 | 2023 |  |  | 237,7159 |  |  |  |
| 884 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 832,0208 |  | 619,2678 | 212,7530 |  |  |  |  |
| 885 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 352,7995 | 2023 |  |  | 352,7995 |  |  |  |
| 886 | Укрупненные мероприятия по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену, р-н Кожухово, мкр. 9 (уровень 1) | 9 |  |  |  |  |  | 1002,6740 | 1000,0000 | 1000,0000 |  |
| 887 | Строительство амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  | 27695,1902 | 2096,4411 | 3793,3203 | 2832,0820 | 2671,1543 | 200,0000 |
| 888 | 19 амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе: | 1 |  |  |  | 27695,1902 | 2096,4411 | 3793,3203 | 2832,0820 | 2671,1543 | 200,0000 |
|  | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Ховрино, ул. Зеленоградская, влд. 27, к. 1 (уровень 1 (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, Дмитровское ш., влд. 107 Г, р-н Дмитровский (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машино-места, ул. Синявинская, влд. 13, р-н Молжаниновский (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская городская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Савеловский, ул. Вятская, влд. 37-39 (на месте сноса нежилых строений) (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Войковский, Головинское ш., д. 6а (на месте сноса нежилого строения) (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Уржумская, влд. 4/1, р-н Свиблово (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Игральная, д. 8, р-н Богородское (на месте сноса здания Психоневрологического диспансера N 8) (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, Измайловский пр-кт, д. 63, 65, 67 (на месте сноса жилых домов), р-н Измайлово (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская поликлиника на 320 посещений в смену с травматологическим пунктом, ул. Лебедянская, влд. 33, р-н Бирюлево Восточное (уровень - 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., влд. 7, к. 36 (уровень - 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская городская поликлиника на 320 посещений в смену: ул. Академика Павлова, влд. 40 (напротив), р-н Кунцево (уровень 1) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом по адресу: ул. Твардовского, влд. 10, р-н Строгино (уровень 2) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиника по адресу: пр.пр. 3538 напротив Мичуринский пр-кт, д. 29, к. 4, р-н Раменки, ЗАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пристройка к поликлинике по адресу: ул. Кременчугская, д. 7, к. 1, р-н Фили-Давыдково, ЗАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, район Головинский, ул. Онежская, вл. 14Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, р-н Некрасовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская поликлиника на 200 посещений в смену, р-н Измайлово, Измайловский проезд, земельный участок 9А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоматологическая поликлиника, р-н Перово, Новогиреевская улица, земельный участок 30/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, г. Зеленоград, р-н Крюково, Панфиловский проспект, земельный участок 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 889 | Укрупненные мероприятия по строительству амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 890 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 1542,0653 | 2060,5589 | 1851,1204 | 1874,4621 | 49,9611 |
| 891 | Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 А 03 00200 0902 |  |  |  |  | 1542,0653 | 2060,5589 | 1851,1204 | 1874,4621 | 49,9611 |
| 892 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 893 | Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену, пос. Сосенское, п. Коммунарка (уровень 2) | 1 | 005 002 001 | 2800,0000 | 2014-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 894 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 81,9382 | 20,7530 |  |  |  |  |
| 895 | Строительство |  |  |  |  | 1876,9400 |  |  |  |  |  |
| 896 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 777,8704 | 42,4984 |  |  |  |
| 897 | Детско-взрослая поликлиника первого уровня на 320 посещений в смену по адресу: г. Москва, пос. Мосрентген | 2 | 005 002 001 | 871,1227 | 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 898 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 28,2056 |  |  |  |  |  |
| 899 | Строительство |  |  |  |  | 26,2819 | 4,6169 | 300,6731 |  |  |  |
| 900 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 283,0682 | 228,2770 |  |
| 901 | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, пос. Филимонковское (уровень-1) | 3 | 005 002 001 | 1675,9000 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 902 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 38,9189 |  | 16,7656 |  |  |  |
| 903 | Строительство |  |  |  |  | 244,2124 | 677,1662 |  |  |  |  |
| 904 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 383,2344 | 315,6025 |  |  |
| 905 | Детско-взрослая амбулатория на 110 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 1 машино-место по адресу: г. Москва, пос. Марушкинское, п. Марушкино | 4 | 005 002 007 | 502,1221 | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 906 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,6400 |  |  |  |  |  |
| 907 | Строительство |  |  |  |  | 10,7725 | 3,3314 | 250,0000 |  |  |  |
| 908 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 170,0000 | 57,3782 |  |
| 909 | Детско-взрослая поликлиника первого уровня на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машино-места по адресу: г. Москва, пос. Кокошкино, п. Кокошкино | 5 | 005 002 001 | 1055,1457 | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 910 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 16,3956 |  |  |  |  |  |
| 911 | Строительство |  |  |  |  | 40,5298 | 2,5095 | 329,0000 |  |  |  |
| 912 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 520,0000 | 146,7108 |  |
| 913 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 914 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, пос. Первомайское, п. Птичное (уровень 2) | 6 | 005 002 001 | 1900,0000 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 915 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 64,6862 | 21,0000 | 49,0000 |  |  |  |
| 916 | Строительство |  |  |  |  | 652,2570 | 0,6071 |  |  |  |  |
| 917 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 550,0000 | 562,4497 |  |  |
| 918 | Амбулатория на 110 посещений в смену, пос. Щаповское | 7 | 005 002 007 | 256,0449 | 2016-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 919 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 24,7916 |  |  |  |  |  |
| 920 | Строительство |  |  |  |  | 177,6940 |  |  |  |  |  |
| 921 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 |  | 3,5982 |  |  |  | 49,9611 |
| 922 | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену вблизи Октябрьского пр-кта, д. 5, г.о. Троицк | 8 | 005 002 007 | 170,0000 | 2021-2023 |  | 30,6126 | 139,3874 |  |  |  |
| 923 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в т.ч. детско-взрослая амбулатория на 150 посещений в смену на территории гарнизона Остафьево г.о. Щербинка, детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, п. Родники, пос. Рязановское, сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1442,0961 |  |
| 924 | Департамент здравоохранения города Москвы | 054 |  |  |  |  | 11,7451 | 970,2494 |  |  |  |
| 925 | Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 А 03 00200 0902 |  |  |  |  | 11,7451 | 970,2494 |  |  |  |
| 926 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы" |  |  |  |  |  | 11,7451 | 970,2494 |  |  |  |
| 927 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 928 | Пристройка к поликлинике на 480 посещений в смену по адресу: ул. Рабочая, влд. 34, стр. 1 | 1 | 005 002 001 | 744,2763 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 929 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 66,9449 |  |  |  |  |  |
| 930 | Строительство |  |  |  |  | 665,5863 | 11,7451 |  |  |  |  |
| 931 | Устройство лифтовой шахты в филиале N 1 ГБУЗ "Городская поликлиника N 5 ДЗМ" по адресу: Б. Харитоньевский пер., д. 8, стр. 1 | 2 | 005 002 001 | 0,4000 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 932 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |
| 933 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 934 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 935 | Пристройка к поликлинике для увеличения мощности на 320 посещений в смену по адресу: ул. Крылатские Холмы, влд. 51 | 3 | 005 002 001 | 1345,1820 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 936 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 80,0000 |  |  |  |  |  |
| 937 | Строительство |  |  |  |  | 965,1820 |  |  |  |  |  |
| 938 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 300,0000 |  |  |  |
| 939 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 940 | Пристройка к поликлинике на 250 посещений в смену по адресу: Рогачевский пер., влд. 3 | 4 | 005 002 001 | 702,9914 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 941 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 67,1928 |  |  |  |  |  |
| 942 | Строительство |  |  |  |  | 635,7986 |  |  |  |  |  |
| 943 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 944 | Пристройка к поликлинике на 250 посещений в смену по адресу: ул. Декабристов, влд. 39 | 5 | 005 002 001 | 1204,1387 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 945 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 67,6034 |  |  |  |  |  |
| 946 | Строительство |  |  |  |  | 850,5353 |  |  |  |  |  |
| 947 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 286,0000 |  |  |  |
| 948 | Пристройка к поликлинике на 320 посещений в смену ГБУЗ "Детская городская поликлиника N 99 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Касаткина, д. 9 | 6 | 005 002 001 | 876,6705 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 949 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 70,4891 |  |  |  |  |  |
| 950 | Строительство |  |  |  |  | 806,1814 |  |  |  |  |  |
| 951 | Пристройка к поликлинике на 200 посещений в смену филиала N 3 ГБУЗ "Городская поликлиника N 218 ДЗМ" по адресу: г. Москва, 1-я Напрудная ул., влд. 15, стр. 1 | 7 | 005 002 001 | 834,5171 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 952 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 38,6616 |  |  |  |  |  |
| 953 | Строительство |  |  |  |  | 563,8061 |  |  |  |  |  |
| 954 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 232,0494 |  |  |  |
| 955 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 956 | Пристройка поликлинического отделения на 150 посещений в смену к филиалу по Юго-Восточному административному округу города Москвы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы", расположенного по адресу: г. Москва, 8-я ул. Текстильщиков, влд. 2 | 8 | 005 002 001 | 1180,3514 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 957 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 70,3898 |  |  |  |  |  |
| 958 | Строительство |  |  |  |  | 957,7616 |  |  |  |  |  |
| 959 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 152,2000 |  |  |  |
| 960 | Северо-Западный административный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 961 | Лестнично-лифтовая пристройка к зданию филиала N 4 ГБУЗ "ГП N 180 ДЗМ" по адресу: ул. Дубравная, д. 41 | 9 | 005 002 001 | 3,4587 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 962 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 3,4587 |  |  |  |  |  |
| 963 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 964 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 965 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи | 02 В 00 00000 |  |  |  |  | 10294,2185 | 46394,9749 | 36206,6148 | 46118,9226 | 3840,6425 |
| 966 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 9044,1622 | 40423,8899 | 35028,3161 | 44890,4924 |  |
| 967 | Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 В 01 00200 0901 |  |  |  |  | 9032,5215 | 40318,4124 | 35028,3161 | 44890,4924 |  |
| 968 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 20,6082 | 132,8605 |  | 12,2227 |  |
| 969 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 970 | Новый патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Б. Сухаревская пл., д. 3 | 1 | 005 006 001 | 3008,1385 | 2011-2020 | 2777,7700 |  |  |  |  |  |
| 971 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 | 90,7849 |  | 139,5836 |  |  |  |
| 972 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 973 | Инженерная подготовка территории комплекса Московского клинического научно-практического центра Департамента здравоохранения города Москвы (ГБУЗ МКНЦ ДЗМ) по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 86, со сносом существующих объектов по адресам: ш. Энтузиастов, д. 86; ул. Новогиреевская, д. 1; д. 1, стр. 3 и объектов незавершенного строительства по адресам: ш. Энтузиастов, д. 86, стр. 17; стр. 20 | 2 | 005 001 001 | 479,0710 | 2018-2023 | 398,2068 |  | 80,8642 |  |  |  |
| 974 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 975 | Патологоанатомический корпус с подземными переходами городской клинической больницы N 13, ул. Велозаводская, д. 1/1 | 3 | 005 006 004 | 716,3462 | 2013-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 976 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5,8121 |  |  |  |  |  |
| 977 | Строительство |  |  |  |  | 204,6725 | 374,8616 |  |  |  |  |
| 978 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 131,0000 |  |  |  |
| 979 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 980 | Завершение строительства учебно-лабораторных корпусов по адресам: пр-кт Вернадского, д. 96, к. 3, пр-кт Вернадского, влд. 90, к. 12 | 4 | 005 001 010 | 820,1751 | 2016-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 981 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, охрана, строительный контроль) |  |  | 97,3735 |  | 97,3735 |  |  |  |  |  |
| 982 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,4221 | 2022 |  | 6,4221 |  |  |  |  |
| 983 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 683,5486 |  | 683,5486 |  |  |  |  |  |
| 984 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 32,8309 | 2022-2025 |  | 20,6082 |  |  | 12,2227 |  |
| 985 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 986 | Реконструкция инженерных сетей туберкулезной больницы N 3, Куркинское ш. | 5 | 005 001 008 | 462,6833 | 2011-2022 | 392,1608 | 48,2565 |  |  |  |  |
| 987 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 22,2660 |  |  |  |
| 988 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 989 | Больница с родильным домом, п. Коммунарка, пос. Сосенское, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1 (1, 2 очереди) | 6 | 005 001 001 005 001 004 | 50317,9417 | 2016-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 990 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 49393,3686 |  | 34713,7509 | 8593,8191 | 6085,7986 |  |  |  |
| 991 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 64,5731 |  |  |  |  | 64,5731 |  |  |
| 992 | Средства софинансирования (оборудование) |  |  | 860,0000 |  | 727,1395 |  | 132,8605 |  |  |  |
| 993 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 994 | Укрупненные мероприятия по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 7 |  |  |  |  | 9,1622 | 33858,9000 | 34963,7430 | 44890,4924 |  |
| 995 | Строительство стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  | 97701,5904 | 7460,7255 | 11479,1010 | 8238,4727 | 200,0000 |  |
| 996 | 9 стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения, в том числе: | 1 |  |  |  | 97701,5904 | 7460,7255 | 11479,1010 | 8238,4727 | 200,0000 |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3 (со сносом объекта по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3, стр. 22 и вертолетной площадки) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ" по адресу: 2-й Боткинский пр-д, д. 5 (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патологоанатомический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы", ул. Ленская, д. 15 (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ "Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы" (ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ) по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 86 (со сносом объекта по адресу: Новогиреевская ул., д. 1, стр. 6) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 (проектирование и строительство)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ N 15 им. О.М. Филатова ДЗМ" по адресу: ул. Вешняковская, д. 23 (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ "ИКБ N 1 ДЗМ" по адресу: Волоколамское ш., влд. 63 (со сносом объектов по адресам: Волоколамское ш. д. 63, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ" по адресу: ул. Бакинская, д. 26 (со сносом объектов по адресам: Бакинская ул., д. 26, стр. 6, стр. 8) (проектирование и строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "ГКБ им. М.Е. Жадкевича ДЗМ" по адресу: Можайское ш., д. 14 (со сносом вертолетной площадки по адресу: Можайское ш., д. 14 и объектов по адресам: Можайское ш., д. 14, стр. 9, Можайское ш., д. 14, стр. 10) (понесенные затраты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 997 | Укрупненные мероприятия по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 998 | Реализация мероприятий по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы | 02 В 04 00200 0902 |  |  |  |  | 11,6407 | 105,4775 |  |  |  |
| 999 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест, ул. Ленинская Слобода, влд. 5, р-н Даниловский | 1 | 005 003 001 | 443,6137 | 2013-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 26,9127 |  |  |  |  |  |
| 1002 | Строительство |  |  |  |  | 407,3537 |  |  |  |  |  |
| 1003 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 9,3473 |  |  |  |
| 1004 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1005 | Подстанция скорой медицинской помощи N 17 на 20 машино-мест, ул. Летчика Бабушкина, д. 13а | 2 | 005 003 001 | 384,7500 | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1006 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 14,6591 |  |  |  |  |  |
| 1007 | Строительство |  |  |  |  | 360,6268 |  |  |  |  |  |
| 1008 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 | 0,2085 | 1,1254 | 8,1302 |  |  |  |
| 1009 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010 | Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест с подъездной дорогой, г. Московский, ул. Радужная, влд. 23А | 3 | 005 003 001 | 650,5174 | 2016-2021 | 552,0021 |  |  |  |  |  |
| 1011 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  | 10,5153 | 88,0000 |  |  |  |
| 1012 | Укрупненные мероприятия по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1013 | Строительство объектов скорой медицинской помощи города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 02 В 11 00100 |  |  |  | 500,0000 | 360,2151 | 589,6098 | 781,2330 | 103,1817 |  |
| 1014 | Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест, коммунальная зона г. Щербинка (северная часть), пересечение ул. Маршала Савицкого и проектируемого пр-да N 728 (проектирование и строительство) | 1 |  |  |  | 500,0000 | 360,2151 | 589,6098 | 781,2330 | 103,1817 |  |
|  | Подстанция скорой помощи на 6 машино-мест с центральным складом, р-н Царицыно, Пролетарский проспект, земельный участок 24/2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 10,6782 |  | 1,6414 |  | 29,7690 |
| 1016 | Реализация мероприятий по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы | 02 В 04 00200 0902 |  |  |  |  | 10,6782 |  | 1,6414 |  | 29,7690 |
| 1017 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1018 | Подстанция скорой медицинской помощи на 6 машино-мест, пос. Киевский | 1 | 005 003 001 | 470,0000 | 2016-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1019 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 17,5987 |  |  |  |  |  |
| 1020 | Строительство |  |  |  |  | 411,9541 |  |  |  |  |  |
| 1021 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 |  | 10,6782 |  |  |  | 29,7690 |
| 1022 | Укрупненные мероприятия по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы, в том числе: пост скорой медицинской помощи на 2 машино-места, п. Курилово, пос. Щаповское, включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 2 |  |  |  |  |  |  | 1,6414 |  |  |
| 1023 | Департамент здравоохранения города Москвы | 054 |  |  |  |  | 854,9781 | 5971,0850 | 1176,6573 | 1228,4302 | 3810,8735 |
| 1024 | Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 В 01 00200 0901 |  |  |  |  | 854,9781 | 5971,0850 | 1176,6573 | 1228,4302 | 3810,8735 |
| 1025 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы" |  |  |  |  |  | 854,9781 | 5971,0850 | 1176,6573 | 1228,4302 | 3810,8735 |
| 1026 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1027 | Лечебный корпус на 500 коек на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 1 им Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 10 | 1 | 005 001 001 | 915,7040 | 2013-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1028 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 536,8920 |  | 536,8920 |  |  |  |  |  |
| 1029 | Строительство лечебного корпуса на 164 койки "Блок А" (1-я очередь) |  |  | 245,4322 | 2022-2023 | 245,4322 |  |  |  |  |  |
| 1030 | Строительство лечебного корпуса на 336 коек "Блок Б" (2-я очередь) |  |  | 133,3798 | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1031 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 133,3798 |
| 1032 | Строительство патологоанатомического корпуса для государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница им. И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, ул. Яузская, влд. 11/6, к. 5 | 2 | 005 006 004 | 509,7954 | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1033 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 45,7964 |  |  |  |  |  |
| 1034 | Строительство |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  |  |  |
| 1035 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 461,2990 |
| 1036 | Строительство пристройки государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница им. И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы" для устройства вертикального транспорта по адресу: ул. г. Москва, ул. Яузская, влд. 11/6 (ул. Николоямская, д. 16-2) | 3 | 005 006 004 | 97,5128 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1037 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 12,6404 |  |  |  |  |  |
| 1038 | Строительство |  |  |  |  | 63,0989 |  |  |  |  |  |
| 1039 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 21,7735 |  |  |  |
| 1040 | Реконструкция здания для спортивного, трансформируемого в актовый, зала с теплым переходом в основное здание и лаборатории предметной области "технологии" с благоустройством территории по адресу: г. Москва, Большой Предтеченский пер., д. 15/8, стр. 3; г. Москва, Большой Предтеченский пер., влд. 15/8 | 4 | 005 001 001 | 225,0000 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1041 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 22,4398 |  |  |  |  |  |
| 1042 | Строительство |  |  |  |  | 20,7802 |  |  |  |  |  |
| 1043 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 181,7800 |
| 1044 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1045 | Реконструкция с пристройкой лифтов объекта культурного наследия регионального значения корпуса N 11 государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, к. 11 | 5 | 005 001 001 | 49,9338 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1046 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 9,0601 |  |  |  |  |  |
| 1047 | Строительство |  |  |  |  | 40,8737 |  |  |  |  |  |
| 1048 | Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ" по адресу: ул. Лобненская, влд. 10 | 6 | 005 001 001 | 3976,4733 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1049 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 72,5327 |  |  |  |  |  |
| 1050 | Строительство |  |  |  |  | 2801,5958 | 477,6090 |  |  |  |  |
| 1051 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 624,7358 |  |  |  |
| 1052 | Реконструкция с пристройкой лифтов объекта культурного наследия регионального значения корпуса N 2 ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ" по адресу: г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, к. 2 (реставрация) | 7 | 005 001 001 | 38,9300 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1053 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 13,6207 |  |  |  |  |  |
| 1054 | Строительство |  |  |  |  | 14,9300 | 10,3793 |  |  |  |  |
| 1055 | Строительство вертолетной площадки на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ" по адресу: ул. Лобненская, влд. 10 | 8 | 005 001 001 | 160,0000 | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1056 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 1057 | Строительство |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  |  |
| 1058 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 137,9900 |  |  |  |
| 1059 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1060 | Строительство санитарного шлюза для дезинфекции санитарного автотранспорта на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Инфекционная клиническая больница N 2 Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, 8-я ул. Соколиной Горы, д. 15 | 9 | 005 001 001 | 75,6110 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1061 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 11,9431 |  |  |  |  |  |
| 1062 | Строительство |  |  |  |  | 63,6679 |  |  |  |  |  |
| 1063 | Корпус лучевой терапии ГБУЗ "ГКБ N 57 им. Д.Д. Плетнева ДЗМ" (с отделением радионуклидной диагностики, отделением лучевой терапии в соответствии с требованиями N 170-ФЗ от 21.11.1995 "Об использовании атомной энергии") по адресу: г. Москва, 11-я Парковая ул., д. 32 (со сносом объектов по адресам: 11-я Парковая ул., д. 32, стр. 7, 13) | 10 | 005 001 001 | 3487,5972 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1064 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 81,5353 |  |  |  |  |  |
| 1065 | Строительство |  |  |  |  | 196,4300 |  |  |  | 358,8917 |  |
| 1066 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2850,7402 |
| 1067 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1068 | Реконструкция с пристройкой лифта между корпусами N 2 и N 3 государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, Госпитальная пл., д. 2, к. 2 и д. 2, к. 3 (реставрация) | 11 | 005 001 001 | 0,4395 | 2017-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1069 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 0,4395 |  |  |  |  |  |
| 1070 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1071 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1072 | Строительство вертолетной площадки на территории Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница им. В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы" по адресу: г. Москва, ул. Бакинская, влд. 26 | 12 | 005 001 001 | 200,0000 | 2017-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1073 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 18,7700 |  | 5,0000 |  |  |  |
| 1074 | Строительство |  |  |  |  | 98,0470 |  | 78,1830 |  |  |  |
| 1075 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1076 | Западный административный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1077 | Травматолого-ортопедический корпус на территории ГБУЗ "ГКБ N 31 ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 42 (со сносом объекта по адресу: ул. Лобачевского, д. 42, стр. 2) | 13 | 005 001 001 | 4431,4996 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1078 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 93,2800 |  |  |  |  |  |
| 1079 | Строительство |  |  |  |  | 1055,9105 | 366,9798 | 2375,2632 |  |  |  |
| 1080 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 540,0661 |  |  |
| 1081 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1082 | Реконструкция с пристройкой пищеблока к городской клинической больнице N 67, ул. Саляма Адиля, влд. 2/44, стр. 9 | 14 | 005 001 001 | 214,5424 | 2015-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1083 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 4,9000 |  |  |  |  |  |
| 1084 | Строительство |  |  |  |  | 25,9679 |  |  |  |  |  |
| 1085 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 183,6745 |
| 1086 | Многопрофильный комплекс на базе ГКБ N 52, ул. Пехотная, д. 3 (проектно-изыскательские работы) | 15 | 005 001 001 | 253,1580 | 2022-2024 |  |  | 131,7033 | 121,4547 |  |  |
| 1087 | Реконструкция газовой котельной ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница N 5 ДЗМ" по адресу: Московская обл., г.о. Чехов, с. Троицкое, д. 5 | 16 | 005 001 001 | 340,2030 | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1088 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 12,3206 |  |  |  |
| 1089 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 327,8824 |  |  |
| 1090 | Укрупненные мероприятия по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе на выполнение СМР по объектам "Многопрофильный комплекс на базе ГКБ N 52, ул. Пехотная, д. 3" | 17 |  |  |  |  |  | 2584,1156 | 187,2541 | 869,5385 |  |
| 1091 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 384,4000 |  |  |  |  |
| 1092 | Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | 02 В 01 00200 0901 |  |  |  |  | 384,4000 |  |  |  |  |
| 1093 | Подземный двухуровневый гараж-стоянка для обеспечения лечебно-клинического корпуса Городской клинической больницы им. С.П. Боткина, адрес: Проектируемый пр-д N 6368 (вблизи ул. Поликарпова) |  | 014 001 005 | 1023,5379 | 2021-2022 | 639,1379 | 384,4000 |  |  |  |  |
| 1094 | Охрана здоровья матери и ребенка | 02 Г 00 00000 |  |  |  |  |  | 419,2620 |  |  |  |
| 1095 | Департамент здравоохранения города Москвы | 054 |  |  |  |  |  | 419,2620 |  |  |  |
| 1096 | Реализация мероприятий по развитию медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в области материнства и детства | 02 Г 05 00200 0901 |  |  |  |  |  | 419,2620 |  |  |  |
| 1097 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы" |  |  |  |  |  |  | 419,2620 |  |  |  |
| 1098 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1099 | Неонатальный корпус на 76 коек и консультативно-диагностический центр на 150 посещений в смену на территории Филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы" (Родильный дом N 4) по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, влд. 3 | 1 | 005 001 005 | 2652,6014 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 63,9524 |  |  |  |  |  |
| 1101 | Строительство |  |  |  |  | 2169,3870 |  |  |  |  |  |
| 1102 | Строительство |  |  |  | 2023 |  |  | 419,2620 |  |  |  |
| 1103 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1104 | Перинатально-кардиологический корпус на 330 коек городской клинической больницы N 67 по адресу: г. Москва, ул. Саляма Адиля, влд. 2/44 | 2 | 005 001 005 | 9578,3280 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1105 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 34,4000 |  |  |  |  |  |
| 1106 | Строительство |  |  |  |  | 9543,9280 |  |  |  |  |  |
| 1107 | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" | 03 0 00 00000 |  |  |  |  | 40171,7874 | 71528,4757 | 51140,3562 | 23543,2682 | 1503,3117 |
| 1108 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 А 02 06600 |  |  |  |  | 12566,0366 | 30399,6320 | 23409,5936 | 6613,9307 |  |
| 1109 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 03 А 02 06600 |  |  |  |  | 13780,0000 | 11620,0000 | 2300,0811 |  |  |
| 1110 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 6289,4445 | 1799,4320 | 901,7171 | 60,0350 |  |
| 1111 | Общее образование | 03 А 00 00000 |  |  |  |  | 13825,7508 | 29508,8437 | 25430,6815 | 16929,3375 | 1503,3117 |
| 1112 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 6723,9076 | 18742,9600 | 16359,6533 | 8970,5430 | 711,4563 |
| 1113 | Средства софинансирования, всего |  |  |  |  |  | 6289,4445 | 1799,4320 | 901,7171 | 60,0350 |  |
| 1114 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  |  | 1043,7544 | 3565,2759 | 3272,3435 | 2549,8098 | 92,3200 |
| 1115 | Средства софинансирования (ДОУ) |  |  |  |  |  | 2191,7119 | 732,3261 | 90,2776 | 14,9113 |  |
| 1116 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1117 | ДОУ на 300 мест, р-н Молжаниновский, ул. Синявинская, влд. 11 (участок N 2) | 1 | 008 001 001 | 305,3427 | 2014-2018 | 302,0514 |  |  |  |  |  |
| 1118 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 1,5800 |  |  | 1,7113 |  |
| 1119 | ДОУ на 150 мест с группой кратковременного пребывания на 20 мест, р-н Западное Дегунино, мкр. 11-11А | 2 | 008 001 001 | 333,1942 | 2014-2019 | 331,0532 |  |  |  |  |  |
| 1120 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 2,1410 |  |  |  |  |
| 1121 | ДОУ на 125 мест, р-н Хорошевский, Хорошевское ш., влд. 38А | 3 | 008 001 001 | 480,0000 | 2015-2022 | 163,1144 |  |  |  |  |  |
| 1122 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 339,7222 |  | 163,1144 | 176,6078 |  |  |  |  |
| 1123 | Оплата выполненных работ |  |  | 132,5978 | 2023 |  |  | 132,5978 |  |  |  |
| 1124 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |
| 1125 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 4,6800 | 2023 |  |  | 4,6800 |  |  |  |
| 1126 | ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Школа N 1383, р-н Бескудниковский, ул. Дубнинская, д. 9 | 4 | 008 001 001 | 1100,0000 | 2021-2023 | 34,8137 |  |  |  |  |  |
| 1127 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 611,7040 |  | 32,7143 | 151,9897 | 427,0000 |  |  |  |
| 1128 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 400,7960 |  | 2,0994 | 125,9006 | 272,7960 |  |  |  |
| 1129 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 87,5000 | 2024 |  |  |  | 87,5000 |  |  |
| 1130 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | ДОУ на 200 мест, р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, влд. 39 (на месте сноса жилого дома) | 5 | 008 001 001 | 387,7954 | 2014-2020 | 360,4204 |  |  |  |  |  |
| 1132 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 107,4308 |  | 107,4308 |  |  |  |  |  |
| 1133 | Строительство | 03 1 5059 |  | 80,0000 |  | 80,0000 |  |  |  |  |  |
| 1134 | Оплата выполненных работ |  |  | 2,0099 | 2021-2025 | 2,0198 |  |  |  | 2,0099 |  |
| 1135 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 170,9698 |  | 170,9698 |  |  |  |  |  |
| 1136 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 25,3651 | 2021-2025 |  | 10,4538 |  |  | 14,9113 |  |
| 1137 | ДОУ на 225 мест, р-н Северный, Челобитьевское ш., влд. 4 | 6 | 008 001 001 | 310,7758 | 2014-2019 | 309,2504 |  |  |  |  |  |
| 1138 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 195,1033 |  | 195,1033 |  |  |  |  |  |
| 1139 | Строительство | 03 1 5059 |  | 70,0000 |  | 70,0000 |  |  |  |  |  |
| 1140 | Оплата выполненных работ |  |  | 1,7733 | 2020-2022 | 0,9936 | 0,7797 |  |  |  |  |
| 1141 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 35,8635 |  | 35,8635 |  |  |  |  |  |
| 1142 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 8,0357 | 2021-2022 | 7,2900 | 0,7457 |  |  |  |  |
| 1143 | ДОУ на 200 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 15А | 7 | 008 001 001 | 296,6598 | 2016-2019 | 295,9816 |  |  |  |  |  |
| 1144 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 |  |  | 0,6782 |  |  |  |
| 1145 | ДОУ на 200 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 16А | 8 | 008 001 001 | 310,1423 | 2016-2019 | 304,9852 |  |  |  |  |  |
| 1146 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  |  | 5,1571 |  |  |  |
| 1147 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1148 | ДОУ на 300 мест с бассейном, ул. Ветлужская, д. 4а, р-н Косино-Ухтомский (на месте сноса объекта незавершенного строительства) | 9 | 008 001 001 | 847,0870 | 2021-2022 | 191,9386 |  |  |  |  |  |
| 1149 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 224,0260 |  | 113,0441 | 110,9819 |  |  |  |  |
| 1150 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 610,8001 |  | 78,8945 | 531,9056 |  |  |  |  |
| 1151 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 12,2609 | 2023 |  |  | 12,2609 |  |  |  |
| 1152 | ДОУ на 125 мест, р-н Соколиная Гора, ул. Мироновская, возле д. 46 | 10 | 008 001 001 | 480,0000 | 2019-2022 | 95,9922 |  |  |  |  |  |
| 1153 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 115,9950 |  | 23,0719 | 92,9231 |  |  |  |  |
| 1154 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,9000 | 2023 |  |  | 6,9000 |  |  |  |
| 1155 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 337,0124 |  | 72,9203 | 264,0921 |  |  |  |  |
| 1156 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 20,0926 | 2023 |  |  | 20,0926 |  |  |  |
| 1157 | ДОУ на 300 мест с бассейном, р-н Измайлово, Сиреневый б-р, вл. 4 | 11 | 008 001 001 | 1092,1013 | 2023-2024 |  |  | 699,8082 | 365,8597 |  |  |
| 1158 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 26,4334 |  |
| 1159 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1160 | ДОУ на 200 мест, Рязанский р-н, ул. Васильцовский Стан, влд. 8 | 12 | 008 001 001 | 248,4718 | 2014-2017 | 244,6748 |  |  |  |  |  |
| 1161 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  | 0,1970 | 3,6000 |  |  |  |
| 1162 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 4 | 13 | 008 001 001 | 437,7699 | 2015-2018 | 429,9093 |  |  |  |  |  |
| 1163 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 7,8606 |  |  |  |
| 1164 | ДОУ на 225 мест, р-н Некрасовка, кв-л 5 | 14 | 008 001 001 | 304,4262 | 2015-2017 | 299,1362 |  |  |  |  |  |
| 1165 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 5,2900 |  |  |  |  |
| 1166 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 15 (участок 15-4) | 15 | 008 001 001 | 1179,2000 | 2014-2024 |  |  | 7,6800 | 200,0000 |  |  |
| 1167 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 879,2000 | 92,3200 |
| 1168 | ДОУ на 150 мест, р-н Некрасовка, кв-л 7 | 16 | 008 001 001 | 297,6452 | 2015-2019 | 292,6815 |  |  |  |  |  |
| 1169 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 154,8862 |  | 154,8862 |  |  |  |  |  |
| 1170 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 3,8805 | 2021-2024 | 1,6944 |  |  | 2,1861 |  |  |
| 1171 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 108,4593 |  | 108,4593 |  |  |  |  |  |
| 1172 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 30,4192 | 2020-2024 | 27,6416 |  |  | 2,7776 |  |  |
| 1173 | ДОУ на 225 мест, р-н Некрасовка, кв-л 10 | 17 | 008 001 001 | 287,3698 | 2016-2018 | 285,7405 |  |  |  |  |  |
| 1174 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  | 0,8300 | 0,7993 |  |  |  |
| 1175 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 11 (участок 1) | 18 | 008 001 001 | 457,3096 | 2016-2018 | 449,1844 |  |  |  |  |  |
| 1176 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 8,1252 |  |  |  |
| 1177 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 11 (участок 2) | 19 | 008 001 001 | 485,0704 | 2016-2020 | 480,3755 |  |  |  |  |  |
| 1178 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  | 4,6949 |  |
| 1179 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 13 | 20 | 008 001 001 | 1030,0000 | 2016-2022 | 531,0107 |  |  |  |  |  |
| 1180 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 677,9009 |  | 530,3208 | 147,5801 |  |  |  |  |
| 1181 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,8236 | 2023 |  |  | 0,8236 |  |  |  |
| 1182 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 148,7755 |  | 0,6899 | 148,0856 |  |  |  |  |
| 1183 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 202,5000 | 2023 |  |  | 202,5000 |  |  |  |
| 1184 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 6 | 21 | 008 001 001 | 443,7294 | 2016-2019 | 435,7028 |  |  |  |  |  |
| 1185 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2024 |  |  |  | 8,0266 |  |  |
| 1186 | ДОУ на 275 мест с бассейном, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 22 | 008 001 001 | 714,0000 | 2017-2022 | 343,5111 |  |  |  |  |  |
| 1187 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 334,7393 |  | 259,6748 | 75,0645 |  |  |  |  |
| 1188 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 7,3329 | 2024 |  |  |  | 7,3329 |  |  |
| 1189 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 347,3159 |  | 83,8363 | 263,4796 |  |  |  |  |
| 1190 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 24,6119 | 2023 |  |  | 24,6119 |  |  |  |
| 1191 | ДОУ на 300 мест с бассейном, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 23 | 008 001 001 | 750,0000 | 2017-2022 | 482,2012 |  |  |  |  |  |
| 1192 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 340,1988 |  | 324,6310 | 15,5678 |  |  |  |  |
| 1193 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 5,0000 | 2023 |  |  | 5,0000 |  |  |  |
| 1194 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 354,8012 |  | 157,5702 | 197,2310 |  |  |  |  |
| 1195 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 50,0000 | 2023 |  |  | 50,0000 |  |  |  |
| 1196 | ДОУ на 225 мест, р-н Некрасовка, кв-л 14 | 24 | 008 001 001 | 464,2333 | 2017-2022 | 321,5391 |  |  |  |  |  |
| 1197 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 167,7888 |  | 156,9154 | 10,8734 |  |  |  |  |
| 1198 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 281,4445 |  | 164,6237 | 116,8208 |  |  |  |  |
| 1199 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 15,0000 | 2023 |  |  | 15,0000 |  |  |  |
| 1200 | ДОУ на 200 мест на месте сноса существующего здания ДОУ, р-н Южнопортовый, Дубровский пр-д, д. 7 | 25 | 008 001 001 | 518,9000 | 2017-2022 | 287,6760 |  |  |  |  |  |
| 1201 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 233,4000 |  | 212,4000 | 21,0000 |  |  |  |  |
| 1202 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1,6497 | 2023 |  |  | 1,6497 |  |  |  |
| 1203 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 268,1038 |  | 75,2760 | 192,8278 |  |  |  |  |
| 1204 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 15,7465 | 2023 |  |  | 15,7465 |  |  |  |
| 1205 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1206 | Реконструкция объекта незавершенного строительства Дошкольное отделение на 225 мест (с группой кратковременного пребывания на 20 мест) ГБОУ средняя общеобразовательная школа N 978, р-н Нагатино-Садовники, Варшавское ш., влд. 49, к. 2 (на месте сноса здания действующего ДОУ N 64) | 26 | 008 001 001 | 664,4501 | 2012-2020 | 591,0249 |  |  |  |  |  |
| 1207 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 300,6372 |  | 300,6372 |  |  |  |  |  |
| 1208 | Строительство (оплата выполненных работ) |  |  | 12,6025 | 2021-2022 | 0,0025 | 12,6000 |  |  |  |  |
| 1209 | Строительство | 03 1 5059 |  | 70,0000 |  | 70,0000 |  |  |  |  |  |
| 1210 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 202,5482 |  | 202,5482 |  |  |  |  |  |
| 1211 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 78,6622 | 2021-2023 | 17,8370 | 10,8252 | 50,0000 |  |  |  |
| 1212 | ДОУ на 125 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР. 2 этап. Строительство ДОУ на 125 мест | 27 | 008 001 001 | 461,4011 | 2016-2022 | 86,2829 | 178,0271 |  |  |  |  |
| 1213 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 182,0911 | 15,0000 |  |  |
| 1214 | ДОУ на 125 мест, р-н Южное Чертаново, ул. Кировоградская, влд. 25, стр. 1, 2 | 28 | 008 001 001 | 455,6193 | 2016-2022 | 22,7045 |  |  |  |  |  |
| 1215 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 35,6527 |  | 22,7045 | 12,9482 |  |  |  |  |
| 1216 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 147,4470 | 2023 |  |  | 122,6582 | 24,7888 |  |  |
| 1217 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 269,5196 |  |  | 269,5196 |  |  |  |  |
| 1218 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,0000 | 2023 |  |  | 3,0000 |  |  |  |
| 1219 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1220 | ДОУ на 350 мест, р-н Захарьино, к. 23, 25, мкр. 1 | 29 | 008 001 001 | 463,6032 | 2013-2016 | 461,6524 |  |  |  |  |  |
| 1221 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  | 361,6524 |  |  |  |  |  |
| 1222 | Строительство | 03 1 5059 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 1223 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2023 |  |  | 1,9508 |  |  |  |
| 1224 | ДОУ на 300 мест, р-н Южное Бутово, мкр. Щербинка, ул. Маршала Савицкого, напротив влд. 16-18 | 30 | 008 001 001 | 380,8013 | 2014-2018 | 330,3025 |  |  |  |  |  |
| 1225 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  | 230,3025 |  |  |  |  |  |
| 1226 | Строительство | 03 1 5059 |  |  |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 1227 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2025 |  | 0,9551 |  |  | 49,5437 |  |
| 1228 | Подъездная дорога к ДОУ по адресу: г. Москва, р-н Захарьино, к. 23, 25 и к школе по адресу: г. Москва, мкр. Захарьино, р-н Южное Бутово | 31 | 015 001 001 | 224,7235 | 2016-2019 | 221,4644 |  |  |  |  |  |
| 1229 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2025 |  |  |  |  | 3,2591 |  |
| 1230 | ДОУ на 95 мест (на свободной территории) Новые Черемушки, кв-л 32А, к. 16 | 32 | 008 001 001 | 92,4717 | 2007-2013 | 91,4717 |  |  |  |  |  |
| 1231 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 1,0000 |  |  |  |  |
| 1232 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1233 | ДОУ на 200 мест, р-н Филевский парк, ул. Тучковская, д. 5, стр. 1 (на месте сноса здания существующего ДОУ) | 33 | 008 001 001 | 289,5639 | 2014-2019 | 289,0639 |  |  |  |  |  |
| 1234 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 0,5000 |  |  |  |  |
| 1235 | ДОУ на 125 мест, р-н Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 18 | 34 | 008 001 001 | 399,0000 | 2017-2022 | 157,3533 |  |  |  |  |  |
| 1236 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 174,2890 |  | 151,1050 | 23,1840 |  |  |  |  |
| 1237 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 100,0000 | 2023 |  |  | 100,0000 |  |  |  |
| 1238 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 63,0728 |  | 6,2483 | 56,8245 |  |  |  |  |
| 1239 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 61,6382 | 2023 |  |  | 61,6382 |  |  |  |
| 1240 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1241 | ДОУ на 125 мест, ул. Митинская, влд. 15 | 35 | 008 001 001 | 270,3435 | 2012 | 269,2095 |  |  |  |  |  |
| 1242 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 1,1340 |  |  |  |  |
| 1243 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1244 | ДОУ на 200 мест, р-н Крюково, мкр. 16 | 36 | 008 001 001 | 280,6415 | 2016-2019 | 275,6293 |  |  |  |  |  |
| 1245 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2024 |  |  |  | 5,0122 |  |  |
| 1246 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству дошкольных образовательных организаций, в том числе: ДОУ максимальной вместимости (не менее 220 мест) по адресу: ул. Озерная, влд. 21; ДОУ на 200 мест, р-н Ховрино, ул. Левобережная, влд. 4 и 4а (участок N 1); ДОУ на 225 мест, р-н Ховрино, ул. Дыбенко, влд. 5а (для застройки Министерства обороны Российской Федерации); ДОУ на 250 мест, ул. Твардовского, влд. 12-14; ДОУ на 125 мест и ДОУ на 250 мест по адресу: пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки; ДОУ на 200 мест, р-н Южнопортовый, ул. 7-я Кожуховская, д. 18а; ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Гимназия N 45, р-н Академический, ул. Шверника, д. 9; ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Лицей N 2010, р-н Люблино, ул. Совхозная, д. 8а; дошкольное здание не менее 200 мест, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 40; дошкольное здание на 200 мест, р-н Солнцево, ул. Родниковая, влд. 5а; ДОУ на 260 мест, пересечение Аминьевского ш. с Киевским направлением МЖД (ТД "Аминьевская"); здание дошкольной образовательной организации на 300 мест, р-н Нижегородский, Рязанский пр-кт, влд. 2; здание дошкольной образовательной организации на 190 мест, р-н Марьино, ул. Донецкая, влд. 30; ДОУ на 150 мест, р-н Фили-Давыдково, Славянский бульвар, влд. 9, к. 3 (со сносом жилого дома по адресу: Славянский бульвар, д. 9, к. 3); ДОУ на 225 на территории Рождествено, р-н Митино, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 37 |  |  |  |  |  | 1850,8961 | 2644,1372 | 1582,9575 |  |
| 1247 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 А 02 06600 |  |  |  | 1075,6215 | 2898,4845 | 5413,7505 | 3777,5409 | 2575,6813 |  |
| 1248 | ДОУ на 150 мест, р-н Аэропорт, ул. Верхняя Масловка, 29А | 1 |  |  |  | 1075,6215 | 2898,4845 | 5413,7505 | 3777,5409 | 2575,6813 |  |
|  | ДОУ на 140 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 320 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 200 мест, р-н Ховрино, ул. Левобережная, влд. 4 и 4а (участок N 2) (строительство) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса здания ДОУ, р-н Ховрино, ул. Петрозаводская, д. 28а (строительство) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 350 мест с бассейном, р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 225 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 125 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 350 мест с бассейном, д. Ватутинки, пос. Десеновское | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 150 мест по адресу: пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание для размещения дошкольных групп на 150 мест на месте сноса неиспользуемого здания, р-н Тимирязевский, ул. Астрадамская, д. 15, к. 2 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание дошкольных групп на 275 мест, р-н Некрасовка, кв-л 9 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание дошкольных групп на 225 мест на месте сноса здания, р-н Пресненский, Стрельбищенский пер., влд. 14 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 300 мест, р-н Выхино-Жулебино, мкр. 136 (со сносом нежилого здания по адресу: Сормовская ул., д. 17, корп. 8) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 275 мест с бассейном, р-н Нижегородский, кв. 78, 79, 80 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 275 мест с бассейном, р-н Бескудниковский, мкр. 8, 9 (со сносом нежилого здания по адресу: Бескудниковский б-р, д. 48а) | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 300 мест с бассейном, р-н Ломоносовский, мкр. 15 (со сносом нежилых зданий по адресам: ул. Вавилова, д. 84, корп. 2, стр. 1-4) | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 275 мест с бассейном, р-н Измайлово, Сиреневый б-р, вл. 4 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОУ на 250 мест, р-н Гольяново, ул. Амурская, вл. 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1249 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0702 |  |  |  |  | 5680,1532 | 15177,6841 | 13087,3098 | 6420,7332 | 619,1363 |
| 1250 | Средства софинансирования (школы и пристройки к школам) |  |  |  |  |  | 4097,7326 | 1067,1059 | 811,4395 | 45,1237 |  |
| 1251 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1252 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1253 | Учебный корпус на 300 мест, ул. Подвойского, влд. 2 | 1 | 008 001 002 | 1196,8914 | 2015-2022 | 519,1473 |  |  |  |  |  |
| 1254 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 770,3821 |  | 308,5862 | 461,7959 |  |  |  |  |
| 1255 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 5,1237 | 2023 |  |  | 5,1237 |  |  |  |
| 1256 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 373,9427 |  | 210,5611 | 163,3816 |  |  |  |  |
| 1257 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 47,4429 | 2023 |  |  | 47,4429 |  |  |  |
| 1258 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса здания школы, Причальный пр-д, влд. 7, стр. 1, стр. 1/1 | 2 | 008 001 003 | 1258,2000 | 2016-2022 | 464,5076 |  |  |  |  |  |
| 1259 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 467,2297 |  | 458,7297 | 8,5000 |  |  |  |  |
| 1260 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 711,6549 | 2023-2024 |  |  | 542,1164 | 169,5385 |  |  |
| 1261 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 5,7779 |  | 5,7779 |  |  |  |  |  |
| 1262 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 73,5375 | 2023-2024 |  |  |  | 73,5375 |  |  |
| 1263 | Учебный корпус на 300 мест (на месте сноса существующего здания школы), р-н Пресненский, Б. Тишинский пер., д. 39 | 3 | 008 001 003 | 971,2700 | 2018-2022 | 95,6566 |  |  |  |  |  |
| 1264 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 248,0924 |  | 89,9381 | 158,1543 |  |  |  |  |
| 1265 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 407,2263 | 2023-2024 |  |  | 200,0000 | 207,2263 |  |  |
| 1266 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 178,7185 |  | 5,7185 | 173,0000 |  |  |  |  |
| 1267 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 137,2328 | 2023-2024 |  |  | 90,0000 | 47,2328 |  |  |
| 1268 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1269 | Реконструкция объекта незавершенного строительства "Школа на 550 мест, р-н Бескудниковский, мкр. 6, к. 16 (на месте сноса здания ДОУ N 519)" | 4 | 008 001 003 | 2109,9499 | 2013-2022 | 622,1592 |  |  |  |  |  |
| 1270 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1711,2346 |  | 622,1592 | 1089,0754 |  |  |  |  |
| 1271 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 349,1076 |  |  | 349,1076 |  |  |  |  |
| 1272 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 49,6077 | 2023 |  |  | 49,6077 |  |  |  |
| 1273 | Школа на 1900 мест, р-н Левобережный, мкр. 1 Б, к. 24 | 5 | 008 001 003 | 2621,8556 | 2016-2021 | 2555,0943 |  |  |  |  |  |
| 1274 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 66,7613 |  |  |  |  |
| 1275 | Школа на 550 мест, р-н Савеловский, ул. 8-го Марта, влд. 4 (на месте сноса здания школы) с инженерной подготовкой территории | 6 | 008 001 003 | 1213,6229 | 2016-2021 | 1024,7484 |  |  |  |  |  |
| 1276 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 |  | 166,3616 | 1,9035 |  | 20,6094 |  |
| 1277 | Школа на 550 мест на месте сноса здания школы (бывшая школа N 643), Хорошевское ш., д. 21 | 7 | 008 001 003 | 642,9125 | 2012-2016 | 642,1875 |  |  |  |  |  |
| 1278 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 0,7250 |  |  |  |  |
| 1279 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1280 | Учебный корпус на 400 мест, р-н Западное Дегунино, влд. 15 | 8 | 008 001 002 | 1300,0000 | 2016-2023 | 20,2675 |  |  |  |  |  |
| 1281 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1056,6076 |  | 20,2675 | 221,0273 | 815,3128 |  |  |  |
| 1282 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 127,2334 | 2024-2024 |  |  |  | 127,2334 |  |  |
| 1283 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 116,1590 |  |  | 10,2011 | 5,1579 | 100,8000 |  |  |
| 1284 | Учебный корпус на 350 мест к ГБОУ СОШ N 597, р-н Ховрино, ул. Петрозаводская, влд. 19А | 9 | 008 001 002 | 661,5188 | 2016-2021 | 659,7460 |  |  |  |  |  |
| 1285 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 1,7728 |  |  |  |  |
| 1286 | Экспериментальный учебный корпус на 250 мест к ГБОУ СОШ N 771, р-н Дмитровский, ул. Софьи Ковалевской, влд. 8А/1 | 10 | 008 001 002 | 792,5000 | 2016-2022 | 502,0962 | 260,9188 |  |  |  |  |
| 1287 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 29,4850 |  |  |  |
| 1288 | Учебный корпус на 300 мест, р-н Коптево, 4-й Новомихалковский пр-зд, влд. 9А (на территории ГБОУ гимназия N 1576 СПШ N 212 им. В.Н. Волкова) | 11 | 008 001 002 | 987,4000 | 2017-2023 | 34,6494 |  |  |  |  |  |
| 1289 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 650,8000 |  | 34,6494 | 56,1678 | 559,9828 |  |  |  |
| 1290 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 296,6000 | 2024 |  |  |  | 296,6000 |  |  |
| 1291 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 40,0000 |  |  | 10,0000 | 30,0000 |  |  |  |
| 1292 | Учебный корпус на 400 мест с дошкольным отделением старшего возраста, обучающихся по экспериментальной программе на 50 мест (на месте сноса существующего здания ДОУ), р-н Аэропорт, ул. Константина Симонова, влд. 3, стр. 1 | 12 | 008 001 002 | 1167,8000 | 2016-2022 | 287,6256 |  |  |  |  |  |
| 1293 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 95,3246 |  | 50,7966 | 44,5280 |  |  |  |  |
| 1294 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 338,1365 | 2023-2024 |  |  | 268,1595 | 69,9770 |  |  |
| 1295 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 734,3389 |  | 236,8290 | 497,5099 |  |  |  |  |
| 1296 | Учебный корпус на 400 мест (на месте сноса существующего здания ДОУ), р-н Сокол, Малый Песчаный пер., влд. 4А, стр. 1 | 13 | 008 001 002 | 964,0865 | 2016-2022 | 678,1291 |  |  |  |  |  |
| 1297 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 511,7659 |  | 455,1429 | 56,6230 |  |  |  |  |
| 1298 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 382,3206 |  | 222,9862 | 159,3344 |  |  |  |  |
| 1299 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 70,0000 | 2023 |  |  | 70,0000 |  |  |  |
| 1300 | Учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест на месте сноса здания ДОУ, р-н Левобережный, ул. Смольная, влд. 61а | 14 | 008 001 002 | 1170,0268 | 2016-2022 | 1059,0326 |  |  |  |  |  |
| 1301 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 486,2283 |  | 466,3404 | 19,8879 |  |  |  |  |
| 1302 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 663,7985 |  | 592,6922 | 71,1063 |  |  |  |  |
| 1303 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 20,0000 | 2023 |  |  | 20,0000 |  |  |  |
| 1304 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1305 | Снос и новое строительство здания ГБОУ гимназия N 1518 (школа N 271) на 550 мест, р-н Останкинский, ул. Цандера, д. 3 (на месте сноса существующего здания) | 15 | 008 001 003 | 1112,0000 | 2015-2021 | 833,9695 |  |  |  |  |  |
| 1306 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 487,9009 |  | 487,9009 |  |  |  |  |  |
| 1307 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 26,9936 | 2022-2025 |  | 4,0275 | 1,0000 |  | 21,9661 |  |
| 1308 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 346,0686 |  | 346,0686 |  |  |  |  |  |
| 1309 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 251,0369 | 2022-2025 |  | 214,4007 | 35,1786 |  | 1,4576 |  |
| 1310 | Школа на 825 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 13 | 16 | 008 001 003 | 970,9960 | 2015-2018 | 961,4006 |  |  |  |  |  |
| 1311 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 775,4662 |  | 775,4662 |  |  |  |  |  |
| 1312 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 21,1910 | 2019-2022 | 11,5956 | 9,5954 |  |  |  |  |
| 1313 | Средства софинансирования |  |  | 174,3388 |  | 174,3388 |  |  |  |  |  |
| 1314 | Школа на 900 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 14А | 17 | 008 001 003 | 1485,1336 | 2016-2020 | 1460,8767 |  |  |  |  |  |
| 1315 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1460,8767 |  | 1460,8767 |  |  |  |  |  |
| 1316 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 24,2569 | 2023 |  |  | 24,2569 |  |  |  |
| 1317 | Школа на 550 мест, р-н Свиблово, пр-д Русанова, к. 50 (участок 80) | 18 | 008 001 003 | 1700,0000 | 2019-2023 | 35,5000 |  |  |  |  |  |
| 1318 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 987,1299 |  | 35,5000 | 10,4570 | 941,1729 |  |  |  |
| 1319 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 672,8701 | 2024 |  |  |  | 672,8701 |  |  |
| 1320 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 40,0000 |  |  | 15,0000 | 25,0000 |  |  |  |
| 1321 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1322 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1323 | БНК на 300 мест к школе N 423, р-н Перово, кв-л 30-31, Федеративный пр-кт, д. 1а | 19 | 008 001 002 | 467,0246 | 2007-2020 | 428,3044 |  |  |  |  |  |
| 1324 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 420,5649 |  | 420,5649 |  |  |  |  |  |
| 1325 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 42,8593 | 2021-2025 | 4,8593 | 2,9000 |  |  | 35,1000 |  |
| 1326 | Средства софинансирования (проектирование и строительство, оплата выполненных работ) |  |  | 3,6004 | 2021-2025 | 2,8802 |  |  |  | 0,7202 |  |
| 1327 | БНК на 250 мест (в том числе 150 школьных мест и 100 дошкольных мест), ул. Бориса Жигуленкова, д. 9 и д. 11 (на месте сноса зданий недействующего ДОУ и здания действующего ДОУ N 609) | 20 | 008 001 002 | 510,9196 | 2013-2020 | 502,4710 |  |  |  |  |  |
| 1328 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 473,4455 |  | 473,4455 |  |  |  |  |  |
| 1329 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 8,1455 | 2021-2023 |  | 3,6021 | 4,5434 |  |  |  |
| 1330 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 26,7424 |  | 26,7424 |  |  |  |  |  |
| 1331 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 2,5862 | 2021-2025 | 2,2831 |  |  |  | 0,3031 |  |
| 1332 | Учебный корпус на 400 мест, р-н Новокосино, ул. Новокосинская, влд. 13 | 21 | 008 001 002 | 659,4939 | 2016-2020 | 643,6917 |  |  |  |  |  |
| 1333 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 4,0022 |  |  | 11,8000 |  |
| 1334 | Учебный корпус на 400 мест (на месте сноса), р-н Богородское, 2-я Гражданская ул., д. 8 | 22 | 008 001 003 | 1291,0000 | 2018-2023 | 22,1269 |  |  |  |  |  |
| 1335 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 802,8930 |  | 15,5000 | 332,6000 | 454,7930 |  |  |  |
| 1336 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 124,6000 | 2024 |  |  |  | 124,6000 |  |  |
| 1337 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 357,4033 |  | 6,6269 | 310,0000 | 40,7764 |  |  |  |
| 1338 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 6,1037 | 2024 |  |  |  | 6,1037 |  |  |
| 1339 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса существующего здания, 2-я Пугачевская ул., д. 12а | 23 | 008 001 003 | 1279,0000 | 2019-2023 | 221,1812 |  |  |  |  |  |
| 1340 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 687,6320 |  | 105,0000 | 50,0000 | 532,6320 |  |  |  |
| 1341 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 78,1000 | 2024 |  |  |  | 78,1000 |  |  |
| 1342 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 513,2680 |  | 116,1812 | 241,1868 | 155,9000 |  |  |  |
| 1343 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1344 | Школа на 1100 мест, р-н Некрасовка, кв-л 7 | 24 | 008 001 003 | 1084,8420 | 2015-2018 | 1069,7154 |  |  |  |  |  |
| 1345 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2022 |  | 15,1266 |  |  |  |  |
| 1346 | Школа на 1275 мест, р-н Некрасовка, кв-л 13 | 25 | 008 001 003 | 3629,8000 | 2016-2024 |  |  |  | 500,0000 |  |  |
| 1347 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 2510,6637 | 619,1363 |
| 1348 | Школа на 1150 мест, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 26 | 008 001 003 | 2302,4623 | 2017-2022 | 1124,5392 |  |  |  |  |  |
| 1349 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1111,8158 |  | 665,4664 | 446,3494 |  |  |  |  |
| 1350 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 312,5502 | 2023-2024 |  |  | 247,3578 | 65,1924 |  |  |
| 1351 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 773,0963 |  | 459,0728 | 314,0235 |  |  |  |  |
| 1352 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 105,0000 | 2023 |  |  | 105,0000 |  |  |  |
| 1353 | Школа на 550 мест, р-н Некрасовка, кв-л 14 | 27 | 008 001 003 | 1350,0000 | 2017-2022 | 588,0353 |  |  |  |  |  |
| 1354 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 475,1166 |  | 326,4057 | 148,7109 |  |  |  |  |
| 1355 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 86,8053 | 2023-2024 |  |  | 66,8053 | 20,0000 |  |  |
| 1356 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 692,0781 |  | 261,6296 | 430,4485 |  |  |  |  |
| 1357 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 96,0000 | 2023 |  |  | 96,0000 |  |  |  |
| 1358 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1359 | БНК на 350 мест к центру образования N 825, р-н Кузьминки, ул. Окская, д. 16, к. 3 | 28 | 008 001 002 | 718,4967 | 2013-2021 | 616,9080 |  |  |  |  |  |
| 1360 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 351,9667 |  | 351,9667 |  |  |  |  |  |
| 1361 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 2,2124 | 2022 |  | 2,2124 |  |  |  |  |
| 1362 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 264,9413 |  | 264,9413 |  |  |  |  |  |
| 1363 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 99,3763 | 2022-2025 |  | 58,1763 | 34,0000 |  | 7,2000 |  |
| 1364 | Учебный корпус на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 29 | 008 001 002 | 1046,9651 | 2017-2022 | 496,5131 |  |  |  |  |  |
| 1365 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 482,6908 |  | 339,1571 | 143,5337 |  |  |  |  |
| 1366 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 99,9663 | 2023 |  |  | 99,9663 |  |  |  |
| 1367 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 464,0052 |  | 157,3560 | 306,6492 |  |  |  |  |
| 1368 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 0,3028 | 2023 |  |  | 0,3028 |  |  |  |
| 1369 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1370 | Экспериментальная школа на 2500 мест с кванториумом на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 30 | 008 001 003 | 3891,7387 | 2016-2019 | 3888,4665 |  |  |  |  |  |
| 1371 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 3331,7740 |  | 3331,7740 |  |  |  |  |  |
| 1372 | Средства софинансирования (строительство и оборудование) |  |  | 556,6925 |  | 556,6925 |  |  |  |  |  |
| 1373 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,2722 | 2022 |  | 3,2722 |  |  |  |  |
| 1374 | Учебный корпус на 300 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР | 31 | 008 001 003 | 1108,6909 | 2016-2022 | 138,3332 |  |  |  |  |  |
| 1375 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 162,6268 |  | 115,1307 | 47,4961 |  |  |  |  |
| 1376 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 468,1917 | 2023-2024 |  |  | 467,5917 | 0,6000 |  |  |
| 1377 | Средства софинансирования (строительство и оборудование) |  |  | 307,0676 |  | 23,2025 | 283,8651 |  |  |  |  |
| 1378 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 170,8048 | 2023-2024 |  |  | 60,8048 | 110,0000 |  |  |
| 1379 | Учебный корпус на 450 мест на месте сноса жилого дома (ул. Газопровод, д. 7, корп. 2) и двух нежилых зданий (ул. Газопровод, д. 5 и ул. Газопровод, д. 5, стр. 2), ул. Газопровод, влд. 5 | 32 | 008 001 003 | 1487,5000 | 2016-2024 | 0,0680 | 11,0514 | 151,5495 | 585,8317 |  |  |
| 1380 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 738,9994 |  |
| 1381 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1382 | Школа по адресу: ул. Академика Виноградова, вл. 7, корп. 9 (2 пусковой комплекс - реконструкция ул. Академика Виноградова, проектирование и строительство проезда N 6259) | 33 | 008 001 003 | 151,4376 | 2013-2014 | 151,3376 |  |  |  |  |  |
| 1383 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 0,1000 |  |  |  |  |
| 1384 | Школа на 550 мест, р-н Академический, кв-л 12, к. 17 | 34 | 008 001 003 | 610,3468 | 2013-2015 | 595,6248 |  |  |  |  |  |
| 1385 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2016-2025 |  |  |  |  | 14,7220 |  |
| 1386 | Пристройка на 225 мест к зданию ГОУ Лицей "Вторая школа", р-н Гагаринский, ул. Фотиевой, д. 18 | 35 | 008 001 002 | 317,0971 | 2015 | 316,3540 |  |  |  |  |  |
| 1387 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 0,7431 |  |  |  |  |
| 1388 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1389 | БНК на 300 мест (с возможностью трансформации в дошкольное отделение на 300 мест) к ГБОУ средней общеобразовательной школе N 2109, р-н Южное Бутово, мкр. Щербинка, мкр. 3, ул. Брусилова, д. 29, к. 1 | 36 | 008 001 002 | 694,1989 | 2015-2021 | 647,3492 |  |  |  |  |  |
| 1390 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 152,1061 |  | 152,1061 |  |  |  |  |  |
| 1391 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1,8571 | 2022 |  | 1,8571 |  |  |  |  |
| 1392 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 495,2431 |  | 495,2431 |  |  |  |  |  |
| 1393 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 44,9926 | 2022-2025 |  | 9,9843 |  |  | 35,0083 |  |
| 1394 | Учебный корпус на 300 мест к зданию ГБОУ СОШ N 2007, ул. Горчакова, д. 9, к. 1 | 37 | 008 001 002 | 676,2262 | 2016-2021 | 571,0305 |  |  |  |  |  |
| 1395 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 5,6049 | 99,5908 |  |  |  |
| 1396 | Комбинированный БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к ГБОУ гимназии N 1786, р-н Южное Бутово, ЖСК "Альфа", ул. Адмирала Лазарева, д. 77 | 38 | 008 001 002 | 552,7976 | 2016-2020 | 543,1848 |  |  |  |  |  |
| 1397 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 0,4779 |  |  | 9,1349 |  |
| 1398 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1399 | Школа на 550 мест, р-н Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 20 | 39 | 008 001 003 | 1700,0000 | 2017-2022 | 105,6988 |  |  |  |  |  |
| 1400 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 90,2000 |  | 40,1976 | 50,0024 |  |  |  |  |
| 1401 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1070,5333 | 2023-2024 |  |  | 975,6736 | 94,8597 |  |  |
| 1402 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 65,5012 |  | 65,5012 |  |  |  |  |  |
| 1403 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 473,7655 | 2023-2024 |  |  |  | 473,7655 |  |  |
| 1404 | Пристройка на 350 мест к зданию ГБОУ средней общеобразовательной школы N 324 "Жар-Птица", ул. Лобачевского, д. 66 | 40 | 008 001 002 | 735,7932 | 2015-2020 | 735,4165 |  |  |  |  |  |
| 1405 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  | 0,3767 |  |
| 1406 | Учебный корпус на 400 мест на территории школы N 64, р-н Кунцево, ул. Партизанская, влд. 30, к. 2 | 41 | 008 001 002 | 1145,8521 | 2016-2021 | 860,9336 |  |  |  |  |  |
| 1407 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 |  | 107,9185 | 118,9289 |  | 58,0711 |  |
| 1408 | Учебный корпус на 400 мест к ГБОУ средней общеобразовательной школы N 1293, р-н Кунцево, ул. Оршанская, влд. 10, к. 1, к. 2 | 42 | 008 001 002 | 981,1787 | 2016-2021 | 784,4229 |  |  |  |  |  |
| 1409 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 162,5260 | 34,2298 |  |  |  |
| 1410 | Участие в долевом строительстве объекта "Учебный корпус на 400 мест, ЗАО, р-н Тропарево-Никулино" | 43 | 008 001 002 | 1101,9200 | 2018-2022 |  | 881,5303 |  |  |  |  |
| 1411 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 220,3897 |  |  |  |
| 1412 | Учебный корпус на 300 мест с дошкольным отделением на 125 мест, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 44 | 008 001 002 | 1370,0000 | 2021-2023 | 38,9791 |  |  |  |  |  |
| 1413 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1359,4700 |  | 28,4700 | 536,0000 | 795,0000 |  |  |  |
| 1414 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,0209 | 2024 |  |  |  | 0,0209 |  |  |
| 1415 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 10,5091 |  | 10,5091 |  |  |  |  |  |
| 1416 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1417 | Школа на 825 мест с автономным источником тепла, ул. Юровская, влд. 99 | 45 | 008 001 003 | 1049,0541 | 2013-2017 | 1030,1096 |  |  |  |  |  |
| 1418 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2023 |  | 12,9445 | 6,0000 |  |  |  |
| 1419 | Школа на 550 мест, ул. Митинская, влд. 30 | 46 | 008 001 003 | 658,5829 | 2015-2017 | 649,6724 |  |  |  |  |  |
| 1420 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2022 |  | 8,9105 |  |  |  |  |
| 1421 | Пристройки к школам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1422 | Комбинированный БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к школе N 1985, р-н Куркино, ул. Воротынская, влд. 12, к. 3 | 47 | 008 001 002 | 537,7641 | 2015-2020 | 523,5984 |  |  |  |  |  |
| 1423 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 7,1232 |  |  | 7,0425 |  |
| 1424 | Подъездная дорога к БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к школе N 1985, р-н Куркино, ул. Воротынская, влд. 12, к. 3 | 48 | 015 001 001 | 25,4468 | 2016-2020 | 25,0123 |  |  |  |  |  |
| 1425 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 3,3622 |  | 3,3622 |  |  |  |  |  |
| 1426 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,3629 | 2021 | 0,3629 |  |  |  |  |  |
| 1427 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 21,2872 |  | 21,2872 |  |  |  |  |  |
| 1428 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 0,4345 | 2025 |  |  |  |  | 0,4345 |  |
| 1429 | Учебный корпус на 550 мест (в том числе дошкольное отделение на 150 мест), р-н Куркино, ул. Юровская, д. 99 с автономным источником тепла | 49 | 008 001 003 | 1850,0000 | 2016-2022 | 486,914 |  |  |  |  |  |
| 1430 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 177,4250 |  | 116,9991 | 60,4259 |  |  |  |  |
| 1431 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 623,6402 | 2023-2024 |  |  | 523,1396 | 100,5006 |  |  |
| 1432 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 847,0000 |  | 369,9149 | 477,0851 |  |  |  |  |
| 1433 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 201,9348 | 2023 |  |  | 201,9348 |  |  |  |
| 1434 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1435 | Учебный корпус на 550 мест (в том числе дошкольное отделение на 250 мест), р-н Крюково, мкр. 20 | 50 | 008 001 001 | 770,8018 | 2016-2018 | 761,7340 |  |  |  |  |  |
| 1436 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 9,0678 |  |  |  |
| 1437 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1438 | Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: пос. Щаповское, п. Щапово (дострой школы на 510 мест) | 51 | 008 001 003 | 182,8670 | 2019-2021 | 182,8419 |  |  |  |  |  |
| 1439 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 0,0251 |  |  |  |  |
| 1440 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству зданий общеобразовательных организаций, в том числе: школа максимальной вместимости по адресу: ул. Базовская, влд. 15, к. 15; учебный корпус максимальной вместимости, р-н Кунцево, кв-л 18, к. 5А; школа максимальной вместимости на территории р-на Хорошево-Мневники; учебный корпус на 300 мест на территории ГБОУ школа N 887, р-н Кунцево, ул. Молдавская, д. 6, к. 2; школа на 550 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки; учебный корпус максимальной вместимости (на месте сноса существующего здания школы), ул. Климашкина, влд. 13аб, стр. 1; учебный корпус на 200 мест на месте сноса существующего здания колледжа, ул. Краснобогатырская, д. 38; здание образовательной организации на 1075 мест (825 школьных и 250 дошкольных), Дмитровское ш., влд. 122Д; учебный корпус на 400 мест (в том числе дошкольное отделение на 100 мест), р-н Коньково, мкр. 44-47; учебный корпус на 300 мест на территории существующего здания ГБОУ Гимназия N 1748 "Вертикаль", р-н Восточное Измайлово, Сиреневый бул., д. 68, стр. 1; учебный корпус на 400 мест на территории существующего здания ГБОУ ЦО Бескудниковский, Бескудниковский бул., д. 53; учебный корпус на 450 мест с дошкольным отделением на 200 мест на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Гимназия N 1466, р-н Царицыно, ул. Ереванская, д. 18, к. 2; учебный корпус на 400 мест на территории существующего здания ГБОУ Школа N 1355, р-н Южное Бутово, ул. Большая Бутовская, д. 9; учебный корпус максимальной вместимости на месте сноса здания ГБОУ Школа N 902 "Диалог", ул. Бирюлевская, д. 7а; комбинированный БНК с дошк. отд. (с возможностью трансформации), Ленинский пр-кт, д. 156, к. 1 и к. 2; учебный корпус максимальной вместимости на территории ГБОУ Школа N 1636, ул. Воронежская, д. 7, к. 2; учебный корпус на 200 мест на территории ГБОУ Школа N 814, ул. Веерная, д. 38, к. 2; учебный корпус на 300 мест, ул. Кирпичная, влд. 50А (на месте сноса существующего ДОУ); БНК по адресу: ул. Медынская, д. 6б, стр. 1; реконструкция и строительство в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды, здания (с пристройкой и надстройкой) общеобразовательного частного учреждения "Православная Свято-Петровская школа" по адресу: Тессинский пер., д. 3 (средняя образовательная школа "Традиционная Гимназия"); БНК максимальной вместимости на месте сноса ДОУ ГБОУ школа N 1324, Напольный пр-д, д. 5; школа не менее 550 мест на территории ГБОУ "Школа на Яузе", Рубцов пер., влд. 10/14; учебный корпус на 750 мест с дошкольными группами на 300 мест (450 школьных и 300 дошкольных мест), р-н Некрасовка, кв-л 12; школьное здание максимальной вместимости (не менее 550 мест), р-н Даниловский, ул. Дербеневская, влд. 22; образовательная организация на 750 мест (общее образование на 600 мест и дошкольное образование на 150 мест), ул. Лобненская, влд. 13; учебный корпус на 350 мест, Варшавское ш., влд. 143, к. 6; здание образовательной организации на 780 мест (550 школьных и 230 дошкольных), р-н Северное Бутово, ул. Феодосийская, влд. 1/2; здание общеобразовательной организации на 1065 мест (875 школьных и 190 дошкольных), р-н Марьино, ул. Донецкая, влд. 30; здание образовательной организации на 575 мест (400 школьных и 175 дошкольных), р-н Нагорный, Электролитный пр-д, влд. 7а; здание образовательной организации на 1250 мест (1100 школьных и 150 дошкольных), р-н Можайский, пр-д Загорского, д. 20; здание образовательной организации на 1050 мест (825 школьных и 225 дошкольных), ул. Большая Очаковская, влд. 4в; здание образовательной организации, р-н Филевский парк, ул. Новозаводская, д. 8 (на месте сноса жилых домов), в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 52 |  |  |  |  |  | 6981,9114 | 9974,1592 | 2992,2474 |  |
| 1441 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 03 А 02 06600 |  |  |  | 3857,9188 | 9667,5521 | 24985,8815 | 19632,0527 | 4038,2494 |  |
| 1442 | Школа на 575 мест на земельном участке по адресу: пересечение 3-й Песчаной ул. и ул. Авиаконструктора Микояна (1 этап - инженерная подготовка территории: заключение в коллектор участка открытого русла реки Таракановки (Ходынки) протяженностью 0,13 км, снос гаражей. 2 этап - основное строительство) | 1 |  |  |  | 3857,9188 | 9667,5521 | 24985,8815 | 19632,0527 | 4038,2494 |  |
|  | Учебный корпус на 500 мест, р-н Ховрино, ул. Клинская, влд. 24 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 600 мест, р-н Богородское, ул. Тюменская, влд. 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 550 мест с дошкольным отделением на 225 мест, р-н Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 350 мест, р-н Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, влд. 40, к. 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 18 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 20 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 375 мест (на месте сноса нежилого здания), р-н Филевский парк, Багратионовский пр-д, д. 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 400 мест (в том числе 200 школьных мест и 200 дошкольных мест), р-н Беговой, ул. Правды, влд. 1а | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 200 мест и дошкольное отделение на 150 мест (на месте сноса ДОУ ГБОУ средней образовательной школы N 648), ул. Фестивальная, д. 16а | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 1150 мест, р-н Лефортово, ул. Золоторожский Вал, влд. 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя общеобразовательная школа на 800 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ, р-н Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 300 мест на территории ГБОУ Школа N 1557, р-н Савелки, г. Зеленоград, к. 344А | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство школы на 800 мест (с дошкольным отделением на 150 мест) на месте сноса объекта незавершенного строительства (пристройка к школе - блоки А, Б, В) в пос. Щаповское | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 1200 мест, д. Ватутинки, пос. Десеновское | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебный корпус на 300 мест по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 2, к. 2, стр. 1 на месте сноса объекта незавершенного строительства | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 550 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 175 дошкольных), р-н Соколиная Гора, пр-кт Буденного, влд. 51 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1100 мест в р-не Молжаниновский | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1100 мест в р-не Молжаниновский. 2 Этап. Снос, вынос инженерных сетей, выплата денежной компенсации | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа на 1000 мест, р-н Даниловский, ул. Восточная, влд. 4А | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 1175 мест (825 школьных и 350 дошкольных мест с бассейном), р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная организация на 600 мест, р-н Нижегородский, кв. 78, 79, 80, ул. Новохохловская, земельный участок 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации (общее образование) на 1225 мест, р-н Измайлово, Сиреневый б-р, вл. 4 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 300 мест (200 школьных и 100 дошкольных мест), р-н Академический, кв. 9 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации (общее образование) на 550 мест, р-н Можайский, кв. 67, 68-69 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации (общее образование) на 700 мест, р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50, ул. 11-я Парковая, земельный участок 45Б | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации на 375 мест (200 школьных и 175 дошкольных мест), р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание образовательной организации (общее образование) на 550 мест, р-н Северное Измайлово, кв. 80 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1443 | Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 03 А 02 06600 |  |  |  |  | 13780,0000 | 11620,0000 | 2300,0811 |  |  |
| 1444 | Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-й Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4с1А |  |  | 34200,0000 | 2020-2024 | 6499,9189 | 13780,0000 | 11620,0000 | 2300,0811 |  |  |
| 1445 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 7070,7432 | 10765,8837 | 9071,0282 | 7958,7945 | 791,8554 |
| 1446 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  |  | 1664,4280 | 2258,5074 | 3526,2730 | 642,2646 | 208,5124 |
| 1447 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1448 | ДОУ на 300 мест, пос. Первомайское, п. Птичное | 1 | 008 001 001 | 592,7913 | 2017-2021 | 428,5312 |  |  |  |  |  |
| 1449 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 25,1483 |  |  |  |  |  |
| 1450 | Строительство |  |  |  |  | 403,3829 |  |  |  |  |  |
| 1451 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 47,5942 | 47,2918 |  |  | 69,3741 |
| 1452 | ДОУ на 350 мест с бассейном, г.о. Троицк с подъездной дорогой (Этап 1. ДОУ на 350 мест; Этап 2. Подъездная дорога) | 2 | 008 001 001 | 1161,1408 | 2019-2022 | 39,8556 |  |  |  |  |  |
| 1453 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 12,7549 | 24,8449 |  |  |  |  |
| 1454 | Строительство |  |  |  |  | 27,1007 | 499,9840 |  |  |  |  |
| 1455 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 479,5633 | 116,8930 |  |  |
| 1456 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1457 | ДОУ на 200 мест, пос. Сосенское, п. Коммунарка | 3 | 008 001 001 | 452,6784 | 2014-2020 | 413,5472 |  |  |  |  |  |
| 1458 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 32,3697 |  |  |  |  |  |
| 1459 | Строительство |  |  |  |  | 381,1775 |  |  |  |  |  |
| 1460 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  | 37,2008 | 1,9304 |  |  |  |
| 1461 | ДОУ на 200 мест, пос. Мосрентген | 4 | 008 001 001 | 470,0000 | 2014-2022 | 232,7264 |  |  |  |  |  |
| 1462 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 32,7426 |  |  |  |  |  |
| 1463 | Строительство |  |  |  |  | 199,9838 | 166,9210 |  |  |  |  |
| 1464 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 70,3526 |  |  |  |
| 1465 | ДОУ на 280 мест (на месте существующих ДОУ общей мощностью 150 мест) по адресу: ул. Спортивная, д. 3а и 5а, пос. Щербинка | 5 | 008 001 001 | 564,6446 | 2014-2020 | 422,5063 |  |  |  |  |  |
| 1466 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 42,8166 |  |  |  |  |  |
| 1467 | Строительство |  |  |  |  | 379,6897 |  |  |  |  |  |
| 1468 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 |  |  | 3,0000 |  |  | 139,1383 |
| 1469 | ДОУ на 200 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское | 6 | 008 001 001 | 654,5159 | 2015-2022 | 73,3904 |  |  |  |  |  |
| 1470 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 18,3718 |  | 8,0893 |  |  |  |
| 1471 | Строительство |  |  |  |  | 55,0186 | 151,6484 |  |  |  |  |
| 1472 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 317,0463 | 104,3415 |  |  |
| 1473 | Дошкольное отделение на 300 мест с бассейном, пос. Московский, вблизи д. Лапшинка | 7 | 008 001 001 | 1049,9997 | 2018-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1474 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 10,1816 | 23,7570 |  |  |  |
| 1475 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 178,4352 |  |  |  |
| 1476 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 500,0000 | 337,6259 |  |
| 1477 | ДОУ на 350 мест, г. Московский, мкр. Град Московский | 8 | 008 001 001 | 1139,8025 | 2019-2022 | 488,6321 |  |  |  |  |  |
| 1478 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 29,6059 | 0,0000 |  |  |  |  |
| 1479 | Строительство |  |  |  |  | 459,0262 | 376,1949 |  |  |  |  |
| 1480 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 274,9755 |  |  |  |
| 1481 | ДОУ на 350 мест в районе ул. Фитаревская, влд. 9а, пос. Сосенское, п. Коммунарка на месте сноса здания МОУ МУК п. Коммунарка | 9 | 008 001 001 | 965,9609 | 2019-2022 | 355,9632 |  |  |  |  |  |
| 1482 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 28,9809 |  |  |  |  |  |
| 1483 | Строительство |  |  |  |  | 326,9823 | 0,1843 |  |  |  |  |
| 1484 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 210,0559 | 399,7575 |  |  |
| 1485 | ДОУ на 250 мест с бассейном, пос. Мосрентген, п. Мосрентген, кв-л N 23, влд. 1 | 10 | 008 001 001 | 723,7177 | 2019-2022 | 288,6382 |  |  |  |  |  |
| 1486 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 27,8886 |  |  |  |  |  |
| 1487 | Строительство |  |  |  |  | 260,7496 | 283,0465 |  |  |  |  |
| 1488 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 152,0330 |  |  |  |
| 1489 | ДОУ на 250 мест с бассейном, пос. Мосрентген, кв-л N 24, влд. 3 | 11 | 008 001 001 | 30,3880 | 2020-2022 | 26,6114 |  |  |  |  |  |
| 1490 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 26,6114 | 3,7766 |  |  |  |  |
| 1491 | ДОУ на 265 мест с бассейном на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 12 | 008 001 001 | 908,9172 | 2020-2024 | 4,4925 |  |  |  |  |  |
| 1492 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 4,4925 | 29,8607 | 27,7404 |  |  |  |
| 1493 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 39,9098 | 706,9138 |  |  |
| 1494 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 100,0000 |  |
| 1495 | ДОУ на 350 мест с бассейном на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 13 | 008 001 001 | 28,0742 | 2020-2022 | 5,2525 |  |  |  |  |  |
| 1496 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5,2525 | 22,8217 |  |  |  |  |
| 1497 | ДОУ на 200 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 14 | 008 001 001 | 664,4678 | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1498 | Строительство |  |  |  |  |  | 8,4361 | 144,1350 | 511,8967 |  |  |
| 1499 | ДОУ на 150 мест, г.о. Щербинка, ул. Овражная, влд. 7-9 | 15 | 008 001 001 | 453,5375 | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1500 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 180,2996 | 273,2379 |  |  |
| 1501 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе: ДОУ на 200 мест, г.о. Троицк; ДОУ на 250 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское; ДОУ на 350 мест, г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября; ДОУ на 350 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка; здание дошкольной организации максимальной вместимости с бассейном в пос. Московский, вблизи д. Лапшинка; ДОУ на 350 мест в пос. Новофедоровское, д. Яковлевское, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 16 |  |  |  |  | 1,7323 | 99,8923 | 913,2326 | 204,6387 |  |
| 1502 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0702 |  |  |  |  | 5406,3152 | 8507,3763 | 5544,7552 | 7316,5299 | 583,3430 |
| 1503 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1504 | Реконструкция школы N 2062 на 350 мест со строительством пристройки на 550 мест, д. Яковлевское, пос. Новофедоровское | 1 | 008 001 002 008 001 003 | 2099,9293 | 2013-2021 | 1054,8665 |  |  |  |  |  |
| 1505 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 58,3178 | 5,6469 | 22,5873 |  |  |  |
| 1506 | Строительство |  |  |  |  | 996,5487 |  |  |  |  |  |
| 1507 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  | 14,5000 | 517,7486 | 484,5800 |  |  |
| 1508 | Реконструкция существующего здания школы N 2075 со строительством пристройки на 300 мест, пос. Краснопахорское, п. Красная Пахра | 2 | 008 001 002 008 001 003 | 1856,4990 | 2014-2022 | 990,4167 |  |  |  |  |  |
| 1509 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 64,2320 |  | 18,0000 |  |  |  |
| 1510 | Строительство |  |  |  |  | 926,1847 | 47,5853 |  |  |  |  |
| 1511 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 666,3006 | 134,1964 |  |  |
| 1512 | БНК на 300 мест с дошкольным отделением к ГБОУ "Школа N 1391" с подъездной дорогой, пос. Киевский, п. Киевский (Этап 1. БНК на 300 мест с дошкольным отделением к ГБОУ "Школа N 1391". Этап 2. Подъездная дорога) | 3 | 008 001 002 | 863,6800 | 2018-2021 | 723,8502 |  |  |  |  |  |
| 1513 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 53,4142 |  |  |  |  |  |
| 1514 | Строительство |  |  |  |  | 670,4360 |  |  |  |  |  |
| 1515 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 4,5770 | 35,0000 |  |  | 100,2528 |
| 1516 | Учебный корпус на 725 мест на территории существующего школьного отделения N 4 ГБОУ "Школа N 1391", пос. Первомайское, д. Горчаково | 4 | 008 001 003 | 2218,0087 | 2017-2022 | 595,2024 |  |  |  |  |  |
| 1517 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 39,6184 |  |  |  |  |  |
| 1518 | Строительство |  |  |  |  | 555,5840 | 100,0000 |  |  |  |  |
| 1519 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 1321,6358 | 201,1705 |  |  |
| 1520 | ГБОУ "Школа N 2073", г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово (1-й этап: Строительство нового учебного корпуса на 300 мест; 2-й этап: Реконструкция существующего здания школы) | 5 | 008 001 002  008 001 003 | 2443,7542 | 2018-2022 | 410,1654 |  |  |  |  |  |
| 1521 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 33,1332 | 24,3736 | 33,8425 |  |  |  |
| 1522 | Строительство |  |  |  |  | 377,0322 | 399,4396 |  |  |  |  |
| 1523 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  |  | 573,8572 | 634,9100 | 367,1659 |  |
| 1524 | Общеобразовательная школа на 2100 мест с бассейном в г.о. Троицке в г. Москве | 6 | 008 001 003 | 5659,2000 | 2018-2023 | 1974,0106 |  |  |  |  |  |
| 1525 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 64,1600 |  |  |  |  |  |
| 1526 | Строительство |  |  |  |  | 1909,8506 | 1898,0000 | 916,9695 |  |  |  |
| 1527 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 870,2199 |  |  |
| 1528 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1529 | Школа с.п. Сосенское на 1100 мест по адресу: п. Коммунарка, пос. Сосенское | 7 | 008 001 003 | 1823,0499 | 2014-2021 | 1700,2002 |  |  |  |  |  |
| 1530 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 51,8056 |  |  |  |  |  |
| 1531 | Строительство |  |  |  |  | 1648,3946 |  |  |  |  |  |
| 1532 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 44,2597 | 78,5900 |  |  |  |
| 1533 | Реконструкция школы N 2066 на 250 мест со строительством пристройки на 300 мест, п. Внуково, ул. Полевая, д. 4, пос. Внуковское | 8 | 008 001 002 008 001 003 | 1738,0000 | 2014-2021 | 1252,4269 |  |  |  |  |  |
| 1534 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 43,4823 | 18,1397 |  |  |  |  |
| 1535 | Строительство |  |  |  |  | 1208,9446 |  |  |  |  |  |
| 1536 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 372,0126 | 95,4208 |  |  |  |
| 1537 | Строительство учебного корпуса к ГБОУ СОШ N 2065 на 1000 мест по адресу: пос. Московский, г. Московский, мкр. "Град Московский" | 9 | 008 001 003 | 1815,1052 | 2014-2021 | 1224,7394 |  |  |  |  |  |
| 1538 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 61,0105 |  |  |  |  |  |
| 1539 | Строительство |  |  |  |  | 1163,7289 |  |  |  |  |  |
| 1540 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 30,4875 | 76,7881 |  |  | 483,0902 |
| 1541 | Реконструкция здания школы N 2079 со строительством пристройки на 300 мест, п. Знамя Октября, пос. Рязановское | 10 | 008 001 002 008 001 003 | 2500,0000 | 2014-2021 | 1502,2533 |  |  |  |  |  |
| 1542 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 61,5119 | 3,4246 |  |  |  |  |
| 1543 | Строительство |  |  |  |  | 1440,7414 |  |  |  |  |  |
| 1544 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 769,0000 | 225,3221 |  |  |  |
| 1545 | Здание блока начальных классов на 300 мест на территории существующего школьного отделения N 4 ГБОУ "Школа N 1392 им. Д.В. Рябинкина", пос. Филимонковское, п. Марьино | 11 | 008 001 002 | 1012,3550 | 2015-2023 | 373,3324 |  |  |  |  |  |
| 1546 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 34,8107 |  |  |  |  |  |
| 1547 | Строительство |  |  |  |  | 338,5217 | 2,8683 | 636,1543 |  |  |  |
| 1548 | Школа на 550 мест на месте сноса здания школы N 2117 на 440 мест, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 5/1 | 12 | 008 001 003 | 914,2868 | 2017-2021 | 847,3176 |  |  |  |  |  |
| 1549 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 38,1175 |  |  |  |  |  |
| 1550 | Строительство |  |  |  |  | 809,2001 |  |  |  |  |  |
| 1551 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 22,7664 | 44,2028 |  |  |  |
| 1552 | Учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением на 100 мест на месте сноса двух зданий дошкольных отделений ГБОУ Школа N 2070, пос. Воскресенское | 13 | 008 001 003 | 1050,0209 | 2015-2022 | 294,0862 |  |  |  |  |  |
| 1553 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 35,0582 |  | 23,0439 |  |  |  |
| 1554 | Строительство |  |  |  |  | 259,0280 | 98,1823 |  |  |  |  |
| 1555 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 463,4347 | 171,2738 |  |  |
| 1556 | Учебный корпус на 725 мест в пос. Рязановское, п. Ерино | 14 | 008 001 003 | 2423,8826 | 2018-2023 | 10,0145 |  |  |  |  |  |
| 1557 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 19,5000 | 45,5000 |  |  |  |
| 1558 | Строительство |  |  |  |  | 10,0145 |  | 272,3000 |  |  |  |
| 1559 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 489,2742 | 1587,2939 |  |
| 1560 | Общеобразовательная организация на 1100 мест по адресу: г.п. Щербинка, м-ко Барыши (1 этап: Строительство учебного корпуса на 700 мест, 2 этап: Строительство учебного корпуса на 400 мест на месте сноса существующего здания школы) | 15 | 008 001 003 | 2586,8431 | 2019-2024 | 629,7360 |  |  |  |  |  |
| 1561 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 44,8324 |  |  |  |  |  |
| 1562 | Строительство |  |  |  |  | 584,9036 | 860,0000 | 148,0000 | 949,1071 |  |  |
| 1563 | Школа на 1100 мест, пос. Мосрентген | 16 | 008 001 003 | 3249,0187 | 2019-2022 | 155,1027 |  |  |  |  |  |
| 1564 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 51,0479 |  |  |  |  |  |
| 1565 | Строительство |  |  |  |  | 104,0548 | 605,0486 |  |  |  |  |
| 1566 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 1739,1812 | 749,6862 |  |  |
| 1567 | Школа на 1200 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 17 | 008 001 003 | 4051,6178 | 2020-2025 | 10,3178 |  |  |  |  |  |
| 1568 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,3178 | 66,5031 | 96,4969 |  |  |  |
| 1569 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 553,2095 | 3325,0905 |  |
| 1570 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству общеобразовательных организаций, в том числе: учебный корпус на 1100 мест, включая дошкольное отделение на 300 мест, г. Московский, пос. Московский, 1-й мкр.; СОШ на 450 мест, г.о. Троицк; школа на 550 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское; школа на 550 мест, г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября; школа на 550 мест, г.о. Щербинка; учебный корпус на 550 мест (включая дошкольное отделение на 250 мест), г.о. Щербинка; здание образовательной организации на 1200 школьных и 250 дошкольных мест, п. Вороновское; БНК на 300 мест, пос. Роговское; здание образовательной организации на 825 мест (550 школьных и 275 дошкольных) вблизи п. Толстопальцево; школа на 1100 мест, пос. Первомайское, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 18 |  |  |  |  | 0,0000 | 457,0000 | 307,1276 | 2036,9796 |  |
| 1571 | Департамент культурного наследия города Москвы | 830 |  |  |  |  | 31,1000 |  |  |  |  |
| 1572 | Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории | 03 А 02 06700 0702 |  |  |  |  | 31,1000 |  |  |  |  |
| 1573 | Реконструкция с приспособлением и пристройкой здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Гимназия N 1529 им. А.С. Грибоедова", структурного подразделения N 4 им. Н.В. Гоголя, расположенного по адресу: Староконюшенный пер., д. 20, и реставрация с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Гимназия им. И. и А. Медведниковых, 1903 г., архитектор Кузнецов И.С. Здесь в 1941 г. была сформирована 21-я дивизия народного ополчения", расположенного по адресу: Староконюшенный пер., д. 18 | 1 | 008 001 002 008 001 003 | 1839,0073 | 2016-2021 | 1807,9073 |  |  |  |  |  |
| 1574 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 71,7824 |  |  |  |  |  |
| 1575 | Строительство |  |  |  |  | 1736,1249 |  |  |  |  |  |
| 1576 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 31,1000 |  |  |  |  |
| 1577 | "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" | 04 0 00 00000 |  |  |  |  | 227,6796 | 1050,0000 | 1600,3760 | 1670,7925 |  |
| 1578 | Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города Москвы | 04 Д 00 00000 |  |  |  |  | 227,6796 | 1050,0000 | 1600,3760 | 1670,7925 |  |
| 1579 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 227,6796 | 1050,0000 | 1600,3760 | 1670,7925 |  |
| 1580 | Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания | 04 Д 02 00300 1002 |  |  |  |  | 227,6796 | 1050,0000 | 1600,3760 | 1670,7925 |  |
| 1581 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 1446,4346 | 1670,0079 |  | 13,2153 |  |
| 1582 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1583 | Центр социального обслуживания населения, р-н Восточное Дегунино, ул. Дубнинская, влд. 20, к. 4 | 1 | 007 003 002 | 633,1013 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1584 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 73,9516 |  | 43,5429 | 30,4087 |  |  |  |  |
| 1585 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 417,0509 |  | 129,5098 | 287,5411 |  |  |  |  |
| 1586 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 141,1979 | 2023 |  |  | 141,1979 |  |  |  |
| 1587 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 0,9009 | 2023 |  |  | 0,9009 |  |  |  |
| 1588 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1589 | Мансарда над одной из секций и двухэтажная пристройка к зданию Государственного учреждения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Отрадное" с проведением противоаварийных работ по мансарде, ул. Декабристов, д. 22а | 2 | 007 001 005 | 186,2522 | 2007-2015 | 169,9105 |  |  |  |  |  |
| 1590 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2016-2023 | 12,7239 |  | 3,6178 |  |  |  |
| 1591 | Строительство здания для размещения управления социальной защиты населения и центра социального обслуживания р-на Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (1 очередь) | 3 | 007 005 001  007 003 002 | 427,6387 | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1592 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 168,7282 |  | 168,7282 |  |  |  |  |  |
| 1593 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 225,1085 |  | 225,1085 |  |  |  |  |  |
| 1594 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 25,1165 | 2021-2025 | 19,9202 | 1,0000 |  |  | 4,1963 |  |
| 1595 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 8,6855 | 2021-2025 | 3,2039 | 0,2163 | 0,4751 |  | 4,7902 |  |
| 1596 | ФОК с бассейном на территории Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж по подготовке социальных работников", р-н Бутырский, ул. Б. Новодмитровская, д. 63 | 4 | 006 006 001 | 1380,5045 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1597 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 99,9948 |  | 65,5000 | 34,4948 |  |  |  |  |
| 1598 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 728,9178 |  | 349,1078 | 379,8100 |  |  |  |  |
| 1599 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 551,1273 | 2023 |  |  | 551,1273 |  |  |  |
| 1600 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 0,4646 | 2023 |  |  | 0,4646 |  |  |  |
| 1601 | ФОК на территории Государственного бюджетного образовательного учреждения "Школа-интернат N 1 для обучения и реабилитации слепых", р-н Алексеевский, ул. 3-я Мытищинская, д. 5 | 5 | 007 002 012 | 1403,6276 | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1602 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 82,2377 |  | 56,1001 | 26,1376 |  |  |  |  |
| 1603 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 407,0000 |  | 125,0078 | 281,9922 |  |  |  |  |
| 1604 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 913,5783 | 2023 |  |  | 913,5783 |  |  |  |
| 1605 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 0,8116 | 2023 |  |  | 0,8116 |  |  |  |
| 1606 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1607 | Реконструкция с устройством лифтов зданий ГБУ города Москвы "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" по адресу: ул. 16-я Парковая, д. 4 | 6 | 007 001 011 | 214,0000 | 2022-2025 |  | 1,0000 | 100,0000 | 70,0000 | 43,0000 |  |
| 1608 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1609 | Центр социального обслуживания населения города Москвы "Некрасовка" по адресу: 1-я Вольская ул., д. 9, к. 1 | 7 | 007 003 002 | 436,2660 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1610 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 153,3453 |  | 153,3453 |  |  |  |  |  |
| 1611 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 252,5502 |  | 252,5502 |  |  |  |  |  |
| 1612 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 25,6773 | 2022-2025 |  | 20,1127 |  |  | 5,5646 |  |
| 1613 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 4,6932 | 2021-2025 | 2,7961 |  | 0,2930 |  | 1,6041 |  |
| 1614 | Реконструкция здания ГБУ города Москвы Пансионат для ветеранов труда N 17, ул. Ставропольская, д. 27а (в части размещения в здании лифтовой группы) | 8 | 007 001 001 | 64,0679 | 2020-2022 | 4,2198 | 29,8481 |  |  |  |  |
| 1615 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 30,0000 |  |  |  |
| 1616 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1617 | Спальный корпус на 150 мест на территории геронтопсихиатрического центра милосердия, Шипиловский пр-д, д. 31 | 9 | 007 001 008 | 774,0480 | 2007-2016 | 740,0306 |  |  |  |  |  |
| 1618 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2022 | 15,7216 |  | 18,2958 |  |  |  |
| 1619 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1620 | Центр социального обслуживания населения города Москвы "Котловка" по адресу: ул. Нагорная, влд. 13 | 10 | 007 003 002 | 319,0348 | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1621 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 145,2907 |  | 145,2907 |  |  |  |  |  |
| 1622 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 169,2653 |  | 169,2653 |  |  |  |  |  |
| 1623 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,4544 | 2025 |  |  |  |  | 3,4544 |  |
| 1624 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 1,0244 | 2021-2023 | 0,9943 |  | 0,0301 |  |  |  |
| 1625 | Центр социального обслуживания и отдел ЗАГС, Щербинка, мкр. 2, к. 7-7А (ул. Брусилова, д. 21, стр. 3) на месте сноса объекта незавершенного строительства | 11 | 007 003 002  001 004 004 | 1112,0444 | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1626 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 162,0000 |  | 128,2574 | 33,7426 |  |  |  |  |
| 1627 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 885,0000 |  | 409,0214 | 475,9786 |  |  |  |  |
| 1628 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 64,1044 | 2023 |  |  | 64,1044 |  |  |  |
| 1629 | Средства бюджета (оплата выполненных работ) |  |  | 0,9400 | 2023 |  |  | 0,9400 |  |  |  |
| 1630 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1631 | Реконструкция здания ГБУ города Москвы Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом", ул. Новозаводская, д. 19а, стр. 2 (в части размещения в здании лифтовой группы) | 12 | 007 001 011 | 64,1011 | 2020-2022 | 5,5083 | 28,5928 |  |  |  |  |
| 1632 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |  |  |
| 1633 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1634 | Здание для размещения Митинского отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы, р-н Митино, ул. Дубравная, влд. 50/1 | 13 | 001 004 004 | 642,0000 | 2021-2024 | 0,2814 | 38,2387 | 239,9321 | 363,5478 |  |  |
| 1635 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1636 | Реконструкция объекта незавершенного строительства (Государственное бюджетное учреждение Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра"), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газовую котельную, по адресу: г. Троицк (проектирование и тех. присоединение) | 14 | 007 001 005 | 333,7115 | 2020-2025 | 169,1166 | 5,0000 |  |  | 159,5949 |  |
| 1637 | Укрупненные мероприятия по развитию объектов социального обслуживания | 15 |  |  |  |  |  | 624,2390 | 1166,8282 | 1461,8033 |  |
| 1638 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1639 | Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания | 04 Д 02 00300 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1640 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1641 | Центр социального обслуживания населения, район Матушкино, ул. Березовая аллея, д. 15, стр. 1 | 1 | 007 003 002 | 962,6000 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1642 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 51,0000 |  |  |  |  |  |
| 1643 | Строительство |  |  |  |  | 911,6000 |  |  |  |  |  |
| 1644 | "ЖИЛИЩЕ" | 05 0 00 00000 |  |  |  |  | 20216,9727 | 17969,5979 | 16683,8124 | 16717,8173 | 11632,9584 |
| 1645 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 23152,0226 | 23160,2116 | 12898,4886 | 9606,7412 | 18474,2532 |
| 1646 | Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки | 05 А 00 00000 |  |  |  |  | 19660,9727 | 17969,5979 | 16683,8124 | 16717,8173 | 11632,9584 |
| 1647 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 13946,8727 | 17969,5979 | 16683,8124 | 16717,8173 | 11632,9584 |
| 1648 | Возведение нового жилья для категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы, в целях реализации регионального проекта "Жилье" | 05 А F1 F0001 0501 |  |  |  |  | 13946,8727 | 17969,5979 | 16683,8124 | 16717,8173 | 11632,9584 |
| 1649 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 23152,0226 | 23160,2116 | 12898,4886 | 9606,7412 | 18474,2532 |
| 1650 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1651 | Жилой дом, р-н Замоскворечье, Садовническая ул., влд. 80/2 (со сносом административного здания по адресу: ул. Садовническая, влд. 80/2, стр. 4) | 1 | 010 001 001 | 1403,6704 | 2012-2017 | 1379,9456 |  |  |  |  |  |
| 1652 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 959,3684 | 2012-2017 | 959,3684 |  |  |  |  |  |
| 1653 | Средства софинансирования |  |  | 339,3409 | 2015-2016 | 339,3409 |  |  |  |  |  |
| 1654 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 104,9611 | 2018-2023 | 81,2363 |  | 23,7248 |  |  |  |
| 1655 | Жилые дома переменной этажности с подземной автостоянкой, со встроенно-пристроенными первыми нежилыми этажами, встроенно-пристроенным ДОУ на 120 мест, Шмитовский пр-д, влд. 39, Мукомольный пр-д, влд. 6 | 2 | 010 001 001 | 9002,9574 | 2015-2019 | 8913,3963 |  |  |  |  |  |
| 1656 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2025 |  | 53,6324 |  |  | 35,9287 |  |
| 1657 | Жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Мельникова, д. 2 | 3 | 010 001 001 | 3033,0000 | 2015-2022 | 1688,2790 | 1201,0914 |  |  |  |  |
| 1658 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 124,6296 | 19,0000 |  |  |
| 1659 | Жилой дом, ул. Бакунинская, влд. 60/2, со сносом здания по адресу: ул. Бакунинская, влд. 60, стр. 4 | 4 | 010 001 001 | 1788,8149 | 2016-2022 | 576,9892 | 976,8996 |  |  |  |  |
| 1660 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 150,9261 | 84,0000 |  |  |
| 1661 | Жилой дом, кв-л 998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д. 2/1, стр. 1, 2 (со сносом отселенных жилых домов, ул. Русаковская, д. 2/1, стр. 1, 2) | 5 | 010 001 001 | 2422,6517 | 2016-2023 | 639,2615 | 821,5677 | 823,1708 |  |  |  |
| 1662 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 138,6517 |  |  |
| 1663 | Жилой дом, кв-л 998, р-н Красносельский, Русаковская ул., д. 6 (со сносом здания отселенного дома ул. Русаковская, д. 6, стр. 2) | 6 | 010 001 001 | 1485,4000 | 2016-2022 | 692,5944 | 606,7717 |  |  |  |  |
| 1664 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 186,0339 |  |  |  |
| 1665 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1666 | Инженерная подготовка территории кв-ла 804 "Камушки" Пресненского р-на (со сносом объектов капитального строительства) | 7 |  | 380,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 21,7908 | 358,2092 |
| 1667 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1668 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, мкр. 5, к. 1 | 8 | 010 001 001 | 813,8692 | 2012-2015 | 802,6232 |  |  |  |  |  |
| 1669 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2023 |  | 0,6472 | 10,5988 |  |  |  |
| 1670 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, мкр. 5, к. 5 | 9 | 010 001 001 | 479,9591 | 2013-2016 | 478,2298 |  |  |  |  |  |
| 1671 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 1,7293 |  |  |  |  |
| 1672 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, мкр. 5, к. 7 | 10 | 010 001 001 | 2028,0188 | 2012-2019 | 1987,4443 |  |  |  |  |  |
| 1673 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 |  | 6,0834 | 34,4911 |  |  |  |
| 1674 | Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерным обеспечением, благоустройством и озеленением территории, Тимирязевская ул., влд. 8 | 11 | 010 001 001 | 515,5261 | 2013-2020 | 449,7112 |  |  |  |  |  |
| 1675 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 65,8149 |  |
| 1676 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Аэропорт, Самеда Вургуна ул., д. 7 | 12 | 010 001 001 | 367,7118 | 2015-2017 | 361,4873 |  |  |  |  |  |
| 1677 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 344,3883 | 2015-2017 | 344,3883 |  |  |  |  |  |
| 1678 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 13,9357 | 2016 | 13,9357 |  |  |  |  |  |
| 1679 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 9,3878 | 2018-2022 | 3,1633 | 6,2245 |  |  |  |  |
| 1680 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 11 | 13 | 010 001 001 | 321,6633 | 2016-2017 | 316,2553 |  |  |  |  |  |
| 1681 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 309,0325 | 2016-2017 | 309,0325 |  |  |  |  |  |
| 1682 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 7,2228 | 2016 | 7,2228 |  |  |  |  |  |
| 1683 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 5,4080 | 2022 |  | 5,4080 |  |  |  |  |
| 1684 | Жилой дом, р-н Аэропорт, Академика Ильюшина ул., д. 12 | 14 | 010 001 001 | 629,7784 | 2015-2017 | 628,4561 |  |  |  |  |  |
| 1685 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 624,2051 | 2015-2017 | 624,2051 |  |  |  |  |  |
| 1686 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 4,2510 | 2016 | 4,2510 |  |  |  |  |  |
| 1687 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1,3223 | 2022 |  | 1,3223 |  |  |  |  |
| 1688 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Коптево, Соболевский пр-д, д. 20б | 15 | 010 001 001 | 1139,0882 | 2015-2022 | 746,2952 | 312,3000 |  |  |  |  |
| 1689 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 80,4930 |  |  |  |
| 1690 | Жилой дом, Дмитровский р-н, Долгопрудная ул., д. 7 | 16 | 010 001 001 | 590,4696 | 2015-2020 | 554,0547 |  |  |  |  |  |
| 1691 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 19,6567 | 16,7582 |  |  |  |
| 1692 | Жилой дом, р-н Головинский, Флотская ул., влд. 68, к. 1 | 17 | 010 001 001 | 983,5681 | 2016-2021 | 919,0994 |  |  |  |  |  |
| 1693 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 64,4687 |  |  |  |
| 1694 | Жилой дом, р-н Головинский, Флотская ул., влд. 68, к. 2 | 18 | 010 001 001 | 850,1571 | 2016-2021 | 791,6718 |  |  |  |  |  |
| 1695 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 58,4853 |  |  |  |
| 1696 | Жилой дом, р-н Головинский, Онежская ул., влд. 35, к. 5 | 19 | 010 001 001 | 1484,9000 | 2016-2022 | 743,4585 |  |  |  |  |  |
| 1697 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 134,3834 | 2016-2022 | 129,9668 | 4,4166 |  |  |  |  |
| 1698 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 941,6632 | 2019-2022 | 613,4917 | 328,1715 |  |  |  |  |
| 1699 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,7668 | 2023 |  |  | 6,7668 |  |  |  |
| 1700 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 402,0866 | 2023 |  |  | 402,0866 |  |  |  |
| 1701 | Жилой дом, р-н Головинский, Онежская ул., влд. 35, к. 6 | 20 | 010 001 001 | 1433,1000 | 2016-2022 | 714,2333 |  |  |  |  |  |
| 1702 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 109,7772 | 2016-2022 | 99,7651 | 10,0121 |  |  |  |  |
| 1703 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 906,2649 | 2019-2022 | 614,4682 | 291,7967 |  |  |  |  |
| 1704 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 417,0579 | 2023 |  |  | 417,0579 |  |  |  |
| 1705 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 1 | 21 | 010 001 001 | 2149,5336 | 2016-2021 | 2058,5664 |  |  |  |  |  |
| 1706 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 16,9197 | 74,0475 |  |  |  |
| 1707 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к. 20 | 22 | 010 001 001 | 2140,8165 | 2016-2022 | 1326,4379 |  |  |  |  |  |
| 1708 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1199,7221 | 2016-2022 | 1146,2049 | 53,5172 |  |  |  |  |
| 1709 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 575,5795 | 2021-2022 | 180,2330 | 395,3465 |  |  |  |  |
| 1710 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 365,5149 | 2023 |  |  | 365,5149 |  |  |  |
| 1711 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9 к. 24 | 23 | 010 001 001 | 1779,0479 | 2016-2022 | 651,0782 | 854,9046 |  |  |  |  |
| 1712 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 244,4651 | 28,6000 |  |  |
| 1713 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9 к. 32 | 24 | 010 001 001 | 1756,2000 | 2016-2022 | 676,7553 | 849,1468 |  |  |  |  |
| 1714 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 168,0979 | 62,2000 |  |  |
| 1715 | Жилые дома со сносом существующих строений, инженерной подготовкой, инженерным обеспечением, благоустройством и озеленением территории, р-н Ховрино, Клинская ул., влд. 2 | 25 | 010 001 001 | 33846,6800 | 2017-2023 | 15859,9591 |  |  |  |  |  |
| 1716 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, инженерная подготовка и снос, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 7364,8621 | 2017-2023 | 6726,3726 | 420,9176 | 217,5719 |  |  |  |
| 1717 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 163,7226 | 2024 |  |  |  | 163,7226 |  |  |
| 1718 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 24539,4596 | 2019-2023 | 9133,5865 | 6880,1562 | 8525,7169 |  |  |  |
| 1719 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 1778,6537 | 2024-2025 |  |  |  | 1150,5436 | 628,0921 |  |
| 1720 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12 (на месте сноса жилого дома по адресу: р-н Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12) | 26 | 010 001 001 | 4086,4808 | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1721 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 214,9000 | 2022-2024 |  | 14,9000 | 100,0000 | 100,0000 |  |  |
| 1722 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 3871,5808 | 2022-2025 |  | 36,1000 | 1035,9276 | 1854,8705 | 944,6827 |  |
| 1723 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Аэропорт, Балтийская ул., д. 6, к. 1 и к. 2 (на месте сноса жилых домов по адресу: Балтийская ул., д. 6, к. 1 и к. 2) | 27 | 010 001 001 | 2288,0773 | 2023-2025 |  |  | 78,0926 | 1296,2841 | 870,6972 |  |
| 1724 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,0034 |
| 1725 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1726 | Инженерная подготовка территории застройки р-н Бескудниковский, мкр. 5, к. 4, 5, 6 (3 очередь) | 28 |  | 229,9416 | 2014-2022 | 228,3097 | 1,6319 |  |  |  |  |
| 1727 | Инженерная подготовка территории, застройки (к. 7-10) мкр. 5, р-н Бескудниковский (2 очередь) | 29 |  | 374,3327 | 2011-2025 | 367,6581 | 1,9317 | 0,4658 |  | 4,2771 |  |
| 1728 | Застройка с инженерными сетями, благоустройством и освоением территории, р-н Бескудниковский, мкр. 5 (инженерное обеспечение, благоустройство и озеленение территории застройки к. 1, 2, 3 (1 очередь) | 30 |  | 220,4771 | 2011-2023 | 211,5163 |  | 8,9608 |  |  |  |
| 1729 | Застройка с инженерными сетями, благоустройством и освоением территории, р-н Бескудниковский, мкр. 5 (инженерное обеспечение, благоустройство и озеленение территории застройки к. 4, 5, 6 (3 очередь) | 31 |  | 427,6306 | 2013-2022 | 426,0575 | 1,5731 |  |  |  |  |
| 1730 | Застройка с инженерными сетями, благоустройством и освоением территории, р-н Бескудниковский, мкр. 5 (инженерное обеспечение, благоустройство и озеленение территории застройки к. 7, 8, 9, 10 (2 очередь) | 32 |  | 689,0446 | 2013-2024 | 666,3939 | 0,6482 | 2,4615 | 19,5410 |  |  |
| 1731 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1732 | Жилой дом (с инженерной подготовкой территории, со сносом зданий жилых домов по проезду Русанова, д. 33, к. 1, д. 31, к. 1 и перекладкой инженерных коммуникаций) по адресу: р-н Свиблово, мкр. 23, к. 58 | 33 | 010 001 001 | 1344,9924 | 2013-2016 | 1344,8746 |  |  |  |  |  |
| 1733 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 0,1178 |  |  |  |  |
| 1734 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством территории, р-н Южное Медведково, мкр. 1, 2, 3, к. 27 | 34 | 010 001 001 | 455,3739 | 2012-2017 | 451,2947 |  |  |  |  |  |
| 1735 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2023 |  |  | 4,0792 |  |  |  |
| 1736 | Жилой дом, р-н Бутырский, мкр. 78, к. 66 | 35 | 010 001 001 | 1437,3646 | 2012-2021 | 1335,4106 |  |  |  |  |  |
| 1737 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 567,7083 | 2019-2021 | 567,7083 |  |  |  |  |  |
| 1738 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 10,2091 | 2022-2026 |  | 10,1225 |  |  |  | 0,0866 |
| 1739 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 767,7023 | 2020-2021 | 767,7023 |  |  |  |  |  |
| 1740 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 91,7449 | 2023 |  |  | 91,7449 |  |  |  |
| 1741 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, со сносом жилого дома по ул. Стандартная, влд. 29 и перекладкой инженерных коммуникаций, р-н Алтуфьевский, мкр. 1, 2, к. 71 | 36 | 010 001 001 | 700,8096 | 2011-2021 | 599,6226 |  |  |  |  |  |
| 1742 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 391,7644 | 2011-2020 | 391,7644 |  |  |  |  |  |
| 1743 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 207,8582 | 2019-2021 | 207,8582 |  |  |  |  |  |
| 1744 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 101,1870 | 2022-2023 |  | 0,5962 | 100,5908 |  |  |  |
| 1745 | Жилой дом, р-н Северное Медведково, Заревый пр-д, влд. 15-17 | 37 | 010 001 001 | 375,4606 | 2014-2017 | 375,2108 |  |  |  |  |  |
| 1746 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 344,1865 | 2014-2017 | 344,1865 |  |  |  |  |  |
| 1747 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 24,8555 | 2015-2016 | 24,8555 |  |  |  |  |  |
| 1748 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,4186 | 2018-2024 | 6,1688 |  |  | 0,2498 |  |  |
| 1749 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 1А | 38 | 010 001 001 | 1231,4045 | 2016-2019 | 1209,1922 |  |  |  |  |  |
| 1750 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 22,2123 |  |  |  |  |
| 1751 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 2А | 39 | 010 001 001 | 1389,0963 | 2016-2019 | 1368,9809 |  |  |  |  |  |
| 1752 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 |  |  | 20,1154 |  |  |  |
| 1753 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 3А | 40 | 010 001 001 | 1712,3872 | 2016-2019 | 1682,0374 |  |  |  |  |  |
| 1754 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 |  |  | 30,3498 |  |  |  |
| 1755 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 4А | 41 | 010 001 001 | 1044,1791 | 2016-2019 | 1025,3223 |  |  |  |  |  |
| 1756 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2023 |  |  | 18,8568 |  |  |  |
| 1757 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 5А | 42 | 010 001 001 | 2046,0578 | 2016-2019 | 2008,8051 |  |  |  |  |  |
| 1758 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 37,2527 |  |  |  |  |
| 1759 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 6А | 43 | 010 001 001 | 841,7921 | 2016-2019 | 826,8089 |  |  |  |  |  |
| 1760 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 14,9832 |  |  |  |  |
| 1761 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 7А | 44 | 010 001 001 | 1600,1354 | 2016-2019 | 1573,0143 |  |  |  |  |  |
| 1762 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 27,1211 |  |  |  |  |
| 1763 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 8А | 45 | 010 001 001 | 1073,9760 | 2016-2019 | 1055,5486 |  |  |  |  |  |
| 1764 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 18,4274 |  |  |  |  |
| 1765 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением территории, р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь), к. 9А | 46 | 010 001 001 | 1762,5719 | 2016-2019 | 1731,4604 |  |  |  |  |  |
| 1766 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2022 |  | 31,1115 |  |  |  |  |
| 1767 | Жилой дом, р-н Бабушкинский, ул. Коминтерна, влд. 12 | 47 | 010 001 001 | 544,6778 | 2015-2019 | 535,5947 |  |  |  |  |  |
| 1768 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 519,2533 | 2015-2019 | 519,2533 |  |  |  |  |  |
| 1769 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 1,2266 | 2016 | 1,2266 |  |  |  |  |  |
| 1770 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 24,1979 | 2020-2024 | 15,1148 | 3,8831 |  | 5,2000 |  |  |
| 1771 | Жилой дом, р-н Северное Медведково, пр-д Шокальского, д. 33 | 48 | 010 001 001 | 666,9287 | 2015-2019 | 660,0109 |  |  |  |  |  |
| 1772 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 6,9178 |  |  |
| 1773 | Жилой дом, р-н Лосиноостровский, ул. Изумрудная, влд. 26А | 49 | 010 001 001 | 597,2946 | 2016-2019 | 587,2196 |  |  |  |  |  |
| 1774 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2024 |  |  |  | 10,0750 |  |  |
| 1775 | Жилой дом, р-н Марьина Роща, Шереметьевская ул., влд. 5, к. 1 | 50 | 010 001 001 | 751,3985 | 2016-2021 | 687,2540 |  |  |  |  |  |
| 1776 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 2,6307 | 61,5138 |  |  |  |
| 1777 | Жилой дом, р-н Марьина Роща, Шереметьевская ул., влд. 13, к. 1 | 51 | 010 001 001 | 762,2733 | 2016-2021 | 684,0168 |  |  |  |  |  |
| 1778 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 22,2565 | 56,0000 |  |  |  |
| 1779 | Жилой дом, р-н Лосиноостровский, мкр. 3, к. 53 | 52 | 010 001 001 | 684,5109 | 2016-2021 | 559,3358 |  |  |  |  |  |
| 1780 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 95,4122 | 29,7629 |  |  |  |
| 1781 | Жилые дома (с инженерной подготовкой, с перекладкой инженерных коммуникаций, со сносом жилых домов по адресу: 9-я Северная Линия д. 1, д. 3, д. 7, д. 9) с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: 9-я Северная Линия, влд. 3 | 53 | 010 001 001 | 9625,5000 | 2019-2025 | 189,2219 |  |  |  |  |  |
| 1782 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на инженерную подготовку, перекладку инженерных коммуникаций и снос) |  |  | 3209,0788 | 2019-2025 | 189,2219 | 277,9043 | 1055,3999 | 1381,8250 | 304,7277 |  |
| 1783 | Средства софинансирования |  |  | 6416,4212 | 2025-2026 |  |  |  |  | 3592,6867 | 2823,7345 |
| 1784 | Жилой дом с подземной автостоянкой, р-н Бутырский, ул. Милашенкова, влд. 6 (проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по сносу и строительству) | 54 | 010 001 001 | 5538,9693 | 2021-2025 | 1,4900 |  |  |  |  |  |
| 1785 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 520,0000 | 2021-2025 | 1,4900 | 64,9341 | 73,7000 | 285,0659 | 94,8100 |  |
| 1786 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 5018,9693 | 2022-2026 |  | 100,0000 | 663,3000 | 2150,0000 | 1766,7000 | 338,9693 |
| 1787 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1788 | Снос жилых домов и перекладка инженерных сетей по адресу: Ясный пр-д, д. 32 и ул. Молодцова, д. 33, к. 3 (1 этап строительства жилого дома, р-н Южное Медведково, мкр. 1-2-3, к. 18) | 55 |  | 302,9253 | 2013-2023 | 302,2398 |  | 0,6855 |  |  |  |
| 1789 | Инженерная подготовка территории со сносом жилых домов и перекладкой инженерных коммуникаций, ул. Яблочкова, д. 18, к. 3 и к. 4, д. 20, к. 2 (для строительства жилого дома - р-н Бутырский, мкр. 78, к. 66) | 56 |  | 112,9681 | 2013-2025 | 100,9400 |  |  |  | 12,0281 |  |
| 1790 | Инженерное обеспечение с инженерной подготовкой, дорогами и благоустройством для строительства жилых домов, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь) | 57 |  | 1903,1886 | 2015-2023 | 1891,5882 |  | 11,6004 |  |  |  |
| 1791 | Снос жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций по адресам: ул. Яблочкова, д. 22, к. 1, к. 2, к. 3 (1-я очередь строительства, подготовка территории для строительства школы, р-н Бутырский, мкр. 78) | 58 |  | 109,1302 | 2016-2022 | 108,3490 | 0,7812 |  |  |  |  |
| 1792 | Снос жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций по адресам: ул. Годовикова, д. 10, к. 1, к. 2 (1-я очередь строительства, подготовка территории для строительства детско-взрослой поликлиники, Останкинский р-н, мкр. 3) | 59 |  | 74,4134 | 2015-2022 | 74,3928 | 0,0206 |  |  |  |  |
| 1793 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1794 | Жилой дом, р-н Восточное Измайлово, ул. Нижняя Первомайская, влд. 60 | 60 | 010 001 001 | 267,7751 | 2013-2017 | 263,2702 |  |  |  |  |  |
| 1795 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 4,5049 |
| 1796 | Жилой дом, р-н Северное Измайлово, мкр. 80 (Щелковское ш., между д. 90 и д. 92, к. 2) | 61 | 010 001 001 | 1109,6847 | 2015-2018 | 1090,3115 |  |  |  |  |  |
| 1797 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 |  |  |  | 19,3732 |  |  |
| 1798 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, Щелковское ш., д. 71, к. 1 и д. 73 | 62 | 010 001 001 | 903,3661 | 2016-2021 | 817,8374 |  |  |  |  |  |
| 1799 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 100,8165 | 2016-2017 | 100,8165 |  |  |  |  |  |
| 1800 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 717,0209 | 2019-2021 | 717,0209 |  |  |  |  |  |
| 1801 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 85,5287 | 2022-2023 |  | 70,0287 | 15,5000 |  |  |  |
| 1802 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, Миллионная ул., влд. 3 (с инженерной подготовкой территории со сносом здания, Миллионная ул., влд. 3) | 63 | 010 001 001 | 562,9389 | 2016-2020 | 553,4073 |  |  |  |  |  |
| 1803 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  | 3,8609 | 5,6707 |  |  |  |
| 1804 | Жилой дом, р-н Ивановское, мкр. 40-52, к. 2 | 64 | 010 001 001 | 1158,5532 | 2016-2021 | 1082,0102 |  |  |  |  |  |
| 1805 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 76,5430 |  |
| 1806 | Жилой дом, р-н Ивановское, мкр. 40-52, к. 5 | 65 | 010 001 001 | 1135,2236 | 2016-2020 | 1115,1959 |  |  |  |  |  |
| 1807 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  | 1,0777 | 18,9500 |  |  |  |
| 1808 | Жилые дома, р-н Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская | 66 | 010 001 001 | 14051,9309 | 2019-2025 | 6310,6537 |  |  |  |  |  |
| 1809 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 2727,9510 | 2020-2025 | 2023,4000 | 137,1173 | 217,2995 | 320,0000 | 30,1342 |  |
| 1810 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 11323,9799 | 2019-2025 | 4287,2537 | 2197,0000 | 2764,8205 | 1775,0000 | 299,9057 |  |
| 1811 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством по адресу: 9-я ул. Соколиной Горы, д. 9, р-н Соколиная Гора (на месте сноса дома по адресу: р-н Соколиная Гора, 9-я ул. Соколиной Горы, д. 9) | 67 | 010 001 001 | 1721,3603 | 2021-2024 | 46,2982 |  |  |  |  |  |
| 1812 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 195,4278 | 2021-2024 | 17,8800 | 114,7100 | 36,0313 | 26,8065 |  |  |
| 1813 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1385,7512 | 2021-2024 | 28,4182 | 359,7200 | 729,7418 | 267,8712 |  |  |
| 1814 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 140,1813 | 2025 |  |  |  |  | 140,1813 |  |
| 1815 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 | 68 | 010 001 001 | 11250,8034 | 2022-2024 |  | 1175,0100 | 3393,1880 | 2610,7142 |  |  |
| 1816 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 226,0870 | 3845,8042 |
| 1817 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1818 | Инженерная подготовка территории под строительство к. 3 с учетом инженерного обеспечения опорной застройки, р-н Гольяново, кв-л 1, 2 | 69 |  | 289,3866 | 2013-2023 | 237,2872 | 32,0001 | 20,0993 |  |  |  |
| 1819 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1820 | Жилой дом, р-н Кузьминки, кв-л 115, к. 16 | 70 | 010 001 001 | 782,5088 | 2015-2018 | 770,8755 |  |  |  |  |  |
| 1821 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 11,6333 |  |  |  |
| 1822 | Жилой дом, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации, кв-л 14, к. 3 | 71 | 010 001 001 | 783,3621 | 2015-2019 | 782,6213 |  |  |  |  |  |
| 1823 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2026 |  | 0,7178 |  |  |  | 0,0230 |
| 1824 | Жилой дом, ул. Артюхиной, д. 28а | 72 | 010 001 001 | 693,7470 | 2015-2019 | 674,7242 |  |  |  |  |  |
| 1825 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 335,5537 | 2015-2018 | 335,5537 |  |  |  |  |  |
| 1826 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 339,1705 | 2019-2020 | 339,1705 |  |  |  |  |  |
| 1827 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,4463 | 2021-2023 |  |  | 6,4463 |  |  |  |
| 1828 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 12,5765 | 2022-2023 |  | 10,4369 | 2,1396 |  |  |  |
| 1829 | Жилой дом, р-н Кузьминки, кв-л 115, к. 17 | 73 | 010 001 001 | 947,4345 | 2016-2020 | 914,5076 |  |  |  |  |  |
| 1830 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 32,9269 |  |  |  |
| 1831 | Жилой дом, р-н Кузьминки, кв-л 115, к. 18 | 74 | 010 001 001 | 924,0650 | 2016-2020 | 895,1941 |  |  |  |  |  |
| 1832 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 28,8709 |  |  |  |
| 1833 | Жилой дом, р-н Лефортово, кв-л 3, к. 6 | 75 | 010 001 001 | 715,6221 | 2016-2022 | 499,9614 | 188,7927 |  |  |  |  |
| 1834 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  |  | 14,8680 |  | 12,0000 |  |
| 1835 | Жилой дом, ш. Фрезер, д. 7/2 | 76 | 010 001 001 | 729,4557 | 2016-2020 | 687,4552 |  |  |  |  |  |
| 1836 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  | 30,4610 | 11,5395 |  |  |  |
| 1837 | Жилищное строительство в р-не Некрасовка | 77 | 010 001 001 | 19112,5816 | 2016-2022 | 17688,2904 | 819,1190 |  |  |  |  |
| 1838 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 328,9969 | 276,1753 |  |  |
| 1839 | Жилой дом, р-н Кузьминки, ул. Шумилова, влд. 4 | 78 | 010 001 001 | 982,4724 | 2016-2021 | 901,4715 |  |  |  |  |  |
| 1840 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 63,4515 | 17,5494 |  |  |  |
| 1841 | Жилой дом, р-н Кузьминки, ул. Шумилова, влд. 16, к. 2 (р-н Кузьминки, кв-л 116, к. 2) | 79 | 010 001 001 | 1149,9794 | 2016-2020 | 1129,2794 |  |  |  |  |  |
| 1842 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 20,7000 |  |  |  |  |
| 1843 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1844 | Инженерная подготовка территории со сносом жилых домов и перекладкой инженерных коммуникаций по адресу: Волгоградский проспект, д. 103, корп. 3, 5; д. 99, корп. 3 (под строительство корп. 17-18-21), район Кузьминки, кв. 115, 2 этап. (Снос жилых домов по адресу: Волгоградский пр-кт, д. 103, корп. 3, д. 99, корп. 3 с перекладкой инженерных коммуникаций) | 80 |  | 45,3220 | 2012-2022 | 44,7461 | 0,5759 |  |  |  |  |
| 1845 | Инженерное обеспечение кв-ла 14, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации | 81 |  | 834,7738 | 2015-2024 | 786,1921 |  |  |  |  |  |
| 1846 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 690,1959 | 2016-2024 | 652,5217 |  | 12,0526 | 25,6216 |  |  |
| 1847 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 144,5779 | 2019-2023 | 133,6704 |  | 10,9075 |  |  |  |
| 1848 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1849 | Жилой дом, р-н Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 (3), к. 1 | 82 | 010 001 001 | 587,3566 | 2015-2020 | 579,9895 |  |  |  |  |  |
| 1850 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 390,4914 | 2015-2018 | 390,4914 |  |  |  |  |  |
| 1851 | Средства софинансирования (корректировка проекта, строительство) |  |  | 184,4618 | 2019-2020 | 184,4618 |  |  |  |  |  |
| 1852 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 9,3360 | 2021-2023 | 1,9689 |  | 7,3671 |  |  |  |
| 1853 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,0674 | 2021 | 3,0674 |  |  |  |  |  |
| 1854 | Жилой дом с подземным гаражом, р-н Чертаново Южное, мкр. 26, к. 81-82 (снос зданий, ул. Газопровод, д. 1, к. 1, к. 2) | 83 | 010 001 001 | 2038,6601 | 2016-2020 | 1997,3224 |  |  |  |  |  |
| 1855 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  | 3,3724 | 37,9653 |  |  |  |
| 1856 | Жилой дом, р-н Царицыно, ул. Бехтерева, влд. 3, з/у 1 (р-н Царицыно, мкр. 4, к. 402) | 84 | 010 001 001 | 1481,5057 | 2016-2021 | 1140,2851 |  |  |  |  |  |
| 1857 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 313,7573 | 27,4633 |  |  |  |
| 1858 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Чертаново Северное, Балаклавский пр-кт, влд. 33, к. 3 | 85 | 010 001 001 | 2375,8208 | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1859 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1455,1422 | 2022-2024 |  | 189,4500 | 1148,3226 | 117,3696 |  |  |
| 1860 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 10,0000 | 2025 |  |  |  |  | 10,0000 |  |
| 1861 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 838,3859 | 2022-2024 |  | 274,5464 |  | 563,8395 |  |  |
| 1862 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 72,2927 | 2025 |  |  |  |  | 72,2927 |  |
| 1863 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1864 | Жилой дом, р-н Академический, кв-л 12, к. 10 (со сносом 5-этажных жилых домов: ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 4, ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 3 и с инженерной подготовкой территории) | 86 | 010 001 001 | 1001,2431 | 2014-2018 | 983,5913 |  |  |  |  |  |
| 1865 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 17,6518 |  |  |  |
| 1866 | Жилой дом, р-н Академический, кв-л 12, к. 11 (со сносом 5-этажных домов: ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 1, ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 2 и с инженерной подготовкой территории) | 87 | 010 001 001 | 1993,2208 | 2014-2018 | 1956,2749 |  |  |  |  |  |
| 1867 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 36,9459 |  |  |  |
| 1868 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 14 (со сносом 5-этажных домов: ул. Профсоюзная, д. 96, к. 1, ул. Профсоюзная, д. 96, к. 2; ул. Профсоюзная, д. 96, к. 3 и с инженерной подготовкой территории) | 88 | 010 001 001 | 1539,1908 | 2014-2018 | 1511,4087 |  |  |  |  |  |
| 1869 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  | 3,2746 | 24,5075 |  |  |  |
| 1870 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 12 (со сносом 5-этажных жилых домов: ул. Профсоюзная, д. 98, к. 2, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 3, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 4 и с инженерной подготовкой территории) | 89 | 010 001 001 | 1647,7052 | 2014-2020 | 1616,8209 |  |  |  |  |  |
| 1871 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 |  | 5,0551 |  |  | 25,8292 |  |
| 1872 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 11 (со сносом зданий 5-этажных жилых домов: ул. Профсоюзная, д. 98, к. 6, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 7, ул. Профсоюзная, д. 98, к. 8 и с инженерной подготовкой территории) | 90 | 010 001 001 | 1792,9705 | 2014-2021 | 1594,9130 |  |  |  |  |  |
| 1873 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 158,1687 | 39,8888 |  |  |  |
| 1874 | Жилой дом, р-н Котловка, кв-л 18, к. 6 (со сносом зданий 5-этажных жилых домов ул. Дмитрия Ульянова, д. 49, к. 1, Севастопольский пр-т, д. 22 и с инженерной подготовкой территории) | 91 | 010 001 001 | 883,4101 | 2015-2018 | 870,8619 |  |  |  |  |  |
| 1875 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 12,5482 |  |  |  |
| 1876 | Жилой дом, р-н Котловка, кв-л 18, к. 8 (со сносом зданий 5-этажных жилых домов, ул. Дмитрия Ульянова, д. 45, к. 1, ул. Дмитрия Ульянова д. 47, к. 1 и с инженерной подготовкой территории) | 92 | 010 001 001 | 711,4377 | 2014-2018 | 699,0914 |  |  |  |  |  |
| 1877 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 12,3463 |  |  |  |
| 1878 | Жилой дом, р-н Зюзино, кв-л 14, к. 3 | 93 | 010 001 001 | 1444,1314 | 2015-2021 | 1373,0448 |  |  |  |  |  |
| 1879 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 17,4612 | 53,6254 |  |  |  |
| 1880 | Жилой дом с встроенно-пристроенным зданием ДОУ, с инженерными сетями и благоустройством территории, Гагаринский р-н, ул. Вавилова, влд. 52 | 94 | 010 001 001 | 1581,8232 | 2015-2020 | 1552,4120 |  |  |  |  |  |
| 1881 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1540,5804 | 2015-2020 | 1540,5804 |  |  |  |  |  |
| 1882 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 8,8981 | 2016 | 8,8981 |  |  |  |  |  |
| 1883 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 32,3447 | 2021-2023 | 2,9335 | 0,3509 | 29,0603 |  |  |  |
| 1884 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, р-н Котловка, Нагорная ул., влд. 13, к. 2, 3 | 95 | 010 001 001 | 390,5068 | 2015-2018 | 383,3513 |  |  |  |  |  |
| 1885 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 371,8169 | 2015-2018 | 371,8169 |  |  |  |  |  |
| 1886 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 10,6322 | 2016 | 10,6322 |  |  |  |  |  |
| 1887 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 8,0577 | 2019-2023 | 0,9022 |  | 7,1555 |  |  |  |
| 1888 | Жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Введенского, влд. 13В (р-н Коньково, мкр. 6, к. 3) | 96 | 010 001 001 | 1786,8046 | 2016-2022 | 782,5043 | 582,2527 |  |  |  |  |
| 1889 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 115,0527 | 306,9949 |  |  |
| 1890 | Жилой дом с подземной автостоянкой, Севастопольский пр-кт, влд. 60 (р-н Коньково, мкр. 6, к. 2) | 97 | 010 001 001 | 1309,4842 | 2016-2021 | 1117,6000 |  |  |  |  |  |
| 1891 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 144,4306 | 47,4536 |  |  |  |
| 1892 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Южное Бутово, Чечерский пр-д, напротив влд. 54, 56 | 98 | 010 001 001 | 8315,4000 | 2021-2024 | 33,0058 |  |  |  |  |  |
| 1893 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 2575,2342 | 2021-2024 | 2,0000 | 923,6331 | 1319,6632 | 329,9379 |  |  |
| 1894 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 33,0000 | 2025 |  |  |  |  | 33,0000 |  |
| 1895 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1666,4658 | 2021-2024 | 31,0058 | 242,7241 |  | 1392,7359 |  |  |
| 1896 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 4040,7000 | 2026 |  |  |  |  |  | 4040,7000 |
| 1897 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Южное Бутово, Чечерский пр-д, влд. 28 участок 1 | 99 | 010 001 001 | 5646,0194 | 2021-2024 | 24,2125 |  |  |  |  |  |
| 1898 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1277,9631 | 2021-2024 | 2,0000 | 128,8707 | 1046,9361 | 100,1563 |  |  |
| 1899 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 30,0000 | 2025 |  |  |  |  | 30,0000 |  |
| 1900 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1571,4069 | 2021-2024 | 22,2125 | 113,1714 |  | 1436,0230 |  |  |
| 1901 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 2766,6494 | 2026 |  |  |  |  |  | 2766,6494 |
| 1902 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1903 | Жилой дом с инженерными сетями, благоустройством, озеленением территории, со сносом и освобождением площадки, р-н Проспект Вернадского, кв-л 32-33, к. 48 (ул. Лобачевского, 6-1) | 100 | 010 001 001 | 752,8351 | 2011-2014 | 752,7180 |  |  |  |  |  |
| 1904 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 0,1171 |  |  |  |  |
| 1905 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Проспект Вернадского, кв-л 34-35, к. 24 (с инженерной подготовкой территории со сносом зданий жилых домов по адресу: проспект Вернадского, д. 64, д. 70) | 101 | 010 001 001 | 685,8956 | 2015-2018 | 670,7816 |  |  |  |  |  |
| 1906 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 3,5422 | 11,5718 |  |  |  |
| 1907 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Вернадского, кв-л 34, 35, к. 26 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов проспект Вернадского, д. 58, д. 66, д. 68) | 102 | 010 001 001 | 1311,5802 | 2015-2018 | 1288,1168 |  |  |  |  |  |
| 1908 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 |  |  | 23,4634 |  |  |  |
| 1909 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Фили-Давыдково, кв-л 65, к. 3 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов по адресам: М. Филевская ул., д. 22, М. Филевская ул., д. 24, к. 1, 2, 3) | 103 | 010 001 001 | 3083,7948 | 2015-2018 | 3069,9418 |  |  |  |  |  |
| 1910 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2025 |  | 0,1231 | 1,9503 |  | 11,7796 |  |
| 1911 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, кв-л 71, к. 17 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, Кастанаевская ул., д. 57, к. 1, Кастанаевская ул., д. 55) | 104 | 010 001 001 | 1146,1777 | 2014-2017 | 1127,5010 |  |  |  |  |  |
| 1912 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  |  | 18,6767 |  |  |  |
| 1913 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, Можайский р-н, ул. Гжатская, влд. 16 | 105 | 010 001 001 | 782,6951 | 2015-2016 | 768,7707 |  |  |  |  |  |
| 1914 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 13,9244 |  |  |  |  |
| 1915 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Можайский, кв-л 78-80, ул. Красных Зорь, к. 1, к. 2 | 106 | 010 001 001 | 1343,4859 | 2015-2016 | 1319,2262 |  |  |  |  |  |
| 1916 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 24,2597 |  |  |  |  |
| 1917 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, кв-л 71, к. 16 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилого дома, Кастанаевская ул., д. 57, к. 2) | 107 | 010 001 001 | 371,7951 | 2014-2017 | 366,0493 |  |  |  |  |  |
| 1918 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2022 |  | 5,7458 |  |  |  |  |
| 1919 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Вернадского, кв-л 32-33, к. 54 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, Ленинский пр-кт, д. 134, д. 136, д. 138) | 108 | 010 001 001 | 1863,7160 | 2013-2019 | 1821,1050 |  |  |  |  |  |
| 1920 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2025 |  | 42,3609 |  |  |  | 0,2501 |
| 1921 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, кв-л 71, к. 18 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, Кастанаевская ул., д. 61, к. 1, Кастанаевская ул., д. 61, к. 2, Кастанаевская ул., д. 63, к. 1) | 109 | 010 001 001 | 2417,5978 | 2014-2021 | 2415,8731 |  |  |  |  |  |
| 1922 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 0,6630 | 1,0617 |  |  |  |
| 1923 | Жилая застройка с подземным паркингом, со встроенно-пристроенным зданием ДОУ, инженерными сетями, благоустройством и инженерной подготовкой территории, р-н Филевский парк, Береговой пр-д, влд. 2, влд. 2, стр. 18, влд. 2, стр. 19 с комплексным благоустройством и озеленением части территории природного комплекса N 1-ЗАО "Бульвар (4 участка) вдоль р. Москвы в р-не Филевский парк, расположенного вдоль северной границы жилой застройки" | 110 | 010 001 001 | 20978,2367 | 2014-2021 | 18228,6695 |  |  |  |  |  |
| 1924 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 |  | 891,6009 | 1470,6037 | 387,3626 |  |  |
| 1925 | Жилой дом, пр-кт Вернадского, кв-л 32, 33, к. 35 | 111 | 010 001 001 | 1216,9657 | 2015-2021 | 1082,3369 |  |  |  |  |  |
| 1926 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 11,2760 | 123,3528 |  |  |  |
| 1927 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Кунцево, Партизанская ул., д. 28, 30 | 112 | 010 001 001 | 1076,3132 | 2015-2017 | 1067,1552 |  |  |  |  |  |
| 1928 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2022 |  | 9,1580 |  |  |  |  |
| 1929 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, ул. Кастанаевская, влд. 44-48 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, ул. Кастанаевская, д. 44, д. 46, д. 48) | 113 | 010 001 001 | 3079,4430 | 2016-2020 | 2883,0274 |  |  |  |  |  |
| 1930 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2023 |  | 2,9780 | 193,4376 |  |  |  |
| 1931 | Жилой дом, ул. Кастанаевская, влд. 44-48, к. 2 | 114 | 010 001 001 | 935,9231 | 2017-2021 | 935,5161 |  |  |  |  |  |
| 1932 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 104,0143 | 2017-2021 | 104,0143 |  |  |  |  |  |
| 1933 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 831,5018 | 2019-2021 | 831,5018 |  |  |  |  |  |
| 1934 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,4070 | 2022 |  | 0,4070 |  |  |  |  |
| 1935 | Жилая застройка с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 115 | 010 001 001 | 19111,0000 | 2021-2023 | 5508,8471 |  |  |  |  |  |
| 1936 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 2370,6138 | 2021-2023 | 1864,9154 | 37,0000 | 468,6984 |  |  |  |
| 1937 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 16740,3862 | 2021-2023 | 3643,9317 | 8701,7347 | 4394,7198 |  |  |  |
| 1938 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Давыдковская ул., влд. 10 (со сносом жилых домов по адресу: Давыдковская ул., д. 10, к. 1, к. 2, к. 3 и инженерной подготовкой территории) | 116 | 010 001 001 | 4860,6886 | 2021-2024 | 492,2892 |  |  |  |  |  |
| 1939 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 539,6759 | 2021-2024 | 184,1000 | 71,4400 | 184,1359 | 100,0000 |  |  |
| 1940 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 4321,0127 | 2021-2024 | 308,1892 | 1149,8800 | 1402,9435 | 1460,0000 |  |  |
| 1941 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд. 12 | 117 | 010 001 001 | 2929,1766 | 2021-2024 | 61,6365 |  |  |  |  |  |
| 1942 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 158,3379 | 2021-2023 | 42,5000 | 50,1642 | 65,6737 |  |  |  |
| 1943 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 2770,8387 | 2021-2024 | 19,1365 | 830,6658 | 1401,0364 | 520,0000 |  |  |
| 1944 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и паркингом по адресу: Главмосстроя ул., влд. 1 (со сносом жилых домов по адресам: Главмосстроя ул., д. 1; д. 1, к. 1; д. 1, к. 2 и инженерной подготовкой территории) | 118 | 010 001 001 | 6454,2000 | 2022-2025 |  | 60,0000 | 202,8665 | 1998,1087 | 3497,2082 |  |
| 1945 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 696,0166 |
| 1946 | Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Кременчугская ул., влд. 5 (со сносом жилого дома по адресу: Кременчугская ул., д. 5, к. 1) | 119 | 010 001 001 | 7581,2442 | 2024-2027 |  |  |  | 427,7000 | 3061,9000 | 4091,6442 |
| 1947 | Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд. 12А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д. 12, к. 1, 2, 4, 5) | 120 | 010 001 001 | 11755,0000 | 2024-2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1948 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 779,3000 | 2024-2027 |  |  |  | 331,4000 | 309,3000 | 138,6000 |
| 1949 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 10975,7000 | 2024-2027 |  |  |  | 309,3000 | 2162,2000 | 8504,2000 |
| 1950 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд. 10А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д. 10, к. 4) | 121 | 010 001 001 | 3988,1000 | 2024-2027 |  |  |  | 242,6000 | 1290,7000 | 2454,8000 |
| 1951 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1952 | Жилой дом, р-н Северное Тушино, ул. Свободы, влд. 67, к. 5 | 122 | 010 001 001 | 811,8050 | 2016-2021 | 803,7031 |  |  |  |  |  |
| 1953 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 0,4569 | 7,6450 |  |  |  |
| 1954 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, сносом строения по адресу: ул. Сходненская, влд. 12 и перекладкой инженерных коммуникаций, р-н Южное Тушино, ул. Сходненская, влд. 12 (р-н Южное Тушино, кв-л 11, к. 1) | 123 | 010 001 001 | 1218,1781 | 2016-2022 | 890,6315 | 291,0164 |  |  |  |  |
| 1955 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 |  |  | 10,3084 | 26,2218 |  |  |
| 1956 | Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | Внутриквартальная инженерная застройка для индивидуальных жилых домов, экспериментальный жилой р-н Куркино, мкр. 1абв | 124 |  | 1367,5081 | 2004-2022 | 1367,3877 | 0,1204 |  |  |  |  |
| 1958 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1959 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, г. Зеленоград, мкр. 8, к. 829 | 125 | 010 001 001 | 1205,0161 | 2013-2016 | 1195,5469 |  |  |  |  |  |
| 1960 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 9,4530 |  |  |  | 0,0162 |
| 1961 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, г. Зеленоград, мкр. 9, к. 901А | 126 | 010 001 001 | 1240,7127 | 2017-2021 | 1178,3973 |  |  |  |  |  |
| 1962 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 54,9330 | 2017-2021 | 54,9330 |  |  |  |  |  |
| 1963 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 15,4000 | 2022-2024 |  | 11,5755 |  | 3,8245 |  |  |
| 1964 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 1123,4643 | 2020-2021 | 1123,4643 |  |  |  |  |  |
| 1965 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 46,9154 | 2022-2024 |  | 28,6105 |  | 18,3049 |  |  |
| 1966 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 | Жилой дом с инженерным обеспечением и благоустройством, пос. Рязановское, кв-л N 99, влд. 1 (п. Фабрики им. 1 Мая) | 127 | 010 001 001 | 5746,3971 | 2019-2022 | 3286,3532 |  |  |  |  |  |
| 1968 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1436,7959 | 2019-2022 | 959,0259 | 477,7700 |  |  |  |  |
| 1969 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 4,4740 | 2023 |  |  | 4,4740 |  |  |  |
| 1970 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 3468,6643 | 2019-2022 | 2327,3273 | 1141,3370 |  |  |  |  |
| 1971 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 836,4629 | 2023 |  |  | 836,4629 |  |  |  |
| 1972 | Укрупненные мероприятия по завершению работ по объектам, ранее включенным в Адресную инвестиционную программу, и по передаче объектов в собственность города Москвы | 128 |  |  |  |  | 1,0241 | 3204,8279 | 5432,1124 |  |  |
| 1973 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов жилого назначения для нужд города Москвы на свободных площадках и на площадках, по которым расторгнуты инвестиционные контракты | 129 |  |  |  |  |  |  |  | 6693,2616 |  |
| 1974 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 5714,1000 |  |  |  |  |
| 1975 | Реализация мероприятий по решению проблем граждан, участвующих в долевом строительстве | 05 А 08 00000 0501 |  |  |  |  | 5714,1000 |  |  |  |  |
| 1976 | Акционерное общество "Мосотделстрой N 1" |  |  |  |  |  | 5714,1000 |  |  |  |  |
| 1977 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 9900,0000 | 12560,0000 | 6180,6034 |  |  |
| 1978 | Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, 3-я очередь (в том числе ПИР) | 1 | 010 001 001 | 30725,0000 | 2020-2024 | 2084,3966 |  |  |  |  |  |
| 1979 | Средства бюджета города Москвы (затраты на приобретение объектов недвижимости) |  |  | 450,0000 | 2020 | 450,0000 |  |  |  |  |  |
| 1980 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы) |  |  | 575,0000 | 2020 | 575,0000 |  |  |  |  |  |
| 1981 | Средства бюджета города Москвы (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 1059,3966 | 2021 | 1059,3966 |  |  |  |  |  |
| 1982 | Средства софинансирования (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 28640,6034 | 2022-2024 |  | 9900,0000 | 12560,0000 | 6180,6034 |  |  |
| 1983 | Административно-деловой центр по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 35 (в том числе ПИР) | 2 | 001 005 002 | 7610,0000 | 2020-2022 | 4410,0000 |  |  |  |  |  |
| 1984 | Средства бюджета города Москвы (затраты на приобретение объектов недвижимости) |  |  | 840,0000 | 2020 | 840,0000 |  |  |  |  |  |
| 1985 | Средства бюджета города Москвы (обследование и проектно-изыскательские работы) |  |  | 370,0000 | 2020 | 370,0000 |  |  |  |  |  |
| 1986 | Средства бюджета города Москвы (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 6400,0000 | 2021 | 3200,0000 | 3200,0000 |  |  |  |  |
| 1987 | Подземная автостоянка по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 5.1 (с учетом ПИР) | 3 | 014 001 005 | 352,0000 | 2022 |  | 352,0000 |  |  |  |  |
| 1988 | Подземная автостоянка по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 5.4 (с учетом ПИР) | 4 | 014 001 005 | 518,0000 | 2022 |  | 518,0000 |  |  |  |  |
| 1989 | Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, влд. 5 (с учетом ПИР) | 5 | 010 001 001 | 7831,8700 | 2020-2022 | 6187,7700 |  |  |  |  |  |
| 1990 | Средства бюджета города Москвы (обследование и проектно-изыскательские работы) |  |  | 200,0000 | 2020 | 200,0000 |  |  |  |  |  |
| 1991 | Средства бюджета города Москвы (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 7631,8700 | 2020-2022 | 5987,7700 | 1644,1000 |  |  |  |  |
| 1992 | Выполнение государственных обязательств | 05 Б 00 00000 |  |  |  |  | 556,0000 |  |  |  |  |
| 1993 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 556,0000 |  |  |  |  |
| 1994 | Приобретение жилых помещений с целью предоставления гражданам при отселении из домов, в том числе признанных аварийными, расположенных на территории города Москвы | 05 Б 04 00000 0501 |  |  |  |  | 556,0000 |  |  |  |  |
| 1995 | Приобретение жилых помещений с целью предоставления гражданам при отселении из домов, в том числе признанных аварийными, расположенных на территории города Москвы | 1 | 010 001 001 | 556,0000 | 2022 |  | 556,0000 |  |  |  |  |
| 1996 | РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ | 06 0 00 00000 |  |  |  |  | 34606,3490 | 35537,3362 | 32953,1546 | 39015,2975 | 7941,0364 |
| 1997 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 192,0300 | 604,4979 | 80,0000 |  |  |
| 1998 | Развитие электроснабжения города Москвы | 06 А 00 00000 |  |  |  |  | 120,0000 | 93,6885 |  |  |  |
| 1999 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 120,0000 | 93,6885 |  |  |  |
| 2000 | Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | 06 А 03 00000 0402 |  |  |  |  | 120,0000 | 93,6885 |  |  |  |
| 2001 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии Государственного бюджетного учреждения города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" (2 этап) | 1 | 013 006 005 | 346,7157 | 2020-2023 | 133,0272 | 120,0000 | 93,6885 |  |  |  |
| 2003 | Развитие газоснабжения в городе Москве | 06 В 00 00000 |  |  |  |  | 2118,7514 | 1621,2928 |  |  |  |
| 2004 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 1000,0000 | 1338,7720 |  |  |  |
| 2005 | Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы | 06 В 02 00000 0402 |  |  |  |  | 1000,0000 | 1338,7720 |  |  |  |
| 2006 | Акционерное общество "МОСГАЗ" |  |  |  |  |  | 1000,0000 |  |  |  |  |
| 2007 | Мероприятия по перекладке газопроводов-дюкеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | Щукинский дюкер; Пойма Строгино дюкер по адресу: Серебряный бор - Живописная ул. (18.011) | 1 | 013 010 003 | 656,0741 | 2018-2021 | 649,5400 |  |  |  |  |  |
| 2009 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 31,8154 | 2018 | 25,2813 |  |  |  |  |  |
| 2010 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2019 году |  |  |  |  |  | 6,5341 |  |  |  |  |
| 2011 | Строительство |  |  | 624,2587 | 2020-2021 | 624,2587 |  |  |  |  |  |
| 2012 | Голутвинский дюкер по адресу: Якиманская наб., д. 2, к. 1 | 2 | 013 010 003 | 60,9555 | 2018-2020 | 59,8012 |  |  |  |  |  |
| 2013 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 11,9315 | 2018 | 10,7772 |  |  |  |  |  |
| 2014 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  |  |  |  | 1,1543 |  |  |  |  |
| 2015 | Строительство |  |  | 49,0240 | 2020 | 49,0240 |  |  |  |  |  |
| 2016 | Фрунзенский-1 дюкер; Фрунзенский-2 дюкер по адресу: Фрунзенская наб., д. 26 | 3 | 013 010 003 | 225,2986 | 2018-2021 | 221,4881 |  |  |  |  |  |
| 2017 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 21,7403 | 2018 | 17,9298 |  |  |  |  |  |
| 2018 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2019-2020 годах |  |  |  |  |  | 3,8105 |  |  |  |  |
| 2019 | Строительство |  |  | 203,5583 | 2021 | 203,5583 |  |  |  |  |  |
| 2020 | Гольяновский дюкер по адресу: Гольяновская ул., д. 2 | 4 | 013 010 003 | 220,2072 | 2018-2021 | 215,3800 |  |  |  |  |  |
| 2021 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,6423 | 2018-2019 | 9,8151 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  |  |  |  | 4,8272 |  |  |  |  |
| 2023 | Строительство |  |  | 205,5649 | 2019-2021 | 205,5649 |  |  |  |  |  |
| 2024 | Рубцовский дюкер по адресу: Рубцовско-Дворцовая ул., выход на Русаковскую наб. | 5 | 013 010 003 | 10,5179 | 2018 | 10,2980 |  |  |  |  |  |
| 2025 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 10,5179 | 2018 | 10,2980 |  |  |  |  |  |
| 2026 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  |  |  |  | 0,2199 |  |  |  |  |
| 2027 | Мероприятия по газоснабжению территории Троицкого и Новомосковского округов города Москвы |  |  |  |  |  | 1000,0000 |  |  |  |  |
| 2028 | 18.030 Строительство сети газоснабжения Рязановского и Воскресенского поселения Новомосковского административного округа г. Москвы | 6 | 013 010 003 | 127,1055 | 2018-2022 | 75,1465 | 51,9590 |  |  |  |  |
| 2029 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 127,1055 | 2018-2022 | 75,1465 | 51,9590 |  |  |  |  |
| 2030 | 18.033 Строительство сети газоснабжения Кленовского поселения Троицкий административный округ г. Москвы | 7 | 013 010 003 | 957,8200 | 2018-2022 | 101,8870 | 855,9330 |  |  |  |  |
| 2031 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 175,1010 | 2018-2022 | 101,8870 | 73,2140 |  |  |  |  |
| 2032 | Строительство |  |  | 782,7190 | 2022 |  | 782,7190 |  |  |  |  |
| 2033 | 18.035 Строительство сети газоснабжения Вороновского пос. Троицкий административный округ г. Москвы | 8 | 013 010 003 | 95,6770 | 2018-2022 | 35,3520 | 60,3250 |  |  |  |  |
| 2034 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 95,6770 | 2018-2022 | 35,3520 | 60,3250 |  |  |  |  |
| 2035 | 18.037 Строительство сети газоснабжения Новофедоровского поселения Троицкого административного округа города Москвы | 9 | 013 010 003 | 68,7253 | 2018 | 42,3100 |  |  |  |  |  |
| 2036 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 68,7253 | 2018 | 42,3100 |  |  |  |  |  |
| 2037 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2019-2020 годах |  |  |  |  |  | 26,4153 |  |  |  |  |
| 2038 | 18.039 Строительство сети газоснабжения поселения Киевский Троицкого административного округа города Москвы | 10 | 013 010 003 | 49,9860 | 2018-2020 | 35,9390 |  |  |  |  |  |
| 2039 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 49,9860 | 2018-2020 | 35,9390 |  |  |  |  |  |
| 2040 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  |  |  |  | 14,0470 |  |  |  |  |
| 2041 | 18.040 Строительство сети газоснабжения от КРП-20 к КГМ | 11 | 013 010 003 | 133,2507 | 2018-2021 | 76,8541 |  |  |  |  |  |
| 2042 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 133,2507 | 2018-2021 | 76,8541 |  |  |  |  |  |
| 2043 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  |  |  |  | 56,3966 |  |  |  |  |
| 2044 | 18.041 Строительство сети газоснабжения от КРП-21 к КГМ | 12 | 013 010 003 | 20,8340 | 2018 | 16,5920 |  |  |  |  |  |
| 2045 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,8340 | 2018 | 16,5920 |  |  |  |  |  |
| 2046 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  |  |  |  | 4,2420 |  |  |  |  |
| 2047 | 18.042 Строительство сети газоснабжения Щаповского пос. Троицкий административный округ г. Москвы | 13 | 013 010 003 | 39,4716 | 2018-2021 | 33,9686 |  |  |  |  |  |
| 2048 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 39,4716 | 2018-2021 | 33,9686 |  |  |  |  |  |
| 2049 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  |  |  |  | 5,5030 |  |  |  |  |
| 2050 | 18.044 Строительство сети газоснабжения Михайловского пос. Троицкий административный округ г. Москвы | 14 | 013 010 003 | 164,1336 | 2018-2022 | 113,5153 | 31,7830 |  |  |  |  |
| 2051 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 164,1336 | 2018-2022 | 113,5153 | 31,7830 |  |  |  |  |
| 2052 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2017-2020 годах |  |  |  |  |  | 18,8353 |  |  |  |  |
| 2053 | Мероприятия по газификации поселка Толстопальцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2054 | 17.073 3.5 этап (ТЗ N 1174) территория Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы г. Москвы, р-н Внуково, пос. Толстопальцево | 15 | 013 010 003 | 51,1532 | 2017-2020 | 46,0083 |  |  |  |  |  |
| 2055 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 9,5250 | 2017-2019 | 8,5941 |  |  |  |  |  |
| 2056 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2017 году |  |  |  |  |  | 0,9309 |  |  |  |  |
| 2057 | Строительство |  |  | 41,6282 | 2020 | 37,4142 |  |  |  |  |  |
| 2058 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2017 году |  |  |  |  |  | 4,2140 |  |  |  |  |
| 2059 | Укрупненные мероприятия по перекладке газопроводов-дюкеров | 16 |  |  |  |  |  | 1338,7720 |  |  |  |
| 2060 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 1118,7514 | 282,5208 |  |  |  |
| 2061 | Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы | 06 В 02 00000 0402 |  |  |  |  | 1118,7514 | 282,5208 |  |  |  |
| 2062 | Акционерное общество "МОСГАЗ" |  |  |  |  |  | 1118,7514 | 282,5208 |  |  |  |
| 2063 | Перекладка двух подводящих газопроводов высокого давления диаметром 700-1000 мм к ТЭЦ-27 | 1 | 013 010 003 | 620,0000 | 2020-2022 | 396,0417 | 223,9583 |  |  |  |  |
| 2064 | Вынос газопровода среднего давления, попадающего в зону строительства объектов улично-дорожной сети на территории застройки "ЗИЛ-Юг" | 2 | 013 010 003 | 650,3139 | 2022-2023 |  | 367,7931 | 282,5208 |  |  |  |
| 2065 | Строительство котельной для обеспечения нужд стадиона "Авангард" по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 33 | 3 | 013 009 002  013 010 003 | 467,0000 | 2022 |  | 467,0000 |  |  |  |  |
| 2066 | Строительство блочно-модульной газовой котельной и подводящих инженерных сетей для теплоснабжения ОВК Хорошевского района по адресу: г. Москва, ул. Таманская, д. 10, стр. 1 (включая проектно-изыскательские работы) | 4 | 013 009 002  013 010 003 | 60,0000 | 2022 |  | 60,0000 |  |  |  |  |
| 2067 | Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы | 06 Г 00 00000 |  |  |  |  | 676,5214 | 1089,7046 | 377,4709 | 42,3885 |  |
| 2068 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 676,5214 | 1089,7046 | 377,4709 | 42,3885 |  |
| 2069 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы | 06 Г 01 00000 0402 |  |  |  |  | 676,5214 | 1089,7046 | 377,4709 | 42,3885 |  |
| 2070 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2071 | Коллектор для подземных коммуникаций по Б. Грузинской ул. (от Баррикадной ул. до ул. Фадеева), 1 этап | 1 | 013 012 003 | 135,4229 | 2020-2025 | 7,1892 | 8,2337 | 80,0000 | 30,0000 | 10,0000 |  |
| 2072 | Коллектор подземных коммуникаций в районе Неопалимовского пер. | 2 | 013 012 003 | 11,4000 | 2021-2023 | 2,2741 | 3,9799 | 5,1460 |  |  |  |
| 2073 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2074 | 06-015 ПС 220/110/20/10 кВ "Сити-2" с заходами КЛ (отводящий кабельный коллектор) | 3 | 013 012 003 | 4767,7093 | 2005-2022 | 4767,6833 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2075 | 06-028 Кабельный коллектор от электроподстанции ТЭЦ-21 | 4 | 013 012 003 | 6792,9028 | 2006-2023 | 6429,3042 | 77,2000 | 286,3986 |  |  |  |
| 2076 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2077 | Коллектор подземных коммуникаций от Алтуфьевского ш. до ул. Комдива Орлова | 5 | 013 012 003 | 13,7725 | 2020-2023 | 7,6589 | 1,6190 | 4,4946 |  |  |  |
| 2078 | Коллектор подземных коммуникаций от Ботанической ул. до ул. Комдива Орлова | 6 | 013 012 003 | 46,5567 | 2020-2023 | 24,6010 | 5,9500 | 16,0057 |  |  |  |
| 2079 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080 | Подземный коллектор для инженерных коммуникаций от подстанции "Чухлинка" | 7 | 013 012 003 | 632,8867 | 2020-2025 | 18,4852 | 14,4015 | 300,0000 | 295,0000 | 5,0000 |  |
| 2081 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082 | Кабельный коллектор от подстанции Семеновская (1 и 3 пусковые комплексы) | 8 | 013 012 003 | 22,8000 | 2021-2023 | 3,9763 | 4,7716 | 14,0521 |  |  |  |
| 2083 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2084 | 06-017 подстанция 220 кВ "Матвеевская" (Давыдковская) с заходами (кабельный коллектор) 1, 3 пусковые комплексы, Винницкая ул., около д. N 7 | 9 | 013 012 003 | 1958,3610 | 2006-2025 | 1070,9725 | 520,0000 | 290,0000 | 50,0000 | 27,3885 |  |
| 2085 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2086 | ПС 220/110/20/10 кВ "Герцево" с заходами ВЛ, заходы КЛ на ПС "Герцево" (кабельный коллектор - 1 и 3 пусковые комплексы) | 10 | 013 012 003 | 109,8000 | 2021-2024 | 18,5091 | 28,8200 | 60,0000 | 2,4709 |  |  |
| 2087 | Кабельный коллектор от электроподстанции ТЭЦ-16 | 11 | 013 012 003 | 173,9194 | 2020-2023 | 128,7921 | 11,5197 | 33,6076 |  |  |  |
| 2088 | Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения | 06 Д 00 00000 |  |  |  |  | 9123,5019 | 5400,1000 | 5000,0000 | 5000,0000 | 2346,5739 |
| 2089 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 596,1303 | 3000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 | 2346,5739 |
| 2090 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы | 06 Д 01 00000 0502 |  |  |  |  | 596,1303 | 3000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 | 2346,5739 |
| 2091 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2092 | 87-2605 Канализационный коллектор от Новорязанской ул. до коллектора по Нижне-Сусальному пер. | 1 | 013 012 003 | 755,2985 | 2004-2025 | 474,8601 | 171,0000 | 100,0000 | 8,0000 | 1,4384 |  |
| 2093 | ПР-414 Отводящие трубопроводы от Центральной канализационной насосной станции до Юго-Западных каналов | 2 | 013 008 001 | 3066,5851 | 2006-2025 | 2098,8175 | 16,0000 | 550,0000 | 400,0000 | 1,7676 |  |
| 2094 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2095 | 30-06-01. Водовод N 2 Д = 1200 мм от Северной станции водоподготовки до Ленинградского ш. (1 пусковой комплекс) | 3 | 013 007 005 | 1139,6758 | 2008-2023 | 877,2896 | 225,6820 | 36,7042 |  |  |  |
| 2096 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2097 | 04-2600/93-2605. Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции (1 пусковой комплекс) | 4 | 013 008 001 | 3507,3241 | 2007-2025 | 2311,0052 | 5,0000 | 270,0000 | 500,0000 | 421,3189 |  |
| 2098 | 04-2600/93-2605. Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции (2 пусковой комплекс) | 5 | 013 008 001 | 2527,8082 | 2008-2025 | 1656,0453 | 2,1914 | 200,0000 | 400,0000 | 269,5715 |  |
| 2099 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100 | 75-05 Строительство Царицынского канализационного канала | 6 | 013 007 006 | 1775,8894 | 2008-2025 | 1299,2343 | 55,0000 | 400,0000 | 20,0000 | 1,6551 |  |
| 2101 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2102 | Строительство сооружений водоподготовки на Западной станции водоподготовки | 7 | 013 007 006 | 12390,0000 | 2018-2026 | 1322,1692 | 121,2569 | 1400,0000 | 3500,0000 | 3700,0000 | 2346,5739 |
| 2103 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 594,3911 | 2018-2022 | 473,1342 | 121,2569 |  |  |  |  |
| 2104 | Строительство |  |  | 11795,6089 | 2019-2026 | 849,0350 |  | 1400,0000 | 3500,0000 | 3700,0000 | 2346,5739 |
| 2105 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов водопроводно-канализационного хозяйства Москва | 8 |  |  |  |  |  | 43,2958 | 172,0000 | 604,2485 |  |
| 2106 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 8488,6716 | 2400,1000 |  |  |  |
| 2107 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы | 06 Д 01 00000 0502 |  |  |  |  | 8488,6716 | 2400,1000 |  |  |  |
| 2108 | Акционерное общество "Мосводоканал" |  |  |  |  |  | 8488,6716 | 2400,1000 |  |  |  |
| 2109 | Строительство канализационной насосной станции (объект "Автобусный парк вблизи д. Красная Пахра", пос. Краснопахорское, ТАО), включая проектно-изыскательские работы | 1 | 013 008 001 | 50,0000 | 2021-2022 | 11,3285 | 38,6716 |  |  |  |  |
| 2110 | Реконструкция 1 и 2 блока Люберецких очистных сооружений | 2 | 013 008 002 | 30500,0000 | 2019-2022 | 23200,0000 | 7300,0000 |  |  |  |  |
| 2111 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 310,2448 | 2019-2020 | 310,2448 |  |  |  |  |  |
| 2112 | Строительство |  |  | 30189,7552 | 2019-2022 | 22889,7552 | 7300,0000 |  |  |  |  |
| 2113 | Переустройство дюкерной канализации под Москвой-рекой в районе Шелепихинской набережной (включая проектно-изыскательские работы) | 3 | 013 008 003 | 1600,0000 | 2022-2023 |  | 1000,0000 | 600,0000 |  |  |  |
| 2114 | Строительство павильона (накрытия) снегосплавного пункта по адресу: г. Москва, ВАО, 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а (включая проектно-изыскательские работы) | 4 | 011 002 003 | 200,1000 | 2022-2023 |  | 50,0000 | 150,1000 |  |  |  |
| 2115 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: г. Москва, ЮАО, Тарный пр-д, влд. 5 (включая проектно-изыскательские работы) | 5 | 011 002 003 | 1750,0000 | 2022-2023 |  | 100,0000 | 1650,0000 |  |  |  |
| 2116 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 38,7000 |  |  |  |  |
| 2117 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы | 06 Д 01 00000 0502 |  |  |  |  | 38,7000 |  |  |  |  |
| 2118 | Приобретение в собственность города Москвы имущественного комплекса по адресу: г. Москва, п. Щаповское, пос. Курилово, состоящего из:  - нежилое здание (водонапорная башня) с кадастровым номером 77:22:0000000:2578;  - нежилое здание (артезианская скважина) с кадастровым номером 77:22:0000000:2475;  - сооружение (водораспределительная сеть) с кадастровым номером 77:22:0000000:957;  - сооружение (канализационная линия) с кадастровым номером 77:22:0000000:955 | 1 | 013 007 005  013 008 003 | 38,7000 | 2022 |  | 38,7000 |  |  |  |  |
| 2119 | Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 00 00000 |  |  |  |  | 3214,7470 | 6296,1619 | 6391,4156 | 6642,0816 |  |
| 2120 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 1632,2222 | 5000,0000 | 5478,2397 | 5000,0000 |  |
| 2121 | Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 03 00000 0503 |  |  |  |  | 1298,0276 | 4300,0000 | 4500,0000 | 5000,0000 |  |
| 2122 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2123 | Водосточный коллектор D = 1000-2000 мм к очистному сооружению N 19, Новосходненское ш. | 1 | 013 008 002 | 913,2000 | 2021-2025 | 2,3869 |  | 60,0000 | 150,0000 | 700,8131 |  |
| 2124 | Очистное сооружение N 19, Новосходненское ш. | 2 | 013 008 002 | 965,6000 | 2021-2025 | 2,4572 |  | 80,0000 | 100,0000 | 783,1428 |  |
| 2125 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2126 | Стационарный снегосплавный пункт, Березовая ал., влд. 10 | 3 | 013 008 002 | 410,5839 | 2018-2025 | 36,9453 | 15,1454 | 150,0000 | 150,0000 | 58,4932 |  |
| 2127 | 3253-06-02 Очистные сооружения дождевой канализации района Северный мкр. 9 (2 пусковой комплекс) район Северный, мкр. 9 | 4 | 013 008 002 | 596,1512 | 2008-2022 | 594,9123 | 1,2389 |  |  |  |  |
| 2128 | 04-6539-02 Очистное сооружение и тепловой пункт для мкр. 1 района Северный (2 пусковой комплекс) | 5 | 013 008 002 | 811,9155 | 2008-2022 | 811,8895 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2129 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130 | Восстановление пропускной способности сети водостока на пересечении ул. Ткацкая и ул. Ибрагимова | 6 | 013 008 003 | 16,4885 | 2017-2023 | 14,9884 |  | 1,5001 |  |  |  |
| 2131 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2132 | 3099-06 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации, п. Некрасовка | 7 | 013 008 002 | 806,7749 | 2007-2025 | 575,6483 | 2,4000 | 10,0000 | 80,0000 | 138,7266 |  |
| 2133 | Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1 очередь) и строительство на высвобожденных после реконструкции площадях производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (2 очередь), 1 этап (очередь) - реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Угрешская, д. 22 | 8 | 013 008 002 | 4600,1895 | 2017-2025 | 2890,3134 | 203,7037 | 730,0000 | 725,0000 | 51,1724 |  |
| 2134 | Головное очистное сооружение в мкр. Курьяново, ул. Шоссейная, влд. 90 | 9 | 013 008 002 | 290,0000 | 2023-2025 |  |  | 50,0000 | 150,0000 | 90,0000 |  |
| 2135 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2136 | Реконструкция водоочистных сооружений, пруд-отстойник "Городня-1", 2 этап (1,83 куб. м/сутки), ул. Прохладная, влд. 30 | 10 | 013 008 002 | 328,2721 | 2013-2023 | 305,0542 | 7,4839 | 15,7340 |  |  |  |
| 2137 | Реконструкция водоочистных сооружений, пруд-отстойник "Орехово-Борисово", 2 этап (0,35 куб. м/сутки), Шипиловский пр-д, влд. 24 | 11 | 013 008 002 | 650,9587 | 2012-2025 | 404,3205 | 3,8574 | 95,0000 | 140,0000 | 7,7808 |  |
| 2138 | Реконструкция водоочистных сооружений, пруд-отстойник "Бирюлевский ручей", 2 этап (0,51 куб. м/сутки), 3-я Радиальная ул., влд. 3, сооружение 3 | 12 | 013 008 002 | 199,9280 | 2013-2023 | 189,4021 | 7,4860 | 3,0399 |  |  |  |
| 2139 | Реконструкция Котляково-Коломенских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, 1-й Котляковский пер., д. 15, к. 1 | 13 | 013 008 002 | 1567,3897 | 2018-2025 | 40,7103 | 13,3883 | 270,0000 | 300,0000 | 943,2911 |  |
| 2140 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2141 | 02-6900 Очистные сооружения для застройки кв-ла 32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме р. Котловки) | 14 | 013 008 002 | 3069,2767 | 2002-2025 | 1836,5619 | 2,3000 | 500,0000 | 500,0000 | 230,4148 |  |
| 2142 | 05-029-02 Очистные сооружения и тепловой пункт для застройки мкр. 11 р-на Южное Бутово (2 пусковой комплекс) | 15 | 013 008 002 | 575,0255 | 2010-2022 | 574,9163 | 0,1092 |  |  |  |  |
| 2143 | Очистные сооружения N 1 для 1 очереди застройки р-на Щербинка | 16 | 013 008 002 | 188,2032 | 2008-2024 | 118,7723 | 17,3495 | 20,0000 | 32,0814 |  |  |
| 2144 | Очистные сооружения N 3 для 1 очереди застройки р-на Щербинка | 17 | 013 008 002 | 821,8280 | 2008-2025 | 72,9746 | 4,9439 | 100,0000 | 420,0000 | 223,9095 |  |
| 2145 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2146 | Очистные сооружения N 3а в районе Центральной ул. на пересечении подъездной дороги к аэропорту "Внуково" и 3-й Рейсовой ул., район Внуково | 18 | 013 008 002 | 30,4896 | 2008-2022 | 30,4376 | 0,0520 |  |  |  |  |
| 2147 | 05-6568 Очистные сооружения для новой территории МГУ им. М.В. Ломоносова. Пойма р. Раменки, р-н Раменки | 19 | 013 008 002 | 1477,0077 | 2008-2022 | 1476,9264 | 0,0813 |  |  |  |  |
| 2148 | Реконструкция Сетуньских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Верейская, д. 10, к. 4 | 20 | 013 008 002 | 1950,0000 | 2017-2025 | 140,2537 | 660,0000 | 700,0000 | 400,0000 | 49,7463 |  |
| 2149 | Очистные сооружения для территории жилого микрорайона с бульваром, расположенной вдоль берега р. Москвы, Филевского б-ра и проектируемого пр-да 2017 | 21 | 013 008 002 | 597,0683 | 2017-2022 | 593,1203 | 3,9480 |  |  |  |  |
| 2150 | Очистное сооружение N 1 у д. Ликова | 22 | 013 008 002 | 2485,2215 | 2020-2025 | 17,3438 | 331,4000 | 1200,0000 | 936,0000 | 0,4777 |  |
| 2151 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2152 | Реконструкция Войковских кустовых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, Ленинградское ш., влд. 23Б | 23 | 013 008 002 | 757,0868 | 2017-2025 | 40,3358 | 1,0000 | 50,0000 | 200,0000 | 465,7510 |  |
| 2153 | 3126-06 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации, ул. Новощукинская | 24 | 013 008 002 | 280,5757 | 2008-2022 | 280,3422 | 0,2335 |  |  |  |  |
| 2154 | Реконструкция пруда-отстойника "Тушино-2" | 25 | 013 008 002 | 53,6725 | 2022-2023 |  | 21,7246 | 31,9479 |  |  |  |
| 2155 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2156 | 96-7613 Строительство очистных сооружений N 3 для застройки мкр. N 1, 2, 3, 4, 6, 8 района Матушкино-Савелки, в пойме р. Ржавки | 26 | 013 008 002 | 437,3714 | 2006-2022 | 437,2154 | 0,1560 |  |  |  |  |
| 2157 | 697-02 Очистные сооружения дождевой канализации с ТП для застройки мкр. 12 района Щукино по адресу: Авиационная ул., вл. 74 (территория Покровско-Глебовской КНС) | 27 | 013 008 002 | 150,3000 | 2013-2025 | 0,3000 |  | 5,0000 | 40,0000 | 105,0000 |  |
| 2158 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов водоотведения поверхностного стока, отведение поверхностного стока с территории мкр. Кожухово с завершением строительства очистных сооружений по адресу: ул. Лухмановская, влд. 11 Б, Очистное сооружение, пос. Западный, Очистное сооружение, Хорошево-Мневники, кв. 83, 84-85, 86 | 28 |  |  |  |  |  | 227,7781 | 176,9186 | 1151,2807 |  |
| 2159 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Тверской области на реконструкцию канализационных очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии от поселка Радченко Конаковского района Тверской области и реконструкцию канализационных очистных сооружений города Торжок | 06 Е 09 00000 0503 |  |  |  |  | 54,1946 |  |  |  |  |
| 2160 | Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2161 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Городня со строительством напорной линии от п. Радченко Конаковского р-на Тверской обл. и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Торжок | 1 | 013 008 002 | 508,7220 | 2020-2022 | 454,5274 | 54,1946 |  |  |  |  |
| 2162 | Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в целях реализации регионального проекта "Оздоровление Волги" | 06 Е G6 G0001 0503 |  |  |  |  | 280,0000 | 700,0000 | 978,2397 |  |  |
| 2163 | Реконструкция пруда-отстойника "Тушино-1" | 1 | 013 008 002 | 2050,0000 | 2020-2024 | 91,7603 | 280,0000 | 700,0000 | 978,2397 |  |  |
| 2164 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 879,5523 | 663,3529 | 46,1992 | 736,9579 |  |
| 2165 | Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 03 00000 0503 |  |  |  |  | 879,5523 | 663,3529 | 46,1992 | 736,9579 |  |
| 2166 | Строительство системы отвода поверхностных стоков с территории поликлиники на 320 посещений в смену в пос. Воскресенское | 1 | 013 008 001  013 008 002  013 008 003 | 46,1992 | 2022 |  | 46,1992 |  |  |  |  |
| 2167 | Сети ливневой канализации и очистное сооружение поверхностного стока для объектов "Учебный корпус на 725 мест на территории существующего школьного отделения N 4 ГБОУ "Школа N 1391", пос. Первомайское, д. Горчаково" и "ДОУ на 300 мест, пос. Первомайское, п. Птичное" | 2 | 013 008 001  013 008 002  013 008 003 | 178,7432 | 2020-2023 | 65,0627 | 87,6805 | 26,0000 |  |  |  |
| 2168 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 12,7782 | 2020-2022 | 5,8349 | 6,9433 |  |  |  |  |
| 2169 | Строительство |  |  | 165,9650 | 2021-2023 | 59,2278 | 80,7372 | 26,0000 |  |  |  |
| 2170 | Ливневые очистные сооружения на территории ТПУ "Мамыри" | 3 | 013 008 001  013 008 002  013 008 003 | 1135,2909 | 2020-2023 | 121,8450 | 632,6245 | 380,8214 |  |  |  |
| 2171 | Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в поселке Коммунарка | 4 | 013 008 001  013 008 002  013 008 003 | 1149,9853 | 2022-2025 |  | 110,2967 | 256,5315 | 46,1992 | 736,9579 |  |
| 2172 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов водоотведения поверхностного стока (включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году) | 5 |  |  |  |  | 2,7514 |  |  |  |  |
| 2173 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 702,9725 | 632,8090 | 866,9767 | 905,1237 |  |
| 2174 | Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока | 06 Е 03 00000 0503 |  |  |  |  | 702,9725 | 632,8090 | 866,9767 | 905,1237 |  |
| 2175 | Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" |  |  |  |  |  | 362,1600 | 217,6500 |  |  |  |
| 2176 | Строительство очистного сооружения для объекта "Строительство улично-дорожной сети на участке от ул. Большая Филевская до Третьего транспортного кольца" | 1 | 013 008 002 | 499,6000 | 2022-2023 |  | 353,0000 | 146,6000 |  |  |  |
| 2177 | Реконструкция сети дождевой канализации вблизи земельного участка с кадастровым номером: 77:06:0004011:1002 по адресу: ул. Наметкина, влд. 10А, стр. 1-7, стр. 10 | 2 | 013 008 002 | 80,2100 | 2022-2023 |  | 9,1600 | 71,0500 |  |  |  |
| 2178 | Укрупненные мероприятия по ликвидации подтоплений на объектах городского хозяйства Москвы (реконструкция дождевой канализации, русел рек и ГТС Борисовская плотина) | 3 |  |  |  |  | 340,8125 | 415,1590 | 866,9767 | 905,1237 |  |
| 2179 | Развитие единой светоцветовой среды города Москвы | 06 Ж 00 00000 |  |  |  |  | 359,7027 | 162,5458 | 169,6978 | 177,1645 |  |
| 2180 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы | 020 |  |  |  |  | 359,7027 | 162,5458 | 169,6978 | 177,1645 |  |
| 2181 | Реализация мероприятий по реконструкции кабельных линий и трансформаторных подстанций, обеспечивающих энергоснабжением сети наружного освещения города Москвы | 06 Ж 09 00000 0503 |  |  |  |  | 359,7027 | 162,5458 | 169,6978 | 177,1645 |  |
| 2182 | Государственное унитарное предприятие города Москвы "Моссвет" |  |  |  |  |  | 250,0553 |  |  |  |  |
| 2183 | ТП N 222 - ТП N 7, ул. Садовая-Сухаревская, д. 12 - Сухаревская Б. пл., д. 18 | 1 | 013 006 005 | 24,1734 | 2019-2022 | 23,6719 | 0,5015 |  |  |  |  |
| 2184 | ТП N 222 - ТП N 5 ул. Садовая-Сухаревская, д. 12 - ул. Садовая-Самотечная, д. 12/24 | 2 | 013 006 005 | 17,0475 | 2019-2022 | 16,7420 | 0,3055 |  |  |  |  |
| 2185 | ТП N 3 - ТП N 4, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4, 2/30 - ул. Садовая-Каретная, д. 2-4 | 3 | 013 006 005 | 18,3441 | 2019-2022 | 3,1907 | 15,1534 |  |  |  |  |
| 2186 | ТП N 2 - ТП N 3 ул. Садовая-Кудринская, д. 30-32 - ул. Садовая Триумфальная, д. 4, 2/30 | 4 | 013 006 005 | 15,2981 | 2019-2022 | 2,5172 | 12,7809 |  |  |  |  |
| 2187 | ТП N 1 - ТП N 2, ул. Садовая-Кудринская, д. 4-6, - ул. Садовая-Кудринская, д. 30-32 | 5 | 013 006 005 | 18,7122 | 2019-2022 | 3,7628 | 14,9494 |  |  |  |  |
| 2188 | ТП N 1 - ТП N 32, ул. Садовая-Кудринская, д. 4-6 - Трубниковский пер., д. 11 | 6 | 013 006 005 | 23,8643 | 2019-2022 | 22,3939 | 1,4704 |  |  |  |  |
| 2189 | ТП N 32 - ТП N 33, Трубниковский пер., д. 11 - Смоленская пл., д. 2 | 7 | 013 006 005 | 15,0347 | 2019-2022 | 2,5470 | 12,4877 |  |  |  |  |
| 2190 | ТП N 34 - ТП N 33, Дашков пер., д. 1 - Смоленская пл., д. 2 | 8 | 013 006 005 | 46,3504 | 2019-2022 | 3,4142 | 42,9362 |  |  |  |  |
| 2191 | ТП N 7 - ТП N 9 Большая Сухаревская пл., д. 16/18 - ул. Садовая-Черногрязская, д. 22 | 9 | 013 006 005 | 48,0033 | 2019-2022 | 40,5651 | 7,4382 |  |  |  |  |
| 2192 | ТП N 191 - ТП N 10, Сивяков пер., д. 6 - ул. Земляной Вал, д. 32а | 10 | 013 006 005 | 32,1622 | 2019-2022 | 5,4133 | 26,7489 |  |  |  |  |
| 2193 | ТП N 180 - ТП N 191 Таганский транспортный тоннель - Сивяков пер., д. 6 | 11 | 013 006 005 | 22,0540 | 2019-2022 | 21,3887 | 0,6653 |  |  |  |  |
| 2194 | ТП 222 - ТП 48, ул. Садовая-Сухаревская, д. 12 - Трубная пл., д. 2 | 12 | 013 006 005 | 35,4058 | 2019-2022 | 5,7896 | 29,6162 |  |  |  |  |
| 2195 | ТП 640 - ПС, Берсеневская Большой Каменный мост - Болотная наб., д. 15 | 13 | 013 006 005 | 24,4386 | 2019-2022 | 4,8962 | 19,5424 |  |  |  |  |
| 2196 | ТП 642 - ГЭС-1, Большой Москворецкий мост - Раушская наб., д. 10 | 14 | 013 006 005 | 15,6554 | 2019-2022 | 3,8897 | 11,7657 |  |  |  |  |
| 2197 | ТП 640 - ТП 642, Большой Каменный мост - Большой Москворецкий мост | 15 | 013 006 005 | 48,2525 | 2019-2022 | 8,1141 | 40,1384 |  |  |  |  |
| 2198 | ТП-10, ул. Земляной Вал, д. 32а | 16 | 013 006 005 | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2199 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2200 | ТП-147, Соймоновский пр-д, д. 7 | 17 | 013 006 005 | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2201 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2202 | ТП-222, ул. Садовая-Сухаревская, д. 12 | 18 | 013 006 005 | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2203 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2204 | ТП-34, Дашков пер., д. 1 | 19 | 013 006 005 | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2205 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2206 | ТП-47, Гоголевский б-р, д. 1 | 20 | 013 006 005 | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2207 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2208 | ТП-9, ул. Садовая-Черногрязская, д. 22 | 21 | 013 006 005 | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2209 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2210 | ТП-4, ул. Садовая-Каретная, д. 2-4 | 22 | 013 006 005 | 0,9844 | 2022 |  | 0,9844 |  |  |  |  |
| 2211 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9844 | 2022 |  | 0,9844 |  |  |  |  |
| 2212 | ТП-642, Большой Москворецкий мост | 23 | 013 006 005 | 0,9844 | 2022 |  | 0,9844 |  |  |  |  |
| 2213 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,9844 | 2022 |  | 0,9844 |  |  |  |  |
| 2214 | ТП-5, ул. Садовая-Самотечная, д. 12/24 | 24 | 013 006 005 | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2215 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2216 | ТП-3, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4, 2/30 | 25 | 013 006 005 | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2217 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,4483 | 2022 |  | 1,4483 |  |  |  |  |
| 2218 | Укрупненные мероприятия по реконструкции кабельных линий и трансформаторных подстанций, обеспечивающих энергоснабжением сети наружного освещения города Москвы | 26 |  |  |  |  | 109,6474 | 162,5458 | 169,6978 | 177,1645 |  |
| 2219 | Развитие инженерных коммуникаций города Москвы | 06 И 00 00000 |  |  |  |  | 18989,2731 | 20873,8426 | 21014,5703 | 27153,6629 | 5594,4625 |
| 2220 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 11176,1567 | 10440,7711 | 15554,0274 | 17689,0860 |  |
| 2221 | Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры | 06 И 01 00000 0502 |  |  |  |  | 11176,1567 | 10440,7711 | 15554,0274 | 17689,0860 | - |
| 2222 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2223 | Пешеходная зона от Храма Христа Спасителя до Якиманской наб., кв-л N 360-361 (2 очередь) | 1 | 015 001 005 | 3540,3729 | 2008-2023 | 3109,7584 | 258,6797 | 171,9348 |  |  |  |
| 2224 | Переустройство инженерных сетей к общественно-рекреационной зоне "Музейный парк" на территории, прилегающей к зданию Политехнического музея, Новая площадь, д. 3/4 | 2 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 913,2409 | 2016-2022 | 876,8424 | 36,3985 |  |  |  |  |
| 2225 | Реконструкция участка 1-го Красногвардейского пр-да от 2-го Красногвардейского пр-да до участка N 20 ММДЦ "Москва-Сити" (2 пусковой комплекс) | 3 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 1042,5119 | 2003-2024 | 665,3127 |  |  | 377,1992 |  |  |
| 2226 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2227 | 00-2504 Усиление Жабенского коллектора на участке от Михалковской ул. до Октябрьского направления Московской железной дороги р-н Коптево | 4 | 013 012 003 | 1424,2933 | 2005-2023 | 1421,0083 |  | 3,2850 |  |  |  |
| 2228 | 606-02-00 Дорога и инженерные коммуникации для застройки кв-ла 95 р-на Коптево | 5 | 013 012 003 | 632,9483 | 2004-2025 | 299,7156 | 21,3217 | 150,0000 | 160,0000 | 1,9110 |  |
| 2229 | Диспетчерский пункт для коллектора городских инженерных коммуникаций для застройки территории водного стадиона "Динамо" водный стадион "Динамо" | 6 | 011 003 005 | 76,3351 | 2008-2022 | 76,3091 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2230 | 04-6906-01 Городские инженерные коммуникации для застройки территории водного стадиона "Динамо" (1 пусковой комплекс) | 7 | 013 012 001  013 012003 | 1037,1503 | 2008-2023 | 1032,3837 | 0,0519 | 4,7147 |  |  |  |
| 2231 | 04-6907-2 Теплоснабжение для застройки территории водного стадиона "Динамо" (2 пусковой комплекс) | 8 | 013 009 005 | 1003,0869 | 2008-2023 | 993,5191 |  | 9,5678 |  |  |  |
| 2232 | 04-6911 Коллектор дождевой канализации с очистным сооружением для застройки территории водного стадиона "Динамо", Ленинградское ш., влд. 45-47 | 9 | 013 012 003 | 668,0332 | 2009-2023 | 667,8612 |  | 0,1720 |  |  |  |
| 2233 | Реконструкция водовода D = 900 мм для застройки территории водного стадиона "Динамо" | 10 | 013 007 005 | 99,6187 | 2016-2023 | 98,7226 | 0,1000 | 0,7961 |  |  |  |
| 2234 | 04-041 Дорога и инженерные коммуникации для мкр. 9 района Бескудниковский (1, 2, 3 пусковые комплексы) Бескудниково, мкр. 9 | 11 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 238,8830 | 2008-2022 | 238,8570 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2235 | Городские инженерные коммуникации до границ земельного участка жилого комплекса Нарвская ул., влд. 1А | 12 | 013 012 001  013 012 003 | 998,9503 | 2013-2023 | 755,5551 | 243,0000 | 0,3952 |  |  |  |
| 2236 | Прокладка инженерных коммуникаций для мкр. 9-10К р-на Войковский | 13 | 013 012 001  013 012 003 | 334,4823 | 2003-2024 | 267,1723 | 1,2000 | 60,0000 | 6,1100 |  |  |
| 2237 | 01-6602 Теплосеть-связка вдоль Ленинградского шоссе (кам. 407/6 - кам. 742) для мкр. 9-10К "Войковский" Войковский р-н, мкр. 9-10К | 14 | 013 012 001  013 012 003 | 155,2070 | 2006-2022 | 155,1810 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2238 | ПР-56-01-7 Дорога и инженерные коммуникации для застройки мкр. 19 (а, б, в) р-на Ховрино (7 пусковой комплекс) | 15 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 1475,1676 | 2002-2023 | 1368,6753 | 88,0040 | 18,4883 |  |  |  |
| 2239 | ПР-148-02 Дороги и городские инженерные коммуникации для застройки мкр. 1 района Левобережный | 16 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 1600,7357 | 2005-2022 | 1600,6838 | 0,0519 |  |  |  |  |
| 2240 | 05-013 Дорога и инженерные коммуникации для мкр. 2 района Левобережный (1, 2, 3, 4 этап) | 17 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 842,6770 | 2006-2022 | 842,2360 | 0,4410 |  |  |  |  |
| 2241 | 755-04 Дороги и инженерные коммуникации по пр-ду 6037 на территории Центрального аэродрома | 18 | 013 012 001  013 012 003 | 96,5071 | 2005-2025 | 32,3496 | 6,0170 | 40,0000 | 17,0000 | 1,1405 |  |
| 2242 | Дороги и городские инженерные коммуникации для кв-ла р-на Западное Дегунино, ул. Базовская, д. 15 | 19 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 890,1646 | 2013-2023 | 766,9773 | 12,1000 | 111,0873 |  |  |  |
| 2243 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: 1-й Магистральный тупик, влд. 6а со строительством трубопровода-связки между Новолихоборским каналом и коллектором Ленинградского и Краснопресненского р-нов | 20 | 013 008 002 | 1107,8900 | 2019-2024 | 31,2464 | 780,0000 | 200,0000 | 96,6436 |  |  |
| 2244 | 804-04 Инженерные коммуникации, ул. 2-я Песчаная и ул. Острякова | 21 | 013 012 001  013 012 003 | 119,9157 | 2006-2022 | 119,8637 | 0,0520 |  |  |  |  |
| 2245 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2246 | Строительство сети водостока Д = 1500 мм под железной дорогой Савеловского направления Московской железной дороги и бетонным заводом Общество с ограниченной ответственностью "Бетас" для обеспечения водоотведения от жилой застройки по адресу: р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 | 22 | 013 008 003 | 270,7464 | 2018-2025 | 9,5487 | 1,9853 | 4,1355 | 200,0000 | 55,0769 |  |
| 2247 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,6695 | 2018-2023 | 9,5487 | 1,9853 | 4,1355 |  |  |  |
| 2248 | Строительство |  |  | 255,0769 | 2024-2025 |  |  |  | 200,0000 | 55,0769 |  |
| 2249 | Городские инженерные сети для жилых домов ул. Академика Комарова, влд. 7-11, влд. 11-13, мкр. 51 р-на Марфино, влд. 1-3, мкр. 52 р-на Марфино | 23 | 013 012 001  013 012 003 | 247,4904 | 2013-2022 | 247,4616 | 0,0288 |  |  |  |  |
| 2250 | N 08-1400/98-2007 Инженерные коммуникации через кв-л 78 Бутырского хутора (2 пусковой комплекс) | 24 | 013 012 001  013 012 003 | 583,5327 | 2011-2023 | 432,9544 | 20,3000 | 130,2783 |  |  |  |
| 2251 | 3222-06 Дорога и инженерные коммуникации для застройки мкр. 9 р-на Северный | 25 | 013 012 001  013 012 003 | 1142,2330 | 2007-2023 | 1101,7970 | 19,1269 | 21,3091 |  |  |  |
| 2252 | Реконструкция и расширение предприятия "Спецтранс" Государственного унитарного предприятия города Москвы "Экотехпром" с одновременным размещением в его корпусе дорожно-эксплуатационного комплекса Государственного унитарного предприятия города Москвы "Доринвест" по обслуживанию Третьего транспортного кольца города Москвы, пр-д Серебрякова 14-В | 26 | 013 005 002 | 566,6343 | 2017-2025 | 21,5596 | 340,6896 | 100,0000 | 100,0000 | 4,3851 |  |
| 2253 | 06-041 Коллектор дождевой канализации от р-на Северный-Виноградово, мкр. 4 А, Б | 27 | 013 012 003 | 655,6819 | 2007-2025 | 409,4456 | 13,4298 | 100,0000 | 130,0000 | 2,8065 |  |
| 2254 | 07-042-01 Дорога и инженерные коммуникации от мкр. 4а, б района Северный-Виноградово с устройством отстойно-разворотной площадки мкр. 4а, б район Северный-Виноградово | 28 | 013 012 001  013 012 003 | 219,2887 | 2008-2022 | 219,2368 | 0,0519 |  |  |  |  |
| 2255 | 760-04 Дорога и городские инженерные коммуникации для застройки мкр. 1Б р-на Лианозово | 29 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 673,7413 | 2005-2024 | 459,7742 | 95,0000 | 110,0000 | 8,9671 |  |  |
| 2256 | Строительство городских инженерных сетей для многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой, Ростокинская ул., вл. 2 | 30 | 013 012 001  013 012 003 | 854,0944 | 2013-2022 | 852,8652 | 1,2292 |  |  |  |  |
| 2257 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2258 | 850-05 Дорога и городские инженерные коммуникации для застройки мкр. 18Б р-на Богородское | 31 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 802,0188 | 2006-2024 | 766,6496 |  | 20,0000 | 15,3692 |  |  |
| 2259 | Теплоснабжение жилого комплекса с подземной автостоянкой, ул. 4-я Парковая, влд. 16 | 32 | 013 009 005 | 1119,8321 | 2008-2025 | 532,5901 | 153,4314 | 200,0000 | 210,0000 | 23,8106 |  |
| 2260 | 3001-05 "Прокладка теплосети вдоль Погонного пр-да для жилой застройки мкр. 18Б р-на Богородское" | 33 | 013 009 005 | 300,9108 | 2006-2023 | 280,1185 |  | 20,7923 |  |  |  |
| 2261 | Вынос ВЛЭП 110 кВ из зоны строительства жилых домов ул. Салтыковская, р-н Косино-Ухтомский | 34 | 013 006 004 | 437,0000 | 2022-2024 |  | 12,0300 | 339,9700 | 85,0000 |  |  |
| 2262 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 17,0000 | 2022-2024 |  | 0,0300 | 11,9700 | 5,0000 |  |  |
| 2263 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование и строительство) |  |  | 420,0000 | 2022-2024 |  | 12,0000 | 328,0000 | 80,0000 |  |  |
| 2264 | Дороги и инженерные коммуникации в промзоне Руднево | 35 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 6546,0000 | 2022-2025 |  | 200,0000 | 2285,0000 | 3500,0000 | 561,0000 |  |
| 2265 | Вынос инженерных коммуникаций с площадки строительства жилого комплекса посольства Республики Беларусь, Погонный пр-д, влд. 7 | 36 | 013 006 004 | 59,6514 | 2017-2022 | 58,6501 | 1,0013 |  |  |  |  |
| 2266 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а с реконструкцией существующего трубопровода, строительством дополнительного трубопровода под железной дорогой и организацией подъездной дороги к снегосплавному пункту | 37 | 013 008 002 | 1589,9707 | 2019-2025 | 147,9835 | 500,4897 | 900,6397 | 30,0000 | 10,8578 |  |
| 2267 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 27,0000 | 2019-2023 | 9,2603 | 7,1000 | 10,6397 |  |  |  |
| 2268 | Строительство |  |  | 1562,9707 | 2020-2025 | 138,7232 | 493,3897 | 890,0000 | 30,0000 | 10,8578 |  |
| 2269 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2270 | Реконструкция территории историко-архитектурного ансамбля "Рогожская слобода", предусматривающая благоустройство территории, реконструкцию инженерных коммуникаций и дорожной сети влд. 29 по ул. Рогожский поселок, р-н Нижегородский | 38 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 2276,7428 | 2008-2024 | 1781,5571 | 70,0000 | 300,0000 | 125,1857 |  |  |
| 2271 | Вынос ЛЭП 220/500 кВ с территории застройки р-на Некрасовка | 39 | 013 006 004 | 150,0000 | 2022-2023 |  | 30,0000 | 120,0000 |  |  |  |
| 2272 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование) |  |  | 150,0000 | 2022-2023 |  | 30,0000 | 120,0000 |  |  |  |
| 2273 | 3493-08-02 Дороги и городские инженерные коммуникации для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (кв. 9, 12) | 40 | 013 012 001  013 012 003  015 001 001 | 1999,1244 | 2012-2022 | 1999,0984 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2274 | 3596-09-00 Дороги и городские инженерные коммуникации для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (кв. 12) | 41 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 1149,1526 | 2009-2022 | 1148,5338 | 0,6188 |  |  |  |  |
| 2275 | Дороги и городские инженерные коммуникации для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (кв-л 15) | 42 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 1168,6000 | 2009-2023 | 875,3436 | 15,0000 | 200,0000 | 78,2564 |  |  |
| 2276 | Дороги и инженерные коммуникации для комплексной застройки р-на Некрасовка | 43 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 566,0000 | 2018-2025 | 537,2000 | 1,4000 |  |  | 27,4000 |  |
| 2277 | Строительство сетей связи для объектов АСУДД и ТСОДД р-на Некрасовка с интеграцией в единую интеллектуальную транспортную систему (ИТС) города Москвы | 44 | 013 011 008 | 536,1502 | 2019-2023 | 438,6721 | 97,0000 | 0,4781 |  |  |  |
| 2278 | Реконструкция и расширение районной тепловой станции (РТС) "Некрасовка" (2 пусковой комплекс) | 45 | 013 009 001 | 583,6111 | 2011-2022 | 583,5332 | 0,0779 |  |  |  |  |
| 2279 | Строительство сооружений обеззараживания очищенных сточных вод Люберецких очистных сооружений | 46 | 013 007 005 | 4899,1171 | 2019-2024 | 60,0600 | 3805,1000 | 1000,0000 | 33,9571 |  |  |
| 2280 | Реконструкция Некрасовского узла регулирования для 1 очереди застройки иловых площадок Люберецкой станции аэрации | 47 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 207,3754 | 2008-2022 | 205,1491 | 2,2263 |  |  |  |  |
| 2281 | 3134-06 Подающие водоводы от Салтыковской ул. до Красковской ул. для застройки пос. Некрасовка | 48 | 013 008 001 | 301,3018 | 2007-2022 | 301,1980 | 0,1038 |  |  |  |  |
| 2282 | 780-04 Прокладка напорных трубопроводов и рек-ции КНС Сев. Курьяново для кв. 34 Д.Е. Печатники | 49 | 013 008 001 | 112,0208 | 2006-2022 | 111,9948 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2283 | 08-011-05 Дороги и городские инженерные коммуникации для мкр. 2, 3 р-на Лефортово (5 пусковой комплекс) | 50 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 167,9703 | 2011-2023 | 164,5812 | 1,7869 | 1,6022 |  |  |  |
| 2284 | ПР-543 Дорога и инженерные коммуникации для оптово-розничного центра "Москва" на территории ГПЗ-1 в р-не Люблино на участке по Тихорецкому б-ру, проектируемым пр-дам N 813, 5381 | 51 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 341,5636 | 2000-2024 | 255,4549 | 5,5000 | 15,0000 | 65,6087 |  |  |
| 2285 | 796-04 Дорога и инженерные коммуникации по Саратовской ул., пр.пр. 1506 и 770а от улицы N 1 до Волжского б-ра для застройки р-на "Кузьминки" (ул. Окская - Волжский б-р) | 52 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 480,5449 | 2006-2024 | 435,5449 | 0,5000 | 43,0000 | 1,5000 |  |  |
| 2286 | 798-04 Дорога и инженерные коммуникации по Волжскому б-ру для застройки р-на Кузьминки (ул. Окская - Волжский б-р) | 53 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 21,6050 | 2007-2024 | 1,6050 | 0,5000 | 19,0000 | 0,5000 |  |  |
| 2287 | 07-7002-01 Дороги и инженерные коммуникации для мкр. 115 р-на Кузьминки (1 пусковой комплекс) | 54 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 784,8717 | 2008-2022 | 783,2096 | 1,6621 |  |  |  |  |
| 2288 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2289 | 3306-07 Реконструкция Нагатинской ул. от проектируемого пр-да N 6443 до Варшавского ш. для застройки, 1-й Нагатинский пр-д, влд. 11 | 55 | 015 001 001 | 1368,0681 | 2010-2023 | 1324,0281 | 42,8054 | 1,2346 |  |  |  |
| 2290 | 3294-07 3-я нитка затяжного дюкера канала "Царицыно-Видное" в районе ул. 11-я Радиальная, Тюрина, Каспийская от жилой застройки, 6-я Радиальная ул., вл. 7, районы Бирюлево Восточное, Царицыно | 56 | 013 008 003 | 468,9641 | 2010-2022 | 468,9381 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2291 | 605-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции мкр. 1 р-на Царицыно | 57 | 013 012 001  013 012 003 | 726,3791 | 2004-2024 | 446,6916 | 50,0000 | 200,0000 | 29,6875 |  |  |
| 2292 | 05-1402 Реконструкция теплосети от камеры 255 до камеры 250Б для конноспортивного комплекса "Битца" | 58 | 013 009 005 | 1386,0520 | 2008-2024 | 526,7560 | 800,0000 | 55,0000 | 4,2960 |  |  |
| 2293 | ПР-03-01-00 Дорога и инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки Элеваторной ул., р-н Бирюлево-Восточное | 59 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 273,1026 | 2004-2022 | 273,0480 | 0,0546 |  |  |  |  |
| 2294 | 3297-07-01 Дороги и инженерные коммуникации для жилой застройки, 6-я Радиальная ул., вл. 7, р-н Бирюлево Восточное (1 пусковой комплекс) 6-я Радиальная ул., вл. 7 | 60 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 487,1063 | 2011-2022 | 484,3953 | 2,7110 |  |  |  |  |
| 2295 | 3298-07 Прокладка тепломагистрали на участке от точки 1 (ТКЗ) до точки 8 для жилой застройки на территории, 6-я Радиальная ул., вл. 7, р-н Бирюлево Восточное | 61 | 013 009 005 | 467,9869 | 2008-2022 | 467,8831 | 0,1038 |  |  |  |  |
| 2296 | 02-6003 Инженерные коммуникации для этнографического центра государственный музей-заповедник "Коломенское" | 62 | 013 012 001  013 012 003 | 362,6604 | 2009-2023 | 251,6008 | 90,0000 | 21,0596 |  |  |  |
| 2297 | 02-6015 Строительство инженерных коммуникаций на территории "Дьяково" (1, 2 пусковые комплексы) | 63 | 013 012 001  013 012 003 | 1047,9111 | 2009-2025 | 654,5871 |  | 50,0000 | 280,0000 | 63,3240 |  |
| 2298 | Инженерная подготовка территории жилой застройки по адресу: Проектируемый пр-д 4062, влд. 8 с перебазированием ремонтно-производственной базы флота ГУП "Мосводосток" (проектирование и строительство) по адресу: 2-й Южнопортовый пр-д | 64 | 013 005 002 | 1239,7521 | 2018-2025 | 86,6311 |  | 210,0000 | 800,0000 | 143,1210 |  |
| 2299 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2300 | 07-049-1 Дорога и инженерные коммуникации для квартала 1, 2 п. Бутово (1 пусковой комплекс) | 65 | 013 012 001  013 012 003  015 001 001 | 833,0457 | 2008-2022 | 833,0197 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2301 | 07-049-2 Дороги и инженерные коммуникации для кв-л 1, 2 п. Бутово (2 пусковой комплекс) | 66 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 464,1356 | 2012-2024 | 149,4803 | 100,0000 | 160,0000 | 54,6553 |  |  |
| 2302 | 07-045-01 Улично-дорожная сеть и объекты инженерного обеспечения на территории комплекса "Г" (1 пусковой комплекс), р-н Южное Бутово | 67 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 683,6192 | 2008-2022 | 683,5932 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2303 | 07-045-02 Улично-дорожная сеть и объекты инженерного обеспечения на территории комплекса "Г" (2 пусковой комплекс), р-н Южное Бутово | 68 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 291,0448 | 2009-2022 | 290,9409 | 0,1039 |  |  |  |  |
| 2304 | 07-045-03 Улично-дорожная сеть и объекты инженерного обеспечения на территории комплекса "Г", р-н Южное Бутово (3 пусковой комплекс) | 69 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 280,1274 | 2010-2024 | 210,7215 | 48,5655 | 13,9154 | 6,9250 |  |  |
| 2305 | 05-7073 Инженерные коммуникации для кв-л 18 р-на Ломоносовский (1 пусковой комплекс), кв-л 18 р-на Ломоносовский | 70 | 013 007 005  013 009 005 | 610,0000 | 2008-2024 | 567,0166 |  | 20,0000 | 22,9834 |  |  |
| 2306 | Прокладка теплосети для теплоснабжения жилого комплекса с подземной автостоянкой, ДОУ, ФОК, ул. Крупской, влд. 3 А | 71 | 013 009 005 | 29,3044 | 2012-2023 | 26,8185 | 1,5870 | 0,8989 |  |  |  |
| 2307 | Перекладка теплосети 2Д = 600 мм на 2Д = 700 мм между камерами N 601-604 для комплексной застройки мкр. 37-37Ц р-на Обручевский | 72 | 013 009 005 | 91,5712 | 2014-2023 | 86,0712 | 3,4673 | 2,0327 |  |  |  |
| 2308 | 37-04/05 Инженерные коммуникации (канализация района застройки) для многофункционального жилого комплекса на пересечении ул. Наметкина и ул. Херсонская (наружные канализационные сети, 2 очередь) | 73 | 013 012 003 | 242,0875 | 2007-2023 | 225,5275 | 16,1488 | 0,4112 |  |  |  |
| 2309 | Прокладка инженерных коммуникаций усадьбы "Воронцово" (в том числе теплоснабжение) | 74 | 013 007 005  013 009 005 | 291,3529 | 2015-2022 | 291,2661 | 0,0868 |  |  |  |  |
| 2310 | N 09-6900 Дорога по проектируемому пр-ду N 3843 от ул. Каховка до проектируемого пр-да N 4668А и инженерные коммуникации для кв-ла 32А р-на Новые Черемушки | 75 | 015 001 001 | 546,6712 | 2012-2022 | 546,4433 | 0,2279 |  |  |  |  |
| 2311 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2312 | 731-03-02 Дорога и городские инженерные коммуникации для застройки кв. 18 р-на Кунцево (2 пусковой комплекс) | 76 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 376,0997 | 2006-2022 | 376,0478 | 0,0519 |  |  |  |  |
| 2313 | 3002-05 Тепловые сети для жилой застройки кв. 18 р-на Кунцево | 77 | 013 009 005 | 314,7710 | 2006-2022 | 314,7191 | 0,0519 |  |  |  |  |
| 2314 | Строительство тепловых сетей в кв-ле 95 р-на Можайский (завершение строительства) | 78 | 013 009 005 | 253,4788 | 2019-2025 | 3,7710 | 4,1316 | 15,0000 | 149,7078 | 80,8684 |  |
| 2315 | 04-6510 Дорога и инженерные коммуникации для застройки кв. 95 р-на Можайский | 79 | 013 012 001  013 013 003  015 001 001 | 872,9080 | 2005-2022 | 872,7523 | 0,1557 |  |  |  |  |
| 2316 | 882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (1 пусковой комплекс) р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского | 80 | 013 008 003 | 3071,4594 | 2008-2025 | 2048,7012 | 27,3206 | 600,0000 | 390,0000 | 5,4376 |  |
| 2317 | 882-05-02 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (2 пусковой комплекс) районы Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского | 81 | 013 008 003 | 2579,9141 | 2010-2022 | 2579,8881 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2318 | Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) "Самородинская", пр-кт Вернадского, д. 87 | 82 | 013 008 001 | 512,5635 | 2014-2025 | 315,8349 |  | 30,0000 | 80,0000 | 86,7286 |  |
| 2319 | Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции кв-л 55, 56 мкр. "Филевский парк" (две очереди строительства), р-н Филевский парк | 83 | 013 012 001  013 012 003 | 2099,4060 | 2012-2024 | 1786,8227 | 34,0298 | 1,0000 | 277,5535 |  |  |
| 2320 | 2081-05 Инженерные коммуникации для кв. 59 р-на Фили-Давыдково | 84 | 013 012 001  013 012 003 | 126,8763 | 2007-2022 | 126,8503 | 0,0260 |  |  |  |  |
| 2321 | Объекты внешней инженерной инфраструктуры инновационного центра "Сколково" | 85 | 013 012 001  013 012 003 | 7025,0515 | 2013-2024 | 6546,2340 |  | 300,0000 | 178,8175 |  |  |
| 2322 | 654-02-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки мкр. 2 р-на Солнцево (2 пусковой комплекс) | 86 | 013 012 001  013 012 003 | 439,5846 | 2006-2025 | 215,1282 | 2,9881 | 50,0000 | 150,0000 | 21,4683 |  |
| 2323 | Перекладка дождевого коллектора со строительством подъездной дороги для транспортного обслуживания жилой застройки, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 87 | 013 012 003 | 429,0700 | 2021-2023 | 122,5421 | 150,0300 | 156,4979 |  |  |  |
| 2324 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование и строительство) |  |  | 420,4800 | 2021-2023 | 113,9521 | 150,0300 | 156,4979 |  |  |  |
| 2325 | Освобождение территории для строительства трансформаторной подстанции (1 этап строительства) | 88 | 013 006 005 | 12,0000 | 2021-2023 | 0,0004 | 6,5000 | 5,4996 |  |  |  |
| 2326 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2327 | 03-7009 Инженерные коммуникации для жилого дома по пр-ту Маршала Жукова | 89 | 013 012 001  013 012 003 | 120,2550 | 2005-2023 | 63,2582 | 7,2820 | 49,7148 |  |  |  |
| 2328 | Перекладка канализационного коллектора вдоль мкр. 1 и 11 р-на Куркино с реконструкцией канализационно-насосной станции (КНС) N 2, р-н Куркино, мкр. 1, 11 | 90 | 013 012 003 | 528,1075 | 2014-2023 | 483,5033 | 33,1236 | 11,4806 |  |  |  |
| 2329 | 3190-06 Реконструкция водопровода по Авиационной ул. р-на Щукино | 91 | 013 007 005 | 77,9706 | 2008-2024 | 23,6686 | 3,4131 | 50,0000 | 0,8889 |  |  |
| 2330 | 652-11 Дождевая канализация для жилого дома по адресу: ул. Авиационная, вл. 77-79, корп. 6 | 92 | 013 008 003 | 92,0734 | 2012-2024 | 70,0734 | 0,5000 | 21,0000 | 0,5000 |  |  |
| 2331 | Очистные сооружения поверхностного стока для застройки вблизи с. Рождествено | 93 | 013 008 002 | 266,4139 | 2017-2022 | 265,7144 | 0,6995 |  |  |  |  |
| 2332 | Канализационная насосная станция (КНС) с аварийным резервуаром для застройки вблизи с. Рождествено | 94 | 013 008 001 | 262,3275 | 2017-2022 | 261,4513 | 0,8762 |  |  |  |  |
| 2333 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2334 | 96-7608 Дорога и инженерные коммуникации по пр-ду N 65 от пр-да N 657 до пр-да N 707 р-на Крюково | 95 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 375,0595 | 1998-2025 | 219,6123 | 12,9919 | 85,0000 | 22,0000 | 35,4553 |  |
| 2335 | 06-7601 Инженерные коммуникации для мкр. 3Б, г. Зеленограда | 96 | 013 012 001  013 012 003 | 467,2563 | 2008-2024 | 394,4033 | 20,0000 | 25,0000 | 27,8530 |  |  |
| 2336 | Перевод системы теплоснабжения Зеленоградского административного округа г. Москвы на закрытую схему | 97 | 013 009 005 | 1810,7861 | 2016-2025 | 42,3860 |  |  | 1170,0001 | 598,4000 |  |
| 2337 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 212,3861 | 2016-2024 | 42,3860 |  |  | 170,0001 |  |  |
| 2338 | Строительство |  |  | 1598,4000 | 2024-2025 |  |  |  | 1000,0000 | 598,4000 |  |
| 2339 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340 | Снос очистных сооружений в с. Красная Пахра Подольского р-на | 98 | 013 008 002 | 288,0924 | 2012-2024 | 235,2057 | 5,0000 | 42,0000 | 5,8867 |  |  |
| 2341 | Прокладка водопровода Д1000 мм от д. Сосенки до г. Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов "Станиславль" и "Красная Пахра" | 99 | 015 001 001 013 007 005 | 7491,2935 | 2016-2025 | 3475,3437 | 333,6064 | 1415,6193 | 1656,3509 | 610,3732 |  |
| 2342 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 522,0430 | 2016-2024 | 195,1127 | 20,5794 | 150,0000 | 156,3509 |  |  |
| 2343 | Строительство (1 и 2 этапы) |  |  | 6969,2505 | 2018-2025 | 3280,2310 | 313,0270 | 1265,6193 | 1500,0000 | 610,3732 |  |
| 2344 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2345 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара (АРР) при канализационно-насосной станции (КНС) "Внуковская" д. Лапшинка, пос. Московский | 100 | 013 008 001 | 813,6024 | 2014-2025 | 354,0324 | 104,5000 | 200,0000 | 154,0000 | 1,0700 |  |
| 2346 | Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) "Внуковская", д. Лапшинка, пос. Московский | 101 | 013 008 001 | 384,7155 | 2008-2025 | 99,7475 | 196,9000 | 21,0000 | 66,0000 | 1,0680 |  |
| 2347 | 05-2504 Канализационный коллектор от Боровского ш. до Внуковской канализационно-насосной станции (КНС) | 102 | 013 012 003 | 496,1085 | 2009-2022 | 412,7610 | 83,3475 |  |  |  |  |
| 2348 | Реконструкция автомобильной дороги А-101 "Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.) (1 этап). Этап 1.2. Прокладка водопровода Д1000 мм на участке от водоводов N 7 и N 8 НЗВС до д. Сосенки | 103 | 015 001 001  013 007 005 | 693,8127 | 2015-2022 | 692,3859 | 1,4268 |  |  |  |  |
| 2349 | Дороги, инженерные коммуникации и сооружения для жилой застройки в районе д. Ватутинки, пос. Десеновское, с реконструкцией ВЗУ "Ватутинки-1/4" | 104 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 6077,0882 | 2020-2023 | 3890,8272 | 1930,0000 | 256,2610 |  |  |  |
| 2350 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2351 | Строительство сооружений и коммуникаций по сбору и утилизации свалочного газа с выработкой тепловой и электрической энергии на полигоне твердых бытовых отходов "Хметьево" Солнечногорский р-н, Московская обл. | 105 | 013 005 002 | 896,3860 | 2024 |  |  |  | 896,3860 |  |  |
| 2352 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры, переустройство участка магистрального газопровода "Западное п/к Саратов - Москва" ДУ 300 мм, P <= 1,2 МПа, производственный объект на ул. Скотопрогонная г. Москвы | 106 |  |  |  |  | 415,4507 | 273,9970 | 3968,2388 | 15353,3832 |  |
| 2353 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 7813,1164 | 10433,0715 | 5460,5429 | 9464,5769 | 5594,4625 |
| 2354 | Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры | 06 И 01 00000 0502 |  |  |  |  | 7813,1164 | 10433,0715 | 5460,5429 | 9464,5769 | 5594,4625 |
| 2355 | Проектирование и строительство головных объектов водоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь). 1 Этап | 1 | 013 007 004  013 007 005 | 1787,3862 | 2016-2024 | 997,9585 | 335,1883 | 453,2394 | 1,0000 |  |  |
| 2356 | Проектирование и строительство головных объектов теплоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (I очередь) | 2 | 013 009 003  013 009 005 | 2480,9000 | 2015-2023 | 1229,8048 | 9,3827 | 1241,7125 |  |  |  |
| 2357 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 5,4133 | 2015-2023 | 4,8358 |  | 0,5775 |  |  |  |
| 2358 | Строительство |  |  | 2475,4867 | 2015-2023 | 1224,9690 | 9,3827 | 1241,1350 |  |  |  |
| 2359 | Проектирование и строительство головных объектов водоотведения административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь) | 3 | 013 008 001  013 008 002  013 008 003 | 1831,5150 | 2017-2023 | 1537,9326 | 202,6794 | 90,9030 |  |  |  |
| 2360 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап) | 4 | 013 011 008 | 276,3171 | 2017-2023 | 204,2015 |  | 72,1156 |  |  |  |
| 2361 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 276,3171 | 2017-2023 | 204,2015 |  | 72,1156 |  |  |  |
| 2362 | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в пос. Коммунарка | 5 | 013 008 001  013 008 002  013 008 003 | 1402,4366 | 2023-2024 |  |  | 1002,4366 | 400,0000 |  |  |
| 2363 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.3 этап: "Участок от ул. Александры Монаховой до дороги Солнцево - Бутово - Видное. Теплосеть" | 6 | 013 009 005 | 496,4764 | 2018-2026 | 418,9508 |  | 67,1756 |  |  | 10,3500 |
| 2364 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.4 этап: "Участок от ул. Александры Монаховой до дороги Солнцево - Бутово - Видное, включая пересечение. Городской водопровод" | 7 | 013 007 005 | 269,9948 | 2018-2023 | 262,3476 |  | 7,6472 |  |  |  |
| 2365 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.5 этап: "Участок от ул. Александры Монаховой до дороги Солнцево - Бутово - Видное, включая пересечение. Сети связи" | 8 | 013 011 008 | 25,9936 | 2018-2023 | 25,0841 |  | 0,9095 |  |  |  |
| 2366 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.6 этап: "Территория Административно-делового центра в поселке Коммунарка (1 этап). Городская канализация" | 9 | 013 008 003 | 819,2563 | 2018-2023 | 782,4957 |  | 36,7606 |  |  |  |
| 2367 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.8 этап: "Участок от дороги Солнцево - Бутово - Видное до проектируемой застройки. Теплосеть" | 10 | 013 009 005 | 457,7928 | 2018-2023 | 424,3975 |  | 33,3953 |  |  |  |
| 2368 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.9 этап: "Участок от дороги Солнцево - Бутово - Видное до проектируемой застройки. Городской водопровод" | 11 | 013 007 005 | 169,0794 | 2018-2023 | 131,7412 |  | 37,3382 |  |  |  |
| 2369 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.10 этап: "Участок от дороги Солнцево - Бутово - Видное до проектируемой застройки. Сети связи" | 12 | 013 011 008 | 130,8790 | 2018-2023 | 77,4232 |  | 53,4558 |  |  |  |
| 2370 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.11 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). Кабельные линии 20 кВ" | 13 | 013 006 005 | 267,6996 | 2023 |  |  | 267,6996 |  |  |  |
| 2371 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.12 этап: "Реконструкция (переустройство) инженерных коммуникаций, попадающих в зону застройки территории Административно-делового центра в п. Коммунарка" | 14 | 013 006 005  013 007 006  013 008 003  013 009 005 | 23,6575 | 2023 |  |  | 23,6575 |  |  |  |
| 2372 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап) | 15 | 013 009 002  013 010 003  013 009 005  013 012 003 | 4297,3828 | 2023-2025 |  |  | 1639,7679 | 1420,8053 | 1236,8096 |  |
| 2373 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,4558 | 2023 |  |  | 26,4558 |  |  |  |
| 2374 | Строительство |  |  | 4270,9270 | 2023-2025 |  |  | 1613,3121 | 1420,8053 | 1236,8096 |  |
| 2375 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.3.1 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Теплосеть" | 16 | 013 009 005 | 516,8663 | 2020-2023 | 193,4308 | 17,3054 | 306,1301 |  |  |  |
| 2376 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.4.1 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городской водопровод" | 17 | 013 007 005 | 362,6235 | 2020-2023 | 267,9987 | 35,6057 | 59,0191 |  |  |  |
| 2377 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.5.1 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Сети связи" | 18 | 013 011 008 | 139,8081 | 2020-2023 | 71,2034 | 8,2000 | 60,4047 |  |  |  |
| 2378 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.6.1 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городская канализация" | 19 | 013 008 003 | 736,2430 | 2020-2023 | 370,6053 | 50,5410 | 315,0967 |  |  |  |
| 2379 | Строительство сетей канализации д. Саларьево, пос. Московский Новомосковского административного округа г. Москвы | 20 | 013 008 003 | 920,0000 | 2019-2023 | 182,2995 | 265,7005 | 472,0000 |  |  |  |
| 2380 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 70,0914 | 2019-2022 | 49,4959 | 20,5955 |  |  |  |  |
| 2381 | Строительство |  |  | 849,9086 | 2020-2023 | 132,8036 | 245,1050 | 472,0000 |  |  |  |
| 2382 | Реконструкция технологической части КНС-Т31 и КНС-27 с перекладкой существующего канализационного коллектора | 21 | 013 008 003 | 1419,5957 | 2019-2024 | 546,8438 | 232,8161 | 163,0000 | 476,9358 |  |  |
| 2383 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 87,4510 | 2019-2022 | 80,4510 | 7,0000 |  |  |  |  |
| 2384 | Строительство |  |  | 1332,1447 | 2020-2024 | 466,3928 | 225,8161 | 163,0000 | 476,9358 |  |  |
| 2385 | Реконструкция локальных очистных сооружений г. Троицка | 22 | 013 008 001  013 008 002  013 008 003 | 6635,9386 | 2020-2025 | 0,2046 | 2823,9026 | 351,0837 | 1566,6758 | 1894,0719 |  |
| 2386 | Реконструкция котельной по адресу: пос. Внуковское, д. Изварино (в целях обеспечения теплоснабжением объекта "Реконструкция школы N 2066 на 250 мест со строительством пристройки на 300 мест, по адресу: пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Полевая, д. 4") | 23 | 013 009 002 | 151,9464 | 2017-2023 | 132,8604 | 0,6980 | 18,3880 |  |  |  |
| 2387 | Строительство производственной базы и диспетчерского пункта Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Гормост" на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы | 24 | 014 002 005 | 1615,3446 | 2018-2022 | 1507,4642 | 107,8804 |  |  |  |  |
| 2388 | Проектирование и строительство водовода Д = 600 мм от существующего водопровода 2Д = 600 мм в районе д. Ликова на пересечении Центральной ул. и Боровского ш. до водовода в районе мкр. Изварино | 25 | 013 007 005 | 424,9535 | 2019-2023 | 414,1358 | 0,1000 | 10,7177 |  |  |  |
| 2389 | Проектирование и строительство первой очереди КНС "Прокшино" с АРР и напорными трубопроводами | 26 | 013 008 001  013 008 003 | 17450,2360 | 2019-2026 | 1711,3130 | 2144,2823 | 512,3229 | 1431,3260 | 6066,8793 | 5584,1125 |
| 2390 | Проектирование и строительство участка канализационного коллектора Д = 1500 мм от отводящих трубопроводов КНС "Внуково" до подводящего канала КНС "Ново-Солнцевская" (участок от камеры К-25/40 до камеры К-0) | 27 | 013 008 003 | 1357,5753 | 2020-2025 | 577,1280 | 0,1000 | 513,5312 |  | 266,8161 |  |
| 2391 | Проектирование и строительство водовода от Калужского ш. до Варшавского ш. с реконструкцией существующих ВЗУ | 28 | 013 007 004  013 007 005 | 4719,3883 | 2019-2023 | 3031,5372 | 741,0281 | 946,8230 |  |  |  |
| 2392 | Проектирование и строительство водовода Д = 400 мм от магистрали Д = 600 мм вдоль Боровского ш. до ВЗУ Кокошкино | 29 | 013 007 005 | 892,4494 | 2020-2023 | 425,5974 | 151,6298 | 315,2222 |  |  |  |
| 2393 | Реконструкция и строительство объектов Южно-Бутовских очистных сооружений | 30 | 013 008 001  013 008 002  013 008 003 | 2816,2228 | 2019-2023 | 1211,3694 | 624,2170 | 980,6364 |  |  |  |
| 2394 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 75,6233 | 2018-2022 | 43,5422 | 32,0811 |  |  |  |  |
| 2395 | Строительство |  |  | 2740,5995 | 2019-2023 | 1167,8272 | 592,1359 | 980,6364 |  |  |  |
| 2396 | КНС на территории ТПУ "Мамыри" с отводящими трубопроводами | 31 | 013 008 003 | 520,4862 | 2020-2023 | 197,3456 | 61,8591 | 261,2815 |  |  |  |
| 2397 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в том числе: проектирование и строительство водовода Д = 400 мм со строительством ВРУ "Кокошкино", ВРУ "Власово" и подключением ВЗУ "Крекшино"; строительство дорожно-эксплуатационного комплекса по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, вблизи с. Красная Пахра, включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 32 |  |  |  |  |  | 119,2000 | 163,8000 |  |  |
| 2398 | Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы | 06 Л 00 00000 |  |  |  |  | 3,8515 |  |  |  |  |
| 2399 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 3,8515 |  |  |  |  |
| 2400 | Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов | 06 Л 10 00000 0503 |  |  |  |  | 3,8515 |  |  |  |  |
| 2401 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2402 | Дозагрузка и рекультивация полигона по захоронению твердых бытовых отходов "Икша-2", Дмитровский р-н | 1 | 013 005 002 | 2785,6903 | 2018-2022 | 2781,8388 | 3,8515 |  |  |  |  |
| 2403 | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" | 09 0 00 00000 |  |  |  |  | 13280,8207 | 9704,9352 | 16879,1025 | 14190,6643 | 10844,6420 |
| 2404 | Строительство объектов культуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 09 Г 10 00000 |  |  |  |  | 132,6762 | 650,0000 | 611,8238 |  |  |
| 2405 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 153,0856 |  |  | 23,2639 |  |
| 2406 | Музеи и выставочные залы | 09 А 00 00000 |  |  |  |  | 1841,8502 | 1186,6249 | 692,0000 | 211,0000 | 10626,2243 |
| 2407 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 1764,0950 | 1186,6249 | 692,0000 | 201,0000 |  |
| 2408 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 А 06 00000 0801 |  |  |  |  | 1764,0950 | 1186,6249 | 692,0000 | 201,0000 |  |
| 2409 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 153,0856 |  |  | 23,2639 |  |
| 2410 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2411 | Благоустройство территории Московского зоопарка (1, 2, пусковые комплексы), Пресненский р-н, ул. Б. Грузинская, влд. 1 | 1 | 003 005 001 | 572,4204 | 2011-2015 | 557,9234 |  |  |  |  |  |
| 2412 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2016-2022 | 14,1785 | 0,3185 |  |  |  |  |
| 2413 | Благоустройство территории Московского зоопарка (3 пусковой комплекс), Пресненский р-н, ул. Б. Грузинская, влд. 1 | 2 | 003 005 001 | 97,7570 | 2014-2015 | 92,1624 |  |  |  |  |  |
| 2414 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2016-2022 | 5,3945 | 0,2001 |  |  |  |  |
| 2415 | Строительство входа в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная", ул. Баррикадная, д. 4 | 3 | 003 005 001 | 680,8591 | 2012-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2416 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 6,2806 |  | 6,2806 |  |  |  |  |  |
| 2417 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 329,9001 |  | 329,9001 |  |  |  |  |  |
| 2418 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 10,9005 | 2022 |  | 10,9005 |  |  |  |  |
| 2419 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 226,5766 |  | 226,5766 |  |  |  |  |  |
| 2420 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 107,2013 | 2022-2025 |  | 95,2013 |  |  | 12,0000 |  |
| 2421 | Пешеходный мост в Московском зоопарке через ул. Б. Грузинскую (реконструкция) | 4 | 003 005 001 | 383,0826 | 2012-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2422 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2,1750 |  | 2,1750 |  |  |  |  |  |
| 2423 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 185,0004 |  | 185,0004 |  |  |  |  |  |
| 2424 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 13,6318 | 2022 |  | 13,6318 |  |  |  |  |
| 2425 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 118,7911 |  | 118,7911 |  |  |  |  |  |
| 2426 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 63,4843 | 2022-2025 |  | 57,8843 |  |  | 5,6000 |  |
| 2427 | Пав. "Ластоногие" в Московском зоопарке | 5 | 003 005 001 | 2749,2421 | 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2428 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 46,1780 |  |  |  |  |  |
| 2429 | Строительство |  |  |  |  | 1100,6026 | 1474,4270 |  |  |  |  |
| 2430 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 128,0345 |  |  |  |
| 2431 | Административно-выставочное здание государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына", ул. Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 3, Таганский р-н | 6 | 003 001 003 | 799,0701 | 2013-2017 | 749,7616 |  |  |  |  |  |
| 2432 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2022 | 46,3085 | 3,0000 |  |  |  |  |
| 2433 | Пристройка входной группы с частичной реконструкцией здания государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына", ул. Нижняя Радищевская, д. 2, Таганский р-н | 7 | 003 001 003 | 138,3246 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2434 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 1,9609 | 0,9117 | 8,2049 |  |  |  |
| 2435 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 126,2471 | 1,0000 |  |  |
| 2436 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2437 | Строительство здания государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко", ул. Бутырская, д. 1 (обследование и проектно-изыскательские работы) | 8 | 003 001 003 | 100,0000 | 2021-2022 | 6,3014 | 93,6986 |  |  |  |  |
| 2438 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2439 | Внутриплощадочные инженерные коммуникации для этнографического комплекса Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское" | 9 | 003 005 008 | 645,3115 | 2005-2022 | 604,9488 | 40,3627 |  |  |  |  |
| 2440 | Общественный туалет на территории Этнографического комплекса Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское" с внутриплощадочными инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Андропова, влд. 39 | 10 | 003 005 008 | 120,2986 | 2005-2022 | 52,6002 | 67,6984 |  |  |  |  |
| 2441 | Площадка для проведения культурно-массовых мероприятий в районе набережной р. Москвы на территории Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" | 11 | 003 005 008 | 302,5173 | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2442 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 11,6932 |  | 11,6932 |  |  |  |  |  |
| 2443 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 264,2408 |  | 264,2408 |  |  |  |  |  |
| 2444 | Средства софинансирования (Оплата выполненных работ) |  |  | 26,5833 | 2021-2025 | 20,9194 |  |  |  | 5,6639 |  |
| 2445 | Реконструкция "Оранжерейного комплекса" Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", ул. Дольская, д. 1 | 12 | 003 005 008 | 212,7272 | 2015-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2446 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 6,9658 | 54,9456 |  |  |  |  |
| 2447 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 148,8158 | 1,0000 | 1,0000 |  |
| 2448 | Реконструкция "Оранжерейных прудов" в государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике "Царицыно" | 13 | 003 005 008 | 232,3302 | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2449 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 15,7073 | 0,1040 |  |  |  |  |
| 2450 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 215,5189 | 1,0000 |  |  |
| 2451 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2452 | Зоопитомник по воспроизводству редких животных, п. Сычево, Волоколамский р-н, Московская обл. | 14 | 003 005 001 | 916,8325 | 2015-2023 | 907,0661 | 3,8961 | 5,8703 |  |  |  |
| 2453 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы, в т.ч. "Инженерные сети и благоустройство территории "Центр воспроизводства редких видов животных", зоопитомник, Волоколамский р-н, Московская обл.", "Реконструкция с приспособлением для создания современного культурно-образовательного центра комплекса зданий ГБУК г. Москвы "Государственный Дарвиновский музей", ул. Вавилова, д. 57, стр. 1", "Укрепление оползневых склонов Дьяковского оврага на территории МГОМЗ "Коломенское", г. Москва, пр-кт Андропова, 39" | 15 |  |  |  |  |  | 553,9334 | 689,0000 | 200,0000 |  |
| 2454 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2455 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 А 06 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2456 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2457 | Строительство и реконструкция Детского зоопарка на территории Московского зоопарка ул. Б. Грузинская, влд. 8 | 1 | 003 005 001 | 373,8623 | 2015-2022 | 373,8623 |  |  |  |  |  |
| 2458 | Реконструкция пав. "Остров зверей" на территории Московского зоопарка | 2 | 003 005 001 | 30,8975 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2459 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 30,8975 |  |  |  |  |  |
| 2460 | Реконструкция пав. "Полярный мир" на территории Московского зоопарка | 3 | 003 005 001 | 82,2049 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2461 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 82,2049 |  |  |  |  |  |
| 2462 | Реконструкция пав. "Копытный ряд" на территории Московского зоопарка | 4 | 003 005 001 | 17,0103 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2463 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 17,0103 |  |  |  |  |  |
| 2464 | Реконструкция пав. "Фауна Индонезии" на территории Московского зоопарка | 5 | 003 005 001 | 65,7982 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2465 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 65,7982 |  |  |  |  |  |
| 2466 | Реконструкция пав. "Летучие лисицы" на территории Московского зоопарка | 6 | 003 005 001 | 5,5293 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2467 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5,5293 |  |  |  |  |  |
| 2468 | Реконструкция пав. "Дом Даррела" на территории Московского зоопарка | 7 | 003 005 001 | 15,6391 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2469 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 15,6391 |  |  |  |  |  |
| 2470 | Реконструкция выгульных вольеров пав. "Слоновник" на территории Московского зоопарка | 8 | 003 005 001 | 9,0697 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2471 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 9,0697 |  |  |  |  |  |
| 2472 | Реконструкция пав. "Инсектарий" на территории Московского зоопарка | 9 | 003 005 001 | 49,1522 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2473 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 49,1522 |  |  |  |  |  |
| 2474 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 77,7552 |  |  | 10,0000 | 10626,2243 |
| 2475 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 А 06 00000 0801 |  |  |  |  | 77,7552 |  |  | 10,0000 | 10626,2243 |
| 2476 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2477 | Межмузейный многофункциональный Депозитарно-выставочный комплекс для музеев федерального и городского ведения на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 1 | 003 001 002 | 11025,0000 | 2019-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2478 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 388,7757 |  | 311,0205 | 77,7552 |  |  |  |  |
| 2479 | Строительство |  |  | 10636,2243 |  |  |  |  |  | 10,0000 | 10626,2243 |
| 2480 | Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | 09 Б 00 00000 |  |  |  |  | 717,6684 | 1067,2401 | 2433,8328 | 110,0000 |  |
| 2481 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 116,0029 | 533,4440 | 2071,2961 |  |  |
| 2482 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | 09 Б 07 00000 0801 |  |  |  |  | 116,0029 | 533,4440 | 2071,2961 |  |  |
| 2483 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2484 | Концертный зал филармонической музыки на 1500 посадочных мест, ул. Варварка, влд. 6 | 1 | 003 002 003 | 7566,0814 | 2016-2018 | 7176,9766 |  |  |  |  |  |
| 2485 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2023 | 335,8463 |  | 53,2585 |  |  |  |
| 2486 | Реконструкция здания под размещение Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Детского музыкального театра юного актера", ул. Макаренко, д. 4, стр. 1 | 2 | 003 002 001 | 946,5287 | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2487 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 63,0436 |  |  |  |  |  |
| 2488 | Строительство |  |  |  |  | 783,9709 |  |  |  |  |  |
| 2489 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 99,4142 | 0,1000 |  |  |  |
| 2490 | Новая сцена ГБУК города Москвы "Театр "Уголок дедушки Дурова", ул. Дурова, влд. 2 | 3 | 003 002 001 | 799,6211 | 2016-2021 | 794,2796 |  |  |  |  |  |
| 2491 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2023 |  | 3,8415 | 1,5000 |  |  |  |
| 2492 | Реставрация с приспособлением здания ГБУК города Москвы "Московский драматический театр им. А.С. Пушкина", Тверской б-р, д. 23, стр. 1 (понесенные затраты) | 4 | 003 002 001 | 31,0455 | 2018-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2493 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 18,2983 | 12,7472 |  |  |  |  |
| 2494 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы, в т.ч. "Реконструкция с приспособлением под театральную деятельность здания ГБУК г. Москвы "Московский драматический театр "Модернъ", г. Москва, Спартаковская пл., д. 9/1, стр. 2" | 5 |  |  |  |  |  | 478,5855 | 2071,2961 |  |  |
| 2495 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  | 401,8655 | 334,6051 | 362,5367 | 110,0000 |  |
| 2496 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | 09 Б 07 00000 0801 |  |  |  |  | 401,8655 | 334,6051 | 362,5367 | 110,0000 |  |
| 2497 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2498 | Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом Е.А. Свечиной - С.Ф. Циммерман - С.П. Моргунова, 1-я треть XIX в., 1902 г., гражданский инженер А.С. Гребенщиков" по адресу: пр-кт Мира, д. 25, стр. 1, 2 | 1 | 003 002 002 | 878,7355 | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2499 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 33,4800 | 22,0878 |  |  |  |  |
| 2500 | Строительство |  |  |  |  | 122,8250 | 177,9122 | 334,6051 | 187,8254 |  |  |
| 2501 | Реставрация с приспособлением для современного использования здания ГБУК г. Москвы "Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой", ул. Тверская, д. 5/6 | 2 | 003 002 002 | 90,0000 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2502 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 90,0000 |  |  |
| 2503 | Реставрация с приспособлением для современного использования комплекса зданий ГБУК г. Москвы "Московский государственный академический театр оперетты", ул. Большая Дмитровка, влд. 6; влд. 6, стр. 5; ул. Кузнецкий Мост, влд. 2; влд. 2 стр. 2; Копьевский пер., влд. 3, стр. 3 | 3 | 003 002 002 | 80,0000 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2504 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 80,0000 |  |  |
| 2505 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы | 4 |  |  |  |  | 201,8655 |  | 4,7113 | 110,0000 |  |
| 2506 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 199,8000 | 199,1910 |  |  |  |
| 2507 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | 09 Б 07 00000 0804 |  |  |  |  | 199,8000 | 199,1910 |  |  |  |
| 2508 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2509 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0018007:1131 площадью 1814,5 кв. м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная. д. 24 | 2 | 003 003 002 | 109,7550 | 2021 | 109,7550 |  |  |  |  |  |
| 2510 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001046:2775 площадью 81,6 кв. м в здании по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 48, стр. 1 и нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001046:2777 площадью 2154,2 кв. м в здании по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 48, стр. 8-9 | 3 | 003 002 001 | 598,7910 | 2021-2023 | 199,8000 | 199,8000 | 199,1910 |  |  |  |
| 2511 | Библиотеки | 09 В 00 00000 |  |  |  |  | 103,2000 | 92,5345 | 153,1830 | 139,2562 |  |
| 2512 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
| 2513 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 В 08 00000 0801 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
| 2514 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы, в т.ч. "Реставрация и приспособление для современного использования комплекса зданий ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им А.С. Пушкина", г. Москва, ул. Спартаковская д. 9, стр. 1, 2, 3, 4, 6" | 1 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  |  |
| 2515 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  | 103,1000 | 92,5345 | 153,1830 | 139,2562 |  |
| 2516 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | 09 В 08 00000 0801 |  |  |  |  | 103,1000 | 92,5345 | 153,1830 | 139,2562 |  |
| 2517 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2518 | Реставрация и приспособление для современного использования здания ГБУК города Москвы "Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова", ул. Сущевская, д. 14 | 1 | 003 001 001 | 83,7830 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2519 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 7,6800 | 1,6293 |  |  |  |  |
| 2520 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 24,4000 | 50,0737 |  |  |
| 2521 | Реставрация и приспособление для современного использования зданий ГБУК города Москвы "Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека", Никитский б-р, д. 7 | 2 | 003 001 001 | 341,3970 | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2522 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 20,0000 | 10,8970 |  |  |  |  |
| 2523 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 68,1345 | 103,1093 | 139,2562 |  |
| 2524 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы | 3 |  |  |  |  | 90,5737 |  |  |  |  |
| 2525 | Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры | 09 Г 00 00000 |  |  |  |  | 2119,4308 | 2452,5358 | 3500,9063 | 6368,7203 | 8,0000 |
| 2526 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  |  | 28,0000 |  |  |  |
| 2527 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | 09 Г 06 00000 0801 |  |  |  |  |  | 28,0000 |  |  |  |
| 2528 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2529 | Реконструкция здания ГБУДО г. Москвы "ДМШ N 96", г. Москва, ул. Малая Филевская, д. 14, корп. 3 | 1 | 002 002 001 | 28,0000 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2530 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 28,0000 |  |  |  |
| 2531 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 528,5030 | 846,2526 | 1143,5663 | 4517,5524 | 8,0000 |
| 2532 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | 09 Г 06 00000 0801 |  |  |  |  | 528,5030 | 846,2526 | 1143,5663 | 4517,5524 | 8,0000 |
| 2533 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2534 | Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы "Детская школа искусств N 13 им. И.Ф. Стравинского", ул. Митинская, 47, к. 1 | 1 | 002 002 001 | 606,1796 | 2011-2014 | 574,5576 |  |  |  |  |  |
| 2535 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2015-2023 | 1,6220 |  | 30,0000 |  |  |  |
| 2536 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2537 | Здание Детской школы искусств - перебазирование Детской школы искусств N 58 им. М.И. Глинки в Патриаршем подворье храмов Николо-Перервинского монастыря, ул. Гурьянова, д. 83а | 2 | 002 002 001 | 515,7291 | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2538 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 8,3024 |  |  |  |  |  |
| 2539 | Строительство |  |  |  |  | 411,4145 |  |  |  |  |  |
| 2540 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 | 5,7157 | 82,2965 |  |  |  | 8,0000 |
| 2541 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2542 | Культурно-досуговый центр, Булатниковский пр-д, 10А, стр. 1 и 2, р-н Бирюлево Западное (на месте сноса Бирюлевских бань) | 3 | 003 003 005 | 119,5253 | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2543 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 32,3393 |  |  |  |  |  |
| 2544 | Строительство |  |  |  |  | 19,9640 |  | 67,2220 |  |  |  |
| 2545 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2546 | Многофункциональный культурно-досуговый центр, ул. Грина, влд. 1, к. 3, р-н Северное Бутово | 4 | 003 003 005 | 1042,6793 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2547 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 27,3139 | 2,3041 |  |  |  |  |
| 2548 | Строительство |  |  |  |  | 23,5282 | 351,1381 | 438,2272 | 200,1678 |  |  |
| 2549 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2550 | Дом культуры, п. Киевский, пос. Киевский | 5 | 003 003 002 | 532,8137 | 2011-2020 | 478,1148 |  |  |  |  |  |
| 2551 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 | 5,8370 | 48,8619 |  |  |  |  |
| 2552 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2553 | Реконструкция здания ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Д.Б. Кабалевского" по адресу: ул. Палиха, д. 14/33, стр. 1 | 6 |  | 35,0000 | 2022-2023 |  | 0,1000 | 34,9000 |  |  |  |
| 2554 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы (дома культуры и культурные центры), в т.ч. реконструкция здания ДШИ им. Я.В. Флиера, ул. Родионовская, д. 16, к. 3А | 7 |  |  |  |  | 43,8024 | 275,9034 | 943,3985 | 4517,5524 |  |
| 2555 | Строительство объектов культуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры" | 09 Г 10 00000 |  |  |  |  | 132,6762 | 650,0000 | 611,8238 |  |  |
| 2556 | Культурно-спортивный центр "Печатники" по адресу: ул. Полбина, влд. 37 | 1 |  |  |  |  | 132,6762 | 650,0000 | 611,8238 |  |  |
|  | Культурно-досуговый центр со сносом кинотеатра "Полярный", ул. Полярная, д. 9 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2557 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 1590,9278 | 1578,2832 | 2357,3400 | 1851,1679 |  |
| 2558 | Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | 09 Г 06 00000 0801 |  |  |  |  | 1590,9278 | 1578,2832 | 2357,3400 | 1851,1679 |  |
| 2559 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2560 | Строительство культурного центра в пос. Кленовское | 1 | 003 003 005 | 1134,0000 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2561 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 14,4504 |  |  |  |  |  |
| 2562 | Строительство |  |  |  |  | 50,4787 | 268,5587 | 800,5122 |  |  |  |
| 2563 | Культурно-досуговый центр п. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское | 2 | 003 003 005 | 1826,1915 | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2564 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 28,4322 |  |  |  |  |  |
| 2565 | Строительство |  |  |  |  | 76,0401 | 419,2994 | 250,0000 | 975,3198 | 77,1000 |  |
| 2566 | Реконструкция дома культуры п. Ватутинки, пос. Десеновское | 3 | 003 003 005 | 1132,3857 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2567 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 18,1352 |  |  |  |  |  |
| 2568 | Строительство |  |  |  |  | 243,0167 | 280,0000 | 215,5710 | 375,6628 |  |  |
| 2569 | Школа искусств, п. Московский, мкр. Град Московский | 4 | 003 003 005 | 1972,7098 | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2570 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 38,6907 |  |  |  |  |  |
| 2571 | Строительство |  |  |  |  | 262,3920 | 607,1697 | 210,0000 | 854,4574 |  |  |
| 2572 | Детская школа искусств п. Воскресенское, пос. Воскресенское | 5 | 003 003 005 | 53,0000 | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2573 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 15,9000 | 37,1000 |  |  |  |
| 2574 | Укрупненные мероприятия на развитие культурных и досуговых учреждений Троицкого и Новомосковского административных округов (в том числе: многофункциональный культурно-досуговый центр в г.о. Троицк, многофункциональный культурно-досуговый центр, д. Рассказовка, пос. Внуковское, детская школа искусств с. Красная Пахра, пос. Краснопахорское, детская школа искусств п. Щапово, пос. Щаповское) | 6 |  |  |  |  |  | 65,1000 | 151,9000 | 1774,0679 |  |
| 2575 | Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | 09 Ж 00 00000 |  |  |  |  | 6299,6164 | 1219,1405 | 1752,7569 | 1828,8342 |  |
| 2576 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 5000,0000 |  |  |  |  |
| 2577 | Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования, включая ПИР | 09 Ж 08 00000 0804 |  |  |  |  | 5000,0000 |  |  |  |  |
| 2578 | Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Московский ипподром" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2579 | Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 | 1 | 006 001 004 | 5000,0000 | 2022-2025 |  | 5000,0000 |  |  |  |  |
| 2580 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 71,1542 | 89,2124 | 1,0000 |  |  |
| 2581 | Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | 09 Ж 08 00000 0801 |  |  |  |  | 71,1542 | 89,2124 | 1,0000 |  |  |
| 2582 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2583 | Изготовление и установка памятника генералу уголовного сыска Российской Империи А.Ф. Кошко на территории, прилегающей к д. 6 по Газетному пер. | 1 | 003 006 001 | 40,1661 | 2018-2024 | 26,1982 | 13,9679 |  |  |  |  |
| 2584 | Выполнение работ по изготовлению и установке памятного знака, посвященного Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, ул. Никольская | 2 | 003 006 001 | 15,0000 | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2585 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 0,1500 | 7,3000 |  |  |  |
| 2586 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 6,5500 | 1,0000 |  |  |
| 2587 | Монумент М.А. Ульянову в парке "Михайловский сад" | 3 | 003 006 001 | 30,0000 | 2022-2023 |  | 2,2526 | 27,7474 |  |  |  |
| 2588 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2589 | Выполнение работ по изготовлению и установке памятного знака, посвященного четырем дивизиям Московского народного ополчения "второй волны" формирования в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова (ул. Теплый Стан, д. 14/2) | 4 | 003 006 001 | 45,0000 | 2021-2022 | 0,5963 | 44,1987 |  |  |  |  |
| 2590 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 0,2050 |  |  |  |
| 2591 | Укрупненные мероприятия на реализацию строительства, реконструкции и реставрации объектов с приспособлением для современного использования | 5 |  |  |  |  | 10,5850 | 47,4100 |  |  |  |
| 2592 | Департамент культурного наследия города Москвы | 830 |  |  |  |  | 1228,4622 | 1129,9281 | 1751,7569 | 1828,8342 |  |
| 2593 | Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | 09 Ж 08 00000 0801 |  |  |  |  | 1228,4622 | 1129,9281 | 1751,7569 | 1828,8342 |  |
| 2594 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2595 | Дом причта церкви Антипия на Колымажном дворе, 1-я треть XIX в., М. Знаменский пер., д. 9 | 1 | 003 004 015 | 59,9144 | 2013-2022 | 44,9144 |  |  |  |  |  |
| 2596 | Строительство |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |  |  |  |
| 2597 | Дом, в котором в квартире N 2 в 1934-1962 гг. жил кинорежиссер А.А. Тарковский, 1-й Щипковский пер., д. 26, стр. 1 | 2 | 003 001 002 | 326,7272 | 2012-2023 | 17,6793 |  |  |  |  |  |
| 2598 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | 5,5382 |  |  |  |
| 2599 | Строительство |  |  |  |  |  |  | 303,5097 |  |  |  |
| 2600 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2601 | Ансамбль культурного наследия "Усадьба Останкино, конец XVIII в." по адресу: 1-я Останкинская ул., д. 5, стр. 1 | 3 | 003 001 002 | 4274,4000 | 2012-2024 | 416,6985 |  |  |  |  |  |
| 2602 | Строительство |  |  |  |  |  | 1213,4622 | 820,8802 | 1751,7569 |  |  |
| 2603 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 71,6022 |  |
| 2604 | Укрупненные мероприятия по строительству, реконструкции и реставрации объектов с приспособлением для современного использования | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1757,2320 |  |
| 2605 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2606 | Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | 09 Ж 08 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2607 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2608 | Реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс "Дом правительства", 1928-1931 гг.", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Серафимовича, д. 2 (кинотеатр "Ударник") | 1 | 003 002 004 | 63,0000 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2609 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 63,0000 |  |  |  |  |  |
| 2610 | Парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы | 09 К 00 00000 |  |  |  |  | 2066,3787 | 3036,8594 | 7734,5997 | 5532,8536 | 210,4177 |
| 2611 | Комитет по туризму города Москвы | 767 |  |  |  |  | 1337,4611 | 2045,2618 | 7567,3774 | 5069,1184 |  |
| 2612 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2613 | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства на территории Выставки достижений народного хозяйства | 09 К 09 00000 0801 |  |  |  |  | 1337,4611 | 2045,2618 | 7567,3774 | 5069,1184 |  |
| 2614 | Строительство объекта: конно-спортивного манежа, по адресу: г. Москва, ул. проспект Мира, д. 119 | 1 | 003 001 003 | 1900,7546 <1> | 2019-2025 | 722,0141 | 438,8546 | 503,9274 |  |  |  |
| 2615 | Объект культурного наследия федерального значения "Центральный павильон" (Главный), 1939 г., архитекторы: Щуко Ю.В., Столяров Е.А., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 1. Реставрация и приспособление к современному использованию | 2 | 003 001 003 | 4029,9615 <1> | 2016-2022 | 747,4836 |  |  |  |  |  |
| 2616 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Центросоюз", 1954 г., арх. Кликс Р.Р., Виленский Б.С.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 61. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 3 | 003 001 003 | 445,2865 <1> | 2019-2023 |  | 128,4000 | 20,0000 |  |  |  |
| 2617 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Советская печать" (бывший Карело-Финской ССР), 1954 г., арх. Рехмуков Ф.И., Резниченко А.Я.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 67. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 4 | 003 001 003 | 536,6044 <1> | 2019-2025 |  |  | 83,5030 |  |  |  |
| 2618 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Кролиководство" ("Главный фасад павильона "Кролиководство")", 1939-1954 гг., архитекторы: Зайцев А.И., Телятников И.С., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 44. Реставрация и приспособление к современному использованию | 5 | 003 001 003 | 250,5901 <1> | 2016-2022 | 169,3201 |  |  |  |  |  |
| 2619 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Главтабак", 1954 г., архитектор Кондратьев В.П., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 35. Реставрация и приспособление к современному использованию | 6 | 004 005 007 | 300,4210 <1> | 2016-2022 | 206,6524 | 13,9000 |  |  |  |  |
| 2620 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Зерно" (бывший Московской области), 1954 г., архитекторы: Жуков А.О., Гревс А.А., Чечулин Д.Н., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 59. Реставрация и приспособление к современному использованию | 7 | 003 001 003 | 733,4809 <1> | 2017-2023 | 384,2114 | 92,4175 |  |  |  |  |
| 2621 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Мясная промышленность" (бывший "Главмясо"), 1954 г., архитекторы: Лисицын В.М., Чернокай С.Г., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 51. Реставрация и приспособление к современному использованию | 8 | 003 001 003 | 688,3768 <1> | 2017-2023 | 241,3161 | 151,8296 |  |  |  |  |
| 2622 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Химия" (бывший Литовской ССР)", 1954 г., архитекторы: Кумпикевич Я.А., Лукошайтис А.Ю., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 6. Реставрация и приспособление к современному использованию | 9 | 003 001 003 | 354,2714 | 2016-2023 | 348,1714 | 6,1000 |  |  |  |  |
| 2623 | Объект культурного наследия федерального значения "Кафе "Лето" (бывшая "Чайная"), 1954 г., архитектор Мариновский Л.И.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 518. Реставрация и приспособление к современному использованию | 10 | 004 005 001 | 503,8139 | 2016-2023 | 435,2314 | 68,5825 |  |  |  |  |
| 2624 | Укрупненные мероприятия по строительству и реконструкции объектов на территории Выставки достижений народного хозяйства | 11 |  |  |  |  |  | 1437,8314 | 3496,7543 | 4317,1184 |  |
| 2625 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  | 437,3769 |  | 4070,6231 | 752,0000 |  |
| 2626 | Реставрация с приспособлением к современному использованию пав. N 70 "Монреаль" | 10 | 003 001 003 | 5010,0000 <1> | 2019-2027 |  | 387,3769 |  | 3870,6231 | 752,0000 |  |
| 2627 | Реконструкция инженерных сетей на территории КСПК "Останкино" | 11 |  | 250,0000 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2628 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  | 50,0000 |  |  |  |  |
| 2629 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  | 200,0000 |  |  |
| 2630 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 613,2389 | 792,5782 |  |  |  |
| 2631 | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства на территории Выставки достижений народного хозяйства | 09 К 09 00000 0801 |  |  |  |  | 613,2389 | 792,5782 |  |  |  |
| 2632 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  | 613,2389 | 792,5782 |  |  |  |
| 2633 | Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения, расположенного на территории ВДНХ: пр-кт Мира, д. 119, стр. 284, "Главный фасад ресторана "Золотой колос" (бывший "Главный ресторан"), 1939-1954 гг., арх. Ефимов А.В. | 1 | 003 005 004 | 1600,8883 <1> | 2021-2026 |  | 613,2389 | 792,5782 |  |  |  |
| 2634 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  |  | 195,0712 | 71,0712 |  |  |  |  |
| 2635 | Департамент культуры города Москвы | 056 |  |  |  |  | 115,6787 | 199,0194 | 167,2223 | 463,7352 | 210,4177 |
| 2636 | Реализация комплекса мер, направленных на строительство и реконструкцию объектов на территории парков культуры и отдыха города Москвы | 09 К 07 00000 0801 |  |  |  |  | 115,6787 | 199,0194 | 167,2223 | 463,7352 | 210,4177 |
| 2637 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2638 | Реконструкция части здания дирекции парка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 45 | 1 | 003 005 004 | 274,0000 | 2025-2026 |  |  |  |  | 63,5823 | 210,4177 |
| 2639 | Реконструкция здания физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 25 | 2 | 003 005 004 | 265,4255 | 2022-2025 |  |  | 95,5950 | 85,6586 | 84,1719 |  |
| 2640 | Реконструкция здания оранжереи, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 66 (Нескучный сад) | 3 | 003 005 004 | 392,0000 | 2024-2025 |  |  | 13,0000 | 63,0190 | 315,9810 |  |
| 2641 | Реконструкция здания центрального павильона проката, расположенного по адресу: г. Москва, Крымский Вал, д. 9, стр. 38 | 4 | 003 005 004 | 118,1845 <1> | 2018-2023 | 7,7601 | 20,0000 | 90,4244 |  |  |  |
| 2642 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2643 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Северный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 13, стр. 1 | 5 | 003 005 004 | 16,3512 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2644 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 16,3512 |  |  |  |  |  |
| 2645 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Южный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 13, стр. 2 | 6 | 003 005 004 | 10,3918 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2646 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,3918 |  |  |  |  |  |
| 2647 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Северные конюшни" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр. 1 | 7 | 003 005 004 | 21,6338 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2648 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 21,6338 |  |  |  |  |  |
| 2649 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Южные конюшни" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр. 3 | 8 | 003 005 004 | 12,5574 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2650 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 12,5574 |  |  |  |  |  |
| 2651 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Манеж конного двора" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр. 2 | 9 | 003 005 004 | 10,3666 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2652 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10,3666 |  |  |  |  |  |
| 2653 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Египетский павильон" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 4 | 10 | 003 005 004 | 22,2967 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2654 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 22,2967 |  |  |  |  |  |
| 2655 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Померанцевая оранжерея (Оранжевая дача)" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 9 | 11 | 003 005 004 | 26,8842 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2656 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 26,8842 |  |  |  |  |  |
| 2657 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Красный двор. Южный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 8 | 12 | 003 005 004 | 22,2978 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2658 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 22,2978 |  |  |  |  |  |
| 2659 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Скотный двор, центральный П-образный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", Тополевая ал., д. 16 | 13 | 003 005 004 | 30,1235 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2660 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 30,1235 |  |  |  |  |  |
| 2661 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Сооружение Скотного двора, центральный павильон" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", Тополевая ал., д. 16, стр. 1 | 14 | 003 005 004 | 21,6338 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2662 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 9,6081 |  |  |  |  |  |
| 2663 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Домик на плотине" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 10 | 15 | 003 005 004 | 18,5447 | 2021-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2664 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  | 18,5447 |  |  |
| 2665 | Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы | 16 | 003 005 004 |  |  |  | 95,6787 |  |  |  |  |
| 2666 | "СПОРТ МОСКВЫ" | 10 0 00 00000 |  |  |  |  | 15814,3470 | 18865,8785 | 17538,1541 | 18183,9051 | 6301,7040 |
| 2667 | Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 10 В 03 00100 |  |  |  |  | 10976,1706 | 12084,3626 | 14662,8652 | 11359,7555 | 3348,8708 |
| 2668 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 284,0170 |  |  | 8,0524 |  |
| 2669 | Средства бюджета городского округа Троицк |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 |  |  |  |
| 2670 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | 10 В 00 00000 |  |  |  |  | 4838,1764 | 6781,5159 | 2875,2889 | 6824,1496 | 2952,8332 |
| 2671 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 1626,6430 | 4172,5218 | 250,7528 | 3990,0617 | 3,0303 |
| 2672 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  | 1626,6430 | 4172,5218 | 250,7528 | 3990,0617 | 3,0303 |
| 2673 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 284,0170 |  |  | 8,0524 |  |
| 2674 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2675 | Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники" | 1 | 006 006 009 | 238,9261 | 2018-2022 | 224,3261 | 14,6000 |  |  |  |  |
| 2676 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2677 | BMX-велодром по адресу: ул. Ангарская, влд. 45 для государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Нагорная" Москомспорта | 2 | 006 003 005 | 34,5928 | 2013-2022 | 29,6668 |  |  |  |  |  |
| 2678 | Строительство |  |  |  |  |  | 4,9260 |  |  |  |  |
| 2679 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2680 | Легкоатлетический манеж, ул. Инженерная, влд. 5А (государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 82" Москомспорта) | 3 | 006 006 007 | 1288,5000 | 2014-2022 | 1143,3000 | 145,2000 |  |  |  |  |
| 2681 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Бибирево, Алтуфьевское ш., влд. 100 | 4 | 006 006 001 | 92,3372 | 2019-2023 | 55,1895 | 8,4782 | 28,6695 |  |  |  |
| 2682 | Строительство бассейна для государственного профессионального образовательного учреждения "МССУОР N 4 имени А.Я. Гомельского" Москомспорта, ул. Лескова, 25а | 5 | 006 005 001 | 99,9628 | 2017-2023 | 78,0165 | 15,6247 | 6,3216 |  |  |  |
| 2683 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2684 | Спортивный комплекс с бассейном для государственного бюджетного профессионального учреждения "МССУОР N 1" (со сносом здания гимнастического зала) по адресу: Измайловский б-р, влд. 75/17 | 6 | 006 006 005 | 1265,5546 | 2016-2022 | 796,4536 | 469,1010 |  |  |  |  |
| 2685 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Гольяново, ул. Алтайская, влд. 33 | 7 | 006 006 001 | 85,3113 | 2019-2023 | 70,4157 |  | 14,8956 |  |  |  |
| 2686 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2687 | Дополнительное обустройство BMX-велодрома класса "B" по адресу: ул. Гурьянова, влд. 10, стр. 1 (государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Нагорная" Москомспорта) | 8 | 006 003 005 | 159,9023 | 2013-2020 | 159,1622 |  |  |  |  |  |
| 2688 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 0,7401 |  |  |  |  |
| 2689 | Реконструкция футбольного стадиона со строительством стрелковой галереи и плоскостных сооружений для занятий легкой атлетикой государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Москвич" Москомспорта по адресу: Волгоградский пр-кт, д. 46/15 | 9 | 006 001 001 | 3468,4734 | 2016-2022 | 3222,2499 | 246,2235 |  |  |  |  |
| 2690 | Строительство спортивного комплекса для ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва N 65 "Ника" по адресу: г. Москва, Волжский б-р, влд. 8 | 10 | 006 006 005 | 157,6897 | 2018-2023 | 125,9000 | 3,1992 |  | 28,5905 |  |  |
| 2691 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2692 | Специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе подъездная дорога) по адресу: Коломенский пр-д, влд. 13, между зданием 13А по Коломенскому пр-ду и д. 20 по ул. Академика Миллионщикова (государственное бюджетное учреждение "Спортивно-адаптивная школа" Москомспорта) | 11 | 006 006 001 | 963,0925 | 2012-2021 | 954,2970 |  |  |  |  |  |
| 2693 | Средства бюджета города Москвы (строительство) |  |  | 530,5226 | 2012-2021 | 530,5226 |  |  |  |  |  |
| 2694 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,7431 | 2022 |  | 0,7431 |  |  |  |  |
| 2695 | Средства софинансирования (обследование, проектирование, строительство) |  |  | 423,7744 | 2020-2021 | 423,7744 |  |  |  |  |  |
| 2696 | Средства софинансирования (обследование, проектирование, строительство) |  |  | 8,0524 | 2025 |  |  |  |  | 8,0524 |  |
| 2697 | Спортивный комплекс с катком для государственного бюджетного учреждения "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта, ул. Красного Маяка, напротив влд. 13А, к. 2 | 12 | 006 006 005 | 655,3600 | 2016-2020 | 629,9144 |  |  |  |  |  |
| 2698 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2022 |  | 25,4456 |  |  |  |  |
| 2699 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да | 13 | 006 006 001 | 64,4829 | 2019-2023 | 50,0000 |  | 14,4829 |  |  |  |
| 2700 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Чертаново Центральное, ул. Чертановская, влд. 45 | 14 | 006 006 001 | 103,6000 | 2019-2022 | 101,5000 | 2,1000 |  |  |  |  |
| 2701 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2702 | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, влд. 6, к. 2 (государственное бюджетное учреждение "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта) | 15 | 006 002 002 | 253,7016 | 2013-2022 | 241,2695 |  |  |  |  |  |
| 2703 | Строительство |  |  |  |  |  | 12,4321 |  |  |  |  |
| 2704 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта по адресу: ул. Губкина, д. 6 и д. 6, стр. 1 | 16 | 006 006 001 | 615,8700 | 2016-2021 | 593,0061 |  |  |  |  |  |
| 2705 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022 |  | 22,8639 |  |  |  |  |
| 2706 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2707 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Изваринская, влд. 2 (государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЗАО города Москвы") | 17 | 006 006 001 | 95,4178 | 2013-2023 | 87,2656 |  | 8,1522 |  |  |  |
| 2708 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Раменки, ул. Раменки, д. 19 (на месте сноса существующего здания) | 18 | 006 006 001 | 82,9026 | 2019-2023 | 82,9026 |  |  |  |  |  |
| 2709 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2710 | Спортивный комплекс по адресу: ул. Барышиха, 35 (государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 102" Москомспорта) | 19 | 006 006 005 | 707,1200 | 2014-2021 | 707,1200 |  |  |  |  |  |
| 2711 | Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Тушинская, влд. 16 (государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС Северо-Западный административный округ города Москвы") | 20 | 006 006 001 | 1522,0220 | 2016-2021 | 1395,0114 |  |  |  |  |  |
| 2712 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 |  | 123,9803 |  |  |  | 3,0303 |
| 2713 | Многофункциональный спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы | 21 | 006 006 009 | 6285,1044 | 2018-2021 | 5998,0571 |  |  |  |  |  |
| 2714 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, непредвиденные затраты, строительный контроль) |  |  | 472,7889 | 2018-2021 | 469,7586 | 3,0303 |  |  |  |  |
| 2715 | Средства софинансирования (проектирование, строительство) |  |  | 5528,2985 | 2019-2021 | 5528,2985 |  |  |  |  |  |
| 2716 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 284,0170 | 2022 |  | 284,0170 |  |  |  |  |
| 2717 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2718 | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: г. Зеленоград, мкр. 9, у к. 919 (государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 112 "Спутник" Москомспорта) | 22 | 006 002 002 | 159,7930 | 2013-2022 | 157,0319 |  |  |  |  |  |
| 2719 | Строительство |  |  |  |  |  | 2,7611 |  |  |  |  |
| 2720 | Спортивный комплекс по адресу: мкр. 9, у пл. Колумба (государственное бюджетное учреждение "СШ N 112 "Спутник" Москомспорта) | 23 | 006 006 005 | 1361,4522 | 2017-2022 | 836,2583 | 525,1939 |  |  |  |  |
| 2721 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Крюково, пересечение Кутузовского ш. и проектируемого пр-да 809 | 24 | 006 006 001 | 100,9554 | 2019-2023 | 100,9554 |  |  |  |  |  |
| 2722 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству спортивных объектов (ФОК с бассейном в р-не Котловка; объекты для развития горнолыжной инфраструктуры; объекты спортивного назначения на территории Мневниковской поймы; ФОК с бассейном в Молжаниновском р-не по адресу: ул. 3-я Подрезковская, напротив д. 26) | 25 |  |  |  |  |  | 4100,0000 | 222,1623 | 3990,0617 |  |
| 2723 | Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 10 В 03 00100 |  |  |  |  | 10976,1706 | 12084,3626 | 14662,8652 | 11359,7555 | 3348,8708 |
| 2724 | Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники" | 1 |  |  |  |  | 10976,1706 | 12084,3626 | 14662,8652 | 12676,6263 | 3348,8708 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс, р-н Восточное Дегунино, Керамический пр-д, влд. 61, к. 3 (оплата выполненных работ) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Солнечногорский пр-д, влд. 17 (оплата выполненных работ) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство бассейна для государственного профессионального образовательного учреждения "МССУОР N 4 имени А.Я. Гомельского" Москомспорта, ул. Лескова, д. 25а | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не Ивановское (ул. Чечулина, влд. 9-11) (оплата выполненных работ) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут, на территории ТПУ "Некрасовка" (государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЮВАО города Москвы") | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивного комплекса для ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва N 65 "Ника" по адресу: г. Москва, Волжский б-р, влд. 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Чертаново Центральное, ул. Чертановская, влд. 45 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональный спортивный комплекс по адресу: ул. Москворечье, д. 4, к. 1 (на месте сноса существующего объекта) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: р-н Чертаново Южное, ул. Газопровод, д. 6г, к. 1, 3 (на месте сноса жилых домов) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Раменки, ул. Раменки, д. 19 (на месте сноса существующего здания) | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие территории спортивного комплекса "Воробьевы горы" по адресу: ул. Косыгина, вл. 28 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BMX-велодром по адресу: ул. Ангарская, влд. 45 для государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Нагорная" Москомспорта | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, влд. 6, к. 2 (государственное бюджетное учреждение "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта) | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: г. Зеленоград, мкр. 9, у к. 919 (государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 112 "Спутник" Москомспорта) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс в Выхино-Жулебино | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ледовый дворец для ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70", пересечение Новоясеневского пр-кта с ул. Ясногорской и ул. Тарусской | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Изваринская, влд. 2 (государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЗАО города Москвы") | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Бибирево, Алтуфьевское ш., влд. 100 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Гольяново, ул. Алтайская, влд. 33 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс с бассейном по адресу: р-н Северное Бутово, б-р Дмитрия Донского, влд. 12-14 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Крюково, пересечение Кутузовского ш. и проектируемого пр-да 809 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс по адресу: ул. Остафьевская, к. "Г" | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специализированный спортивный комплекс на территории ФГБОУ ВО РГСУ по адресу: ул. Лосиноостровская, д. 24, д. 40 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс с бассейнами по адресу: ул. Мироновская, д. 27 (на месте сноса существующего здания) | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горнолыжный спортивный комплекс "Севастопольский" по адресу: Севастопольский пр-кт, напротив влд. 66 для ГБУ "СШ "РГШ - Столица" Москомспорта (проектно-изыскательские работы) | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивный комплекс Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Спортивная школа олимпийского резерва "Русская горнолыжная школа - Столица" Департамента спорта города Москвы по адресу: р-н Ново-Переделкино, Проектируемый пр-д N 635, влд. 9 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горнолыжный спортивный комплекс "Куркино" по адресу: Куркинское ш., влд. 25А, долина реки Сходня для ГБУ "СШ "РГШ - Столица" Москомспорта (проектно-изыскательские работы) | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция Дворца спорта "Лужники", ул. Лужники, влд. 24, стр. 2 (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, демонтаж несохраняемых конструкций) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Павла Корчагина, вл. 7 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и подземной автостоянкой, район Бутырский, микрорайон 78, к. 10, зона N 8.1, улица Милашенкова (земельный участок 7Б) | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Выхино-Жулебино, мкр. 128 б, в (зона 6.1) | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2725 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 1620,0000 |  |  |  | 2652,0000 |
| 2726 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  | 1620,0000 |  |  |  | 2652,0000 |
| 2727 | Акционерное общество "Олимпийский комплекс "Лужники" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,0000 |
| 2728 | Проектирование, реконструкция и строительство спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2729 | Пав. общественного питания N 1 | 1 | 004 005 003 | 340,4000 | 2016-2021 | 316,4000 |  |  |  |  |  |
| 2730 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2014-2019 годах |  |  |  | 2022 |  | 24,0000 |  |  |  |  |
| 2731 | Пав. общественного питания N 2 | 2 | 004 005 003 | 326,0000 | 2016-2021 | 305,5500 |  |  |  |  |  |
| 2732 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2014-2019 годах |  |  |  | 2022 |  | 20,4500 |  |  |  |  |
| 2733 | Пав. общественного питания N 3 | 3 | 004 005 003 | 148,0300 | 2016-2021 | 148,0300 |  |  |  |  |  |
| 2734 | Пав. общественного питания N 4 | 4 | 004 005 003 | 185,9000 | 2016-2022 | 173,3000 |  |  |  |  |  |
| 2735 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2014-2019 годах |  |  |  | 2022 |  | 12,6000 |  |  |  |  |
| 2736 | Пав. общественного питания N 5 | 5 | 004 005 003 | 172,9000 | 2016-2022 | 143,3000 |  |  |  |  |  |
| 2737 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2014-2019 годах |  |  |  | 2022 |  | 29,6000 |  |  |  |  |
| 2738 | Реконструкция сервисного центра уличных видов спорта, стр. 16 | 6 | 004 006 006 | 140,5000 | 2016-2021 | 140,5000 |  |  |  |  |  |
| 2739 | Строительство теннисного клуба на территории олимпийского комплекса "Лужники" | 7 | 006 007 003 | 7111,4800 | 2016-2023 | 6931,4800 |  |  |  |  |  |
| 2740 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 180,0000 |
| 2741 | Завершение строительства объекта незавершенного строительства Вспомогательный раздевательный павильон в районе южного спортивного ядра, объект 43, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лужники, влд. 24 | 8 | 006 007 003 | 1158,3636 | 2019-2021 | 1132,1248 |  |  |  |  |  |
| 2742 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2016 году |  |  |  |  |  | 26,2388 |  |  |  |  |
| 2743 | Реконструкция Малой Спортивной арены АО "Лужники" | 9 | 006 001 003 | 58,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2744 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 58,0000 |  |  |  |  |  |
| 2745 | Спортивно-стрелковый клуб на территории АО "Лужники" | 10 | 006 007 003 | 925,0000 | 2019-2023 | 853,0000 |  |  |  |  |  |
| 2746 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 72,0000 |
| 2747 | Акционерное общество "НТЦ ДВОРЕЦ ТЕННИСА" |  |  |  |  | 880,0000 | 1620,0000 |  |  |  |  |
| 2748 | Проектирование, реконструкция и строительство спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2749 | Завершение строительства объекта "Дворец тенниса в составе Национального теннисного центра России им. Хуана Антонио Самаранча" | 11 | 006 006 009 | 2500,0000 | 2019-2023 | 880,0000 | 1620,0000 |  |  |  |  |
| 2750 | Акционерное общество "Мосинжпроект" (для ООО "Серфинг парк "Волна") |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,0000 |
| 2751 | Серфинг парк "Волна" | 12 | 006 006 009 | 4399,9999 | 2021-2026 | 1999,9999 |  |  |  |  | 2400,0000 |
| 2752 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 98,0000 | 835,7000 | 2559,4171 | 2834,0879 | 297,8029 |
| 2753 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  |  | 735,7000 | 2559,4171 | 2834,0879 | 297,8029 |
| 2754 | Физкультурно-оздоровительный центр на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 1 | 006 006 001 | 2000,0000 | 2020-2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2755 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 90,1860 |  | 25,1860 |  | 40,0000 | 25,0000 |  |  |
| 2756 | Строительство |  |  | 1909,8140 |  |  |  |  | 694,9777 | 917,0334 | 297,8029 |
| 2757 | Проектирование и строительство спортивного комплекса "Красная Пахра" | 2 | 006 006 009 | 50,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2758 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2024-2025 |  |  |  | 35,2455 | 14,7545 |  |
| 2759 | Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству спортивных объектов (ФОК с бассейном и тренажерным залом в поселении Мосрентген; ФОК с бассейном, ледовой ареной и тренажерным залом в поселении Внуковское; Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренажерным залом в поселении Воскресенское) | 3 |  |  |  |  |  | 695,7000 | 1804,1939 | 1902,3000 |  |
| 2760 | Субсидия бюджету городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств по проектированию и строительству объектов рекреационно-спортивного комплекса муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная" | 10 В 02 00500 1103 |  |  |  | 8,2000 |  |  |  |  |  |
| 2761 | Субсидия бюджету городского округа Троицк на софинансирование расходных обязательств по проектированию и строительству объектов рекреационно-спортивного комплекса | 10 В 02 00500 1103 |  |  |  | 452,8000 | 98,0000 | 100,0000 |  |  |  |
| 2762 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2763 | Проектирование и строительство объектов рекреационно-спортивного комплекса МАУ ФКиС "Городская спортивно-оздоровительная база "Лесная" на территории г.о. Троицк | 1 | 006 004 014 | 663,6472 | 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2764 | Средства бюджета города Москвы (субсидия) |  |  | 659,0000 | 2019-2023 | 461,0000 | 98,0000 | 100,0000 |  |  |  |
| 2765 | Средства бюджета г.о. Троицк |  |  | 4,6472 | 2019-2023 | 3,6472 | 0,5000 | 0,5000 |  |  |  |
| 2766 | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 780 |  |  |  |  | 1493,5334 | 1773,2941 | 65,1190 |  |  |
| 2767 | Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва | 10 В 02 00100 1103 |  |  |  |  | 1493,5334 | 1773,2941 | 65,1190 |  |  |
| 2768 | Спортивный комплекс "Московский транспорт" (стадион им. В.А. Мягкова) филиала Южный ГУП "Мосгортранс" по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, влд. 12 | 1 | 006 001 001 | 4160,0000 | 2020-2024 | 828,0535 | 1493,5334 | 1773,2941 | 65,1190 |  |  |
| 2769 | "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" | 13 0 00 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2770 | Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | 13 А 00 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2771 | Комитет по туризму города Москвы | 767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2772 | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства на территории ВДНХ | 13 А 09 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2773 | Автоматизированная система контроля управления доступом автотранспорта на парковочные зоны и территорию ВДНХ | 1 |  | 234,0291 | 2018-2023 | 234,0291 |  |  |  |  |  |
| 2774 | Наружные сети инженерного обеспечения в составе работ по приспособлению к современному использованию части территории объекта культурного наследия - достопримечательного места "ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ" - зоны "Ландшафтный парк ВДНХ" | 2 |  | 175,2633 | 2018-2024 | 175,2633 |  |  |  |  |  |
| 2775 | Объект культурного наследия федерального значения "Центральный павильон" (Главный), 1939 г., архитекторы: Щуко Ю.В., Столяров Е.А., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 1. Реставрация и приспособление к современному использованию | 3 | 003 001 003 | 3282,4779 | 2016-2022 | 3282,4779 |  |  |  |  |  |
| 2776 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Физика" (бывший Латвийской ССР)", 1954 г., архитекторы: Айвар А.Я., Закис В.К., Плуксне К.Я., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 5. Реставрация и приспособление к современному использованию | 4 | 003 001 003 | 121,2611 | 2016-2023 | 121,2611 |  |  |  |  |  |
| 2777 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Кролиководство" ("Главный фасад павильона "Кролиководство")", 1939-1954 гг., архитекторы: Зайцев А.И., Телятников И.С., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 44. Реставрация и приспособление к современному использованию | 5 | 003 001 003 | 81,2700 | 2016-2022 | 81,2700 |  |  |  |  |  |
| 2778 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Химия" (бывший Литовской ССР)", 1954 г., архитекторы: Кумпикевич Я.А., Лукошайтис А.Ю., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 6. Реставрация и приспособление к современному использованию | 6 | 003 001 003 | 348,1714 | 2016-2023 | 348,1714 |  |  |  |  |  |
| 2779 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Геология" (бывший "Лен и другие прядильные культуры")", 1939-1954 гг., архитекторы: Афанасьев К.Н., Павлов Л.Н., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 31. Реставрация и приспособление к современному использованию | 7 | 003 001 003 | 353,2015 | 2016-2022 | 353,2015 |  |  |  |  |  |
| 2780 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Главтабак", 1954 г., архитектор Кондратьев В.П., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 35. Реставрация и приспособление к современному использованию | 8 | 004 005 007 | 79,8686 | 2016-2023 | 79,8686 |  |  |  |  |  |
| 2781 | Объект культурного наследия федерального значения "Кафе "Лето" (бывшая "Чайная"), 1954 г., архитектор Мариновский Л.И.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 518. Реставрация и приспособление к современному использованию | 9 | 004 005 001 | 435,2314 | 2016-2023 | 435,2314 |  |  |  |  |  |
| 2782 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Мясная промышленность" (бывший "Главмясо"), 1954 г., архитекторы: Лисицын В.М., Чернокай С.Г., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 51. Реставрация и приспособление к современному использованию | 10 | 003 001 003 | 295,2311 | 2017-2023 | 295,2311 |  |  |  |  |  |
| 2783 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Зерно" (бывший Московской области), 1954 г., архитекторы: Жуков А.О., Гревс А.А., Чечулин Д.Н., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 59. Реставрация и приспособление к современному использованию | 11 | 003 001 003 | 256,8520 | 2017-2023 | 256,8520 |  |  |  |  |  |
| 2784 | Строительство объекта: конно-спортивного манежа, по адресу: г. Москва, ул. проспект Мира, д. 119 | 12 | 003 001 003 | 235,9585 | 2019-2025 | 235,9585 |  |  |  |  |  |
| 2785 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Центросоюз", 1954 г., арх. Кликс Р.Р., Виленский Б.С.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 61. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 13 | 003 001 003 | 296,8865 | 2019-2023 | 296,8865 |  |  |  |  |  |
| 2786 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Советская печать" (бывший Карело-Финской ССР), 1954 г., арх. Рехмуков Ф.И., Резниченко А.Я.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 67. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 14 | 003 001 003 | 453,1014 | 2019-2025 | 453,1014 |  |  |  |  |  |
| 2787 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2788 | Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства на территории ВДНХ | 13 А 09 00000 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2789 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2790 | Центр "Космонавтика и Авиация" (пав. N 32-34) | 1 | 003 001 003 | 4124,0367 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2791 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2021 | 132,8822 |  |  |  |  |  |
| 2792 | Строительство |  |  |  | 2016-2023 | 3991,1545 |  |  |  |  |  |
| 2793 | "Зеленый театр" (стр. 545) | 2 | 003 002 001 | 818,8675 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2794 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2017 | 57,2456 |  |  |  |  |  |
| 2795 | Строительство |  |  |  | 2016-2023 | 366,3826 |  |  |  |  |  |
| 2796 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2023 | 395,2393 |  |  |  |  |  |
| 2797 | Строительство (за счет ранее предоставленных бюджетных инвестиций АО "ВДНХ) |  |  |  | 2017-2023 | 68,9651 |  |  |  |  |  |
| 2798 | Инженерные сети ВДНХ | 3 | 013 012 001 | 3758,8865 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2799 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2017 | 129,9702 |  |  |  |  |  |
| 2800 | Строительство |  |  |  | 2016-2023 | 3467,8744 |  |  |  |  |  |
| 2801 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2023 | 161,0419 | 27,0099 |  |  |  |  |
| 2802 | Реконструкция здания центральной котельной, расположенной по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 569, с созданием Главного диспетчерского центра инженерных систем ВДНХ, с комплексной автоматизацией систем управления объектами, и увеличением генерирующих мощностей, и повышением уровня энергоэффективности, энергетической безопасности | 4 | 013 012 001 | 413,3692 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2803 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 223,3000 |  |  |  |  |  |
| 2804 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2024 | 190,0692 |  |  |  |  |  |
| 2805 | Парк Будущего | 5 | 003 003 005 | 11506,1376 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2806 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2021 | 336,9257 |  |  |  |  |  |
| 2807 | Строительство |  |  |  | 2017-2024 | 11169,2119 |  |  |  |  |  |
| 2808 | Пав. N 8 "Юные натуралисты" | 6 | 003 003 005 | 562,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2809 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 17,3156 |  |  |  |  |  |
| 2810 | Строительство |  |  |  | 2017-2023 | 290,6844 |  |  |  |  |  |
| 2811 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2023 | 254,9000 | 104,0513 |  |  |  |  |
| 2812 | Пав. "Лесная промышленность" (бывший "Лесное хозяйство"), расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 17 | 7 | 003 001 003 | 178,7563 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2813 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 20,0730 |  |  |  |  |  |
| 2814 | Строительство |  |  |  | 2017-2023 | 158,6833 |  |  |  |  |  |
| 2815 | Пав. N 312, административное здание | 8 | 001 005 001 | 454,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2816 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 29,8408 |  |  |  |  |  |
| 2817 | Строительство |  |  |  | 2017-2023 | 310,1592 |  |  |  |  |  |
| 2818 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2023 | 114,0000 | 114,0000 |  |  |  |  |
| 2819 | Пав. N 37 "Птицеводство" | 9 | 001 005 001 | 504,8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2820 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | 30,5920 |  |  |  |  |  |
| 2821 | Строительство |  |  |  | 2017-2023 | 425,2137 |  |  |  |  |  |
| 2822 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2023 | 48,9943 | 48,9943 |  |  |  |  |
| 2823 | Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения, расположенного на территории ВДНХ: пр-кт Мира, д. 119, стр. 284, "Главный фасад ресторана "Золотой колос" (бывший "Главный ресторан"), 1939-1954 гг., арх. Ефимов А.В. | 10 | 003 005 004 | 124,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2824 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2018-2021 | 102,4636 |  |  |  |  |  |
| 2825 | Строительство |  |  |  | 2018-2026 | 21,5364 |  |  |  |  |  |
| 2826 | ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ | 14 0 00 00000 |  |  |  |  | 68913,8995 | 90046,2958 | 15037,8958 | 12681,3313 | 13,7598 |
| 2827 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 4706,4800 | 3065,0088 |  |  |  |
| 2828 | Москва - город для бизнеса и инвестиций | 14 Б 00 00000 |  |  |  |  | 47260,7857 | 73735,0100 | 5766,6780 | 3002,1799 |  |
| 2829 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 26782,0000 | 64680,0000 | 400,0000 |  |  |
| 2830 | Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков | 14 Б 01 01200 0412 |  |  |  |  | 26630,0000 | 16370,0000 |  |  |  |
| 2831 | Акционерное общество "Мосинжпроект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2832 | Проектирование и строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра по адресу: г. Москва, Филевский б-р (ул. Новозаводская) (АДЦ 2) | 1 |  | 56999,9996 | 2019-2023 | 15999,9996 | 26630,0000 | 12545,0000 |  |  |  |
| 2833 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  |  |  |  | 1825,0000 |  |  |  |  |
| 2834 | Укрупненные мероприятия по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков |  |  |  |  |  |  | 3825,0000 |  |  |  |
| 2835 | Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы | 14 Б 01 00600 0412 |  |  |  |  | 152,0000 | 2100,0000 | 400,0000 |  |  |
| 2836 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2837 | Инновационный лабораторно-промышленный корпус N 4 | 1 | 001 008 004 | 3573,6175 | 2018-2024 | 1073,6175 |  | 2100,0000 | 400,0000 |  |  |
| 2838 | Средства софинансирования Акционерного общества "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  | 2018-2024 |  | 24,2031 |  |  |  |  |
| 2839 | Инновационный лабораторно-промышленный корпус N 5 | 2 | 001 008 004 | 1598,1492 | 2018-2024 | 1272,5965 |  |  |  |  |  |
| 2840 | Средства софинансирования Акционерного общества "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  | 2018-2024 |  | 325,5527 |  |  |  |  |
| 2841 | Строительство III этапа электроснабжения площадки "Алабушево" (51 мВт) | 3 | 001 008 004 | 426,3000 | 2022 | 274,3000 | 152,0000 |  |  |  |  |
| 2842 | Комплексное развитие территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки | 14 Б 08 00100 0412 |  |  |  |  |  | 46210,0000 |  |  |  |
| 2843 | Укрупненные мероприятия по развитию территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки |  |  |  |  |  |  | 46210,0000 |  |  |  |
| 2844 | Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы | 162 |  |  |  |  | 15796,7857 | 9053,0100 | 5364,5900 | 3000,0000 |  |
| 2845 | Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы | 14 Б 01 00600 0412 |  |  |  |  | 3171,9420 | 3109,0100 | 3140,5900 | 3000,0000 |  |
| 2846 | Коллектор с дамбой на земельных участках с кадастровым номером N 77:10:0003002:1082 и 77:10:0003001:24 | 1 | 001 008 004 | 928,0000 | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2847 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,0000 | 2022-2024 |  | 7,5000 | 17,5000 |  |  |  |
| 2848 | Строительство |  |  | 903,0000 | 2022-2024 |  | 270,9000 | 491,5100 | 140,5900 |  |  |
| 2849 | Строительство инфраструктуры (инженерные сети) | 2 | 001 008 004 | 910,0000 | 2022 |  | 910,0000 |  |  |  |  |
| 2850 | Строительство инфраструктуры (дороги протяженностью 1,5 км) | 3 | 015 001 001 | 90,0000 | 2022 |  | 90,0000 |  |  |  |  |
| 2851 | Приобретение нежилого здания общей площадью 47181,2 кв. м, расположенного по адресу: пр-кт Волгоградский, д. 42, к. 11, кадастровый (или условный) номер 77:04:0003004:1074 | 4 | 001 008 004 | 993,5420 | 2022 |  | 993,5420 |  |  |  |  |
| 2852 | Средства софинансирования (уплата НДС) |  |  | 198,7084 | 2022 |  | 198,7084 |  |  |  |  |
| 2853 | Реконструкция нежилого здания общей площадью 47181,2 кв. м, расположенного по адресу: пр-кт Волгоградский, д. 42, к. 11, кадастровый номер 77:04:0003004:1074 | 5 | 001 008 004 | 900,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2854 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2022-2023 |  | 45,0000 |  |  |  |  |
| 2855 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 |  | 855,0000 |  |  |  |  |
| 2856 | Укрупненные мероприятия по созданию опытного производства активных элементов фотоники на территории ОЭЗ "Технополис Москва" | 6 |  |  |  |  |  | 2600,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |  |
| 2857 | Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков | 14 Б 01 01200 0412 |  |  |  |  | 10353,7524 | 4850,0000 | 1940,0000 |  |  |
| 2858 | Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2859 | Имущественный комплекс N 1 (здания N 1-9, N 17, инфраструктура и инженерные сети на участках N 2-3) | 1 | 001 008 003 | 4625,5288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2860 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2018-2019 | 71,7839 |  |  |  |  |  |
| 2861 | Строительство |  |  |  | 2018-2022 | 2685,0481 | 1868,6968 |  |  |  |  |
| 2862 | Имущественный комплекс N 2 (здания N 10-14, N 18, инфраструктура и инженерные сети на участках N 4-5) | 2 | 001 008 003 | 3165,4108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2863 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2018-2019 | 48,7954 |  |  |  |  |  |
| 2864 | Строительство |  |  |  | 2018-2022 | 1702,7832 | 1413,8322 |  |  |  |  |
| 2865 | Имущественный комплекс N 3 (здания N 15-16, N 19, инфраструктура и инженерные сети на участке N 6) | 3 | 001 008 003 | 655,5132 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2866 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2018-2019 | 8,3696 |  |  |  |  |  |
| 2867 | Строительство |  |  |  | 2018-2022 | 356,5348 | 290,6088 |  |  |  |  |
| 2868 | Имущественный комплекс N 4 (здания, инфраструктура и инженерные сети на участке N 1) | 4 | 001 008 003 | 4224,1751 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2869 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2021-2023 | 27,4455 | 112,5545 |  |  |  |  |
| 2870 | Строительство |  |  |  | 2021-2023 | 947,4225 | 3136,7526 |  |  |  |  |
| 2871 | Имущественный комплекс N 5 (здания, инфраструктура и инженерные сети на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0010010:3940) | 5 | 001 008 003 | 5559,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2872 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2022-2024 |  | 83,3850 | 194,5650 |  |  |  |
| 2873 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 |  | 1584,3150 | 2584,9350 | 1111,8000 |  |  |
| 2874 | Имущественный комплекс N 6 (здания, инфраструктура и инженерные сети на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0010010:1008) | 6 | 001 008 003 | 4141,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2875 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2022-2024 |  | 62,1150 | 144,9350 |  |  |  |
| 2876 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 |  | 1180,1850 | 1925,5650 | 828,2000 |  |  |
| 2877 | Строительство водогрейной автоматизированной газовой котельной на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1883, с адресным ориентиром: г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, к. 5 | 7 | 013 009 002 | 350,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2878 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2022 |  | 40,0000 |  |  |  |  |
| 2879 | Строительство |  |  |  | 2022 |  | 310,0000 |  |  |  |  |
| 2880 | Укрупненные мероприятия по развитию территории "Южный порт" (Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва") | 8 |  |  |  |  | 271,3075 |  |  |  |  |
| 2881 | Комплексное развитие территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки | 14 Б 08 00100 0412 |  |  |  |  | 2271,0913 | 1094,0000 | 284,0000 |  |  |
| 2882 | Нежилое здание общей площадью 7048,7 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1047, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, корп. 7 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1005 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 1 | 001 008 003 | 450,7840 | 2022 |  | 450,7840 |  |  |  |  |
| 2883 | Нежилое здание общей площадью 1302,7 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1101, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, корп. 1 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:141 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 2 | 001 008 003 | 67,3340 | 2022 |  | 67,3340 |  |  |  |  |
| 2884 | Нежилое здание общей площадью 7137,9 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1045, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, корп. 8 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:136 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 3 | 001 008 003 | 574,5520 | 2022 |  | 574,5520 |  |  |  |  |
| 2885 | Нежилое здание общей площадью 7172,5 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1041, расположенное по адресу: г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, корп. 12 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1809 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 4 | 001 008 003 | 689,7800 | 2022 |  | 689,7800 |  |  |  |  |
| 2886 | Средства софинансирования |  |  | 24,7060 | 2022 |  | 24,7060 |  |  |  |  |
| 2887 | Нежилое помещение общей площадью 803,3 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1763, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Шоссейный, д. 16 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1801 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 5 | 001 008 003 | 34,6797 | 2022 |  | 34,6797 |  |  |  |  |
| 2888 | Нежилое помещение общей площадью 323 кв. м, кадастровый номер 77:04:0003004:1762, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Шоссейный, д. 16 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1801 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 6 | 001 008 003 | 27,7536 | 2022 |  | 27,7536 |  |  |  |  |
| 2889 | Нежилое помещение общей площадью 4367,7 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1761, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Шоссейный, д. 16 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1802 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 7 | 001 008 003 | 198,0270 | 2022 |  | 198,0270 |  |  |  |  |
| 2890 | Нежилое здание общей площадью 3769,7 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1079, расположенное по адресу: Москва, проезд Шоссейный, д. 12 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1022 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 8 | 001 008 003 | 148,3220 | 2022 |  | 148,3220 |  |  |  |  |
| 2891 | Нежилое здание общей площадью 62,9 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1078, расположенное по адресу: Москва, проезд Шоссейный, д. 12, строен. 2 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1022 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 9 | 001 008 003 | 3,6230 | 2022 |  | 3,6230 |  |  |  |  |
| 2892 | Нежилое здание общей площадью 6,6 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1077, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Шоссейный, д. 12, строен. 1 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1022 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 10 | 001 008 003 | 0,2720 | 2022 |  | 0,2720 |  |  |  |  |
| 2893 | Нежилое помещение общей площадью 1587,1 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1766, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Шоссейный, д. 14 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:102 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 11 | 001 008 003 | 54,1410 | 2022 |  | 54,1410 |  |  |  |  |
| 2894 | Нежилое помещение общей площадью 363,8 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1767, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Шоссейный, д. 14 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:102 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 12 | 001 008 003 | 20,0880 | 2022 |  | 20,0880 |  |  |  |  |
| 2895 | Нежилое помещение общей площадью 37,1 кв. м с кадастровым номером 77:04:0003004:1760, расположенное по адресу: г. Москва, проезд Шоссейный, д. 16 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:1801 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт") | 13 | 001 008 003 | 1,7350 |  |  | 1,7350 |  |  |  |  |
| 2896 | Укрупненные мероприятия по развитию территории "Алабушево" (Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва") | 14 |  |  |  |  |  | 1094,0000 | 284,0000 |  |  |
| 2897 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 4682,0000 | 2,0000 | 2,0880 | 2,1799 |  |
| 2898 | Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков | 14 Б 01 01200 0412 |  |  |  | 5502,0000 | 4682,0000 | 2,0000 | 2,0880 | 2,1799 |  |
| 2899 | средства софинансирования |  |  |  |  | 1717,2433 | 4706,4800 | 3065,0088 |  |  |  |
| 2900 | Учебно-образовательный кластер "Ломоносов" (АДЦ 1) | 1 |  | 16380,0000 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2901 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 10185,0880 |  | 5502,0000 | 4681,0000 | 1,0000 | 1,0880 |  |  |
| 2902 | Средства софинансирования |  |  | 6194,9120 |  | 1717,2433 | 3846,4800 | 631,1887 |  |  |  |
| 2903 | Дороги и инженерные коммуникации на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" | 2 |  | 3300,0000 | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2904 | Строительство |  |  | 6,1799 |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,1799 |  |
| 2905 | Средства софинансирования |  |  | 3293,8201 |  |  | 860,0000 | 2433,8201 |  |  |  |
| 2906 | Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот | 14 В 00 00000 |  |  |  |  | 21653,1138 | 16311,2858 | 9271,2178 | 9679,1514 | 13,7598 |
| 2907 | Департамент городского имущества города Москвы | 071 |  |  |  |  | 21562,1765 | 16311,2858 | 9271,2178 | 9679,1514 |  |
| 2908 | Приобретение объектов недвижимого имущества | 14 В 03 00000 0412 |  |  |  |  | 15908,1765 | 16311,2858 | 9271,2178 | 9679,1514 |  |
| 2909 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:22:0000000:1885 площадью 3092,2 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, д. 41 | 1 | 001 004 007 | 76,1000 | 2022 |  | 76,1000 |  |  |  |  |
| 2910 | Имущественный комплекс состоящий из следующих объектов недвижимости:  - Нежилое здание (бытовое обслуживание) с кадастровым номером 77:03:0005023:1044 площадью 132,3 кв. м по адресу: г. Москва, Перово, ш. Энтузиастов, д. 35;  - Нежилое здание с кадастровым номером 77:00:0000000:16223 площадью 122,9 кв. м по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 35, строен. 2;  - Нежилое здание с кадастровым номером 77:00:0000000:16224 площадью 53,7 кв. м по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 35, строен. 1;  - Сооружение (забор), являющееся движимым имуществом, протяженностью 50 метров по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, домовл. 35, литера Б4;  - Сооружение (Открытый теннисный корт), являющееся движимым имуществом, площадью 266,8 кв. м по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, домовл. 35, литера Б;  - Сооружение (открытый теннисный корт), являющееся движимым имуществом, площадью 265,1 кв. м по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, домовл. 35, литера Б1 | 2 | 006 001 001 | 38,2690 | 2022 |  | 38,2690 |  |  |  |  |
| 2911 | Акционерное общество "Развитие активов" (для ООО "Городская земельная компания") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2912 | Приобретение 284 земельных участков общей площадью 26846664 кв. м и 29 объектов капитального строительства, расположенных на них, общей площадью 63621 кв. м по адресам:  - г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское;  - г. Москва, пос. Краснопахорское;  - г. Москва, пос. Щаповское;  - г. Москва, пос. Кленовское;  - г. Москва, пос. Первомайское | 1 | 011 004 001 | 20670,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2913 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 10670,0000 | 2022 |  | 10670,0000 |  |  |  |  |
| 2914 | Средства софинансирования |  |  | 10000,0000 | 2021 | 10000,0000 | 10000,0000 |  |  |  |  |
| 2915 | Акционерное общество "Развитие активов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2916 | Приобретение объекта незавершенного строительства, находящегося по адресу: г. Москва, Прибрежный пр., вл. 1, площадью 3803,7 кв. м, кадастровый номер 77:09:0001003:2188 | 2 | 006 006 001 | 200,0000 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2917 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  |  |  |  | 200,0000 |  |  |  |  |
| 2918 | Приобретение земельных участков по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский г.о., д. Дарьино:  - площадью 745 +/- 9 кв. м, кадастровый номер 50:20:0041126:1792;  - площадью 1517 +/- 14 кв. м, кадастровый номер 50:20:0041126:1793;  - площадью 382 +/- 7 кв. м, кадастровый номер 50:20:0041126:1795 | 3 |  | 77,4000 | 2022 |  | 77,4000 |  |  |  |  |
| 2919 | Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся по адресу: ул. Верейская, вл. 29, стр. 154:  - земельный участок с кадастровым номером 77:07:0012006:4385 площадью 4081 кв. м;  - здание площадью не менее 24000 кв. м | 4 | 001 004 007 | 4000,0000 | 2022 |  | 4000,0000 |  |  |  |  |
| 2920 | Укрупненные мероприятия по приобретению объектов недвижимого имущества в собственность города Москвы | 5 |  |  |  |  | 1046,4075 | 16311,2858 | 9271,2178 | 9679,1514 |  |
| 2921 | Участие города в управлении хозяйствующими субъектами | 14 В 04 00000 0412 |  |  |  |  | 5654,0000 |  |  |  |  |
| 2922 | Акционерное общество "Развитие активов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2923 | Приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие БИОТУМ" | 6 | 012 001 010 | 2854,0000 | 2022 |  | 2854,0000 |  |  |  |  |
| 2924 | Реконструкция здания, находящегося по адресу: ул. Верейская, вл. 29, стр. 154, включая ПИР | 7 | 001 004 007 | 2800,0000 | 2022 |  | 2800,0000 |  |  |  |  |
| 2925 | Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2926 | Приобретение нежилого здания общей площадью 283,7 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 544, кадастровый (или условный) номер 77:02:0018011:1183 | 8 | 003 001 003 | 35,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2927 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2017 году |  |  |  | 2017-2022 | 35,0000 |  |  |  |  |  |
| 2928 | Приобретение помещений общей площадью 610,5 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 510, кадастровый (или условный) номер 77:02:0018007:3885 и 77:02:0018007:3886 | 9 | 003 001 003 | 180,2670 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2929 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2017 году |  |  |  | 2017-2022 | 180,2670 |  |  |  |  |  |
| 2930 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 809 |  |  |  |  | 90,9373 |  |  |  | 13,7598 |
| 2931 | Приобретение объектов недвижимого имущества | 14 В 03 00000 0412 |  |  |  |  | 90,9373 |  |  |  | 13,7598 |
| 2932 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:08:0000000:1012 общей площадью 953 кв. м по адресу: г. Москва, КСХП "Химки" | 1 | 013 004 001 | 3,3000 | 2026 |  |  |  |  |  | 3,3000 |
| 2933 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11720 общей площадью 756 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово | 2 | 013 004 001 | 6,2500 | 2022 |  | 6,2500 |  |  |  |  |
| 2934 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130206:697 общей площадью 54 400 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово, уч. N 41/3 | 3 | 013 004 001 | 55,2172 | 2022 |  | 55,2172 |  |  |  |  |
| 2935 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:3389 общей площадью 143 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Пыхтино, влд. 8-ю | 4 | 013 004 001 | 0,8996 | 2026 |  |  |  |  |  | 0,8996 |
| 2936 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:26:0150801:46 общей площадью 9539 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Новофедоровское, ЗАО "Кузнецовский комбинат" | 5 | 013 004 001 | 9,5602 | 2026 |  |  |  |  |  | 9,5602 |
| 2937 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020434:13 общей площадью 640 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, вблизи д. Рязаново | 6 | 013 004 001 | 2,2500 | 2022 |  | 2,2500 |  |  |  |  |
| 2938 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020441:60 общей площадью 4030 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, вблизи д. Ерино | 7 | 013 004 001 | 7,0000 | 2022 |  | 7,0000 |  |  |  |  |
| 2939 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020229:383 общей площадью 1129 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Раево | 8 | 013 004 001 | 2,3000 | 2022 |  | 2,3000 |  |  |  |  |
| 2940 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020229:384 общей площадью 649 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Раево | 9 | 013 004 001 | 1,7500 | 2022 |  | 1,7500 |  |  |  |  |
| 2941 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020330:438 общей площадью 2202 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино | 10 | 013 004 001 | 7,0000 | 2022 |  | 7,0000 |  |  |  |  |
| 2942 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020330:117 общей площадью 4686 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино | 11 | 013 004 001 | 9,1464 | 2022 |  | 9,1464 |  |  |  |  |
| 2943 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030305:287 общей площадью 22 кв. м по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка | 12 | 013 004 001 | 0,0237 | 2022 |  | 0,0237 |  |  |  |  |
| 2944 | "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | 15 0 00 00000 |  |  |  |  | 7896,6051 | 32482,2884 | 24021,7972 | 16123,0042 | 11750,7365 |
| 2945 | Реализация мероприятий по развитию инфраструктурных объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 15 Г 14 00000 0113 |  |  |  |  | 811,9059 |  |  |  | 3188,0941 |
| 2946 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 327,3227 | 780,9044 |  |  |  |
| 2947 | Развитие и реорганизация территорий | 15 Г 00 00000 |  |  |  |  | 7084,6992 | 32482,2884 | 24021,7972 | 16123,0042 | 8562,6424 |
| 2948 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 4313,9045 | 30157,0527 | 21736,5316 | 13683,6073 | 853,8382 |
| 2949 | Строительство объектов ритуального назначения | 15 Г 02 00000 0503 |  |  |  |  | 1870,7918 | 1719,0671 | 2330,0000 | 1777,2000 |  |
| 2950 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 327,3227 | 780,9044 |  |  |  |
| 2951 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2952 | Реконструкция колумбариев Донского кладбища по адресу: Донская пл., влд. 1 (со сносом существующих сооружений) (проектно-изыскательские работы и обследование) | 1 | 013 004 001 | 100,0000 | 2022-2023 |  | 2,5000 | 97,5000 |  |  |  |
| 2953 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2954 | Строительство Домодедовского кладбища, новые территории (1, 2 этапы) (Домодедовский р-н, Московская обл.) | 2 | 013 004 001 | 3696,8267 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2955 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 4,2445 | 2015 | 4,2445 |  |  |  |  |  |
| 2956 | Строительство |  |  | 1332,0789 | 2016-2024 | 886,2858 | 1786,2918 | 415,7931 | 30,0000 |  |  |
| 2957 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 574,2115 | 2021-2023 | 486,8000 |  | 87,4115 |  |  |  |
| 2958 | Реконструкция Митинского крематория по адресу: Московская обл., Красногорский м. р-н, с.п. Отрадненское, Пятницкое ш., 6 км | 3 | 013 004 001 | 1603,4266 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2959 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 416,4513 | 2016-2023 | 328,6773 | 82,0000 | 5,7740 |  |  |  |
| 2960 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 1186,9753 | 2019-2023 | 166,1597 | 327,3227 | 693,4929 |  |  |  |
| 2961 | Укрупненные мероприятия по строительству объектов ритуального назначения (строительство Домодедовского кладбища, новые территории (3 этап) (Домодедовский р-н, Московская обл.) |  |  |  |  |  |  | 1200,0000 | 2300,0000 | 1777,2000 |  |
| 2962 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0502 |  |  |  |  | 1300,7595 | 1144,8670 | 452,5991 |  |  |
| 2963 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2964 | Объекты Московского международного делового центра "Москва-Сити" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2965 | Коллектор с коммуникациями под проездом между участками 12, 13 и 16 с технологической частью и перекладкой коллектора КВК; устройство камеры соединения с коллектором КВК на ПК (1 этап), 5 пусковой комплекс | 1 | 013 012 003 | 290,0698 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2966 | Строительство |  |  |  | 2009-2023 | 285,5698 |  | 4,5000 |  |  |  |
| 2967 | Коллектор для инженерных коммуникаций вдоль участков N 4-16 ММДЦ "Москва-Сити". Технологическая часть и трубопроводы коллектора между участками 4-9 | 2 | 013 012 003 | 26,0321 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2968 | Строительство |  |  |  | 2009-2023 | 25,9703 |  | 0,0618 |  |  |  |
| 2969 | Замена трубопровода 2d = 300 мм на трубопровод 2d = 600 мм в коллекторе, проходящем вдоль участков 2-3, 6, 15 ММДЦ "Москва-Сити", Краснопресненская наб. | 3 |  | 13,3478 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2970 | Строительство |  |  |  | 2010-2023 | 13,3164 |  | 0,0314 |  |  |  |
| 2971 | Инженерная и транспортная инфраструктура Московского международного делового центра "Москва-Сити" (1 этап) | 4 |  | 3550,0722 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2972 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2022 | 74,6673 | 0,1386 |  |  |  |  |
| 2973 | Строительство |  |  |  | 2021-2024 | 581,7725 | 1300,6209 | 1140,2738 | 452,5991 |  |  |
| 2974 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0310 |  |  |  |  |  | 240,0407 | 570,0000 | 75,9193 |  |
| 2975 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2976 | Пожарное депо в районе промзоны Руднево | 1 | 013 013 002 | 885,9600 | 2023-2025 |  |  | 240,0407 | 570,0000 | 75,9193 |  |
| 2977 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  | 987,7200 | 1486,4434 | 3378,1325 | 2475,4880 | 853,8382 |
| 2978 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2979 | Ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса Храма Христа Спасителя по адресу: ул. Волхонка, д. 15 | 1 | 003 004 003 | 3404,1480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2980 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2014-2019 | 35,4199 |  |  |  |  |  |
| 2981 | Строительство |  |  |  | 2018-2023 | 2156,4719 | 431,6400 | 780,6162 |  |  |  |
| 2982 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2983 | Общежитие по адресу: ул. Лосиноостровская, д. 24 | 2 | 010 004 001 | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2984 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 100,0000 |
| 2985 | Гаражи, расположенные в промзоне Руднево | 3 | 014 001 003 | 4995,8300 | 2023-2026 |  |  | 34,6615 | 1757,0341 | 2450,2962 | 753,8382 |
| 2986 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2987 | Подъездная дорога к административному зданию в р-не Раменки | 4 | 015 001 001 | 135,2068 | 2016-2019 | 132,8709 |  |  |  |  |  |
| 2988 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2024 |  |  |  | 2,3359 |  |  |
| 2989 | Здание для размещения 10 судебных участков мировых судей в р-не Ново-Переделкино по адресу: д. Орлово, уч. 1 | 5 | 001 004 002 | 1510,1200 | 2022-2024 |  | 452,0000 | 357,9600 | 700,1600 |  |  |
| 2990 | Северо-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2991 | Подъездная дорога к административному зданию по адресу: 3-я Хорошевская ул., влд. 17. Этап 1 - участок N 13 | 6 | 015 001 001 | 528,4829 | 2020-2024 | 32,4475 | 104,0800 | 291,9554 | 100,0000 |  |  |
| 2992 | За пределами города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2993 | Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в г. Вильнюсе | 7 | 001 005 001 | 1547,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2994 | Строительство |  |  |  | 2009-2024 | 744,5481 |  | 21,2503 | 781,2016 |  |  |
| 2995 | Реализация укрупненных мероприятий по строительству, реконструкции, по созданию объектов для комплексного развития городских территорий (в том числе: строительство административного здания для служб Гостехнадзора; административные здания с подъездными дорогами: р-н Гагаринский, р-н Коптево, р-н Кузьминки, р-н Лефортово, р-н Савеловский, р-н Таганский, р-н Басманный, р-н Хамовники, р-н Хорошевский, р-н Чертаново, р-н Солнцево) | 8 |  |  |  |  |  |  | 37,4009 | 25,1918 |  |
| 2996 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0412 |  |  |  |  | 154,6332 | 25566,6345 | 15005,8000 | 9355,0000 |  |
| 2997 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2998 | Реконструкция корпусов государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы "Московский государственный университет спорта и туризма" по адресу: Кронштадтский б-р, д. 43а | 1 | 002 001 002 | 771,2585 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2999 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016 | 0,7014 |  |  |  |  |  |
| 3000 | Строительство |  |  |  | 2012-2024 | 96,7094 | 17,5132 | 606,3345 | 50,0000 |  |  |
| 3001 | Объекты стройиндустрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3002 | Опытно-промышленный участок по производству шунгитовой крошки и наполнителя по адресу: ул. Вагоноремонтная, д. 4а, стр. 7 | 1 | 012 001 015 | 471,9742 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3003 | Строительство |  |  |  | 2004-2024 | 432,6742 | 20,8600 | 6,1400 | 12,3000 |  |  |
| 3004 | Реконструкция и техническое перевооружение камнеобрабатывающего завода "Карельский гранит", г. Кондопога | 2 | 012 001 015 | 547,4045 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3005 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2022 | 373,6955 | 20,0500 |  |  |  |  |
| 3006 | Строительство |  |  |  | 2000-2021 | 153,6590 |  |  |  |  |  |
| 3007 | Строительство карьера участка "Северный" Кибик-Кордонского месторождения, Республика Хакасия | 3 | 012 001 015 | 259,9008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3008 | Строительство |  |  |  | 2000-2023 | 225,9055 | 30,8000 | 3,1953 |  |  |  |
| 3009 | Реконструкция и техническое перевооружение камнеобрабатывающего завода "МКК-Саянмрамор", г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 17 | 4 | 012 001 015 | 532,0713 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3010 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2024 | 422,7713 | 43,0500 | 28,1500 | 38,1000 |  |  |
| 3011 | Строительство цеха по изготовлению изделий из природного камня по технологии сэндвич-панелей, г. Долгопрудный | 5 | 012 001 015 | 235,7216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3012 | Строительство |  |  |  | 2001-2023 | 234,2216 | 0,0200 | 1,4800 |  |  |  |
| 3013 | Строительство Турочакского гранитного карьера на месторождении "Новое", Республика Алтай, Турочакский р-н | 6 | 012 001 015 | 259,4159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3014 | Строительство |  |  |  | 2006-2023 | 174,1912 | 6,1900 | 79,0347 |  |  |  |
| 3015 | Реконструкция карьера по добыче блоков гранита на участке N 2 месторождения Сюскюянсаари, республика Карелия | 7 | 012 001 015 | 283,2589 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3016 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2022 | 267,1089 | 16,1500 |  |  |  |  |
| 3017 | Укрупненные мероприятия по освобождению территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации КРТ: | 8 |  |  |  |  |  | 24842,3000 | 14905,4000 | 9355,0000 |  |
| 3018 | расположенной в производственной зоне N 56 "Грайвороново" (р-н Текстильщики) |  |  |  |  |  |  | 24842,3000 | 14905,4000 | 9355,0000 |  |
| 3019 | по адресу: пр-кт Маршала Жукова, вл. 4, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3020 | Котляково (тер. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021 | ПЗ N 52 "Северянин" (тер. N 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3022 | N 62 Кирпичные улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3023 | КРТ Черемушки Квартал 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3024 | Москворечье ул., вл. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3025 | ИК "Прожектор" (тер. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3026 | Хибинский пр-д, вл. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3027 | Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3028 | ПЗ N 22 Соколиная гора (тер. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3029 | Грайвороново (тер. 1) (Рязанский р-н) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3030 | Азовская ул., вл. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3031 | Донские улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3032 | Серп и молот (тер. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3033 | Калибр (тер. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3034 | ПЗ N 19 Хапиловка (тер. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3035 | Осташковское ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3036 | Реализация мероприятий по развитию инфраструктурных объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" | 15 Г 14 00000 0113 |  |  |  |  | 811,9059 |  |  |  | 3188,0941 |
| 3037 | Административно-деловой центр 3 (АДЦ 3) | 1 |  |  |  |  | 811,9059 |  |  |  | 3188,0941 |
|  | Административно-деловой центр 4 (АДЦ 4) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3038 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 2770,7947 | 2325,2357 | 2285,2656 | 2439,3969 | 5116,6330 |
| 3039 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  | 1341,6243 | 638,5960 | 383,4634 |  | 300,0000 |
| 3040 | Проектирование и строительство административного здания по адресу: Новомосковский административный округ г. Москвы, пос. Десеновское, д. Ватутинки, Офицерская ул., влд. 11 | 1 | 001 002 001 | 3272,2769 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3041 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019 | 55,1091 |  |  |  |  |  |
| 3042 | Строительство |  |  |  | 2019-2024 | 553,4841 | 1341,6243 | 638,5960 | 383,4634 |  |  |
| 3043 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 300,0000 |
| 3044 | Обеспечение территории малоэтажной застройки на присоединенной к Москве территории и садоводческих некоммерческих объединений жителей города Москвы инженерной и транспортной инфраструктурой | 15 Г 04 00000 0502 |  |  |  |  | 1429,1704 | 1686,6397 | 1901,8022 | 2439,3969 | 4816,6330 |
| 3045 | Плотина на ручье б/н, с. Остафьево, пос. Рязановское Новомосковского административного округа г. Москвы | 1 | 013 001 005 | 87,2611 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3046 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2014-2026 | 15,5778 |  |  |  |  | 0,4194 |
| 3047 | Строительство |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 71,2639 |
| 3048 | Подъездная автомобильная дорога к д. Дудкино и прилегающим садоводческим некоммерческим товариществам, пос. Мосрентген Новомосковского административного округа г. Москвы | 2 | 015 001 001 | 511,6116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3049 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2014-2019 | 25,8099 |  |  |  |  |  |
| 3050 | Строительство |  |  |  | 2015-2026 | 442,1389 | 22,7515 | 1,0485 |  |  | 19,8628 |
| 3051 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Инсев", "Незабудка", "Большая поляна" у д. Ананьино в Ступинском р-не Московской обл. | 3 | 015 001 001 | 83,6845 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3052 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2013-2021 | 4,1146 |  |  |  |  |  |
| 3053 | Строительство |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  |  | 79,5699 |
| 3054 | Строительство подъездной автомобильной дороги от д. Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в Солнечногорском р-не Московской обл. | 4 | 015 001 001 | 614,0331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3055 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 17,0152 | 4,1756 | 16,7024 |  |  |  |
| 3056 | Строительство |  |  |  | 2020-2024 | 150,3699 | 91,2248 | 239,8972 | 94,6480 |  |  |
| 3057 | Подъездная автомобильная дорога к ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Полушкинская поляна" в Ступинском р-не Московской обл. | 5 | 015 001 001 | 501,0690 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3058 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2023 | 18,2981 |  | 0,7000 |  |  |  |
| 3059 | Строительство |  |  |  | 2018-2023 | 438,5689 | 23,8770 | 19,6250 |  |  |  |
| 3060 | Строительство линии внешнего электроснабжения садоводческого товарищества "Руть" Наро-Фоминского р-на Московской обл. | 6 | 013 006 004 | 27,1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3061 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2,0000 |
| 3062 | Строительство |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 25,1700 |
| 3063 | Линия внешнего электроснабжения к садоводческим массивам ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Раздолье" и "Саньково" у п. Саньково и д. Масюгино Клинского р-на Московской обл. (1-й этап) | 7 | 013 006 004 | 328,1141 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3064 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2018 | 25,4709 |  |  |  |  |  |
| 3065 | Строительство |  |  |  | 2017-2026 | 302,5616 |  |  |  |  | 0,0816 |
| 3066 | Внешнее электроснабжение к ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Кочергино", расположенных в урочище Кочергино Солнечногорского р-на Московской обл. | 8 | 013 006 004 | 56,2846 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3067 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2018 | 9,4886 |  |  |  |  |  |
| 3068 | Строительство |  |  |  | 2018-2026 | 46,7680 |  |  |  |  | 0,0280 |
| 3069 | Строительство газораспределительной сети к ассоциации Совета председателей садоводческих некоммерческих товариществ "Горьковское болото-НМ" у п. им. Воровского в Ногинском р-не Московской обл. | 9 | 013 010 003 | 60,5289 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3070 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 4,5457 |
| 3071 | Строительство |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 55,9832 |
| 3072 | Водоснабжение ПКСТ "Радист-Южное Бутово" в Юго-Западном административном округе г. Москвы | 10 | 13 007 004 | 193,4730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3073 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 25,0524 |  |  |  |  |  |
| 3074 | Строительство |  |  |  | 2019-2023 | 128,3100 | 22,1102 | 18,0004 |  |  |  |
| 3075 | Сеть канализации ПКСТ "Радист-Южное Бутово" в Юго-Западном административном округе г. Москвы | 11 | 013 008 004 | 475,6350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3076 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 11,4796 |  |  |  |  |  |
| 3077 | Строительство |  |  |  | 2019-2024 | 195,5655 | 36,7735 | 31,4049 | 200,4115 |  |  |
| 3078 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Ветеран" (2, 3, 4, 5, 6 этапы) в Талдомском р-не Московской обл. | 12 | 013 007 004 | 184,1994 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3079 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 16,5856 | 1,0000 | 4,0000 |  |  |  |
| 3080 | Строительство |  |  |  | 2020-2026 | 109,2520 | 7,8478 | 9,6057 |  |  | 35,9083 |
| 3081 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Бель" в Талдомском р-не Московской обл. | 13 | 013 007 004 | 306,6479 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 17,4023 | 1,0000 | 4,0000 |  |  |  |
| 3083 | Строительство |  |  |  | 2019-2023 | 92,5219 | 3,9707 | 187,7530 |  |  |  |
| 3084 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Норд" в Талдомском р-не Московской обл. | 14 | 013 007 004 | 238,4792 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3085 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 16,0696 |  |  |  |  |  |
| 3086 | Строительство |  |  |  | 2020-2023 | 0,1915 | 53,6066 | 168,6115 |  |  |  |
| 3087 | Водозаборный узел для садоводческого некоммерческого товарищества "Русь" в Темкинском р-не Смоленской обл. | 15 | 013 007 004 | 142,1370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3088 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 10,4648 |  |  |  |  |  |
| 3089 | Строительство |  |  |  | 2020-2023 | 0,1895 | 4,0000 | 127,4827 |  |  |  |
| 3090 | Водозаборный узел, пос. Кленовское, д. Чернецкое | 16 | 13 007 004 | 59,8990 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3091 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2022 | 4,7088 | 5,7552 |  |  |  |  |
| 3092 | Строительство |  |  |  | 2020-2023 |  | 25,2423 | 24,1927 |  |  |  |
| 3093 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Бонитет" и "Неглинка", пос. Киевский Троицкого административного округа г. Москвы | 17 | 015 001 001 | 515,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3094 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 65,0000 |
| 3095 | Строительство |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 450,0000 |
| 3096 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Родничок", "Рыжик", "Старица", "Белая дача" в г.о. Озеры Московской обл. | 18 | 015 001 001 | 489,9494 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3097 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 14,3801 |  |  |  |  |  |
| 3098 | Строительство |  |  |  | 2020-2024 | 129,5714 | 281,1241 | 63,8738 | 1,0000 |  |  |
| 3099 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческим некоммерческим товариществам "Далия", "Юбилейный", "Возрождение" и "Воймежный" у п. Воймежный Шатурского р-на Московской обл. | 19 | 013 006 004 | 249,0914 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3100 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 15,7465 |  |  |  |  |  |
| 3101 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 | 8,7608 | 154,7000 | 38,8841 | 31,0000 |  |  |
| 3102 | Мелиорация садоводческих некоммерческих товариществ "Фортуна", "Шугарово-5", "Шугарово-6", Ступинский р-н Московской обл. | 20 | 013 001 005 | 594,0078 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3103 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2022 |  | 5,8378 | 23,3512 |  |  |  |
| 3104 | Строительство |  |  |  | 2022-2026 |  |  | 21,3001 | 156,7414 | 200,0000 | 186,7773 |
| 3105 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческим массивам АСНТ "Раздолье" и "Саньково" и д. Масюгино Клинского р-на Московской обл., II этап | 21 | 013 006 004 | 366,3819 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3106 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 15,2498 |  |  |  |  |  |
| 3107 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 |  | 251,2762 | 94,8663 | 4,9896 |  |  |
| 3108 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Василек", "Ромашка", "Квант 88", "Флора", "Дубовка", "Алесь 2002", "Южное", "Архангельское 1", "Архангельское 2", "Архангельское 3" Наро-Фоминского г.о. Московской обл. (1, 2, 3, 4, 5 этапы) | 22 | 015 001 001 | 1884,8640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3109 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2022 | 8,0470 | 48,8500 |  |  |  |  |
| 3110 | Строительство |  |  |  | 2021-2026 | 0,1486 |  | 39,1486 | 310,7521 | 809,2358 | 668,6819 |
| 3111 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Осень" вблизи д. Бельское Талдомского г.о. Московской обл. | 23 | 015 001 001 | 209,5357 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3112 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 7,8571 |  |  |  |  |  |
| 3113 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 | 51,5175 | 119,5000 | 30,6611 |  |  |  |
| 3114 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Виктория", СНТ "Океан", СНТ "Хорошово-2", СНТ "Приволье" вблизи с. Нижнее Хорошово Коломенского г.о. Московской обл. | 24 | 015 001 001 | 102,2155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 6,0489 |  | 2,0000 |  |  |  |
| 3116 | Строительство |  |  |  | 2020-2024 | 0,0006 | 0,1200 | 24,1295 | 69,9165 |  |  |
| 3117 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Богдановка", СНТ "Простоквашино" вблизи д. Богдановка г.о. Чехов Московской обл. | 25 | 015 001 001 | 180,7828 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3118 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | 7,0870 |  |  |  |  |  |
| 3119 | Строительство |  |  |  | 2020-2023 | 42,9523 | 83,7238 | 47,0197 |  |  |  |
| 3120 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Мичуринец" вблизи д. Юрьево Можайского г.о. Московской обл. | 26 | 015 001 001 | 64,4835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3121 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2021 | 8,4586 |  |  |  |  |  |
| 3122 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 | 11,4309 | 27,0041 | 17,5899 |  |  |  |
| 3123 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Волна-1", СНТ "Энергетик", СНТ "Березы" между р.п. Михнево и с. Васильевское г.о. Ступино Московской обл. | 27 | 015 001 001 | 185,7105 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3124 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 9,2680 |  | 2,0000 |  |  |  |
| 3125 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | 0,0706 |  | 21,5230 | 32,1489 | 120,7000 |  |
| 3126 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям СНТ СН "Просторы", СНТ "Журавушка", СНТ "Родничок", СНТ "Рябинка", СНТ "Пчелка", СНТ "Мечта", СНТ "Радуга", СНТ "Кедр", СНТ "Ромашка", СНТ "Тители-6", СНТ "Лесная поляна-7", СНТ "Березки НТ", СНТ "Заря", СНТ "Луч", СНТ "Никольское", СНТ "Поляна-14", СНТ "Озерное" вблизи д. Николо-Тители г.о. Ступино Московской обл. | 28 | 015 001 001 | 196,4945 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3127 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | 7,2916 |  | 2,0000 |  |  |  |
| 3128 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | 0,0006 |  | 30,6835 | 43,7506 | 112,7682 |  |
| 3129 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Новь", СНТ "Домодедовец", СНТ "Вымпел", СНТ "Сокольниково", СНТ "Чайка", СНТ "Бугорок", СНТ "Культура", СНТ "Надежда-2", СНТ "Бортнево" вблизи д. Бортнево г.о. Домодедово и СНТ "Сокольники" вблизи п. Васькино г.о. Чехов Московской обл. | 29 | 015 001 001 | 299,9765 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3130 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 2,8662 | 11,4650 |  |  |  |  |
| 3131 | Строительство |  |  |  | 2022-2025 |  | 0,1110 | 25,0680 | 113,1640 | 147,3023 |  |
| 3132 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Дружба", СНТ "Балтика" вблизи п. Новый путь г.о. Можайск Московской обл. | 30 | 015 001 001 | 94,5895 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3133 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 5,7131 |  |  |  |  |  |
| 3134 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 | 23,0089 | 55,1738 | 10,6937 |  |  |  |
| 3135 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Семеновское-2" вблизи с. Семеновское Можайского г.о. Московской обл. | 31 | 015 001 001 | 207,6879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3136 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2022 | 8,4335 |  | 2,0000 |  |  |  |
| 3137 | Строительство |  |  |  | 2022-2025 |  | 0,1200 | 25,0992 | 90,9078 | 81,1274 |  |
| 3138 | Реконструкция подъездной автомобильной дороги к д. Хмырово, Голохвастово, п. станции Мачихино, хутору Гуляевы, садоводческим некоммерческим товариществам "Полесье", "Полесье 1", "Полесье 2", "Лесная Радуга", "Морозко", "Мачихино", "Рассвет", "Южное", "Рубин" Троицкого административного округа г. Москвы (1 этап, 2 этап) | 32 | 015 001 001 | 984,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3139 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 40,0000 |  |
| 3140 | Строительство |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 111,7090 | 832,2910 |
| 3141 | Строительство сетей канализации с. Остафьево, пос. Рязановское Новомосковского административного округа г. Москвы | 33 | 13008003 | 689,3117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3142 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 12,0855 | 48,3425 |  |  |  |  |
| 3143 | Строительство |  |  |  | 2020-2024 | 121,8468 | 0,0854 | 122,0222 | 384,9293 |  |  |
| 3144 | Реконструкция очистных сооружений для обеспечения малоэтажной застройки москвичей, расположенной в районе д. Лупаново, г.п. Икша Дмитровского г.о. Московской обл. | 34 | 013 008 002 | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3145 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2,0000 |
| 3146 | Строительство |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 4,0000 |
| 3147 | Мелиорация садоводческих некоммерческих товариществ "Мелиоратор", "Елочка" вблизи с.п. Аксено-Бутырское Богородского г.о. Московской обл. | 35 | 013 001 005 | 200,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3148 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 8,8678 |  |  |  |  |  |
| 3149 | Строительство |  |  |  | 2022-2026 |  |  |  |  |  | 191,1322 |
| 3150 | Мелиорация садоводческих некоммерческих товариществ "Сосновый бор", "Лужок" Воскресенского г.о. Московской обл. | 36 | 013 001 005 | 369,8727 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3151 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2023 |  | 4,5940 | 18,3760 |  |  |  |
| 3152 | Строительство |  |  |  | 2021-2025 |  |  | 20,2300 | 138,4412 | 188,2315 |  |
| 3153 | Строительство водозаборного узла СНТ "Янтарь", СНТ "Дубрава", СНТ "Шугарово-2", расположенных вблизи д. Шугарово г.о. Ступино Московской обл. | 37 | 013 007 004 | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3154 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 3,5225 | 3,0893 |  |  |  |  |
| 3155 | Строительство |  |  |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  | 93,3882 |
| 3156 | Строительство водозаборного узла СНТ "Фортуна", СНТ "Шугарово-5", СНТ "Шугарово-6", расположенных вблизи д. Шугарово г.о. Ступино Московской обл. | 38 | 013 007 004 | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3157 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 6,6704 |  |  |  |  |  |
| 3158 | Строительство |  |  |  | 2023-2026 |  |  |  |  |  | 93,3296 |
| 3159 | Строительство ВЗУ и подъездной дороги к ВЗУ в садоводческих потребительских кооперативах "Хорошово-1" и "Хорошово-2", расположенных вблизи д. Чанки Коломенского г.о. Московской обл. | 39 | 013 007 004  015 001 001 | 140,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3160 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 44,0000 |  |
| 3161 | Строительство |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 96,0000 |
| 3162 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Орион" Орехово-Зуевского г.о. Московской обл. | 40 | 013 006 004 | 18,2197 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3163 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2022 | 6,7621 | 0,2800 |  |  |  |  |
| 3164 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 11,1776 |  |  |  |
| 3165 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Новые Артемки" вблизи д. Артемки г.о. Шаховская Московской обл. | 41 | 013 006 004 | 100,2941 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3166 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 2,6129 | 10,4518 |  |  |  |  |
| 3167 | Строительство |  |  |  | 2022-2024 | 1,7177 |  | 19,9162 | 65,5955 |  |  |
| 3168 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Семеновское-2" вблизи с. Семеновское г.о. Можайск Московской обл. | 42 | 013 006 004 | 69,7326 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3169 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 2,1686 | 8,6744 |  |  |  |  |
| 3170 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 58,8896 |  |  |  |
| 3171 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Саврасово" в с. Константиново Раменского г.о. Московской обл. | 43 | 013 006 004 | 19,7598 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3172 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | 3,9810 |  |  |  |  |  |
| 3173 | Строительство |  |  |  | 2022-2023 |  |  | 15,7788 |  |  |  |
| 3174 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям СНТ "Родничок", СНТ "Родничок-2", СНТ "Березка-2" вблизи д. Змеевка г.о. Чехов | 44 |  | 324,6504 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3175 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | 2,9327 | 11,2120 |  |  |  |  |
| 3176 | Строительство |  |  |  | 2022-2025 |  | 0,1000 | 45,3336 | 140,5494 | 124,5227 |  |
| 3177 | Укрупненные мероприятия по обеспечению населенных пунктов и садоводческих товариществ инженерной и транспортной инфраструктурой, в том числе: строительство линии внешнего электроснабжения для садоводческого некоммерческого товарищества "Берендеи", "Мечта" Киевского поселения города Москвы", подъездная дорога к садоводческим некоммерческим товариществам "Зеленый сад", "Соколов" вблизи д. Буславль Дмитровского городского округа, подъездная дорога к садоводческим некоммерческим товариществам "Озерное", "Циклон", "Лесное-1" вблизи д. Щетнево Дмитровского городского округа, Подъездная автомобильная дорога от деревни Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в городском округе Солнечногорск (III этап), строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТСН "Боровик", СНТ "Лесные дали", СНТ "Садко", СНТ "Лесная поляна", СНТ "Гевея" вблизи д. Тимошино Можайского г.о. Московской области, строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Юбилейный", СНТ "Раздолье", СНТ "Родник" вблизи д. Тимошино Можайского г.о. Московской области, мелиорация СНТ "Далия", "Воймежный-1", "Возрождение", Шатурский р-н Московской обл.; строительство линии внешнего электроснабжения СНТ "Финеево", "Финеево-2" у д. Финеево Владимирской обл.; строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Можайск-92" у д. Бычково Можайского р-на Московской обл.; строительство линии внешнего электроснабжения к СНТ "Вольга", расположенному у д. Перново Петушинского р-на Владимирской обл., в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 45 |  |  |  |  |  |  | 22,8564 | 459,8000 | 1839,2000 |
| 3178 | Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,2712 |
| 3179 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0501 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,3128 |
| 3180 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3181 | Застройка 1-й очереди реконструкции кв-ла N 5-6 по Мичуринскому пр-кту р-на Раменки (Западный административный округ г. Москвы) | 1 | 015 001 003 | 146,6867 | 2007-2026 | 143,0188 |  |  |  |  | 3,6679 |
| 3182 | Застройка, освоение, инженерное оборудование и благоустройство территории, Мичуринский пр-кт, кв-л 5-6 (2 очередь) | 2 | 015 001 003 | 638,7807 | 2007-2026 | 633,8366 |  |  |  |  | 4,9441 |
| 3183 | Вынос сетей из пятна застройки кв-ла 5-6 по Мичуринскому пр-кту 1-й и 2-й очередей строительства в р-не Раменки | 3 | 015 001 003 | 216,8676 | 2006-2026 | 203,1668 |  |  |  |  | 13,7008 |
| 3184 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0701 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,9584 |
| 3185 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3186 | Детское дошкольное учреждение (пристройка) по адресу: Мичуринский пр-кт, кв-л 5, 6, к. 23 | 1 | 008 001 001 | 188,9548 | 2013-2026 | 111,9964 |  |  |  |  | 76,9584 |
| 3187 | Департамент торговли и услуг города Москвы | 809 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2487,9000 |
| 3188 | Строительство объектов ритуального назначения | 15 Г 02 00000 0503 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2487,9000 |
| 3189 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3190 | Строительство Московского Мемориального комплекса и современного крематория вблизи пос. Щаповское, д. Овечкино, СНТ "Белые березки" | 1 | 013 004 001 | 1950,4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3191 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 554,0000 |
| 3192 | Строительство |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 1396,4000 |
| 3193 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3194 | Строительство Ястребковского кладбища по адресу: в районе д. Ястребки Одинцовского р-на Московской обл. | 2 | 013 004 001 | 550,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3195 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2026 | 12,5000 |  |  |  |  | 55,0400 |
| 3196 | Строительство |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 482,4600 |
| 3197 | Департамент экономической политики и развития города Москвы | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0000 |
| 3198 | Строительство объектов общегражданского назначения | 15 Г 03 00000 0113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0000 |
| 3199 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3200 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: Леонтьевский пер., д. 22 | 1 | 001 001 002 | 5,0000 | 2026 |  |  |  |  |  | 5,0000 |
| 3201 | БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД | 17 0 00 00000 |  |  |  |  | 13336,5740 | 12240,7600 | 10867,6428 | 11472,5076 | 605,4484 |
| 3202 | Средства софинансирования КП УГС |  |  |  |  |  | 691,6948 | 2007,1263 | 534,3698 | 26,9825 |  |
| 3203 | Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений | 17 А 00 00000 |  |  |  |  | 9905,2395 | 6691,0540 | 7667,1390 | 10581,0097 | 284,1295 |
| 3204 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 9894,2047 | 6674,2940 | 7502,1814 | 9682,7673 | 257,2584 |
| 3205 | Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов | 17 А 04 00000 0113 |  |  |  |  | 9894,2047 | 6674,2940 | 7502,1814 | 9682,7673 | 257,2584 |
| 3206 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 392,0108 | 1520,2896 | 119,5400 | 26,9825 |  |
| 3207 | Центральный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3208 | Административное здание по адресу: 3-й Колобовский пер., д. 16, стр. 6, р-н Тверской | 1 | 001 003 001 | 549,0347 | 2019-2024 | 20,0801 | 9,0000 | 251,0000 | 218,9546 |  |  |
| 3209 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 50,0000 |  |
| 3210 | Административное здание, ул. Краснопролетарская, влд. 31/1, р-н Тверской | 2 | 001 003 001 | 1647,0490 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3211 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 51,1432 | 2014-2021 | 51,1432 |  |  |  |  |  |
| 3212 | Строительство |  |  | 1562,8768 | 2016-2024 | 12,7635 | 383,6393 | 658,1000 | 508,3740 |  |  |
| 3213 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 33,0290 |
| 3214 | Административное здание по адресу: ул. Петровка, д. 38, р-н Тверской | 3 | 001 003 001 | 2357,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3215 | Строительство |  |  | 2351,8692 | 2016-2018 | 2351,8692 |  |  |  |  |  |
| 3216 | Оплата выполненных работ |  |  | 5,7308 | 2019-2023 |  |  | 5,7308 |  |  |  |
| 3217 | Административное здание по адресу: ул. Большая Полянка, влд. 33/41, р-н Якиманка | 4 | 001 003 001 | 766,0055 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3218 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 155,9304 | 2021-2023 | 107,9709 | 18,0336 | 29,9259 |  |  |  |
| 3219 | Средства софинансирования (проектирование, строительство, выполнение археологических исследований (раскопки и наблюдения) |  |  | 610,0751 | 2021-2023 | 21,2197 | 292,6554 | 296,2000 |  |  |  |
| 3220 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3221 | Административное здание по адресу: Синявинская ул., влд. 11, р-н Молжаниновский | 5 | 001 003 001 | 1044,8568 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3222 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 809,3600 | 2016-2024 | 86,4000 | 122,0000 | 400,9600 | 200,0000 |  |  |
| 3223 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 94,2868 | 2025-2026 |  |  |  |  | 71,4900 | 22,7968 |
| 3224 | Средства софинансирования (проектирование, строительство) |  |  |  | 2022-2024 |  | 11,1000 | 10,5700 | 119,5400 |  |  |
| 3225 | Административное здание по адресу: Бескудниковский б-р, д. 9а, р-н Бескудниково (со сносом нежилого здания по адресу: Бескудниковский б-р, д. 9а) | 6 | 001 003 001 | 932,8298 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3226 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 152,6543 | 2020-2021 | 152,6543 |  |  |  |  |  |
| 3227 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 26,7377 | 2022-2025 |  | 21,7377 |  |  | 5,0000 |  |
| 3228 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 699,5290 | 2021 | 699,5290 |  |  |  |  |  |
| 3229 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 53,9088 | 2022-2025 |  | 37,1898 |  |  | 16,7190 |  |
| 3230 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3231 | Административное здание по адресу: ул. Бажова, влд. 15А, р-н Ростокино | 7 | 001 003 001 | 514,2518 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3232 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 18,4860 | 2018 | 18,4860 |  |  |  |  |  |
| 3233 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 447,2241 | 2016-2019 | 447,2241 |  |  |  |  |  |
| 3234 | Оплата выполненных работ |  |  | 14,7358 | 2020-2025 | 6,6059 |  |  |  | 8,1299 |  |
| 3235 | Средства софинансирования (оборудование) |  |  | 33,8059 | 2021 | 33,8059 |  |  |  |  |  |
| 3236 | Административное здание по адресу: ул. 9-я Северная линия, д. 25, к. 2, р-н Северный | 8 | 001 003 001 | 985,5163 | 2021-2024 | 3,3981 | 11,0000 | 448,1019 | 453,2500 |  |  |
| 3237 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 50,0000 | 19,7663 |
| 3238 | Административное здание по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 42, р-н Лосиноостровский | 9 | 001 003 001 | 770,0000 | 2021-2024 |  | 5,0000 | 276,5000 | 438,5000 |  |  |
| 3239 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 50,0000 |  |
| 3240 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3241 | Административное здание по адресу: Байкальская ул., влд. 20, р-н Гольяново | 10 | 001 003 001 | 456,3109 | 2012-2018 | 450,1609 |  |  |  |  |  |
| 3242 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 6,1500 |  |  |  |
| 3243 | Юго-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3244 | Административное здание по адресу: Ферганский пр-д, влд. 6, р-н Выхино-Жулебино (со сносом капитальных строений по адресам: Ферганский пр-д, д. 6; Ферганский пр-д, д. 6, стр. 2) | 11 | 001 003 001 | 770,0000 | 2023-2025 |  | 5,0000 | 133,2400 | 300,0000 | 305,5000 |  |
| 3245 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 26,2600 |
| 3246 | Административное здание по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, р-н Южнопортовый (со сносом гаража по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, стр. 3) | 12 | 001 003 001 | 978,1983 | 2021-2024 | 2,4108 | 10,0000 | 343,1545 | 553,0147 |  |  |
| 3247 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 50,0000 | 19,6183 |
| 3248 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3249 | Административное здание в Даниловском р-не на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 13 | 001 003 001 | 929,0109 | 2016-2022 | 738,4580 | 108,5529 |  |  |  |  |
| 3250 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 |  |  | 69,0000 |  | 13,0000 |  |
| 3251 | Административное здание по адресу: Чертановская ул., влд. 25А, р-н Центральное Чертаново (со сносом административного здания по адресу: Чертановская ул., д. 25) | 14 | 001 003 001 | 770,0000 | 2022-2025 |  | 1,0000 | 50,0000 | 332,2272 | 336,7728 |  |
| 3252 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 50,0000 |
| 3253 | Административное здание по адресу: ул. Деловая, влд. 15, р-н Царицыно (со сносом строений по адресам: ул. Деловая, д. 15, д. 15, стр. 2, стр. 3, стр. 4 и стр. 6) | 15 | 001 003 001 | 1581,8342 | 2021-2024 | 3,2232 | 10,0000 | 507,7268 | 954,7000 |  |  |
| 3254 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 74,5400 | 31,6442 |
| 3255 | Административное здание по адресу: ул. Дорожная, влд. 13 А, р-н Чертаново Южное | 16 | 001 003 001 | 1468,0566 | 2021-2024 | 34,4725 | 9,0000 | 360,6290 | 900,0000 |  |  |
| 3256 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 134,5185 | 29,4366 |
| 3257 | Юго-Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3258 | Административное здание по адресу: ул. Нагорная, влд. 6, р-на Котловка | 17 | 001 003 001 | 573,7298 | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 3259 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 55,3995 | 2021 | 55,3995 |  |  |  |  |  |
| 3260 | Оплата выполненных работ |  |  | 5,1556 | 2021 | 5,1556 |  |  |  |  |  |
| 3261 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 469,8447 | 2021 | 469,8447 |  |  |  |  |  |
| 3262 | Средства софинансирования (проектирование и строительство), оплата выполненных работ |  |  | 43,3300 | 2021-2025 | 33,0665 |  |  |  | 10,2635 |  |
| 3263 | Административное здание по адресу: мкр. Щербинка, Общественная зона вдоль Варшавского ш. (участок 2) | 18 | 001 003 001 | 1852,0470 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3264 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 349,2540 | 2017-2023 | 84,9750 | 143,2790 | 121,0000 |  |  |  |
| 3265 | Оплата выполненных работ |  |  | 65,2279 | 2024 |  |  |  | 65,2279 |  |  |
| 3266 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 1437,5651 | 2017-2023 | 172,9799 | 51,0656 | 1213,5196 |  |  |  |
| 3267 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3268 | Комплекс зданий УВД по Западному административному округу г. Москвы, ул. Лобачевского, влд. 116 (1, 2 пусковые комплексы) | 19 |  | 3323,2168 | 2018-2021 | 3321,6149 |  |  |  |  |  |
| 3269 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 1,6019 |  |  |  |
| 3270 | Дооснащение административных зданий комплекса зданий УВД по Западному административному округу г. Москвы (1, 2 пусковые комплексы), ул. Лобачевского, влд. 116 | 20 | 001 003 001 | 30,5111 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3271 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,0465 | 2016-2017 | 1,0465 |  |  |  |  |  |
| 3272 | Строительство |  |  | 19,5180 | 2017-2018 | 19,5180 |  |  |  |  |  |
| 3273 | Оплата выполненных работ |  |  | 9,9466 | 2019-2023 |  | 9,5000 | 0,4466 |  |  |  |
| 3274 | Административное здание по адресу: Физкультурный пр-д, д. 2, стр. 1, р-н Филевский парк (со сносом строений по адресу: Физкультурный пр-д, д. 2, стр. 2) | 21 | 001 003 001 | 1232,3372 | 2021-2024 | 2,1225 | 9,0000 | 447,0775 | 700,0000 |  |  |
| 3275 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 49,4300 | 24,7072 |
| 3276 | Комплекс административных зданий по адресу: ул. Рябиновая, влд. 39 | 22 | 001 003 001 | 13676,8997 | 2019-2022 | 3780,8896 | 8831,7738 |  |  |  |  |
| 3277 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 1064,2363 |  |  |  |
| 3278 | Объект общественного назначения с гаражом (ОВД), р-н Проспект Вернадского, кв. 32-33, 34-35 | 23 | 001 003 001 | 2070,8400 | 2022-2024 |  | 81,1200 | 967,0120 | 812,1300 |  |  |
| 3279 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 210,5780 |  |
| 3280 | Зеленоградский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3281 | Подразделения УГИБДД и УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: р-н Крюково, промзона "Малино", Кутузовское ш., влд. 4 | 24 | 001 003 001 | 1204,5000 | 2022-2024 |  | 0,6970 | 353,0000 | 850,8030 |  |  |
| 3282 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3283 | Реконструкция и расширение базового центра служебного собаководства по адресу: г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, влд. 3 (достройка спортивного центра и закрытого стрелкового тира в составе объекта незавершенного строительства "Базовый центр служебного собаководства" по адресу: Московская обл., г. Балашиха) | 25 | 001 003 001 | 668,3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3284 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 18,6603 | 2016-2018 | 18,6603 |  |  |  |  |  |
| 3285 | Строительство |  |  | 604,5296 | 2019-2020 | 604,5296 |  |  |  |  |  |
| 3286 | Оплата выполненных работ |  |  | 45,1101 | 2021-2023 | 6,7381 | 13,6712 | 24,7008 |  |  |  |
| 3287 | Реконструкция инженерных сетей "Базового центра служебного собаководства" по адресу: г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, влд. 3 | 26 | 001 003 001 | 365,5000 | 2021-2024 |  | 30,0000 | 155,0000 | 180,5000 |  |  |
| 3288 | Укрупненные мероприятия по реализации комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, в том числе ОВД, район Зюзино, ул. Азовская, д. 28б, стр. 2 | 28 |  |  |  |  | 61,2002 |  | 34,5000 | 8273,8081 |  |
| 3289 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 11,0348 | 16,7600 | 164,9576 | 898,2424 | 26,8711 |
| 3290 | Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов | 17 А 04 00000 0113 |  |  |  |  | 11,0348 | 16,7600 | 164,9576 | 898,2424 | 26,8711 |
| 3291 | Административное здание, пос. Сосенское, п. Коммунарка | 1 | 001 003 001 | 701,1469 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3292 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,4068 | 2017-2018 | 26,4068 |  |  |  |  |  |
| 3293 | Строительство |  |  | 639,0259 | 2018-2020 | 639,0259 |  |  |  |  |  |
| 3294 | Оплата выполненных работ |  |  | 35,7142 | 2021-2026 | 8,8431 |  |  |  |  | 26,8711 |
| 3295 | Административное здание по адресу: пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра | 2 | 001 003 001 | 1100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3296 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 37,8000 | 2020-2023 | 11,3400 | 11,0348 | 15,4252 |  |  |  |
| 3297 | Строительство |  |  | 1062,2000 | 2023-2025 |  |  | 1,3348 | 164,9576 | 895,9076 |  |
| 3298 | Укрупненные мероприятия по развитию материально-технической базы правоохранительных органов, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3348 |  |
| 3299 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 17 Б 00 00000 |  |  |  |  | 3431,3345 | 5549,7060 | 3200,5038 | 891,4979 | 321,3189 |
| 3300 | Департамент строительства города Москвы | 806 |  |  |  |  | 1068,3480 | 858,2905 | 269,5299 | 8,4526 | 176,4199 |
| 3301 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0310 |  |  |  |  | 1002,9067 | 858,2905 | 209,0299 | 8,4526 | 176,4199 |
| 3302 | Пожарные депо |  |  |  |  |  | 1002,9067 | 858,2905 | 209,0299 | 8,4526 | 176,4199 |
| 3303 | Средства софинансирования |  |  |  |  |  | 299,6840 | 486,8367 | 414,8298 |  |  |
| 3304 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3305 | Пожарное депо по адресу: р-н Северный, п. Северный, Дмитровское ш., влд. 163 | 1 | 013 013 002 | 1099,9729 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3306 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 320,4182 | 2017-2022 | 260,8926 | 59,5256 |  |  |  |  |
| 3307 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 8,4526 | 2025 |  |  |  |  | 8,4526 |  |
| 3308 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 771,1021 | 2021-2023 | 134,0814 | 289,6840 | 347,3367 |  |  |  |
| 3309 | Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3310 | Пожарное депо на 5 машино-мест 46 пожарной части (с учебным центром), ул. Западная, влд. 16. Перекладка напорной канализации и телефонной канализации с выносом из зоны строительства. Устройство пристенного дренажа | 2 | 013 013 002 | 1179,6181 | 2012-2023 | 582,4053 | 472,3209 | 124,8919 |  |  |  |
| 3311 | Пожарное депо на 4 машино-места, р-н Богородское, 6-й пр-д Подбельского, влд. 8-10 | 3 | 013 013 002 | 1087,0341 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3312 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 380,6702 | 2023-2024 | 59,0177 | 21,3205 | 141,3021 | 159,0299 |  |  |
| 3313 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 142,0341 |
| 3314 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 564,3298 | 2022-2024 |  | 10,0000 | 139,5000 | 414,8298 |  |  |
| 3315 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3316 | Пожарное депо на 4 машино-места, территория публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева", Автозаводская ул., влд. 23 | 4 | 013 013 002 | 793,1290 | 2016-2024 | 67,5677 | 90,9581 | 550,2174 | 50,0000 |  |  |
| 3317 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 34,3858 |
| 3318 | Западный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3319 | Пожарное депо на 5 машино-мест, р-н Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, влд. 8 | 5 | 013 013 002 | 697,7127 | 2011-2023 | 297,0520 | 358,7816 | 41,8791 |  |  |  |
| 3320 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0204 |  |  |  |  | 65,4413 |  | 60,5000 |  |  |
| 3321 | Реконструкция объекта 101 и его филиала 84 | 1 | 013 013 003 | 5814,9727 | 2006-2022 | 5749,5314 | 65,4413 |  |  |  |  |
| 3322 | Реконструкция объекта 5228 | 2 | 013 013 003 | 1395,0116 | 2001-2024 | 1334,5116 |  |  | 60,5000 |  |  |
| 3323 | Департамент капитального ремонта города Москвы | 814 |  |  |  |  | 504,5587 | 3126,1845 | 1511,0664 |  |  |
| 3324 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0204 |  |  |  |  | 504,5587 | 3126,1845 | 1511,0664 |  |  |
| 3325 | Реконструкция объекта 101 и его филиала 84 | 1 | 013 013 003 | 5141,8096 | 2022-2024 |  | 504,5587 | 3126,1845 | 1511,0664 |  |  |
| 3326 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  |  | 1437,9469 | 1122,0441 | 957,2204 | 400,0000 | 144,8990 |
| 3327 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0310 |  |  |  |  | 1437,9469 | 1122,0441 | 957,2204 | 400,0000 | 144,8990 |
| 3328 | Пожарные депо |  |  |  |  |  | 1437,9469 | 1122,0441 | 957,2204 | 400,0000 | 144,8990 |
| 3329 | Новомосковский административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3330 | Пожарное депо на 4 машино-места, п. Марушкинское | 2 | 013 013 002 | 458,1453 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3331 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,9167 | 2013-2019 | 20,9167 |  |  |  |  |  |
| 3332 | Строительство |  |  | 398,0309 | 2014-2021 | 398,0309 |  |  |  |  |  |
| 3333 | Оплата выполненных работ |  |  | 39,1977 | 2026 |  |  |  |  |  | 39,1977 |
| 3334 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Воскресенское | 3 |  | 877,0840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3335 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,2164 | 2019-2022 | 14,8960 | 0,3204 |  |  |  |  |
| 3336 | Строительство |  |  | 861,8676 | 2019-2024 | 17,7078 | 185,3540 | 210,0000 | 448,8058 |  |  |
| 3337 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Рязановское | 4 | 013 013 002 | 574,5290 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3338 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 35,4662 | 2017-2022 | 26,3288 | 9,1374 |  |  |  |  |
| 3339 | Строительство |  |  | 539,0628 | 2017-2023 | 321,2675 | 45,6580 | 172,1373 |  |  |  |
| 3340 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Филимонковское | 5 | 013 013 002 | 648,7658 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3341 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 34,3300 | 2019-2022 | 21,2300 | 13,1000 |  |  |  |  |
| 3342 | Строительство |  |  | 614,4358 | 2015-2023 | 107,4631 | 467,5000 | 39,4727 |  |  |  |
| 3343 | Строительство пожарного депо на 6 машино-мест по адресу: г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово | 6 | 013 013 002 | 1093,3736 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3344 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 53,9543 | 2023 | 39,1180 | 8,9018 | 5,9345 |  |  |  |
| 3345 | Строительство |  |  | 770,6289 | 2020-2024 | 57,6858 | 205,0000 | 275,9907 | 231,9524 |  |  |
| 3346 | Оплата выполненных работ |  |  | 268,7904 | 2025 |  |  |  |  | 268,7904 |  |
| 3347 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3348 | Пожарное депо на 4 машино-места, п. Рогово, пос. Роговское | 7 | 013 013 002 | 468,5406 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3349 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 19,4488 | 2013-2019 | 19,4488 |  |  |  |  |  |
| 3350 | Строительство |  |  | 438,2002 | 2014-2021 | 438,2002 |  |  |  |  |  |
| 3351 | Оплата выполненных работ |  |  | 10,8916 | 2022-2026 |  |  | 2,0330 |  |  | 8,8586 |
| 3352 | Пожарное депо на 4 машино-места, п. Кленовское | 9 | 013 013 002 | 383,7727 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3353 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 11,2939 | 2013-2014 | 11,2939 |  |  |  |  |  |
| 3354 | Строительство |  |  | 365,8624 | 2014-2021 | 365,8624 |  |  |  |  |  |
| 3355 | Оплата выполненных работ |  |  | 6,6164 | 2022-2026 |  | 4,5283 |  |  |  | 2,0881 |
| 3356 | Пожарное депо на 4 машино-места, п. Щаповское | 10 | 013 013 002 | 488,5300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3357 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 17,3357 | 2014-2019 | 17,3357 |  |  |  |  |  |
| 3358 | Строительство |  |  | 448,7738 | 2014-2020 | 448,7738 |  |  |  |  |  |
| 3359 | Оплата выполненных работ |  |  | 22,4205 | 2021-2026 | 0,8999 | 12,3651 | 6,4759 |  |  | 2,6796 |
| 3360 | Пожарное депо на 4 машино-места, п. Первомайское | 11 | 013 013 002 | 645,4748 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3361 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 27,3932 | 2013-2021 | 27,3932 |  |  |  |  |  |
| 3362 | Строительство |  |  | 442,4633 | 2014-2023 | 132,9226 | 69,5407 | 240,0000 |  |  |  |
| 3363 | Оплата выполненных работ |  |  | 175,6183 | 2024 |  |  |  | 175,6183 |  |  |
| 3364 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Краснопахорское | 12 | 013 013 002 | 341,1900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3365 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,6563 | 2017-2020 | 8,6563 |  |  |  |  |  |
| 3366 | Строительство |  |  | 313,0919 | 2017-2021 | 313,0919 |  |  |  |  |  |
| 3367 | Оплата выполненных работ |  |  | 19,4418 | 2026 |  |  |  |  |  | 19,4418 |
| 3368 | Пожарное депо на 2 машино-места, пос. Новофедоровское | 13 | 013 013 002 | 535,0200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3369 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,1404 | 2019-2022 | 13,5448 | 0,5956 |  |  |  |  |
| 3370 | Строительство |  |  | 520,8796 | 2018-2024 | 48,8596 | 201,1761 | 170,0000 | 100,8439 |  |  |
| 3371 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Вороновское | 14 | 013 013 002 | 706,1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3372 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 17,0790 | 2018-2020 | 17,0790 |  |  |  |  |  |
| 3373 | Строительство |  |  | 622,8051 | 2017-2022 | 622,8051 |  |  |  |  |  |
| 3374 | Оплата выполненных работ |  |  | 66,2559 | 2022-2026 |  | 24,6661 |  |  |  | 41,5898 |
| 3375 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Кленовское, д. Чернецкое | 15 | 013 013 002 | 579,2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3376 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 21,0783 | 2018-2021 | 21,0783 |  |  |  |  |  |
| 3377 | Строительство |  |  | 368,2364 | 2018-2021 | 368,2364 |  |  |  |  |  |
| 3378 | Оплата выполненных работ |  |  | 189,8853 | 2022 |  | 189,8853 |  |  |  |  |
| 3379 | Подъездная дорога к пожарному депо на 6 машино-мест со строительством локального очистного сооружения, п. Киевский | 16 | 015 001 001 | 14,8776 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3380 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,8776 | 2015-2021 | 14,8776 |  |  |  |  |  |
| 3381 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места, пос. Щаповское | 17 | 015 001 001 | 79,8605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3382 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 4,4985 | 2019 | 4,4985 |  |  |  |  |  |
| 3383 | Строительство |  |  | 44,1005 | 2018-2021 | 44,1005 |  |  |  |  |  |
| 3384 | Оплата выполненных работ |  |  | 31,2615 | 2026 |  | 0,2181 |  |  |  | 31,0434 |
| 3385 | Укрупненные мероприятия по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения, в том числе: пожарное депо на 5 машино-мест, п. Ватутинки, пос. Десеновское, сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 131,2096 |  |
| 3386 | Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы | 839 |  |  |  |  | 420,4809 | 443,1869 | 462,6871 | 483,0453 |  |
| 3387 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0310 |  |  |  |  | 420,4809 | 342,1869 | 362,6871 | 483,0453 |  |
| 3388 | Северный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3389 | 27-я пожарно-спасательная часть, ул. Скаковая, д. 22 | 2 | 013 013 002 | 169,0787 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3390 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 5,5535 | 2018 | 5,5535 |  |  |  |  |  |
| 3391 | Реконструкция |  |  | 158,5252 | 2019-2022 | 89,5252 | 69,0000 |  |  |  |  |
| 3392 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023 |  |  | 5,0000 |  |  |  |
| 3393 | Северо-Восточный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3394 | 35-я пожарно-спасательная часть, ул. Полковая, д. 12 | 3 | 013 013 002 | 214,0843 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3395 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,2780 | 2018 | 8,2780 |  |  |  |  |  |
| 3396 | Реконструкция |  |  | 205,8063 | 2019-2022 | 159,3458 | 46,4605 |  |  |  |  |
| 3397 | Южный административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3398 | 6-я пожарно-спасательная часть, 3-й Павелецкий пр-д, д. 2 | 4 | 013 013 002 | 286,5763 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3399 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 16,0368 | 2018 | 16,0368 |  |  |  |  |  |
| 3400 | Реконструкция |  |  | 270,5395 | 2019-2023 | 10,6662 | 22,4859 | 237,3874 |  |  |  |
| 3401 | Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3402 | Ангар по техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Апаринки | 6 | 013 013 003 | 388,3650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3403 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 10,8450 | 2020 | 10,8450 |  |  |  |  |  |
| 3404 | Строительство |  |  | 377,5200 | 2021-2022 | 124,4855 | 253,0345 |  |  |  |  |
| 3405 | Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 28, стр. 6 (пешеходный переход между корпусами, фасад и благоустройство территории) | 7 | 013 013 003 | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3406 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 9,5000 | 2022 |  | 9,5000 |  |  |  |  |
| 3407 | Реконструкция |  |  | 90,5000 | 2023-2024 |  |  | 50,5000 | 40,0000 |  |  |
| 3408 | Укрупненные мероприятия по строительству, реконструкции объектов гражданской защиты населения | 8 |  |  |  |  | 20,0000 | 49,2995 | 322,6871 | 483,0453 |  |
| 3409 | Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения | 17 Б 10 00000 0314 |  |  |  |  |  | 101,0000 | 100,0000 |  |  |
| 3410 | Троицкий административный округ города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3411 | Поисково-спасательная станция "Вороново" ГКУ города Москвы "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" в п. ЛМС, пос. Вороновское | 1 | 013 013 001 | 201,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3412 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 21,0000 | 2023 |  |  | 21,0000 |  |  |  |
| 3413 | Строительство |  |  | 180,0000 | 2023-2024 |  |  | 80,0000 | 100,0000 |  |  |
| 3414 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 34 0 00 00000 |  |  |  |  | 2712,8515 | 17456,2722 | 64725,9549 | 68695,8969 |  |
| 3415 | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений, не включенные в государственные программы города Москвы | 34 А 00 00000 |  |  |  |  | 2712,8515 | 17456,2722 | 64725,9549 | 68695,8969 |  |
| 3416 | Департамент экономической политики и развития города Москвы | 840 |  |  |  |  | 2712,8515 | 17456,2722 | 64725,9549 | 68695,8969 |  |
| 3417 | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений, не включенные в государственные программы города Москвы | 34 А 01 00000 0412 |  |  |  |  | 2712,8515 | 17456,2722 | 64725,9549 | 68695,8969 |  |
| 3418 | Укрупненные мероприятия на реализацию инвестиционных проектов | 1 |  |  |  |  | 2712,8515 | 17456,2722 | 64725,9549 | 68695,8969 |  |
| 3419 | ПРОЧИЕ НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 35 0 00 00000 |  |  |  | 21,5000 | 124,9690 | 83,3120 |  |  |  |
| 3420 | Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 35 Г 00 00000 |  |  |  | 21,5000 | 124,9690 | 83,3120 |  |  |  |
| 3421 | Департамент развития новых территорий города Москвы | 509 |  |  |  | 21,5000 | 124,9690 | 83,3120 |  |  |  |
| 3422 | Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Московской области в целях проведения работ по реконструкции автомобильной дороги | 35 Г 01 09100 |  |  |  | 21,5000 | 124,9690 | 83,3120 |  |  |  |
| 3423 | Реконструкция участка автомобильной дороги по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Одинцово, проезд к дому отдыха "Полет" | 1 |  |  | 2019-2023 | 21,5000 | 124,9690 | 83,3120 |  |  |  |

--------------------------------

<1> Финансирование до 1 января 2020 г. осуществлялось в рамках Государственной программы города Москвы "Развитие городской среды".

Приложение 2

к постановлению Правительства

Москвы

от 11 октября 2022 г. N 2195-ПП

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

НА 2022-2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Государственная программа города Москвы, наименование завершаемого объекта (мероприятия) | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" | | | | | |
| 2 | Линии метрополитена | км | 25,5 | 11,3 | 27,6 |  |
| 3 | Станции метрополитена | единиц | 9 | 5 | 12 | 1 |
| 4 | Электродепо | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Автомобильные дороги | км | 94,35 | 88,98 | 73,37 | 53,89 |
| 6 | Искусственные сооружения | единиц | 23 | 37 | 22 | 13 |
| 7 | Пешеходные переходы | единиц | 12 | 21 | 11 | 17 |
| 8 | "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)" | | | | | |
| 9 | Поликлиники | единиц/посещений в смену | 26/12350 | 4/1500 | 4/1270 |  |
| 10 | Больничные корпуса (лечебно-диагностические, санаторные, роддома, патологоанатомические корпуса и прочие) | единиц/коек | 14/1984 | 2/150 |  | 2/475 |
| 11 | Подстанции скорой медицинской помощи | единиц/машино-мест | 1/20 | 0/3 | 1/6 |  |
| 12 | Инженерные объекты (газовые котельные и инженерные коммуникации, подъездные дороги) | единиц | 1 |  | 1 |  |
| 13 | Реконструкция с пристройкой стационарных медицинских организаций | единиц | 4 |  |  |  |
| 14 | Прочие объекты (вертолетные площадки, санитарные шлюзы, гараж-стоянка и др.) | единиц | 4 | 1 |  |  |
| 15 | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")" | | | | | |
| 16 | Общеобразовательные организации | зданий/мест | 9/5900 | 10/8225 | 12/9100 | 4/2550 |
| 17 | Дошкольные образовательные организации | зданий/мест | 19/5125 | 9/3160 | 11/3340 | 2/650 |
| 18 | Пристройки к общеобразовательным организациям | зданий/мест | 13/4800 | 13/4775 | 1/450 |  |
| 19 | Кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана | единиц |  |  | 1 |  |
| 20 | "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" | | | | | |
| 21 | Объекты социальной поддержки населения | единиц/кв. м | 4/21718,4 |  | 2/7769 |  |
| 22 | "ЖИЛИЩЕ" | | | | | |
| 23 | Жилая площадь | тысяч кв. м | 376,9 | 213,3 | 188,7 | 169,8 |
| 24 | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" | | | | | |
| 25 | Музеи | единиц | 2 |  | 1 | 1 |
| 26 | Инженерные объекты на территории музеев | единиц | 1 |  | 1 |  |
| 27 | Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | единиц |  |  | 1 |  |
| 28 | Библиотеки | единиц |  |  | 1 | 1 |
| 29 | Культурно-досуговые учреждения | единиц |  | 1 | 5 | 1 |
| 30 | Памятники | единиц | 1 | 1 | 2 |  |
| 31 | Объекты культурного наследия | единиц/кв. м | 1/335,8 | 1/1180 | 1/6145,4 | 1 |
| 32 | Парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы | единиц | 2 | 7 |  | 4 |
| 33 | "СПОРТ МОСКВЫ" | | | | | |
| 34 | Футбольные поля | единиц | 3 |  |  |  |
| 35 | BMX-велодромы | единиц | 1 |  |  |  |
| 36 | Физкультурно-оздоровительные и спортивно-оздоровительные комплексы | единиц | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 37 | Спортивно-оздоровительные плавательные бассейны | единиц |  | 1 |  |  |
| 38 | Прочие объекты физической культуры и спорта | единиц | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 39 | "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | | | | | |
| 40 | Административные здания | зданий |  |  | 3 |  |
| 41 | Пожарные депо, пожарно-спасательные части | единиц |  |  |  | 1 |
| 42 | Ритуальные объекты | единиц |  | 1 | 1 |  |
| 43 | "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" | | | | | |
| 44 | Административные здания | зданий | 2 | 2 | 11 | 3 |
| 45 | Пожарные депо, пожарно-спасательные части | единиц | 3 | 7 | 5 |  |
| 46 | Прочие объекты | единиц | 2 |  | 3 |  |