Об утверждении Перечня объектов перспективного строительства Московского метрополитена в 2012 - 2020 гг.

Номер документа: 194-ПП

04.05.2012

Тип документа: Постановление

Исходящий орган: - Правительство Москвы

В соответствии с Генеральным планом города Москвы, в целях ликвидации сложившегося отставания в развитии сети метрополитена от потребностей города, улучшения транспортного обслуживания населения города Москвы, повышения надежности работы метрополитена и необходимости существенного увеличения темпов метростроения Правительство Москвы постановляет: 1. Утвердить Перечень объектов перспективного строительства Московского метрополитена в 2012 - 2020 гг. согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш. П.п.Мэр Москвы С.С. Собянин

Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 4 мая 2012 г. N 194-ПП

Перечень объектов
перспективного строительства Московского метрополитена
в 2012 - 2020 гг.

| N п/п | Объекты строительства | Дата ввода | Вводная длина линий, км | Количество станций, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВОД 2012 ГОДА |
| 1. | "Чкаловская" - "Сущевский вал" (второй вестибюль ст. "Марьина Роща") | декабрь | - | - |
| 2. | Калининская линия ст. "Новогиреево" - ст. "Новокосино" | сентябрь | 3,5 | 1 |
| 3. | Митинско-Строгинская линия ст. "Митино" - ст. "Пятницкое шоссе" | декабрь | 2,0 | 1 |
| 4. | Замоскворецкая линия ст. "Красногвардейская" - ст. "Алма-Атинская" | декабрь | 3,0 | 1 |
| 5. | Электродепо "Печатники" (реконструкция) | декабрь | - | - |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2012 ГОДА | 8,5 | 3 |
| ВВОД 2013 ГОДА |
| 6. | Калининско-Солнцевская линия ст. "Деловой центр" - ст. "Парк Победы" | декабрь | 2,4 | 1 |
| 7. | Бутовская линия ст. "Улица Старокача- ловская" - ст. "Битцевский парк" | декабрь | 5,0 | 2 |
| 8. | Таганско-Краснопресненская линия ст. "Выхино" - ст. "Котельники" | декабрь | 6,6 | 3 |
| 9. | Таганско-Краснопресненская линия ст. "Спартак" | ноябрь | - | 1 |
| 10. | Второй вестибюль ст. "Бауманская" | октябрь | - | - |
| 11. | Электродепо "Митино" | декабрь | - | - |
| 12. | Электродепо "Братеево" | декабрь | - | - |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2013 ГОДА | 14,0 | 7 |
| ВВОД 2014 ГОДА |
| 13. | Люблинско-Дмитровская линия ст. "Марьина Роща" - ст. "Селигерская" | ноябрь | 10,3 | 6 |
| 14. | Сокольническая линия ст. "Юго-Западная" - ст. "Румянцево" - ст. "Солнцево" (ул. Родниковая) | декабрь | 7,6 | 3 |
| 15. | Электродепо "Солнцево" | декабрь | - | - |
| 16. | Электродепо "Владыкино" (расширение) | октябрь | - | - |
| 17. | Электродепо "Планерное" (расширение) | ноябрь | - | - |
| 18. | Электродепо "Лихоборы" | декабрь | - | - |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2014 ГОДА | 17,9 | 9 |
| ВВОД 2015 ГОДА |
| 19. | Третий пересадочный контур (ТПК) ст. "Нижняя Масловка" - ст. "Хорошевская" | декабрь | 7,2 | 4 |
| 20. | Третий пересадочный контур (ТПК) ст. "Хорошевская" - ст. "Деловой центр" | декабрь | 5,0 | 1 |
| 21. | Западный участок ТПК "Хорошевская" - "Кунцевская" | декабрь | 7,5 | 3 |
| 22. | Электродепо "Фили" (реконструкция) | декабрь | - | - |
| 23. | Калужско-Рижская линия ст. "Медведково" - ст. "Челобитьево" | ноябрь | 2,2 | 1 |
| 24. | Электродепо "Челобитьево" | ноябрь | - | - |
| 25. | Люблинско-Дмитровская линия ст."Селигерская" - ст. "Дмитровское шоссе" | октябрь | 3,7 | 2 |
| 26. | Калининско-Солнцевская линия ст."Третьяковская" - ст. "Деловой центр" | декабрь | 5,1 | 3 |
| 27. | Электродепо "Новогиреево" (расширение) | ноябрь | - | - |
| 28. | Второй вестибюль ст. "Комсомольская" | октябрь | - | - |
| 29. | Кольцевая линия ст. "Суворовская" | декабрь | - | 1 |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2015 ГОДА | 30,7 | 15 |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2012 - 2015 | 71,1 | 34 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ДЕПО | 5 |
| ИТОГО ПО РЕКОНСТРУИРУЕМЫМ ДЕПО | 5 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕСТИБЮЛЕЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАНЦИЯХ | 3 |
| ВВОД 2016 ГОДА |
| 30. | Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка" ** | декабрь | 19,2 | 9 |
| 31. | Электродепо "Руднево" | декабрь | - | - |
| 32. | Северо-Восточный участок ТПК "Нижняя Масловка" - "Авиамоторная" | декабрь | 10,1 | 5 |
| 33. | Электродепо "Северное" (реконструкция) | ноябрь | - | - |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2016 ГОДА | 29,3 | 14 |
| ВВОД 2017 ГОДА |
| 34. | Калининско-Солнцевская линия ст. "Парк Победы" - ст. "Раменки" - ТПК | декабрь | 9,2 | 3 |
| 35. | Восточный участок ТПК "Каширская" - "Нижегородская улица" | декабрь | 10,0 | 4 |
| 36. | Электродепо "Южное" | ноябрь | - | - |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2017 ГОДА | 19,2 | 7 |
| ВВОД 2018 ГОДА |
| 37. | Юго-Западный участок ТПК "Проспект Вернадского" - "Кунцевская" | ноябрь | 7,4 | 3 |
| 38. | Электродепо "Выхино" (реконструкция) | октябрь | - | - |
| 39. | Замоскворецкая линия ст. "Технопарк" | декабрь | - | 1 |
| 40. | Южный участок ТПК "Каховская" - "Проспект Вернадского" | ноябрь | 7,1 | 3 |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2018 ГОДА | 14,5 | 7 |
| ВВОД 2019 ГОДА |
| 41. | Замоскворецкая линия ст. "Речной вокзал" - ст. "Улица Дыбенко" | декабрь | 2,4 | 2 |
| 42. | Электродепо "Сокол" (реконструкция) | октябрь | - | - |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2019 ГОДА | 2,4 | 2 |
| ВВОД 2020 ГОДА |
| 43. | Хордовая линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, район "Коммунарка") | декабрь | 9 | 3 |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2020 ГОДА | - | - |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2016 - 2020 | 74,4 | 33 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ДЕПО | 2 |
| ИТОГО ПО РЕКОНСТРУИРУЕМЫМ ДЕПО | 3 |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2012 - 2020 | 145,5 | 67 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ДЕПО | 7 |
| ИТОГО ПО РЕКОНСТРУИРУЕМЫМ ДЕПО | 8 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕСТИБЮЛЕЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАНЦИЯХ | 3 |
| Примечания: * В программу перспективного развития Московского метрополитена включить строительство объектов по следующим направлениям: 1. Хордовая линия вдоль Щелковского шоссе через районы "Гольяново" и "Восточный". 2. Хордовая линия в направлении Большой Москвы через район "Бирюлево". 3. Хордовая линия в район "Архангельское". ** Рассмотреть возможность продления Кожуховской линии от ст. "Нижегородская" до ст. "Римская/Площадь Ильича" с целью снижения перегрузки на критическом перегоне Калининской линии (Авиамоторная - Площадь Ильича). |