ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 октября 2007 г. N 961-ПП

О плане метростроения в городе Москве на

2008-2010 гг.

Проектирование, строительство и реконструкция линий и объек-

тов метрополитена в 2005-2007 гг.  осуществлялись в соответствии с

постановлениями Правительства Москвы от 7 мая 2002 г.  N 337-ПП "О

Программе  развития  Московского метрополитена и других видов ско-

ростного внеуличного транспорта и схеме развития городского пасса-

жирского транспорта до 2015 года",  от 6 сентября 2005 г. N 669-ПП

"О плане метростроения в городе Москве на 2005-2007 гг." и  распо-

ряжением  Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г.  N 2674-РП "О

вводе в эксплуатацию второго  пускового  комплекса  первоочередной

линии  мини-метро  от станции "Деловой Центр" до станции "Междуна-

родная".

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 9 августа

2005 г.  N 588-ПП "Об аварийном отключении  24-26  мая  2005  года

электроснабжения в городе Москве и мерах по совершенствованию сис-

темы городского  энергоснабжения"  возобновлено  проектирование  и

строительство аварийных источников энергоснабжения метрополитена.

В связи с необходимостью существенного увеличения темпов мет-

ростроения,  концентрации государственных капиталовложений на объ-

ектах, имеющих наибольшую готовность, в целях улучшения транспорт-

ного обслуживания  населения  города  Москвы  Правительство Москвы

постановляет:

1. Утвердить   план   метростроения   в   городе   Москве  на

2008-2010 гг. (приложение 1).

2. Установить,  что выполнение работ на объектах,  предусмот-

ренных планом метростроения  в  городе  Москве  на  2008-2010  гг.

(п.1), осуществляется в соответствии с лимитами капитальных вложе-

ний по титульным спискам строек,  включенных в адресные инвестици-

онные программы города Москвы.

3. Департаменту экономической  политики  и  развития  города

Москвы:

3.1. Осуществлять функции государственного заказчика по  про-

ектированию и строительству линий и объектов метрополитена соглас-

но приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

3.2. Обеспечивать  в  установленном  порядке размещение госу-

дарственного заказа  (п.3.1) путем проведения торгов по выбору ге-

неральных проектировщиков и генеральных подрядных организаций.

3.3. В I квартале 2008 г.  совместно с ГУП "Московский метро-

политен" разработать и утвердить  в  установленном  порядке  смет-

но-нормативную  базу по объектам метростроения в ценах 2001 года с

коэффициентами пересчета в текущие цены.

4. Возложить  на  ГУП  "Московский  метрополитен"  выполнение

функций заказчика по проектированию и строительству линий и объек-

тов метрополитена (приложения 1 и 2).

5. Департаменту  экономической  политики  и  развития  города

Москвы по заявке заказчика ГУП "Московский  метрополитен"  предус-

матривать в  адресных  инвестиционных  программах города Москвы на

2008-2010 гг. и последующие годы средства на развитие метрополите-

на в пределах ежегодно выделяемых лимитов капитальных вложений.

Объемы финансирования определяются адресными инвестиционными

программами с  уточнениями в ходе исполнения бюджета города Москвы

на соответствующий финансовый год.

6. Принять  к сведению,  что Москомархитектурой по заказу ГУП

"Московский метрополитен" будет разработана предпроектная градост-

роительная документация  для строительства линий и объектов метро-

политена согласно перечню  (приложение 2).

7. Москомархитектуре  совместно с Департаментом экономической

политики и развития города Москвы, Департаментом транспорта и свя-

зи города Москвы,  ГУП "Московский метрополитен", ГУП "НИиПИ Генп-

лана Москвы" в 2008 году подготовить и представить на рассмотрение

Правительства  Москвы проект постановления Правительства Москвы "О

развитии метрополитена в городе Москве  до  2015  года"  с  учетом

строительства  Солнцевской линии и продления Калининской и Таганс-

ко-Краснопресненской линий метрополитена в районы Солнцево,  Ново-

Переделкино,  Новокосино,  Жулебино, а также  обеспечения энергос-

набжением строящихся и перспективных линий и объектов метрополите-

на.

8. Департаменту   земельных   ресурсов   города   Москвы    в

2007-2008 гг.  после представления Москомархитектурой утвержденной

градостроительной документации (приложения 1,  2)  по  заявке  ГУП

"Московский  метрополитен"  вносить в Правительство Москвы в уста-

новленном порядке предложения по  обеспечению  резервирования  зе-

мельных участков,  отводимых для строительства объектов метрополи-

тена.

9. Департаменту  земельных  ресурсов города Москвы и Департа-

менту имущества города Москвы не оформлять аренду земельных участ-

ков  и  имущественные права на объекты недвижимости на территории,

резервируемой для строительства  линий  и  объектов  метрополитена

(приложения 1, 2).

10. Установить,  что функции исполнителей по переходящим объ-

ектам проектирования и строительства, включая переустройство инже-

нерных коммуникаций, и благоустройству территорий в границах стро-

ительства объектов  метрополитена  (приложения 1 и 2) обеспечивают

ОАО "Мосметрострой",  ОАО "Трансинжстрой", ЗАО "Объединение ИНГЕО-

КОМ",  ОАО  "Метрогипротранс"  в соответствии с ранее заключенными

договорами.

11. Мосгосэкспертизе в IV квартале 2007 г. провести эксперти-

зу расширенного градобоснования строительства станции  "Технопарк"

на участке станция "Автозаводская" - станция "Коломенская" Замоск-

ворецкой линии.

12. Департаменту  экономической  политики  и  развития города

Москвы и ГУП "Московский метрополитен" по  результатам  экспертизы

(п.11) уточнить  стоимостные  показатели в титульном списке строи-

тельства станции "Технопарк".

13. Принять к сведению, что Департамент топливно-энергетичес-

кого хозяйства города Москвы, ОАО "Московская городская электросе-

тевая  компания" по заявке ГУП "Московский метрополитен" обеспечат

выдачу технических условий для постоянного энергоснабжения и стро-

ительства линий и объектов согласно перечню (приложение 3).

14. Учитывая высокую социальную значимость метрополитена  для

города Москвы  -  столицы  Российской Федерации,  его значительное

отставание в развитии от нужд города,  Комплексу экономической по-

литики  и развития города Москвы в 2007 году продолжить работу  от

имени Правительства  Москвы  с  Государственной Думой Федерального

Собрания Российской Федерации,  Правительством Российской  Федера-

ции,  партией "Единая Россия" в части увеличения размера государс-

твенной поддержки на метростроение в городе Москве до 50%  от тех-

нологически обоснованных объемов.

15. Москомархитектуре,  префектуре Северо-Западного админист-

ративного округа  города  Москвы,  ГУП  "Московский  метрополитен"

рассмотреть  вопрос  строительства  многоярусных паркингов,  в том

числе "перехватывающих" стоянок в  районах  станций  метрополитена

"Строгино" и "Волоколамская" и в IV квартале 2007 г. представить в

Департамент  градостроительной  политики  и  реконструкции  города

Москвы и Департамент транспорта и связи города Москвы  предложения

по дополнению  указанными объектами Перечня транспортно-пересадоч-

ных узлов города Москвы,  предлагаемых к вынесению на  конкурсы  и

аукционы в 2007-2008 гг.,  утвержденного постановлением Правитель-

ства Москвы от 16 января 2007 г.  N 10-ПП "О ходе реализации  Кон-

цепции строительства транспортно-пересадочных узлов в городе Моск-

ве".

16. ГУП "Московский метрополитен",  ГУП "НИиПИ Генплана Моск-

вы", ОАО "Метрогипротранс" до утверждения градостроительной и про-

ектной документации представлять в Городскую межведомственную  ко-

миссию по наименованию территориальных единиц, улиц и станций мет-

рополитена города Москвы материалы  для  утверждения  наименований

станций метрополитена.

17. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возло-

жить на первых заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы Би-

рюкова П.П. и Росляка Ю.В.

О ходе  выполнения постановления докладывать Мэру Москвы еже-

годно в I квартале года, следующего за отчетным.

П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков

Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы

от 30 октября 2007 г. N 961-ПП

План метростроения в городе Москве на 2008-2010 гг.

__________________________________________________________________

Наименование  линии,  Остаток  Потреб-   Потреб-    Потреб-

объекта, в т.ч. пус-  сметной  ность в   ность  в   ность  в

ковые участки (комп-  стоимос- лимитах   лимитах    лимитах

лексы), мощность(км), ти в     капиталь- капиталь-  капиталь-

срок ввода            ценах    ных  вло- ных  вло-  ных  вло-

1991 г., жений на  жений  на  жений  на

(млн.    2008 год  2009 год   2010 год

рублей)   ______________________________

текущие цены соответствующего

года (млн.руб.)

__________________________________________________________________

1                     2        3         4          5

__________________________________________________________________

Люблинско-Дмитровская

линия                      288,7    9 957,2   7 851,2    4 994,9

1.   Ст."Чкаловская"   -

ст."Марьина  Роща",

6,7 км,

в том числе пусковые

комплексы:

1.1. Ст."Чкаловская" -     32,0     1 845,9   894,4      -

ст."Трубная"

3,72 км   -

ввод 2007 г.

1.2. Ст."Трубная"  -       256,7    7 261,7   6 654,4    4 994,9

ст."Марьина Роща"

2,98 км - ввод

2009 г.**

1.3. Закупка подвижного             849,6     302,4      -

состава

2.   Ст."Марьина Роща" -   538,1    -         -          1 954,6

ст."Лихоборы" (Сели-

герская) с электро-

депо

8,04 км  -  ввод

2013 г.**

__________________________________________________________________

1                     2        3         4          5

__________________________________________________________________

Люблинско-Дмитровская

линия                               2 578,4   6 855,6    13 836,1

3.   Ст."Марьино"  -       259,5    2 578,4   6 364,2    13 104,4

ст."Зябликово"

("Красногвардей-

ская")

4,33 км - ввод

2010 г.

Закупка подвижного             -         491,4      731,7

состава

Замоскворецкая линия                -         500,0      3 870,5

4.   Ст."Красногвардейс-   130,8    -         500,0      3 390,5

кая" - ст."Братеево"

с электродепо

2,9 км -  ввод

2011 г.

4.1. Станция  "Техно-               -         -

парк"*

1 объект  -

ввод 2009 г.

4.2. Закупка подвижного             -         -          480,0

состава

Митинско-

Строгинская линия

5.   Ст."Парк Победы" -    677,0    12 751,0  20 784,5   17 350,4

ст."Митино"

20,0 км,

в том числе пусковые

участки:

5.1. Ст."Парк Победы" -    183,4    2 926,7   1 000,0    -

ст."Кунцевская"

5,4 км -  ввод

2007 г.

5.2. Ст."Крылатское"-      57,8     2 500,3   2 504,3    -

ст."Строгино"

6,1 км - ввод

2007 г.

__________________________________________________________________

1                     2        3         4          5

__________________________________________________________________

5.3. Ст."Строгино" -       201,1    4 239,0   10 670,6   2 600,0

ст."Волоколамская"

(1-й  микрорайон

Митино)

4,2 км - ввод

2009 г.

5.4. Ст."Волоколамская" -  234,7    346,0     3 795,3    12 165,2

ст."Митино" с элект-

родепо

4,3 км - ввод

2011 г.

5.5. Закупка подвижного             2 739,0   2 814,3    2 585,2

состава

Калининская линия                          5 472,0**** 6 961,4****

6.   Ст."Новогиреево"  -   119,0    420,0  4 472,0**** 6 061,4****

ст."Новокосино"

3,23 км - ввод

2010 г.

Закупка подвижного                    1 000,0**** 900,0****

состава

Таганско-

Краснопресненская

линия                                      4 939,4**** 5 167,6****

7.   Ст."Выхино" -  в      108,2    420,0  3 935,4**** 4 167,6****

район Жулебино

3,38 км - ввод

2011 г.

Закупка подвижного                    1 004,0**** 1 000,0****

состава

Бутовская линия

(легкое метро)

8.   Оборотные тупики за   64,3     1 000,0   2 971,7    1 657,6

ст."Ул.Старокача-

ловская"

1,5 км  -  ввод

2009 г.**

__________________________________________________________________

1                     2        3         4          5

__________________________________________________________________

Солнцевская линия          1 595,3                       50,0

9.   Ст."Парк Победы"  -

ст."Олимпийская  де-

ревня"   в    районы

Солнцево и Ново-

Переделкино с элект-

родепо  "Солнцево"

(I и II очереди)

25,76 км  -  ввод

2014 г.

10.  Работы,  вынесенные            50,3      71,5       189,4

за пусковые комплек-

сы по ранее  сданным

линиям

11.  Проектно-изыскатель-           167,8     178,9      189,4

ские работы  для

строительства

будущих лет

Итого:                    27 344,7  39 213,4   44 092,9

Кроме того:

12.  Сооружение резервных           3 001,9   -          -

источников  энергос-

набжения Московского

метрополитена***

13.  Присоединение к                3 693,4   336,6      392,1

энергоисточникам

Всего:  *                   34 040,0  39 550,0   44 485,0

*    Объемы лимитов капитальных вложений по источникам финанси-

рования  уточняются  при формировании и исполнении бюджета

города Москвы,  Адресных  инвестиционных  программ  города

Москвы и Федеральных адресных  инвестиционных программ  на

соответствующий год

**   Сроки  начала  и окончания строительства корректируются в

соответствии с годовыми планами метростроения

***  Проектирование и строительство резервных источников энерго-

снабжения метрополитена осуществляется в 2009-2010 гг.  по

титулам строительства линий метрополитена в соответствии с

графиком,  утверждаемым  в  Комплексе городского хозяйства

Москвы

**** Объемы лимитов капитальных вложений  не входят  в суммарный

годовой объем инвестиций  и будут уточняться при формирова-

нии Адресных  инвестиционных  программ  на 2009 и 2010 годы

соответственно

Приложение 2

к постановлению Правительства Москвы

от 30 октября 2007 г. N 961-ПП

П Е Р Е Ч Е Н Ь

строящихся и перспективных линий и объектов метрополитена

для проектирования

_________________________________________________________________

N     Наименование линий и объектов,    км          Стадия и

п/п   работ                             (объект)    сроки проек-

тирования.

Градзадание

/проектно-

сметная

документация

гг.

_________________________________________________________________

1                    2                    3              4

_________________________________________________________________

1.  Люблинско-Дмитровская линия

метрополитена

ст."Чкаловская"-ст."Марьина          6,7        - / 2007

Роща"

ст."Марьина Роща" - ст.              8,04       2008/2009

"Лихоборы" с электродепо

ст."Марьино"-ст."Зябликово"          4,33       2007/2009

2.  Митинско-Строгинская линия

метрополитена

ст."Парк Победы"-ст."Кунцевская"     5,4        - / 2007

ст."Крылатское"-ст."Строгино"        6,1        - / 2007

ст."Строгино"-ст."Митино" с          8,3        - / 2007

электродепо

3.  Тупики за станцией "Улица            1,5        - / 2008

Старокачаловская" Бутовской

линии легкого метрополитена

4.  Бутовская линия легкого

метрополитена

ст."Улица Старокачаловская" -        4,3        - / 2010*

ст."Битцевский парк" Калужско-

Рижской линии метрополитена

_________________________________________________________________

1                    2                    3              4

_________________________________________________________________

5.  Таганско-Краснопресненская

линия метрополитена

ст."Выхино" - в район Жулебино       3,38       2008/2009*

6.  Калининская линия метрополитена

6.1. ст."Новогиреево"-ст."Новокосино"    3,23       I кв.

2008/2009*

6.2. ст."Третьяковская"- "Москва-        7,5        II кв.

Сити",                                         2008/2009*

в т.ч.:

ст."Кадашевская"

ст."Остоженка"

ст."Смоленская"

7.  Замоскворецкая линия

метрополитена

ст."Красногвардейская" -             2,9        2007/2009

ст."Братеево" с электродепо

ст."Технопарк"                       1 объект   2007/2007

8.  Линия метрополитена от ММДЦ

"Москва - Сити" к градострои-        10,0       I кв.

тельному комплексу "Ходынское                   2008/2008

поле", ст."Динамо" -

ст."Савеловская" и перспективой

развития за ст."Международная"

9.  Второй выход станции                 1 объект   2007/2008

"Партизанская" с надземным

вестибюлем, совмещенным со

зданием эксплуатационного

персонала

10. Второй выход станции "Парк           1 объект   2008/2009*

Победы"

11. Второй выход станции                 1 объект   2008/2010*

"Бауманская"

12. Второй выход станции                 1 объект   2008/2010*

"Комсомольская" (кольцевая)

13. Солнцевская линия метрополитена      6,5        2008/2010*

(первоочередные работы, электро-

депо Солнцево)

_________________________________________________________________

1                    2                    3              4

_________________________________________________________________

14. Здание технических служб

метрополитена

станция "Строгино"                   1 объект   2007/2008

станция "Волоколамская"              1 объект   2007/2008

15. Станция "Суворовская"                1 объект   II кв.

(кольцевая)                                     2008/2009

16. Корректировка Программы                         2008

развития метрополитена до

2015 года

* Сроки разработки документации корректируются в соответствии с

адресными инвестиционными программами на соответствующий год.

.

Приложение 3

к постановлению Правительства Москвы

от 30 октября 2007 г. N 961-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ

строящихся  и  перспективных  линий  и  объектов

(подстанций)  метрополитена,  по  которым  необходимо  выдать

технические  условия  для  постоянного  энергоснабжения

________________________________________________________________

N        Наименование  линий         Мощность    Срок ввода

п/п      и объектов (подстанций)      Р уст.        гг.

________

Р ед.

_________________________________________________________________

1                 2                     3            4

_________________________________________________________________

1.   Люблинско-Дмитровская линия

ст."Чкаловская" - ст."Трубная"

ст."Сретенский  бульвар"           11240 кВа     2007

_________

7218 кВа

ст."Трубная"                       9240 кВа      2007

________

7141 кВа

ст."Трубная" - ст."Марьина Роща"

ст. "Достоевская"                  9240 кВа      2009

________

7708 кВа

ст."Марьина Роща"                  11240 кВа     2009

__________

5464 кВа

2.  Митинско-Строгинская  линия

ст."Парк  Победы" - ст."Кунцевская"

ст. "Славянский  бульвар"          10501 кВа     2007

_________

7804 кВа

ст. "Кунцевская"                   8986 кВа      2007

_________

6336 кВа

_________________________________________________________________

1                 2                     3            4

_________________________________________________________________

ст."Кунцевская" - ст."Строгино"

ст. "Молодежная"                   14166 кВа      2007

_________

6697 кВа

ст. "Крылатское"                   9461 кВа       2007

_________

7412 кВа

ст. "Тоннельная"                   8986 кВа       2007

_________

6960 кВа

ст. "Троице - Лыково"              8986 кВа      2007

_________

7153 кВа

ст. "Строгино"                     8986 кВа      2007

_________

6993 кВа

ст."Строгино" - ст."Митино" с электродепо

ст."Мякинино"                      7500 кВа      2009

_________

5640 кВа

ст."Волоколамская"                 10630 кВа      2009

_________

9200 кВа

ст."Митино"                        9200 кВа      2010

_________

6500 кВа

3.  Замоскворецкая линия

ст."Технопарк"                     9000 кВа          2008

(предварительный расчет)           ________

7000 кВа