Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Москвы «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 4 мая 2012 г. № 194-ПП»

(вопрос об изменении сроков ввода объектов, направлении Сокольнической линии до станции «Саларьево», добавление участка Калининско-Солнцевской линии ТПК - ст. «Солнцево» - ст. «Новопеределкино»).

- Общая характеристика проекта.

Проект постановления подготовлен Департаментом строительства города Москвы и внесен заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш.Хуснуллиным. Цель принятия проекта правового акта – изменение сроков ввода объектов в эксплуатацию, утверждение направления Сокольнической линии до станции «Саларьево», добавление участка Калининско-Солнцевской линии ТПК - ст. «Солнцево» - ст. «Новопеределкино».

- Основание для издания акта.

Проект постановления подготовлен на основании пункта 7.3. Протокола заседания Штаба по вопросам строительства объектов Московского метрополитена от 26 августа 2012 года № 38.

- Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их реализации.

Проектом правового акта предусмотрено изменение сроков ввода в эксплуатацию объектов, включенных в Перечень объектов перспективного строительства Московского метрополитена в 2012-2020 г.г., а также изменение направления Сокольнической линии вместо участка ст. «Румянцево» - ст. «Солнцево» (ул. Родниковая) участок ст. «Румянцево» - ст. «Саларьево».

Перенос срока ввода с 2017 года на 2015 год участка Калининско-Солнцевской линии ст. «Парк Победы» - ст. «Раменки» - ТПК обусловлено созданием новой диаметральной линии метрополитена, которая обеспечит скоростную беспересадочную связь между юго-западными, центральными и восточными районами города, сократит загрузку действующих пересадочных узлов метрополитена, а также юго-западного участка Сокольнической линии.

Перенос срока ввода с 2013 года на 2014 год станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линиисвязано с завершением строительства стадиона «Спартак», необходимостью обеспечения доступности к нему населения (с учетом предстоящего Чемпионата Мира по футболу в 2018 году).

Перенос срока ввода с 2018 года на 2015 год станции «Технопарк» Замоскворецкой линии обусловлено необходимостью улучшения транспортного обслуживания населения и развития прилегающей к станции территории. По результатам проработанных проектных решений были найдены оптимальные предложения, обеспечивающие снижение сроков и стоимости строительства станции.

Перенос срока ввода с 2019 года на 2014 год участка Замоскворецкой линии ст. «Речной вокзал» - ст. «Дыбенко» обусловлено необходимостью улучшения транспортного обслуживания населения с прилегающих территорий Москвы и московской области в районе Ленинградского шоссе, что позволит разгрузить транспортно – пересадочный узел и станцию метрополитена «Речной вокзал».

В Перечне объектов перспективного строительства Московского метрополитена в 2012-2020 гг. в разделе Ввод 2014 года направление Сокольнической линии изменено с «Солнцево» на «Саларьево». Изменение направления строительства участка Сокольнической линии ст. «Юго-Западная» - ст. «Румянцево» - ст. «Саларьево» со сроком ввода в 2014 году, обусловлено перспективным развитием присоединенных к Москве территорий. Изменение направления строительства обеспечит снижение загрузки транспортно-пересадочного узла и станции «Юго-Западная», снизит загрузку проспекта Вернадского и Ленинского проспекта наземными видами транспорта.

Продление участка Калининско-Солнцевской линии в районы Солнцево, Ново-Переделкино,обусловлено необходимостью улучшения транспортного обслуживания населения с прилегающих территорий Москвы и Московской области в районе Мичуринского проспекта (Боровское шоссе), что позволит разгрузить транспортно- пересадочный узел и станцию «Юго-Западная» Сокольнической линии, а также создаст новую диаметральную линию метро, которая обеспечит скоростную беспересадочную связь между юго-западными, центральными и восточными районами города, сократит загрузку существующих пересадочных узлов метрополитена.

- Возможные последствия принятия правового акта.

Реализация проекта не повлечет нежелательных финансовых, политических и социальных последствий. Проект постановления направлен на развитие Московского метрополитена, повышение качества и комфортности обслуживания населения, повышение надежности и безопасности перевозок на метрополитене.

- Оценка соответствия проекта правового акта основным направлениям деятельности Правительства Москвы, федеральному законодательству, а также законам и иным нормативным правовым актам Правительства Москвы.

Проект правового акта не противоречит основным направлениям в сфере градостроительной политики города Москвы и соответствует государственным программам города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.», «Градостроительная политика» на 2012 – 2016 г.г.».

- Оценка эффективности предлагаемых решений. Правовое и финансовое обеспечение.

Финансирование на реализацию проекта, предполагается осуществлять за счет средств,предусмотренных Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2012-2014 гг., Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2013-2015 гг. на увеличение уставного фонда ГУП «Московский метрополитен» и в программе города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.».

Принятие правового акта не потребует разработки новых или внесения изменений в действующие правовые акты города Москвы.

- Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового акта, полученных в ходе голосований.

Проект правового акта доработан с учетом поступивших замечаний. Направляется на повторное согласование.

Руководитель Департамента строительства города Москвы А.Ю.Бочкарев

|  | Приложение к постановлению Правительства Москвы от____________№________ Приложение к постановлению Правительства Москвы от 4 мая 2012 г. № 194-ПП |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА В 2012-2020 ГГ.

| РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА В ПЕРИОД 2012-2020 гг. |
| --- |
| №п/п | Объекты строительства | Дата ввода | Вводная длина линий, км | Количество станций, шт |
| ВВОД 2012 ГОДА |
| 1 | «Чкаловская» – «Сущевский вал» (второй вестибюль ст. «Марьина Роща») | декабрь | – | – |
| 2 | Калининская линия*** ст. «Новогиреево» – ст. «Новокосино» | сентябрь | 3,5 | 1 |
| 3 | Митинско-Строгинская линия ст. «Митино» – ст. «Пятницкое шоссе» | декабрь | 2,0 | 1 |
| 4 | Замоскворецкая линия ст. «Красногвардейская» – ст. «Алма-Атинская» | декабрь | 3,0 | 1 |
| 5 | Электродепо «Печатники» (реконструкция) | декабрь | – | – |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2012 ГОДА |  | 8,5 | 3 |
| ВВОД 2013 ГОДА |
| 1 | Калининско-Солнцевская линия ст. «Деловой центр» – ст. «Парк Победы» | декабрь | 2,4 | 1 |
| 2 | Бутовская линия ст. «Улица Старокачаловская» – ст. «Битцевский парк» | декабрь | 5,0 | 2 |
| 3 | Таганско-Краснопресненская линия ст. «Выхино» - ст. «Жулебино» – ст. «Котельники» | декабрь | 6,6 | 3 |
| 4 | Второй выход ст. «Бауманская» | октябрь | – | – |
| 5 | Электродепо «Митино» | декабрь | – | – |
| 6 | Электродепо «Братеево» | декабрь | – | – |
| 7 | Таганско-Краснопресненская линия ст. «Спартак» | декабрь | – | 1 |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2013 ГОДА |  | 14,0 | 7 |
| ВВОД 2014 ГОДА |
| 1 | Люблинско-Дмитровская линия ст. «Марьина Роща» - ст. «Петровско – Разумовская» – ст. «Селигерская» | ноябрь | 10,3 | 6 |
| 2 | Сокольническая линия ст. «Юго-Западная» - ст. «Тропарево» – ст. «Румянцево» – ст. «Саларьево» | декабрь | 6,5 | 3 |
| 3 | Электродепо «Саларьево» | ноябрь | – | – |
| 4 | Электродепо «Владыкино» (расширение) | октябрь | – | – |
| 5 | Электродепо «Планерное» (расширение) | ноябрь | – | – |
| 6 | Электродепо «Лихоборы» | декабрь | – | – |
| 7 | Филевская линия Второй вестибюль ст. «Международная» ** | ноябрь | – | – |
| 8 | Замоскворецкая линия ст. «Речной вокзал» – ст. «Улица Дыбенко» | декабрь | 2,4 | 2 |
| 9 | Электродепо «Сокол» (реконструкция) | декабрь | – | – |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2014 ГОДА |  | 19,2 | 12 |
| ВВОД 2015 ГОДА |
| 1 | Третий пересадочный контур (ТПК) ст. «Нижняя Масловка» – ст. «Хорошёвская» | декабрь | 7,2 | 4 |
| 2 | Третий пересадочный контур (ТПК) ст. «Хорошёвская» – ст. «Деловой центр» | декабрь | 5,0 | 1 |
| 3 | Западный участок ТПК ст. «Хорошёвская» - ст. «Кунцевская» | декабрь | 7,5 | 3 |
| 4 | Электродепо «Фили» (реконструкция) | декабрь | – | – |
| 5 | Калужско-Рижская линия ст. «Медведково» – ст. «Челобитьево» | ноябрь | 3,7 | 1 |
| 6 | Электродепо «Челобитьево» | декабрь | – | – |
| 7 | Люблинско-Дмитровская линия ст. «Селигерская» – ст. «Дмитровское шоссе» | октябрь | 3,7 | 2 |
| 8 | Калининско-Солнцевская линия ст. «Третьяковская» - ст. «Волхонка» – ст. «Деловой центр» | декабрь | 5,1 | 3 |
| 9 | Электродепо «Новогиреево» (расширение) | ноябрь | – | – |
| 10 | Второй вестибюль ст. «Комсомольская» | октябрь | – | – |
| 11 | Кольцевая линия, ст. «Суворовская» | декабрь | – | 1 |
| 12 | Замоскворецкая линия ст. «Технопарк» | декабрь | – | 1 |
| 13 | Калининско-Солнцевская линия ст. «Парк Победы» – ст. «Раменки» – ТПК | декабрь | 9,2 | 3 |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2015 ГОДА |  | 41,4 | 19 |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2012-2015 ГОДОВ |  | 83,1 | 40 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ДЕПО |  | 5 |
| ИТОГО ПО РЕКОНСТРУИРУЕМЫМ ДЕПО |  | 6 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕСТИБЮЛЕЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАНЦИЯХ |  | 4 |
| ВВОД 2016 ГОДА |
| 1 | Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» – ст. «Некрасовка» («Люберецкие поля»)* | декабрь | 19,2 | 9 |
| 2 | Электродепо «Руднево» | декабрь | – | – |
| 3 | Северо-Восточный участок ТПК ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная» | декабрь | 10,1 | 5 |
| 4 | Электродепо «Северное» (реконструкция) | ноябрь | – | – |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2016 ГОДА |  | 29,3 | 14 |
| ВВОД 2017 ГОДА |
| 1 | Восточный участок ТПК ст. «Каширская» - ст. «Нижегородская улица» | декабрь | 10,0 | 4 |
| 2 | Электродепо «Южное» | ноябрь | – | – |
| 3 | Электродепо «Солнцево» | декабрь | -- | -- |
| 4 | Калиниско-Солнцевская линия ТПК - ст. «Солнцево» - ст. «Новопеределкино» | декабрь | 11,4 | 6 |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2017 ГОДА |  | 21,4 | 10 |
| ВВОД 2018 ГОДА |
| 1 | Юго-Западный участок ТПК ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Кунцевская» | ноябрь | 7,4 | 3 |
| 2 | Электродепо «Выхино» (реконструкция) | октябрь | – | – |
| 3 | Южный участок ТПК ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского» | ноябрь | 7,1 | 3 |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2018 ГОДА |  | 14,5 | 6 |
| ВВОД 2020 ГОДА |
| 1 | Хордовая линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, район «Коммунарка»). | декабрь | 9,0 | 3 |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2020 ГОДА |  | 9,0 | 3 |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2016-2020 ГОДОВ |  | 74,2 | 33 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ДЕПО |  | 3 |
| ИТОГО ПО РЕКОНСТРУИРУЕМЫМ ДЕПО |  | 2 |
| ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2012-2020 ГОДОВ |  | 157,3 | 73 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ДЕПО |  | 8 |
| ИТОГО ПО РЕКОНСТРУИРУЕМЫМ ДЕПО |  | 8 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕСТИБЮЛЕЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАНЦИЯХ |  | 4 |

* Рассмотреть возможность продления Кожуховской линии от ст. Нижегородская до ст. Римская/Площадь Ильича с целью снижения перегрузки на критическом перегоне Калининской линии (Авиамоторная - Площадь Ильича).

** Строительство второго вестибюля ст. «Международная» осуществить в объемах работ, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 15 июня 2004 г. № 407-ПП «О предоставлении опциона на участие в Программе градостроительного и социально-экономического развития Московского международного делового центра «Москва-Сити» с заключением договора аренды земельного участка № 11 в ММДЦ «Москва-Сити».

*** Объект введен в эксплуатацию 30 августа 2012 г.

Примечание.

1. В программу перспективного развития Московского метрополитена включить строительство объектов по следующим направлениям:

- Хордовая линия вдоль Щелковского шоссе через районы «Гольяново» и «Восточный».

- Хордовая линия в направлении Большой Москвы через район «Бирюлево».

- Хордовая линия в район «Архангельское».

2. Предусмотреть проектирование, в том числе проекты планировки, и строительство станций Московского метрополитена и транспортно-пересадочных узлов, как единого инженерного комплекса на строящихся станциях Московского метрополитена, вводимых после 2012 года.