Приложение 1

к постановлению Правительства Москвы

**Адресная инвестиционная программа города Москвы на 2024- 2027 годы**

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Государственная программа города Москвы, подпрограмма, главный распорядитель бюджетных средств, мероприятие, объект (в том числе технические характеристики, при наличии)** | **Код государственной программы города Москвы, подпрограммы, главного распорядителя бюджетных средств, мероприятия, индивидуальный код объекта** | **Код вида функциона-льного назначения объекта** | **Контрактная стоимость и (или) предельный объем бюджетных ассигнований** | **Сроки проектирования и строительства объекта, сроки приобретения объекта, сроки осуществления мероприятия, годы** | | | **Выполнено на 1 января 2024 г.** | **Объем бюджетных ассигнований по годам** | | | | | | | **Остаток лимита бюджетных обязательств на  1 января 2028 г.** |
| **2024 год** | | **2025 год** | | | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | | **7** | **8** | | **9** | | | **10** | **11** | **12** |
| 1 | **ВСЕГО** |  |  |  |  | | |  | **890 206,1938** | | **1 095 069,3795** | | | **1 119 570,1737** | **1 077 081,7580** | **1 308 188,1807** |
| 2 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  | **6 032,3794** | | **13 150,0562** | | | **20 829,5990** | **13 822,9804** | **18 552,9733** |
| 3 | **"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"** | **01 0 00 00000** |  |  |  | | |  | **495 740,3436** | | **517 466,5831** | | | **513 527,5442** | **525 376,8978** | **884 031,2753** |
| 4 | **Реализация мероприятий, связанных с приобретением автономной некоммерческой организацией "Развитие Городских Технологий" имущественного комплекса** | **01 Д 03 00100 0412** |  |  |  | | |  | **1 150,0000** | |  | | |  |  |  |
| 5 | **Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий** | **01 З 01 00100 0408** |  |  |  | | |  | **2 900,0000** | | **2 900,0000** | | |  |  |  |
| 6 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  | **6,9602** | | **40,0000** | | |  |  |  |
| 7 | **Общественный транспорт "Метрополитен"** | **01 А 00 00000** |  |  |  | | |  | **259 397,1261** | | **279 064,0800** | | | **279 828,1300** | **283 665,0000** | **490 374,4676** |
| 8 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **0,0435** | |  | | |  |  |  |
| 9 | Освобождение территории Мневниковской поймы (в границах ТПУ: снос зданий, строений, гаражей и объектов недвижимости, находящихся в собственности г. Москвы) | 1 | 013 012 001 013 012 003 | 2 594,5615 | 2018-2024 | | | 2 594,5180 | 0,0435 | |  | | |  |  |  |
| 10 | **Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы** | **807** |  |  |  | | |  | **259 397,0826** | | **279 064,0800** | | | **279 828,1300** | **283 665,0000** | **490 374,4676** |
| 11 | **Развитие линий метрополитена** | **01 А 01 00000 0408** |  |  |  | | |  | **259 397,0826** | | **279 064,0800** | | | **279 828,1300** | **283 665,0000** | **490 374,4676** |
| 12 | **Большая кольцевая линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 13 | Большая кольцевая линия, станция метро "Савеловская" - станция метро "Деловой центр" (Северо-Западный административный округ г.Москвы) | 1 | 016 001 002 016 001 003 | 144 582,0000 | 2011-2025 | | | 139 817,9607 | 2 000,0000 | | 2 764,0393 | | |  |  |  |
| 14 | Северо-Восточный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Савеловская" - станция метро "Авиамоторная" (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 2 | 016 001 002  016 001 003 | 192 900,0000 | 2013-2026 | | | 157 559,3877 | 11 540,0000 | | 22 640,6123 | | | 1 160,0000 |  |  |
| 15 | Западный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Хорошевская" - станция метро "Кунцевская" (Западный административный округ г. Москвы) | 3 | 016 001 002  016 001 003 | 125 522,7800 | 2013-2025 | | | 114 235,0265 | 5 427,8034 | | 5 859,9501 | | |  |  |  |
| 16 | Восточный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Каширская" - станция метро "Нижегородская" (Южный административный округ г. Москвы) | 4 | 016 001 002  016 001 003 | 155 900,0000 | 2013-2026 | | | 139 651,9996 | 5 876,6957 | | 9 371,3047 | | | 1 000,0000 |  |  |
| 17 | Юго-Западный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Проспект Вернадского" - станция метро "Кунцевская" (Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 5 | 016 001 002  016 001 003 | 125 410,4000 | 2013-2025 | | | 110 699,6090 | 11 635,2774 | | 3 075,5136 | | |  |  |  |
| 18 | Южный участок Большой кольцевой линии, станция метро "Каховская" - станция метро "Проспект Вернадского", включая реконструкцию участка - станция метро "Каширская"- станция метро "Каховская" (Южный административный округ г. Москвы) | 6 | 016 001 002  016 001 003 | 130 300,0000 | 2013-2026 | | | 108 201,2374 | 7 863,0000 | | 14 235,7626 | | |  |  |  |
| 19 | **Люблинско-Дмитровская линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 20 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Марьина Роща" до станции метро "Селигерская" (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 7 | 016 001 002  016 001 003 | 136 900,0000 | 2011-2025 | | | 128 730,1203 | 3 685,8797 | | 4 484,0000 | | |  |  |  |
| 21 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Селигерская" до станции метро "Лианозово" (Северный административный округ г. Москвы) | 8 | 016 001 002  016 001 003 | 43 598,3041 | 2017-2025 | | | 36 441,4366 | 2 606,8675 | | 4 550,0000 | | |  |  |  |
| 22 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции метро "Лианозово" до станции метро "Физтех" (Северный административный округ г. Москвы) | 9 | 016 001 002  016 001 003 | 34 400,0000 | 2019-2025 | | | 22 496,0869 | 4 000,0000 | | 7 903,9131 | | |  |  |  |
| 23 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена, станция метро "Южный порт" (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 10 | 016 001 002  016 001 003 | 24 700,0000 | 2024-2028 | | |  | 400,0000 | | 1 800,0000 | | | 4 298,7626 | 6 505,0000 | 11 696,2374 |
| 24 | Люблинско-Дмитровская линия метрополитена, станция метро "Кожуховская" (второй вестибюль) (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 11 | 016 001 002  016 001 003 | 8 800,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 500,0000 | 3 500,0000 | 4 800,0000 |
| 25 | **Калининско-Солнцевская линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 26 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Деловой центр" до станции метро "Парк Победы" (Центральный административный округ г. Москвы) | 12 | 016 001 002  016 001 003 | 35 534,0000 | 2011-2025 | | | 33 422,4917 | 1 711,5083 | | 400,0000 | | |  |  |  |
| 27 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Парк Победы" до станции метро "Раменки" (Западный административный округ г. Москвы) | 13 | 016 001 002  016 001 003 | 63 274,0000 | 2011-2025 | | | 62 046,1565 | 1 027,8435 | | 200,0000 | | |  |  |  |
| 28 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Раменки" до станции метро "Рассказовка" (Западный административный округ г. Москвы) | 14 | 016 001 002 016 001 003 | 116 000,0000 | 2013-2025 | | | 110 419,2726 | 2 216,8980 | | 3 363,8294 | | |  |  |  |
| 29 | Калининско-Солнцевская линия метрополитена от станции метро "Рассказовка" до станции метро "Аэропорт Внуково" (Западный административный округ г. Москвы) | 15 | 016 001 002  016 001 003 | 56 457,0000 | 2019-2025 | | | 50 025,9992 | 3 540,0008 | | 2 891,0000 | | |  |  |  |
| 30 | Калининско - Солнцевская линия метрополитена станция метро "Третьяковская" - станция метро "Волхонка" - станция метро "Деловой центр" (оборотные тупики) (Центральный административный округ г. Москвы) | 16 | 016 001 002  016 001 003 | 20 289,0000 | 2012-2024 | | | 20 055,1295 | 233,8705 | |  | | |  |  |  |
| 31 | **Рублево-Архангельская линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 32 | Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро "Шелепиха" - станция метро "Липовая роща" - станция метро "Ильинская" | 17 | 016 001 002  016 001 003 | 293 616,0900 | 2021-2029 | | | 27 892,2731 | 23 257,3280 | | 26 295,7205 | | | 93 805,8979 | 106 862,9074 | 15 501,9631 |
| 33 | **Сокольническая линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 34 | Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Юго-Западная" до станции метро "Саларьево" (Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 18 | 016 001 002  016 001 003 | 42 246,5800 | 2011-2024 | | | 42 194,3627 | 52,2173 | |  | | |  |  |  |
| 35 | Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Саларьево" до станции метро "Коммунарка" (Троицкий и Новомосковский административные округа г. Москвы) | 19 | 016 001 002  016 001 003 | 48 175,9787 | 2017-2025 | | | 48 024,4739 | 135,6800 | | 15,8248 | | |  |  |  |
| 36 | Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Коммунарка" до станции метро "Потапово" (Троицкий и Новомосковский административные округа г. Москвы) | 20 | 016 001 002  016 001 003 | 24 067,2800 | 2020-2025 | | | 19 261,1264 | 2 546,8900 | | 2 259,2636 | | |  |  |  |
| 37 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1 313,3081 | 2020-2024 | | | 996,8681 | 316,4400 | |  | | |  |  |  |
| 38 | Строительно-монтажные работы |  |  | 22 753,9719 | 2020-2025 | | | 18 264,2583 | 2 230,4500 | | 2 259,2636 | | |  |  |  |
| 39 | **Кольцевая линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 40 | Кольцевая линия метрополитена, станция метро "Суворовская" (консервация) (Центральный административный округ г. Москвы) | 21 | 016 001 002  016 001 003 | 1 591,0000 | 2019-2025 | | | 1 137,6163 | 53,3837 | | 400,0000 | | |  |  |  |
| 41 | Кольцевая линия метрополитена, станция метро "Достоевская" (строительство) (Центральный административный округ г. Москвы) | 22 | 016 001 002  016 001 003 | 44 000,0000 | 2019-2028 | | | 4 525,3023 | 3 443,0322 | | 3 597,2480 | | | 3 894,4175 | 9 440,5450 | 19 099,4550 |
| 42 | **Арбатско-Покровская линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 43 | Арбатско-Покровская линия метрополитена, станция метро "Щелковская" - станция метро "Гольяново" | 23 | 016 001 002  016 001 003 | 26 826,0000 | 2021-2028 | | | 3 785,9569 | 1 381,0949 | | 1 800,0000 | | | 5 800,0000 | 7 800,0000 | 6 258,9482 |
| 44 | **Калужско - Рижская линия метрополитена** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 45 | Калужско - Рижская линия метрополитена, станция метро "Медведково" - станция метро "Челобитьево" (проектно-изыскательские работы) (Московская обл.) | 24 | 016 001 002 016 001 003 | 1 872,0000 | 2011-2028 | | | 61,8742 |  | |  | | |  |  | 1 810,1258 |
| 46 | **Бирюлевская линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 47 | Бирюлевская линия метрополитена, станция метро "ЗИЛ" станция метро "Бирюлево" | 25 | 016 001 002  016 001 003 | 380 077,1500 | 2021-2028 | | | 28 544,3728 | 8 366,4526 | | 15 771,8374 | | | 30 498,1661 | 44 810,0001 | 252 086,3210 |
| 48 | Бирюлевская линия метрополитена, станция метро "Бирюлево" - станция метро "Щербинка" (проектно-изыскательские работы) | 26 | 016 001 002  016 001 003 | 9 520,0000 | 2027-2029 | | |  |  | |  | | |  |  | 9 520,0000 |
| 49 | **Калининская линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 50 | Калининская линия метрополитена от станции метро "Новогиреево" до станции метро "Новокосино" (Восточный административный округ г. Москвы) | 27 | 016 001 002  016 001 003 |  | 1993-2024 | | | 291,3812 | 360,2005 | |  | | |  |  |  |
| 51 | **Таганско- Краснопресненская линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 52 | Таганско-Краснопресненская линия метрополитена от станции метро "Жулебино" до станции метро "Котельники" | 28 | 016 001 002  016 001 003 | 11 646,6257 | 2011-2024 | | | 11 526,8228 | 119,8029 | |  | | |  |  |  |
| 53 | **Митинско-Строгинская линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 54 | Митинско-Строгинская линия, завершение строительства притоннельных сооружений (Западный административный округ г. Москвы) | 29 | 016 001 002  016 001 003 | 4 893,0000 | 2017-2025 | | | 1 637,8274 | 298,2134 | | 2 956,9592 | | |  |  |  |
| 55 | **Бутовская линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 56 | Бутовская линия метрополитена от станции метро "ул. Старокачаловская" до станции метро "Битцевский парк" (Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 30 | 016 001 002  016 001 003 | 22 276,4930 | 2011-2026 | | | 20 528,4965 | 47,9964 | | 150,0000 | | | 1 550,0001 |  |  |
| 57 | **Некрасовская линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 58 | Некрасовская линия метрополитена от станции метро "Авиамоторная" до станции метро "Некрасовка" (Люберецкие поля) (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 31 | 016 001 002  016 001 003 | 213 479,3560 | 2011-2025 | | | 204 064,4596 | 7 464,8964 | | 1 950,0000 | | |  |  |  |
| 59 | **Замоскворецкая линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 60 | Замоскворецкая линия метрополитена от станции метро "Речной вокзал" до станции метро "Ховрино" (Северный административный округ г. Москвы) | 32 | 016 001 002  016 001 003 | 26 052,0000 | 2012-2025 | | | 25 511,4883 | 177,5117 | | 363,0000 | | |  |  |  |
| 61 | **Троицкая линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 62 | Троицкая линия метрополитена станция метро "ЗИЛ" - станция метро "Крымская" (Южный административный округ и Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 33 | 016 001 002  016 001 003 | 35 552,0000 | 2021-2025 | | | 18 050,3093 | 15 556,4862 | | 1 945,2045 | | |  |  |  |
| 63 | Троицкая линия метрополитена станция метро "Новаторская" - станция метро "Крымская" (Южный административный округ и Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 34 | 016 001 002  016 001 003 | 97 931,0000 | 2017-2026 | | | 49 490,1735 | 27 555,1790 | | 16 000,0000 | | | 4 885,6475 |  |  |
| 64 | Троицкая линия метрополитена станция метро "Новаторская" - станция метро "Коммунарка" (Юго-Западный административный округ и Новомосковский административный округ г. Москвы) | 35 | 016 001 002  016 001 003 | 174 720,0000 | 2015-2026 | | | 112 916,7305 | 29 827,2208 | | 23 404,7621 | | | 8 571,2866 |  |  |
| 65 | Троицкая линия метрополитена станция метро "Коммунарка" - станция метро "Новомосковская" (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 36 | 016 001 002  016 001 003 | 37 147,8000 | 2018-2025 | | | 27 016,0373 | 4 999,0476 | | 5 132,7151 | | |  |  |  |
| 66 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1 039,3618 | 2018-2024 | | | 1 039,3617 | 0,0001 | |  | | |  |  |  |
| 67 | Строительно-монтажные работы |  |  | 36 108,4382 | 2018-2025 | | | 25 976,6756 | 4 999,0475 | | 5 132,7151 | | |  |  |  |
| 68 | Линия метрополитена станции метро "Столбово" - станция метро "Троицк". Линия метрополитена станция метро "Коммунарка" - станция метро "Столбово". 2 и 3 этапы "Проект организации строительства. Котлованы открытого способа работ", "Основной период. Линия метрополитена". Тупики | 37 | 016 001 002  016 001 003 | 5 000,0000 | 2020-2025 | | | 3 245,0522 |  | | 1 754,9478 | | |  |  |  |
| 69 | Троицкая линия метрополитена станция метро "Новомосковская" - станция метро "Троицк" (Новомосковский административный округ и Троицкий административный округ) | 38 | 016 001 002  016 001 003 | 248 681,0000 | 2024-2029 | | |  | 2 802,1702 | | 19 906,8700 | | | 71 998,1299 | 52 313,4633 | 101 660,3666 |
| 70 | **Строительство электродепо** |  |  |  |  | | |  | **43 875,4389** | | **56 066,3171** | | | **39 354,6949** | **43 000,0003** | **62 138,8779** |
| 71 | Электродепо "Троицкое" (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 39 | 016 001 005 | 28 800,0000 | 2024-2028 | | |  | 205,0000 | | 1 500,0000 | | | 6 000,0000 | 8 000,0000 | 13 095,0000 |
| 72 | Электродепо "Троицкое-2" (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 40 | 016 001 005 | 28 800,0000 | 2027-2029 | | |  |  | |  | | |  | 500,0000 | 28 300,0000 |
| 73 | Электродепо "Братеево" (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 41 | 016 001 005 | 23 906,0000 | 2011-2025 | | | 22 949,8266 | 576,9306 | | 379,2428 | | |  |  |  |
| 74 | Электродепо "Выхино" (реконструкция) (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 42 | 016 001 005 | 9 302,0000 | 2012-2028 | | | 3 553,9848 | 651,6332 | | 213,9816 | | | 800,0000 | 1 500,0000 | 2 582,4004 |
| 75 | Электродепо "Митино" (Северо-Западный административный округ г. Москвы) | 43 | 016 001 005 | 18 900,0000 | 2011-2024 | | | 18 425,0452 | 474,9548 | |  | | |  |  |  |
| 76 | Электродепо "Саларьево" ("Столбово")(Юго-Западный административный округ г. Москвы) | 44 | 016 001 005 | 35 844,5268 | 2013-2025 | | | 11 343,3196 | 14 151,2072 | | 10 350,0000 | | |  |  |  |
| 77 | Электродепо "Владыкино" (расширение) (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 45 | 016 001 005 | 9 500,0000 | 2011-2025 | | | 3 481,7464 | 1 991,2536 | | 4 027,0000 | | |  |  |  |
| 78 | Электродепо "Лихоборы" (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 46 | 016 001 005 | 17 698,0000 | 2011-2025 | | | 16 805,5015 | 521,4985 | | 371,0000 | | |  |  |  |
| 79 | Электродепо "Новогиреево" (расширение) (Восточный административный округ г. Москвы) | 47 | 016 001 005 | 4 387,0000 | 2014-2028 | | | 182,9063 |  | |  | | |  |  | 4 204,0937 |
| 80 | Электродепо "Руднево" (Восточный административный округ г. Москвы) | 48 | 016 001 005 | 18 700,0000 | 2011-2025 | | | 14 039,0642 | 2 610,9358 | | 2 050,0000 | | |  |  |  |
| 81 | Электродепо "Южное" ("Братеево-2") (Южный административный округ г. Москвы) | 49 | 016 001 005 | 36 400,0000 | 2011-2025 | | | 19 942,1481 | 7 000,0000 | | 9 457,8519 | | |  |  |  |
| 82 | Электродепо "Нижегородское" (реконструкция) (Центральный административный округ г. Москвы) | 50 | 016 001 005 | 37 000,0000 | 2013-2027 | | | 21 647,2373 | 1 910,7627 | | 3 442,0000 | | | 4 700,0000 | 5 300,0000 |  |
| 83 | Электродепо "Солнцево" (Западный административный округ г. Москвы) | 51 | 016 001 005 | 26 540,0000 | 2013-2026 | | | 17 985,3051 | 1 700,0000 | | 2 800,0000 | | | 4 054,6949 |  |  |
| 84 | Электродепо "Сокол" (реконструкция) (Северный административный округ г. Москвы) | 52 | 016 001 005 | 21 758,0000 | 2013-2027 | | | 13 686,8892 | 2 071,1105 | | 2 500,0000 | | | 2 500,0000 | 1 000,0003 |  |
| 85 | Электродепо "Аминьевское" (Западный административный округ г. Москвы) | 53 | 016 001 005 | 51 678,7134 | 2020-2025 | | | 30 511,8586 | 8 182,1590 | | 12 984,6958 | | |  |  |  |
| 86 | Электродепо "Бирюлевское" (Южный административный округ г. Москвы) | 54 | 016 001 005 | 36 700,0000 | 2022-2028 | | | 2 264,0782 | 1 287,9930 | | 1 600,0000 | | | 8 600,0000 | 10 900,0000 | 12 047,9288 |
| 87 | Электродепо "Ильинское" (Западный административный округ г. Москвы) | 55 | 016 001 005 | 35 000,0000 | 2024-2030 | | |  | 200,0000 | | 4 390,5450 | | | 12 700,0000 | 15 800,0000 | 1 909,4550 |
| 88 | Электродепо "Планерное" (Северо-Западный административный округ г. Москвы) | 56 | 016 001 005 | 3 204,3000 | 2024 | | | 2 864,3000 | 340,0000 | |  | | |  |  |  |
| 89 | **Строительно-монтажные работы по технологической части ТПУ на станциях метрополитена** |  |  |  |  | | |  | **23 311,1951** | | **15 653,4848** | | | **12 511,1269** | **9 433,0839** | **5 802,1726** |
| 90 | **Большая кольцевая линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 91 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Электрозаводская" | 57 | 004 010 007 | 2 642,7300 | 2016-2025 | | | 1 756,3965 | 586,3335 | | 300,0000 | | |  |  |  |
| 92 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Авиамоторная" | 58 | 004 010 007 | 2 285,3100 | 2016-2025 | | | 779,3998 | 1 005,9102 | | 500,0000 | | |  |  |  |
| 93 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Калужская" | 59 | 004 010 007 | 1 637,0062 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 1 637,0062 |
| 94 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Рижская" | 60 | 004 010 007 | 20,0000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 20,0000 |
| 95 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Варшавская" | 61 | 004 010 007 | 1 400,0000 | 2020-2025 | | | 789,1445 | 50,0000 | | 560,8555 | | |  |  |  |
| 96 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нижегородская" | 62 | 004 010 007 | 5 694,7700 | 2016-2025 | | | 3 739,0129 | 1 255,7571 | | 700,0000 | | |  |  |  |
| 97 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Марьина Роща" | 63 | 004 010 007 | 2 476,8500 | 2017-2025 | | | 1 310,1713 | 966,6787 | | 200,0000 | | |  |  |  |
| 98 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Печатники" | 64 | 004 010 007 | 916,4000 | 2017-2025 | | | 313,4406 | 402,9594 | | 200,0000 | | |  |  |  |
| 99 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Савеловская ("Нижняя Масловка")" | 65 | 004 010 007 | 992,1100 | 2017-2024 | | | 636,7038 | 355,4062 | |  | | |  |  |  |
| 100 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Текстильщики" | 66 | 004 010 007 | 2 843,3500 | 2022-2026 | | | 1 012,9772 | 630,0000 | | 700,0000 | | | 500,3728 |  |  |
| 101 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Хорошевская" | 67 | 004 010 007 | 1 063,2223 | 2016-2024 | | | 537,2510 | 525,9713 | |  | | |  |  |  |
| 102 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Аминьевское шоссе" | 68 | 004 010 007 | 2 552,9087 | 2017-2025 | | | 1 505,1701 | 747,7386 | | 300,0000 | | |  |  |  |
| 103 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лефортово" | 69 | 004 010 007 | 2 100,1500 | 2016-2025 | | | 991,0008 | 709,1492 | | 400,0000 | | |  |  |  |
| 104 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Мневники" | 70 | 004 010 007 | 20,0000 | 2017-2028 | | | 0,0994 |  | |  | | |  |  | 19,9006 |
| 105 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинский затон" | 71 | 004 010 007 | 3 101,6000 | 2017-2026 | | | 1 088,8885 | 963,0843 | | 500,0000 | | | 549,6272 |  |  |
| 106 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Терехово" | 72 | 004 010 007 | 20,0000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 20,0000 |
| 107 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ходынское поле" | 73 | 004 010 007 | 740,5162 | 2016-2024 | | | 265,5938 | 474,9224 | |  | | |  |  |  |
| 108 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Шелепиха" | 74 | 004 010 007 | 1 813,2420 | 2013-2025 | | | 848,8323 | 714,4097 | | 250,0000 | | |  |  |  |
| 109 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Кленовый бульвар" | 75 | 004 010 007 | 1 007,8000 | 2020-2025 | | | 87,8744 | 219,9256 | | 700,0000 | | |  |  |  |
| 110 | **Калужско-Рижская линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 111 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Ботанический сад" | 76 | 004 010 007 | 3 925,0700 | 2024-2027 | | |  | 15,0000 | | 600,0000 | | | 1 300,0000 | 2 010,0700 |  |
| 112 | **Люблинско-Дмитровская линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 113 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Люблино" | 77 | 004 010 007 | 965,8000 | 2020-2025 | | | 44,7564 | 232,0000 | | 689,0436 | | |  |  |  |
| 114 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Селигерская ул." | 78 | 004 010 007 | 3 122,4500 | 2016-2025 | | | 1 239,6646 | 1 332,7854 | | 550,0000 | | |  |  |  |
| 115 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Фонвизинская" | 79 | 004 010 007 | 650,0000 | 2016-2024 | | | 341,6189 | 308,3811 | |  | | |  |  |  |
| 116 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Петровско-Разумовская" | 80 | 004 010 007 | 7 056,0700 | 2021-2027 | | | 936,3296 | 429,0000 | | 700,0000 | | | 2 301,0643 | 2 689,6761 |  |
| 117 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Верхние Лихоборы" | 81 | 004 010 007 | 6 267,9100 | 2020-2027 | | | 859,3798 | 493,0000 | | 700,0000 | | | 2 128,5240 | 2 087,0062 |  |
| 118 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лианозово" | 82 | 004 010 007 | 4 880,8100 | 2020-2026 | | | 1 977,2863 | 1 703,5236 | | 600,0000 | | | 600,0001 |  |  |
| 119 | **Калининско-Солнцевская линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 120 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Парк Победы" | 83 | 004 010 007 | 1 209,4690 | 2016-2024 | | | 712,8353 | 496,6337 | |  | | |  |  |  |
| 121 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Боровское шоссе" | 84 | 004 010 007 | 365,3310 | 2016-2024 | | | 297,3638 | 67,9672 | |  | | |  |  |  |
| 122 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Минская" | 85 | 004 010 007 | 23,3000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 23,3000 |
| 123 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Новокосино" | 86 | 004 010 007 | 82,6000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 82,6000 |
| 124 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Озёрная" | 87 | 004 010 007 | 1 630,2400 | 2016-2024 | | | 1 127,9330 | 502,3070 | |  | | |  |  |  |
| 125 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Рассказовка" ("Новопеределкино") | 88 | 004 010 007 | 7 211,5500 | 2016-2026 | | | 3 107,1524 | 1 804,3976 | | 1 450,0000 | | | 850,0000 |  |  |
| 126 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Терешково" | 89 | 004 010 007 | 127,1460 | 2026-2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 127,1460 |
| 127 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Мичуринский проспект" | 90 | 004 010 007 | 20,0000 | 2017-2028 | | | 4,6000 |  | |  | | |  |  | 15,4000 |
| 128 | **Сокольническая линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 129 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тропарево" | 91 | 004 010 007 | 23,6840 | 2017-2028 | | | 3,6840 |  | |  | | |  |  | 20,0000 |
| 130 | **Троицкая линия** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 131 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "ул. Академика Опарина" | 92 | 004 010 007 | 383,7100 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 383,7100 |
| 132 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "ул. Генерала Тюленева" | 93 | 004 010 007 | 20,0000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 20,0000 |
| 133 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Коммунарка" | 94 | 004 010 007 | 20,0000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 20,0000 |
| 134 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Мамыри" | 95 | 004 010 007 | 864,1350 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 864,1350 |
| 135 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Славянский мир" | 96 | 004 010 007 | 1 073,4100 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 1 073,4100 |
| 136 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Столбово" | 97 | 004 010 007 | 20,0000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 20,0000 |
| 137 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Новаторская" | 98 | 004 010 007 | 269,2900 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 269,2900 |
| 138 | **Арбатско-Покровская линия метрополитена** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 139 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Молодежная" | 99 | 004 010 007 | 215,6678 | 2020-2026 | | | 69,2513 |  | | 76,6163 | | | 69,8002 |  |  |
| 140 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Пятницкое шоссе" | 100 | 004 010 007 | 155,8011 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 155,8011 |
| 141 | **Бутовская линия метрополитена** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 142 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лесопарковая" | 101 | 004 010 007 | 1 345,6900 | 2016-2028 | | | 124,8924 |  | |  | | | 50,0000 | 160,3239 | 1 010,4737 |
| 143 | **Замоскворецкая линия метрополитена** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 144 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Технопарк" | 102 | 004 010 007 | 1 450,0000 | 2016-2025 | | | 1 074,4401 | 125,5599 | | 250,0000 | | |  |  |  |
| 145 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Ховрино" ("ул. Дыбенко") | 103 | 004 010 007 | 4 674,6700 | 2016-2024 | | | 3 482,8290 | 1 191,8410 | |  | | |  |  |  |
| 146 | **Таганско-Краснопресненская линия метрополитена** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 147 | Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Щукинская" | 104 | 004 010 007 | 20,0000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 20,0000 |
| 148 | **Некрасовская линия метрополитена** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 149 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Лухмановская" ("Косино-Ухтомская", "Люберецкая") | 105 | 004 010 007 | 5 736,5800 | 2016-2025 | | | 2 460,1731 | 1 054,6686 | | 1 000,0000 | | | 1 221,7383 |  |  |
| 150 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Некрасовка" | 106 | 004 010 007 | 3 977,3200 | 2016-2024 | | | 3 095,6126 | 881,7074 | |  | | |  |  |  |
| 151 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "ул. Дмитриевского" ("Салтыковская ул.") | 107 | 004 010 007 | 1 193,6337 | 2016-2024 | | | 885,6571 | 307,9766 | |  | | |  |  |  |
| 152 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "ул. Дмитриевского" ("Салтыковская ул.") (2 этап) | 108 | 004 010 007 | 2 000,0000 | 2023-2027 | | | 56,9455 | 0,5000 | | 506,8045 | | | 350,0000 | 1 085,7500 |  |
| 153 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Юго-Восточная" ("Ферганская") | 109 | 004 010 007 | 2 412,5600 | 2017-2025 | | | 1 248,8445 | 863,7155 | | 300,0000 | | |  |  |  |
| 154 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Косино" ("Лермонтовский проспект") | 110 | 004 010 007 | 6 428,2624 | 2016-2026 | | | 1 674,2781 | 1 753,9843 | | 1 650,0000 | | | 1 350,0000 |  |  |
| 155 | **Серпуховско-Тимирязевская линия метрополитена** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 156 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Дмитровская" | 111 | 004 010 007 | 180,0000 | 2020-2025 | | | 116,0363 |  | | 63,9637 | | |  |  |  |
| 157 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Нагатинская" | 112 | 004 010 007 | 3 180,0000 | 2020-2027 | | | 19,2411 | 10,0000 | | 510,5012 | | | 1 240,0000 | 1 400,2577 |  |
| 158 | Технологическая часть ТПУ на станции метро "Тимирязевская" | 113 | 004 010 007 | 2 311,1000 | 2020-2025 | | | 1 487,4000 | 128,0000 | | 695,7000 | | |  |  |  |
| 159 | **Укрупненные мероприятия по развитию линий метрополитена** | **114** |  |  |  | | |  |  | | **100,0000** | | |  |  |  |
| 160 | **Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"** | **01 Б 00 00000** |  |  |  | | |  | **15 813,7242** | | **15 887,9440** | | | **17 142,0861** | **17 930,7373** | **8 979,6988** |
| 161 | **Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы** | **780** |  |  |  | | |  | **9 647,9920** | | **9 029,5172** | | | **13 065,5532** | **14 715,7604** |  |
| 162 | **Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс"** | **01 Б 09 00000 0408** |  |  |  | | |  | **2 075,9775** | | **2 380,3876** | | | **2 536,3876** | **2 268,0550** |  |
| 163 | Открытая стоянка для филиала Южный в р-не 24 км МКАД | 1 | 011 003 001 | 3 059,3100 | 2019-2027 | | | 59,3100 | 1 139,2800 | | 939,2800 | | | 801,6000 | 119,8400 |  |
| 164 | Строительство автостанции "Красногвардейская" | 2 | 004 010 002 | 800,0000 | 2019-2024 | | | 602,8189 | 197,1811 | |  | | |  |  |  |
| 165 | Реконструкция здания филиала Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод "СВАРЗ" ГУП "Мосгортранс" по адресу: г. Москва,  ул. Матросская Тишина, д. 15/17, стр. 9 | 3 | 001 005 001 | 501,6000 | 2024-2025 | | |  | 275,8800 | | 225,7200 | | |  |  |  |
| 166 | **Укрупненные мероприятия по развитию иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс"** | **4** |  |  |  | | |  | **463,6364** | | **1 215,3876** | | | **1 734,7876** | **2 148,2150** |  |
| 167 | **Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы** | **01 Б 12 00000 0408** |  |  |  | | |  | **7 572,0145** | | **6 649,1296** | | | **10 529,1656** | **12 447,7054** |  |
| 168 | Реконструкция трамвайного депо имени Апакова | 1 | 011 003 003 | 4 006,3473 | 2022-2024 | | | 2 360,4861 | 1 645,8612 | |  | | |  |  |  |
| 169 | Реконструкция эксплуатационной площадки по адресу ул. Сельскохозяйственная, д. 9/2 (Трамвайное депо им. Н.Э. Баумана): для эксплуатации и обслуживания трёхсекционных низкопольных трамваев нового поколения, Северо-Восточный административный округ г. Москвы | 2 | 011 003 003 | 10 508,4857 | 2022-2027 | | | 18,7026 | 168,3230 | | 2 000,0000 | | | 4 171,4601 | 4 150,0000 |  |
| 170 | Реконструкция эксплуатационной площадки по адресу: Большая Калитниковская ул., д. 44 (Октябрьское трамвайное депо) для эксплуатации и обслуживания трёхсекционных низкопольных трамваев нового поколения, Центральный административный округ г. Москвы | 3 | 011 003 003 | 5 336,1808 | 2022-2027 | | | 15,8550 | 142,6954 | | 0,1771 | | | 1 727,4533 | 3 450,0000 |  |
| 171 | Реконструкция ремонтной площадки по адресу: Волочаевская ул., д. 9 (Трамвайно-ремонтный завод), Юго-Восточный административный округ г. Москвы | 4 | 011 003 003 | 184,8229 | 2022-2026 | | | 18,3512 | 165,1606 | |  | | | 1,3111 |  |  |
| 172 | Перепрофилирование троллейбусного парка в трамвайное депо, ул. Нагатинская, д. 12 | 5 |  | 5 879,6413 | 2022-2025 | | | 157,5030 | 1 986,8045 | | 3 735,3338 | | |  |  |  |
| 173 | **Укрупненные мероприятия по развитию иных объектов трамвайной инфраструктуры города Москвы** | **6** |  |  |  | | |  | **3 463,1698** | | **913,6187** | | | **4 628,9411** | **4 847,7054** |  |
| 174 | **Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы** | **807** |  |  |  | | |  | **932,7830** | | **2 938,4268** | | | **4 076,5329** | **3 214,9769** | **8 979,6988** |
| 175 | **Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта** | **01 Б 06 00000 0408** |  |  |  | | |  | **16,8184** | |  | | |  |  |  |
| 176 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 177 | Реконструкция производственно-технической базы 11-го автобусного парка для перевода на компримированный природный газ автобусов, Левобережная ул., д.8 | 1 | 011 003 001 | 2 484,5126 | 2007-2024 | | | 2 468,7337 | 15,7789 | |  | | |  |  |  |
| 178 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 179 | Строительство автобусного парка в районе Митино (реконструкция с приспособлением под электробусы)(корректировка) по адресу: ул. Зенитчиков, р-н Митино, Северо-Западный административный округ г. Москвы | 2 | 011 003 001 | 5 131,5775 | 2014-2024 | | | 5 130,5380 | 1,0395 | |  | | |  |  |  |
| 180 | **Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта** | **01 Б 07 00000 0408** |  |  |  | | |  | **556,6222** | |  | | |  |  |  |
| 181 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 182 | Стоянка для 4-го автобусного парка, р-н Новокосино, Салтыковская ул., влд. 55 | 1 | 011 003 002 | 3 040,2379 | 2013-2024 | | | 2 483,6157 | 556,6222 | |  | | |  |  |  |
| 183 | **Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы** | **01 Б 12 00000 0408** |  |  |  | | |  | **359,3424** | | **2 938,4268** | | | **4 076,5329** | **3 214,9769** | **8 979,6988** |
| 184 | Трамвайная линия на участке от ж/д пл-мы "Лианозово" до соединения со станциями метрополитена | 1 | 015 001 006 | 2 096,0000 | 2026-2028 | | |  |  | |  | | | 30,0000 | 30,0000 | 2 036,0000 |
| 185 | Трамвайная линия на участке 3-я Владимирская ул., р-н Ивановское | 2 | 015 001 006 | 6 000,0000 | 2014-2027 | | | 89,0082 | 159,3424 | | 2 551,6494 | | | 2 700,0000 | 500,0000 |  |
| 186 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 78,2304 | 2014-2024 | | | 51,1508 | 27,0796 | |  | | |  |  |  |
| 187 | Строительство |  |  | 5 921,7696 | 2020-2027 | | | 37,8574 | 132,2628 | | 2 551,6494 | | | 2 700,0000 | 500,0000 |  |
| 188 | Трамвайная линия от Чертановской ул. до станции МЦД-2 "Покровское" | 3 | 015 001 006 | 11 378,8071 | 2015-2028 | | | 116,8211 | 200,0000 | | 386,7774 | | | 1 316,5329 | 2 654,9769 | 6 703,6988 |
| 189 | Реконструкция Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС) в трамвайную линию (с соединением сетей трамвая) | 4 | 015 001 006 | 300,0000 | 2026-2028 | | |  |  | |  | | | 30,0000 | 30,0000 | 240,0000 |
| 190 | **Департамент капитального ремонта города Москвы** | **814** |  |  |  | | |  | **5 232,9492** | | **3 920,0000** | | |  |  |  |
| 191 | **Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы** | **01 Б 12 00000 0408** |  |  |  | | |  | **5 232,9492** | | **3 920,0000** | | |  |  |  |
| 192 | Трамвайная линия вдоль ул. Сергия Радонежского | 1 | 015 001 006 | 2 385,0000 | 2024 | | |  | 2 385,0000 | |  | | |  |  |  |
| 193 | Трамвайная линия вдоль ул. Маши Порываевой и пр-та Академика Сахарова | 2 | 015 001 006 | 6 322,0000 | 2023-2025 | | | 623,1476 | 2 778,8524 | | 2 920,0000 | | |  |  |  |
| 194 | Дополнительный 3-й трамвайный путь вблизи Главного входа ВДНХ | 3 | 015 001 006 | 1 069,0968 | 2024-2025 | | |  | 69,0968 | | 1 000,0000 | | |  |  |  |
| 195 | **Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"** | **01 В 00 00000** |  |  |  | | |  | **39 150,0000** | | **34 500,0000** | | | **30 000,0000** | **30 000,0000** |  |
| 196 | **Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы** | **807** |  |  |  | | |  | **39 150,0000** | | **34 500,0000** | | | **30 000,0000** | **30 000,0000** |  |
| 197 | **Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на реализацию проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов** | **01 В 13 57110 0408** |  |  |  | | |  | **2 000,0000** | | **34 500,0000** | | | **30 000,0000** | **30 000,0000** |  |
| 198 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов | 1 | 004 010 006 | 269 198,1962 | 2019-2027 | | | 172 698,1962 | 2 000,0000 | | 34 500,0000 | | | 30 000,0000 | 30 000,0000 |  |
| 199 | **Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "Участок Ермакова Роща – Белорусская- Москва-Бутырская"** | **01 В 27 57360 0408** |  |  |  | | |  | **3 830,0000** | |  | | |  |  |  |
| 200 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "Участок Ермакова Роща – Белорусская- Москва-Бутырская" | 1 | 004 010 006 | 3 830,0000 | 2024 | | |  | 3 830,0000 | |  | | |  |  |  |
| 201 | **Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "Соединительная ветвь между Киевским и Смоленским направлениями"** | **01 В 28 57370 0408** |  |  |  | | |  | **3 920,0000** | |  | | |  |  |  |
| 202 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "Соединительная ветвь между Киевским и Смоленским направлениями" | 1 | 004 010 006 | 3 920,0000 | 2024 | | |  | 3 920,0000 | |  | | |  |  |  |
| 203 | **Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "МЦД-3 "Ленинградско-Казанский"** | **01 В 29 57380 0408** |  |  |  | | |  | **8 620,0000** | |  | | |  |  |  |
| 204 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" | 1 | 004 010 006 | 8 620,0000 | 2024 | | |  | 8 620,0000 | |  | | |  |  |  |
| 205 | **Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "МЦД-4 "Калужско-Нижегородский"** | **01 В 30 57390 0408** |  |  |  | | |  | **8 240,0000** | |  | | |  |  |  |
| 206 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "МЦД-4 "Калужско-Нижегородский" | 1 | 004 010 006 | 8 240,0000 | 2024 | | |  | 8 240,0000 | |  | | |  |  |  |
| 207 | **Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "Участок Москва-Пассажирская-Курская - Москва-Товарная-Курская - Карачарово"** | **01 В 31 57400 0408** |  |  |  | | |  | **12 540,0000** | |  | | |  |  |  |
| 208 | Реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов по объекту: "Участок Москва-Пассажирская-Курская - Москва-Товарная-Курская - Карачарово" | 1 | 004 010 006 | 12 540,0000 | 2024 | | |  | 12 540,0000 | |  | | |  |  |  |
| 209 | **Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"** | **01 Г 00 00000** |  |  |  | | |  | **6 084,7500** | | **42,1676** | | | **3,9751** |  |  |
| 210 | **Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы** | **780** |  |  |  | | |  | **6 084,7500** | | **42,1676** | | | **3,9751** |  |  |
| 211 | **Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта** | **01 Г 11 00000 0408** |  |  |  | | |  | **6 084,7500** | | **42,1676** | | | **3,9751** |  |  |
| 212 | Строительство верфи по адресу: г. Москва, Нагатинская наб., влд. 74 | 1 | 012 001 023 | 7 630,8927 | 2023-2026 | | | 1 500,0000 | 6 084,7500 | | 42,1676 | | | 3,9751 |  |  |
| 213 | **Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть** | **01 Д 00 00000** |  |  |  | | |  | **169 663,5119** | | **183 289,3915** | | | **182 721,8730** | **193 670,7490** | **384 661,0504** |
| 214 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | |  | **21 360,6637** | | **22 578,3504** | | | **25 368,0794** | **26 866,9697** | **41 527,6265** |
| 215 | **Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства** | **01 Д 01 00000 0409** |  |  |  | | |  | **21 360,6637** | |  | | |  |  |  |
| 216 | **Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства** | **01 Д 01 9Д000 0409** |  |  |  | | |  |  | | **22 578,3504** | | | **25 368,0794** | **26 866,9697** | **41 527,6265** |
| 217 | **Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 218 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.1. этап: "Очистное сооружение №1" | 1 | 015 001 001 | 615,4611 | 2018-2025 | | | 563,2370 | 7,5500 | | 44,6741 | | |  |  |  |
| 219 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.6. этап: "Внутриквартальные проезды" | 2 | 015 001 001 | 3 255,7680 | 2020-2027 | | | 2 856,1356 | 3,2698 | |  | | |  | 396,3626 |  |
| 220 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.8. этап: "Улично-дорожная сеть участок 5-5, в т.ч. путепроводы 1, 2" | 3 | 015 001 001015 001 002 | 3 003,2819 | 2020-2027 | | | 2 044,7813 | 112,9560 | |  | | |  | 845,5446 |  |
| 221 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап) | 4 | 015 001 001 | 297,3134 | 2023-2025 | | | 78,4513 | 39,6214 | | 179,2407 | | |  |  |  |
| 222 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 297,3134 | 2023-2025 | | | 78,4513 | 39,6214 | | 179,2407 | | |  |  |  |
| 223 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.1 | 5 | 015 001 001 | 461,9144 | 2025-2027 | | |  |  | | 200,0000 | | | 160,0000 | 101,9144 |  |
| 224 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.2 | 6 | 015 001 001 | 1 715,9628 | 2025-2027 | | |  |  | | 550,0000 | | | 550,0000 | 615,9628 |  |
| 225 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.3 | 7 | 015 001 001 | 1 050,9023 | 2025-2027 | | |  |  | | 350,0000 | | | 350,0000 | 350,9023 |  |
| 226 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.4 | 8 | 015 001 001 | 234,2216 | 2025-2027 | | |  |  | | 80,0000 | | | 120,0000 | 34,2216 |  |
| 227 | Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап). Этап 2.5 | 9 | 015 001 001 | 1 039,6855 | 2025-2027 | | |  |  | | 437,4387 | | | 327,3001 | 274,9467 |  |
| 228 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 10 | 015 001 001 | 541,2059 | 2023-2027 | | | 11,6949 | 178,4858 | | 175,0000 | | | 155,0000 | 21,0252 |  |
| 229 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 1 | 11 | 015 001 001 | 465,0000 | 2024-2027 | | |  | 15,0000 | | 150,0000 | | | 140,0000 | 160,0000 |  |
| 230 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 2 | 12 | 015 001 001 | 280,0000 | 2024-2027 | | |  | 9,0000 | | 90,0000 | | | 80,0000 | 101,0000 |  |
| 231 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 3 | 13 | 015 001 001 | 292,2086 | 2024-2027 | | |  | 8,7759 | | 95,0000 | | | 85,0000 | 103,4327 |  |
| 232 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 4 | 14 | 015 001 001 | 584,2748 | 2025-2027 | | |  |  | | 200,0000 | | | 180,0000 | 204,2748 |  |
| 233 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка, площадка 5 | 15 | 015 001 001 | 175,0000 | 2026-2027 | | |  |  | |  | | | 25,0000 | 150,0000 |  |
| 234 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги Варшавское ш.- д. Андреевское - д. Яковлево (этапы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) | 16 | 015 001 001 015 001 002 015 001 009 015 001 010 | 23 092,4530 | 2016-2024 | | | 22 524,1900 | 568,2630 | |  | | |  |  |  |
| 235 | Реконструкция автомобильной дороги от Минского ш. до Боровского ш. (Внуковское ш.) | 17 | 015 001 001 015 001 004 | 8 308,2475 | 2017-2026 | | | 5 585,6144 | 47,8462 | | 34,7868 | | | 2 640,0001 |  |  |
| 236 | Строительство автомобильной дороги "МКАД – п.Коммунарка – аэропорт Остафьево"(3 этап) | 18 | 015 001 001015 001 009015 001 010 | 3 748,1503 | 2026-2028 | | |  |  | |  | | | 10,0000 | 1 750,0000 | 1 988,1503 |
| 237 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги от М-3 "Украина" - д.Середнево - д.Марьино - д. Десна (1, 2 этап ) | 19 | 015 001 001 015 001 009 | 10 201,6480 | 2017-2026 | | | 8 970,8557 | 494,7459 | | 559,0000 | | | 177,0464 |  |  |
| 238 | Строительство автомобильной дороги Марьино - Саларьево (2 этап) | 20 | 015 001 001 | 4 539,4062 | 2018-2024 | | | 4 536,0309 | 3,3753 | |  | | |  |  |  |
| 239 | Строительство автомобильной дороги "Воскресенское-Каракашево-Щербинка" | 21 | 015 001 001 015 001 009 | 9 100,5455 | 2017-2025 | | | 7 835,9062 | 384,2583 | | 880,3810 | | |  |  |  |
| 240 | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри – Пенино - Шарапово", 1 очередь "Николо-Хованская ул. – а/д "М-3 Украина – Середнево – Марьино – Десна" | 22 | 015 001 001 015 001 002 015 001 009 | 17 129,4989 | 2019-2025 | | | 11 583,6946 | 5 430,3580 | | 115,4463 | | |  |  |  |
| 241 | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (1 этап). Этап 1.1. Строительство участка магистральной улицы общегородского значения от Октябрьского пр-кта до Калужского ш. Этап 1.2. реконструкция ул.Заречная с организацией движения пассажирского транспорта | 23 | 015 001 001 | 4 822,1331 | 2019-2026 | | | 1 031,3519 | 877,4996 | | 1 450,0000 | | | 1 463,2816 |  |  |
| 242 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 180,8377 | 2019-2024 | | | 150,8377 | 30,0000 | |  | | |  |  |  |
| 243 | Строительство |  |  | 4 641,2954 | 2021-2026 | | | 880,5142 | 847,4996 | | 1 450,0000 | | | 1 463,2816 |  |  |
| 244 | Развитие улично-дорожной сети г.о. Троицк (2 этап) | 24 | 015 001 001 | 9 914,2073 | 2020-2027 | | | 3 961,3926 | 2 549,1724 | | 2 369,7393 | | | 938,2121 | 95,6909 |  |
| 245 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 357,1066 | 2020-2024 | | | 248,7802 | 108,3264 | |  | | |  |  |  |
| 246 | Строительство |  |  | 9 557,1007 | 2020-2027 | | | 3 712,6124 | 2 440,8460 | | 2 369,7393 | | | 938,2121 | 95,6909 |  |
| 247 | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Видное" до ул. Родниковая, Торговая | 25 | 015 001 001 015 001 009 | 2 987,9488 | 2020-2026 | | | 1 057,3818 | 522,8201 | | 1 235,0000 | | | 172,7469 |  |  |
| 248 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 123,4664 | 2020-2024 | | | 119,7890 | 3,6774 | |  | | |  |  |  |
| 249 | Строительство |  |  | 2 864,4824 | 2020-2026 | | | 937,5928 | 519,1427 | | 1 235,0000 | | | 172,7469 |  |  |
| 250 | Строительство магистральной улицы районного значения " г. Московский - станция метро "Филатов луг" | 26 | 015 001 001 | 2 370,2180 | 2019-2025 | | | 2 223,4907 | 46,7273 | | 100,0000 | | |  |  |  |
| 251 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (1 этап). Реконструкция ул. Фитаревская | 27 | 015 001 001 | 1 174,8000 | 2021-2027 | | | 0,3030 | 5,1054 | | 250,0000 | | | 250,0000 | 669,3916 |  |
| 252 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (2 этап). Реконструкция ул. Сосенский Стан | 28 | 015 001 001 | 1 902,1327 | 2020-2026 | | | 1 271,6561 | 437,4766 | |  | | | 193,0000 |  |  |
| 253 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 63,3231 | 2019-2024 | | | 56,3231 | 7,0000 | |  | | |  |  |  |
| 254 | Строительство |  |  | 1 838,8096 | 2020-2026 | | | 1 215,3330 | 430,4766 | |  | | | 193,0000 |  |  |
| 255 | Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро "Столбово" (3 этап). Реконструкция улицы от ул.Александры Монаховой до ул.Сосенский Стан | 29 | 015 001 001 | 1 256,6000 | 2020-2026 | | | 121,5290 | 172,1515 | | 466,7129 | | | 496,2066 |  |  |
| 256 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 51,0976 | 2020-2024 | | | 28,9461 | 22,1515 | |  | | |  |  |  |
| 257 | Строительство |  |  | 1 205,5024 | 2021-2026 | | | 92,5829 | 150,0000 | | 466,7129 | | | 496,2066 |  |  |
| 258 | Реконструкция улицы местного значения "пос. Воскресенское - ул. Центральная – СНТ "Бархатная Роща" со строительством разворотной площадки | 30 | 015 001 001 | 371,2240 | 2020-2024 | | | 365,1800 | 6,0440 | |  | | |  |  |  |
| 259 | Строительство и реконструкция магистральной улицы районного значения "пл. Остафьево – г.о. Щербинка" (с ОРП и конечной станцией) | 31 | 015 001 001 | 2 355,3721 | 2020-2024 | | | 2 355,2060 | 0,1661 | |  | | |  |  |  |
| 260 | Строительство улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Кокошкино | 32 | 015 001 001 | 2 892,2073 | 2023-2026 | | | 74,1609 | 463,4390 | | 595,0000 | | | 1 759,6074 |  |  |
| 261 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 94,1609 | 2023-2024 | | | 74,1609 | 20,0000 | |  | | |  |  |  |
| 262 | Строительство |  |  | 2 798,0464 | 2024-2026 | | |  | 443,4390 | | 595,0000 | | | 1 759,6074 |  |  |
| 263 | Реконструкция улицы районного значения от Боровского ш. до ж/д ст. Толстопальцево (с отстойно-разворотной площадкой и конечной станцией) | 33 | 015 001 001 | 2 180,4875 | 2025-2027 | | |  |  | | 50,0000 | | | 670,0000 | 1 460,4875 |  |
| 264 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 50,0000 | 2025 | | |  |  | | 50,0000 | | |  |  |  |
| 265 | Строительство |  |  | 2 130,4875 | 2026-2027 | | |  |  | |  | | | 670,0000 | 1 460,4875 |  |
| 266 | Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения "Мамыри – Пенино - Шарапово". 2 очередь "Николо-Хованская ул. – ул. Адмирала Корнилова" | 34 | 015 001 001 | 5 140,0000 | 2020-2028 | | | 99,9448 | 485,4900 | | 765,0000 | | | 1 500,0000 | 1 000,0000 | 1 289,5652 |
| 267 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 160,4311 | 2020-2024 | | | 99,9448 | 60,4863 | |  | | |  |  |  |
| 268 | Строительство |  |  | 4 979,5689 | 2024-2028 | | |  | 425,0037 | | 765,0000 | | | 1 500,0000 | 1 000,0000 | 1 289,5652 |
| 269 | Реконструкция улицы районного значения "Боровское ш. – ул. Татьянин Парк - МКАД" | 35 | 015 001 001 | 1 343,2000 | 2022-2027 | | | 13,5761 |  | | 140,0262 | | | 350,0000 | 839,5977 |  |
| 270 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 53,6023 | 2022-2025 | | | 13,5761 |  | | 40,0262 | | |  |  |  |
| 271 | Строительство |  |  | 1 289,5977 | 2025-2027 | | |  |  | | 100,0000 | | | 350,0000 | 839,5977 |  |
| 272 | Строительство дублера Боровского ш. в районе ЖК Рассказовка | 36 | 015 001 001 | 1 335,6656 | 2020-2024 | | | 1 311,8977 | 23,7679 | |  | | |  |  |  |
| 273 | Строительство улицы районного значения к ж/д ст. Санино (с ОРП и конечной станцией) | 37 | 015 001 001 | 6 043,6307 | 2023-2027 | | | 131,2344 | 1 013,7449 | | 934,2533 | | | 3 077,3635 | 887,0346 |  |
| 274 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 174,9793 | 2023-2024 | | | 131,2344 | 43,7449 | |  | | |  |  |  |
| 275 | Строительство |  |  | 5 868,6514 | 2024-2027 | | |  | 970,0000 | | 934,2533 | | | 3 077,3635 | 887,0346 |  |
| 276 | Строительство магистральной улицы районного значения от автомобильной дороги "Солнцево – Бутово – Видное" до автомобильной дороги "Воскресенское – Каракашево – Щербинка" | 38 | 015 001 001 | 6 921,5200 | 2023-2028 | | | 323,8881 | 372,1119 | | 1 100,0000 | | | 1 500,0000 | 1 500,0000 | 2 125,5200 |
| 277 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 231,0000 | 2024 | | |  | 231,0000 | |  | | |  |  |  |
| 278 | Строительство |  |  | 6 690,5200 | 2023-2028 | | | 323,8881 | 141,1119 | | 1 100,0000 | | | 1 500,0000 | 1 500,0000 | 2 125,5200 |
| 279 | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в пос. Мосрентген с выездами на Калужское ш. | 39 | 015 001 001 015 001 002 | 8 473,9749 | 2020-2025 | | | 5 171,8346 | 1 983,0567 | | 1 319,0836 | | |  |  |  |
| 280 | Строительство магистральной улицы районного значения "Калужское ш. - д. Бачурино - а/д "Солнцево – Бутово - Видное" | 40 | 015 001 001 | 10 662,3837 | 2019-2026 | | | 3 919,2764 | 1 313,8942 | | 2 591,3600 | | | 2 837,8531 |  |  |
| 281 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 418,7149 | 2019-2024 | | | 256,9800 | 161,7349 | |  | | |  |  |  |
| 282 | Строительство |  |  | 10 243,6688 | 2020-2026 | | | 3 662,2964 | 1 152,1593 | | 2 591,3600 | | | 2 837,8531 |  |  |
| 283 | Улично-дорожная сеть в п.Мосрентген. Строительство магистральных улиц районного значения - проектируемые пр-ды 1-2-26, 1-2-23,  1-2-29, 1-2-7, от проектируемого пр-да 1-2-26 до ул. Адмирала Корнилова | 41 | 015 001 001 | 3 278,6756 | 2020-2027 | | | 1 102,6038 | 642,6507 | | 521,5406 | | | 151,4474 | 860,4331 |  |
| 284 | Подъездная дорога к пожарному депо на  6 машино-мест со строительством локального очистного сооружения, п. Киевский | 42 | 015 001 001 | 179,8197 | 2019-2024 | | | 123,9730 | 55,8467 | |  | | |  |  |  |
| 285 | Подъездная дорога к пожарному депо на  4 машино-места, п. Первомайское  (Этап 1. Подъездная дорога) | 43 | 015 001 001 | 281,9394 | 2016-2025 | | | 77,3674 | 185,8935 | | 18,6785 | | |  |  |  |
| 286 | Подъездная дорога к пожарному депо на  4 машино-места, п. Первомайское  (Этап 2. Очистное сооружение) | 44 | 015 001 001 | 50,0000 | 2024-2025 | | |  | 34,9850 | | 15,0150 | | |  |  |  |
| 287 | Строительство подъездной дороги к поликлинике на 320 посещений в смену в пос. Кокошкино | 45 | 015 001 001 | 279,8900 | 2021-2024 | | | 87,6540 | 192,2360 | |  | | |  |  |  |
| 288 | Строительство улицы районного значения от ул.Южная до Залинейного пер.с выездами на Варшавское ш. | 46 | 015 001 001 | 4 500,6480 | 2022-2026 | | | 690,4016 | 1 469,2876 | | 1 979,0067 | | | 361,9521 |  |  |
| 289 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания объектов социальной инфраструктуры в д. Лапшинка, влд. 57 | 47 | 015 001 001 | 637,5000 | 2022-2025 | | | 34,6132 | 284,2170 | | 318,6698 | | |  |  |  |
| 290 | Строительство автомобильной дороги "Марьино – д. Саларьево" (3 этап) | 48 | 015 001 001 | 4 135,0000 | 2024-2027 | | |  | 83,5000 | | 348,2500 | | | 1 900,0000 | 1 803,2500 |  |
| 291 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 202,5000 | 2024-2025 | | |  | 82,5000 | | 120,0000 | | |  |  |  |
| 292 | Строительство |  |  | 3 932,5000 | 2024-2027 | | |  | 1,0000 | | 228,2500 | | | 1 900,0000 | 1 803,2500 |  |
| 293 | Строительство путепровода по основному ходу автомобильной дороги Середнево – Марьино – Десна на пересечении с автомобильной дорогой Марьино – Саларьево | 49 | 015 001 002 | 150,0000 | 2024-2025 | | |  | 63,0000 | | 87,0000 | | |  |  |  |
| 294 | Реконструкция подъездной дороги, д. Лапшинка | 50 | 015 001 002 | 1 080,0000 | 2024-2027 | | |  | 30,2400 | | 117,0000 | | | 482,7600 | 450,0000 |  |
| 295 | Реконструкция улицы от автобусного парка в пос. Краснопахорское с выездом на Калужское ш. | 51 | 015 001 002 | 1 350,0000 | 2024-2027 | | |  | 51,6800 | | 127,0000 | | | 110,0000 | 1 061,3200 |  |
| 296 | Саларьево – Московский-Марьино. Участок от магистрали "Середнево – Марьино-Десна" до магистрали "Мамыри - "Солнцево - Бутово - Видное" - Пенино – Шарапово" | 52 | 015 001 001 015 001 009 | 2 200,0000 | 2024-2028 | | |  | 1,0000 | | 78,0000 | | | 70,0000 | 1 051,0000 | 1 000,0000 |
| 297 | Строительство улицы районного значения от автомобильной дороги Варшавское ш. – д. Андреевское – д. Яковлево до автодороги М-2 "Крым" | 53 | 015 001 002 | 4 988,8700 | 2024-2027 | | |  | 184,8000 | | 225,0000 | | | 100,0000 | 4 479,0700 |  |
| 298 | Улично-дорожная сеть административно-делового центра в п. Коммунарка. 3 этап. Магистраль районного значения от Калужского ш. до пр-кта Куприна, продление Юдинского б-ра | 54 | 015 001 002 | 14 400,0000 | 2025-2029 | | |  |  | | 66,8542 | | | 862,5980 | 1 243,1541 | 12 227,3937 |
| 299 | Магистральная улица районного значения Киевское ш. – Николо-Хованская ул. Этап 1. Калужское ш. – Саларьевская ул. | 55 | 015 001 002 | 6 950,0000 | 2024-2029 | | |  | 150,3940 | | 218,1927 | | | 311,7035 | 2 626,9525 | 3 642,7573 |
| 300 | "Мамыри - Солнцево - Бутово - Видное" - Пенино – Шарапово". Участок от магистрали "Середнево – Марьино-Десна" до магистрали "Киевское ш. – Птичное – Ботаково – Троицк" | 56 | 015 001 001 015 001 009 | 14 400,0000 | 2024-2030 | | |  | 194,0000 | | 96,0000 | | | 100,0000 | 1 000,0000 | 13 010,0000 |
| 301 | Минское ш. – Троицк – Андреевское – Варшавское ш. Участок от М-3 "Украина" до Калужского ш. | 57 | 015 001 001 | 7 300,0000 | 2024-2030 | | |  | 160,7600 | | 105,0000 | | | 60,0000 | 730,0000 | 6 244,2400 |
| 302 | Реконструкция проектируемого проезда №22 в пос. Шишкин лес | 58 | 015 001 001 | 1 400,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 750,0000 | | | 650,0000 |  |  |
| 303 | **Укрупненные мероприятия по строительству и реконструкции дорожно-мостовых объектов  (в том числе подъездная дорога к ДОУ на 200 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское; строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Калужского ш. и ул. Академика Черенкова, включая внеуличные пешеходные переходы на 41 и 42 км Калужского ш.)** | **59** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **0,0006** |  |  |
| 304 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **1 636,1396** | | **550,7254** | | | **25,7452** |  | **1 542,5817** |
| 305 | **Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства** | **01 Д 01 00000 0409** |  |  |  | | |  | **1 636,1396** | |  | | |  |  |  |
| 306 | **Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства** | **01 Д 01 9Д000 0409** |  |  |  | | |  |  | | **550,7254** | | | **25,7452** |  | **1 542,5817** |
| 307 | **Средства софинансирования** |  |  |  |  | | |  |  | | **40,0000** | | |  |  |  |
| 308 | Участок улично-дорожной сети для жилых домов и учебного корпуса по адресу: ул. Салтыковская, влд. 6 | 1 | 015 001 001 | 840,0000 | 2020-2025 | | | 122,2823 | 677,6390 | | 40,0787 | | |  |  |  |
| 309 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 800,0000 |  | | | 122,2823 | 677,6390 | | 0,0787 | | |  |  |  |
| 310 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 40,0000 |  | | |  |  | | 40,0000 | | |  |  |  |
| 311 | ДОУ на 125 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР. 1 этап. Подъездная дорога | 2 | 015 001 001 | 426,8379 | 2021-2024 | | | 386,1692 | 40,6687 | |  | | |  |  |  |
| 312 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 370,0033 |  | | | 329,3346 | 40,6687 | |  | | |  |  |  |
| 313 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 56,8346 |  | | | 56,8346 |  | |  | | |  |  |  |
| 314 | Подготовка территории (снос зданий, строений и сооружений) для строительства ОРП с конечной станцией (Старобалаклавская ул., р-н Зюзино, Юго-Западный административный округ г.Москвы) | 3 | 015 001 001 | 261,1227 | 2021-2028 | | | 244,8766 |  | |  | | |  |  | 16,2461 |
| 315 | Подготовка территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для Программы реновации | 4 | 015 001 001 | 6 430,2150 | 2021-2028 | | | 4 274,5496 | 730,2045 | | 10,0007 | | | 25,7452 |  | 1 389,7150 |
| 316 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации КРТ по адресу: ул. Одесская, влд.4-6 (р-н Зюзино) | 5 | 015 001 001 | 1 540,0000 | 2021-2025 | | | 1 350,3805 | 34,4274 | | 18,5715 | | |  |  | 136,6206 |
| 317 | Подготовка территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях строительства улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории, ограниченной Третьим транспортным кольцом, Пресненской наб., ул. Антонова-Овсеенко | 6 | 015 001 001 | 532,0000 | 2024-2025 | | |  | 10,0000 | | 522,0000 | | |  |  |  |
| 318 | Участок проектируемого пр-да №894 с инженерными коммуникациями для жилых домов по адресу: ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 | 7 | 015 001 001 | 150,0000 | 2023-2025 | | | 6,7255 | 143,2000 | | 0,0745 | | |  |  |  |
| 319 | **Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы** | **807** |  |  |  | | |  | **145 451,9086** | | **159 452,1465** | | | **157 328,0484** | **166 803,7793** | **341 590,8422** |
| 320 | **Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства** | **01 Д 01 00000 0409** |  |  |  | | |  | **145 451,9086** | |  | | |  |  |  |
| 321 | **Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства** | **01 Д 01 9Д000 0409** |  |  |  | | |  |  | | **159 452,1465** | | | **157 328,0484** | **166 803,7793** | **341 590,8422** |
| 322 | **Северо-Восточная хорда** |  |  | **109 170,8036** |  | | |  | **7 756,4527** | | **5 794,4900** | | | **6 352,5879** |  |  |
| 323 | Строительство эстакад основного хода, эстакад-съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды Этап 1. Транспортная развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с Ярославским ш. | 1 | 015 001 001 015 001 010 | 12 906,0536 | 2017-2025 | | | 11 954,1923 | 250,0000 | | 701,8613 | | |  |  |  |
| 324 | Строительство эстакад основного хода, эстакад-съездов Ярославского ш., разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого ш. до Ярославского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хордыЭтап 2. Участок от Ярославского направления Московской железной дороги до ул. Лосиноостровской | 2 | 015 001 001 | 8 739,0000 | 2019-2024 | | | 8 640,6154 | 98,3846 | |  | | |  |  |  |
| 325 | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. в рамках строительства Северо-Восточной хорды | 3 | 015 001 001 | 87 525,7500 | 2018-2026 | | | 68 672,4653 | 7 408,0681 | | 5 092,6287 | | | 6 352,5879 |  |  |
| 326 | **Прочие объекты Северо-Восточной хорды** |  |  | **238 634,0899** |  | | |  | **4 772,1968** | | **1 327,4397** | | | **835,0145** |  |  |
| 327 | Участок от ш. Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до р-на Вешняки) | 4 | 015 001 001 | 24 370,0000 | 2016-2024 | | | 24 339,7840 | 30,2160 | |  | | |  |  |  |
| 328 | Участок от ш. Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до р-на Вешняки).  Этап 2. Строительство тяговой подстанции "Вешняки" на новой территории с ликвидацией существующей тяговой подстанции | 5 | 015 001 001 | 1 725,0000 | 2017-2024 | | | 1 712,0340 | 12,9660 | |  | | |  |  |  |
| 329 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш.  (2 пусковой комплекс) | 6 | 015 001 001 015 001 004 015 001 002 | 78 212,8271 | 2008-2024 | | | 77 953,7056 | 259,1215 | |  | | |  |  |  |
| 330 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш.  (3 пусковой комплекс: очистные сооружения) | 7 | 013 007 003 013 008 002 | 1 443,2303 | 2013-2024 | | | 1 443,2175 | 0,0128 | |  | | |  |  |  |
| 331 | Участок магистрали четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш.  (3 пусковой комплекс: диспетчерский пункт для кабельного коллектора) | 8 | 013 012 003 | 61,9721 | 2014-2024 | | | 58,7461 | 3,2260 | |  | | |  |  |  |
| 332 | Участок магистрали 4-го транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш. (подготовительные работы) | 9 | 013 012 003 | 8 674,5043 | 2008-2024 | | | 8 674,5042 | 0,0001 | |  | | |  |  |  |
| 333 | Участок от Измайловского ш. до Щелковского ш. | 10 | 015 001 001 | 12 735,0000 | 2015-2024 | | | 12 531,5709 | 203,4291 | |  | | |  |  |  |
| 334 | Участок от Щелковского ш. до Открытого ш. | 11 | 015 001 001 | 14 139,0537 | 2016-2024 | | | 14 100,5458 | 38,5079 | |  | | |  |  |  |
| 335 | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м пр-дом Подбельского и Открытым ш. | 12 | 015 001 001 | 8 367,4698 | 2018-2026 | | | 3 919,7826 | 2 285,2330 | | 1 327,4397 | | | 835,0145 |  |  |
| 336 | Участок автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада). Участок от Фестивальной ул. до Дмитровского ш. | 13 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 27 330,8007 | 2016-2024 | | | 27 316,7980 | 14,0027 | |  | | |  |  |  |
| 337 | Участок автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада) - транспортная развязка на пересечении с Фестивальной ул. | 14 | 015 001 001 015 001 010 | 14 717,1093 | 2012-2024 | | | 14 640,1819 | 76,9274 | |  | | |  |  |  |
| 338 | Участок автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (Северная рокада) - от Бусиновской развязки до Фестивальной ул. | 15 | 015 001 001015 001 004015 001 010 | 9 638,5504 | 2012-2024 | | | 9 605,8196 | 32,7308 | |  | | |  |  |  |
| 339 | Строительство эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро "Владыкино", станции метро "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского ш., мостов через р. Яуза, р. Лихоборка, переустройство инженерных сетей и коммуникаций со строительством необходимых для их функционирования подъездных дорог на участке от Ярославского ш. до Дмитровского ш. Транспортные связи между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами | 16 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 3 700,0000 | 2019-2024 | | | 3 450,0707 | 249,9293 | |  | | |  |  |  |
| 340 | Строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети на участке от ул. Лухмановская до границ с Московской обл. | 17 | 015 001 001 | 28 006,0345 | 2018-2024 | | | 26 714,5910 | 1 291,4435 | |  | | |  |  |  |
| 341 | Строительство искусственного сооружения через р. Пехорка с УДС для увязки с магистралью "Москва-Нижний Новгород-Казань" | 18 | 015 001 001 | 5 512,5377 | 2021-2024 | | | 5 238,0870 | 274,4507 | |  | | |  |  |  |
| 342 | **Юго-Восточная хорда** |  |  | **264 705,4904** |  | | |  | **26 439,9165** | | **16 515,2979** | | | **5 486,0892** | **2 748,1531** |  |
| 343 | Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от ш. Энтузиастов до Рязанского пр-кта | 19 | 015 001 001 015 001 003 | 63 565,9409 | 2018-2025 | | | 55 490,0652 | 7 032,3373 | | 1 043,5384 | | |  |  |  |
| 344 | Строительство многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги, соединяющей Рязанский пр-кт и Третье транспортное кольцо с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 20 | 015 001 001 015 001 003 | 8 800,3158 | 2018-2024 | | | 8 342,5355 | 457,7803 | |  | | |  |  |  |
| 345 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул.Грайвороновская до ул. Шоссейной, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским пр-ктом | 21 | 015 001 001 015 001 010 | 36 394,8600 | 2019-2025 | | | 30 950,5280 | 1 484,3372 | | 3 959,9948 | | |  |  |  |
| 346 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1 067,2673 | 2019-2024 | | | 1 042,9301 | 24,3372 | |  | | |  |  |  |
| 347 | Строительство |  |  | 35 327,5927 | 2019-2025 | | | 29 907,5979 | 1 460,0000 | | 3 959,9948 | | |  |  |  |
| 348 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул.Шоссейной до ул. Полбина | 22 | 015 001 001 015 001 002 | 7 216,9600 | 2019-2026 | | | 6 513,5222 | 181,4973 | | 402,5003 | | | 119,4402 |  |  |
| 349 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 296,6200 | 2019-2025 | | | 262,6224 | 31,4973 | | 2,5003 | | |  |  |  |
| 350 | Строительство |  |  | 6 920,3400 | 2019-2026 | | | 6 250,8998 | 150,0000 | | 400,0000 | | | 119,4402 |  |  |
| 351 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Полбина до Курьяновского б-ра | 23 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 19 165,2453 | 2019-2024 | | | 16 368,8227 | 2 120,9226 | | 675,5000 | | |  |  |  |
| 352 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 557,9123 | 2019-2024 | | | 514,2814 | 43,6309 | |  | | |  |  |  |
| 353 | Строительство |  |  | 18 607,3330 | 2019-2025 | | | 15 854,5413 | 2 077,2917 | | 675,5000 | | |  |  |  |
| 354 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Курьяновского б-ра до ул. Кантемировская, включая мостовой переход через р. Москву и многоуровневую транспортную развязку с Каширским ш. | 24 | 015 001 001 015 001 003 015 001 009 | 30 400,0000 | 2018-2024 | | | 26 905,3444 | 3 494,6556 | |  | | |  |  |  |
| 355 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги | 25 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 33 791,2884 | 2019-2025 | | | 28 807,7697 | 3 038,9097 | | 1 944,6090 | | |  |  |  |
| 356 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1 067,1880 | 2019-2024 | | | 1 028,2783 | 38,9097 | |  | | |  |  |  |
| 357 | Строительство |  |  | 32 724,1004 | 2019-2025 | | | 27 779,4914 | 3 000,0000 | | 1 944,6090 | | |  |  |  |
| 358 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке вдоль ул. Каспийской от ул. Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги | 26 | 015 001 001 015 001 010 | 17 030,5000 | 2019-2027 | | | 4 329,9540 | 2 285,7310 | | 3 000,0000 | | | 4 666,6619 | 2 748,1531 |  |
| 359 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 580,6927 | 2019-2024 | | | 380,8326 | 199,8601 | |  | | |  |  |  |
| 360 | Строительство |  |  | 16 449,8073 | 2019-2027 | | | 3 949,1214 | 2 085,8709 | | 3 000,0000 | | | 4 666,6619 | 2 748,1531 |  |
| 361 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД с транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-Восточной хордой | 27 | 015 001 001 015 001 010 | 22 524,9400 | 2019-2026 | | | 19 352,4042 | 1 472,5487 | | 1 000,0000 | | | 699,9871 |  |  |
| 362 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 860,0000 | 2019-2024 | | | 729,6605 | 130,3395 | |  | | |  |  |  |
| 363 | Строительство |  |  | 21 664,9400 | 2019-2026 | | | 18 622,7437 | 1 342,2092 | | 1 000,0000 | | | 699,9871 |  |  |
| 364 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш." | 28 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 25 815,4400 | 2019-2025 | | | 16 455,0878 | 4 871,1968 | | 4 489,1554 | | |  |  |  |
| 365 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1 134,3959 | 2019-2024 | | | 1 033,7309 | 100,6650 | |  | | |  |  |  |
| 366 | Строительство |  |  | 24 681,0441 | 2019-2025 | | | 15 421,3569 | 4 770,5318 | | 4 489,1554 | | |  |  |  |
| 367 | **Прочие объекты Юго-Восточной хорды** |  |  |  |  | | |  | **935,8600** | |  | | |  |  |  |
| 368 | Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширском ш. на участке от Каспийской ул. до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2 | 29 | 015 001 001 015 001 002 | 6 965,0736 | 2021-2024 | | | 6 029,2136 | 935,8600 | |  | | |  |  |  |
| 369 | **Южная рокада** |  |  | **59 510,2207** |  | | |  | **6 561,7072** | | **4 136,0792** | | | **430,4350** |  |  |
| 370 | Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1-го Котляковского пер. | 30 | 015 001 001 015 001 003 | 28 584,0651 | 2019-2025 | | | 23 315,8310 | 2 795,5236 | | 2 472,7105 | | |  |  |  |
| 371 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1 087,7917 | 2019-2024 | | | 1 067,6331 | 20,1586 | |  | | |  |  |  |
| 372 | Строительство |  |  | 27 496,2734 | 2019-2025 | | | 22 248,1979 | 2 775,3650 | | 2 472,7105 | | |  |  |  |
| 373 | Реконструкция ул. Донецкая | 31 | 015 001 001 | 3 574,4919 | 2019-2024 | | | 2 519,8613 | 1 054,6306 | |  | | |  |  |  |
| 374 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 133,0000 | 2019-2024 | | | 97,2659 | 35,7341 | |  | | |  |  |  |
| 375 | Реконструкция |  |  | 3 441,4919 | 2019-2024 | | | 2 422,5954 | 1 018,8965 | |  | | |  |  |  |
| 376 | Реконструкция ул. Верхние Поля на участке от ул. Марьинский парк до МКАД | 32 | 015 001 001 | 9 350,1301 | 2018-2024 | | | 8 241,8841 | 1 108,2460 | |  | | |  |  |  |
| 377 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 417,7936 | 2018-2024 | | | 387,1904 | 30,6032 | |  | | |  |  |  |
| 378 | Строительство |  |  | 8 932,3365 | 2019-2024 | | | 7 854,6937 | 1 077,6428 | |  | | |  |  |  |
| 379 | Многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке от Бесединского ш. до Косинского ш. | 33 | 015 001 001 015 001 003 | 17 856,4100 | 2019-2026 | | | 14 160,7368 | 1 601,8695 | | 1 663,3687 | | | 430,4350 |  |  |
| 380 | Реконструкция МКАД на участке от Каширского ш. до транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским ш. | 34 | 015 001 001 | 145,1236 | 2019-2024 | | | 143,6861 | 1,4375 | |  | | |  |  |  |
| 381 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 22,1230 | 2019-2024 | | | 21,6378 | 0,4852 | |  | | |  |  |  |
| 382 | Строительство |  |  | 123,0006 | 2020-2024 | | | 122,0483 | 0,9523 | |  | | |  |  |  |
| 383 | **Прочие объекты Южной рокады** |  |  |  |  | | |  | **8,4138** | |  | | |  |  |  |
| 384 | Южная рокада. Участок от Балаклавского пр-кта до Пролетарского пр-кта | 35 | 015 001 001 | 6 911,2000 | 2015-2024 | | | 6 902,7862 | 8,4138 | |  | | |  |  |  |
| 385 | Строительство |  |  | 5 349,2000 | 2015-2024 | | | 5 345,2258 | 3,9742 | |  | | |  |  |  |
| 386 | Строительство (1 этап ) |  |  | 1 562,0000 | 2017-2024 | | | 1 557,5604 | 4,4396 | |  | | |  |  |  |
| 387 | **Северо-Западная хорда** |  |  |  |  | | |  | **10 549,3178** | | **15 084,3773** | | | **14 404,9807** | **2 963,5000** |  |
| 388 | Этап 2.1.1. Дорога (ул. Нижние Мневники от д. 3 до д. 62), инженерные коммуникации и сооружения | 36 | 015 001 001 | 1 225,0000 | 2016-2025 | | | 961,6182 | 50,0000 | | 213,3818 | | |  |  |  |
| 389 | Этап 2.1.2. Дорога от ул. Крылатской до ул. Нижние Мневники д. 3, инженерные коммуникации и сооружения | 37 | 015 001 001 | 3 659,0000 | 2016-2025 | | | 3 149,7477 | 50,0000 | | 459,2523 | | |  |  |  |
| 390 | Этапы 2.1.3, и 2.1.5 Дорога от ул. Нижние Мневники д. 62 до пр-кта Маршала Жукова, инженерные коммуникации и сооружения. Балочный мост. Первоочередные мероприятия.  Этап 2.1.4 Магистральная линия связи для интеграции в интеллектуальную транспортную систему | 38 | 015 001 001 | 14 216,7434 | 2017-2025 | | | 11 933,5085 | 315,6007 | | 1 967,6342 | | |  |  |  |
| 391 | Этап 4. Сколковское ш. до МКАД. Можайское ш. - МКАД с выходом на ул. Рябиновую, включая ул. Вяземская, ул. Витебская. 4-1 этап. Ул.Вяземская, Сколковское ш., ул.Витебская. 4-2 этап. Участок от моста через р. Сетунь до ул. Рябиновой | 39 | 015 001 001 015 001 004 | 7 697,4623 | 2014-2024 | | | 7 694,4623 | 3,0000 | |  | | |  |  |  |
| 392 | Этап 5. Ул. Генерала Дорохова от Аминьевского ш. до МКАД | 40 | 015 001 001 015 001 004 | 2 753,0000 | 2014-2024 | | | 2 746,4768 | 6,5232 | |  | | |  |  |  |
| 393 | Этап 5.1. Реконструкция ул. Генерала Дорохова на участке от транспортной развязки с Аминьевским ш. с реконструкцией Верейской ул. | 41 | 015 001 001 015 001 005 | 7 481,0000 | 2021-2026 | | | 2 387,5343 | 1 955,9795 | | 2 432,2382 | | | 705,2480 |  |  |
| 394 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 350,0000 | 2022-2024 | | | 278,9663 | 71,0337 | |  | | |  |  |  |
| 395 | Строительство |  |  | 7 131,0000 | 2021-2026 | | | 2 108,5680 | 1 884,9458 | | 2 432,2382 | | | 705,2480 |  |  |
| 396 | Этап 6. Ул. Рябиновая | 42 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 8 345,2134 | 2014-2025 | | | 8 085,8158 | 50,0000 | | 209,3976 | | |  |  |  |
| 397 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш.  Этап 7.1. Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова | 43 | 015 001 001 | 23 851,6699 | 2015-2025 | | | 23 427,5046 | 199,4908 | | 224,6745 | | |  |  |  |
| 398 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш.  Этап 7.1.1 Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова. Аминьевское ш. - ул. Генерала Дорохова | 44 | 015 001 001 | 2 458,0000 | 2016-2025 | | | 2 268,2814 | 50,0000 | | 139,7186 | | |  |  |  |
| 399 | Этап 7. От ул. Мосфильмовская до Аминьевского ш.  Этап 7.1.2. Основная магистраль от ул. Мосфильмовской до ул. Генерала Дорохова. Очистные сооружения и инженерное обеспечение | 45 | 015 001 001 | 640,0000 | 2017-2024 | | | 567,0176 | 72,9824 | |  | | |  |  |  |
| 400 | Этап 7.2. Строительство многоуровневых транспортных развязок для соединения Южного дублера Кутузовского пр-кта с Матвеевской, Веерной ул. и Аминьевским ш. | 46 | 015 001 001 | 3 526,6718 | 2018-2025 | | | 3 020,0558 | 288,2300 | | 218,3860 | | |  |  |  |
| 401 | Этап 8.1. Дорога, инженерные коммуникации и искусственные сооружения | 47 | 015 001 001 | 10 160,0000 | 2014-2025 | | | 9 647,7491 | 77,9302 | | 434,3207 | | |  |  |  |
| 402 | Этап 8.2. Очистные сооружения и инженерное обеспечение | 48 | 013 007 003 | 643,1016 | 2018-2025 | | | 462,4082 | 50,7000 | | 129,9934 | | |  |  |  |
| 403 | Реконструкция ул. Крылатская, ул. Ярцевская, ул. Боженко, ул. Кубинка с выходом на Можайское ш. | 49 | 015 001 001 | 11 830,0000 | 2015-2025 | | | 11 602,6604 | 10,0000 | | 217,3396 | | |  |  |  |
| 404 | Реконструкция Можайского ш. (Кутузовского пр-кта) от МКАД до Садового кольца (участок автомобильной дороги от пересечения Садового кольца с ул. Новый Арбат до пересечения Можайского ш. с МКАД) | 50 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 13 924,3755 | 2012-2025 | | | 13 759,1255 | 25,2500 | | 140,0000 | | |  |  |  |
| 405 | Транспортная развязка на пересечении Можайского ш. с МКАД | 51 | 015 001 001  015 001 002 015 001 003 015 001 010 | 8 417,8550 | 2013-2024 | | | 8 376,9562 | 40,8988 | |  | | |  |  |  |
| 406 | Транспортная развязка на пересечении ул. Генерала Дорохова с МКАД | 52 | 015 001 001 015 001 003 | 6 891,1331 | 2017-2025 | | | 6 365,0567 | 111,5841 | | 414,4923 | | |  |  |  |
| 407 | Транспортная развязка на пересечении Аминьевского ш. с ул. Генерала Дорохова | 53 | 015 001 001 015 001 003 015 001 008 | 4 145,1471 | 2014-2024 | | | 4 057,1515 | 87,9956 | |  | | |  |  |  |
| 408 | Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерных сетей и коммуникаций (1 этап) | 54 | 015 001 001 015 001 005 | 38 007,5620 | 2017-2026 | | | 19 486,0587 | 5 221,4046 | | 5 984,3960 | | | 7 315,7027 |  |  |
| 409 | Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы. Строительство пешеходного моста через р.Москву в створе проектируемого пр-да № 1074 до Островной ул. | 55 | 015 001 009 | 4 264,9300 | 2024-2026 | | |  | 1 000,0000 | | 700,0000 | | | 2 000,0000 | 564,9300 |  |
| 410 | Строительство многоуровневой транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Мневниковской поймы. Строительство пешеходного моста через р.Москву между Мневниковской поймой и Филевским парком | 56 | 015 001 009 | 4 863,5000 | 2024-2027 | | |  | 831,7479 | | 849,1521 | | | 2 819,1000 | 363,5000 |  |
| 411 | Строительство и благоустройство набережной-реки на территории Мневниковской поймы | 57 | 015 001 001 | 4 000,0000 | 2024-2027 | | |  | 50,0000 | | 350,0000 | | | 1 564,9300 | 2 035,0700 |  |
| 412 | **Путепроводы на Малом кольце Московской железной дороги** |  |  |  |  | | |  | **2 441,7857** | | **3 988,0114** | | | **5 919,0649** | **7 813,6200** |  |
| 413 | Дмитровский путепровод | 58 | 015 001 001 015 001 002 | 7 766,0411 | 2016-2025 | | | 6 171,4400 | 350,0000 | | 1 244,6011 | | |  |  |  |
| 414 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего ул. Малыгина и Малыгинский пр-д | 59 | 015 001 001 015 001 002 | 13 238,6200 | 2022-2027 | | | 9,4881 | 315,4267 | | 600,0852 | | | 4 500,0000 | 7 813,6200 |  |
| 415 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 275,0000 | 2022-2025 | | | 9,4881 | 165,4267 | | 100,0852 | | |  |  |  |
| 416 | Строительство |  |  | 12 963,6200 | 2024-2027 | | |  | 150,0000 | | 500,0000 | | | 4 500,0000 | 7 813,6200 |  |
| 417 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего ул. Костромскую и Юрловский пр-д | 60 | 015 001 001 015 001 002 | 5 800,0000 | 2021-2026 | | | 461,2510 | 1 776,3590 | | 2 143,3251 | | | 1 419,0649 |  |  |
| 418 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 244,0000 | 2021-2024 | | | 175,6838 | 68,3162 | |  | | |  |  |  |
| 419 | Строительство |  |  | 5 556,0000 | 2022-2026 | | | 285,5672 | 1 708,0428 | | 2 143,3251 | | | 1 419,0649 |  |  |
| 420 | **Путепроводы на радиальных направлениях** |  |  |  |  | | |  | **14 002,1141** | | **13 062,4362** | | | **8 696,6057** | **11 402,3928** |  |
| 421 | Реконструкция железнодорожного переезда на 34 км Курского направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 34 км, ПК 5, Курское направление Московской железной дороги, участок Москва -г. Подольск, остановочный пункт "Щербинка", г. Щербинка, ул. Юбилейная | 61 | 015 001 001 015 001 002 | 1 766,5578 | 2015-2024 | | | 1 761,6688 | 4,8890 | |  | | |  |  |  |
| 422 | Строительство путепровода через Курское направление Московской железной дороги с реконструкцией Дорожной ул. на участке от Кантемировской ул. до МКАД | 62 | 015 001 001 015 001 002 | 7 624,0000 | 2017-2024 | | | 7 582,4123 | 41,5877 | |  | | |  |  |  |
| 423 | Реконструкция железнодорожного переезда на 7 км Павелецкого направления Московской железной дороги со строительством автодорожного путепровода по адресу: 7 км 123 м, Павелецкое направление Московской железной дороги, участок Москва - Домодедово, остановочный пункт "Нижние Котлы", р-н Нагатино-Садовники, проектируемый пр-д № 1819 | 63 | 015 001 001 015 001 002 | 613,0963 | 2014-2024 | | | 608,7473 | 4,3490 | |  | | |  |  |  |
| 424 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути, соединяющего пр-д № 2236 с ул. Хачатуряна | 64 | 015 001 001 015 001 002 | 5 818,0000 | 2017-2025 | | | 4 353,9947 | 828,9700 | | 635,0353 | | |  |  |  |
| 425 | Строительство железнодорожного путепровода, соединяющего ул. Добролюбова с ул. Складочная | 65 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 | 9 750,0000 | 2022-2026 | | | 4 573,9479 | 2 626,0000 | | 2 000,0000 | | | 550,0521 |  |  |
| 426 | Строительство ж/д путепровода, соединяющего ул. Менжинского с ул. Дудинка | 66 | 015 001 001 015 001 002 015 001 005 | 16 500,0000 | 2022-2027 | | | 290,4017 | 1 762,5249 | | 2 107,9579 | | | 3 495,0000 | 8 844,1155 |  |
| 427 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 600,0000 | 2022-2025 | | | 225,9070 | 244,1351 | | 129,9579 | | |  |  |  |
| 428 | Строительство |  |  | 15 900,0000 | 2023-2027 | | | 64,4947 | 1 518,3898 | | 1 978,0000 | | | 3 495,0000 | 8 844,1155 |  |
| 429 | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 67 | 015 001 001 015 001 002 | 15 000,0000 | 2017-2026 | | | 5 409,2454 | 3 545,4645 | | 4 245,2882 | | | 1 800,0019 |  |  |
| 430 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 235,0000 | 2017-2024 | | | 189,5355 | 45,4645 | |  | | |  |  |  |
| 431 | Строительство |  |  | 14 765,0000 | 2019-2026 | | | 5 219,7099 | 3 500,0000 | | 4 245,2882 | | | 1 800,0019 |  |  |
| 432 | Строительство путепровода через Октябрьское направление Московской железной дороги и мостовых сооружений через р. Сходня с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью | 68 | 015 001 001 015 001 002 | 4 884,1100 | 2021-2027 | | | 425,8327 | 250,0000 | | 650,0000 | | | 1 000,0000 | 2 558,2773 |  |
| 433 | Строительство путепровода через пути Савеловского направления Московской железной дороги, соединяющего ул. 800-летия Москвы с Инженерной ул. | 69 | 015 001 001 015 001 002 | 10 758,8000 | 2018-2025 | | | 7 560,9506 | 2 000,0000 | | 1 197,8494 | | |  |  |  |
| 434 | Строительство путепроводов на пересечении Октябрьского направления железной дороги в районе 24-25 км Ленинградского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 70 | 015 001 001 015 001 002 | 20 450,0000 | 2021-2026 | | | 13 433,8139 | 2 938,3290 | | 2 226,3054 | | | 1 851,5517 |  |  |
| 435 | **Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ** |  |  |  |  | | |  | **701,2902** | | **209,0806** | | |  |  |  |
| 436 | Строительство путепровода для транспортного обслуживания территории ТПУ "Саларьево" с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью | 71 | 015 001 001 015 001 002 | 3 853,1793 | 2018-2025 | | | 3 841,5237 | 5,0000 | | 6,6556 | | |  |  |  |
| 437 | Строительство участков улично-дорожной сети для ТПУ "Ярославская" | 72 | 015 001 001 | 3 351,8661 | 2018-2025 | | | 2 736,5419 | 515,3242 | | 100,0000 | | |  |  |  |
| 438 | Дороги к ТПУ "Пятницкое шоссе" и прилегающая улично-дорожная сеть | 73 | 015 001 001 | 1 097,2387 | 2016-2025 | | | 813,8477 | 180,9660 | | 102,4250 | | |  |  |  |
| 439 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 62,0387 | 2016-2024 | | | 59,1242 | 2,9145 | |  | | |  |  |  |
| 440 | Строительство |  |  | 1 035,2000 | 2018-2025 | | | 754,7235 | 178,0515 | | 102,4250 | | |  |  |  |
| 441 | **Локально-реконструктивные мероприятия на основных магистралях** |  |  |  |  | | |  | **270,8681** | | **380,3833** | | |  |  |  |
| 442 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 443 | Реконструкция Каширского ш. от МКАД до Варшавского ш. | 74 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 | 9 599,6238 | 2011-2025 | | | 9 589,5566 | 0,5000 | | 9,5672 | | |  |  |  |
| 444 | Реконструкция Варшавского ш. от МКАД до Садового кольца | 75 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 12 230,1672 | 2011-2025 | | | 12 222,3197 | 0,5000 | | 7,3475 | | |  |  |  |
| 445 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 446 | Реконструкция Волгоградского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. | 76 | 015 001 001 015 001 002 015 001 008 015 001 010 | 5 949,2386 | 2014-2025 | | | 5 938,2897 | 0,5000 | | 10,4489 | | |  |  |  |
| 447 | Реконструкция Волгоградского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. (4 этап) | 77 | 015 001 001 | 311,7100 | 2016-2025 | | | 300,2543 | 2,0000 | | 9,4557 | | |  |  |  |
| 448 | Реконструкция Рязанского пр-кта от Садового кольца до границы с Московской обл. | 78 | 015 001 001  015 001 004 015 001 010 | 9 710,0955 | 2012-2025 | | | 9 669,0625 | 5,0000 | | 36,0330 | | |  |  |  |
| 449 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 450 | Реконструкция ш. Энтузиастов от МКАД до Садового кольца | 79 | 015 001 001  015 001 004 | 5 753,2541 | 2012-2025 | | | 5 744,0596 | 0,5000 | | 8,6945 | | |  |  |  |
| 451 | Реконструкция Щелковского ш. от МКАД до Садового кольца | 80 | 015 001 001  015 001 004 015 001 010 | 11 750,0000 | 2012-2025 | | | 11 410,3502 | 103,3212 | | 236,3286 | | |  |  |  |
| 452 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 453 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш., с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов Строительство 1.3 этапа. Участок от МКАД до р. Сходня | 81 | 015 001 001015 001 004 | 8 253,6260 | 2018-2025 | | | 8 242,2011 |  | | 11,4249 | | |  |  |  |
| 454 | Реконструкция Волоколамского ш. от МКАД до Ленинградского ш., с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского ш. с пр-дом Стратонавтов.  Этап 3.1. Строительство разворотного съезда под Малое кольцо Московской железной дороги с реконструкцией улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к ТПУ "Волоколамская" | 82 | 015 001 001 015 001 004 | 2 591,1652 | 2016-2024 | | | 2 570,0983 | 21,0669 | |  | | |  |  |  |
| 455 | Реконструкция проезда от существующей улично-дорожной сети до ул.Народного Ополчения | 83 | 015 001 001 | 455,0000 | 2020-2024 | | | 322,5200 | 132,4800 | |  | | |  |  |  |
| 456 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 457 | Реконструкция Ленинградского ш. от станции метро "Сокол" до МКАД | 84 | 015 001 001 015 001 004 | 2 542,5424 | 2012-2025 | | | 2 486,4594 | 5,0000 | | 51,0830 | | |  |  |  |
| 458 | **Строительство транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей и МКАД** |  |  |  |  | | |  | **3 507,6124** | | **7 080,7729** | | | **2 027,4952** | **234,0000** | **2 704,0749** |
| 459 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 460 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Каширским ш. | 85 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 7 643,6272 | 2013-2025 | | | 7 638,8912 | 0,7360 | | 4,0000 | | |  |  |  |
| 461 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 462 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волгоградским пр-ктом | 86 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 3 290,0292 | 2013-2025 | | | 3 287,6524 | 1,0000 | | 1,3768 | | |  |  |  |
| 463 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Рязанским пр-ктом | 87 | 015 001 001 015 001 003 015 001 004 015 001 008 | 5 127,0713 | 2014-2025 | | | 5 060,8202 | 5,0000 | | 61,2511 | | |  |  |  |
| 464 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 465 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским ш. | 88 | 015 001 001 015 001 003 | 4 800,0002 | 2020-2025 | | | 3 157,7080 | 861,9808 | | 780,3114 | | |  |  |  |
| 466 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 84,6324 | 2018-2024 | | | 84,5281 | 0,1043 | |  | | |  |  |  |
| 467 | Строительство |  |  | 4 715,3678 | 2020-2025 | | | 3 073,1799 | 861,8765 | | 780,3114 | | |  |  |  |
| 468 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским ш. | 89 | 015 001 001 015 001 003 | 4 358,8748 | 2020-2024 | | | 4 353,4169 | 5,4579 | |  | | |  |  |  |
| 469 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 470 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной | 90 | 015 001 001015 001 003015 001 008015 001 010 | 11 435,0658 | 2015-2025 | | | 10 626,7627 | 76,0629 | | 732,2402 | | |  |  |  |
| 471 | Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзной (2 этап) | 91 | 015 001 001 | 2 021,1522 | 2021-2026 | | | 596,4346 | 310,6000 | | 200,0000 | | | 914,1176 |  |  |
| 472 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой ул. со строительством необходимых для функционирования подъездных дорог | 92 | 015 001 001 015 001 003 | 20 731,9400 | 2016-2026 | | | 16 278,3836 | 1 390,1788 | | 2 000,0000 | | | 1 063,3776 |  |  |
| 473 | Реконструкция МКАД. Участок от ш.Энтузиастов до ул. Молдагуловой | 93 | 015 001 001 | 7 650,0000 | 2022-2028 | | | 503,7357 | 856,5960 | | 3 301,5934 | | | 50,0000 | 234,0000 | 2 704,0749 |
| 474 | **Строительство магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское ш. и прилегающая улично-дорожная сеть** |  |  |  |  | | |  | **7 853,2805** | | **10 321,8721** | | | **17 260,9871** | **13 964,1830** |  |
| 475 | Строительство автомобильной дороги "Солнцево - Бутово-Видное". Этап 1. Участок от Боровского ш. до Калужского ш. Этап 1.1. Участок дороги от Киевского ш. до Калужского ш. Этап 1.1.2. Улично-дорожная сеть к ТПУ "Саларьево". Комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод № 5. Инженерное обеспечение дорожной инфраструктуры | 94 | 015 001 001 | 29 273,0000 | 2015-2025 | | | 29 214,4811 | 50,0000 | | 8,5189 | | |  |  |  |
| 476 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на пересечении автомобильной дороги "Солнцево - Бутово-Видное" с Боровским ш. и Киевским ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 95 | 015 001 001 015 001 003 | 13 821,2249 | 2019-2026 | | | 11 816,8954 | 1 043,3424 | | 700,0000 | | | 260,9871 |  |  |
| 477 | Строительство многоуровневой транспортной развязки на дороге "Солнцево-Бутово-Видное" и прилегающая улично-дорожная сеть | 96 | 015 001 001 015 001 003 | 9 907,0800 | 2018-2027 | | | 108,1327 | 2 292,5744 | | 1 500,0000 | | | 2 000,0000 | 4 006,3729 |  |
| 478 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 369,0000 | 2018-2024 | | | 76,4256 | 292,5744 | |  | | |  |  |  |
| 479 | Строительство |  |  | 9 538,0800 | 2019-2027 | | | 31,7071 | 2 000,0000 | | 1 500,0000 | | | 2 000,0000 | 4 006,3729 |  |
| 480 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское ш." от ул. Поляны до Симферопольского ш. с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 97 | 015 001 002 | 28 049,0985 | 2019-2027 | | | 9 480,6190 | 1 477,2675 | | 4 449,9619 | | | 10 000,0000 | 2 641,2501 |  |
| 481 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское ш." от ТПУ "Столбово" до ул. Поляны с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 98 | 015 001 002 | 35 532,6800 | 2019-2027 | | | 17 221,8882 | 2 639,3344 | | 3 354,8974 | | | 5 000,0000 | 7 316,5600 |  |
| 482 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 930,7272 | 2019-2025 | | | 607,8111 | 119,6677 | | 203,2484 | | |  |  |  |
| 483 | Строительство |  |  | 34 601,9528 | 2020-2027 | | | 16 614,0771 | 2 519,6667 | | 3 151,6490 | | | 5 000,0000 | 7 316,5600 |  |
| 484 | Строительство многоуровневой транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги Солнцево-Бутово-Видное с магистральной улицей МКАД-Коммунарка-Остафьево | 99 | 015 001 001 015 001 003 | 1 627,7793 | 2019-2024 | | | 1 625,8182 | 1,9611 | |  | | |  |  |  |
| 485 | Строительство временных парковок личного транспорта, временных отстойно-разворотных площадок и участков улично-дорожной сети у станций метро "Филатов луг", "Прокшино" и "Столбово". Подъездная дорога к электродепо "Саларьево" | 100 | 015 001 001015 001 003 | 4 840,4666 | 2019-2025 | | | 4 314,5068 | 285,4623 | | 240,4975 | | |  |  |  |
| 486 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово". Этап 1.1. Подготовка территории - вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства. Строительство искусственного сооружения | 101 | 015 001 001 015 001 008 | 4 705,0000 | 2017-2024 | | | 4 696,6486 | 8,3514 | |  | | |  |  |  |
| 487 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово". Этап 1.2. Тоннели. Дороги. Путепровод. Этап 1.2.1. Участок от Калужского ш. до ТПУ "Столбово" | 102 | 015 001 001 015 001 008 | 26 690,0000 | 2018-2025 | | | 26 582,0168 | 39,9868 | | 67,9964 | | |  |  |  |
| 488 | Строительство тоннеля под Калужским ш. и многоуровневой транспортной развязки в районе ТПУ "Столбово" с необходимыми для функционирования подъездными дорогами. Этап 1.3. | 103 | 015 001 001 015 001 008 | 1 594,0026 | 2018-2024 | | | 1 579,0024 | 15,0002 | |  | | |  |  |  |
| 489 | **Развитие дорожной сети на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы** |  |  |  |  | | |  | **5 024,1529** | | **5 002,7597** | | | **5 154,9867** |  |  |
| 490 | Реконструкция автомобильной дороги "А -101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.), 1 этап | 104 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 22 502,0254 | 2014-2026 | | | 22 294,8617 | 71,3000 | | 100,0000 | | | 35,8637 |  |  |
| 491 | Реконструкция автомобильной дороги А -101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 29 км Московской обл. (Калужское ш.) 1 этап (этап 1.3) | 105 | 015 001 001 | 439,5063 | 2018-2026 | | | 211,7850 | 23,5391 | | 20,0000 | | | 184,1822 |  |  |
| 492 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.) до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2 этап. Этап 2.1. Участок автомобильной дороги от 29 до 47 км Калужского ш. | 106 | 015 001 001 | 20 738,1087 | 2015-2026 | | | 20 076,6749 | 258,9100 | | 185,8243 | | | 216,6995 |  |  |
| 493 | Реконструкция автомобильной дороги "А-101 Москва - Малоярославец - Рославль" до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 км до 49 км Московской обл. (Калужское ш.) до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2 этап. Этап 2.2. Участок автомобильной дороги от 47 до 49 км Калужского ш. | 107 | 015 001 001 | 1 265,0100 | 2016-2024 | | | 1 262,1396 | 2,8704 | |  | | |  |  |  |
| 494 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до п. Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Участок от ул. Александры Монаховой до транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское ш." | 108 | 015 001 001 015 001 003 | 7 920,0000 | 2022-2026 | | | 1 178,6225 | 2 129,4621 | | 1 631,9595 | | | 2 979,9559 |  |  |
| 495 | Улично-дорожная сеть к ТПУ "Терешково", включая пр-д от ул. 50 лет Октября до ул. Татьянин парк | 109 | 015 001 002 | 2 387,0340 | 2019-2025 | | | 1 755,3645 | 322,6036 | | 309,0659 | | |  |  |  |
| 496 | Реконструкция Варшавского ш. на участке от проектируемого пр-да № 728 до обводной дороги на г. Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой | 110 | 015 001 001 015 001 003 | 8 528,7689 | 2016-2024 | | | 8 520,9070 | 7,8619 | |  | | |  |  |  |
| 497 | Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до п. Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью | 111 | 015 001 001 015 001 003 | 7 106,9432 | 2017-2026 | | | 5 871,4923 | 524,7514 | | 465,5000 | | | 245,1995 |  |  |
| 498 | Строительство многоуровневых транспортных развязок в п. Рассудово, п. Киевский с реконструкцией Киевского ш. на участке  51-65 км | 112 | 015 001 001 015 001 003 | 5 249,9940 | 2022-2026 | | | 1 747,2353 | 1 009,6728 | | 1 000,0000 | | | 1 493,0859 |  |  |
| 499 | Многоуровневая транспортная развязка с прилегающей улично – дорожной сетью в районе станции метро "Мамыри" | 113 | 015 001 001 015 001 003 | 3 430,9881 | 2020-2025 | | | 1 490,5781 | 650,0000 | | 1 290,4100 | | |  |  |  |
| 500 | Реконструкция Калужского ш. на участке от 47 км до автомобильной дороги А-107 | 114 | 015 001 001 | 1 690,0000 | 2020-2024 | | | 1 666,8184 | 23,1816 | |  | | |  |  |  |
| 501 | **Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева"** |  |  |  |  | | |  | **9 619,5997** | | **11 147,3292** | | | **13 594,3071** | **8 648,7848** | **11 312,3401** |
| 502 | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 115 | 015 001 001 | 9 991,7040 | 2015-2024 | | | 9 858,4204 | 133,2836 | |  | | |  |  |  |
| 503 | Развитие улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева". Улично-дорожная сеть по территории перспективной застройки | 116 | 015 001 001 | 5 603,4800 | 2016-2025 | | | 4 724,1283 | 629,3517 | | 250,0000 | | |  |  |  |
| 504 | Строительство мостового сооружения через старое русло р. Москва с улично-дорожной сетью в южной части территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" с обустройством пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции городского пассажирского транспорта. Обустройство набережной р. Москва в районе территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 117 | 015 001 001 015 001 004 015 001 009 | 21 195,2368 | 2017-2027 | | | 11 704,5307 | 3 398,3412 | | 3 000,0000 | | | 3 000,0000 | 92,3649 |  |
| 505 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 292,2808 | 2017-2024 | | | 291,7910 | 0,4898 | |  | | |  |  |  |
| 506 | Строительство |  |  | 20 902,9560 | 2017-2027 | | | 11 412,7397 | 3 397,8514 | | 3 000,0000 | | | 3 000,0000 | 92,3649 |  |
| 507 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ОВД, пожарного депо и отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта со зданием конечной станции на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" | 118 | 015 001 001 | 6 150,2500 | 2017-2026 | | | 2 524,6744 | 1 331,8093 | | 913,6347 | | | 1 380,1316 |  |  |
| 508 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 194,2019 | 2017-2025 | | | 93,4350 | 48,8388 | | 51,9281 | | |  |  |  |
| 509 | Строительство |  |  | 5 956,0481 | 2018-2026 | | | 2 431,2394 | 1 282,9705 | | 861,7066 | | | 1 380,1316 |  |  |
| 510 | Симоновская наб. от существующего участка до Третьего транспортного кольца | 119 | 015 001 001 | 10 555,5669 | 2016-2027 | | | 1 388,9155 | 1 100,0000 | | 2 330,0000 | | | 4 000,0000 | 1 736,6514 |  |
| 511 | Укрупненные мероприятия по строительству объекта "Симоновская наб. от существующего участка до Третьего транспортного кольца.Этап 2.2: Улично-дорожная сеть на участке от проектируемого пр-да № 6415 до ТТК" | 120 | 015 001 001 | 12 236,4200 | 2025-2028 | | |  |  | | 1 426,5500 | | | 1 847,0870 | 3 210,4429 | 5 752,3401 |
| 512 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания территории Южного порта | 121 | 015 001 001 | 10 600,0000 | 2024-2028 | | |  | 40,0000 | | 1 000,0000 | | | 2 000,0000 | 2 000,0000 | 5 560,0000 |
| 513 | Симоновская наб. на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового пр-да (с мостом) (улично-дорожная сеть к "Парку развлечений" (Нагатинская пойма) | 122 | 015 001 001 | 9 556,0000 | 2016-2025 | | | 8 788,0223 | 539,6627 | | 228,3150 | | |  |  |  |
| 514 | Строительство искусственного сооружения в русле р. Москвы с реконструкцией Крутицкой наб. | 123 | 015 001 001 | 2 950,8425 | 2019-2026 | | | 1 383,7540 | 300,0000 | | 400,0000 | | | 867,0885 |  |  |
| 515 | Строительство улично-дорожной сети для застройки "Зил-Юг" | 124 | 015 001 001 | 5 960,0000 | 2022-2027 | | | 104,6937 | 2 147,1512 | | 1 598,8295 | | | 500,0000 | 1 609,3256 |  |
| 516 | **Объекты дорожно-мостового строительства, реализуемые для программы Реновации** |  |  |  |  | | |  | **656,0597** | | **1 725,5021** | | | **1 916,9896** | **1 169,0800** | **13 760,0000** |
| 517 | Реконструкция Староватутинского пр-д. | 125 | 015 001 001 | 425,5000 | 2024-2026 | | |  | 119,9000 | | 295,5000 | | | 10,1000 |  |  |
| 518 | Реконструкция Талдомской ул. | 126 | 015 001 001 | 335,0000 | 2023-2025 | | | 8,8384 | 166,1597 | | 160,0019 | | |  |  |  |
| 519 | Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка | 127 | 015 001 001 | 536,6800 | 2023-2026 | | | 0,0102 | 15,0000 | | 220,0002 | | | 301,6696 |  |  |
| 520 | Соединение проектируемого пр-да № 219 с Перовским ш. и Басовской ул. | 128 | 015 001 001 | 2 455,2200 | 2024-2026 | | |  | 355,0000 | | 1 000,0000 | | | 1 100,2200 |  |  |
| 521 | Укрупненные мероприятия для реалиазции объектов улично- дорожной сети для обслуживания застройки Фонда Реновации | 129 |  | 15 310,0000 |  | | |  |  | | 50,0000 | | | 500,0000 | 1 000,0000 | 13 760,0000 |
| 522 | Участок улично-дорожной сети, р-н Черемушки, Научный пр-д, вл.11а | 130 | 015 001 001 | 174,0800 | 2026-2027 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 169,0800 |  |
| 523 | **Прочие объекты дорожно-мостового строительства и реконструкции** |  |  |  |  | | |  | **41 107,5187** | | **57 306,5876** | | | **66 717,8319** | **110 103,4204** | **301 126,7529** |
| 524 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 525 | Реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра "Мастерская П.Н.Фоменко" (включительно) | 131 | 015 001 001 003 005 004 | 5 832,1000 | 2018-2026 | | | 171,6819 | 2 060,5396 | | 2 249,3577 | | | 1 350,5208 |  |  |
| 526 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 372,1000 | 2018-2024 | | | 151,5500 | 220,5500 | |  | | |  |  |  |
| 527 | Строительство |  |  | 5 460,0000 | 2023-2026 | | | 20,1319 | 1 839,9896 | | 2 249,3577 | | | 1 350,5208 |  |  |
| 528 | Строительство и благоустройство участка Симоновской наб., прилегающей к территории жилого комплекса по адресу: Симоновская наб., влд.1 | 132 | 015 001 001 | 1 200,0000 | 2022-2025 | | | 163,7654 | 349,9997 | | 686,2349 | | |  |  |  |
| 529 | Строительство и благоустройство участка набережной р.Москвы в Нагатинской пойме | 133 | 015 001 001 | 0,0102 | 2024-2027 | | |  | 0,0102 | |  | | |  |  |  |
| 530 | Мероприятия по развитию территории наб. Тараса Шевченко от Третьего транспортного кольца до Украинского б-ра | 134 | 015 001 001 | 550,0000 | 2026-2028 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 50,0000 | 495,0000 |
| 531 | Мероприятия по развитию территории набережной р.Москвы от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка | 135 | 015 001 001 | 10 100,2900 | 2023-2028 | | | 2,5981 | 47,4001 | | 408,6329 | | | 1 000,0000 | 2 500,0000 | 6 141,6589 |
| 532 | Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского пр-кта, Шелепихинской наб. и Третьего транспортного кольца с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, переустройство инженерных сетей, коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры | 136 | 015 001 001 | 26 734,1928 | 2017-2026 | | | 18 818,3469 | 2 311,2983 | | 3 637,1303 | | | 1 967,4173 |  |  |
| 533 | Строительство пешеходного моста через водоотводный канал р.Москвы, соединяющего стрелку Золотого острова и Крымскую набережную | 137 | 015 001 001 | 650,0000 | 2022-2025 | | | 274,6854 | 250,2306 | | 125,0840 | | |  |  |  |
| 534 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ТПУ "СИТИ" | 138 | 015 001 001 | 2 116,3300 | 2023-2026 | | | 0,0102 | 399,7000 | | 500,0000 | | | 1 216,6198 |  |  |
| 535 | Строительство отстойно-разворотной площадки на ул. Школьная | 139 | 015 001 001 | 1 800,0000 | 2026-2029 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 11,1103 | 1 783,8897 |
| 536 | Реконструкция транспортных развязок на пересечении ТТК со Звенигородским ш. и Шмитовским пр-дом | 140 | 015 001 001 | 15 620,0000 | 2024-2030 | | |  | 50,0000 | | 700,0000 | | | 1 000,0000 | 4 852,1896 | 9 017,8104 |
| 537 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 538 | Строительство разворотной эстакады на участке дороги от ул. Б. Академическая до Дмитровского ш. | 141 | 015 001 001 015 001 008 | 3 493,8650 | 2017-2025 | | | 3 403,8650 | 5,0000 | | 85,0000 | | |  |  |  |
| 539 | Реконструкция Дмитровского ш. от Малого кольца Московской железной дороги до Коровинского ш. (1 пусковой комплекс) | 142 | 015 001 001 | 4 384,9489 | 2007-2026 | | | 3 964,7589 | 7,0000 | | 270,6580 | | | 142,5320 |  |  |
| 540 | Реконструкция мостового перехода на Ленинградском ш. через канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения дождевой канализации | 143 | 013 008 002 | 390,0000 | 2012-2026 | | | 273,3299 | 7,0000 | | 65,0000 | | | 44,6701 |  |  |
| 541 | Реконструкция Ленинградского пр-кта от Беговой ул. до станции метро "Сокол" со строительством транспортной развязки на пересечении с ул. Серегина с учетом устройства подъездной дороги на Ходынское поле (1 пусковой комплекс) | 144 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 | 18 724,6448 | 2006-2024 | | | 18 724,4262 | 0,2186 | |  | | |  |  |  |
| 542 | Развитие улично-дорожной сети Молжаниновского р-на | 145 | 015 001 001 | 6 504,3900 | 2023-2027 | | | 70,9649 | 400,0000 | | 1 200,0000 | | | 1 500,0000 | 3 333,4251 |  |
| 543 | Улично-дорожная сеть для административного здания и детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену, расположенных по адресам: Синявинская ул. влд. 11, влд. 13, р-н Молжаниновский | 146 | 015 001 001 | 223,8845 | 2021-2024 | | | 195,5845 | 28,3000 | |  | | |  |  |  |
| 544 | Строительство ул. 8 Марта от 2-го Амбулаторного пр-да до 1-й ул. 8 Марта с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети | 147 | 015 001 001015 001 005 | 15 920,0000 | 2023-2027 | | | 58,5252 | 1 000,0000 | | 1 824,5000 | | | 2 686,9800 | 10 349,9948 |  |
| 545 | Проезд между ул. Нижняя и проектируемым пр-дом № 1808 | 148 | 015 001 001 | 1 670,0000 | 2023-2026 | | | 0,0102 | 242,8950 | | 715,0000 | | | 712,0948 |  |  |
| 546 | Реконструкция Ботанической ул. на участке от Северо-Восточной хорды до ул. Академика Королева | 149 | 015 001 001 | 6 320,6100 | 2024-2028 | | |  | 55,0000 | | 149,9097 | | | 800,0000 | 2 559,8361 | 2 755,8642 |
| 547 | Реализация 2-й очереди транспортно-пересадочного узла у о.п. МЦК "Балтийская" – строительство пр.пр. 1203 с отстойно-разворотной площадкой | 150 | 015 001 001 | 1 680,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 150,0000 | 500,0000 | 1 015,0000 |
| 548 | Строительство проезда от Библиотечного пр-да до платформы "Ховрино" | 151 | 015 001 001 | 230,0000 | 2025-2027 | | |  |  | | 5,0000 | | | 100,0000 | 125,0000 |  |
| 549 | Строительство и реконструкция пр.пр. 4376, 4376а и 5281 (Керамического пр-да) вдоль Савеловского направления Московской железной дороги | 152 | 015 001 001 015 001 005 | 3 000,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 500,0000 | 600,0000 | 1 885,0000 |
| 550 | Магистраль районного значения от ул. Маршала Федоренко до Верхнелихоборской ул. | 153 | 015 001 001 | 13 192,4700 | 2024-2028 | | |  | 50,0000 | | 550,0000 | | | 1 000,0000 | 3 000,0000 | 8 592,4700 |
| 551 | 1-я Хуторская ул. – Старый Петровско-Разумовский пр-д | 154 | 015 001 001 | 300,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 50,0000 | 245,0000 |
| 552 | Развитие улично-дорожной сети Молжаниновского р-на (2 этап) | 155 | 015 001 001 015 001 005 | 14 400,0000 | 2024-2029 | | |  |  | | 15,0000 | | | 350,0000 | 1 427,0897 | 12 607,9103 |
| 553 | Реконструкция и строительство пр-да Черепановых от Михалковской ул. до Старокоптевского пер. | 156 | 015 001 001 | 710,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 100,0000 | 165,0000 | 430,0000 |
| 554 | Строительство проезда на продолжении Зеленоградской ул. Реконструкция Лихоборской набережной Строительство подъезда к ОРП | 157 | 015 001 001 | 3 300,0000 | 2026-2029 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 50,0000 | 3 245,0000 |
| 555 | Магистраль вдоль Малого кольца Московской железной дороги от Северо-Восточной хорды до Ленинградского ш. | 158 | 015 001 001 | 49 655,1700 | 2024-2030 | | |  | 50,0000 | | 700,0000 | | | 1 000,0000 | 3 301,6681 | 44 603,5019 |
| 556 | Участок магистрали от Кронштадтского б-ра до Б. Академической ул. с реконструкцией Коптевского путепровода | 159 | 015 001 001 015 001 005 | 19 160,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 150,0000 | 19 005,0000 |
| 557 | 5-й Войковский пр-д. до Новопетровского пр-д. | 160 | 015 001 001 | 750,0000 | 2026-2029 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 150,0000 | 595,0000 |
| 558 | Реконструкция Магистрального пер., 1-й Магистральной ул., 4-й Магистральной ул., 5-й Магистральной ул., 2-го Хорошевского пр-да | 161 | 015 001 001 | 2 500,0000 | 2026-2029 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 150,0000 | 2 345,0000 |
| 559 | Участок магистрали от ул. Дыбенко до Кронштадтского б-ра | 162 | 015 001 001 015 001 005 | 3 500,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | |  |  | 3 500,0000 |
| 560 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 561 | Двухуровневая транспортная развязка на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. (1, 3, 5 пусковые комплексы) | 163 | 015 001 001015 001 003015 001 010 | 5 506,6678 | 2012-2024 | | | 5 499,3798 | 7,2880 | |  | | |  |  |  |
| 562 | Двухуровневая транспортная развязка на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. (2, 4, 7 пусковые комплексы). 1 этап. | 164 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 513,9755 | 2024-2024 | | | 513,0182 | 0,9573 | |  | | |  |  |  |
| 563 | Съезд с Дмитровского ш. на Дубнинскую ул. И Верхнелихоборскую ул. (оформление прав собственности города Москвы) | 165 | 015 001 001 | 343,6266 | 2007-2024 | | | 343,5826 | 0,0440 | |  | | |  |  |  |
| 564 | Реконструкция Дмитровского ш.: реконструкция транспортной развязки МКАД с Дмитровским ш. | 166 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 008 015 001 010 | 9 227,2603 | 2012-2024 | | | 9 212,5867 | 14,6736 | |  | | |  |  |  |
| 565 | Реконструкция Дмитровского ш.: участок от двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского ш. и Долгопрудненского ш. до границ г. Москвы | 167 | 015 001 001 015 001 004 015 001 010 | 8 183,4221 | 2012-2024 | | | 8 181,0876 | 2,3345 | |  | | |  |  |  |
| 566 | Мостовые сооружения через р. Лихоборка, р. Яуза, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией ул. Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. Декабристов, обеспечивающих их функционирование | 168 | 015 001 001 | 6 804,0304 | 2018-2026 | | | 2 394,4195 | 1 217,2644 | | 1 583,0000 | | | 1 609,3465 |  |  |
| 567 | Реконструкция улично-дорожной сети р-нов Ростокино и Алексеевский | 169 | 015 001 001 | 4 281,5600 | 2019-2025 | | | 1 739,1059 | 850,0000 | | 1 692,4541 | | |  |  |  |
| 568 | Улично-дорожная сеть во 2-м мкр. р-на Северный | 170 | 015 001 001 | 580,0000 | 2022-2024 | | | 226,8693 | 353,1307 | |  | | |  |  |  |
| 569 | Расширение Поморской ул. и проектируемого пр-да № 2257 со строительством проектируемого пр-да вдоль ж/д путей | 171 | 015 001 001 | 1 800,0000 | 2021-2026 | | | 634,6575 | 741,6800 | | 25,0000 | | | 398,6625 |  |  |
| 570 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания объектов жилой застройки и социальной инфраструктуры Стартовая ул., вл.18 | 172 | 015 001 001 | 890,7000 | 2027-2028 | | |  |  | |  | | |  | 50,0000 | 840,7000 |
| 571 | Поморская ул. реконструкция, включая круговую развязку, проектируемый пр-д 4052 вдоль Савеловского направления Московской железной дороги от Стандартной ул. до пл. Бескудниково, проезд на продолжении ул. Римского-Корсакова | 173 | 015 001 001 | 2 500,0000 | 2024-2028 | | |  | 50,0000 | | 400,0000 | | | 800,0000 | 250,0000 | 1 000,0000 |
| 572 | Путевой пр-д – Илимская ул. | 174 | 015 001 001 | 2 800,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 350,0000 | 600,0000 | 1 835,0000 |
| 573 | Проектируемый пр-д 1135 вдоль Алексеевской ж/д ветки | 175 | 015 001 001 | 8 387,3200 | 2024-2028 | | |  | 50,0000 | | 350,0000 | | | 1 000,0000 | 2 000,0000 | 4 987,3200 |
| 574 | Строительство пр.пр. 2176 от Сигнального пр-да до проектируемого пр-да 2257 и строительство проектируемого пр-да 456 до ул. Хачатуряна со строительством моста через р. Лихоборка. | 176 | 015 001 001 | 4 000,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 500,0000 | 800,0000 | 2 685,0000 |
| 575 | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети ограниченной Савеловским направлением Московской железной дороги, Алексеевской соединительной веткой Московской железной дороги, Звездным б-ром и пр-дом Добролюбова со строительством искусственного сооружения через Октябрьское направления железной дороги | 177 | 015 001 001015 001 005 | 9 039,8600 | 2024-2027 | | |  | 50,0000 | | 1 000,0000 | | | 2 865,0000 | 5 124,8600 |  |
| 576 | Участок магистрали от ул. Академика Королева до Шереметьевской ул. | 178 | 015 001 001 | 9 853,9600 | 2024-2028 | | |  | 50,0000 | | 450,0000 | | | 1 000,0000 | 3 200,0000 | 5 153,9600 |
| 577 | Участок магистрали Северный – Отрадное от Череповецкой ул. до Алтуфьевского ш. | 179 | 015 001 001 | 8 000,0000 | 2028-2030 | | |  |  | |  | | |  |  | 8 000,0000 |
| 578 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 579 | Реконструкция ул. 3-й Соколиной горы | 180 | 015 001 001 | 243,3441 | 2014-2024 | | | 239,0282 | 4,3159 | |  | | |  |  |  |
| 580 | Улично-дорожная сеть в промышленной зоне "Руднево" | 181 | 015 001 001 | 4 055,9700 | 2017-2025 | | | 2 788,2178 | 639,0836 | | 628,6686 | | |  |  |  |
| 581 | Строительство эстакады по основному ходу ш. Энтузиастов на пересечении со Свободным пр-ктом и Большим Купавенским пр-дом | 182 | 015 001 001 | 7 024,3733 | 2019-2027 | | | 2 608,7924 | 846,7000 | | 2 300,0000 | | | 964,6751 | 304,2058 |  |
| 582 | Реконструкция Краснобогатырской ул. | 183 | 015 001 001 | 16 967,4293 | 2020-2027 | | | 1 402,8573 | 1 187,9032 | | 4 319,4357 | | | 2 111,8170 | 7 945,4161 |  |
| 583 | Участок улично-дорожной сети для жилых домов и образовательной организации по адресу: Хибинский пр-д, влд.3 | 184 | 015 001 001 | 721,4000 | 2027-2028 | | |  |  | |  | | |  | 5,0000 | 716,4000 |
| 584 | Проектируемый пр-д 2147А (строительство); Проектируемый пр-д 3399 (строительство); Проектируемый пр-д 3399-2-й Нагатинский пр-д (реконструкция) | 185 | 015 001 001 | 1 900,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 150,0000 | 745,0000 | 990,0000 |
| 585 | Проектируемый пр-д 8065 (реконструкция); Проектируемый пр-д 8065 (строительство); Проектируемый пр-д 8066 (реконструкция); Проектируемый пр-д 8067 (реконструкция); Проектируемый пр-д 8068 (реконструкция) | 186 | 015 001 001 | 5 300,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 150,0000 | 1 000,0000 | 4 135,0000 |
| 586 | Строительство участка улично-дорожной сети от ул. Амурская до кольцевой развязки, расположенной на привокзальной территории Восточного вокзала | 187 | 015 001 001 | 400,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 100,0000 | 150,0000 | 135,0000 |
| 587 | Реконструкция ул. Шумкина; Строительство проезда от ул. Шумкина до Русаковской ул. | 188 | 015 001 001 | 800,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 100,0000 | 350,0000 | 335,0000 |
| 588 | Проектируемый пр-д 219 – Перовское ш. – Кусковская ул. со строительством тоннеля под грузовыми и пассажирскими путями Казанского направления Московской железной дороги | 189 | 015 001 001 | 12 500,0000 | 2024-2030 | | |  | 50,0000 | | 600,0000 | | | 1 000,0000 | 2 000,0000 | 8 850,0000 |
| 589 | Улица местного значения (проектируемый пр-д 8042) | 190 | 015 001 001 | 1 507,3000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 100,0000 | 770,0000 | 622,3000 |
| 590 | Соединение Заваруевского пер. и проектируемого пр-да 951 | 191 | 015 001 001 | 400,0000 | 2026-2028 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 250,0000 | 145,0000 |
| 591 | Улично-дорожная сеть для обслуживания станций МЦК "Бульвар Рокоссовского" и "Локомотив" со строительством транспортной развязки на Тюменской ул. | 192 | 015 001 001015 001 005 | 13 442,5500 | 2024-2027 | | |  | 50,0000 | | 1 000,0000 | | | 4 500,0000 | 7 892,5500 |  |
| 592 | Участок магистрали для соединения Северо-Восточной хорды и ул. Курганская | 193 | 015 001 001 015 001 005 | 21 000,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 45,0000 | 20 950,0000 |
| 593 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 594 | Ликвидация и переустройство железнодорожных путей с реконструкцией улично-дорожной сети на участке от 2-го Вязовского пр-да до ул. Окская | 194 | 015 001 001 | 6 648,8527 | 2020-2025 | | | 5 984,8758 | 300,0000 | | 363,9769 | | |  |  |  |
| 595 | Строительство многоуровневых транспортных развязок, в том числе с Курским направлением железной дороги, переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью на участке от Третьего транспортного кольца до ул. Люблинской с необходимой для его функционирования улично-дорожной сетью | 195 | 015 001 001 015 001 003 | 54 259,8408 | 2018-2028 | | | 18 992,6183 | 1 559,6848 | | 2 000,0000 | | | 5 569,6577 | 10 440,1639 | 15 697,7161 |
| 596 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1 518,8224 | 2018-2024 | | | 859,1376 | 659,6848 | |  | | |  |  |  |
| 597 | Строительство |  |  | 52 741,0184 | 2019-2028 | | | 18 133,4807 | 900,0000 | | 2 000,0000 | | | 5 569,6577 | 10 440,1639 | 15 697,7161 |
| 598 | Реконструкция 2-го Грайвороновского пр-да на участке между Рязанским пр-ктом и железнодорожной веткой "Новопролетарская" | 196 | 015 001 001 | 2 500,0000 | 2017-2027 | | | 67,8788 | 867,6416 | | 471,8954 | | | 50,0000 | 1 042,5842 |  |
| 599 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 200,0000 | 2017-2024 | | | 37,3584 | 162,6416 | |  | | |  |  |  |
| 600 | Реконструкция |  |  | 2 300,0000 | 2020-2027 | | | 30,5204 | 705,0000 | | 471,8954 | | | 50,0000 | 1 042,5842 |  |
| 601 | Улично-дорожная сеть: внутриквартальные пр-ды №1053, №1054, №1055 | 197 | 015 001 001 | 1 050,0000 | 2021-2025 | | | 613,3852 | 124,0244 | | 312,5904 | | |  |  |  |
| 602 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 80,0000 | 2021-2024 | | | 38,0164 | 0,5000 | | 41,4836 | | |  |  |  |
| 603 | Строительство |  |  | 970,0000 | 2022-2025 | | | 575,3688 | 123,5244 | | 271,1068 | | |  |  |  |
| 604 | Реконструкция путепровода "Текстильщики - 1" | 198 | 015 001 001 015 001 002 | 1 500,0000 | 2020-2025 | | | 1 051,4282 | 108,5716 | | 340,0002 | | |  |  |  |
| 605 | Улично-дорожная сеть со строительством путепровода на ул. Золоторожский Вал | 199 | 015 001 001 015 001 002 | 350,0000 | 2021-2024 | | | 118,5624 | 231,4376 | |  | | |  |  |  |
| 606 | Магистральная улично-дорожная сеть районного значения - участки проектируемого пр-да 1794а от Газгольдерной ул. до проектируемого пр-да  № 1041 | 200 | 015 001 001 | 2 100,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 350,0000 | 500,0000 | 1 235,0000 |
| 607 | Магистраль от 1-й Фрезерной ул. до  ул. Луховицкой со строительством путепровода через Горьковское направление Московской железной дороги и ж/д ветку Бойня - Перово | 201 | 015 001 001 | 13 400,0000 | 2024-2030 | | |  | 50,0000 | | 650,0000 | | | 1 000,0000 | 2 000,0000 | 9 700,0000 |
| 608 | Проектируемые пр-ды 1197 и 830  (2-я Карачаровскя ул.) | 202 | 015 001 001 | 3 500,0000 | 2025-2029 | | |  |  | | 15,0000 | | | 150,0000 | 700,0000 | 2 635,0000 |
| 609 | Строительство левоповоротной эстакады через Варшавское ш. на ул.40 лет Октября (только для движения НПТ), строительство участка улично-дорожной сети между Варшавским ш. и Железнодорожной ул., Реконструкция ул. 40-лет Октября для обеспечения приоритета НПТ | 203 | 015 001 001 | 2 500,0000 | 2028-2030 | | |  |  | |  | | |  |  | 2 500,0000 |
| 610 | Реконструкция проезда, примыкающего к Волочаевской ул. | 204 | 015 001 001 | 110,0000 | 2026-2028 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 5,0000 | 100,0000 |
| 611 | Реконструкция 2-й ул. Машиностроения и  ул. Новоостаповская | 205 | 015 001 001 | 1 800,0000 | 2025-2029 | | |  |  | | 15,0000 | | | 150,0000 | 400,0000 | 1 235,0000 |
| 612 | Реконструкция и строительство участка от 2-ого Вязовского пр-да до Окской ул. (дублёр Рязанского пр-кта) | 206 | 015 001 001 | 700,0000 | 2026-2029 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 5,0000 | 690,0000 |
| 613 | 1-й Кабельный пр-д – 5-я Кабельная ул. | 207 | 015 001 001 | 1 500,0000 | 2026-2029 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 5,0000 | 1 490,0000 |
| 614 | Участок магистрали от Люблинской ул. до ул. Верхние Поля, включая мостовое сооружение в створе ул. Борисовские пруды (Южный административный округ г. Москвы, Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 208 | 015 001 001 | 15 100,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 5,0000 | 15 090,0000 |
| 615 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 616 | Дорога по направлению ул. Подольских курсантов с устройством транспортной развязки на МКАД | 209 | 015 001 001 015 001 010 | 3 012,7152 | 2012-2024 | | | 3 011,8136 | 0,9016 | |  | | |  |  |  |
| 617 | Многоуровневая развязка в районе станции метро "Улица Академика Янгеля" | 210 | 015 001 001 015 001 003 015 001 010 | 1 457,2304 | 2013-2024 | | | 1 456,5972 | 0,6332 | |  | | |  |  |  |
| 618 | Участок улично-дорожной сети: ул. Элеваторная - ул. Подольских Курсантов - ул. Красного Маяка (1 этап) | 211 | 015 001 001 | 2 460,0000 | 2015-2024 | | | 2 453,1348 | 6,8652 | |  | | |  |  |  |
| 619 | Участок улично-дорожной сети: ул. Элеваторная - ул. Подольских Курсантов - ул. Красного Маяка (2 этап) | 212 | 015 001 001 | 6 491,0508 | 2015-2024 | | | 6 471,3662 | 19,6846 | |  | | |  |  |  |
| 620 | Строительство и реконструкция проектируемого пр-да № 2147 от Варшавского ш. до платф. "Нижние котлы" Павелецкого направления Московской железной дороги | 213 | 015 001 001 | 800,0000 | 2018-2029 | | | 0,0199 |  | |  | | | 5,0000 | 34,9801 | 760,0000 |
| 621 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 40,0000 | 2018-2027 | | | 0,0199 |  | |  | | | 5,0000 | 34,9801 |  |
| 622 | Строительство |  |  | 760,0000 | 2028-2029 | | |  |  | |  | | |  |  | 760,0000 |
| 623 | Строительство дублера Варшавского ш. от Электролитного пр-да до ТПУ "Нагатинская" | 214 | 015 001 001 | 500,0000 | 2018-2029 | | | 0,0199 |  | |  | | | 5,0000 | 24,9801 | 470,0000 |
| 624 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 | 2018-2027 | | | 0,0199 |  | |  | | | 5,0000 | 24,9801 |  |
| 625 | Строительство |  |  | 470,0000 | 2028-2029 | | |  |  | |  | | |  |  | 470,0000 |
| 626 | Строительство проектируемого пр-да № 3735 от проектируемого пр-да № 2139 до дублера Варшавского ш. | 215 | 015 001 001 | 420,9099 | 2017-2028 | | | 3,5309 |  | |  | | | 5,0000 | 12,3857 | 399,9933 |
| 627 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 20,9099 | 2017-2027 | | | 3,5242 |  | |  | | | 5,0000 | 12,3857 |  |
| 628 | Строительство |  |  | 400,0000 | 2019-2029 | | | 0,0067 |  | |  | | |  |  | 399,9933 |
| 629 | Строительство улично-дорожной сети: Котляковского пр-да, 2-го Котляковского пер. и 1-го Варшавского пр-да | 216 | 015 001 001 015 001 002 | 11 030,0000 | 2022-2028 | | | 1 150,1052 | 1 765,3605 | | 2 800,0000 | | | 570,6395 | 1 000,0000 | 3 743,8948 |
| 630 | Строительство Проектируемого пр-да № 3982 от Варшавского ш. до Нагатинской наб. | 217 | 015 001 001 | 2 717,5000 | 2022-2027 | | | 472,0567 | 802,3770 | | 500,0000 | | | 587,5242 | 355,5421 |  |
| 631 | Строительство пешеходного моста через Нагатинский затон | 218 | 015 001 001 | 3 500,0000 | 2022-2025 | | | 1 195,4630 | 1 000,0000 | | 1 304,5370 | | |  |  |  |
| 632 | Участок улично-дорожной сети от Каширского ш. до Елецкой ул. | 219 | 015 001 001 | 1 820,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 150,0000 | 800,0000 | 855,0000 |
| 633 | Улично-дорожная сеть р-на Даниловский | 220 | 015 001 001 | 3 000,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 500,0000 | 800,0000 | 1 685,0000 |
| 634 | Улично-дорожная сеть на территории промзоны 53-1 Калошино (проектируемый пр-д 2227 – проектируемый пр-д 1049) с организацией переезда через ж/д ветку на ТЭЦ | 221 | 015 001 001 | 845,0000 | 2026-2029 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 5,0000 | 835,0000 |
| 635 | Строительство отстойно-разворотной площадки на ул. Дорожная | 222 | 015 001 001 | 1 200,0000 | 2026-2029 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 5,0000 | 1 190,0000 |
| 636 | Соединение Харьковского пр-да и проектируемого пр-да №5108 | 223 | 015 001 001 | 700,0000 | 2026-2028 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 5,0000 | 690,0000 |
| 637 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 638 | Реконструкция Варшавского ш. на участке от МКАД до р-на Щербинка | 224 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 010 | 6 940,1315 | 2004-2024 | | | 6 876,8087 | 63,3228 | |  | | |  |  |  |
| 639 | Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском ш., строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево" и ТПУ "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в том числе строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая (2.1 этап) | 225 | 015 001 001 | 6 163,3658 | 2017-2024 | | | 5 464,0857 | 699,2801 | |  | | |  |  |  |
| 640 | Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском ш., строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро "Саларьево" и ТПУ "Саларьево", переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в том числе строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая (2.2 этап ) | 226 | 015 001 002 | 3 608,1585 | 2018-2024 | | | 3 602,9056 | 5,2529 | |  | | |  |  |  |
| 641 | Строительство искусственного сооружения через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги для соединения 2-ой Мелитопольской ул. с Веневской ул. | 227 | 015 001 001 | 10 405,3300 | 2019-2027 | | | 535,6798 | 1 942,4082 | | 1 850,0000 | | | 2 500,0000 | 3 577,2420 |  |
| 642 | Реконструкция ул. Архитектора Власова в районе станции метро "Воронцовская" | 228 | 015 001 001 | 2 300,0020 | 2019-2028 | | | 34,8387 |  | |  | | | 5,0000 | 25,0000 | 2 235,1633 |
| 643 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 150,0020 | 2019-2028 | | | 18,3064 |  | |  | | | 5,0000 | 25,0000 | 101,6956 |
| 644 | Реконструкция |  |  | 2 150,0000 | 2021-2028 | | | 16,5323 |  | |  | | |  |  | 2 133,4677 |
| 645 | Строительство искусственных сооружений с прилегающей улично-дорожной сетью в районе ТЦ "МЕГА "Теплый Стан" | 229 | 015 001 001 | 2 050,0000 | 2021-2024 | | | 1 845,4087 | 204,5913 | |  | | |  |  |  |
| 646 | Улично-дорожная сеть для обслуживания жилой застройки, ограниченной ул. Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским пр-ктом с мостом через р. Раменка | 230 | 015 001 001 015 001 009 | 14 805,1000 | 2022-2026 | | | 3 263,4253 | 4 996,3382 | | 4 000,0000 | | | 2 545,3365 |  |  |
| 647 | Реконструкция Большой Юшуньской ул. | 231 | 015 001 001 | 1 673,0000 | 2023-2026 | | | 8,1558 | 300,0000 | | 663,8400 | | | 701,0042 |  |  |
| 648 | Строительство участка улицы районного значения ул. Архитектора Власова | 232 | 015 001 001 | 696,2000 | 2027-2028 | | |  |  | |  | | |  | 5,0000 | 691,2000 |
| 649 | Строительство и реконструкция проектируемых пр-дов 6693 и 6693А | 233 | 015 001 001 | 1 600,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 150,0000 | 500,0000 | 935,0000 |
| 650 | Строительство районной магистрали от ул. Островитянова до ул. Дмитрия Ульянова | 234 | 015 001 001 | 8 000,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 500,0000 | 7 495,0000 |
| 651 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 652 | Путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, в том числе железнодорожная инфраструктура, с реконструкцией ул. Барклая, Промышленного и Багратионовского пр-дов, обеспечивающей их функционирование | 235 | 015 001 001 015 001 009 | 4 286,2300 | 2018-2024 | | | 4 030,6024 | 255,6276 | |  | | |  |  |  |
| 653 | Строительство и реконструкция проектируемого пр-да № 5411 - ул. местного значения (от Никулинского пр-да до Никулинской ул.) | 236 | 015 001 001 | 382,7067 | 2018-2025 | | | 225,3434 |  | | 157,3633 | | |  |  |  |
| 654 | Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского пр-кта (от Аминьевского ш. до Минской ул. с транспортной развязкой на Минской ул.) (1 этап) | 237 | 015 001 001 | 11 533,6040 | 2017-2024 | | | 11 405,2779 | 128,3261 | |  | | |  |  |  |
| 655 | Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского пр-кта (от транспортной развязки на пересечении с ул. Минская до Третьего транспортного кольца) (2 этап) | 238 | 015 001 001 | 6 517,3600 | 2018-2025 | | | 6 438,5281 | 48,8319 | | 30,0000 | | |  |  |  |
| 656 | Строительство проектируемых пр-дов от ул.Родниковая до ул.Волынская и пр-д от проектируемого пр-да №740 до пр-да от ул. Родниковая до ул. Волынская | 239 | 015 001 001 | 6 479,7600 | 2019-2027 | | | 80,3051 | 2 169,3278 | | 1 500,0000 | | | 1 500,0000 | 1 230,1271 |  |
| 657 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 200,0000 | 2019-2024 | | | 30,6722 | 169,3278 | |  | | |  |  |  |
| 658 | Строительство |  |  | 6 279,7600 | 2020-2027 | | | 49,6329 | 2 000,0000 | | 1 500,0000 | | | 1 500,0000 | 1 230,1271 |  |
| 659 | Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода | 240 | 015 001 001 015 001 002 | 4 680,0000 | 2020-2025 | | | 3 612,7845 | 342,6223 | | 724,5932 | | |  |  |  |
| 660 | Реконструкция Рублевского ш. и строительство моста через р. Москву | 241 | 015 001 001 | 19 500,0000 | 2023-2027 | | | 12,3714 | 843,7724 | | 3 055,0000 | | | 5 935,7866 | 9 653,0696 |  |
| 661 | Строительство проектируемого пр-да 2017 от ул. Б. Филевской до проектируемого пр-да 153 с переустройством инженерных коммуникаций для транспортного обслуживания жилой застройки на Береговом пр-де | 242 | 015 001 001 | 2 556,4278 | 2019-2025 | | | 1 477,4421 | 488,2658 | | 590,7199 | | |  |  |  |
| 662 | Строительство искусственного сооружения с улично-дорожной сетью и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Б. Филевской до Третьего транспортного кольца вдоль набережной р. Москвы | 243 | 015 001 001 015 001 010 | 6 935,0609 | 2020-2026 | | | 3 239,7503 | 1 105,2426 | | 1 200,0000 | | | 1 390,0680 |  |  |
| 663 | Реконструкция ул.Кульнева | 244 | 015 001 001 | 2 480,0000 | 2022-2026 | | | 1 206,6204 | 230,8643 | | 645,5364 | | | 396,9789 |  |  |
| 664 | Строительство мостового сооружения через р. Москва в створе Берегового пр-да с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от ул. Новозаводская до 3-я Магистральная ул. | 245 | 015 001 001 | 18 000,0000 | 2020-2026 | | | 11 213,9691 | 2 544,8795 | | 2 350,0000 | | | 1 891,1514 |  |  |
| 665 | Строительство проектируемого пр-да № 6297 и реконструкция Ельнинской ул. | 246 | 015 001 001 | 1 100,0000 | 2022-2026 | | | 52,0737 | 457,9185 | | 300,0000 | | | 290,0078 |  |  |
| 666 | Строительство проектируемого пр-д  № 4162 и Гжатской ул. с обустройством вело-пешеходной зоны | 247 | 015 001 001 | 1 400,0000 | 2022-2026 | | | 87,9715 | 25,0000 | | 178,2273 | | | 1 108,8012 |  |  |
| 667 | Реконструкция правоповоротного съезда транспортной развязки с Киевским ш. | 248 | 015 001 001 | 6 000,0000 | 2024-2030 | | |  | 50,0000 | | 200,0000 | | | 800,0000 | 1 500,0000 | 3 450,0000 |
| 668 | Проектируемые пр-ды 5290, 1438, 3521 и ул. Марии Поливановой от Рябиновой ул. до Б. Очаковской ул. со строительством путепровода через Киевское направление Московской железной дороги | 249 | 015 001 001 015 001 005 | 12 600,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 5,0000 | 12 590,0000 |
| 669 | Проектируемый пр-д № 2213; Правоповоротный съезд с Озерной ул.; Проектируемый пр-д № 1980; Проектируемый пр-д № 4200 | 250 | 015 001 001 | 1 500,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 50,0000 | | | 150,0000 | 500,0000 | 800,0000 |
| 670 | Улично-дорожная сеть ограниченная  ул. Новозаводской, Новофилевским пр-дом,  ул. Мясищева и Северо-Западной хордой (реорганизации территории АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") | 251 | 015 001 001 015 001 005 | 16 275,0000 | 2025-2030 | | |  |  | | 15,0000 | | | 350,0000 | 1 500,0000 | 14 410,0000 |
| 671 | Проектируемый пр-д 1656 от пр-да Стройкомбината до Рябиновой ул. | 252 | 015 001 001 | 7 280,0000 | 2025-2029 | | |  |  | | 15,0000 | | | 350,0000 | 1 000,0000 | 5 915,0000 |
| 672 | Строительство отстойно-разворотной площадки на ул. Игоря Нетто | 253 | 015 001 001 | 3 200,0000 | 2025-2030 | | |  |  | | 15,0000 | | | 150,0000 | 800,0000 | 2 235,0000 |
| 673 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 674 | Второй автодорожный выезд из р-на Куркино на МКАД | 254 | 015 001 001 015 001 002 015 001 010 | 3 843,1521 | 2007-2024 | | | 3 837,5716 | 5,5805 | |  | | |  |  |  |
| 675 | Водоснабжение, канализация передающего радиоцентра (ПРЦ) Федерального государственного унитарного предприятия "Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации" (ФГУП ЦРОС ГА) в связи со строительством второго дорожного выезда из р-на Куркино на МКАД, Куркинское ш., д. 17А, стр. 1. Размещение на существующей территории ФГУП ЦРОС ГА антенно-фидерных устройств взамен демонтируемых антенн в связи со строительством второго дорожного выезда из р-на Куркино на МКАД | 255 | 015 001 001 | 59,4882 | 2013-2024 | | | 58,2561 | 1,2321 | |  | | |  |  |  |
| 676 | Участок от ул. Живописной до 3-го Силикатного пр-да | 256 | 015 001 001 015 001 004 015 001 008 | 36 715,5775 | 2006-2024 | | | 36 713,4026 | 2,1749 | |  | | |  |  |  |
| 677 | Участок Краснопресненского пр-кта от МКАД до пр-кта Маршала Жукова | 257 | 015 001 001 015 001 008 015 001 009 | 69 134,6883 | 2003-2025 | | | 68 448,1972 | 456,4909 | | 230,0002 | | |  |  |  |
| 678 | Направленные эстакады-съезды на пересечении пр-кта Маршала Жукова c МКАД | 258 | 015 001 001 015 001 010 | 9 412,8514 | 2007-2024 | | | 9 407,8514 | 5,0000 | |  | | |  |  |  |
| 679 | Устройство смотровой площадки в конструкциях Живописного моста через р. Москву (ЗАГС) | 259 | 015 001 001 | 3 451,5558 | 2007-2025 | | | 3 123,5759 | 150,0000 | | 177,9799 | | |  |  |  |
| 680 | Транспортная автомагистраль между Звенигородским ш. и Московским международным деловым центром "Москва-Сити" | 260 | 015 001 001 015 001 002 015 001 004 015 001 010 | 17 404,9156 | 2008-2024 | | | 17 380,1617 | 24,7539 | |  | | |  |  |  |
| 681 | Проектируемый пр-д № 6045 и проектируемый пр-д № 6688 | 261 | 015 001 001 | 550,0000 | 2017-2024 | | | 540,8641 | 9,1359 | |  | | |  |  |  |
| 682 | Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания территории кв-ла 75 р-на Хорошево-Мневники, а также подъездная дорога к перинатальному центру городской клинической больницы № 67 и инновационной школе № 2075 | 262 | 015 001 001 | 407,2974 | 2017-2024 | | | 400,8041 | 6,4933 | |  | | |  |  |  |
| 683 | Реконструкция Карамышевской наб. | 263 | 015 001 001 | 4 450,0000 | 2017-2026 | | | 549,6019 | 2 374,8587 | | 625,0000 | | | 900,5394 |  |  |
| 684 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 450,0000 | 2017-2024 | | | 79,8574 | 370,1426 | |  | | |  |  |  |
| 685 | Реконструкция |  |  | 4 000,0000 | 2021-2026 | | | 469,7445 | 2 004,7161 | | 625,0000 | | | 900,5394 |  |  |
| 686 | Строительство улично-дорожной сети от Пенягинского ш. до ст. Пенягино с отстойно-разворотной площадкой | 264 | 015 001 001 | 1 300,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 100,0000 | 450,0000 | 735,0000 |
| 687 | Автодорожный путепровод взамен существующего переезда через Рижское направление Московской железной дороги на пересечении со Сходненской ул. с Волоколамским пр-дом | 265 | 015 001 001 | 6 950,0000 | 2024-2028 | | |  | 50,0000 | | 1 000,0000 | | | 2 000,0000 | 3 900,0000 |  |
| 688 | Магистраль районного значения вдоль Рижского направления Московской железной дороги от ул.Свободы до Походного пр-да (проектируемый пр-д 4060, проектируемый пр-д 1575, проектируемый пр-д 1599) | 266 | 015 001 001 | 7 000,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 5,0000 | 6 990,0000 |
| 689 | **Зеленоградский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 690 | Реконструкция пр-да "Г" с выездом на Центральный и Московский пр-кты | 267 | 015 001 001 | 672,0000 | 2020-2026 | | | 220,8900 | 345,8484 | | 100,2616 | | | 5,0000 |  |  |
| 691 | Строительство улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории, ограниченной Кутузовским ш., Середниковской ул. и ул. Дмитрия Разумовского | 268 | 015 001 001 | 1 950,0000 | 2023-2026 | | | 158,6669 | 401,3325 | | 400,0000 | | | 990,0006 |  |  |
| 692 | Путепровод на пересечении 1-й Советской ул. с железнодорожными путями Белорусского направления Московской железной дороги вблизи ж/д платф. "Жаворонки", реконструкция участка Можайского ш. на пересечении со 2-м Успенским ш. | 269 | 015 001 001 015 001 002 | 7 419,7871 | 2018-2024 | | | 7 387,3311 | 32,4560 | |  | | |  |  |  |
| 693 | Участок Кокошкинского ш. от Минского ш. до территории пос. Кокошкино г.Москвы | 270 | 015 001 001 | 1 693,6534 | 2018-2024 | | | 1 670,5136 | 23,1398 | |  | | |  |  |  |
| 694 | Реконструкция дороги на участке проезд № 5371, ул. Гоголя (2 пусковой комплекс), г.Зеленоград | 271 | 015 001 009 | 867,9201 | 2008-2024 | | | 867,9200 | 0,0001 | |  | | |  |  |  |
| 695 | **Троицкий административный округ Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 696 | Строительство эстакады в створе б-ра Мечникова с возможностью выезда НГПТ на основной ход Калужского ш. | 272 | 015 001 001 | 2 000,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | |  |  | 2 000,0000 |
| 697 | **Пешеходные переходы** |  |  |  |  | | |  | **703,8312** | | **1 966,4198** | | | **2 042,5781** | **1 300,3195** |  |
| 698 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 699 | 01-039. Пешеходный переход через Госпитальный пер. у Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана" (МГТУ им. Баумана) | 273 | 015 001 005 | 247,9561 | 2007-2024 | | | 234,5821 | 13,3740 | |  | | |  |  |  |
| 700 | Строительство велопешеходного моста в рамках концепции развития МГТУ им. Н.Э. Баумана | 274 | 015 001 005 | 1 800,0000 | 2022-2025 | | | 1 009,1359 | 142,8641 | | 648,0000 | | |  |  |  |
| 701 | Надземный пешеходный переход (мост), соединяющий многофункциональный терминальный комплекс на участке 11 ММДЦ "Москва-Сити" | 275 | 015 001 001 | 1 000,0000 | 2021-2027 | | | 7,9972 | 50,0000 | | 250,0000 | | | 300,0000 | 392,0028 |  |
| 702 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 703 | Пешеходный переход через Лермонтовский пр-кт | 276 | 015 001 005 | 209,8929 | 2021-2024 | | | 196,5877 | 13,3052 | |  | | |  |  |  |
| 704 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 705 | Пешеходный переход через Северный дублер Кутузовского пр-кта и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги в районе д. 22 по ул. Василисы Кожиной | 277 | 015 001 005 | 700,0000 | 2023-2026 | | | 16,2340 | 223,7879 | | 400,0000 | | | 59,9781 |  |  |
| 706 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 65,0000 | 2019-2024 | | | 16,2121 | 48,7879 | |  | | |  |  |  |
| 707 | Строительство |  |  | 635,0000 | 2023-2026 | | | 0,0219 | 175,0000 | | 400,0000 | | | 59,9781 |  |  |
| 708 | Пешеходный переход через Киевское направление МЖД, ул. Рябиновая и проектируемый пр-д № 1980 | 278 | 015 001 005 | 1 500,0000 | 2023-2027 | | | 312,3233 | 100,0000 | | 300,0000 | | | 500,0000 | 287,6767 |  |
| 709 | Внеуличные пешеходные переходы через ж/д пути Большого кольца МЖД вблизи оп. "Поселок Киевский" | 279 | 015 001 005 | 1 468,9700 | 2023-2027 | | | 136,8102 | 110,5000 | | 212,5000 | | | 682,6000 | 326,5598 |  |
| 710 | **Новомосковский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 711 | Надземный пешеходный переход через МКАД в районе станции метрополитена"Тютчевская" | 280 | 015 001 005 | 1 000,0000 | 2024-2027 | | |  | 50,0000 | | 155,9198 | | | 500,0000 | 294,0802 |  |
| 712 | **Внеуличные пешеходные переходы в рамках развития Московских центральных диаметров (МЦД)** |  |  |  |  | | |  | **2 539,9306** | | **1 613,8075** | | | **3 462,6448** | **3 177,3257** | **12 687,6743** |
| 713 | Пешеходный переход через МЦД-1 в районе ул. Яблочкова, д.35Г-д.37Г | 281 | 015 001 004 | 1 032,8140 | 2020-2025 | | | 375,2950 | 469,8864 | | 187,6326 | | |  |  |  |
| 714 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское ш. в районе д. 5 – д.7, к. 2 | 282 | 015 001 004 | 1 084,7865 | 2020-2026 | | | 122,8681 | 497,9637 | | 100,0038 | | | 363,9509 |  |  |
| 715 | Пешеходный переход через МЦД-1 и ул. Бутырский Вал в районе д.48 | 283 | 015 001 004 | 1 017,5943 | 2020-2026 | | | 143,5247 | 295,7694 | | 350,0000 | | | 228,3002 |  |  |
| 716 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Дмитровское ш. в районе д. 29 | 284 | 015 001 004 | 1 067,6065 | 2019-2025 | | | 502,7190 | 437,5034 | | 51,1711 | | | 76,2130 |  |  |
| 717 | Пешеходный переход через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского пр-кта в районе ул. Полоцкая и ул. Гвардейская | 285 | 015 001 004 | 266,2922 | 2021-2024 | | | 261,8642 | 4,4280 | |  | | |  |  |  |
| 718 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Медиков | 286 | 015 001 004 | 1 078,1771 | 2020-2024 | | | 998,2619 | 79,9152 | |  | | |  |  |  |
| 719 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе 1-го Тушинского пр-да, влд.19 | 287 | 015 001 004 | 617,9949 | 2020-2024 | | | 608,2117 | 9,7832 | |  | | |  |  |  |
| 720 | Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги по адресу Новостроевская ул. д. 8 | 288 | 015 001 004 | 1 090,0000 | 2020-2025 | | | 301,5764 | 388,4236 | | 400,0000 | | |  |  |  |
| 721 | Пешеходный переход через МЦД-2 в районе ул. Ереванская | 289 | 015 001 004 | 1 089,8655 | 2020-2024 | | | 860,5078 | 229,3577 | |  | | |  |  |  |
| 722 | Пешеходный переход через МЦД в районе Локомотивного пр-да | 290 | 015 001 004 | 1 469,1300 | 2023-2026 | | | 158,0493 | 111,9000 | | 300,0000 | | | 899,1807 |  |  |
| 723 | Пешеходный переход через МЦД в районе проектируемого пр-да № 1219 | 291 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 250,0000 | 300,0000 | 635,0000 |
| 724 | Пешеходный переход через МЦД в районе ул. Зарянова | 292 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2024-2027 | | |  | 15,0000 | | 150,0000 | | | 600,0000 | 435,0000 |  |
| 725 | Пешеходный переход через МЦД в районе о.п. Покровcкое-Стрешнево | 293 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 250,0000 | 550,0000 | 385,0000 |
| 726 | Пешеходный переход через МЦД в районе 1-ого Стрелецкого пр-да | 294 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 250,0000 | 550,0000 | 385,0000 |
| 727 | Пешеходный переход через МЦД в районе д. 5 по Грайвороновской ул. | 295 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 250,0000 | 550,0000 | 385,0000 |
| 728 | Пешеходный переход через МЦД в районе д. 11 с. 2 по Новохохловской ул. | 296 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 15,0000 | | | 250,0000 | 342,3257 | 592,6743 |
| 729 | Пешеходный переход через МЦД вблизи Заводского пер. | 297 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 50,0000 | 1 145,0000 |
| 730 | Пешеходный переход через МЦД вблизи 3-й Институтской ул. | 298 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 50,0000 | 1 145,0000 |
| 731 | Пешеходный переход через МЦД вблизи д. 6 стр.1 по Большой Очаковской ул. | 299 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 50,0000 | 1 145,0000 |
| 732 | Пешеходный переход через МЦД вблизи школы  № 1000 | 300 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 50,0000 | 1 145,0000 |
| 733 | Пешеходный переход через МЦД вблизи Вишневого пер. | 301 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 50,0000 | 1 145,0000 |
| 734 | Пешеходный переход через МЦД вблизи о.п. "Внуково" | 302 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 50,0000 | 1 145,0000 |
| 735 | Пешеходный переход через МЦД ул.Кетчерской | 303 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 50,0000 | 1 145,0000 |
| 736 | Пешеходный переход через МЦД вблизи 2-ой Кусковской ул. | 304 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 50,0000 | 1 145,0000 |
| 737 | Пешеходный переход через МЦД в створе проектируемого пр-да № 3477 | 305 | 015 001 004 | 1 200,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 5,0000 | 50,0000 | 1 145,0000 |
| 738 | **Укрупненные мероприятия по строительству дорожно-мостовых объектов, пешеходных переходов, реконструкции существующей улично-дорожной сети к транспортно-пересадочному узлу (в том числе ул. Генерала Глаголева (реконструкция); мост через р. Москву в створе проектируемого пр-да 5219 на Строгинское ш.; строительство улично-дорожной сети соединяющей ул. 3-я Магистральная с Хорошевским ш.; магистраль вдоль Малого кольца Московской железной дороги от Ленинградского ш. до Волокаламского ш.; участок магистрали от Огородного пр-да до ул. Шереметьевская; участок магистрали от ул. Шереметьевская до Третьего транспортного кольца; магистраль вдоль Малого кольца Московской железной дороги от проектируемого пр-да № 1316 до Хорошевского ш.; магистраль вдоль Малого кольца Московской железной дороги от Волоколамского ш. до проектируемого пр-да № 1316; тоннель в створе Кантемировской ул. и ул. Борисовские Пруды; магистраль общегородского значения от Севастопольского пр-кта до ул.Маршала Шестопалова; тоннель по прямому ходу Варшавского ш. на пересечении Варшавского ш. с Нагатинской ул.; транспортная развязка на пересечении Щелковского ш. с Монтажной ул. с реконструкцией Монтажной ул. - Щелковского пр-да - 3-й Парковой ул. со строительством трамвая;реконструкция круговой развязки на пересечении Осташковской ул. с Широкой ул.; путепровод по основному ходу Косинского ш. на пересечении с Салтыковской ул. и прилегающей улично-дорожной сетью; реконструкция транспортной развязки на пересечении с Мякининским пр-дом)** | **306** |  |  |  | | |  |  | | **2 789,5000** | | | **3 025,4500** | **3 279,0000** |  |
|  |
| 739 | **Департамент капитального ремонта города Москвы** | **814** |  |  |  | | |  | **1 214,8000** | | **708,1692** | | |  |  |  |
| 740 | **Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства** | **01 Д 01 00000 0409** |  |  |  | | |  | **64,8000** | |  | | |  |  |  |
| 741 | **Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства** | **01 Д 01 9Д000 0409** |  |  |  | | |  |  | | **708,1692** | | |  |  |  |
| 742 | Строительство подмостового пешеходного перехода на Болотной наб. | 1 | 015 001 005 | 682,9692 | 2024-2025 | | |  | 49,8000 | | 633,1692 | | |  |  |  |
| 743 | Проектирование и строительство участка улицы районного значения в рамках развития улично-дорожной сети от ул. Руставели до ул. Фонвизина | 2 | 015 001 001 | 90,0000 | 2024-2025 | | |  | 15,0000 | | 75,0000 | | |  |  |  |
| 744 | **Реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий"** | **01 Д 03 00100 0412** |  |  |  | | |  | **1 150,0000** | |  | | |  |  |  |
| 745 | Приобретение 100% долей общества с ограниченной ответственностью "АСФАЛЬТСТРОЙ" | 1 | 012 001 015 | 1 150,0000 | 2024 | | |  | 1 150,0000 | |  | | |  |  |  |
| 746 | **Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы** | **01 Ж 00 00000** |  |  |  | | |  |  | | **100,0000** | | | **104,7000** | **109,4115** | **16,0585** |
| 747 | **Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы** | **807** |  |  |  | | |  |  | | **100,0000** | | | **104,7000** | **109,4115** | **16,0585** |
| 748 | **Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов** | **01 Ж 01 00000 0408** |  |  |  | | |  |  | | **100,0000** | | | **104,7000** | **109,4115** | **16,0585** |
| 749 | Транспортно-пересадочный узел "Красный строитель" | 1 | 004 010 007 | 330,1700 | 2025-2028 | | |  |  | | 100,0000 | | | 104,7000 | 109,4115 | 16,0585 |
| 750 | **Создание единого парковочного пространства** | **01 З 00 00000** |  |  |  | | |  | **2 900,0000** | | **2 900,0000** | | | **1,0000** | **1,0000** |  |
| 751 | Средства софинансирования |  |  |  |  | | |  | 6,9602 | |  | | |  |  |  |
| 752 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 753 | **Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети** | **01 З 01 00000 0408** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 754 | Средства софинансирования |  |  |  |  | | |  | **6,9602** | |  | | |  |  |  |
| 755 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 756 | Встроенно-пристроенная полуподземная автостоянка, р-н Красносельский,4-й Красносельский пер., д.5 | 1 | 014 001 005 | 89,2339 | 2007-2024 | | | 87,7557 | 1,4782 | |  | | |  |  |  |
| 757 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 15,3279 |  | | | 15,3279 |  | |  | | |  |  |  |
| 758 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 73,9060 |  | | | 72,4278 | 1,4782 | |  | | |  |  |  |
| 759 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 760 | Полуподземный гараж-стоянка, р-н Куркино, мкр. 5А, к. 4 | 2 | 014 001 005 | 796,7085 | 2004-2024 | | | 791,2265 | 5,4820 | |  | | |  |  |  |
| 761 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсосберегающим организациям, строительный контроль) |  |  | 64,3285 |  | | | 64,3285 |  | |  | | |  |  |  |
| 762 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 493,1349 |  | | | 493,1349 |  | |  | | |  |  |  |
| 763 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 239,2451 |  | | | 233,7631 | 5,4820 | |  | | |  |  |  |
| 764 | **Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы** | **807** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **1,0000** | **1,0000** |  |
| 765 | **Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети** | **01 З 01 00100 0408** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **1,0000** | **1,0000** |  |
| 766 | **Укрупненные мероприятия по созданию единого парковочного пространства** | **1** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **1,0000** | **1,0000** |  |
| 767 | **Департамент капитального ремонта города Москвы** | **814** |  |  |  | | |  | **2 900,0000** | | **2 900,0000** | | |  |  |  |
| 768 | **Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий"** | **01 З 01 00100 0408** |  |  |  | | |  | **2 900,0000** | | **2 900,0000** | | |  |  |  |
| 769 | Строительство 4-х многуровневых паркингов в районе Некрасовка по адресам: проектируемый пр-д № 625, напротив вл. 1 (2 паркинга), проектируемый пр-д № 1282А, ЗУ 10 (2 паркинга) | **1** | 014 001 003 | 5 800,0000 | 2024-2025 | | |  | 2 900,0000 | | 2 900,0000 | | |  |  |  |
| 770 | **Организация движения транспорта в городе Москве. Создание интеллектуальной транспортной системы** | **01 И 00 00000** |  |  |  | | |  | **2 731,2314** | | **1 683,0000** | | | **3 725,7800** |  |  |
| 771 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **2 290,0000** |  |  |
| 772 | **Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов в сфере транспорта** | **01 И 41 00000 0408** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **2 290,0000** |  |  |
| 773 | Строительство мостовых переходов на территории парка "Крылатские холмы", а также мостовых переходов для обеспечения связанности с территориями Гребного канала и парка "Фили" | 1 | 015 001 009 |  |  | | |  |  | |  | | | 2 290,0000 |  |  |
| 774 | **Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы** | **780** |  |  |  | | |  | **2 731,2314** | | **1 683,0000** | | | **1 435,7800** |  |  |
| 775 | **Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов в сфере транспорта** | **01 И 41 00000 0408** |  |  |  | | |  | **2 731,2314** | | **1 683,0000** | | | **1 435,7800** |  |  |
| 776 | Строительство Единого диспетчерского центра Московского метрополитена по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., влд. 82 | 1 | 016 001 006 | 3 850,0114 | 2024-2026 | | |  | 2 721,2314 | | 693,0000 | | | 435,7800 |  |  |
| 777 | Реконструкция объекта "Северный въезд", расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 17, стр. 1 | 2 | 015 001 004 | 2 000,0000 | 2024-2026 | | |  | 10,0000 | | 990,0000 | | | 1 000,0000 |  |  |
| 778 | **"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)"** | **02 0 00 00000** |  |  |  | | |  | **45 907,2560** | | **58 652,3620** | | | **90 830,7845** | **89 326,6691** | **101 748,4352** |
| 779 | **Строительство объектов здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры"** | **02 В 11 00100** |  |  |  | | |  | **20 136,7360** | | **36 059,3865** | | | **56 628,2942** | **58 231,8647** | **69 172,8727** |
| 780 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  | **7,1000** | |  | | | **0,3167** |  | **189,7143** |
| 781 | **Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи** | **02 А 00 00000** |  |  |  | | |  | **10 806,5594** | | **7 062,4700** | | | **6 528,3493** | **252,5500** | **573,1235** |
| 782 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **245,6213** | |  | | |  | **4,8000** | **573,1235** |
| 783 | **Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы** | **02 А 03 00200 0902** |  |  |  | | |  | **245,6213** | |  | | |  | **4,8000** | **573,1235** |
| 784 | **Средства софинансирования** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **56,8538** |
| 785 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 786 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Ленская, влд. 21, р-н Бабушкинский (уровень 1) | 1 | 005 002 001 | 2 865,9249 | 2014-2023 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 787 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,3382 |  | | | 26,3382 |  | |  | | |  |  |  |
| 788 | Строительство |  |  | 597,0579 |  | | | 597,0579 |  | |  | | |  |  |  |
| 789 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1 403,4649 |  | | | 1 403,4649 |  | |  | | |  |  |  |
| 790 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 665,9618 |  | | | 665,9618 |  | |  | | |  |  |  |
| 791 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 173,1021 | 2024-2028 | | |  | 47,8702 | |  | | |  |  | 125,2319 |
| 792 | Детская поликлиника на 320 посещений в смену, ул. Полярная, влд.11, р-н Южное Медведково (уровень 1). Подъездная дорога к детской поликлинике на 320 посещений в смену, ул. Полярная, влд.11, р-н Южное Медведково (уровень 1) | 2 | 005 002 001 015 001 001 | 1 413,2345 | 2014-2022 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 793 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 11,4757 |  | |  | | |  |  |  |
| 794 | Строительство |  |  |  |  | | | 1 381,7044 |  | |  | | |  |  |  |
| 795 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2027 | | | 15,1546 | 0,0998 | |  | | |  | 4,8000 |  |
| 796 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 797 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с раздаточным пунктом молочной кухни на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" , ул. Автозаводская, влд. 23 (уровень 1) (со сносом строений по адресам: Автозаводская ул., д. 23, стр. 734; Автозаводская ул., д. 23, стр. 175; Автозаводская ул., д. 23, к. 9А) | 3 | 005 002 001 | 2 853,5558 | 2016-2023 | | | 2 621,1574 |  | |  | | |  |  |  |
| 798 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2028 | | |  | 35,7825 | |  | | |  |  | 196,6159 |
| 799 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 800 | Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории ГКБ № 64, ул. Вавилова, д. 61 (уровень 2) | 4 | 005 002 001 | 3 979,8752 | 2013-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 801 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,5797 |  | | | 25,5797 |  | |  | | |  |  |  |
| 802 | Строительство |  |  | 707,4640 |  | | | 707,4640 |  | |  | | |  |  |  |
| 803 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 2 346,9630 |  | | | 2 185,0942 | 161,8688 | |  | | |  |  |  |
| 804 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 214,2040 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 214,2040 |
| 805 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 628,8107 |  | | | 628,8107 |  | |  | | |  |  |  |
| 806 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 56,8538 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 56,8538 |
| 807 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 808 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой, пересечение ул. Волынская и ул. Авиаторов, р-н Солнцево (уровень 1) | 5 | 005 002 001 | 2 128,4447 | 2016-2023 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 809 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1 257,5527 |  | | | 1 257,5527 |  | |  | | |  |  |  |
| 810 | Оплата выполненных работ |  |  | 37,0717 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 37,0717 |
| 811 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 833,8203 |  | | | 833,8203 |  | |  | | |  |  |  |
| 812 | **Укрупненные мероприятия по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену, р-н Кожухово, мкр. 9 (уровень 1)** | **6** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 813 | **Строительство амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры"** | **02 В 11 00100** |  |  |  | | | **30 086,1636** | **7 064,2010** | | **3 815,2984** | | | **4 398,7884** | **4 362,5147** | **11 625,6847** |
| 814 | **23 амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе:** | 1 |  |  |  | | | 30 086,1636 | 7 064,2010 | | 3 815,2984 | | | 4 398,7884 | 4 362,5147 | 11 625,6847 |
| Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Ховрино, ул. Зеленоградская, влд. 27, к. 1 (уровень 1 (проектирование и строительство) |
| Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Ховрино, ул. Зеленоградская, влд. 27, к. 1 (уровень 1) (проектирование и строительство). 2 этап. Ликвидация существующей байпасной трассы, расположенной со стороны жилого дома по ул.Зеленоградская д.25 к.1 (с адресной привязкой: ул.Зеленоградская д.27, к.1) |
| Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, Дмитровское ш., влд. 107 Г, р-н Дмитровский (уровень 2) (проектирование и строительство) |
| Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машино-места, ул. Синявинская, влд. 13, р-н Молжаниновский (уровень 1) (проектирование и строительство) |
| Детская городская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Савеловский, ул. Вятская, влд. 37-39 (на месте сноса нежилых строений) (уровень 1) (проектирование и строительство) |
| Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н Войковский, Головинское ш., д. 6А (на месте сноса нежилого строения) (уровень 1) (проектирование и строительство) |
| Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Уржумская, влд. 4/1, р-н Свиблово (уровень 1) (проектирование и строительство) |
| Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Игральная, д. 8, р-н Богородское (на месте сноса здания Психоневрологического диспансера № 8) (уровень 2) (проектирование и строительство) |
| Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, Измайловский пр-кт, д. 63, 65, 67 (на месте сноса жилых домов), р-н Измайлово (уровень 2) (проектирование и строительство) |
| Детская поликлиника на 320 посещений в смену с травматологическим пунктом, ул Лебедянская, влд.33, р-н Бирюлево Восточное (уровень - 2 ) (проектирование и строительство) |
| Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, внутригородское муниципальное образование Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная ул., влд. 7, к. 36 (уровень - 1) (проектирование и строительство) |
| Детская городская поликлиника на 320 посещений в смену: ул. Академика Павлова, влд. 40 (напротив), р-н Кунцево (уровень 1) (проектирование и строительство) |
| Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом по адресу: ул. Твардовского, влд.10, р-н Строгино (уровень 2) (проектирование и строительство) |
| Детско-взрослая поликлиника на 560 посещений в смену по адресу: г. Москва, Проектируемый пр-д 3538 напротив Мичуринского пр-кта, д.29, к.4, р-н Раменки, Западный административный округ г. Москвы |
| Пристройка к поликлинике по адресу: ул. Кременчугская, д. 7, к. 1, р-н Фили-Давыдково, Западный административный округ г. Москвы |
| Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, р-н Головинский, ул. Онежская, влд. 14Б |
| Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с детским и взрослым травмпунктами, женской консультацией и стоматологией, р-н Некрасовка |
| Стоматологическая поликлиника, р-н Перово, Новогиреевская ул., з/у 30/1 |
| Детская поликлиника на 320 посещений в смену, г.Зеленоград, р-н Крюково, Панфиловский пр-кт, з/у 18 |
| Поликлиника по адресу: Юго-Восточный административный округ г. Москвы, р-н Лефортово, 2-я Синичкина ул., влд. 4 (Комплексное развитие территорий) |
| Поликлиника по адресу: Южный административный округ г. Москвы, р-н Нагорный, ул. Нагорная, 16/1 |
| Поликлиника по адресу: Западный административный округ г. Москвы, р-н Очаково-Матвеевское, напротив пр-да Стройкомбината, влд. 1 |
| Поликлиника по адресу: Новомосковский административный округ, пос. Московский, напротив ул. Большое Понизовье, влд. 14 (ТПУ Саларьево) |
| 815 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | |  | **10 559,3644** | | **6 910,2700** | | | **6 528,3493** | **247,7500** |  |
| 816 | **Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы** | **02 А 03 00200 0902** |  |  |  | | |  | **10 559,3644** | | **6 910,2700** | | | **6 528,3493** | **247,7500** |  |
| 817 | **Новомосковский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 818 | Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену, пос.Сосенское, п.Коммунарка (уровень 2) | 1 | 005 002 001 | 2 800,0000 | 2014-2022 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 819 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 97,3823 |  | |  | | |  |  |  |
| 820 | Строительство |  |  |  |  | | | 2 569,4401 |  | |  | | |  |  |  |
| 821 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 | | | 28,4197 | 34,8090 | |  | | | 69,9489 |  |  |
| 822 | Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, пос. Филимонковское (уровень-1) | 2 | 005 002 001 | 2 800,0000 | 2016-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 823 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 55,5168 |  | |  | | |  |  |  |
| 824 | Строительство |  |  |  |  | | | 2 308,8699 | 435,6133 | |  | | |  |  |  |
| 825 | **Троицкий административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 826 | Реконструкция незавершенного строительством объекта нежилого фонда с целью создания объекта "Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией и Центр социального обслуживания по адресу: г. Москва, Троицкий и Новомосковский административный округ г. Москвы, пос.Первомайское, п. Птичное" | 3 | 005 002 001 007 002 011 | 4 589,5744 | 2013-2025 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 827 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 118,5301 |  | |  | | |  |  |  |
| 828 | Строительство |  |  |  |  | | | 652,2569 | 2 981,2968 | | 837,4906 | | |  |  |  |
| 829 | Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену вблизи Октябрьского пр-кта д. 5, г.о.Троицк | 4 | 005 002 001 | 4 170,0000 | 2021-2027 | | | 56,0293 | 2 507,6453 | | 1 000,0000 | | | 506,0000 | 100,3254 |  |
| 830 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машино-места по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, третья очередь строительства, 17-й квартал | 5 | 005 002 001 005 003 001 | 4 150,0000 | 2024-2026 | | |  | 2 075,0000 | | 1 600,0000 | | | 475,0000 |  |  |
| 831 | Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену по адресу: г. Москва, г. Московский, район Тепличного комбината № 1, третий мкр., кв-л 1 | 6 | 005 002 001 | 5 050,0000 | 2024-2026 | | |  | 2 525,0000 | | 1 900,0000 | | | 625,0000 |  |  |
| 832 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в т. ч. детско-взрослая амбулатория на 150 посещений в смену на территории гарнизона Остафьево г.о. Щербинка, детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, п.Родники, пос.Рязановское, детско-взрослая поликлиника первого уровня на 320 посещений в смену по адресу: г.Москва, пос.Мосрентген, детско-взрослая поликлиника первого уровня на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машино-места по адресу: г. Москва, пос.Кокошкино, п.Кокошкино, детско-взрослая амбулатория на 110 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 1 машино-место по адресу: г. Москва, пос.Марушкинское, п. Марушкино, включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году** | **7** |  |  |  | | |  |  | | **1 572,7794** | | | **4 852,4004** | **147,4246** |  |
|
| 833 | **Департамент здравоохранения города Москвы** | **054** |  |  |  | | |  | **1,5737** | | **152,2000** | | |  |  |  |
| 834 | **Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы** | **02 А 03 00200 0902** |  |  |  | | |  | **1,5737** | | **152,2000** | | |  |  |  |
| 835 | **Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы"** |  |  |  |  | | |  | **1,5737** | | **152,2000** | | |  |  |  |
| 836 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 837 | Пристройка к поликлинике для увеличения мощности на 320 посещений в смену по адресу: ул. Крылатские Холмы, влд. 51 | 1 | 005 002 001 | 1 356,8612 | 2013-2023 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 838 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 75,1384 |  | |  | | |  |  |  |
| 839 | Строительство |  |  |  |  | | | 1 280,1491 |  | |  | | |  |  |  |
| 840 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 | | |  | 1,5737 | |  | | |  |  |  |
| 841 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 842 | Пристройка поликлинического отделения на 150 посещений в смену к филиалу по Юго-Восточному административному округу г. Москвы ГБУЗ "Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ", расположенного по адресу: г. Москва, 8-я ул. Текстильщиков, влд. 2 | 2 | 005 002 001 | 1 180,3514 | 2013-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 843 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 70,3898 |  | |  | | |  |  |  |
| 844 | Строительство |  |  |  |  | | | 957,7616 |  | |  | | |  |  |  |
| 845 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 152,2000 | | |  |  |  |
| 846 | **Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи** | **02 В 00 00000** |  |  |  | | |  | **14 133,4850** | | **8 576,5055** | | | **11 777,1410** | **8 422,4022** | **1 987,5452** |
| 847 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **728,3240** | |  | | | **10,1435** |  | **1 987,5452** |
| 848 | **Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы** | **02 В 01 00200 0901** |  |  |  | | |  | **718,0503** | |  | | | **10,1435** |  | **1 987,5452** |
| 849 | **Средства софинансирования** |  |  |  |  | | |  | **7,1000** | |  | | | **0,3167** |  | **132,8605** |
| 850 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 851 | Новый патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, Б. Сухаревская пл., д. 3 | 1 | 005 006 001 | 2 874,0969 | 2011-2020 | | | 2 777,7700 |  | |  | | |  |  |  |
| 852 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2024 | | | 95,7749 | 0,5520 | |  | | |  |  |  |
| 853 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 854 | Инженерная подготовка территории комплекса ГБУЗ "МКНЦ ДЗМ" по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 86, со сносом существующих объектов по адресам: ш. Энтузиастов, д.86; ул. Новогиреевская, д.1; д.1,стр.3 и объектов незавершенного строительства по адресам: ш. Энтузиастов, д.86,стр.17; стр.20 | 2 | 005 001 001 | 403,9085 | 2018-2024 | | | 403,9085 |  | |  | | |  |  |  |
| 855 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 856 | Патологоанатомический корпус с подземными переходами ГКБ № 13, ул. Велозаводская, д. 1/1 | 3 | 005 006 004 | 932,6792 | 2013-2023 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 857 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 5,8121 |  | |  | | |  |  |  |
| 858 | Строительство |  |  |  |  | | | 906,3651 |  | |  | | |  |  |  |
| 859 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2028 | | |  | 5,7502 | |  | | |  |  | 14,7518 |
| 860 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 861 | Завершение строительства учебно-лабораторных корпусов по адресам: пр-кт Вернадского, д. 96, к. 3 , пр-кт Вернадского, влд. 90, к. 12 | 4 | 005 001 010 | 820,1751 | 2016-2021 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 862 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, охрана, строительный контроль) |  |  | 97,3735 |  | | | 97,3735 |  | |  | | |  |  |  |
| 863 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,4221 | 2022-2023 | | | 6,4221 |  | |  | | |  |  |  |
| 864 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 683,5486 |  | | | 683,5486 |  | |  | | |  |  |  |
| 865 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 32,8309 | 2022-2026 | | | 25,4142 | 7,1000 | |  | | | 0,3167 |  |  |
| 866 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 867 | Реконструкция инженерных сетей туберкулезной больницы № 3, Куркинское ш. | 5 | 005 001 008 | 442,8052 | 2011-2023 | | | 436,3791 |  | |  | | |  |  |  |
| 868 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 | | |  | 6,4261 | |  | | |  |  |  |
| 869 | **Новомосковский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 870 | Больница с родильным домом, п.Коммунарка пос.Сосенское, ул. Сосенский Стан, влд.10/1 (1, 2 очереди) | 6 | 005 001 001 005 001 003 005 001 004 | 51 467,9417 | 2016-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 871 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 48 625,0048 |  | | | 47 919,6828 | 705,3220 | |  | | |  |  |  |
| 872 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1 982,9369 | 2026-2028 | | |  |  | |  | | | 10,1435 |  | 1 972,7934 |
| 873 | Средства софинансирования (оборудование) |  |  | 860,0000 | 2023 | | | 727,1395 |  | |  | | |  |  | 132,8605 |
| 874 | **Строительство стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры"** | **02 В 11 00100** |  |  |  | | | **122 717,8776** | **12 632,5075** | | **29 848,5945** | | | **48 135,7823** | **51 988,2969** | **56 923,7346** |
| 875 | **12 стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения, в том числе:** | 1 |  |  |  | | | 122 717,8776 | 12 632,5075 | | 29 848,5945 | | | 48 135,7823 | 51 988,2969 | 56 923,7346 |
| Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ" по адресу: Б.Сухаревская пл., д. 3 (со сносом объекта по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3, стр. 22 и вертолетной площадки) (проектирование и строительство) |
| Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "ГКБ им. С.П.Боткина ДЗМ" по адресу: 2-й Боткинский пр-д, д. 5 (проектирование и строительство) |
| Патологоанатомический корпус ГБУЗ "ГКБ им. А.К.Ерамишанцева ДЗМ", ул. Ленская, д. 15 (проектирование и строительство) |
| Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ "МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ" по адресу: ш. Энтузиастов, влд. 86 (со сносом объекта по адресу: Новогиреевская ул., д. 1, стр. 6) (проектирование и строительство) |
| Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св.Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 (проектирование и завершение строительства) |
| Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ №15 им. О.М.Филатова ДЗМ" по адресу: ул. Вешняковская, д. 23 (проектирование и строительство) |
| Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ "ИКБ №1 ДЗМ" по адресу: Волоколамское ш., влд.63 (со сносом объектов по адресам: Волоколамское ш. д.63 стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13) (проектирование и строительство) |
| Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.М.Буянова ДЗМ" по адресу: ул. Бакинская, д.26 (со сносом объектов по адресам: Бакинская ул., д. 26, стр. 6, стр. 8) (проектирование и строительство) |
| Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "ГКБ им. М.Е.Жадкевича ДЗМ" по адресу: Можайское ш., д.14 (со сносом вертолетной площадки по адресу Можайское ш., д.14 и объектов по адресам Можайское ш., д.14, стр. 9, Можайское ш., д.14, стр.10) (понесенные завтраты) |
| Строительство нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В.Склифосовского по адресу: Центральный административный округ г. Москвы, Мещанский р-н, Большая Сухаревская пл., д. 3 |
| Строительство нового корпуса ГКБ им. В.П. Демихова по адресу: Юго-Восточный административный округ г. Москвы, р-н Текстильщики, ул. Шкулева, д. 4 |
| Строительство двух зданий по адресу: г. Москва, ул. Гамалеи, влд. 18 |
| 876 | **Реализация мероприятий по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы** | **02 В 04 00200 0902** |  |  |  | | |  | **10,2737** | |  | | |  |  |  |
| 877 | **Новомосковский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 878 | Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест с подъездной дорогой, г. Московский, ул. Радужная, влд. 23А | 1 | 005 003 001 | 653,3376 | 2016-2021 | | | 552,0021 |  | |  | | |  |  |  |
| 879 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 | | | 91,0618 | 10,2737 | |  | | |  |  |  |
| 880 | **Строительство объектов скорой медицинской помощи города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры"** | **02 В 11 00100** |  |  |  | | | **818,4501** | **440,0275** | | **2 395,4936** | | | **4 093,7235** | **1 881,0531** | **623,4534** |
| 881 | **7 подстанций скорой медицинской помощи,  в том числе:** | 1 |  |  |  | | | 818,4501 | 440,0275 | | 2 395,4936 | | | 4 093,7235 | 1 881,0531 | 623,4534 |
| Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест, коммунальная зона г. Щербинка (северная часть), пересечение ул. Маршала Савицкого и проектируемого пр-да № 728 (проектирование и строительство) |
| Подстанция скорой помощи на 6 машино-мест с центральным складом, р-н Царицыно, Пролетарский пр-кт, з/у 24/2/1 |
| Подстанция скорой медицинской помощи по адресу: Центральный административный округ г. Москвы, р-н Пресненский, ул. Большая Декабрьская, влд. 11 (Комплексное развитие территорий) |
| Подстанция скорой медицинской помощи по адресу: Юго-Восточный административный округ г. Москвы, р-н Выхино-Жулебино, ул. Хлобыстова, влд. 10-12 |
| Подстанция скорой медицинской помощи по адресу: Восточный административный округ г. Москвы, р-н Ивановское, ул. Прокатная, влд. 4 |
| Подстанция скорой медицинской помощи по адресу: Северо-Восточный административный округ г. Москвы, р-н Свиблово, ул. Сельскохозяйственная влд. 4, пр-д Русанова, влд. 2-6 (Комплексное развитие территорий) |
| Подстанция скорой медицинской помощи по адресу: Западный административный округ г. Москвы, р-н Тропарево-Никулино, Востряковское ш. (Комплексное развитие территорий) |
| 882 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | |  |  | | **92,0000** | | | **600,0000** | **760,2500** |  |
| 883 | **Реализация мероприятий по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы** | **02 В 04 00200 0902** |  |  |  | | |  |  | | **92,0000** | | | **600,0000** | **760,2500** |  |
| 884 | **Троицкий административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 885 | Подстанция скорой медицинской помощи на 10 машино-мест, р-н Вороново, Троицкий административный округ г.Москвы | 1 | 005 003 001 | 1 400,0000 | 2025-2027 | | |  |  | | 92,0000 | | | 600,0000 | 708,0000 |  |
| 886 | **Укрупненные мероприятия по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы, в том числе: пост скорой медицинской помощи на 2 машино-места, п.Курилово, пос.Щаповское, включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году** | **2** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | **52,2500** |  |
| 887 | **Департамент здравоохранения города Москвы** | **054** |  |  |  | | |  | **13 405,1610** | | **8 484,5055** | | | **11 166,9975** | **7 662,1522** |  |
| 888 | **Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы** | **02 В 01 00200 0901** |  |  |  | | |  | **13 405,1610** | | **8 484,5055** | | | **11 166,9975** | **7 662,1522** |  |
| 889 | **Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы"** |  |  |  |  | | |  | **13 405,1610** | | **8 484,5055** | | | **11 166,9975** | **7 662,1522** |  |
| 890 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 891 | Лечебный корпус на 500 коек на территории ГБУЗ "ГКБ № 1 им Н.И. Пирогова ДЗМ" по адресу: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 10 | 1 | 005 001 001 | 607,0394 | 2013-2025 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 892 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 536,8920 |  | | | 536,8920 |  | |  | | |  |  |  |
| 893 | Строительство лечебного корпуса на 164 койки "Блок А" (1-я очередь) |  |  | 70,1474 | 2022-2023 | | | 70,1474 |  | |  | | |  |  |  |
| 894 | Строительство лечебного корпуса на 336 коек "Блок Б" (2-я очередь) |  |  |  | 2022-2025 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 895 | Строительство пристройки ГБУЗ "ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ" для устройства вертикального транспорта, по адресу: г. Москва, ул. Яузская, влд. 11/6 (ул. Николоямская, д. 16-2) | 2 | 005 006 004 | 97,5128 | 2017-2025 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 896 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 8,8313 |  | |  | | |  |  |  |
| 897 | Строительство |  |  |  |  | | | 88,5206 | 0,1609 | |  | | |  |  |  |
| 898 | Строительство Флагманского центра ментального здоровья по адресу: г. Москва, Большой Предтеченский пер., д. 15/8, стр. 3 | 3 | 005 001 010 | 2 799,7800 | 2024-2027 | | |  | 28,1385 | | 153,6415 | | | 840,0000 | 1 778,0000 |  |
| 899 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 900 | Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ" по адресу: ул. Лобненская, влд. 10 | 4 | 005 001 001 | 3 976,4697 | 2016-2022 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 901 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 72,5291 |  | |  | | |  |  |  |
| 902 | Строительство |  |  |  |  | | | 3 635,5828 |  | |  | | |  |  |  |
| 903 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 268,3578 | | |  |  |  |
| 904 | Реконструкция с пристройкой лифтов объекта культурного наследия регионального значения корпуса № 2 ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ" по адресу: г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5, к.2 (реставрация) | 5 | 005 001 001 | 38,9300 | 2019-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 905 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 13,6207 |  | |  | | |  |  |  |
| 906 | Строительство |  |  |  |  | | | 24,8320 | 0,4773 | |  | | |  |  |  |
| 907 | Строительство вертолетной площадки на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ" по адресу: ул. Лобненская, влд. 10 | 6 | 005 001 001 | 136,6903 | 2021-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 908 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 7,0312 |  | |  | | |  |  |  |
| 909 | Строительство |  |  |  |  | | | 32,6626 | 96,9965 | |  | | |  |  |  |
| 910 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 911 | Корпус лучевой терапии ГБУЗ "ГКБ №57 им. Д.Д. Плетнева ДЗМ" (с отделением радионуклидной диагностики, отделением лучевой терапии в соответствии с требованиями №170-ФЗ от 21.11.1995 "Об использовании атомной энергии") по адресу: г. Москва, 11-я Парковая ул., д. 32 (со сносом объектов по адресам: 11-я Парковая ул., д. 32, стр. 7, 13) | 7 | 005 001 001 | 290,0925 | 2019-2022 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 912 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 81,5353 | 12,1272 | |  | | |  |  |  |
| 913 | Строительство |  |  |  |  | | | 196,4300 |  | |  | | |  |  |  |
| 914 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 915 | Строительство вертолетной площадки на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Бакинская, влд. 26 | 8 | 005 001 001 | 200,0000 | 2017-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 916 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 22,0745 | 1,0000 | |  | | |  |  |  |
| 917 | Строительство |  |  |  |  | | | 129,9254 |  | |  | | |  |  |  |
| 918 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 47,0001 | | |  |  |  |
| 919 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 920 | Травматолого-ортопедический корпус на территории ГБУЗ "ГКБ №31 им. академика Г.М. Савельевой ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 42 (со сносом объекта по адресу: ул. Лобачевского, д. 42, стр.2) | 9 | 005 001 001 | 6 925,3318 | 2019-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 921 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 93,2800 |  | |  | | |  |  |  |
| 922 | Строительство |  |  |  |  | | | 1 451,2342 | 4 799,3602 | |  | | |  |  |  |
| 923 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 581,4574 | | |  |  |  |
| 924 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 925 | Реконструкция с пристройкой пищеблока к ГКБ № 67, ул. Саляма Адиля, влд. 2/44, стр.9 | 10 | 005 001 001 | 30,5114 | 2015-2022 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 926 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 4,7632 |  | |  | | |  |  |  |
| 927 | Строительство |  |  |  |  | | | 25,7481 | 0,0001 | |  | | |  |  |  |
| 928 | Строительство многопрофильного комплекса на базе ГКБ № 52, ул. Пехотная, д.3 (со сносом старых объектов) | 11 | 005 001 001 | 31 348,3000 | 2022-2027 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 929 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 27,1318 | 127,6452 | | 98,3810 | | |  |  |  |
| 930 | Строительство (1 и 2 этап) |  |  |  |  | | | 94,0732 | 8 294,2551 | | 6 510,7466 | | | 10 326,9975 | 5 869,0696 |  |
| 931 | **Московская область** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 932 | Строительство газовой котельной ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница № 5 ДЗМ" по адресу: Московская обл., г.о. Чехов, с.Троицкое, д. 5 (со сносом старых объектов)(проектирование и строительство) | 12 | 005 001 001 | 340,2030 | 2022-2025 | | |  | 45,0000 | | 295,2030 | | |  |  |  |
| 933 | **Укрупненные мероприятия по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы** | **13** |  |  |  | | |  |  | | **529,7181** | | |  | **15,0826** |  |
| 934 | **Департамент капитального ремонта города Москвы** | **814** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 935 | **Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы** | **02 В 01 00200 0901** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 936 | Подземный двухуровневый гараж-стоянка для обеспечения лечебно-клинического корпуса ГКБ им. С.П. Боткина по адресу: Проектируемый пр-д №6368 (вблизи ул. Поликарпова) | 1 | 014 001 005 | 939,6105 | 2021-2024 | | | 939,6105 |  | |  | | |  |  |  |
| 937 | **Охрана здоровья матери и ребенка** | **02 Г 00 00000** |  |  |  | | |  | **830,4756** | | **6 954,0000** | | | **15 897,0000** | **22 419,8522** | **30 014,8938** |
| 938 | **Департамент здравоохранения города Москвы** | **054** |  |  |  | | |  | **830,4756** | | **6 954,0000** | | | **15 897,0000** | **22 419,8522** | **30 014,8938** |
| 939 | **Реализация мероприятий по развитию медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в области материнства и детства** | **02 Г 05 00200 0901** |  |  |  | | |  | **830,4756** | | **6 954,0000** | | | **15 897,0000** | **22 419,8522** | **30 014,8938** |
| 940 | **Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы"** |  |  |  |  | | |  | **830,4756** | | **6 954,0000** | | | **15 897,0000** | **22 419,8522** | **30 014,8938** |
| 941 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 942 | Строительство перинатального центра с Центром женского здоровья на территории ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, по адресу: Ленинский пр-кт, д. 10, к. 10 | 1 | 005 001 005 | 7 990,0000 | 2024-2028 | | |  |  | | 204,0000 | | | 2 397,0000 | 2 258,0000 | 3 131,0000 |
| 943 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 944 | Строительство многопрофильного комплекса ГБУЗ "ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ" по адресу: г. Москва, ул. Алябьева, д.7/33 (со сносом старых объектов) (проектирование и строительство 1 и 2 этап) | 2 | 005 001 005 | 67 500,0000 | 2023-2028 | | |  | 204,2540 | | 6 750,0000 | | | 13 500,0000 | 20 161,8522 | 26 883,8938 |
| 945 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 946 | Неонатальный корпус на 76 коек и консультативно-диагностический центр на 150 посещений в смену на территории Филиала ГБУЗ "ГКБ №31 им. академика Г.М. Савельевой ДЗМ" (Родильный дом № 4) по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, влд.3 | 3 | 005 001 005 | 3 278,4284 | 2016-2023 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 947 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 71,3341 |  | |  | | |  |  |  |
| 948 | Строительство |  |  |  |  | | | 2 580,8727 |  | |  | | |  |  |  |
| 949 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 | | |  | 626,2216 | |  | | |  |  |  |
| 950 | **"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")"** | **03 0 00 00000** |  |  |  | | |  | **37 699,4774** | | **60 266,3003** | | | **107 272,7143** | **108 501,1467** | **81 948,3565** |
| 951 | **Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры"** | **03 А 02 06600** |  |  |  | | |  | **16 164,7456** | | **21 469,9222** | | | **29 861,0540** | **25 769,0786** | **13 733,3434** |
| 952 | **Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов"** | **03 А 02 06600** |  |  |  | | |  | **5 800,6054** | |  | | |  |  |  |
| 953 | **Реализация комплекса мер по развитию профессиональных образовательных организаций с привлечением автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры»** | **03 Б 08 00000** |  |  |  | | |  | **156,5670** | | **1 800,0000** | | | **12 700,0000** | **16 753,6000** | **10 330,4000** |
| 954 | **Средства софинансирования КП УГС  (ДОУ, школы и пристройки к школам)** |  |  |  |  | | |  | **234,4645** | | **961,1155** | | | **9,5743** | **8,1446** | **20,0565** |
| 955 | **Средства софинансирования КП УГС  (колледжи)** |  |  |  |  | | |  | **211,4000** | | **175,0000** | | |  |  |  |
| 956 | **Общее образование** | **03 А 00 00000** |  |  |  | | |  | **15 383,1594** | | **28 696,3781** | | | **46 849,0603** | **44 346,2681** | **36 627,0131** |
| 957 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **11 558,9081** | | **20 245,0014** | | | **35 037,9297** | **34 433,7909** | **23 208,9267** |
| 958 | **Средства софинансирования, всего** |  |  |  |  | | |  | **234,4645** | | **961,1155** | | | **9,5743** | **8,1446** | **20,0565** |
| 959 | **Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории** | **03 А 02 06700 0701** |  |  |  | | |  | **1 916,0555** | | **4 276,9534** | | | **4 181,6016** | **6 691,1184** | **31,2155** |
| 960 | **Средства софинансирования (ДОУ)** |  |  |  |  | | |  | **52,3098** | | **103,6567** | | |  | **6,7052** | **15,8565** |
| 961 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 962 | Дошкольное здание на 200 мест, на месте сноса жилого дома по адресу: Госпитальный вал, д. 3, к. 1, р-н Басманный | 1 | 008 001 001 | 910,8700 | 2024-2026 | | |  | 193,1400 | | 485,1400 | | | 220,7900 |  |  |
| 963 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | 11,8000 |  |
| 964 | Дошкольное здание на 125 мест на месте сноса здания по адресу: ул. Леснорядская, д. 14/16, р-н Красносельский  (передача в МФР) | 2 | 008 001 001 | 14,1000 | 2024-2027 | | |  | 14,1000 | |  | | |  |  |  |
| 965 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 966 | ДОУ на 300 мест, р-н Молжаниновский, ул. Синявинская, влд. 11 (участок № 2) | 3 | 008 001 001 | 305,3427 | 2014-2018 | | | 302,0514 |  | |  | | |  |  |  |
| 967 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2024 | | |  | 3,2913 | |  | | |  |  |  |
| 968 | ДОУ на 150 мест с группой кратковременного пребывания на 20 мест, р-н Западное Дегунино, мкр. 11-11А | 4 | 008 001 001 | 333,7220 | 2014-2019 | | | 331,0532 |  | |  | | |  |  |  |
| 969 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2025 | | |  | 2,3688 | | 0,3000 | | |  |  |  |
| 970 | ДОУ на 125 мест, р-н Хорошевский, Хорошевское ш., влд. 38А | 5 | 008 001 001 | 472,6326 | 2015-2023 | | | 459,0994 |  | |  | | |  |  |  |
| 971 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 456,8014 |  | | | 456,8014 |  | |  | | |  |  |  |
| 972 | Оплата выполненных работ |  |  | 10,2332 | 2024 | | |  | 10,2332 | |  | | |  |  |  |
| 973 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 2,2980 |  | | | 2,2980 |  | |  | | |  |  |  |
| 974 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,3000 | 2024 | | |  | 3,3000 | |  | | |  |  |  |
| 975 | ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1383, р-н Бескудниковский, ул. Дубнинская, д. 9 | 6 | 008 001 001 | 1 227,0000 | 2021-2024 | | | 572,4284 |  | |  | | |  |  |  |
| 976 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 922,3395 |  | | | 439,8629 | 482,4766 | |  | | |  |  |  |
| 977 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 71,6049 | 2025 | | |  |  | | 71,6049 | | |  |  |  |
| 978 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 135,0554 |  | | | 132,5655 | 2,4899 | |  | | |  |  |  |
| 979 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 98,0002 | 2025 | | |  |  | | 98,0002 | | |  |  |  |
| 980 | Здание дошкольных групп максимальной вместимости (не менее 250 мест) на месте сноса здания по адресу: ул. Базовская, д. 26а, стр. 1, р-н Западное Дегунино (передача в МФР) | 7 | 008 001 001 | 40,0000 | 2024-2027 | | |  | 40,0000 | |  | | |  |  |  |
| 981 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 982 | ДОУ на 200 мест, р-н Марьина Роща,  ул. Шереметьевская, влд. 39  (на месте сноса жилого дома) | 8 | 008 001 001 | 375,2494 | 2014-2020 | | | 371,6909 |  | |  | | |  |  |  |
| 983 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 107,4308 |  | | | 107,4308 |  | |  | | |  |  |  |
| 984 | Строительство | 03 1 5059 |  | 80,0000 |  | | | 80,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 985 | Оплата выполненных работ |  |  | 2,9248 | 2021-2025 | | | 2,8366 | 0,0280 | | 0,0602 | | |  |  |  |
| 986 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 170,9698 |  | | | 170,9698 |  | |  | | |  |  |  |
| 987 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 13,9240 | 2021-2025 | | | 10,4537 |  | | 3,4703 | | |  |  |  |
| 988 | ДОУ на 225 мест, р-н Северный, Челобитьевское ш., влд. 4 | 9 | 008 001 001 | 310,7758 | 2014-2019 | | | 310,3252 |  | |  | | |  |  |  |
| 989 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 195,1033 |  | | | 195,1033 |  | |  | | |  |  |  |
| 990 | Строительство | 03 1 5059 |  | 70,0000 |  | | | 70,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 991 | Оплата выполненных работ |  |  | 1,7733 | 2020-2024 | | | 1,4355 | 0,3378 | |  | | |  |  |  |
| 992 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 35,8635 |  | | | 35,8635 |  | |  | | |  |  |  |
| 993 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 8,0357 | 2021-2024 | | | 7,9229 | 0,1128 | |  | | |  |  |  |
| 994 | ДОУ на 200 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 16А | 10 | 008 001 001 | 310,1423 | 2016-2019 | | | 304,9852 |  | |  | | |  |  |  |
| 995 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2024 | | |  | 5,1571 | |  | | |  |  |  |
| 996 | Дошкольное здание на 125 мест на месте сноса жилого дома по адресу: ул. Ботаническая, д. 37б, р-н Марфино (оплата) | 11 | 008 001 001 | 8,2005 | 2024 | | |  | 8,2005 | |  | | |  |  |  |
| 997 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 998 | ДОУ на 125 мест, р-н Соколиная Гора,  ул. Мироновская, возле д. 46 | 12 | 008 001 001 | 477,7665 | 2019-2023 | | | 429,7992 |  | |  | | |  |  |  |
| 999 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 245,2950 |  | | | 245,2950 |  | |  | | |  |  |  |
| 1000 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 40,6000 | 2024-2028 | | |  | 9,3845 | |  | | |  |  | 31,2155 |
| 1001 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 184,5042 |  | | | 184,5042 |  | |  | | |  |  |  |
| 1002 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 7,3673 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 7,3673 |
| 1003 | ДОУ на 300 мест, р-н Измайлово, Сиреневый б-р, влд. 4 | 13 | 008 001 001 | 1 200,0013 | 2023-2024 | | | 851,3126 | 240,7887 | |  | | |  |  |  |
| 1004 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 107,9000 | | |  |  |  |
| 1005 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1006 | ДОУ на 200 мест, р-н Рязанский, ул. Васильцовский Стан, влд. 8 | 14 | 008 001 001 | 248,4718 | 2014-2017 | | | 244,6748 |  | |  | | |  |  |  |
| 1007 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 | | |  | 0,2970 | | 3,5000 | | |  |  |  |
| 1008 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 4 | 15 | 008 001 001 | 437,7699 | 2015-2018 | | | 430,7206 |  | |  | | |  |  |  |
| 1009 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 | | |  | 7,0493 | |  | | |  |  |  |
| 1010 | ДОУ на 150 мест, р-н Некрасовка, кв-л 7 | 16 | 008 001 001 | 297,6452 | 2015-2019 | | | 292,6815 |  | |  | | |  |  |  |
| 1011 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 154,8862 |  | | | 154,8862 |  | |  | | |  |  |  |
| 1012 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 3,8805 | 2021-2024 | | | 1,6944 | 2,1861 | |  | | |  |  |  |
| 1013 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 108,4593 |  | | | 108,4593 |  | |  | | |  |  |  |
| 1014 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 30,4192 | 2020-2025 | | | 27,6416 | 0,5914 | | 2,1862 | | |  |  |  |
| 1015 | ДОУ на 225 мест, р-н Некрасовка, кв-л 10 | 17 | 008 001 001 | 287,3698 | 2016-2018 | | | 285,7405 |  | |  | | |  |  |  |
| 1016 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2025 | | |  |  | | 1,6293 | | |  |  |  |
| 1017 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 11  (участок 2) | 18 | 008 001 001 | 485,0704 | 2016-2020 | | | 480,3755 |  | |  | | |  |  |  |
| 1018 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 | | |  |  | | 4,6949 | | |  |  |  |
| 1019 | ДОУ на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 13 | 19 | 008 001 001 | 925,9332 | 2016-2022 | | | 909,0905 |  | |  | | |  |  |  |
| 1020 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 794,9009 |  | | | 794,9009 |  | |  | | |  |  |  |
| 1021 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 48,8236 | 2023-2024 | | | 38,0680 | 10,7556 | |  | | |  |  |  |
| 1022 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 69,7755 |  | | | 69,7755 |  | |  | | |  |  |  |
| 1023 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 12,4332 | 2023-2024 | | | 6,3461 | 6,0871 | |  | | |  |  |  |
| 1024 | ДОУ на 275 мест с бассейном,  р-н Некрасовка, кв-л 17 | 20 | 008 001 001 | 759,0912 | 2017-2022 | | | 746,7833 |  | |  | | |  |  |  |
| 1025 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 437,7393 |  | | | 437,7393 |  | |  | | |  |  |  |
| 1026 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 72,0329 | 2023-2024 | | | 69,3297 | 2,7032 | |  | | |  |  |  |
| 1027 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 235,3159 |  | | | 235,3159 |  | |  | | |  |  |  |
| 1028 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 14,0031 | 2023-2024 | | | 4,3984 | 9,6047 | |  | | |  |  |  |
| 1029 | ДОУ на 300 мест с бассейном, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 21 | 008 001 001 | 726,1894 | 2017-2022 | | | 713,1928 |  | |  | | |  |  |  |
| 1030 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 340,1988 |  | | | 340,1988 |  | |  | | |  |  |  |
| 1031 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 32,0000 | 2023 | | | 32,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 1032 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 340,4041 |  | | | 340,4041 |  | |  | | |  |  |  |
| 1033 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 13,5865 | 2023-2024 | | | 0,5899 | 12,9966 | |  | | |  |  |  |
| 1034 | ДОУ на 225 мест, р-н Некрасовка, кв-л 14 | 22 | 008 001 001 | 464,2303 | 2017-2022 | | | 456,0251 |  | |  | | |  |  |  |
| 1035 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 167,7888 |  | | | 167,7888 |  | |  | | |  |  |  |
| 1036 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 288,2363 |  | | | 288,2363 |  | |  | | |  |  |  |
| 1037 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 8,2052 | 2024-2027 | | |  | 1,5000 | |  | | |  | 6,7052 |  |
| 1038 | Здание дошкольной образовательной организации на 250 мест, р-н Нижегородский, Рязанский пр-кт, влд. 2 | 23 | 008 001 001 | 1 002,1400 | 2023-2026 | | | 27,6448 | 320,8086 | | 453,6866 | | | 200,0000 |  |  |
| 1039 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1040 | Реконструкция объекта незавершенного строительства Дошкольное отделение на 225 мест (с группой кратковременного пребывания на 20 мест) ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 978, р-н Нагатино-Садовники, Варшавское ш., влд. 49, к. 2 (на месте сноса здания действующего ДОУ № 64) | 24 | 008 001 001 | 615,6813 | 2012-2020 | | | 612,4753 |  | |  | | |  |  |  |
| 1041 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  | 300,6372 |  | | | 300,6372 |  | |  | | |  |  |  |
| 1042 | Строительство (оплата выполненных работ) |  |  | 15,8082 | 2021-2024 | | | 12,6022 | 3,2060 | |  | | |  |  |  |
| 1043 | Строительство | 03 1 5059 |  | 70,0000 |  | | | 70,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 1044 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 202,5482 |  | | | 202,5482 |  | |  | | |  |  |  |
| 1045 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 26,6877 | 2021-2023 | | | 26,6877 |  | |  | | |  |  |  |
| 1046 | ДОУ на 125 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР. 2 этап. Строительство ДОУ на 125 мест | 25 | 008 001 001 | 429,6342 | 2016-2023 | | | 389,5978 |  | |  | | |  |  |  |
| 1047 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2027 | | |  | 11,1013 | |  | | |  | 28,9351 |  |
| 1048 | ДОУ на 125 мест, р-н Южное Чертаново,  ул. Кировоградская, влд. 25, стр. 1, 2 | 26 | 008 001 001 | 442,2185 | 2016-2023 | | | 386,0601 |  | |  | | |  |  |  |
| 1049 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 176,0578 |  | | | 176,0578 |  | |  | | |  |  |  |
| 1050 | Оплата выполненных работ |  |  | 32,0419 | 2024 | | |  | 32,0419 | |  | | |  |  |  |
| 1051 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 210,0023 |  | | | 210,0023 |  | |  | | |  |  |  |
| 1052 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 24,1165 | 2024-2028 | | |  | 15,6273 | |  | | |  |  | 8,4892 |
| 1053 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1054 | ДОУ на 350 мест, р-н Захарьино, к. 23, 25,  мкр. 1 | 27 | 008 001 001 | 463,6014 | 2013-2016 | | | 461,6506 |  | |  | | |  |  |  |
| 1055 | Строительство | 03 А 02 06700 0701 |  |  |  | | | 361,6506 |  | |  | | |  |  |  |
| 1056 | Строительство | 03 1 5059 |  |  |  | | | 100,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 1057 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2017-2024 | | |  | 1,9508 | |  | | |  |  |  |
| 1058 | Подъездная дорога к ДОУ по адресу: г. Москва, р-н Захарьино, к. 23, 25 и к школе по адресу: г. Москва, мкр. Захарьино, р-н Южное Бутово | 28 | 015 001 001 | 224,7140 | 2016-2019 | | | 221,4644 |  | |  | | |  |  |  |
| 1059 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2025 | | |  | 3,1514 | | 0,0982 | | |  |  |  |
| 1060 | Дошкольное здание на 200 мест на месте сноса жилого дома по адресу: ул. Краснолиманская, д. 27, р-н Южное Бутово | 29 | 008 001 001 | 936,0000 | 2024-2026 | | |  | 260,3000 | | 348,1000 | | | 317,6000 |  |  |
| 1061 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 10,0000 |  |
| 1062 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1063 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1064 | ДОУ на 250 на территории Рождествено, р-н Митино | 30 | 008 001 001 | 1 002,1400 | 2023-2026 | | | 7,4598 | 231,3920 | | 663,2882 | | | 100,0000 |  |  |
| 1065 | **Зеленоградский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1066 | ДОУ на 200 мест, р-н Крюково, мкр. 16 | 31 | 008 001 001 | 280,6415 | 2016-2019 | | | 275,6293 |  | |  | | |  |  |  |
| 1067 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2024 | | |  | 5,0122 | |  | | |  |  |  |
| 1068 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству дошкольных образовательных организаций:** | 32 |  |  |  | | |  | **14,5936** | | **2 136,9511** | | | **3 343,2116** | **6 640,3833** |  |
| Дошкольное здание на 200 мест на месте сноса дошкольного здания по адресу: ул. Амурская, д. 72, зона 23, р-н Гольяново |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 350 мест, р-н Метрогородок |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 200 мест на месте сноса дошкольного здания по адресу: ул. Николая Химушина, д. 17А, р-н Метрогородок |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 250 мест, зона 28.1, р-н Перово |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 175 мест, зона 11.1, р-н Северное Измайлово |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 100 мест, р-н Соколиная Гора |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 225 мест, р-н Измайлово |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 125 мест, зона 74.1, р-н Северное Измайлово |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 150 мест, зона 10, р-н Можайский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 350 мест на месте сноса существующего дошкольного здания по адресу:Ленинский пр-кт, д. 118, зона 23, р-н Проспект Вернадского |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 230 мест, зона 3, р-н Солнцево |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 150 мест, зона 23.1, р-н Бескудниковский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 125 мест, р-н Коптево |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 275 мест на месте сноса дошкольного здания по адресу: Астрадамский пр-д, д. 4, к. 1, р-н Тимирязевский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 125 мест, р-н Останкинский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 250 мест, зона 5.1, р-н Свиблово |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 175 мест на месте сноса существующего школьного здания по адресу: ул. Кондратюка, д. 5, зона 13.1, р-н Останкинский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 150 мест, р-н Хорошево-Мневники |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 100 мест по адресу: ул. Щукинская, влд. 7, ул. Сосновая, влд. 8, р-н Щукино |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 250 мест, р-н Южное Бутово |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 150 мест, р-н Зюзино |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 200 мест, зона 6.1, р-н Котловка |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 150 мест, зона 17.1, р-н Черемушки |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 250 мест на месте сноса существующего отселенного дошкольного здания 1936 года постройки по адресу: ул. Трифоновская, влд. 31а, р-н Мещанский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 150 мест, р-н Коптево |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольная образовательная организация на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 15 (участок 15-4) |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 150 мест, р-н Нижегородский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 250 мест на месте сноса существующего школьного здания по адресу: ул. Окская, д. 14, к. 3, зона 9.1, р-н Кузьминки |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| ДОУ на 150 мест, р-н Котловка, ул. Дмитрия Ульянова, влд. 42б |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| ДОУ на 200 мест, Комплексное развитие территории "Зюзино" (ул. Одесская, влд. 4-6), р-н Зюзино |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 150 мест, зона 9, р-н Можайский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 300 мест на месте сноса существующего дошкольного здания по адресу: ул. Удальцова, д. 31, зона 19, р-н Проспект Вернадского |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 350 мест на территории существующей образовательной организации, ул. Маршала Тухачевского, д. 58, к. 2, зона 17.2, р-н Хорошево-Мневники |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| ДОУ на 225 мест, р-н Хорошево-Мневники,  в границах Транспортно-пересадочного узла "Мневники" |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание дошкольных групп на 275 мест, р-н Некрасовка, кв-л 9 |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 250 мест (со сносом нежилого здания по адресу: пр-кт 40 лет Октября, д. 4, к. 3) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: р-н Люблино, мкр. А,Б,Г,Е зона № 25.1 |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 175 мест на месте сноса существующего ДОУ (3-й Павелецкий пр-д , д. 7А), р-н Даниловский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 300 мест, р-н Филевский Парк, кв-л 51, ул. Сеславинская, д. 24, к. 2 |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 200 мест, р-н Фили-Давыдково, Славянский б-р, влд. 9, к. 3 (со сносом жилого дома по адресу: Славянский б-р, д. 9, к. 3) |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 125 мест на месте сноса жилого дома по адресу: ул. Ботаническая, д. 37б, р-н Марфино |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| ДОУ на 250 мест, р-н Фили-Давыдково, ул. Давыдковская, влд. 2а |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| ДОУ на 250 мест, р-н Фили-Давыдково, ул. Давыдковская, влд. 2б |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Дошкольное здание на 200 мест на месте сноса жилого дома по адресу: ул. Волочаевская, д. 17А и существующего детского сада "Сказка" (ГБОУ школа № 1228 Лефортово) по адресу: ул. Волочаевская, д. 21, р-н Лефортово |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1069 | **Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры"** | **03 А 02 06600** |  |  |  | | | **6 687,7443** | **2 891,9722** | | **2 852,0196** | | | **2 030,2973** | **1 436,0395** | **627,1534** |
| 1070 | ДОУ на 150 мест, р-н Аэропорт, ул. Верхняя Масловка, 29А | 1 |  |  |  | | | 6 687,7443 | 2 891,9722 | | 2 852,0196 | | | 2 030,2973 | 1 436,0395 | 627,1534 |
| ДОУ на 140 мест, р-н Бирюлево Восточное,  ул. 6-я Радиальная, влд. 7 | 2 |
| ДОУ на 320 мест, р-н Бирюлево Восточное,  ул. 6-я Радиальная, влд. 7 | 3 |
| ДОУ на 200 мест, р-н Ховрино, ул. Левобережная, влд. 4 и 4а (участок № 2) (строительство) | 4 |
| ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса здания ДОУ, р-н Ховрино, ул. Петрозаводская, д. 28А (строительство) | 5 |
| ДОУ на 350 мест с бассейном, р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и  ул. Дуговая | 6 |
| ДОУ на 225 мест, р-н Хорошево-Мневники,  в границах ТПУ "Мневники" | 7 |
| ДОУ на 125 мест, р-н Хорошево-Мневники,  в границах ТПУ "Мневники" | 8 |
| ДОУ на 350 мест с бассейном, д. Ватутинки,  пос. Десёновское | 9 |
| ДОУ на 150 мест по адресу: пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки | 10 |
| Здание для размещения дошкольных групп на 150 мест на месте сноса неиспользуемого здания, р-н Тимирязевский, ул. Астрадамская, д. 15, к. 2 | 11 |
| Здание дошкольных групп на 225 мест на месте сноса здания, р-н Пресненский, Стрельбищенский пер., влд. 14 | 12 |
| Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в р-не Молжаниновский | 13 |
| ДОУ на 300 мест, р-н Выхино-Жулебино, мкр. 136 (со сносом нежилого здания по адресу: Сормовская ул., д. 17, к. 8) | 14 |
| ДОУ на 350 мест, р-н Нижегородский, кв. 78,79,80 (передача в МФР) | 15 |
| ДОУ на 250 мест, р-н Гольяново, ул. Амурская, влд. 1 | 16 |
| Дошкольное здание не менее 200 мест, р-н Очаково-Матвеевское,  ул. Большая Очаковская, з/у 40/12 | 17 |
| Дошкольное здание на 200 мест, р-н Солнцево, ул. Родниковая, влд. 5а | 18 |
| Дошкольное здание на 200 мест, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 7, р-н Печатники (передача в МФР) | 19 |
| Дошкольное здание на 350 мест, Нагатинская пойма, проектируемый пр-д 4062, влд. 6, р-н Даниловский | 20 |
| ДОУ на 250 мест, Индустриальный кластер "Калибр", р-н Останкинский | 21 |
| ДОУ на 350 мест, р-н Ярославский, Комплексное развитие территории "Северянин" | 22 |
| 1071 | **Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории** | **03 А 02 06700 0702** |  |  |  | | |  | **9 642,8526** | | **15 968,0480** | | | **30 856,3281** | **27 742,6725** | **23 177,7112** |
| 1072 | **Средства софинансирования (школы и пристройки к школам)** |  |  |  |  | | |  | **182,1547** | | **857,4588** | | | **9,5743** | **1,4394** | **4,2000** |
| 1073 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1074 | **Пристройки к школам:** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1075 | Учебный корпус на 300 мест, ул. Подвойского, влд. 2 | 1 | 008 001 002 | 1 178,6520 | 2015-2022 | | | 1 178,6493 |  | |  | | |  |  |  |
| 1076 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 724,1350 |  | | | 724,1350 |  | |  | | |  |  |  |
| 1077 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 73,0349 | 2023-2024 | | | 73,0322 | 0,0027 | |  | | |  |  |  |
| 1078 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 362,9880 |  | | | 362,9880 |  | |  | | |  |  |  |
| 1079 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 18,4941 | 2023 | | | 18,4941 |  | |  | | |  |  |  |
| 1080 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса здания школы, Причальный пр-д, влд. 7, стр. 1, стр. 1/1 | 2 | 008 001 003 | 1 625,0510 | 2016-2025 | | | 983,4030 |  | |  | | |  |  |  |
| 1081 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1 545,7356 |  | | | 977,6251 | 329,0345 | | 239,0760 | | |  |  |  |
| 1082 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 79,3154 |  | | | 5,7779 | 0,0375 | | 73,5000 | | |  |  |  |
| 1083 | Учебный корпус на 300 мест (на месте сноса существующего здания школы), р-н Пресненский, Б. Тишинский пер., д. 39 | 3 | 008 001 003 | 1 398,7538 | 2018-2025 | | | 789,3289 |  | |  | | |  |  |  |
| 1084 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1 293,8025 |  | | | 780,6070 | 388,6563 | | 124,5392 | | |  |  |  |
| 1085 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 104,9513 |  | | | 8,7219 | 0,9294 | | 95,3000 | | |  |  |  |
| 1086 | Школьное здание на 1100 мест на месте сноса зданий по адресам: Большая Переяславская ул., д.1, стр.1; пер. Астраханский, д.24, стр.4, р-н Мещанский | 4 | 008 001 003 | 6 050,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 250,0000 | | | 3 000,0000 | 1 000,0000 | 1 800,0000 |
| 1087 | Школьное здание на 1000 мест на месте сноса здания по адресу: пр-д Елоховский, д.1, стр. 5, стр. 6, р-н Басманный | 5 | 008 001 003 | 5 500,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 250,0000 | | | 2 000,0000 | 1 757,8700 | 1 492,1300 |
| 1088 | Школьное здание на 1700 мест на месте сноса зданий по адресам: Достоевского ул., д. 25, стр. 1; Достоевского ул., з/у 31/1, р-н Тверской | 6 | 008 001 003 | 9 350,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 150,0000 | | | 1 200,0000 | 2 500,0000 | 5 500,0000 |
| 1089 | Школьное здание на 1700 мест на месте сноса зданий по адресам: Большой Факельный пер., д. 23, стр. 1-1А, Добровольческая ул., д. 28, стр. 1, р-н Таганский | 7 | 008 001 003 | 9 350,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 150,0000 | | | 1 200,0000 | 2 500,0000 | 5 500,0000 |
| 1090 | Школьное здание на 1100 мест на месте сноса здания по адресам: Большой Кондратьевский пер., д. 3, д. 5, р-н Пресненский | 8 | 008 001 003 | 6 050,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 150,0000 | | | 1 200,0000 | 1 500,0000 | 3 200,0000 |
| 1091 | Здание образовательной организации максимальной вместимости (не менее 675 мест) на месте сноса существующего школьного здания по адресу: ул. Климашкина, д. 13б, стр. 1, р-н Пресненский | 9 | 008 001 003 | 3 712,5000 | 2025-2028 | | |  |  | | 150,0000 | | | 1 200,0000 | 1 035,2900 | 1 327,2100 |
| 1092 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1093 | Школа на 1900 мест, р-н Левобережный, мкр. 1 Б, к. 24 | 10 | 008 001 003 | 2 621,8556 | 2016-2021 | | | 2 621,8276 |  | |  | | |  |  |  |
| 1094 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 | | |  | 0,0280 | |  | | |  |  |  |
| 1095 | **Пристройки к школам:** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1096 | Учебный корпус на 400 мест, р-н Западное Дегунино, влд. 15 | 11 | 008 001 002 | 1 450,0000 | 2016-2024 | | | 982,8213 |  | |  | | |  |  |  |
| 1097 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1 190,2748 |  | | | 936,4237 | 253,8511 | |  | | |  |  |  |
| 1098 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 143,5662 | 2025 | | |  |  | | 143,5662 | | |  |  |  |
| 1099 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 47,6619 |  | | | 46,3976 | 1,2643 | |  | | |  |  |  |
| 1100 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 68,4971 | 2025 | | |  |  | | 68,4971 | | |  |  |  |
| 1101 | Учебный корпус на 350 мест к ГБОУ СОШ № 597, р-н Ховрино, ул. Петрозаводская, влд. 19А | 12 | 008 001 002 | 661,5188 | 2016-2021 | | | 659,9088 |  | |  | | |  |  |  |
| 1102 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 | | |  |  | | 1,6100 | | |  |  |  |
| 1103 | Экспериментальный учебный корпус на 250 мест к ГБОУ СОШ № 771, р-н Дмитровский, ул. Софьи Ковалевской, влд. 8А/1 | 13 | 008 001 002 | 771,8097 | 2016-2022 | | | 758,9091 |  | |  | | |  |  |  |
| 1104 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 | | |  | 12,9006 | |  | | |  |  |  |
| 1105 | Учебный корпус на 300 мест, р-н Коптево, 4-й Новомихалковский пр-д, влд. 9А (на территории ГБОУ гимназия № 1576 СПш № 212 им. В. Н. Волкова) | 14 | 008 001 002 | 1 283,6000 | 2017-2026 | | | 109,6491 |  | |  | | |  |  |  |
| 1106 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1 260,6000 |  | | | 108,8215 | 337,0000 | | 658,8785 | | | 155,9000 |  |  |
| 1107 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 23,0000 |  | | | 0,8276 |  | | 22,1724 | | |  |  |  |
| 1108 | Учебный корпус на 400 мест с дошкольным отделением старшего возраста, обучающихся по экспериментальной программе на 50 мест (на месте сноса существующего здания ДОУ), р-н Аэропорт, ул. Константина Симонова, влд. 3, стр. 1 | 15 | 008 001 002 | 1 087,6367 | 2016-2023 | | | 1 042,9296 |  | |  | | |  |  |  |
| 1109 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 404,4515 |  | | | 404,4515 |  | |  | | |  |  |  |
| 1110 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 44,7071 | 2024-2027 | | |  | 25,1769 | |  | | |  |  | 19,5302 |
| 1111 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 638,4781 |  | | | 638,4781 |  | |  | | |  |  |  |
| 1112 | Учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест на месте сноса здания ДОУ, р-н Левобережный, ул. Смольная, влд. 61а | 16 | 008 001 002 | 1 161,0194 | 2016-2022 | | | 1 156,7628 |  | |  | | |  |  |  |
| 1113 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 486,2283 |  | | | 486,2283 |  | |  | | |  |  |  |
| 1114 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 655,4002 |  | | | 655,4002 |  | |  | | |  |  |  |
| 1115 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 19,3909 | 2023-2027 | | | 15,1343 | 4,2566 | |  | | |  |  |  |
| 1116 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1117 | Снос и новое строительство здания ГБОУ гимназия № 1518 (школа № 271) на 550 мест, р-н Останкинский, ул. Цандера, д. 3 (на месте сноса существующего здания) | 17 | 008 001 003 | 1 036,1563 | 2015-2021 | | | 1 035,3927 |  | |  | | |  |  |  |
| 1118 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 487,9009 |  | | | 487,9009 |  | |  | | |  |  |  |
| 1119 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 123,8440 | 2022-2026 | | | 123,0804 |  | |  | | | 0,7636 |  |  |
| 1120 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 346,0686 |  | | | 346,0686 |  | |  | | |  |  |  |
| 1121 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 78,3428 | 2022 | | | 78,3428 |  | |  | | |  |  |  |
| 1122 | Школа на 900 мест, Дмитровское ш., влд. 167, к. 14А | 18 | 008 001 003 | 1 485,1336 | 2016-2020 | | | 1 460,8767 |  | |  | | |  |  |  |
| 1123 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1 460,8767 |  | | | 1 460,8767 |  | |  | | |  |  |  |
| 1124 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 24,2569 | 2024 | | |  | 24,2569 | |  | | |  |  |  |
| 1125 | Школа на 550 мест, р-н Свиблово, пр-д Русанова, к. 50 (участок 80) | 19 | 008 001 003 | 2 167,9347 | 2019-2025 | | | 520,1236 |  | |  | | |  |  |  |
| 1126 | Средства бюджета города Москвы (проектироование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 2 010,0000 |  | | | 505,2067 | 1 002,4165 | | 502,3768 | | |  |  |  |
| 1127 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 50,0000 | 2026 | | |  |  | |  | | | 50,0000 |  |  |
| 1128 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 107,9347 |  | | | 14,9169 | 0,0831 | | 92,9347 | | |  |  |  |
| 1129 | Школьное здание на 1000 мест, Алтуфьевское ш., влд. 53, р-н Алтуфьевский | 20 | 008 001 003 | 3 840,9100 | 2024-2027 | | |  | 100,3000 | | 1 056,8700 | | | 1 865,5136 | 818,2264 |  |
| 1130 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1131 | Школьное здание на 2200 мест на месте сноса зданий по адресам: ул. Главная, д. 9А, ул. Главная, д. 13, ул. Главная, д. 13, стр. 2, ул. Главная, д. 13, стр. 3, ул. 9 Мая, д. 13 и жилого дома по адресу: ул. Главная, д. 15А, р-н Восточный. Этап 1. Строительство школьного здания на 1 000 мест на месте сноса существующих нежилых зданий по адресам: ул. Главная, д. 13, стр. 3 и д. 13, стр. 2 и жилого дома по адресу: ул. Главная, д. 15А с размещением спортивного ядра на прилегающей территории на месте сноса нежилого здания по адресу: ул. 9 Мая, д. 13 | 21 | 008 001 003 | 4 100,0000 | 2024-2027 | | |  | 25,0200 | | 1 342,0991 | | | 2 380,5162 | 352,3647 |  |
| 1132 | Школьное здание на 2200 мест на месте сноса зданий по адресам: ул. Главная, д. 9А, ул. Главная, д. 13, ул. Главная, д. 13, стр. 2, ул. Главная, д. 13, стр. 3, ул. 9 Мая, д. 13 и жилого дома по адресу: ул. Главная, д. 15А, р-н Восточный. Этап 2. Строительство образовательного корпуса на 1 200 мест на месте сноса существующих школьных зданий по адресам: ул. Главная, д. 9А и д. 13 | 22 | 008 001 003 | 4 922,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 50,0000 | | | 500,0000 | 1 500,0000 | 2 872,0000 |
| 1133 | Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), р-н Гольяново, ул. Амурская, влд. 1, зона 3.8, 3.9 | 23 | 008 001 003 | 5 843,5000 | 2023-2026 | | | 1 227,2959 | 2 268,6479 | | 1 087,2277 | | | 1 009,7577 |  |  |
| 1134 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 250,5708 |  |
| 1135 | **Пристройки к школам:** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1136 | БНК на 300 мест к школе №423, р-н Перово, кв-л 30-31, Федеративный пр-кт, д. 1а | 24 | 008 001 002 | 448,7815 | 2007-2020 | | | 443,7645 |  | |  | | |  |  |  |
| 1137 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 432,5652 |  | | | 432,5652 |  | |  | | |  |  |  |
| 1138 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 13,3361 | 2021-2026 | | | 8,3191 | 5,0170 | |  | | | 0,0000 |  |  |
| 1139 | Средства софинансирования (проектирование и строительство, оплата выполненных работ) |  |  | 2,8802 | 2021 | | | 2,8802 |  | |  | | |  |  |  |
| 1140 | БНК на 250 мест, (в том числе 150 школьных мест и 100 дошкольных мест), ул. Бориса Жигуленкова, д. 9 и д. 11 (на месте сноса зданий недействующего ДОУ и здания действующего ДОУ № 609) | 25 | 008 001 002 | 509,9794 | 2013-2020 | | | 504,6157 |  | |  | | |  |  |  |
| 1141 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 473,4455 |  | | | 473,4455 |  | |  | | |  |  |  |
| 1142 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 7,2053 | 2021-2025 | | | 2,1447 | 2,8000 | | 2,2606 | | |  |  |  |
| 1143 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 26,7424 |  | | | 26,7424 |  | |  | | |  |  |  |
| 1144 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 2,5862 | 2021-2025 | | | 2,2831 |  | | 0,3031 | | |  |  |  |
| 1145 | Учебный корпус на 400 мест, р-н Новокосино, ул. Новокосинская, влд. 13 | 26 | 008 001 002 | 659,4939 | 2016-2020 | | | 647,6495 |  | |  | | |  |  |  |
| 1146 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 | | |  | 2,8000 | | 9,0444 | | |  |  |  |
| 1147 | Учебный корпус на 400 мест (на месте сноса), р-н Богородское, 2-я Гражданская ул., д. 8 | 27 | 008 001 003 | 1 560,0000 | 2018-2025 | | | 1 116,0101 |  | |  | | |  |  |  |
| 1148 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1 196,4930 |  | | | 800,5832 | 243,2151 | | 152,6947 | | |  |  |  |
| 1149 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 363,5070 |  | | | 315,4269 | 1,0801 | | 47,0000 | | |  |  |  |
| 1150 | Учебный корпус на 400 мест на месте сноса существующего здания, 2-я Пугачевская ул.,  д. 12А | 28 | 008 001 003 | 1 470,0000 | 2019-2024 | | | 894,5547 |  | |  | | |  |  |  |
| 1151 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1 037,7320 |  | | | 645,9343 | 391,7977 | |  | | |  |  |  |
| 1152 | Оплата выполненных работ |  |  | 28,0000 | 2025 | | |  |  | | 28,0000 | | |  |  |  |
| 1153 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 321,0580 |  | | | 248,6204 | 72,4376 | |  | | |  |  |  |
| 1154 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 83,2100 | 2025 | | |  |  | | 83,2100 | | |  |  |  |
| 1155 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1156 | Школа на 1100 мест, р-н Некрасовка, кв-л 7 | 29 | 008 001 003 | 1 084,8420 | 2015-2018 | | | 1 084,5128 |  | |  | | |  |  |  |
| 1157 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 | | |  | 0,3292 | |  | | |  |  |  |
| 1158 | Школа на 1150 мест, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 30 | 008 001 003 | 2 315,3906 | 2017-2023 | | | 2 264,0620 |  | |  | | |  |  |  |
| 1159 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1 427,3736 |  | | | 1 427,3736 |  | |  | | |  |  |  |
| 1160 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 47,8741 | 2024 | | |  | 47,8741 | |  | | |  |  |  |
| 1161 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 836,6884 |  | | | 836,6884 |  | |  | | |  |  |  |
| 1162 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,4545 | 2024 | | |  | 3,4545 | |  | | |  |  |  |
| 1163 | Школа на 550 мест, р-н Некрасовка, кв-л 14 | 31 | 008 001 003 | 1 318,8341 | 2017-2023 | | | 1 295,3889 |  | |  | | |  |  |  |
| 1164 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 620,3248 |  | | | 620,3248 |  | |  | | |  |  |  |
| 1165 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 23,4452 | 2024-2028 | | |  | 3,7481 | |  | | |  |  | 19,6971 |
| 1166 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 675,0641 |  | | | 675,0641 |  | |  | | |  |  |  |
| 1167 | **Пристройки к школам:** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1168 | БНК на 350 мест к центру образования № 825, р-н Кузьминки, ул. Окская, д. 16, к. 3 | 32 | 008 001 002 | 718,4337 | 2013-2021 | | | 674,5309 |  | |  | | |  |  |  |
| 1169 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 351,9667 |  | | | 351,9667 |  | |  | | |  |  |  |
| 1170 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 39,2124 | 2022-2026 | | | 4,5538 | 30,0586 | |  | | | 4,6000 |  |  |
| 1171 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 264,9413 |  | | | 264,9413 |  | |  | | |  |  |  |
| 1172 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 62,3133 | 2022-2026 | | | 53,0691 | 1,0000 | |  | | | 8,2442 |  |  |
| 1173 | Учебный корпус на 350 мест, р-н Некрасовка, кв-л 17 | 33 | 008 001 002 | 1 043,0996 | 2017-2022 | | | 1 020,9268 |  | |  | | |  |  |  |
| 1174 | Средства бюджета города Москвы (строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 606,1908 |  | | | 606,1908 |  | |  | | |  |  |  |
| 1175 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 113,2747 | 2023-2027 | | | 111,6698 |  | |  | | |  | 1,6049 |  |
| 1176 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 301,0052 |  | | | 301,0052 |  | |  | | |  |  |  |
| 1177 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 22,6289 | 2023-2027 | | | 2,0610 | 19,1285 | |  | | |  | 1,4394 |  |
| 1178 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1179 | Экспериментальная школа на 2500 мест с кванториумом на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А.Лихачева" | 34 | 008 001 003 | 3 891,7387 | 2016-2019 | | | 3 888,4665 |  | |  | | |  |  |  |
| 1180 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 3 331,7740 |  | | | 3 331,7740 |  | |  | | |  |  |  |
| 1181 | Средства софинансирования (строительство и оборудование) |  |  | 556,6925 |  | | | 556,6925 |  | |  | | |  |  |  |
| 1182 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,2722 | 2024-2025 | | |  | 0,0722 | | 3,2000 | | |  |  |  |
| 1183 | Учебный корпус на 300 мест, р-н Чертаново Северное, мкр. ОПЖР | 35 | 008 001 003 | 1 300,0000 | 2016-2024 | | | 888,4854 |  | |  | | |  |  |  |
| 1184 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 922,5671 |  | | | 643,2580 | 279,3091 | |  | | |  |  |  |
| 1185 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 131,5605 | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 131,5605 |  |
| 1186 | Средства софинансирования (строительство и оборудование) |  |  | 245,2274 |  | | | 245,2274 |  | |  | | |  |  |  |
| 1187 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 0,6450 | 2024 | | |  | 0,6450 | |  | | |  |  |  |
| 1188 | Учебный корпус на 450 мест на месте сноса двух нежилых зданий (ул. Газопровод, д. 5 и ул. Газопровод, д. 5, стр. 2) и жилого дома (ул. Газопровод, д. 7 к. 2) с учетом перебазирования Объединенной диспетчерской службы № 68 с мастерским участком (ул. Газопровод, д. 7 к. 2) в помещение № 31Н жилого дома (Варшавское ш., д. 139), ул. Газопровод, влд. 5 | 36 | 008 001 003 | 2 045,1383 | 2016-2026 | | | 376,5167 | 502,3939 | | 731,4447 | | | 434,7830 |  |  |
| 1189 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1190 | Школьное здание на 550 мест, ул. Скобелевская, влд. 46, р-н Южное Бутово | 37 | 008 001 003 | 2 216,5000 | 2023-2027 | | | 405,6535 | 1 287,9200 | | 264,1465 | | | 208,7800 | 50,0000 |  |
| 1191 | Здание образовательной организации на 350 мест (250 школьных и 100 дошкольных), Чечерский пр-д, напротив влд. 44, р-н Южное Бутово (бросовые затраты) | 38 | 008 001 003 | 14,2630 | 2024 | | |  | 14,2630 | |  | | |  |  |  |
| 1192 | Здание образовательной организации на 700 мест (500 школьных и 200 дошкольных) на месте сноса существующего школьного здания по адресу: ул. Бутлерова, д. 38А, мкр. 6 р-на Коньково, зона № 6.1 | 39 | 008 001 003 | 2 821,0000 | 2024-2028 | | |  | 75,7200 | | 967,1500 | | | 1 000,0000 | 508,6800 | 269,4500 |
| 1193 | Школьное здание на 800 мест, проектируемый пр-д 552, р-н Южное Бутово | 40 | 008 001 003 | 3 072,7300 | 2024-2028 | | |  | 25,4400 | | 985,9726 | | | 1 082,8350 | 700,7885 | 277,6939 |
| 1194 | Здание образовательной организации на 1800 мест, р-н Северное Бутово, ул. Феодосийская, влд. 1/2 (передача в МФР) | 41 | 008 001 003 | 31,4229 | 2024-2027 | | |  | 31,4229 | |  | | |  |  |  |
| 1195 | **Пристройки к школам:** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1196 | БНК на 300 мест (с возможностью трансформации в дошкольное отделение на 300 мест) к ГБОУ средней общеобразовательной школе № 2109, р-н Южное Бутово, мкр. Щербинка, мкр. 3, ул. Брусилова, д. 29, к. 1 | 42 | 008 001 002 | 694,0895 | 2015-2021 | | | 687,4617 |  | |  | | |  |  |  |
| 1197 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 152,1061 |  | | | 152,1061 |  | |  | | |  |  |  |
| 1198 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1,8571 | 2022-2023 | | | 1,8571 |  | |  | | |  |  |  |
| 1199 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 495,2431 |  | | | 495,2431 |  | |  | | |  |  |  |
| 1200 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 44,8832 | 2022-2026 | | | 38,2554 | 5,2977 | |  | | | 1,3301 |  |  |
| 1201 | Учебный корпус на 300 мест к зданию ГБОУ СОШ № 2007, ул. Горчакова, д. 9, к. 1 | 43 | 008 001 002 | 674,8148 | 2016-2021 | | | 674,3343 |  | |  | | |  |  |  |
| 1202 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2027 | | |  | 0,0280 | |  | | |  | 0,4525 |  |
| 1203 | Комбинированный БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к ГБОУ гимназии № 1786, р-н Южное Бутово, ЖСК "Альфа", ул. Адмирала Лазарева, д. 77 | 44 | 008 001 002 | 552,7976 | 2016-2020 | | | 543,6610 |  | |  | | |  |  |  |
| 1204 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 | | |  |  | | 9,1366 | | |  |  |  |
| 1205 | Школьное здание на 800 мест на территории ГБОУ школа № 2109 по адресу: ул. Маршала Савицкого, д. 26, к. 4 и к. 3, р-н Южное Бутово | 45 | 008 001 002 | 3 072,7200 | 2024-2028 | | |  | 55,9300 | | 759,4100 | | | 1 378,5200 | 478,8600 | 400,0000 |
| 1206 | Школьное здание на 500 мест на территории ГБОУ школа № 1981, Аллея Витте, д. 2, к. 1, р-н Южное Бутово | 46 | 008 001 002 | 1 920,4500 | 2024-2028 | | |  | 60,4900 | | 411,6000 | | | 886,5700 | 261,7900 | 300,0000 |
| 1207 | Школьное здание на 1600 мест (**1 этап: Строительство школьного здания на 800 мест с пищеблоком на территории существующего здания ГБОУ Школа № 1355, р-н Южное Бутово, ул. Большая Бутовская, д. 9.** 2 Этап: Строительство школьного здания на 800 мест на месте сноса существующего здания ГБОУ Школа № 1355, р-н Южное Бутово, ул. Большая Бутовская, д.. 9) | 47 | 008 001 002 | 3 150,2000 | 2024-2028 | | |  | 57,0200 | | 931,7100 | | | 1 548,5600 | 412,9100 | 200,0000 |
| 1208 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1209 | Снос здания школы № 700 на 825 мест ул. Барклая, вл. 5 | 48 | 008 001 003 | 11,6527 | 2014-2024 | | | 11,5787 | 0,0740 | |  | | |  |  |  |
| 1210 | Школа на 550 мест, р-н Ново-Переделкино, мкр. 14, к. 20 | 49 | 008 001 003 | 1 906,1568 | 2017-2025 | | | 544,0269 |  | |  | | |  |  |  |
| 1211 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1 457,7333 |  | | | 519,3385 | 649,4971 | | 288,8977 | | |  |  |  |
| 1212 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 448,4235 |  | | | 24,6884 | 60,8281 | | 362,9070 | | |  |  |  |
| 1213 | **Пристройки к школам:** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1214 | Пристройка на 350 мест к зданию ГБОУ средней общеобразовательной школы № 324 "Жар-Птица", ул. Лобачевского, д. 66 | 50 | 008 001 002 | 735,7932 | 2015-2020 | | | 735,4441 |  | |  | | |  |  |  |
| 1215 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 | | |  |  | | 0,3491 | | |  |  |  |
| 1216 | Учебный корпус на 400 мест на территории школы № 64, р-н Кунцево, ул. Партизанская, влд. 30, к. 2 | 51 | 008 001 002 | 985,9884 | 2016-2021 | | | 956,9737 |  | |  | | |  |  |  |
| 1217 | Оплата выполненных работ |  |  | 966,0203 | 2022-2027 | | | 952,2712 | 11,3280 | |  | | |  | 2,4211 |  |
| 1218 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 19,9681 | 2023-2028 | | | 4,7025 | 11,0656 | |  | | |  |  | 4,2000 |
| 1219 | Учебный корпус на 400 мест к ГБОУ средней общеобразовательной школы № 1293, р-н Кунцево, ул. Оршанская, влд. 10, к. 1, к. 2 | 52 | 008 001 002 | 964,0499 | 2016-2021 | | | 946,4857 |  | |  | | |  |  |  |
| 1220 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 | | |  |  | |  | | | 17,5642 |  |  |
| 1221 | Участие в долевом строительстве объекта "Учебный корпус на 400 мест, ЗАО, р-н Тропарёво-Никулино" | 53 | 008 001 002 | 1 101,9200 | 2018-2024 | | | 1 101,9127 |  | |  | | |  |  |  |
| 1222 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 0,0073 | | |  |  |  |
| 1223 | Учебный корпус на 300 мест с дошкольным отделением на 125 мест, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 54 | 008 001 002 | 1 729,5100 | 2021-2024 | | | 1 403,1209 |  | |  | | |  |  |  |
| 1224 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1 611,5633 |  | | | 1 392,6118 | 218,9515 | |  | | |  |  |  |
| 1225 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 107,4376 | 2025 | | |  |  | | 107,4376 | | |  |  |  |
| 1226 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 10,5091 |  | | | 10,5091 |  | |  | | |  |  |  |
| 1227 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1228 | Школа на 825 мест с автономным источником тепла, ул. Юровская, влд. 99 | 55 | 008 001 003 | 1 049,0541 | 2013-2017 | | | 1 041,0695 |  | |  | | |  |  |  |
| 1229 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2025 | | |  | 7,8000 | | 0,1846 | | |  |  |  |
| 1230 | **Пристройки к школам:** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1231 | Комбинированный БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к школе № 1985, р-н Куркино, ул. Воротынская, влд. 12, к. 3 | 56 | 008 001 002 | 544,4732 | 2015-2020 | | | 537,2973 |  | |  | | |  |  |  |
| 1232 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2024 | | |  | 7,1759 | |  | | |  |  |  |
| 1233 | Подъездная дорога к БНК с дошкольным отделением на 300 мест (с возможностью трансформации) к школе № 1985, р-н Куркино, ул. Воротынская, влд. 12, к. 3 | 57 | 015 001 001 | 25,4468 | 2016-2020 | | | 25,0123 |  | |  | | |  |  |  |
| 1234 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 3,3622 |  | | | 3,3622 |  | |  | | |  |  |  |
| 1235 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,3629 | 2021 | | | 0,3629 |  | |  | | |  |  |  |
| 1236 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 21,2872 |  | | | 21,2872 |  | |  | | |  |  |  |
| 1237 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 0,4345 | 2025 | | |  |  | | 0,4345 | | |  |  |  |
| 1238 | Учебный корпус на 550 мест (в том числе дошкольное отделение на 150 мест), р-н Куркино, ул. Юровская, д. 99 с автономным источником тепла | 58 | 008 001 003 | 2 059,9000 | 2016-2024 | | | 1 593,7778 |  | |  | | |  |  |  |
| 1239 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 1 079,2535 |  | | | 748,8856 | 330,3679 | |  | | |  |  |  |
| 1240 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 127,1798 | 2025 | | |  |  | | 127,1798 | | |  |  |  |
| 1241 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 845,4667 |  | | | 844,8922 | 0,5745 | |  | | |  |  |  |
| 1242 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 8,0000 | 2025 | | |  |  | | 8,0000 | | |  |  |  |
| 1243 | **Зеленоградский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1244 | Учебный корпус на 550 мест (в том числе дошкольное отделение на 250 мест), р-н Крюково, мкр. 20 | 59 | 008 001 001 | 770,8575 | 2016-2018 | | | 763,2894 |  | |  | | |  |  |  |
| 1245 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 | | |  | 7,5682 | |  | | |  |  |  |
| 1246 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству зданий общеобразовательных организаций:** | 60 |  |  |  | | |  | **525,2219** | | **3 885,1783** | | | **8 531,6648** | **11 979,2831** |  |
| Реконструкция и строительство в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды, здания (с пристройкой и надстройкой) общеобразовательного частного учреждения "Православная Свято-Петровская школа" по адресу: Тессинский пер., д. 3 (средняя образовательная школа "Традиционная Гимназия"), р-н Таганский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школа не менее 550 мест на территории ГБОУ "Школа на Яузе", Рубцов пер., влд. 10/14, р-н Басманный |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Учебный корпус на 750 мест с дошкольными группами на 300 мест (450 школьных и 300 дошкольных мест), р-н Некрасовка, кв-л 12 |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание максимальной вместимости (не менее 550 мест), р-н Даниловский, ул. Дербеневская, влд. 22 |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Образовательная организация на 750 мест (общее образование на 600 мест и дошкольное образование на 150 мест), ул. Лобненская, влд. 13, р-н Дмитровский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 1550 мест (1250 школьных и 300 дошкольных мест) на месте сноса действующих зданий образовательных организаций по адресу: Востряковский пр-д, д. 3А, Востряковский пр-д, д. 5Б, Востряковский пр-д, д. 3Б, р-н Бирюлево Западное |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 1850 мест (1500 школьных и 350 дошкольных) на месте сноса существующих школьных зданий по адресам: ул. Перовская, д. 57А, и ул. Утренняя, д. 12, р-н Новогиреево |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 1400 мест (1200 школьных и 200 дошкольных), в том числе на месте сноса существующего школьного здания по адресу: Дмитровское ш., д. 137А, и дошкольного здания по адресу: ул. Лобненская, д. 2А, р-н Дмитровский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 1100 мест (750 школьных и 350 дошкольных) вместо двух БНК (на 450 мест на месте сноса дошкольного здания по адресу: ул. Тайнинская, д. 22, к. 1, и на 350 мест (200 школьных и 150 дошкольных) на месте сноса дошкольного здания по адресу: Анадырский пр-д, д. 49, к. 2), р-н Лосиноостровский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 900 мест (550 школьных и 350 дошкольных) вместо школьного здания на 700 мест (2036 год) и двух дошкольных зданий на 150 (2026 год) и 200 мест (2036 год), р-н Лосиноостровский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 1850 мест на месте сноса школьных зданий по адресам: Ясный пр-д, д. 10А, Ясный пр-д, д. 10, к. 3, и дошкольного здания по адресу: Ясный пр-д, д. 10, к. 2, в 2 этапа. 1 этап – строительство здания, 2 этап – благоустройство территории на месте сноса школьного здания по адресу: Ясный пр-д, д. 10, к. 3, р-н Южное Медведково |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 1750 мест (1400 школьных и 350 дошкольных), в том числе на месте сноса существующего школьного здания по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 35, к. 2, р-н Северное Тушино |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 500 мест (300 школьных (БНК) и 200 дошкольных) на месте сноса дошкольных зданий по адресам: ул. Подвойского, д. 18А и Стрельбищенский пер., д. 21А, р-н Пресненский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 1400 мест (1200 школьных и 200 дошкольных), в том числе на месте сноса школьного здания по адресу: ул. Хлобыстова, д. 14, к. 3, р-н Выхино-Жулебино |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 1250 мест (1000 школьных и 250 дошкольных) на месте сноса дошкольных зданий по адресам: Загорьевский пр-д, д. 12, к. 2 и Загорьевский пр-д, д. 14, к. 2, а также школьного здания по адресу: Загорьевский пр-д, д. 13, р-н Бирюлево Восточное |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 1250 мест (1000 школьных и 250 дошкольных), в том числе на месте сноса зданий по адресам: ул. Каховка, д. 5, ул. Каховка, д. 7, к. 3, р-н Зюзино |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 750 мест, р-н Метрогородок |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 1100 мест на месте сноса существующего здания дополнительного образования, ул. Партизанская, влд. 45, р-н Кунцево |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 550 мест, зона 13, р-н Очаково-Матвеевское |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 300 мест (200 школьных (БНК) и 100 дошкольных), р-н Савеловский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 350 мест (200 школьных и 150 дошкольных), ул. Горбунова, влд. 9-11, р-н Можайский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 600 мест (500 школьных и 100 дошкольных), зона 3.1, р-н Митино |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 825 мест (700 школьных и 125 дошкольных), на месте сноса объектов образования по адресам: 1-й Нагатинский пр-д, д.16, и Варшавское ш., д. 53, к. 2, зона 13, р-н Нагатино-Садовники |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 400 мест, р-н Нижегородский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 500 мест (400 школьных (БНК) и 100 дошкольных) (с возможностью трансформации), р-н Академический |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 725 мест (550 школьных и 175 дошкольных), р-н Левобережный, Комплексное развитие территории "Левобережная ул., влд. 6А" (территория 1) |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 400 мест по адресу: ул. Куусинена, влд. 25, р-н Сокол |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 700 мест по адресу: ул. Полярная, влд. 39А, р-н Северное Медведково |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 500 мест с учетом объединения с участками ГАОУ ВО МГПУ по адресам: ул. Шереметьевская, влд. 29, влд. 29/1, влд. 29/2, на месте сноса существующего здания 1936 года постройки, р-н Марьина Роща |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 375 мест (250 школьных и 125 дошкольных), р-н Ярославский, Хибинский пр-д, влд. 3 |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| БНК на 525 мест (350 школьных и 175 дошкольных), зона 20.1, р-н Соколиная Гора |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школа на 1275 мест, р-н Некрасовка, кв-л 13 |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 450 мест, р-н Нагатинский Затон |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 550 мест с использованием территории существующего школьного здания по адресу: Кавказский б-р, д. 16, к. 2, зона 2, р-н Царицыно |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 400 мест (275 школьных и 125 дошкольных), р-н Черемушки, ул. Цюрупы, влд. 1 |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 300 мест  (200 школьных и 100 дошкольных), р-н Ново-Переделкино, ул. Федосьиной, влд. 4-10б |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| БНК на 200 мест, р-н Филевский Парк, ул. Большая Филевская, влд. 25А |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 225 мест (100 школьных и 125 дошкольных), р-н Щукино, ул. Рогова, влд. 24 |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| БНК на 400 мест, зона 20.1, р-н Хорошево-Мневники |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа на 800 мест, р-н Хорошево-Мневники, в границах ТПУ "Мневники" |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации (общее образование) на 550 мест, р-н Можайский, кв-л 67, 68-69 |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 1200 мест (1000 школьных и 200 дошкольных) на месте сноса существующего школьного здания на 500 мест (расч. 550) по адресу: Бескудниковский б-р, д. 53, и здания Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДШИ им. И.С. Баха" по адресу: Бескудниковский б-р, д. 53А, р-н Бескудниковский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 400 мест (200 школьных и 200 дошкольных) на месте сноса ветхого жилого дома по адресу: 3-й Павелецкий пр-д, д. 7, к. 2, р-н Даниловский |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание максимальной вместимости (не менее 500 мест) на месте сноса существующего отселенного школьного здания 1940 года постройки по адресу: ул. Болотниковская, д. 6, р-н Нагорный |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 475 мест (325 школьных и 150 дошкольных), р-н Филевский Парк, ул. Новозаводская, д. 8 (на месте сноса жилых домов) |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 400 мест (250 школьных и 150 дошкольных), р-н Лосиноостровский, ул. Осташковская, влд. 14 |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 925 мест (650 школьных и 275 дошкольных), р-н Соколиная Гора, ул. Буракова, влд. 27а |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 1850 мест (1550 школьных и 300 дошкольных), р-н Перово, промзона "Прожектор" |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 825 мест (550 школьных и 275 дошкольных), р-н Перово, ул. промзона "Прожектор" |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 700 мест (500 школьных и 200 дошкольных), р-н Царицыно, ул. Деловая, влд. 18 |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 575 мест (400 школьных и 175 дошкольных), р-н Нагорный, Электролитный пр-д, влд. 7а |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 350 мест (250 школьных и 100 дошкольных), Чечерский пр-д, напротив влд. 44, р-н Южное Бутово |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 1275 мест (1000 школьных и 275 дошкольных), р-н Обручевский, ул. Обручева, влд. 23-25А |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 1600 мест (1 этап: Строительство школьного здания на 800 мест с пищеблоком на территории существующего здания ГБОУ Школа № 1355, р-н Южное Бутово, ул. Большая Бутовская, д. 9. **2 Этап: Строительство школьного здания на 800 мест на месте сноса существующего здания ГБОУ Школа № 1355, р-н Южное Бутово, ул. Большая Бутовская, д.. 9)** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 675 мест (500 школьных и 175 дошкольных) со спортивным ядром на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0013001:4585, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки, р-н Раменки |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школа на 650 мест, р-н Фили-Давыдково, Славянский б-р, влд. 11, к. 3б |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 1000 мест с учетом сноса школьного здания по адресу: ул. Кржижановского, д. 30 и дошкольного здания по адресу: ул. Кржижановского, д. 28, к. 2, р-н Академический |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 1050 мест (800 школьных и 250 дошкольных), р-н Можайский, пр-д Загорского, д. 20 |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школа на 300 мест, р-н Лефортово, Комплексное развитие территории "Серп и Молот" |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1247 | **Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры"** | **03 А 02 06600** |  |  |  | | | **28 467,9926** | **13 272,7734** | | **18 617,9026** | | | **27 830,7567** | **24 333,0391** | **13 106,1900** |
| 1248 | Школа на 1000 мест на земельном участке по адресу: пересечение 3-й Песчаной ул. и ул. Авиаконструктора Микояна (1 этап - инженерная подготовка территории: заключение в коллектор участка открытого русла реки Таракановки (Ходынки) протяженностью 0,13 км, снос гаражей; 2 этап - основное строительство) | 1 |  |  |  | | | 28 467,9926 | 13 272,7734 | | 18 617,9026 | | | 27 830,7567 | 24 333,0391 | 13 106,1900 |
| Учебный корпус на 500 мест, р-н Ховрино, ул. Клинская, влд. 24 | 2 |
| Школа на 600 мест, р-н Богородское, ул. Тюменская, влд. 5 | 3 |
| Учебный корпус на 550 мест с дошкольным отделением на 225 мест, р-н Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская | 4 |
| Учебный корпус на 350 мест, р-н Тропарёво-Никулино, ул. Академика Анохина, влд. 40, к. 2 | 5 |
| Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 18 | 6 |
| Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, участок 20 | 7 |
| Школа на 375 мест (на месте сноса нежилого здания), р-н Филевский Парк, Багратионовский пр-д, д, 10 | 8 |
| Учебный корпус на 400 мест (в том числе 200 школьных мест и 200 дошкольных мест), р-н Беговой, ул. Правды, влд. 1а | 9 |
| Учебный корпус на 200 мест и дошкольное отделение на 150 мест (на месте сноса ДОУ ГБОУ средней образовательной школы № 648), ул. Фестивальная, д.16А | 10 |
| Школа на 1150 мест, р-н Лефортово, ул. Золоторожский Вал, влд. 11 | 11 |
| Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 12 |
| Учебный корпус на 400 мест на месте сноса неиспользуемого здания ДОУ, р-н Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 3 | 13 |
| Школа на 300 мест на территории ГБОУ Школа № 1557, р-н Савелки, г. Зеленоград, к. 344А | 14 |
| Строительство школы на 800 мест (с дошкольным отделением на 150 мест) на месте сноса объекта незавершенного строительства (пристройка к школе - блоки А, Б, В) в пос. Щаповское | 15 |
| Школа на 1200 мест, д. Ватутинки, пос. Десёновское | 16 |
| Учебный корпус на 300 мест по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 2, к. 2, стр. 1 на месте сноса объекта незавершенного строительства | 17 |
| Школа на 550 мест, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме р. Раменки | 18 |
| Здание образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 175 дошкольных), р-н Соколиная Гора, пр-кт Буденного, влд. 51 | 19 |
| Здание образовательной организации на 1100 мест в р-не Молжаниновский | 20 |
| Здание образовательной организации на 1100 мест в р-не Молжаниновский. 2 Этап. Снос, вынос инженерных сетей, выплата денежной компенсации | 21 |
| Школа на 1000 мест, р-н Даниловский, ул. Восточная, влд. 4А | 22 |
| Здание образовательной организации на 2000 мест (1700 школьных и 300 дошкольных мест), р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая | 23 |
| Общеобразовательная организация на 600 мест, р-н Нижегородский, кв. 78,79,80, ул. Новохохловская, з/у 2 | 24 |
| Здание образовательной организации на 1500 мест (общее образование 1225 мест, дошкольное образование 275 мест), р-н Измайлово, Сиреневый б-р, влд. 4 | 25 |
| Здание образовательной организации (общее образование) на 700 мест, р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50, ул. 11-я Парковая, з/у 45Б | 26 |
| Здание образовательной организации на 1000 мест на месте сноса зданий, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4 | 27 |
| Здание образовательной организации на 1350 мест (1000 школьных и 350 дошкольных), р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 122Д | 28 |
| Здание образовательной организации на 1350 (1000 школьных и 350 дошкольных) мест, в том числе на месте сноса существующего школьного здания на 550 мест (расч. 605) по адресу: Бескудниковский пер., д. 4А, р-н Бескудниковский | 29 |
| Школьное здание на 1800 мест, пр-кт Андропова, р-н Даниловский | 30 |
| Здание образовательной организации на 700 мест (500 школьных и 200 дошкольных) по адресу: ул. Речников, влд. 7, р-н Нагатинский Затон | 31 |
| Школьное здание на 1000 мест на месте сноса школьного здания по адресу: ул. Шверника, д. 17, к. 2, с учетом использования спортивных сооружений для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура" на смежном земельном участке, р-н Академический | 32 |
| Здание образовательной организации на 1850 мест (1500 школьных и 350 дошкольных), ул. 3-я Хорошевская, влд. 19, стр. 3, р-н Хорошево-Мневники | 33 |
| Здание образовательной организации на 1000 мест, Строительный пр-д, з/у 9/11, р-н Покровское-Стрешнево (передача в МФР) | 34 |
| Здание образовательной организации на 850 мест (500 школьных и 350 дошкольных) на месте сноса дошкольного здания по адресу: ул. Докукина, д. 7, р-н Ростокино | 35 |
| 1249 | Школьное здание на 2200 мест, на месте сноса зданий по адресам: Олимпийский проезд д. 11, стр. 1, стр. 2, ул. Трифоновская д. 31А, р-н Мещанский | 36 |
| 1250 | Образовательный кластер для ГАОУ ДПО «Центр педагогического мастерства» на 1 300 мест (700 школьных мест, корпус для проживания учащихся на 500 мест и корпус для педагогического состава на 100 мест), поселение Сосенское, д. Прокшино | 37 |
| 1251 | **Реализация мероприятий по развитию объектов образования с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов"** | **03 А 02 06600** |  |  |  | | |  | **5 800,6054** | |  | | |  |  |  |
| 1252 | Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4с1А | 1 |  | 55 000,0000 | 2020-2024 | | | 49 199,3946 | 5 800,6054 | |  | | |  |  |  |
| 1253 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | |  | **3 824,2513** | | **8 451,3767** | | | **11 811,1306** | **9 912,4772** | **13 418,0864** |
| 1254 | **Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории** | **03 А 02 06700 0701** |  |  |  | | |  | **1 323,8538** | | **2 564,5314** | | | **2 459,0623** | **1 970,9434** | **656,0016** |
| 1255 | **Троицкий административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1256 | ДОУ на 300 мест, пос.Первомайское, п.Птичное | 1 | 008 001 001 | 592,7913 | 2017-2021 | | | 540,0032 |  | |  | | |  |  |  |
| 1257 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 25,1483 |  | |  | | |  |  |  |
| 1258 | Строительство |  |  |  |  | | | 403,6853 |  | |  | | |  |  |  |
| 1259 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2028 | | | 111,1696 |  | | 2,7333 | | |  |  | 50,0548 |
| 1260 | ДОУ на 350 мест с бассейном, г.о. Троицк с подъездной дорогой (Этап 1. ДОУ на 350 мест; Этап 2. Подъездная дорога) | 2 | 008 001 001 | 1 674,1408 | 2019-2024 | | | 1 015,2064 |  | |  | | |  |  |  |
| 1261 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 37,5997 |  | |  | | |  |  |  |
| 1262 | Строительство |  |  |  |  | | | 977,6067 | 507,0726 | |  | | |  |  |  |
| 1263 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 151,8618 | | |  |  |  |
| 1264 | **Новомосковский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1265 | ДОУ на 200 мест, пос.Мосрентген | 3 | 008 001 001 | 470,0000 | 2014-2023 | | | 390,3187 |  | |  | | |  |  |  |
| 1266 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 32,7426 |  | |  | | |  |  |  |
| 1267 | Строительство |  |  |  |  | | | 357,5761 |  | |  | | |  |  |  |
| 1268 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2028 | | |  |  | | 2,7196 | | |  |  | 76,9617 |
| 1269 | ДОУ на 200 мест, п.Марьино, пос. Филимонковское | 4 | 008 001 001 | 714,5159 | 2015-2024 | | | 475,5265 |  | |  | | |  |  |  |
| 1270 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 26,4610 | 6,7521 | |  | | |  |  |  |
| 1271 | Строительство |  |  |  |  | | | 449,0655 | 120,8484 | |  | | |  |  |  |
| 1272 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2028 | | |  |  | | 1,9369 | | |  |  | 109,4520 |
| 1273 | Дошкольное отделение на 300 мест с бассейном, пос. Московский, вблизи д. Лапшинка | 5 | 008 001 001 | 1 310,0000 | 2018-2025 | | | 97,4794 |  | |  | | |  |  |  |
| 1274 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 10,1815 | 30,5512 | |  | | |  |  |  |
| 1275 | Строительство |  |  |  |  | | | 87,2979 | 499,3715 | | 311,4163 | | |  |  |  |
| 1276 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 371,1816 |  |  |
| 1277 | ДОУ на 350 мест, г. Московский, мкр. Град Московский | 6 | 008 001 001 | 1 139,8025 | 2019-2022 | | | 928,7534 |  | |  | | |  |  |  |
| 1278 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 29,6059 |  | |  | | |  |  |  |
| 1279 | Строительство |  |  |  |  | | | 850,0904 |  | |  | | |  |  |  |
| 1280 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2028 | | | 49,0571 | 2,1357 | |  | | |  |  | 208,9134 |
| 1281 | ДОУ на 350 мест в районе ул. Фитарёвская, влд. 9а, пос. Сосенское, п. Коммунарка на месте сноса здания МОУ МУК п. Коммунарка | 7 | 008 001 001 | 1 065,9609 | 2019-2024 | | | 867,2285 |  | |  | | |  |  |  |
| 1282 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 28,9809 | 2,7044 | |  | | |  |  |  |
| 1283 | Строительство |  |  |  |  | | | 838,2476 | 66,0183 | |  | | |  |  |  |
| 1284 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 130,0097 |
| 1285 | ДОУ на 250 мест с бассейном, пос. Мосрентген, п. Мосрентген, кв-л № 23, влд. 1 | 8 | 008 001 001 | 723,7177 | 2019-2022 | | | 650,0386 |  | |  | | |  |  |  |
| 1286 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 27,8886 |  | |  | | |  |  |  |
| 1287 | Строительство |  |  |  |  | | | 610,1776 |  | |  | | |  |  |  |
| 1288 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2028 | | | 11,9724 | 3,0691 | |  | | |  |  | 70,6100 |
| 1289 | ДОУ на 250 мест с бассейном, р-н Коммунарка, кв-л № 24, влд. 3, вблизи д. Мамыри | 9 | 008 001 001 | 950,0000 | 2020-2027 | | | 26,6114 |  | | 200,0000 | | | 200,0000 | 523,3886 |  |
| 1290 | ДОУ на 265 мест с бассейном на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка | 10 | 008 001 001 | 1 018,9172 | 2020-2025 | | | 24,3901 |  | |  | | |  |  |  |
| 1291 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 24,3901 | 3,9773 | | 23,8635 | | |  |  |  |
| 1292 | Строительство |  |  |  |  | | |  | 5,2454 | | 560,0000 | | |  |  |  |
| 1293 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 401,4409 |  |  |
| 1294 | ДОУ на 200 мест на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка | 11 | 008 001 001 | 844,4678 | 2023-2025 | | | 9,1172 |  | |  | | |  |  |  |
| 1295 | Строительство |  |  |  |  | | | 9,1172 | 6,6641 | | 410,0000 | | |  |  |  |
| 1296 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 418,6865 |  |  |
| 1297 | ДОУ на 150 мест, г.о. Щербинка, ул. Овражная, влд. 7-9 | 12 | 008 001 001 | 703,5375 | 2023-2025 | | | 15,8349 |  | |  | | |  |  |  |
| 1298 | Строительство |  |  |  |  | | | 15,8349 | 0,2325 | | 300,0000 | | |  |  |  |
| 1299 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 387,4701 |  |  |
| 1300 | Дошкольное здание на 350 мест, пос. Московский, вблизи д. Лапшинка | 13 | 008 001 001 | 1 380,6300 | 2023-2026 | | | 12,6347 |  | |  | | |  |  |  |
| 1301 | Строительство |  |  |  |  | | | 12,6347 | 55,0537 | | 235,0000 | | | 350,0000 |  |  |
| 1302 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 727,9416 |  |
| 1303 | ДОУ на 350 мест, пос. Новофедоровское, д. Яковлевское | 14 | 008 001 001 | 1 438,6447 | 2024-2027 | | |  | 14,1575 | | 365,0000 | | | 330,0000 | 719,4872 |  |
| 1304 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 10,0000 |
| 1305 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству зданий дошкольных образовательных организаций:** | 15 |  |  |  | | |  |  | |  | | | **0,2832** | **0,1260** |  |
| ДОУ на 200 мест, г.о. Троицк |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| ДОУ на 350 мест на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| ДОУ на 250 мест, пос. Десеновское |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| ДОУ на 250 мест, пос. Десеновское |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| ДОУ на 150 мест, пос. Рязановское, п. Фабрики имени 1-го Мая |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| ДОУ на 200 мест, пос. Рязановское, п. Знамя Октября |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1306 | **Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории** | **03 А 02 06700 0702** |  |  |  | | |  | **2 500,3975** | | **5 886,8453** | | | **9 352,0683** | **7 941,5338** | **12 762,0848** |
| 1307 | **Троицкий административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1308 | Реконструкция школы № 2062 на 350 мест со строительством пристройки на 550 мест, д. Яковлевское, пос. Новофедоровское | 1 | 008 001 002 008 001 003 | 2 099,9293 | 2013-2021 | | | 1 257,3814 |  | |  | | |  |  |  |
| 1309 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 79,1642 | 7,3877 | |  | | |  |  |  |
| 1310 | Строительство |  |  |  |  | | | 996,5487 |  | |  | | |  |  |  |
| 1311 | Реконструкция |  |  |  | 2022-2025 | | | 181,6685 | 338,9310 | | 496,2292 | | |  |  |  |
| 1312 | Реконструкция существующего здания школы № 2075 со строительством пристройки на 300 мест, пос. Краснопахорское, п. Красная Пахра | 2 | 008 001 002 008 001 003 | 1 856,4990 | 2014-2022 | | | 1 188,8572 |  | |  | | |  |  |  |
| 1313 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 67,1351 | 11,6126 | |  | | |  |  |  |
| 1314 | Строительство |  |  |  |  | | | 974,8775 |  | |  | | |  |  |  |
| 1315 | Реконструкция |  |  |  | 2023-2025 | | | 146,8446 | 230,6000 | | 425,4292 | | |  |  |  |
| 1316 | БНК на 300 мест с дошкольным отделением к ГБОУ "Школа № 1391" с подъездной дорогой, пос. Киевский, п. Киевский (Этап 1. БНК на 300 мест с дошкольным отделением к ГБОУ "Школа № 1391". Этап 2. Подъездная дорога) | 3 | 008 001 002 | 863,6800 | 2018-2021 | | | 735,0236 |  | |  | | |  |  |  |
| 1317 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 53,4142 |  | |  | | |  |  |  |
| 1318 | Строительство |  |  |  |  | | | 670,4360 |  | |  | | |  |  |  |
| 1319 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2028 | | | 11,1734 | 0,7680 | |  | | |  |  | 127,8884 |
| 1320 | Учебный корпус на 725 мест на территории существующего школьного отделения № 4 ГБОУ "Школа №1391", пос. Первомайское, д. Горчаково | 4 | 008 001 003 | 2 648,0087 | 2017-2024 | | | 2 177,7657 |  | |  | | |  |  |  |
| 1321 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 39,6184 |  | |  | | |  |  |  |
| 1322 | Строительство |  |  |  |  | | | 2 138,1473 | 433,7872 | |  | | |  |  |  |
| 1323 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 36,4558 | | |  |  |  |
| 1324 | ГБОУ "Школа № 2073", г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово (1-й этап: Строительство нового учебного корпуса на 300 мест; 2-й этап: Реконструкция существующего здания школы) | 5 | 008 001 002008 001 003 | 2 443,7542 | 2018-2024 | | | 1 546,7250 |  | |  | | |  |  |  |
| 1325 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 42,8406 | 25,8849 | |  | | |  |  |  |
| 1326 | Строительство |  |  |  |  | | | 1 503,8844 |  | |  | | |  |  |  |
| 1327 | Реконструкция |  |  |  | 2024-2028 | | |  | 258,0000 | | 413,1443 | | |  |  | 200,0000 |
| 1328 | Общеобразовательная школа на 2100 мест с бассейном в г.о. Троицке в г. Москве | 6 | 008 001 003 | 5 988,2000 | 2018-2024 | | | 5 581,6065 |  | |  | | |  |  |  |
| 1329 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 64,1600 |  | |  | | |  |  |  |
| 1330 | Строительство |  |  |  |  | | | 5 517,4465 | 374,8239 | |  | | |  |  |  |
| 1331 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 31,7696 | | |  |  |  |
| 1332 | Блок начальных классов на 300 мест, пос. Роговское | 7 | 008 001 003 | 1 300,5600 | 2023-2027 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1333 | Строительство |  |  |  |  | | |  | 13,6321 | | 300,0000 | | | 500,0000 | 476,9279 |  |
| 1334 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 10,0000 |
| 1335 | **Новомосковский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1336 | Школа, с.п. Сосенское, на 1100 мест по адресу: п. Коммунарка, пос. Сосенское | 8 | 008 001 003 | 1 823,0499 | 2014-2021 | | | 1 800,2246 |  | |  | | |  |  |  |
| 1337 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 51,8056 |  | |  | | |  |  |  |
| 1338 | Строительство |  |  |  |  | | | 1 648,3946 |  | |  | | |  |  |  |
| 1339 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2028 | | | 100,0244 | 1,6934 | | 4,2975 | | |  |  | 16,8344 |
| 1340 | Реконструкция школы № 2066 на 250 мест со строительством пристройки на 300 мест, п.Внуково, ул. Полевая, д. 4, пос. Внуковское | 9 | 008 001 002 008 001 003 | 1 738,0000 | 2014-2021 | | | 1 628,6983 |  | |  | | |  |  |  |
| 1341 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 53,5953 |  | |  | | |  |  |  |
| 1342 | Строительство |  |  |  |  | | | 1 208,9446 |  | |  | | |  |  |  |
| 1343 | Реконструкция |  |  |  | 2022-2028 | | | 366,1584 |  | | 2,7957 | | |  |  | 106,5060 |
| 1344 | Строительство учебного корпуса к  ГБОУ СОШ № 2065 на 1000 мест по адресу: пос. Московский, г. Московский,  мкр. "Град Московский" | 10 | 008 001 003 | 1 815,1052 | 2014-2021 | | | 1 322,5267 |  | |  | | |  |  |  |
| 1345 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 61,0105 |  | |  | | |  |  |  |
| 1346 | Строительство |  |  |  |  | | | 1 163,7289 |  | |  | | |  |  |  |
| 1347 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2028 | | | 97,7873 | 3,5351 | |  | | |  |  | 489,0434 |
| 1348 | Реконструкция здания школы № 2079 со строительством пристройки на 300 мест, п. Знамя Октября, пос. Рязановское | 11 | 008 001 002 008 001 003 | 2 500,0000 | 2014-2021 | | | 2 477,3616 |  | |  | | |  |  |  |
| 1349 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 77,6844 |  | |  | | |  |  |  |
| 1350 | Строительство |  |  |  |  | | | 1 440,7414 |  | |  | | |  |  |  |
| 1351 | Реконструкция |  |  |  | 2022-2028 | | | 958,9358 | 2,5673 | |  | | |  |  | 20,0711 |
| 1352 | Здание блока начальных классов на 300 мест на территории существующего школьного отделения №4 ГБОУ "Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина", пос. Филимонковское, п. Марьино | 12 | 008 001 002 | 1 212,3550 | 2015-2023 | | | 963,6058 |  | |  | | |  |  |  |
| 1353 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 34,8107 |  | |  | | |  |  |  |
| 1354 | Строительство |  |  |  |  | | | 928,7951 |  | |  | | |  |  |  |
| 1355 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2028 | | |  | 9,8634 | |  | | |  |  | 238,8858 |
| 1356 | Школа на 550 мест на месте сноса здания школы № 2117 на 440 мест, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 5/1 | 13 | 008 001 003 | 914,2868 | 2017-2021 | | | 878,8566 |  | |  | | |  |  |  |
| 1357 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 38,1175 |  | |  | | |  |  |  |
| 1358 | Строительство |  |  |  |  | | | 809,2001 |  | |  | | |  |  |  |
| 1359 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2028 | | | 31,5390 | 21,6699 | | 4,9836 | | |  |  | 8,7767 |
| 1360 | Учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением на 100 мест на месте сноса двух зданий дошкольных отделений ГБОУ Школа № 2070, пос. Воскресенское | 14 | 008 001 003 | 1 210,0209 | 2015-2024 | | | 961,5892 |  | |  | | |  |  |  |
| 1361 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 55,9208 |  | |  | | |  |  |  |
| 1362 | Строительство |  |  |  |  | | | 905,6684 | 86,0940 | |  | | |  |  |  |
| 1363 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2028 | | |  |  | | 1,7042 | | |  |  | 160,6335 |
| 1364 | Учебный корпус на 725 мест в пос. Рязановское, п. Ерино | 15 | 008 001 003 | 3 143,8826 | 2018-2027 | | | 61,5652 |  | |  | | |  |  |  |
| 1365 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 18,8706 | 44,0315 | |  | | |  |  |  |
| 1366 | Строительство |  |  |  |  | | | 42,6946 | 70,8227 | | 700,0000 | | | 1 200,0000 | 550,0000 |  |
| 1367 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 517,4632 |
| 1368 | Общеобразовательная организация на 1100 мест по адресу: г.п. Щербинка, м-ко Барыши (1 этап: Строительство учебного корпуса на 700 мест, 2 этап: Строительство учебного корпуса на 400 мест на месте сноса существующего здания школы) | 16 | 008 001 003 | 3 354,8431 | 2019-2025 | | | 2 086,5866 |  | |  | | |  |  |  |
| 1369 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 44,8324 |  | |  | | |  |  |  |
| 1370 | Строительство |  |  |  |  | | | 2 041,7542 | 285,8203 | | 982,4362 | | |  |  |  |
| 1371 | Школа на 1100 мест, пос. Мосрентген | 17 | 008 001 003 | 3 249,0187 | 2019-2024 | | | 2 222,6085 |  | |  | | |  |  |  |
| 1372 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 51,0479 | 6,5081 | |  | | |  |  |  |
| 1373 | Строительство |  |  |  |  | | | 2 171,5606 | 188,9906 | |  | | |  |  |  |
| 1374 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2028 | | |  |  | | 554,6552 | | |  |  | 276,2563 |
| 1375 | Школа на 1200 мест на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка | 18 | 008 001 003 | 4 051,6178 | 2020-2027 | | | 51,3836 |  | |  | | |  |  |  |
| 1376 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 51,1130 | 32,9087 | | 24,6815 | | |  |  |  |
| 1377 | Строительство |  |  |  |  | | | 0,2706 | 20,7427 | | 888,8807 | | | 1 600,0000 | 1 350,0000 |  |
| 1378 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 83,0206 |
| 1379 | Учебный корпус на 1100 мест, включая дошкольное отделение на 300 мест, г. Московский, пос. Московский, 1-й мкр. | 19 | 008 001 003 | 4 383,3400 | 2023-2027 | | | 23,8446 |  | |  | | |  |  |  |
| 1380 | Строительство |  |  |  |  | | | 23,8446 |  | | 319,3826 | | | 1 302,0683 | 1 563,9576 |  |
| 1381 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 1 174,0869 |
| 1382 | Школьное здание на 1100 мест, п. Марьино, пос. Филимонковское | 20 | 008 001 003 | 4 450,0000 | 2023-2027 | | | 25,3872 |  | |  | | |  |  |  |
| 1383 | Строительство |  |  |  |  | | | 25,3872 |  | | 100,0000 | | | 950,0000 | 1 000,0000 |  |
| 1384 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 2 374,6128 |
| 1385 | Здание образовательной организации на 1200 мест (1000 школьных и 200 дошкольных), пос. Московский, д. Румянцево | 21 | 008 001 003 | 4 879,7281 | 2024-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1386 | Строительство |  |  |  |  | | |  | 29,7224 | | 100,0000 | | | 1 500,0000 | 1 000,0000 | 2 250,0057 |
| 1387 | Здание образовательной организации на 900 мест (550 школьных и 350 дошкольных), г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября | 22 | 008 001 003 | 4 005,0000 | 2024-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1388 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | | 400,0000 | | | 1 300,0000 | 1 000,0000 | 1 305,0000 |
| 1389 | Здание образовательной организации на 1450 мест (1200 школьных и 250 дошкольных), пос. Вороновское | 23 | 008 001 003 | 5 503,0000 | 2024-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1390 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | | 100,0000 | | | 1 000,0000 | 1 000,0000 | 3 403,0000 |
| 1391 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству общеобразовательных организаций:** | 24 |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | **0,6483** |  |
| Школьное здание на 1250 мест, пос. Первомайское |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| СОШ на 450 мест, г.о. Троицк |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Учебный корпус на 550 мест (включая дошкольное отделение на 250 мест), г.о. Щербинка |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Здание образовательной организации на 825 мест (550 школьных и 275 дошкольных) вблизи п. Толстопальцево |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 1100 мест, пос. Десеновское |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 900 мест, пос. Кокошкино |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| Школьное здание на 400 мест, пос. Марушкинское, п. Марушкино |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1392 | **Профессиональное образование** | **03 Б 00 00000** |  |  |  | | |  | **194,4000** | | **8 300,0000** | | | **17 862,6000** | **21 632,2000** | **21 257,6000** |
| 1393 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  |  | | **8 300,0000** | | | **17 862,6000** | **21 632,2000** | **21 257,6000** |
| 1394 | **Реализация комплекса мер по развитию профессиональных образовательных организаций** | **03 Б 07 00000** |  |  |  | | |  |  | | **7 800,0000** | | | **17 862,6000** | **21 632,2000** | **21 257,6000** |
| 1395 | **Средства софинансирования (колледжи)** |  |  |  |  | | |  | **211,4000** | | **175,0000** | | |  |  |  |
| 1396 | Колледж на месте сноса существующих строений по адресам: р-н Нагатино-Садовники, ул. Академика Миллионщикова, д. 20, д. 20, стр. 2-5 (Южный административный округ г. Москвы) | 1 | 002 001 001 | 21 904,2000 | 2024-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1397 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 21 654,2000 |  | | |  |  | | 300,0000 | | | 5 000,0000 | 7 500,0000 | 8 854,2000 |
| 1398 | Средства софинансирования (архитектурно-планировочные решения) |  |  | 250,0000 |  | | |  | 75,0000 | | 175,0000 | | |  |  |  |
| 1399 | "Колледж в Коммунарке" на территории АДЦ "Коммунарка", пос. Сосенское (Новомосковский административный округ г. Москвы) | 2 | 002 001 001 | 47 034,6000 | 2024-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1400 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 46 898,2000 |  | | |  |  | | 7 500,0000 | | | 12 862,6000 | 14 132,2000 | 12 403,4000 |
| 1401 | Средства софинансирования (архитектурно-планировочные решения) |  |  | 136,4000 |  | | |  | 136,4000 | |  | | |  |  |  |
| 1402 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству профессиональных образовательных организаций (2 колледжа)** | **3** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1403 | **Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы федеральному бюджету на архитектурное решение корпусов Московского архитектурного института** | **03 Б 09 57410 0706** |  |  |  | | |  |  | | **500,0000** | | |  |  |  |
| 1404 | Реконструкция объекта незавершенного строительства "Комплексная реконструкция с элементами нового строительства зданий корпусов №№ 5, 6, подземной автостоянки и трансформаторной подстанции Московского архитектурного института" | 1 |  |  |  | | |  |  | | 500,0000 | | |  |  |  |
| 1405 | **Реализация комплекса мер по развитию профессиональных образовательных организаций с привлечением автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры»** | **03 Б 08 00000** |  |  |  | | |  | **156,5670** | | **1 800,0000** | | | **12 700,0000** | **16 753,6000** | **10 330,4000** |
| 1406 | Колледж на месте сноса существующих строений по адресам: р-н Лианозово, ул. Череповецкая, д. 8А, д. 10А, ул. Угличская, д. 8 (Северо-Восточный административный округ г. Москвы) | 1 |  |  |  | | |  | 156,5670 | | 1 800,0000 | | | 12 700,0000 | 16 753,6000 | 10 330,4000 |
| 1407 | Колледж на месте сноса существующих строений по адресам: р-н Люблино, ул. Люблинская, д. 56/2, стр. 1, стр. 3-5 (Юго-Восточный административный округ г. Москвы) | 2 |
| 1408 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  | **194,4000** | |  | | |  |  |  |
| 1409 | **Реализация комплекса мер по развитию профессиональных образовательных организаций, включая строительство зданий и благоустройство территории** | **03 Б 07 00000 0704** |  |  |  | | |  | **194,4000** | |  | | |  |  |  |
| 1410 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:05:0002004:3024 площадью 1 395,3 кв.м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, к. 12, помещ. 4/1 | 1 | 002 001 001 | 141,4650 | 2024 | | |  | 141,4650 | |  | | |  |  |  |
| 1411 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:05:0002004:1832 площадью 876,9 кв.м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Даниловский, ул. Автозаводская, д. 23, к. 12, помещ. 20 | 2 | 002 001 001 | 52,9350 | 2024 | | |  | 52,9350 | |  | | |  |  |  |
| 1412 | **"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ"** | **04 0 00 00000** |  |  |  | | |  | **1 004,6760** | | **2 303,2925** | | | **9 291,3197** | **9 486,0391** | **10 295,5000** |
| 1413 | ***Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города Москвы*** | **04 Д 00 00000** |  |  |  | | |  | **1 004,6760** | | **2 303,2925** | | | **9 291,3197** | **9 486,0391** | **10 295,5000** |
| 1414 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **759,8419** | | **1 608,5234** | | | **2 249,3197** | **1 828,0391** |  |
| 1415 | **Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания** | **04 Д 02 00300 1002** |  |  |  | | |  | **759,8419** | | **1 608,5234** | | | **2 249,3197** | **1 828,0391** |  |
| 1416 | **Средства софинансирования** |  |  |  |  | | |  | **257,0327** | | **322,0483** | | |  | **30,1370** | **278,0568** |
| 1417 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1418 | Центр социального обслуживания населения, р-н Восточное Дегунино, ул. Дубнинская, влд. 20, к. 4 | 1 | 007 003 002 | 616,2592 | 2019-2023 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1419 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 74,8525 |  | | | 74,8525 |  | |  | | |  |  |  |
| 1420 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 485,6163 |  | | | 485,6163 |  | |  | | |  |  |  |
| 1421 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 55,7904 | 2024-2028 | | |  | 3,7336 | |  | | |  |  | 52,0568 |
| 1422 | Проектирование и строительство здания для размещения организаций труда и социальной защиты населения города Москвы и Многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы на з/у по адресу: г. Москва, р-н Молжаниновский, 3-я Подрезковская ул., напротив влд. 26 | 2 | 007 003 002 | 1 512,0000 | 2023-2026 | | | 76,8516 | 244,4784 | | 375,0000 | | | 503,6700 |  |  |
| 1423 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 312,0000 |  |
| 1424 | Центр московского долголетия в Западном Дегунино мкр 11,12 с применением модульных конструкций Северный административный округ г. Москвы | 3 | 007 003 002 | 616,2592 | 2025-2027 | | |  |  | | 5,0000 | | | 295,0000 | 316,2592 |  |
| 1425 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1426 | Строительство здания для размещения управления социальной защиты населения и центра социального обслуживания р-на Северный, Дмитровское ш., влд. 167 (1 очередь) | 4 | 007 005 001  007 003 002 | 424,0761 | 2016-2020 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1427 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 168,7282 |  | | | 168,7282 |  | |  | | |  |  |  |
| 1428 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 225,1085 |  | | | 225,1085 |  | |  | | |  |  |  |
| 1429 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 21,5539 | 2021-2024 | | | 19,9202 | 1,6337 | |  | | |  |  |  |
| 1430 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 8,6855 | 2021-2024 | | | 4,2435 | 4,4420 | |  | | |  |  |  |
| 1431 | ФОК с бассейном на территории Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж по подготовке социальных работников", р-н Бутырский, ул. Б. Новодмитровская, д. 63 | 5 | 006 006 001 | 939,6188 | 2019-2022 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1432 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 94,9948 |  | | | 94,9948 |  | |  | | |  |  |  |
| 1433 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 728,3731 |  | | | 728,3731 |  | |  | | |  |  |  |
| 1434 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 110,7863 | 2023-2027 | | | 99,1807 |  | |  | | |  | 11,6056 |  |
| 1435 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 5,4646 | 2023-2026 | | | 0,9515 |  | |  | | | 4,5131 |  |  |
| 1436 | ФОК на территории Государственного бюджетного образовательного учреждения "Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых", р-н Алексеевский, ул. 3-я Мытищинская, д. 5 | 6 | 007 002 012 | 1 403,6276 | 2018-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1437 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 231,0493 |  | | | 134,4733 | 96,5760 | |  | | |  |  |  |
| 1438 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 668,2328 |  | | | 529,8839 | 138,3489 | |  | | |  |  |  |
| 1439 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 504,3455 | 2025-2028 | | |  |  | | 278,3455 | | |  |  | 226,0000 |
| 1440 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1441 | Реконструкция с устройством лифтов зданий ГБУ города Москвы "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" по адресу: ул. 16-я Парковая, д.4 | 7 | 007 001 011 | 214,0000 | 2022-2026 | | | 3,6783 |  | | 41,5217 | | | 168,8000 |  |  |
| 1442 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1443 | Центр социального обслуживания населения города Москвы "Некрасовка" по адресу: 1-я Вольская ул., д.9, к. 1 | 8 | 007 003 002 | 436,2542 | 2013-2020 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1444 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 153,3453 |  | | | 153,3453 |  | |  | | |  |  |  |
| 1445 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 252,5502 |  | | | 252,5502 |  | |  | | |  |  |  |
| 1446 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 25,6773 | 2022-2024 | | | 20,1126 | 5,5647 | |  | | |  |  |  |
| 1447 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 4,6814 | 2021-2025 | | | 3,0773 |  | | 1,6041 | | |  |  |  |
| 1448 | Реконструкция здания ГБУ города Москвы Пансионат для ветеранов труда № 17, ул. Ставропольская, д. 27А (в части размещения в здании лифтовой группы) | 9 | 007 001 001 | 11,5179 | 2020-2024 | | | 7,5829 | 3,9350 | |  | | |  |  |  |
| 1449 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1450 | Центр социального обслуживания населения города Москвы "Котловка" по адресу: ул. Нагорная, влд. 13 | 10 | 007 003 002 | 319,0348 | 2014-2020 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1451 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 145,2907 |  | | | 145,2907 |  | |  | | |  |  |  |
| 1452 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 169,2653 |  | | | 169,2653 |  | |  | | |  |  |  |
| 1453 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,4544 | 2025 | | |  |  | | 3,4544 | | |  |  |  |
| 1454 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1,0244 | 2021-2025 | | | 0,9943 |  | | 0,0301 | | |  |  |  |
| 1455 | Центр социального обслуживания и отдел ЗАГС, Щербинка, мкр. 2 , к. 7-7А (ул. Брусилова, д. 21, стр. 3) на месте сноса объекта незавершенного строительства | 11 | 007 003 002 001 004 004 | 1 102,5066 | 2019-2022 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1456 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 162,0000 |  | | | 162,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 1457 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 880,0000 |  | | | 880,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 1458 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 59,5666 | 2023-2027 | | | 41,0352 |  | |  | | |  | 18,5314 |  |
| 1459 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,9400 | 2023 | | | 0,9400 |  | |  | | |  |  |  |
| 1460 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1461 | Реконструкция здания ГБУ города Москвы Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом", ул. Новозаводская, д. 19а, стр. 2 (в части размещения в здании лифтовой группы) | 12 | 007 001 011 | 15,6811 | 2020-2024 | | | 12,4396 | 3,2415 | |  | | |  |  |  |
| 1462 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1463 | Здание для размещения Митинского отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы, р-н Митино, ул. Дубравная, влд. 50/1 | 13 | 001 004 004 | 892,0000 | 2021-2025 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1464 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты, строительный контроль) |  |  | 743,9998 |  | | | 302,9280 | 281,1464 | | 159,9254 | | |  |  |  |
| 1465 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 148,0002 |  | | |  | 107,7518 | | 40,2484 | | |  |  |  |
| 1466 | **Троицкий административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1467 | Реконструкция объекта незавершенного строительства с перепрофилированием под размещение Геронтопсихиатрического центра на территории ГБУ ЦРИ «Красная Пахра» (ТиНАО, г.о. Троицк) | 14 | 007 001 005 | 3 530,0000 | 2024-2027 | | |  | 120,0000 | | 1 006,5702 | | | 1 270,0000 | 1 133,4298 |  |
| 1468 | **Укрупненные мероприятия по развитию объектов социального обслуживани** | 15 |  |  |  | | |  | **6,0226** | | **18,8719** | | | **7,3366** | **66,3501** |  |
| 1469 | **Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы** | **807** |  |  |  | | |  | **244,8341** | | **52,7691** | | |  |  |  |
| 1470 | **Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания** | **04 Д 02 00300 1002** |  |  |  | | |  | **244,8341** | | **52,7691** | | |  |  |  |
| 1471 | **Троицкий административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1472 | Реконструкция объекта незавершенного строительства (ГБУ Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра"), внешних инженерных сетей и сооружений, включая газовую котельную, по адресу: г.о. Троицк | **1** | 007 001 005 | 1 017,1287 | 2020-2025 | | | 719,5255 | 244,8341 | | 52,7691 | | |  |  |  |
| 1473 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | |  |  | | **642,0000** | | | **7 042,0000** | **7 658,0000** | **10 295,5000** |
| 1474 | **Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания** | **04 Д 02 00300 1002** |  |  |  | | |  |  | | **642,0000** | | | **7 042,0000** | **7 658,0000** | **10 295,5000** |
| 1475 | **Новомосковский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1476 | Дворец бракосочетания в п.Коммунарка | 1 | 001 004 004 | 1 500,0000 | 2025-2027 | | |  |  | | 142,0000 | | | 700,0000 | 658,0000 |  |
| 1477 | Дворец бракосочетания в п.Ватутинки | 2 | 001 004 004 | 1 500,0000 | 2026-2028 | | |  |  | |  | | | 142,0000 | 700,0000 | 658,0000 |
| 1478 | **Троицкий административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1479 | Учреждение стационарного социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты города Москвы на 600 койко-мест по адресу: г. Москва, г.о. Троицк, территория ЦРИ "Красная Пахра" | 3 | 007 001 008 | 9 637,5000 | 2025-2028 | | |  |  | | 300,0000 | | | 2 700,0000 | 2 800,0000 | 3 837,5000 |
| 1480 | Реабилитационно-образовательный центр (школа) на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г.Москвы | 4 | 007 002 003 | 13 000,0000 | 2025-2029 | | |  |  | | 200,0000 | | | 3 500,0000 | 3 500,0000 | 5 800,0000 |
| 1481 | **Департамент капитального ремонта города Москвы** | **814** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1482 | **Реализация комплекса мер по развитию объектов социального обслуживания** | **04 Д 02 00300 1002** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1483 | **Зеленоградский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1484 | Центр социального обслуживания населения, р-н Матушкино, ул. Березовая ал., д.15, стр.1 | 1 | 007 003 002 | 962,6000 | 2020-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1485 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 51,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 1486 | Строительство |  |  |  |  | | | 911,6000 |  | |  | | |  |  |  |
| 1487 | **"ЖИЛИЩЕ"** | **05 0 00 00000** |  |  |  | | |  | **30 296,1713** | | **35 978,3353** | | | **52 217,4446** | **59 073,3229** | **129 507,9093** |
| 1488 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  | **4 269,4483** | | **8 993,0121** | | | **20 601,3254** | **13 208,9718** | **17 052,8000** |
| 1489 | ***Строительство нового жилья в городе Москве и реновация существующей жилой застройки*** | **05 А 00 00000** |  |  |  | | |  | **30 296,1713** | | **35 978,3353** | | | **52 217,4446** | **59 073,3229** | **129 507,9093** |
| 1490 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **24 706,1713** | | **32 478,3353** | | | **47 717,4446** | **59 073,3229** | **122 507,9093** |
| 1491 | **Возведение нового жилья для категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы, в целях реализации регионального проекта "Жилье"** | **05 А F1 F0001 0501** |  |  |  | | |  | **24 706,1713** | |  | | |  |  |  |
| 1492 | **Возведение нового жилья для категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы** | **05 А 01 00100 0501** |  |  |  | | |  |  | | **32 478,3353** | | | **47 717,4446** | **59 073,3229** | **122 507,9093** |
| 1493 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  | **4 269,4483** | | **8 993,0121** | | | **20 601,3254** | **13 208,9718** | **17 052,8000** |
| 1494 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1495 | Жилые дома переменной этажности с подземной автостоянкой, со встроенно-пристроенными первыми нежилыми этажами, встроенно-пристроенным ДОУ на 120 мест, Шмитовский пр-д, влд. 39, Мукомольный пр-д, влд. 6 | 1 | 010 001 001 | 9 002,9574 | 2015-2019 | | | 8 970,7995 |  | |  | | |  |  |  |
| 1496 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2026 | | |  |  | |  | | | 32,1579 |  |  |
| 1497 | Жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Мельникова, д.2 | 2 | 010 001 001 | 2 880,5987 | 2015-2022 | | | 2 880,5709 |  | |  | | |  |  |  |
| 1498 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 | | |  | 0,0278 | |  | | |  |  |  |
| 1499 | Жилой дом, ул. Бакунинская, влд. 60/2, со сносом здания по адресу: ул. Бакунинская, влд. 60, стр.4 | 3 | 010 001 001 | 1 419,8777 | 2016-2022 | | | 1 396,7393 |  | |  | | |  |  |  |
| 1500 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 | | |  | 23,1384 | |  | | |  |  |  |
| 1501 | Жилой дом , кв-л 998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д.2/1, стр.1,2 (со сносом отселенных жилых домов, ул. Русаковская, д.2/1, стр.1, 2) | 4 | 010 001 001 | 2 361,6217 | 2016-2023 | | | 2 115,2162 |  | |  | | |  |  |  |
| 1502 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2027 | | |  | 66,2198 | |  | | |  | 180,1857 |  |
| 1503 | Жилой дом, кв-л 998, р-н Красносельский, Русаковская ул., д.6 (со сносом здания отселенного дома ул. Русаковская, д.6, стр.2) | 5 | 010 001 001 | 1 330,6951 | 2016-2022 | | | 1 306,0624 |  | |  | | |  |  |  |
| 1504 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2027 | | |  | 24,4167 | |  | | |  | 0,2160 |  |
| 1505 | **Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1506 | Инженерная подготовка территории кв-ла 804 "Камушки" Пресненского р-на (со сносом объектов капитального строительства) | 6 |  | 380,0000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 380,0000 |
| 1507 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1508 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, мкр. 5, к. 7 | 7 | 010 001 001 | 2 028,0188 | 2012-2019 | | | 1 993,5277 |  | |  | | |  |  |  |
| 1509 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2025 | | |  | 29,1911 | | 5,3000 | | |  |  |  |
| 1510 | Жилой дом с инженерной подготовкой, инженерным обеспечением, благоустройством и озеленением территории, Тимирязевская ул., влд. 8 | 8 | 010 001 001 | 449,7983 | 2013-2020 | | | 449,5070 |  | |  | | |  |  |  |
| 1511 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 0,2913 | | |  |  |  |
| 1512 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Коптево, Соболевский пр-д, д. 20 Б | 9 | 010 001 001 | 1 075,6378 | 2015-2022 | | | 1 057,7872 |  | |  | | |  |  |  |
| 1513 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 | | |  | 2,0100 | | 15,6000 | | | 0,2406 |  |  |
| 1514 | Жилой дом, Дмитровский р-н, Долгопрудная ул., д. 7 | 10 | 010 001 001 | 583,9359 | 2015-2020 | | | 573,7946 |  | |  | | |  |  |  |
| 1515 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 | | |  |  | | 1,0000 | | | 9,1413 |  |  |
| 1516 | Жилой дом, р-н Головинский, Флотская ул., влд. 68, к.1 | 11 | 010 001 001 | 946,8471 | 2016-2021 | | | 932,3733 |  | |  | | |  |  |  |
| 1517 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 | | |  | 14,4738 | |  | | |  |  |  |
| 1518 | Жилой дом, р-н Головинский, Флотская ул., влд. 68, к.2 | 12 | 010 001 001 | 819,6372 | 2016-2021 | | | 805,6153 |  | |  | | |  |  |  |
| 1519 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 | | |  | 14,0219 | |  | | |  |  |  |
| 1520 | Жилой дом, р-н Головинский, Онежская ул., влд. 35, к.5 | 13 | 010 001 001 | 1 242,5613 | 2016-2023 | | | 1 217,8680 |  | |  | | |  |  |  |
| 1521 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 141,1502 | 2016-2022 | | | 141,1502 |  | |  | | |  |  |  |
| 1522 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 1 076,7178 | 2019-2023 | | | 1 076,7178 |  | |  | | |  |  |  |
| 1523 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 24,6933 | 2024 | | |  | 24,6933 | |  | | |  |  |  |
| 1524 | Жилой дом, р-н Головинский, Онежская ул., влд. 35, к.6 | 14 | 010 001 001 | 1 151,2187 | 2016-2023 | | | 1 127,3367 |  | |  | | |  |  |  |
| 1525 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 109,7772 | 2016-2022 | | | 109,7772 |  | |  | | |  |  |  |
| 1526 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 1 017,5595 | 2019-2023 | | | 1 017,5595 |  | |  | | |  |  |  |
| 1527 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 23,8820 | 2024 | | |  | 23,8820 | |  | | |  |  |  |
| 1528 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к.1 | 15 | 010 001 001 | 2 099,3059 | 2016-2021 | | | 2 061,0968 |  | |  | | |  |  |  |
| 1529 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 | | |  | 10,0091 | | 28,2000 | | |  |  |  |
| 1530 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9, к.20 | 16 | 010 001 001 | 1 860,8505 | 2016-2022 | | | 1 720,7750 |  | |  | | |  |  |  |
| 1531 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1 199,7221 | 2016-2022 | | | 1 199,7221 |  | |  | | |  |  |  |
| 1532 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 512,2904 | 2021-2022 | | | 512,2904 |  | |  | | |  |  |  |
| 1533 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 148,8380 | 2023-2027 | | | 8,7625 | 125,7400 | |  | | |  | 14,3355 |  |
| 1534 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9 к. 24 | 17 | 010 001 001 | 1 538,9749 | 2016-2022 | | | 1 512,7006 |  | |  | | |  |  |  |
| 1535 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 | | |  | 10,0743 | | 16,2000 | | |  |  |  |
| 1536 | Жилой дом, р-н Бескудниковский, кв-л 8, 9 к. 32 | 18 | 010 001 001 | 1 780,7890 | 2016-2022 | | | 1 650,9797 |  | |  | | |  |  |  |
| 1537 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2026 | | |  | 10,9828 | | 19,3000 | | | 99,5265 |  |  |
| 1538 | Жилые дома со сносом существующих строений, инженерной подготовкой, инженерным обеспечением, благоустройством и озеленением территории, р-н Ховрино, Клинская ул., влд. 2 | 19 | 010 001 001 | 33 423,9401 | 2017-2024 | | | 29 599,8438 |  | |  | | |  |  |  |
| 1539 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, инженерная подготовка и снос, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 16 113,4717 | 2017-2024 | | | 13 681,5802 | 2 431,8915 | |  | | |  |  |  |
| 1540 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 680,3117 | 2025-2027 | | |  |  | | 658,1117 | | |  | 22,2000 |  |
| 1541 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 15 919,1600 | 2019-2024 | | | 15 918,2636 | 0,8964 | |  | | |  |  |  |
| 1542 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 710,9967 | 2025-2027 | | |  |  | | 308,0000 | | | 400,0000 | 2,9967 |  |
| 1543 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12 (на месте сноса жилого дома по адресу: р-н Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12) | 20 | 010 001 001 | 4 086,4808 | 2022-2026 | | | 792,3068 |  | |  | | |  |  |  |
| 1544 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 2 717,0035 | 2022-2026 | | | 187,7000 | 1 324,3007 | | 855,0028 | | | 350,0000 |  |  |
| 1545 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1 369,4773 | 2022-2024 | | | 604,6068 | 764,8705 | |  | | |  |  |  |
| 1546 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1547 | Жилой дом, р-н Бутырский, мкр. 78, к. 66 | 21 | 010 001 001 | 1 433,5596 | 2012-2021 | | | 1 415,9353 |  | |  | | |  |  |  |
| 1548 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 567,7083 | 2019-2021 | | | 567,7083 |  | |  | | |  |  |  |
| 1549 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 10,2091 | 2022-2026 | | | 10,1225 | 0,0280 | |  | | | 0,0586 |  |  |
| 1550 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 767,7023 | 2020-2021 | | | 767,7023 |  | |  | | |  |  |  |
| 1551 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 87,9399 | 2022-2026 | | | 70,4022 |  | |  | | | 17,5377 |  |  |
| 1552 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, со сносом жилого дома по ул. Стандартная, влд. 29 и перекладкой инженерных коммуникаций, р-н Алтуфьевский, мкр.1, 2, к. 71 | 22 | 010 001 001 | 688,4864 | 2011-2021 | | | 680,0367 |  | |  | | |  |  |  |
| 1553 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 391,7644 | 2011-2020 | | | 391,7644 |  | |  | | |  |  |  |
| 1554 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 207,8582 | 2019-2021 | | | 207,8582 |  | |  | | |  |  |  |
| 1555 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 88,8638 | 2022-2026 | | | 80,4141 |  | |  | | | 8,4497 |  |  |
| 1556 | Жилой дом, р-н Бабушкинский, ул. Коминтерна, влд. 12 | 23 | 010 001 001 | 542,9314 | 2015-2019 | | | 539,1665 |  | |  | | |  |  |  |
| 1557 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 519,2533 | 2015-2019 | | | 519,2533 |  | |  | | |  |  |  |
| 1558 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 1,2266 | 2016 | | | 1,2266 |  | |  | | |  |  |  |
| 1559 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 22,4515 | 2020-2024 | | | 18,6866 | 3,7649 | |  | | |  |  |  |
| 1560 | Жилой дом, р-н Северное Медведково, пр-д Шокальского, д. 33 | 24 | 010 001 001 | 666,9565 | 2015-2019 | | | 660,0109 |  | |  | | |  |  |  |
| 1561 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 | | |  | 6,9456 | |  | | |  |  |  |
| 1562 | Жилой дом, р-н Лосиноостровский, ул. Изумрудная, влд. 26А | 25 | 010 001 001 | 597,2700 | 2016-2019 | | | 587,2196 |  | |  | | |  |  |  |
| 1563 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2025 | | |  |  | | 10,0504 | | |  |  |  |
| 1564 | Жилой дом, р-н Марьина Роща, Шереметьевская ул., влд. 5, к. 1 | 26 | 010 001 001 | 749,2155 | 2016-2021 | | | 689,6777 |  | |  | | |  |  |  |
| 1565 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 | | |  | 2,3989 | | 1,8000 | | | 55,3389 |  |  |
| 1566 | Жилой дом, р-н Марьина Роща, Шереметьевская ул., влд. 13, к. 1 | 27 | 010 001 001 | 761,0594 | 2016-2021 | | | 707,9629 |  | |  | | |  |  |  |
| 1567 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 | | |  | 3,8700 | | 2,9000 | | | 46,3265 |  |  |
| 1568 | Жилые дома (с инженерной подготовкой, с перекладкой инженерных коммуникаций, со сносом жилых домов по адресу: 9-я Северная Линия, д. 1, д. 3, д. 7, д. 9) с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: 9-я Северная Линия, влд. 3 | 28 | 010 001 001 | 9 625,5000 | 2019-2025 | | | 4 055,8062 | 3 722,9300 | | 1 846,7638 | | |  |  |  |
| 1569 | Жилой дом с подземной автостоянкой, р-н Бутырский, ул. Милашенкова, влд.6 (проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по сносу и строительству) | 29 | 010 001 001 | 5 538,9693 | 2021-2026 | | | 1 067,4900 |  | |  | | |  |  |  |
| 1570 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 2 695,1368 | 2021-2026 | | | 487,1900 | 2 057,9468 | | 100,0000 | | | 50,0000 |  |  |
| 1571 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 2 843,8325 | 2023-2026 | | | 580,3000 |  | | 1 805,7223 | | | 457,8102 |  |  |
| 1572 | **Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1573 | Снос жилых домов и перекладка инженерных сетей по адресу:Ясный пр-д, д. 32 и ул.Молодцова д. 33, к. 3 (1 этап строительства жилого дома, р-н Южное Медведково, мкр.1-2-3, к.18) | 30 |  | 302,9253 | 2013-2025 | | | 302,2398 |  | | 0,6855 | | |  |  |  |
| 1574 | Инженерное обеспечение с инженерной подготовкой, дорогами и благоустройством для строительства жилых домов, Дмитровское ш., влд. 167 (2 очередь) | 31 |  | 1 903,1791 | 2015-2024 | | | 1 891,5882 | 11,5909 | |  | | |  |  |  |
| 1575 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1576 | Жилой дом, р-н Северное Измайлово, мкр. 80 (Щелковское ш. между д. 90 и д. 92, к. 2) | 32 | 010 001 001 | 1 109,6847 | 2015-2018 | | | 1 092,1524 |  | |  | | |  |  |  |
| 1577 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 | | |  | 17,5323 | |  | | |  |  |  |
| 1578 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, Щелковское ш., д. 71, к. 1 и д.73 | 33 | 010 001 001 | 900,2720 | 2016-2021 | | | 884,2627 |  | |  | | |  |  |  |
| 1579 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 100,8165 | 2016-2017 | | | 100,8165 |  | |  | | |  |  |  |
| 1580 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 717,0209 | 2019-2021 | | | 717,0209 |  | |  | | |  |  |  |
| 1581 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 82,4346 | 2022-2026 | | | 66,4253 | 0,1000 | |  | | | 15,9093 |  |  |
| 1582 | Жилой дом, р-н Ивановское, мкр. 40-52, к. 5 | 34 | 010 001 001 | 1 135,2236 | 2016-2020 | | | 1 118,1236 |  | |  | | |  |  |  |
| 1583 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 | | |  |  | | 17,1000 | | |  |  |  |
| 1584 | Жилые дома, р-н Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская | 35 | 010 001 001 | 9 303,2337 | 2019-2023 | | | 9 265,4464 |  | |  | | |  |  |  |
| 1585 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 2 611,0168 | 2020-2023 | | | 2 611,0168 |  | |  | | |  |  |  |
| 1586 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 4,0140 | 2024-2026 | | |  | 0,1140 | |  | | | 3,9000 |  |  |
| 1587 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 6 654,4296 | 2019-2023 | | | 6 654,4296 |  | |  | | |  |  |  |
| 1588 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 33,7733 | 2026 | | |  |  | |  | | | 33,7733 |  |  |
| 1589 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством по адресу: 9-я ул. Соколиной Горы, д. 9, р-н Соколиная Гора (на месте сноса дома по адресу: р-н Соколиная Гора, 9-я ул. Соколиной Горы, д. 9) | 36 | 010 001 001 | 1 592,1089 | 2021-2023 | | | 1 413,2657 |  | |  | | |  |  |  |
| 1590 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 178,6213 | 2021-2023 | | | 178,6213 |  | |  | | |  |  |  |
| 1591 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 91,8065 | 2024-2028 | | |  | 71,8064 | |  | | |  |  | 20,0001 |
| 1592 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1 234,6444 | 2021-2023 | | | 1 234,6444 |  | |  | | |  |  |  |
| 1593 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 87,0367 | 2024-2025 | | |  | 84,8367 | | 2,2000 | | |  |  |  |
| 1594 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Косино-Ухтомский, ул. Николая Старостина, напротив влд. 8 | 37 | 010 001 001 | 11 250,8034 | 2022-2025 | | | 5 663,3693 |  | |  | | |  |  |  |
| 1595 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 7 766,6439 | 2022-2025 | | | 5 663,3693 | 1 273,3269 | | 829,9477 | | |  |  |  |
| 1596 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 654,3497 | 2024 | | |  | 654,3497 | |  | | |  |  |  |
| 1597 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1 024,8098 | 2026-2028 | | |  |  | |  | | | 304,0115 | 35,4003 | 685,3980 |
| 1598 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 1 805,0000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 1 805,0000 |
| 1599 | **Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1600 | Снос 5-ти этажных жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций, ул.Константина Федина, д.13, 15, 17, 19; 5-я Парковая ул., д.62, к.1 и д.62, к.2; 9-я Парковая ул., д.68, к.2 и д.68, к.3; ул.Плющева, д.15, к.3, Кирпичная ул., д.49; ул.Буракова, д.7, к.1 | 38 |  | 391,9322 | 2014-2024 | | | 391,9320 | 0,0002 | |  | | |  |  |  |
| 1601 | Снос жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций, 5-ый пр-д Подбельского, д.4, д.6, д.6а, д.8, д.8а, д.10/6; 6-ой пр-д Подбельского, д.8, д.10, д.10а; ул.Средняя Первомайская, д.9/26 | 39 |  | 95,2655 | 2014-2024 | | | 95,1282 | 0,1373 | |  | | |  |  |  |
| 1602 | Инженерная подготовка территории под строительство к. 3 с учетом инженерного обеспечения опорной застройки, р-н Гольяново, кв-л 1, 2 | 40 |  | 273,6840 | 2013-2025 | | | 269,2872 |  | | 4,3968 | | |  |  |  |
| 1603 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1604 | Жилой дом, ул. Артюхиной, д. 28 А | 41 | 010 001 001 | 687,3166 | 2015-2019 | | | 685,2445 |  | |  | | |  |  |  |
| 1605 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 335,5537 | 2015-2018 | | | 335,5537 |  | |  | | |  |  |  |
| 1606 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 339,1705 | 2019-2020 | | | 339,1705 |  | |  | | |  |  |  |
| 1607 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 0,0996 | 2023-2025 | | | 0,0835 |  | | 0,0161 | | |  |  |  |
| 1608 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 12,4928 | 2022-2025 | | | 10,4368 |  | | 2,0560 | | |  |  |  |
| 1609 | Жилой дом, р-н Кузьминки, кв-л 115, к. 17 | 42 | 010 001 001 | 919,4146 | 2016-2020 | | | 914,5076 |  | |  | | |  |  |  |
| 1610 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 | | |  |  | | 4,9070 | | |  |  |  |
| 1611 | Жилой дом, р-н Кузьминки, кв-л 115, к. 18 | 43 | 010 001 001 | 901,5711 | 2016-2020 | | | 895,1941 |  | |  | | |  |  |  |
| 1612 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2025 | | |  |  | | 6,3770 | | |  |  |  |
| 1613 | Жилой дом, р-н Лефортово, кв-л 3, к. 6 | 44 | 010 001 001 | 703,1063 | 2016-2022 | | | 688,9086 |  | |  | | |  |  |  |
| 1614 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 | | |  | 14,1977 | |  | | |  |  |  |
| 1615 | Жилой дом, ш. Фрезер, д. 7/2 | 45 | 010 001 001 | 729,4548 | 2016-2020 | | | 717,9162 |  | |  | | |  |  |  |
| 1616 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 | | |  |  | | 11,5386 | | |  |  |  |
| 1617 | Жилищное строительство в р-не Некрасовка | 46 | 010 001 001 | 19 112,5816 | 2016-2022 | | | 18 573,6061 |  | |  | | |  |  |  |
| 1618 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2027 | | |  |  | |  | | | 10,2955 | 528,6800 |  |
| 1619 | Жилой дом, р-н Кузьминки, ул. Шумилова, влд. 4 | 47 | 010 001 001 | 982,5002 | 2016-2021 | | | 965,3594 |  | |  | | |  |  |  |
| 1620 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 | | |  | 17,1408 | |  | | |  |  |  |
| 1621 | **Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1622 | Инженерное обеспечение кв-ла 14, р-н Некрасовка, Люберецкие поля аэрации | 48 |  | 801,7466 | 2015-2026 | | | 786,6347 |  | |  | | |  |  |  |
| 1623 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 665,3482 | 2016-2028 | | | 652,9643 | 6,1000 | | 1,2000 | | |  |  | 5,0839 |
| 1624 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 136,3984 | 2019-2028 | | | 133,6704 |  | |  | | |  |  | 2,7280 |
| 1625 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1626 | Жилой дом, р-н Нагатинский затон, ул. Судостроительная, влд. 5 (3), к. 1 | 49 | 010 001 001 | 584,0221 | 2015-2020 | | | 579,8733 |  | |  | | |  |  |  |
| 1627 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, затраты заказчика, строительство) |  |  | 390,4914 | 2015-2018 | | | 390,4914 |  | |  | | |  |  |  |
| 1628 | Средства софинансирования (корректировка проекта, строительство) |  |  | 184,4618 | 2019-2020 | | | 184,4618 |  | |  | | |  |  |  |
| 1629 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 6,0015 | 2021-2026 | | | 1,8527 |  | |  | | | 4,1488 |  |  |
| 1630 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 3,0674 | 2021 | | | 3,0674 |  | |  | | |  |  |  |
| 1631 | Жилой дом с подземным гаражом, р-н Чертаново-Южное, мкр.26, к. 81-82 (снос зданий, ул. Газопровод, д. 1, к. 1, к. 2) | 50 | 010 001 001 | 2 036,6492 | 2016-2020 | | | 2 000,8198 |  | |  | | |  |  |  |
| 1632 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 | | |  | 3,2294 | | 32,6000 | | |  |  |  |
| 1633 | Жилой дом, р-н Царицыно, ул. Бехтерева, влд.3, з/у 1 (р-н Царицыно, мкр. 4, к. 402) | 51 | 010 001 001 | 1 481,5335 | 2016-2021 | | | 1 454,9111 |  | |  | | |  |  |  |
| 1634 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 | | |  | 26,6224 | |  | | |  |  |  |
| 1635 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Чертаново Северное, Балаклавский пр-кт, влд. 33, к.3 | 52 | 010 001 001 | 2 375,8208 | 2022-2024 | | | 1 171,9006 |  | |  | | |  |  |  |
| 1636 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 1 657,5891 | 2022-2024 | | | 581,0800 | 1 076,5091 | |  | | |  |  |  |
| 1637 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 10,0000 | 2025 | | |  |  | | 10,0000 | | |  |  |  |
| 1638 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 688,2448 | 2023-2024 | | | 590,8206 | 97,4242 | |  | | |  |  |  |
| 1639 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 19,9869 | 2025 | | |  |  | | 19,9869 | | |  |  |  |
| 1640 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1641 | Жилой дом, р-н Академический, кв-л 12, к. 11 (со сносом 5-ти этажных домов: ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 1, ул. Дмитрия Ульянова, д. 27/12, к. 2 и с инженерной подготовкой территории) | 53 | 010 001 001 | 1 993,2208 | 2014-2018 | | | 1 956,2749 |  | |  | | |  |  |  |
| 1642 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 | | |  | 36,9459 | |  | | |  |  |  |
| 1643 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 14 (со сносом 5-ти этажных домов: ул. Профсоюзная, д. 96, к. 1, ул. Профсоюзная, д. 96, к. 2; ул. Профсоюзная, д. 96, к. 3 и с инженерной подготовкой территории) | 54 | 010 001 001 | 1 539,2186 | 2014-2018 | | | 1 516,1948 |  | |  | | |  |  |  |
| 1644 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2026 | | |  | 8,0238 | | 12,2000 | | | 2,8000 |  |  |
| 1645 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к. 12 (со сносом 5-ти этажных жилых домов: ул. Профсоюзная, д. 98, к.2, ул. Профсоюзная, д. 98, к.3, ул. Профсоюзная, д. 98, к.4 и с инженерной подготовкой территории) | 55 | 010 001 001 | 1 645,2731 | 2014-2020 | | | 1 622,5887 |  | |  | | |  |  |  |
| 1646 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 | | |  | 16,7844 | | 5,9000 | | |  |  |  |
| 1647 | Жилой дом, р-н Коньково, кв-л 44-47, к.11 (со сносом зданий 5-ти этажных жилых домов: ул. Профсоюзная, д. 98, к.6, ул. Профсоюзная, д. 98, к.7, ул. Профсоюзная, д. 98, к.8 и с инженерной подготовкой территории) | 56 | 010 001 001 | 1 783,7786 | 2014-2021 | | | 1 766,1785 |  | |  | | |  |  |  |
| 1648 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2025 | | |  | 12,6901 | | 4,9100 | | |  |  |  |
| 1649 | Жилой дом, р-н Котловка, кв-л 18, к. 6 (со сносом зданий 5-ти этажных жилых домов ул. Дмитрия Ульянова, д. 49, к.1, Севастопольский пр-т, д. 22 и с инженерной подготовкой территории) | 57 | 010 001 001 | 883,4380 | 2015-2018 | | | 870,8619 |  | |  | | |  |  |  |
| 1650 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 | | |  | 12,5761 | |  | | |  |  |  |
| 1651 | Жилой дом, р-н Котловка, кв-л 18, к.8 (со сносом зданий 5-ти этажных жилых домов, ул. Дмитрия Ульянова, д. 45, к. 1, ул. Дмитрия Ульянова д. 47, к.1 и с инженерной подготовкой территории) | 58 | 010 001 001 | 711,4377 | 2014-2018 | | | 699,0914 |  | |  | | |  |  |  |
| 1652 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 | | |  | 12,3463 | |  | | |  |  |  |
| 1653 | Жилой дом, р-н Зюзино, кв-л 14, к. 3 | 59 | 010 001 001 | 1 443,6286 | 2015-2021 | | | 1 390,5088 |  | |  | | |  |  |  |
| 1654 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 | | |  | 28,4342 | |  | | | 24,6856 |  |  |
| 1655 | Жилой дом с встроенно-пристроенным зданием ДОУ, с инженерными сетями и благоустройством территории, Гагаринский р-н, ул. Вавилова, влд. 52 | 60 | 010 001 001 | 1 581,8232 | 2015-2020 | | | 1 553,0952 |  | |  | | |  |  |  |
| 1656 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 1 540,5804 | 2015-2020 | | | 1 540,5804 |  | |  | | |  |  |  |
| 1657 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 8,8981 | 2016 | | | 8,8981 |  | |  | | |  |  |  |
| 1658 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 32,3447 | 2021-2025 | | | 3,6167 |  | | 28,7280 | | |  |  |  |
| 1659 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, р-н Котловка, Нагорная ул., влд. 13, к. 2, 3 | 61 | 010 001 001 | 390,5068 | 2015-2018 | | | 383,9068 |  | |  | | |  |  |  |
| 1660 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 371,8169 | 2015-2018 | | | 371,8169 |  | |  | | |  |  |  |
| 1661 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 10,6322 | 2016 | | | 10,6322 |  | |  | | |  |  |  |
| 1662 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 8,0577 | 2019-2024 | | | 1,4577 | 6,6000 | |  | | |  |  |  |
| 1663 | Жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Введенского, влд. 13В (р-н Коньково, мкр.6, к. 3) | 62 | 010 001 001 | 1 343,3111 | 2016-2022 | | | 1 320,4179 |  | |  | | |  |  |  |
| 1664 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2027 | | |  |  | |  | | |  | 22,8932 |  |
| 1665 | Жилой дом с подземной автостоянкой, Севастопольский пр-кт, влд. 60 (р-н Коньково, мкр. 6, к.2) | 63 | 010 001 001 | 1 284,1544 | 2016-2021 | | | 1 262,6302 |  | |  | | |  |  |  |
| 1666 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 | | |  |  | |  | | | 21,5242 |  |  |
| 1667 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Южное Бутово, Чечерский пр-д, напротив влд. 54, 56 | 64 | 010 001 001 | 8 315,4000 | 2021-2025 | | | 5 256,1978 |  | |  | | |  |  |  |
| 1668 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы,технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 3 852,5404 | 2021-2025 | | | 1 486,4394 | 1 885,1220 | | 480,9790 | | |  |  |  |
| 1669 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 4 291,6627 | 2021-2025 | | | 3 769,7584 | 29,2549 | | 492,6494 | | |  |  |  |
| 1670 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 30,4969 | 2026 | | |  |  | |  | | | 30,4969 |  |  |
| 1671 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 140,7000 | 2026 | | |  |  | |  | | | 140,7000 |  |  |
| 1672 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Южное Бутово, Чечерский пр-д, влд. 28 участок 1 | 65 | 010 001 001 | 5 646,0194 | 2021-2025 | | | 2 145,8720 |  | |  | | |  |  |  |
| 1673 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 1 431,0270 | 2021-2025 | | | 270,8707 | 1 130,1563 | | 30,0000 | | |  |  |  |
| 1674 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 3 627,0200 | 2021-2025 | | | 1 875,0013 | 1 332,3564 | | 419,6623 | | |  |  |  |
| 1675 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 587,9724 | 2026 | | |  |  | |  | | | 587,9724 |  |  |
| 1676 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1677 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, кв-л 69, ул.Герасима Курина, влд.42 (со сносом жилого дома по адресу: ул. Герасима Курина, д. 38) | 66 | 010 001 001 | 831,3475 | 2013-2014 | | | 831,0336 |  | |  | | |  |  |  |
| 1678 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2015-2024 | | |  | 0,3139 | |  | | |  |  |  |
| 1679 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Вернадского, кв-л 34, 35, к. 27 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилого дома, пр-кт Вернадского, д.72) | 67 | 010 001 001 | 1 384,8936 | 2015-2017 | | | 1 359,5978 |  | |  | | |  |  |  |
| 1680 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2024 | | |  | 25,2958 | |  | | |  |  |  |
| 1681 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Проспект Вернадского, кв-л 34-35, к.24 (с инженерной подготовкой территории со сносом зданий жилых домов по адресу: пр-т Вернадского, д.64, д. 70) | 68 | 010 001 001 | 685,8955 | 2015-2018 | | | 674,3237 |  | |  | | |  |  |  |
| 1682 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2024 | | |  | 11,5718 | |  | | |  |  |  |
| 1683 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Вернадского, кв-л 34, 35, к. 26 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов пр-т Вернадского, д.58, д.66, д.68) | 69 | 010 001 001 | 1 311,5802 | 2015-2018 | | | 1 288,1168 |  | |  | | |  |  |  |
| 1684 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 | | |  | 23,4634 | |  | | |  |  |  |
| 1685 | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Фили-Давыдково, кв-л 65, к. 3 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов по адресам: М.Филевская ул., д. 22, М.Филевская ул., д. 24, к. 1, 2, 3) | 70 | 010 001 001 | 3 072,1662 | 2015-2018 | | | 3 070,0928 |  | |  | | |  |  |  |
| 1686 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 | | |  | 2,0734 | |  | | |  |  |  |
| 1687 | Жилая застройка с подземным паркингом, со встроенно-пристроенным зданием ДОУ, инженерными сетями, благоустройством и инженерной подготовкой территории, р-н Филевский парк, Береговой пр-д, влд. 2, влд. 2, стр. 18, влд. 2, стр.19 с комплексным благоустройством и озеленением части территории природного комплекса № 1-ЗАО "Бульвар (4 участка) вдоль р. Москвы в р-не Филевский парк, расположенного вдоль северной границы жилой застройки" | 71 | 010 001 001 | 20 978,2367 | 2014-2021 | | | 19 653,9741 |  | |  | | |  |  |  |
| 1688 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2028 | | |  | 835,7901 | |  | | |  |  | 488,4725 |
| 1689 | Жилой дом, пр-кт Вернадского, кв-л 32, 33, к. 35 | 72 | 010 001 001 | 1 216,7293 | 2015-2021 | | | 1 103,3451 |  | |  | | |  |  |  |
| 1690 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2022-2026 | | |  | 69,4000 | |  | | | 43,9842 |  |  |
| 1691 | Жилой дом, р-н Фили-Давыдково, ул. Кастанаевская, влд. 44-48 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилых домов, ул. Кастанаевская, д. 44, д. 46, д. 48) | 73 | 010 001 001 | 3 079,0521 | 2016-2020 | | | 2 886,0611 |  | |  | | |  |  |  |
| 1692 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2026 | | |  |  | | 170,6841 | | | 22,3069 |  |  |
| 1693 | Жилая застройка с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд.12Б | 74 | 010 001 001 | 19 730,1000 | 2021-2024 | | | 16 613,1414 |  | |  | | |  |  |  |
| 1694 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 5 535,3209 | 2021-2024 | | | 4 711,9870 | 823,3339 | |  | | |  |  |  |
| 1695 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 1 509,4000 | 2025 | | |  |  | | 1 509,4000 | | |  |  |  |
| 1696 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 11 901,3791 | 2021-2024 | | | 11 901,1544 | 0,2247 | |  | | |  |  |  |
| 1697 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 784,0000 | 2025 | | |  |  | | 784,0000 | | |  |  |  |
| 1698 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Давыдковская ул., влд.10 (со сносом жилых домов по адресу: Давыдковская ул., д. 10, к. 1, к. 2, к. 3 и инженерной подготовкой территории) | 75 | 010 001 001 | 5 074,4864 | 2021-2023 | | | 4 402,5085 |  | |  | | |  |  |  |
| 1699 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 1 542,6759 | 2021-2023 | | | 1 542,6759 |  | |  | | |  |  |  |
| 1700 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 529,0000 | 2024-2025 | | |  | 411,0000 | | 118,0000 | | |  |  |  |
| 1701 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 2 859,8326 | 2021-2023 | | | 2 859,8326 |  | |  | | |  |  |  |
| 1702 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 142,9779 | 2024-2025 | | |  | 10,2706 | | 132,7073 | | |  |  |  |
| 1703 | Жилой дом с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд. 12 | 76 | 010 001 001 | 2 929,1766 | 2021-2024 | | | 1 893,7347 |  | |  | | |  |  |  |
| 1704 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1 452,0282 | 2021-2024 | | | 733,5383 | 718,4899 | |  | | |  |  |  |
| 1705 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 307,2516 | 2025 | | |  |  | | 307,2516 | | |  |  |  |
| 1706 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 1 169,8968 | 2021-2024 | | | 1 160,1964 | 9,7004 | |  | | |  |  |  |
| 1707 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Главмосстроя ул., влд.1 (со сносом жилых домов по адресам: Главмосстроя ул., д.1; д.1, к.1; д.1, к.2 и инженерной подготовкой территории) | 77 | 010 001 001 | 6 454,2000 | 2022-2025 | | | 1 506,1826 | 3 099,1418 | | 1 427,8069 | | |  |  |  |
| 1708 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 421,0687 |  |  |
| 1709 | Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Кременчугская ул., влд.5 (со сносом жилого дома по адресу: Кременчугская ул., д.5, к.1) | 78 | 010 001 001 | 7 581,2442 | 2023-2027 | | | 19,0000 | 775,5242 | | 2 239,1365 | | | 3 506,2634 | 1 041,3201 |  |
| 1710 | Жилые дома с инженерными коммуникациями, благоустройством и подземным паркингом, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд.12А (со сносом жилых домов по адресам: Давыдковская ул., д.12, к.1,2,4,5) | 79 | 010 001 001 | 11 755,0000 | 2023-2027 | | | 69,1298 |  | |  | | |  |  |  |
| 1711 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, строительство) |  |  | 5 456,1467 | 2024-2026 | | |  | 584,0000 | | 1 584,8404 | | | 3 287,3063 |  |  |
| 1712 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы и строительство) |  |  | 4 798,8533 | 2023-2026 | | | 69,1298 | 744,3485 | | 200,0000 | | | 3 785,3750 |  |  |
| 1713 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 1 500,0000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 1 500,0000 |
| 1714 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Фили-Давыдково, Давыдковская ул., влд.10А (со сносом жилого дома по адресу: Давыдковская ул., д.10, к.4) | 80 | 010 001 001 | 3 988,1000 | 2023-2027 | | | 33,0000 | 703,9000 | | 1 636,4000 | | | 1 514,8000 | 100,0000 |  |
| 1715 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Давыдковская ул., влд. 2В (со сносом жилых домов по адресу: Давыдковская ул., д. 2, к.7, д. 4, к.3 и инженерной подготовкой территории) | 81 | 010 001 001 | 7 014,0689 | 2027-2030 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1716 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 701,4069 | 2027-2030 | | |  |  | |  | | |  | 70,1400 | 631,2669 |
| 1717 | Средства софинансирования |  |  | 6 312,6620 | 2027-2030 | | |  |  | |  | | |  | 631,2700 | 5 681,3920 |
| 1718 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством по адресу: Давыдковская ул., влд. 4А (со сносом жилых домов по адресу: Давыдковская ул., д. 4, к. 1, 2 и инженерной подготовкой территории) | 82 | 010 001 001 | 11 622,1934 | 2027-2030 | | |  |  | |  | | |  | 822,1934 | 10 800,0000 |
| 1719 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: Мичуринский пр-т, д.54, к.4), р-н Раменки, Мичуринский пр-т, д.54, к.4 | 83 | 010 001 001 | 5 561,1600 | 2024-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1720 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 374,9800 | 2025-2028 | | |  |  | | 220,0000 | | | 100,0000 | 27,5000 | 27,4800 |
| 1721 | Средства софинансирования |  |  | 5 186,1800 | 2024-2028 | | |  | 61,1000 | | 555,9000 | | | 1 907,5000 | 1 980,1000 | 681,5800 |
| 1722 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством (со сносом жилого дома по адресу: ул. Лобачевского, д. 106), р-н Раменки, ул. Лобачевского, д. 106 | 84 |  | 12 775,5600 | 2024-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1723 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 734,8900 | 2025-2028 | | |  |  | | 507,0000 | | | 100,0000 | 63,5000 | 64,3900 |
| 1724 | Средства софинансирования |  |  | 12 040,6700 | 2024-2028 | | |  | 136,0000 | | 1 220,5000 | | | 4 534,5000 | 4 571,1000 | 1 578,5700 |
| 1725 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Солнцево, ул. Главмосстроя, влд. 7Б (со сносом жилых домов по адресам: ул. Главмосстроя, д. 7, к. 1, д. 7, к. 4; ул. Богданова, д. 26, к. 2, д. 26, к. 3) | 85 | 010 001 001 | 10 896,8360 | 2025-2028 | | |  |  | | 48,6800 | | | 1 357,4000 | 3 658,2000 | 5 832,5560 |
| 1726 | **Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территории** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1727 | Снос жилых домов и перекладка инженерных коммуникаций, ул. Коштоянца, д.9, д.19, д.27, д.37; ул. Лобачевского, д.84 (1-я очередь строительства, подготовка территории для строительства объектов городского заказа, пр-кт Вернадского, кв-л 34-35) | 86 |  | 96,9713 | 2015-2024 | | | 96,9273 | 0,0440 | |  | | |  |  |  |
| 1728 | Инженерная подготовка территории под застройку к.13,14,15Б кв-л 20 р-на Кунцево с поэтапным сносом корпусов | 87 |  | 282,8727 | 2011-2024 | | | 281,1430 | 1,7297 | |  | | |  |  |  |
| 1729 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1730 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, сносом строения по адресу: ул. Сходненская, влд. 12, и перекладкой инженерных коммуникаций, р-н Южное Тушино, ул. Сходненская, влд.12 (р-н Южное Тушино, кв-л 11, к. 1) | 88 | 010 001 001 | 1 195,8685 | 2016-2022 | | | 1 183,2479 |  | |  | | |  |  |  |
| 1731 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2027 | | |  |  | | 1,6261 | | |  | 10,9945 |  |
| 1732 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Покровское-Стрешнево, ул. Летная, участок 4 | 89 | 010 001 001 | 3 716,6000 | 2024-2027 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1733 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 371,7000 | 2024-2026 | | |  | 80,0000 | | 190,0000 | | | 101,7000 |  |  |
| 1734 | Средства софинансирования |  |  | 3 344,9000 | 2024-2027 | | |  | 30,0000 | | 1 450,0000 | | | 1 620,0000 | 244,9000 |  |
| 1735 | **Зеленоградский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1736 | Жилой дом с инженерной подготовкой территории, г. Зеленоград, мкр. 9, к. 901А | 90 | 010 001 001 | 1 240,7127 | 2017-2021 | | | 1 218,5832 |  | |  | | |  |  |  |
| 1737 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 54,9330 | 2017-2021 | | | 54,9330 |  | |  | | |  |  |  |
| 1738 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 15,4000 | 2022-2026 | | | 11,5755 |  | |  | | | 3,8245 |  |  |
| 1739 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 1 123,4643 | 2020-2021 | | | 1 123,4643 |  | |  | | |  |  |  |
| 1740 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 46,9154 | 2022-2026 | | | 28,6104 |  | |  | | | 18,3050 |  |  |
| 1741 | **Новомосковский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1742 | Жилой дом с инженерным обеспечением и благоустройством, пос. Рязановское, кв-л № 99, влд.1 (п. Фабрики им. 1 Мая) | 91 | 010 001 001 | 5 081,0471 | 2019-2022 | | | 4 963,2734 |  | |  | | |  |  |  |
| 1743 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1 504,2699 | 2019-2022 | | | 1 504,2699 |  | |  | | |  |  |  |
| 1744 | Средства софинансирования (проектно-изыскательские работы, строительство) |  |  | 3 305,5046 | 2019-2022 | | | 3 305,5046 |  | |  | | |  |  |  |
| 1745 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 271,2726 | 2023-2027 | | | 153,4989 | 39,4000 | |  | | |  | 78,3737 |  |
| 1746 | **Укрупненные мероприятия по завершению работ по объектам, ранее включенным в Адресную инвестиционную программу, и по передаче объектов в собственность города Москвы (жилой дом по адресу: р-н Аэропорт, Балтийская ул., д. 6, к. 1 и к. 2)** | 92 |  |  |  | | |  |  | | **700,0000** | | | **750,0000** | **1 362,8000** |  |
| 1747 | **Объекты жилищного строительства в рамках комплексного развития территории** |  |  |  |  | | |  | **1 114,4708** | | **16 775,5040** | | | **35 464,1378** | **51 127,0997** | **103 573,2619** |
| 1748 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  | **100,0000** | | **1 599,6279** | | | **7 073,4928** | **5 685,8959** | **5 803,5300** |
| 1749 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1750 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Левобережный, ул. Левобережная влд. 1А | 93 | 010 001 001 | 4 980,9495 | 2024-2027 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1751 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 498,1000 | 2025-2027 | | |  |  | | 249,0500 | | | 199,2400 | 49,8100 |  |
| 1752 | Средства софинансирования |  |  | 4 032,8495 | 2024-2027 | | |  | 50,0000 | | 916,5556 | | | 1 268,2780 | 1 798,0159 |  |
| 1753 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 450,0000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 450,0000 |
| 1754 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1755 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Ярославский, Хибинский пр-д, влд. 3 (с рекультивацией территории) | 94 | 010 001 001 | 10 355,7428 | 2024-2029 | | |  | 50,0058 | | 2 886,0554 | | | 2 364,0871 | 2 955,5945 | 2 100,0000 |
| 1756 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Лосиноостровский, в границах комплексного развития территории "Стартовая ул., влд. 18 (тер. 2 и тер. 3)" (с рекультивацией территории) | 95 | 010 001 001 | 14 840,4500 | 2024-2030 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1757 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 1 451,0400 | 2025-2030 | | |  |  | | 541,5000 | | | 211,7627 | 223,4621 | 474,3152 |
| 1758 | Средства софинансирования |  |  | 13 389,4100 | 2024-2030 | | |  | 50,0000 | | 624,0000 | | | 3 474,0000 | 3 887,8800 | 5 353,5300 |
| 1759 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1760 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Соколиная гора, ул. Буракова, влд. 6, 27 (с рекультивацией территории) | 96 | 010 001 001 | 38 684,3858 | 2024-2030 | | |  | 365,2886 | | 530,9350 | | | 3 690,0433 | 10 803,1189 | 23 295,0000 |
| 1761 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Перово, ул.Плеханова, тер. 1, тер. 2 (с рекультивацией территории) | 97 | 010 001 001 | 50 787,1153 | 2025-2030 | | |  |  | | 500,6601 | | | 4 463,6224 | 5 803,8665 | 40 018,9663 |
| 1762 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1763 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Царицыно, ул. Деловая, влд. 12 (с рекультивацией территории) | 98 | 010 001 001 | 24 817,8819 | 2025-2029 | | |  | 195,0000 | | 300,0000 | | | 4 468,4822 | 5 854,3997 | 14 000,0000 |
| 1764 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Бирюлево Восточное, ул. Лебедянская, влд. 27Б | 99 | 010 001 001 | 12 467,1700 | 2025-2028 | | |  |  | | 498,3800 | | | 3 821,1000 | 5 132,2300 | 3 015,4600 |
| 1765 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1766 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Черемушки, ул. Цюрупы, влд. 1-5 | 100 | 010 001 001 | 18 264,2559 | 2024-2027 | | |  | 113,5761 | | 4 400,0000 | | | 5 569,3904 | 4 681,2894 |  |
| 1767 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 3 500,0000 |
| 1768 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Котловка, ул. Дмитрия Ульянова, влд. 42А | 101 | 010 001 001 | 11 006,7433 | 2024-2028 | | |  | 92,0039 | | 2 500,0000 | | | 3 405,8446 | 2 508,8948 | 2 500,0000 |
| 1769 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Черемушки, Научный пр-д, влд.11а (тер.1) | 102 | 010 001 001 | 7 402,6815 | 2024-2028 | | |  | 61,0350 | | 556,1124 | | | 1 898,6815 | 2 082,7548 | 2 804,0978 |
| 1770 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Черемушки, Научный пр-д, влд.11а (тер.2) | 103 | 010 001 001 | 6 889,1028 | 2024-2028 | | |  | 62,0540 | | 503,2860 | | | 1 745,3047 | 1 926,4475 | 2 652,0106 |
| 1771 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Черемушки, Научный пр-д, влд.11а (тер.3) | 104 | 010 001 001 | 13 416,8331 | 2024-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1772 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 11 026,5460 | 2024-2028 | | |  | 65,0325 | | 978,4101 | | | 100,0000 | 4 769,6914 | 5 113,4120 |
| 1773 | Средства софинансирования |  |  | 2 390,2871 | 2025-2026 | | |  |  | | 59,0723 | | | 2 331,2148 |  |  |
| 1774 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1775 | Жилые дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Ново-Переделкино, ул. Федосьино, влд. 4-10А | 105 | 010 001 001 | 7 901,7830 | 2024-2029 | | |  | 50,0000 | | 250,0000 | | | 2 259,2712 | 2 242,5118 | 3 100,0000 |
| 1776 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1777 | Жилой дом с инженерными коммуникациями и благоустройством, р-н Щукино, ул.Рогова, влд. 22 | 106 | 010 001 001 | 6 501,9259 | 2024-2027 | | |  | 60,4749 | | 2 081,1150 | | | 1 267,3077 | 2 093,0283 |  |
| 1778 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 1 000,0000 |
| 1779 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  | **5 590,0000** | | **3 500,0000** | | | **4 500,0000** |  | **7 000,0000** |
| 1780 | **Реализация мероприятий по решению проблем граждан, участвующих в долевом строительстве** | **05 А 08 00000 0501** |  |  |  | | |  | **5 590,0000** | | **3 500,0000** | | | **4 500,0000** |  | **7 000,0000** |
| 1781 | Акционерное общество "Мосотделстрой № 1" |  |  |  |  | | |  | 5 590,0000 | | 3 500,0000 | | | 4 500,0000 |  | 7 000,0000 |
| 1782 | Средства софинансирования |  |  |  |  | | |  | 9 900,0000 | | 12 560,0000 | | | 7 326,3034 |  |  |
| 1783 | Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул.6-я Радиальная, влд. 7, к. 27, к. 28/29 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 1 | 010 001 001 | 10 915,9060 | 2019-2024 | | | 10 462,9060 |  | |  | | |  |  |  |
| 1784 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 8 215,7406 | 2019-2024 | | | 7 762,7406 | 453,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1785 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  | 2 700,1654 | 2022-2023 | | | 2 700,1654 |  | |  | | |  |  |  |
| 1786 | Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул.6-я Радиальная, влд. 7, к. 30, к. 31 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 2 | 010 001 001 | 7 944,0018 | 2019-2024 | | | 7 578,6318 |  | |  | | |  |  |  |
| 1787 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 5 973,5071 | 2019-2024 | | | 5 608,1371 | 365,3700 | |  | | |  |  |  |
| 1788 | Средства софинансирования |  |  | 211,5600 | 2019-2021 | | | 211,5600 |  | |  | | |  |  |  |
| 1789 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  | 1 758,9347 | 2022-2023 | | | 1 758,9347 |  | |  | | |  |  |  |
| 1790 | Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, 3-я очередь (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3 | 010 001 001 | 30 725,0000 | 2020-2027 | | | 938,6966 |  | |  | | |  |  |  |
| 1791 | Средства бюджета города Москвы (затраты на приобретение объектов недвижимости) |  |  | 450,0000 | 2020 | | | 450,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 1792 | Средства бюджета города Москвы (проектно-изыскательские работы) |  |  | 419,3000 | 2020 | | | 419,3000 |  | |  | | |  |  |  |
| 1793 | Средства бюджета города Москвы (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 69,3966 | 2021 | | | 69,3966 |  | |  | | |  |  |  |
| 1794 | Средства софинансирования (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 29 786,3034 | 2024-2026 | | |  | 9 900,0000 | | 12 560,0000 | | | 7 326,3034 |  |  |
| 1795 | Административно-деловой центр по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, к. 35 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4 | 001 005 002 | 16 620,0000 | 2020-2028 | | | 1 620,0000 |  | | 3 500,0000 | | | 4 500,0000 |  | 7 000,0000 |
| 1796 | Подземная автостоянка по адресу: г. Москва, ул.6-я Радиальная, влд.7, к. 5.1 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 5 | 014 001 005 | 1 102,4400 | 2022-2024 | | | 352,0000 | 750,4400 | |  | | |  |  |  |
| 1797 | Подземная автостоянка по адресу: г. Москва, ул.6-я Радиальная, влд.7, к. 5.4 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 6 | 014 001 005 | 1 502,9900 | 2022-2024 | | | 518,0000 | 984,9900 | |  | | |  |  |  |
| 1798 | Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, влд. 5 (с учетом проектно-изыскательских работ) | 7 | 010 001 001 | 15 868,0700 | 2020-2024 | | | 12 831,8700 |  | |  | | |  |  |  |
| 1799 | Средства бюджета города Москвы (обследование и проектно-изыскательские работы) |  |  | 200,0000 | 2020 | | | 200,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 1800 | Средства бюджета города Москвы (строительство, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль, технологическое присоединение) |  |  | 10 668,0700 | 2020-2024 | | | 7 631,8700 | 3 036,2000 | |  | | |  |  |  |
| 1801 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2020 году |  |  | 330,1253 | 2023 | | | 330,1253 |  | |  | | |  |  |  |
| 1802 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  | 2 209,4048 | 2023 | | | 2 209,4048 |  | |  | | |  |  |  |
| 1803 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2022 году |  |  | 2 460,4699 | 2023 | | | 2 460,4699 |  | |  | | |  |  |  |
| 1804 | **"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"** | **06 0 00 00000** |  |  |  | | |  | **40 502,7064** | | **62 112,5420** | | | **68 140,3660** | **78 779,8236** | **37 566,7560** |
| 1805 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  | **70,5513** | | **64,3317** | | | **8,3826** | **246,3170** | **420,0000** |
| 1806 | ***Развитие теплоснабжения города Москвы*** | **06 Б 00 00000** |  |  |  | | |  | **337,4148** | |  | | |  |  |  |
| 1807 | **Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы** | **020** |  |  |  | | |  | **337,4148** | |  | | |  |  |  |
| 1808 | **Реализация мероприятий, связанных с обеспечением функционирования объектов теплоснабжения** | **06 Б 08 00000 0402** |  |  |  | | |  | **337,4148** | |  | | |  |  |  |
| 1809 | **Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция"** |  |  |  |  | | |  | **337,4148** | |  | | |  |  |  |
| 1810 | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, п. ДСК "Мичуринец", ул. Лермонтова, д. 13, стр. 7 | 1 | 013 009 002 | 116,0000 | 2024 | | |  | 116,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1811 | Реконструкция тепловой сети в части устройства водовыпуска из водоприемного колодца ВП1 в точке 9 до существующей централизованной канализации в районе ТПУ Столбово по адресу: пос. Сосенское, Новомосковский административный округ г. Москвы | 2 | 013 008 003 | 20,0000 | 2024 | | |  | 20,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1812 | Реконструкция тепловой сети, расположенной по адресу: г. Москва, р-н Измайлово, г-к им.Баумана на территории усадьбы Измайлово | 3 | 013 008 003 | 201,4148 | 2024 | | |  | 201,4148 | |  | | |  |  |  |
| 1813 | ***Развитие газоснабжения в городе Москве*** | **06 В 00 00000** |  |  |  | | |  | **9 201,7539** | | **10 429,3120** | | | **9 025,5600** | **7 746,3280** |  |
| 1814 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  | **311,0000** | |  | | |  |  |  |
| 1815 | **Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы** | **06 В 02 00000 0402** |  |  |  | | |  | **311,0000** | |  | | |  |  |  |
| 1816 | **Акционерное общество "МОСГАЗ"** |  |  |  |  | | |  | **311,0000** | |  | | |  |  |  |
| 1817 | **Мероприятия по перекладке газопроводов-дюкеров** |  |  |  |  | | |  | **311,0000** | |  | | |  |  |  |
| 1818 | Кропоткинский дюкер по адресу: Пречистенская наб., д. 5 | 1 | 013 010 003 | 749,8425 | 2018-2024 | | | 438,8425 | 311,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1819 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 34,9322 | 2018-2023 | | | 34,9322 |  | |  | | |  |  |  |
| 1820 | Строительство |  |  | 714,9103 | 2019-2024 | | | 403,9103 | 311,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1821 | **Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы** | **020** |  |  |  | | |  | **8 890,7539** | | **10 429,3120** | | | **9 025,5600** | **7 746,3280** |  |
| 1822 | **Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы** | **06 В 02 00000 0402** |  |  |  | | |  | **8 890,7539** | | **10 429,3120** | | | **9 025,5600** | **7 746,3280** |  |
| 1823 | **Акционерное общество "МОСГАЗ"** |  |  |  |  | | |  | **8 890,7539** | | **10 429,3120** | | | **9 025,5600** | **7 746,3280** |  |
| 1824 | Перекладка двух подводящих газопроводов высокого давления диаметром 700-1000 мм к ТЭЦ-27 | 1 | 013 010 003 | 1 210,0000 | 2020-2025 | | | 850,0000 | 203,0000 | | 157,0000 | | |  |  |  |
| 1825 | Вынос магистрального (среднего давления) газопровода, попадающего в зону строительства объектов улично-дорожной сети на территории застройки "ЗИЛ-Юг" | 2 | 013 010 003 | 900,3141 | 2022-2024 | | | 159,3602 | 740,9539 | |  | | |  |  |  |
| 1826 | Выполнение комплекса работ по сносу, проектированию и строительству нового здания газорегуляторного пункта "Косино" по адресу: г.Москва, ул. Б.Косинская, влд. 1, к. 2 | 3 | 013 010 001 | 397,8000 | 2024 | | |  | 397,8000 | |  | | |  |  |  |
| 1827 | Газопровод-связка газораспределительный пункт "Щукино" - газораспределительный пункт "Очаковская ГС" | 4 | 013 009 002 | 3 724,0000 | 2024-2027 | | |  | 489,0000 | | 1 178,9200 | | | 1 370,0000 | 686,0800 |  |
| 1828 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 297,9200 | 2024-2025 | | |  | 89,0000 | | 208,9200 | | |  |  |  |
| 1829 | Строительство |  |  | 3 426,0800 | 2024-2027 | | |  | 400,0000 | | 970,0000 | | | 1 370,0000 | 686,0800 |  |
| 1830 | Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: г. Москва, Северо-Западный административный округ, 2-я Лыковская ул., районная тепловая станция "Строгино" (Луч 6 Щукинский ввод) | 5 | 013 009 002 | 3 452,0000 | 2024-2027 | | |  | 485,0000 | | 1 171,1280 | | | 980,0000 | 815,8720 |  |
| 1831 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 276,1280 | 2024-2025 | | |  | 85,0000 | | 191,1280 | | |  |  |  |
| 1832 | Строительство |  |  | 3 175,8720 | 2024-2027 | | |  | 400,0000 | | 980,0000 | | | 980,0000 | 815,8720 |  |
| 1833 | Газопровод-связка газораспределительный пункт "Очаковская ГС" - газораспределительный пункт "Южная ГС" | 6 | 013 009 002 | 4 590,0000 | 2024-2027 | | |  | 510,0000 | | 1 546,2000 | | | 1 689,0000 | 844,8000 |  |
| 1834 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 367,2000 | 2024-2025 | | |  | 110,0000 | | 257,2000 | | |  |  |  |
| 1835 | Строительство |  |  | 4 222,8000 | 2024-2027 | | |  | 400,0000 | | 1 289,0000 | | | 1 689,0000 | 844,8000 |  |
| 1836 | Реконструкция участка газопровода к ТЭЦ-12 | 7 | 013 009 002 | 2 073,0000 | 2024-2027 | | |  | 300,0000 | | 628,8640 | | | 763,0000 | 381,1360 |  |
| 1837 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 165,8640 | 2024-2025 | | |  | 50,0000 | | 115,8640 | | |  |  |  |
| 1838 | Строительство |  |  | 1 907,1360 | 2024-2027 | | |  | 250,0000 | | 513,0000 | | | 763,0000 | 381,1360 |  |
| 1839 | Реконструкция газораспределительного пункта "Косино с/х Моссовета" | 8 | 013 009 002 | 555,0000 | 2024-2025 | | |  | 377,8560 | | 177,1440 | | |  |  |  |
| 1840 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 65,0000 | 2024-2025 | | |  | 34,4960 | | 30,5040 | | |  |  |  |
| 1841 | Строительство |  |  | 490,0000 | 2024-2025 | | |  | 343,3600 | | 146,6400 | | |  |  |  |
| 1842 | Строительство газораспределительного пункта "Лазаревский" | 9 | 013 009 002 | 636,0000 | 2024-2025 | | |  | 328,1760 | | 307,8240 | | |  |  |  |
| 1843 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 50,8800 | 2024-2025 | | |  | 35,6160 | | 15,2640 | | |  |  |  |
| 1844 | Строительство |  |  | 585,1200 | 2024-2025 | | |  | 292,5600 | | 292,5600 | | |  |  |  |
| 1845 | Строительство газораспределительного пункта "Победа Труда" | 10 | 013 009 002 | 386,0000 | 2024-2025 | | |  | 199,1760 | | 186,8240 | | |  |  |  |
| 1846 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,8800 | 2024-2025 | | |  | 21,6160 | | 9,2640 | | |  |  |  |
| 1847 | Строительство |  |  | 355,1200 | 2024-2025 | | |  | 177,5600 | | 177,5600 | | |  |  |  |
| 1848 | Строительство газораспределительного пункта "Востряково" | 11 | 013 009 002 | 311,0000 | 2024-2025 | | |  | 160,4760 | | 150,5240 | | |  |  |  |
| 1849 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 24,8800 | 2024-2025 | | |  | 17,4160 | | 7,4640 | | |  |  |  |
| 1850 | Строительство |  |  | 286,1200 | 2024-2025 | | |  | 143,0600 | | 143,0600 | | |  |  |  |
| 1851 | Строительство газораспределительного пункта "Опытное поле-2" | 12 | 013 009 002 | 317,0000 | 2024-2025 | | |  | 163,5720 | | 153,4280 | | |  |  |  |
| 1852 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,3600 | 2024-2025 | | |  | 17,7520 | | 7,6080 | | |  |  |  |
| 1853 | Строительство |  |  | 291,6400 | 2024-2025 | | |  | 145,8200 | | 145,8200 | | |  |  |  |
| 1854 | Строительство газораспределительного пункта "РТС Южное Бутово-2" | 13 | 013 009 002 | 334,0000 | 2024-2025 | | |  | 172,3440 | | 161,6560 | | |  |  |  |
| 1855 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,7200 | 2024-2025 | | |  | 18,7040 | | 8,0160 | | |  |  |  |
| 1856 | Строительство |  |  | 307,2800 | 2024-2025 | | |  | 153,6400 | | 153,6400 | | |  |  |  |
| 1857 | Реконструкция газораспределительного пункта "Очаковская ГС-2н" | 14 | 013 009 002 | 73,0000 | 2024-2025 | | |  | 37,9600 | | 35,0400 | | |  |  |  |
| 1858 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 7,3000 | 2024-2025 | | |  | 5,1100 | | 2,1900 | | |  |  |  |
| 1859 | Строительство |  |  | 65,7000 | 2024-2025 | | |  | 32,8500 | | 32,8500 | | |  |  |  |
| 1860 | Строительство газораспределительного пункта "Сосновка-3" | 15 | 013 009 002 | 341,0000 | 2024-2025 | | |  | 175,9560 | | 165,0440 | | |  |  |  |
| 1861 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 27,2800 | 2024-2025 | | |  | 19,0960 | | 8,1840 | | |  |  |  |
| 1862 | Строительство |  |  | 313,7200 | 2024-2025 | | |  | 156,8600 | | 156,8600 | | |  |  |  |
| 1863 | Строительство газораспределительного пункта "Жулебино-2, РТС" | 16 | 013 009 002 | 299,0000 | 2024-2025 | | |  | 154,2840 | | 144,7160 | | |  |  |  |
| 1864 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 23,9200 | 2024-2025 | | |  | 16,7440 | | 7,1760 | | |  |  |  |
| 1865 | Строительство |  |  | 275,0800 | 2024-2025 | | |  | 137,5400 | | 137,5400 | | |  |  |  |
| 1866 | Реконструкция и строительство газопроводов-вводов на объектах Генерации тепловой энергии ПАО "Мосэнерго" | 17 | 013 009 002 | 13 607,0000 | 2024-2027 | | |  | 100,0000 | | 4 265,0000 | | | 4 223,5600 | 5 018,4400 |  |
| 1867 | Реконструкция строения металлического ангара с навесом в складское строение общей площадью 1 440 кв. м на территории земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, влд. 118 (включая проектирование) | 18 | 011 001 001 | 93,2290 | 2024 | | |  | 93,2290 | |  | | |  |  |  |
| 1868 | Строительство складского строения общей площадью 912 кв. м на территории земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, влд. 118 (включая проектирование) | 19 | 011 001 001 | 84,8416 | 2024 | | |  | 84,8416 | |  | | |  |  |  |
| 1869 | Строительство складского строения общей площадью 1 440 кв. м на территории земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, влд. 118 (включая проектирование) | 20 | 011 001 001 | 133,9294 | 2024 | | |  | 133,9294 | |  | | |  |  |  |
| 1870 | Строительство и реконструкция газораспределительных сетей в целях резервирования системы газоснабжения новой котельной "Руднево-5" | 21 | 013 010 003 | 3 583,2000 | 2024 | | |  | 3 583,2000 | |  | | |  |  |  |
| 1871 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 246,3000 | 2024 | | |  | 246,3000 | |  | | |  |  |  |
| 1872 | Строительство |  |  | 3 336,9000 | 2024 | | |  | 3 336,9000 | |  | | |  |  |  |
| 1873 | ***Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы*** | **06 Г 00 00000** |  |  |  | | |  | **587,5880** | | **1 276,0000** | | | **5 590,0000** | **17 717,9000** |  |
| 1874 | **Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы** | **807** |  |  |  | | |  | **87,5880** | | **5,8000** | | |  |  |  |
| 1875 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы** | **06 Г 01 00000 0402** |  |  |  | | |  | **87,5880** | | **5,8000** | | |  |  |  |
| 1876 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1877 | Коллектор для подземных коммуникаций по Б.Грузинской ул. (от Баррикадной ул. до ул. Фадеева), 1 этап | 1 | 013 012 003 | 101,4587 | 2020-2024 | | | 100,3938 | 1,0649 | |  | | |  |  |  |
| 1878 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1879 | 06-015 ПС 220/110/20/10 кВ "Сити-2" с заходами КЛ (отводящий кабельный коллектор) | 2 | 013 012 003 | 4 767,8650 | 2005-2024 | | | 4 767,8390 | 0,0260 | |  | | |  |  |  |
| 1880 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1881 | Коллектор подземных коммуникаций от Алтуфьевского ш. до ул. Комдива Орлова | 3 | 013 012 003 | 13,4744 | 2020-2024 | | | 9,1982 | 4,2762 | |  | | |  |  |  |
| 1882 | Коллектор подземных коммуникаций от Ботанической ул. до ул. Комдива Орлова | 4 | 013 012 003 | 62,0735 | 2020-2024 | | | 38,0526 | 24,0209 | |  | | |  |  |  |
| 1883 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1884 | Подземный коллектор для инженерных коммуникаций от подстанции "Чухлинка" | 5 | 013 012 003 | 560,9421 | 2020-2025 | | | 540,9421 | 15,0000 | | 5,0000 | | |  |  |  |
| 1885 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1886 | 06-017 подстанция 220 кВ "Матвеевская" (Давыдковская) с заходами (кабельный коллектор) 1, 3 пусковые комплексы, Винницкая ул., около д. №7 | 6 | 013 012 003 | 2 006,5338 | 2006-2025 | | | 1 970,5338 | 35,2000 | | 0,8000 | | |  |  |  |
| 1887 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1888 | ПС 220/110/20/10 кВ "Герцево" с заходами ВЛ, заходы КЛ на ПС "Герцево" (кабельный коллектор - 1 и 3 пусковые комплексы) | 7 | 013 012 003 | 73,4885 | 2021-2024 | | | 69,4885 | 4,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1889 | Кабельный коллектор от электроподстанции ТЭЦ-16 | 8 | 013 012 003 | 149,5942 | 2020-2024 | | | 145,5942 | 4,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1890 | **Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы** | **020** |  |  |  | | |  | **500,0000** | | **1 270,2000** | | | **5 590,0000** | **17 717,9000** |  |
| 1891 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы** | **06 Г 01 00000 0502** |  |  |  | | |  | **500,0000** | | **1 270,2000** | | | **5 590,0000** | **17 717,9000** |  |
| 1892 | **Акционерное общество "Москоллектор"** |  |  |  |  | | |  | **500,0000** | |  | | |  |  |  |
| 1893 | Модернизация коллектора ОГК "Луганский" по адресу: г. Москва, Южный административный округ, мкр. Северное Чертаново, д. 2, к. 206; к. 811; д. 3А, д. 3Б, д. 3В; д. 2, к. 201 | 1 | 013 012 003 | 105,0000 | 2024 | | |  | 105,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1894 | Модернизация коллектора ВКК "Битцевский-3" по адресу: г. Москва, Южный административный округ, мкр. Северное Чертаново, к. 810, к. 806 | 2 | 013 012 003 | 30,0000 | 2024 | | |  | 30,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1895 | Модернизация коллектора ОГК "Донецкий" по адресу: г. Москва, Южный административный округ, мкр. Северное Чертаново, к. 814, д. 5Д | 3 | 013 012 003 | 200,0000 | 2024 | | |  | 200,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1896 | Модернизация коллектора ВКК "Битцевский-2" по адресу: г. Москва, Южный административный округ, мкр. Северное Чертаново, к. 813, д. 6, к. 604, к. 605, к. 608; д. 7, к. А, к. Б, к. В, к. Г | 4 | 013 012 003 | 40,0000 | 2024 | | |  | 40,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1897 | Модернизация коллектора ВКК "Битцевский-1" по адресу: г. Москва, Южный административный округ, мкр. Северное Чертаново, д. 4, к. 404-405; д. 4, к. 409; д. 5В; д. 5, к. А, к. Б, к. Г; д. 4, к. 401 | 5 | 013 012 003 | 45,0000 | 2024 | | |  | 45,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1898 | Модернизация коллектора ВКК "Олимпийская Деревня" по адресу: г. Москва, Западный административный округ, Мичуринский пр-кт, Олимпийская Деревня, д. 6-9, д. 9а, д. 10-15, д. 15а, д. 16-22; к. 1А, Б, В, 2А, Б, В, 3А, Б, В, 4А, Б, В, 5А, Б, В, 24А, Б, В, ЦТП-1, ЦТП-2, 3; д. 8, к. 1, 2; д. 12, к. 1; д. 14, к. 1; д. 16, к. 1; д. 20, к. 1, 2 | 6 | 013 012 003 | 80,0000 | 2024 | | |  | 80,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1899 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов коллекторного хозяйства города Москвы** | **7** |  |  |  | | |  |  | | **1 270,2000** | | | **5 590,0000** | **17 717,9000** |  |
| 1900 | ***Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения*** | **06 Д 00 00000** |  |  |  | | |  | **2 236,5500** | | **2 163,1745** | | |  | **1 000,0000** | **9 978,5781** |
| 1901 | **Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы** | **807** |  |  |  | | |  | **832,1066** | | **361,9745** | | |  | **1 000,0000** | **9 978,5781** |
| 1902 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы** | **06 Д 01 00000 0502** |  |  |  | | |  | **832,1066** | | **361,9745** | | |  | **1 000,0000** | **9 978,5781** |
| 1903 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1904 | 87-2605 Канализационный коллектор от Новорязанской ул. до коллектора по Нижне-Сусальному пер. | 1 | 013 012 003 | 701,5003 | 2004-2024 | | | 700,1874 | 1,3129 | |  | | |  |  |  |
| 1905 | ПР-414 Отводящие трубопроводы от Центральной канализационной насосной станции до Юго-Западных каналов | 2 | 013 008 001 | 3 045,5851 | 2006-2025 | | | 2 798,1067 | 240,0000 | | 7,4784 | | |  |  |  |
| 1906 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1907 | 04-2600\93-2605.Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции (1 пусковой комплекс) | 3 | 013 008 001 | 4 683,2241 | 2007-2025 | | | 3 971,3606 | 506,8000 | | 205,0635 | | |  |  |  |
| 1908 | 04-2600\93-2605.Отводящие трубопроводы от Измайловской канализационной насосной станции (2 пусковой комплекс) | 4 | 013 008 001 | 2 915,8082 | 2008-2025 | | | 2 696,3756 | 70,0000 | | 149,4326 | | |  |  |  |
| 1909 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1910 | 75-05 Строительство Царицынского канализационного канала | 5 | 013 007 006 | 1 745,2367 | 2008-2024 | | | 1 731,2430 | 13,9937 | |  | | |  |  |  |
| 1911 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1912 | Строительство сооружений водоподготовки на Западной станции водоподготовки | 6 | 013 007 006 | 12 390,0000 | 2018-2028 | | | 1 411,4219 |  | |  | | |  | 1 000,0000 | 9 978,5781 |
| 1913 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 594,3911 | 2018-2022 | | | 594,3911 |  | |  | | |  |  |  |
| 1914 | Строительство |  |  | 11 795,6089 | 2019-2028 | | | 817,0308 |  | |  | | |  | 1 000,0000 | 9 978,5781 |
| 1915 | **Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы** | **020** |  |  |  | | |  | **1 404,4434** | | **1 801,2000** | | |  |  |  |
| 1916 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы** | **06 Д 01 00000 0502** |  |  |  | | |  | **1 404,4434** | | **1 801,2000** | | |  |  |  |
| 1917 | **Акционерное общество "Мосводоканал"** |  |  |  |  | | |  | **1 404,4434** | | **1 801,2000** | | |  |  |  |
| 1918 | Строительство павильона (накрытия) снегосплавного пункта по адресу: г. Москва, Восточный административный округ г. Москвы, 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а (включая проектно-изыскательские работы) | 1 | 011 002 003 | 200,1000 | 2023-2024 | | | 132,7967 | 67,3034 | |  | | |  |  |  |
| 1919 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: г. Москва, Южный административный округ г. Москвы, Тарный пр-д, влд. 5 (включая проектно-изыскательские работы) | 2 | 011 002 003 | 1 750,0000 | 2022-2024 | | | 982,8600 | 767,1400 | |  | | |  |  |  |
| 1920 | Реконструкция канализационной насосной станции и подводящих сетей на территории АО "Троицкая камвольная фабрика" (включая проектно-изыскательские работы) | 3 | 013 008 001 | 400,0000 | 2024 | | |  | 400,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1921 | Строительство сетей водоснабжения по адресу: г. Москва, Троицкий административный округ, п. Щаповское, д. Шаганино (включая проектно-изыскательские работы) | 4 | 013 007 005 | 435,0000 | 2024-2025 | | |  | 35,0000 | | 400,0000 | | |  |  |  |
| 1922 | Строительство канализационных сетей по адресу: г. Москва, Троицкий административный округ, п. Щаповское, д. Шаганино (включая проектно-изыскательские работы) | 5 | 013 008 003 | 435,0000 | 2024-2025 | | |  | 35,0000 | | 400,0000 | | |  |  |  |
| 1923 | Строительство водозаборного узла по адресу: г. Москва, Троицкий административный округ, п. Щаповское, д. Шаганино (включая проектно-изыскательские работы) | 6 | 013 008 005 | 250,0000 | 2024-2025 | | |  | 15,0000 | | 235,0000 | | |  |  |  |
| 1924 | Строительство очистных сооружений с канализационной насосной станцией по адресу: г. Москва, Троицкий административный округ, п. Щаповское, д. Шаганино (включая проектно-изыскательские работы) | 7 | 013 008 002 | 851,2000 | 2024-2025 | | |  | 85,0000 | | 766,2000 | | |  |  |  |
| 1925 | ***Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока*** | **06 Е 00 00000** |  |  |  | | |  | **7 251,6339** | | **13 418,3250** | | | **17 186,3407** | **18 444,4239** | **3 897,5831** |
| 1926 | **Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы** | **807** |  |  |  | | |  | **4 799,6635** | | **10 700,0000** | | | **15 400,0000** | **17 500,0000** | **3 897,5831** |
| 1927 | **Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока** | **06 Е 03 00000 0503** |  |  |  | | |  | **3 971,4091** | | **10 700,0000** | | | **15 400,0000** | **17 500,0000** | **3 897,5831** |
| 1928 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1929 | Водосточный коллектор D= 1000-2000 мм к очистному сооружению №19, Новосходненское ш. | 1 | 013 008 002 | 913,2000 | 2021-2028 | | | 2,3869 | 1,0000 | | 100,0000 | | | 300,0000 | 500,0000 | 9,8131 |
| 1930 | Очистное сооружение №19, Новосходненское ш. | 2 | 013 008 002 | 965,6000 | 2021-2028 | | | 2,4572 | 1,0000 | | 100,0000 | | | 350,0000 | 500,0000 | 12,1428 |
| 1931 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1932 | 3253-06-02 Очистные сооружения дождевой канализации р-на Северный мкр.9 (2 пусковой комплекс) р-н Северный, мкр. 9 | 3 | 013 008 002 | 596,2589 | 2008-2024 | | | 596,1551 | 0,1038 | |  | | |  |  |  |
| 1933 | Стационарный снегосплавный пункт Березовая ал., влд. 10 | 4 | 013 008 002 | 1 249,9839 | 2018-2026 | | | 651,9356 | 398,0000 | | 13,5000 | | | 186,5483 |  |  |
| 1934 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1935 | Очистное сооружение дождевой канализации для застройки мкр. 18Б р-на Богородское | 5 | 013 008 002 | 1 400,0000 | 2024-2028 | | |  | 1,0000 | | 200,0000 | | | 500,0000 | 650,0000 | 49,0000 |
| 1936 | Отведение поверхностного стока с территории мкр. Кожухово с завершением строительства очистных сооружений, ул. Лухмановская, влд. 11 Б | 6 | 013 008 002 | 800,0000 | 2024-2028 | | |  | 1,0000 | | 200,0000 | | | 200,0000 | 380,0000 | 19,0000 |
| 1937 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1938 | Реконструкция очистного сооружения "Пруд-отстойник" "Нищенка" | 7 | 013 008 002 | 9 500,0000 | 2024-2028 | | |  | 1,0000 | | 500,0000 | | | 3 500,0000 | 4 500,0000 | 999,0000 |
| 1939 | 3099-06 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации, п. Некрасовка | 8 | 013 008 002 | 7 006,7749 | 2007-2028 | | | 580,5773 | 10,0000 | | 600,2437 | | | 2 000,0000 | 2 000,0000 | 1 815,9539 |
| 1940 | Реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод (1 очередь) и строительство на высвобожденных после реконструкции площадях производства по термическому обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов (2 очередь), 1 этап (очередь) - реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Угрешская, д. 22 | 9 | 013 008 002 | 4 600,1895 | 2017-2026 | | | 3 354,8186 | 1 110,0000 | | 130,0000 | | | 5,3709 |  |  |
| 1941 | Головное очистное сооружение в мкр. Курьяново, ул. Шоссейная, влд. 90 | 10 | 013 008 002 | 1 685,2000 | 2025-2028 | | |  |  | | 500,0000 | | | 500,0000 | 650,0000 | 35,2000 |
| 1942 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1943 | Реконструкция водоочистных сооружений, пруд-отстойник "Орехово-Борисово", 2 этап (0,35 куб.м/сутки), Шипиловский пр-д, влд. 24 | 11 | 013 008 002 | 1 086,9587 | 2012-2026 | | | 411,7235 | 250,0000 | | 350,0000 | | | 75,2352 |  |  |
| 1944 | Реконструкция Котляково-Коломенских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, 1-й Котляковский пер., д. 15, к. 1 | 12 | 013 008 002 | 3 052,0000 | 2018-2028 | | | 65,9159 | 36,9108 | | 1 000,0000 | | | 1 000,0000 | 900,0000 | 49,1733 |
| 1945 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1946 | 02-6900 Очистные сооружения для застройки кв-ла 32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме р. Котловки) | 13 | 013 008 002 | 3 621,2767 | 2002-2027 | | | 2 241,4415 | 106,1300 | | 1 000,0000 | | | 270,0000 | 3,7052 |  |
| 1947 | Очистные сооружения № 1 для 1 очереди застройки р-на Щербинка | 14 | 013 008 002 | 2 508,4032 | 2008-2027 | | | 136,0492 | 400,0000 | | 1 200,0000 | | | 750,0000 | 22,3540 |  |
| 1948 | Очистные сооружения № 3 для 1 очереди застройки р-на Щербинка | 15 | 013 008 002 | 821,8280 | 2008-2026 | | | 262,7486 | 350,0000 | | 150,0000 | | | 59,0794 |  |  |
| 1949 | Очистное сооружение по адресу: мкр. 65, 67, 68, кв-л 103, 104, 105, 106 р-на Котловка | 16 | 013 008 002 | 1 600,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 400,0000 | | | 550,0000 | 600,0000 | 50,0000 |
| 1950 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1951 | Очистные сооружения №3а в районе Центральной ул. на пересечении подъездной дороги к аэропорту "Внуково"и 3-й Рейсовой ул., р-н Внуково | 17 | 013 008 002 | 30,9564 | 2008-2024 | | | 30,5932 | 0,3632 | |  | | |  |  |  |
| 1952 | Реконструкция Сетуньских групповых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, ул. Верейская, д. 10, к. 4 | 18 | 013 008 002 | 1 950,0000 | 2017-2026 | | | 1 427,0958 | 310,0000 | | 200,0000 | | | 12,9042 |  |  |
| 1953 | Очистное сооружение, п. Западный | 19 | 013 008 002 | 800,0000 | 2024-2028 | | |  | 1,0000 | | 200,0000 | | | 250,0000 | 300,0000 | 49,0000 |
| 1954 | Очистные сооружения "Филька" | 20 | 013 008 002 | 5 100,0000 | 2024-2028 | | |  | 1,0000 | | 300,0000 | | | 1 000,0000 | 3 000,0000 | 799,0000 |
| 1955 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1956 | Реконструкция Войковских кустовых очистных сооружений поверхностных и близких к ним по составу производственных сточных вод, Ленинградское ш., влд.23Б | 21 | 013 008 002 | 984,0000 | 2017-2027 | | | 43,4812 | 92,6000 | | 707,4000 | | | 140,0000 | 0,5188 |  |
| 1957 | Дренажная насосная станция дождевой канализации для застройки мкр. 12 р-на Щукино | 22 | 013 008 002 | 850,6000 | 2013-2028 | | | 0,3000 |  | | 250,0000 | | | 250,0000 | 340,0000 | 10,3000 |
| 1958 | **Зеленоградский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1959 | Строительство очистных сооружений №4 в п. Алабушево г. Зеленоград (1,2 этапы) | 23 | 013 008 002 | 611,6933 | 2010-2024 | | | 611,5376 | 0,1557 | |  | | |  |  |  |
| 1960 | **Новомосковский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 1961 | Очистное сооружение № 1 у д. Ликова | 24 | 013 008 002 | 2 505,7215 | 2020-2026 | | | 1 601,5549 | 428,4000 | | 421,6000 | | | 54,1666 |  |  |
| 1962 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов водоотведения поверхностного стока, очистное сооружение, Хорошево-Мневники, кв-ла 83, 84-85, 86** | **25** |  |  |  | | |  | **471,7456** | | **2 177,2563** | | | **3 446,6954** | **3 153,4220** |  |
| 1963 | **Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в целях реализации регионального проекта "Оздоровление Волги"** | **06 Е G6 G0001 0503** |  |  |  | | |  | **828,2544** | |  | | |  |  |  |
| 1964 | Реконструкция пруда-отстойника "Тушино-1" | 1 | 013 008 002 | 2 050,0000 | 2020-2024 | | | 1 221,7456 | 828,2544 | |  | | |  |  |  |
| 1965 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | |  | **766,5807** | | **337,4974** | | | **0,9170** | **39,3002** |  |
| 1966 | **Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока** | **06 Е 03 00000 0503** |  |  |  | | |  | **766,5807** | | **337,4974** | | | **0,9170** | **39,3002** |  |
| 1967 | Строительство системы отвода поверхностных стоков с территории поликлиники на 320 посещений в смену в пос. Воскресенское | 1 | 013 008 001 013 008 002  013 008 003 | 46,1992 | 2022-2024 | | | 26,9002 | 19,2990 | |  | | |  |  |  |
| 1968 | Сети ливневой канализации и очистное сооружение поверхностного стока для объектов "Учебный корпус на 725 мест на территории существующего школьного отделения № 4 ГБОУ "Школа № 1391", пос. Первомайское, д. Горчаково" и "ДОУ на 300 мест, пос. Первомайское, п. Птичное" | 2 | 013 008 001 013 008 002  013 008 003 | 169,8070 | 2021-2027 | | | 108,1835 | 21,7838 | | 0,5395 | | |  | 39,3002 |  |
| 1969 | Ливневые очистные сооружения на территории ТПУ "Мамыри" | 3 | 013 008 001 013 008 002  013 008 003 | 1 135,2909 | 2020-2025 | | | 956,2131 | 79,0778 | | 100,0000 | | |  |  |  |
| 1970 | Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в п. Коммунарка | 4 | 013 008 001 013 008 002  013 008 003 | 1 449,0000 | 2022-2026 | | | 565,2047 | 646,4201 | | 236,9579 | | | 0,4173 |  |  |
| 1971 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов водоотведения поверхностного стока (включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году)** | **5** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **0,4997** |  |  |
| 1972 | **Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы** | **020** |  |  |  | | |  | **1 685,3897** | | **2 380,8276** | | | **1 785,4237** | **905,1237** |  |
| 1973 | **Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока** | **06 Е 03 00000 0503** |  |  |  | | |  | **1 685,3897** | | **2 380,8276** | | | **1 785,4237** | **905,1237** |  |
| 1974 | **Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток"** |  |  |  |  | | |  | **1 685,3897** | | **1 734,9757** | | | **880,3000** |  |  |
| 1975 | Строительство очистного сооружения для объекта "Строительство улично-дорожной сети на участке от ул. Большая Филевская до Третьего транспортного кольца" | 1 | 013 008 002 | 499,6000 | 2023-2024 | | | 231,6692 | 267,9308 | |  | | |  |  |  |
| 1976 | Реконструкция сети дождевой канализации  вблизи земельного участка с кадастровым номером: 77:06:0004011:1002 по адресу: ул. Наметкина, влд. 10А, стр. 1-7, стр. 10 | 2 | 013 008 002 | 80,2100 | 2022-2024 | | | 17,3130 | 62,8971 | |  | | |  |  |  |
| 1977 | Реконструкция очистного сооружения "Сабурово" по адресу: г.Москва, у р.Москва напротив влд. 1Б по ул.Борисовские Пруды | 3 | 013 008 002 | 648,1794 | 2023-2025 | | | 200,2571 | 188,6505 | | 259,2718 | | |  |  |  |
| 1978 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 412,5828 | 2024-2025 | | |  | 153,3110 | | 259,2718 | | |  |  |  |
| 1979 | Средства софинансирования |  |  | 235,5966 | 2023-2024 | | | 200,2571 | 35,3395 | |  | | |  |  |  |
| 1980 | Коллектор дождевой канализации от р-на Северный-Виноградово, мкр. 4а, б (Северо-Восточный административный округ г.Москвы) | 4 | 013 008 002 | 525,7039 | 2024-2025 | | |  | 250,0000 | | 275,7039 | | |  |  |  |
| 1981 | Восстановление несущей способности водосточного коллектора для обеспечения подключения к нему объекта: "Очистные сооружения №1 для 1 очереди застройки р-на Щербинка" | 5 | 013 008 002 | 40,1000 | 2024 | | |  | 40,1000 | |  | | |  |  |  |
| 1982 | Строительство административно-производственной базы по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., влд. 54 | 6 | 014 002 005 | 890,0000 | 2024-2025 | | |  | 70,0000 | | 820,0000 | | |  |  |  |
| 1983 | Реконструкция водосточного коллектора по адресу: г. Москва, ул. Веткина | 7 | 013 012 003 | 250,0000 | 2024-2026 | | |  | 20,0000 | | 120,0000 | | | 110,0000 |  |  |
| 1984 | Строительство сетей водоотведения по адресу: г. Москва, ул. Стахановская, д.22, стр.6 | 8 | 013 008 003 | 38,3000 | 2024-2025 | | |  | 5,0000 | | 33,3000 | | |  |  |  |
| 1985 | Строительство сетей водоотведения по адресу: г. Москва, станция Толстопальцево, 31 км, ПК8, платформа Кокошкино, 32 км ПК9, ул. Гагарина, д.2б | 9 | 013 008 003 | 922,0000 | 2024-2026 | | |  | 35,0000 | | 116,7000 | | | 770,3000 |  |  |
| 1986 | Развитие дождевой канализации для ликвидации подтопления территории по адресу: г. Москва, Западный административный округ, ул. Пырьева, д. 11 | 10 | 013 008 003 | 38,4727 | 2024 | | |  | 38,4727 | |  | | |  |  |  |
| 1987 | Развитие дождевой канализации для ликвидации подтопления территории по адресу: г. Москва, Восточный административный округ, Федеративный пр-кт, д. 27 | 11 | 013 008 003 | 35,3104 | 2024 | | |  | 35,3104 | |  | | |  |  |  |
| 1988 | Развитие дождевой канализации для ликвидации подтопления территории по адресу: г. Москва, Северо-Восточный административный округ, ул. Отрадная, д.11А | 12 | 013 008 003 | 53,7020 | 2024 | | |  | 53,7020 | |  | | |  |  |  |
| 1989 | Строительство ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по адресу: д. Говорово, ул. Хутор | 13 | 013 008 003 | 154,0000 | 2024-2025 | | |  | 44,0000 | | 110,0000 | | |  |  |  |
| 1990 | Реконструкция Борисовской плотины | 14 | 013 008 003 | 50,0000 | 2024 | | |  | 50,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1991 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 50,0000 | 2024 | | |  | 50,0000 | |  | | |  |  |  |
| 1992 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г.Москва, Западный административный округ, от ул. Артамонова, д.11 до Кутузовского пр-та, д.59 | 15 | 013 008 003 | 56,9305 | 2024 | | |  | 56,9305 | |  | | |  |  |  |
| 1993 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г.Москва, Северный административный округ, ул.Дубнинская от д. 26А до д.12А | 16 | 013 008 003 | 44,8196 | 2024 | | |  | 44,8196 | |  | | |  |  |  |
| 1994 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, Южный административный округ, Чертановская ул. от д.37 до д.45 к.2 | 17 | 013 008 003 | 59,2238 | 2024 | | |  | 59,2238 | |  | | |  |  |  |
| 1995 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, Южный административный округ, от Кировоградского пр-да д.3 к.1 до ул. Чертановская д.50 к.1 | 18 | 013 008 003 | 56,9594 | 2024 | | |  | 56,9594 | |  | | |  |  |  |
| 1996 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, Южный административный округ, от ул. Красного Маяка д.1 к.1 до Кировоградской ул. д.32 | 19 | 013 008 003 | 60,0085 | 2024 | | |  | 60,0085 | |  | | |  |  |  |
| 1997 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г. Москва, Южный административный округ, Кировоградская ул. от д.36 до д.42 к.1 | 20 | 013 008 003 | 65,3254 | 2024 | | |  | 65,3254 | |  | | |  |  |  |
| 1998 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г.Москва, Восточный административный округ, Щелковский пр- д от д. 15, к. 1 до д. 1 | 21 | 013 008 003 | 74,3653 | 2024 | | |  | 74,3653 | |  | | |  |  |  |
| 1999 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г.Москва, Восточный административный округ, от ул. Курганская, д. 4 до ул. Уссурийская, д. 12 | 22 | 013 008 003 | 82,3584 | 2024 | | |  | 82,3584 | |  | | |  |  |  |
| 2000 | Реконструкция дождевой канализации, расположенной по адресу: г.Москва, Восточный административный округ, от ул. Камчатская, д. 8 к. 1 до ул. Красноярская, д. 17 | 23 | 013 008 003 | 59,6748 | 2024 | | |  | 59,6748 | |  | | |  |  |  |
| 2001 | **Укрупненные мероприятия по ликвидации подтоплений на объектах городского хозяйства Москвы (реконструкция дождевой канализации, русел рек)** | **24** |  |  |  | | |  |  | | **645,8519** | | | **905,1237** | **905,1237** |  |
| 2002 | ***Развитие единой светоцветовой среды города Москвы*** | **06 Ж 00 00000** |  |  |  | | |  | **169,6978** | | **177,1645** | | | **177,1645** | **177,1645** |  |
| 2003 | **Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы** | **020** |  |  |  | | |  | **169,6978** | | **177,1645** | | | **177,1645** | **177,1645** |  |
| 2004 | **Реализация мероприятий по реконструкции кабельных линий и трансформаторных подстанций, обеспечивающих энергоснабжением сети наружного освещения города Москвы** | **06 Ж 09 00000 0503** |  |  |  | | |  | **169,6978** | | **177,1645** | | | **177,1645** | **177,1645** |  |
| 2005 | **Государственное унитарное предприятие города Москвы "Моссвет"** |  |  |  |  | | |  | **164,4958** | |  | | |  |  |  |
| 2006 | ТП-4 ул. Садовая-Каретная, д. 2-4 | 1 | 013 006 005 | 68,9560 | 2023-2024 | | | 0,5516 | 68,4044 | |  | | |  |  |  |
| 2007 | ТП-20 Ленинский пр-кт, д. 24 | 2 | 013 006 005 | 45,9005 | 2023-2024 | | | 2,0122 | 43,8883 | |  | | |  |  |  |
| 2008 | ТП-32 Трубниковский пер., д. 11 | 3 | 013 006 005 | 54,0840 | 2023-2024 | | | 1,8809 | 52,2031 | |  | | |  |  |  |
| 2009 | **Укрупненные мероприятия по реконструкции кабельных линий и трансформаторных подстанций, обеспечивающих энергоснабжением сети наружного освещения города Москвы** | **4** |  |  |  | | |  | **5,2020** | | **177,1645** | | | **177,1645** | **177,1645** |  |
| 2010 | ***Развитие инженерных коммуникаций города Москвы*** | **06 И 00 00000** |  |  |  | | |  | **20 718,0680** | | **34 648,5660** | | | **36 161,3008** | **33 694,0072** | **23 690,5948** |
| 2011 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **127,5055** | | **262,0056** | | | **70,0975** | **143,7000** | **16,9721** |
| 2012 | **Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры** | **06 И 01 00000 0502** |  |  |  | | |  | **127,5055** | | **262,0056** | | | **70,0975** | **143,7000** | **16,9721** |
| 2013 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2014 | Дороги и городские инженерные коммуникации для кв-ла р-на Западное Дегунино, ул. Базовская, д. 15 | 1 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 955,9894 | 2013-2025 | | | 863,8783 | 37,5055 | | 54,6056 | | |  |  |  |
| 2015 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2016 | Вынос ВЛЭП 110 кВ из зоны строительства жилых домов ул. Салтыковская, р-н Косино-Ухтомский | 2 | 013 006 004 | 437,0000 | 2022-2028 | | | 0,0279 |  | |  | | |  |  | 436,9721 |
| 2017 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 17,0000 | 2022-2028 | | | 0,0279 |  | |  | | |  |  | 16,9721 |
| 2018 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование и строительство) |  |  | 420,0000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 420,0000 |
| 2019 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2020 | Вынос ЛЭП 220/500 кВ с территории застройки р-на Некрасовка | 3 | 013 006 004 | 150,0000 | 2023-2027 | | | 20,0000 | 9,2830 | |  | | |  | 120,7170 |  |
| 2021 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование) |  |  | 150,0000 | 2023-2027 | | | 20,0000 | 9,2830 | |  | | |  | 120,7170 |  |
| 2022 | Производственно-складская база ГБУ "Доринвест" | 4 | 011 001 001 | 219,6000 | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 219,6000 |  |
| 2023 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение) |  |  | 121,4000 | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 121,4000 |  |
| 2024 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование) |  |  | 98,2000 | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 98,2000 |  |
| 2025 | Складская база ГБУ "Автомобильные дороги" | 5 | 011 001 001 | 39,7000 | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 39,7000 |  |
| 2026 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение) |  |  | 12,3000 | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 12,3000 |  |
| 2027 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование) |  |  | 27,4000 | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 27,4000 |  |
| 2028 | Производственная база ГБУ "Жилищник района Печатники" | 6 | 011 001 001 | 149,3000 | 2024-2025 | | |  | 27,5683 | | 121,7317 | | |  |  |  |
| 2029 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение) |  |  | 57,4000 | 2025 | | |  |  | | 57,4000 | | |  |  |  |
| 2030 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование) |  |  | 91,9000 | 2024-2025 | | |  | 27,5683 | | 64,3317 | | |  |  |  |
| 2031 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2032 | Строительство тепловых сетей в кв-ле 95 р-на Можайский (завершение строительства) | 7 | 013 009 005 | 328,0000 | 2019-2027 | | | 7,9025 | 90,0000 | | 150,0000 | | | 70,0975 | 10,0000 |  |
| 2033 | Перекладка дождевого коллектора со строительством подъездной дороги для транспортного обслуживания жилой застройки, р-н Раменки, пр-кт Вернадского, влд. 12Б | 8 | 013 012 003 | 335,5442 | 2021-2026 | | | 293,4616 | 33,7000 | |  | | | 8,3826 |  |  |
| 2034 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 8,5900 | 2021 | | | 8,5900 |  | |  | | |  |  |  |
| 2035 | Средства софинансирования КП "УГС" (проектирование и строительство) |  |  | 326,9542 | 2021-2026 | | | 284,8716 | 33,7000 | |  | | | 8,3826 |  |  |
| 2036 | **Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы** | **807** |  |  |  | | |  | **11 005,2923** | | **12 864,4274** | | | **9 591,4223** | **7 545,5882** | **1 889,9226** |
| 2037 | **Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры** | **06 И 01 00000 0502** |  |  |  | | |  | **11 005,2923** | | **12 864,4274** | | | **9 591,4223** | **7 545,5882** | **1 889,9226** |
| 2038 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2039 | Пешеходная зона от Храма Христа Спасителя до Якиманской наб. кв-л № 360-361 (2 очередь) | 1 | 015 001 005 | 3 367,8565 | 2008-2024 | | | 3 337,1683 | 30,6882 | |  | | |  |  |  |
| 2040 | 02-6605 Реконструкция коллектора 3-й Крутицкий пер. | 2 | 013 008 003 | 0,0220 | 2024 | | |  | 0,0220 | |  | | |  |  |  |
| 2041 | Реконструкция теплосети 2Д=600 мм для жилого дома, ул. Климашкина, вл. 10, стр. 3 | 3 | 013 009 005 | 0,1320 | 2024 | | |  | 0,1320 | |  | | |  |  |  |
| 2042 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2043 | 606-02-00 Дорога и инженерные коммуникации для застройки кв-ла 95 р-на Коптево | 4 | 013 012 003 | 569,7376 | 2004-2025 | | | 564,6414 | 3,0962 | | 2,0000 | | |  |  |  |
| 2044 | 04-6906-01 Городские инженерные коммуникации для застройки территории водного стадиона"Динамо"(1 пусковой комплекс) | 5 | 013 012 001 013 012 003 | 1 032,4875 | 2008-2024 | | | 1 032,4356 | 0,0519 | |  | | |  |  |  |
| 2045 | Прокладка инженерных коммуникаций для мкр. 9-10К р-на Войковский | 6 | 013 012 001  013 012 003 | 934,8000 | 2003-2027 | | | 273,3115 | 3,0000 | | 300,0000 | | | 300,0000 | 58,4885 |  |
| 2046 | ПР-56-01-7 Дорога и инженерные коммуникации для застройки мкр.19 (а, б, в) р-на Ховрино (7 пусковой комплекс) | 7 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 2 001,8676 | 2002-2025 | | | 1 702,9253 | 202,0000 | | 96,9423 | | |  |  |  |
| 2047 | 755-04 Дороги и инженерные коммуникации по пр-ду 6037 на территории Центрального аэродрома | 8 | 013 012 001  013 012 003 | 144,0000 | 2005-2027 | | | 43,8816 | 1,0238 | | 49,0000 | | | 48,0000 | 2,0946 |  |
| 2048 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: 1-й Магистральный туп., влд. 6а со строительством трубопровода-связки между Новолихоборским каналом и коллектором Ленинградского и Краснопресненского р-нов | 9 | 013 008 002 | 1 171,1178 | 2019-2025 | | | 1 144,3178 | 6,0000 | | 20,8000 | | |  |  |  |
| 2049 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2050 | Строительство сети водостока Д=1500 мм под железной дорогой Савеловского направления Московской железной дороги и бетонным заводом Общество с ограниченной ответственностью "Бетас" для обеспечения водоотведения от жилой застройки, по адресу: р-н Северный, Дмитровское ш., влд. 167 | 10 | 013 008 003 | 305,7464 | 2018-2028 | | | 9,5487 | 1,0000 | | 50,0000 | | | 150,0000 | 90,0000 | 5,1977 |
| 2051 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 9,5487 | 2018-2022 | | | 9,5487 |  | |  | | |  |  |  |
| 2052 | Строительство |  |  | 296,1977 | 2025-2028 | | |  | 1,0000 | | 50,0000 | | | 150,0000 | 90,0000 | 5,1977 |
| 2053 | № 08-1400/98-2007 Инженерные коммуникации через кв-л 78 Бутырского х. (2 пусковой комплекс) | 11 | 013 012 001  013 012 003 | 558,9064 | 2011-2024 | | | 536,9064 | 22,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2054 | 3222-06 Дорога и инженерные коммуникации для застройки мкр. 9 р-на Северный | 12 | 013 012 001  013 012 003 | 1 482,2330 | 2007-2026 | | | 1 410,4142 | 25,0000 | | 9,7000 | | | 37,1188 |  |  |
| 2055 | Реконструкция и расширение предприятия "Спецтранс" Государственного унитарного предприятия города Москвы "Экотехпром" с одновременным размещением в его корпусе дорожно-эксплуатационного комплекса Государственного унитарного предприятия города Москвы "Доринвест" по обслуживанию Третьего транспортного кольца г. Москвы, пр-д Серебрякова 14-В | 13 | 013 005 002 | 3 808,8343 | 2017-2026 | | | 1 563,6994 | 1 800,0000 | | 440,0000 | | | 5,1349 |  |  |
| 2056 | 760-04 Дорога и городские инженерные коммуникации для застройки мкр. 1Б р-на Лианозово | 14 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 678,7413 | 2005-2025 | | | 580,5027 | 53,0000 | | 45,2386 | | |  |  |  |
| 2057 | 01-1402 Реконструкция теплосети Южное и Северное Медведково по пр. Шокальского от к.1139 до кам.590 | 15 | 013 009 005 | 0,0220 | 2024 | | |  | 0,0220 | |  | | |  |  |  |
| 2058 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2059 | 850-05 Дорога и городские инженерные коммуникации для застройки мкр.18Б р-на Богородское | 16 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 912,0188 | 2006-2026 | | | 774,9715 | 93,7956 | | 14,2044 | | | 29,0473 |  |  |
| 2060 | Теплоснабжение жилого комплекса с подземной автостоянкой, ул. 4-я Парковая, влд. 16 | 17 | 013 009 005 | 2 614,2321 | 2008-2026 | | | 1 010,4068 | 1 062,0000 | | 478,6500 | | | 63,1753 |  |  |
| 2061 | 3001-05 "Прокладка теплосети вдоль Погонного пр-да для жилой застройки мкр.18Б р-на Богородское" | 18 | 013 009 005 | 381,5108 | 2006-2026 | | | 282,8650 | 6,7048 | | 50,0000 | | | 41,9410 |  |  |
| 2062 | 07-6534 Реконструкция дорог и инженерные коммуникации для кв. 2 р-на Гольяново | 19 | 15 001 001 | 1 283,8820 | 2008-2024 | | | 1 283,8301 | 0,0519 | |  | | |  |  |  |
| 2063 | Строительство снегосплавного пункта по адресу: 2-я ул. Энтузиастов, влд. 5а с реконструкцией существующего трубопровода, строительством дополнительного трубопровода под железной дорогой и организацией подъездной дороги к снегосплавному пункту | 20 | 013 008 002 | 1 573,5127 | 2020-2025 | | | 1 471,3948 | 74,2354 | | 27,8825 | | |  |  |  |
| 2064 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2065 | Реконструкция территории историко-архитектурного ансамбля "Рогожская слобода", предусматривающая благоустройство территории, реконструкцию инженерных коммуникаций и дорожной сети влд. 29 по ул. Рогожский поселок, р-н Нижегородский | 21 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 1 867,4446 | 2008-2025 | | | 1 853,3930 | 6,4516 | | 7,6000 | | |  |  |  |
| 2066 | Дороги и городские инженерные коммуникации для комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации (кв-л 15) | 22 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 1 168,6000 | 2009-2025 | | | 900,0176 | 1,7646 | | 266,8178 | | |  |  |  |
| 2067 | Строительство сетей связи для объектов АСУДД и ТСОДД р-на Некрасовка с интеграцией в единую интеллектуальную транспортную систему (ИТС) г. Москвы | 23 | 013 011 008 | 589,8295 | 2019-2025 | | | 587,3795 | 1,3138 | | 1,1362 | | |  |  |  |
| 2068 | Реконструкция и расширение районной тепловой станции (РТС) "Некрасовка"(2 пусковой комплекс) | 24 | 013 009 001 | 583,9743 | 2011-2024 | | | 583,6111 | 0,3632 | |  | | |  |  |  |
| 2069 | Строительство сооружений обеззараживания очищенных сточных вод Люберецких очистных сооружений | 25 | 013 007 005 | 4 899,1171 | 2019-2025 | | | 4 746,1517 | 125,0000 | | 27,9654 | | |  |  |  |
| 2070 | 3486-08 Реконструкция водопроводной связки между Жулебинской и Люберецкой магистралями для 1 очереди комплексной застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации, г. Люберцы | 26 | 013 007 005 | 1 180,5721 | 2011-2024 | | | 1 180,5459 | 0,0262 | |  | | |  |  |  |
| 2071 | ПР-543 Дорога и инженерные коммуникации для оптово-розничного центра "Москва" на территории ГПЗ-1 в р-не Люблино на участке по Тихорецкому б-ру, проектируемым пр-дам № 813,5381 | 27 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 466,5636 | 2000-2027 | | | 266,2459 |  | | 90,0000 | | | 100,0000 | 10,3177 |  |
| 2072 | 796-04 Дорога и инженерные коммуникации по Саратовской ул., проектируемым пр-дам 1506 и 770а от ул. №1 до Волжского б-ра для застройки р-на Кузьминки (ул. Окская - Волжский б-р) | 28 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 1 293,9000 | 2006-2027 | | | 435,5449 | 0,5000 | | 300,0000 | | | 400,0000 | 157,8551 |  |
| 2073 | 798-04 Дорога и инженерные коммуникации по Волжскому б-ру для застройки р-на Кузьминки (ул. Окская - Волжский б-р) | 29 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 480,6000 | 2007-2027 | | | 1,6050 | 0,5000 | | 200,0000 | | | 200,0000 | 78,4950 |  |
| 2074 | Газоснабжение поселка Некрасовкас реконструкцией ГРС Косино (1 пусковой комплекс) | 30 | 013 010 003 | 362,1855 | 2009-2024 | | | 362,1595 | 0,0260 | |  | | |  |  |  |
| 2075 | Газоснабжение п. Некрасовка с реконструкцией газораспределительной станции (ГРС) Косино (2 пусковой комплекс) | 31 | 013 010 003 | 166,8495 | 2010-2024 | | | 166,8235 | 0,0260 | |  | | |  |  |  |
| 2076 | Строительство дорожно-эксплуатационных комплексов для обслуживания Московского скоростного диаметра и Южной рокады | 32 | 014 001 004 014 002 005 | 408,8000 | 2024-2026 | | |  | 10,0000 | | 190,0000 | | | 208,8000 |  |  |
| 2077 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2078 | 3306-07 Реконструкция Нагатинской ул. от проектируемого пр-да № 6443 до Варшавского ш. для застройки, 1-й Нагатинский пр-д, влд. 11 | 33 | 015 001 001 | 1 367,7537 | 2010-2024 | | | 1 367,4299 | 0,3238 | |  | | |  |  |  |
| 2079 | 605-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной реконструкции мкр. 1 р-на Царицыно | 34 | 013 012 001  013 012 003 | 726,3791 | 2004-2025 | | | 543,5900 | 117,2217 | | 65,5674 | | |  |  |  |
| 2080 | 05-1402 Реконструкция теплосети от камеры 255 до камеры 250Б для конноспортивного комплекса "Битца" | 35 | 013 009 005 | 1 306,5521 | 2008-2024 | | | 1 303,2521 | 3,3000 | |  | | |  |  |  |
| 2081 | 652-02-00 Реконструкция теплосети в коллекторе по пр-кту Андропова р-н "Нагатинский затон", мкр. 4 | 36 | 013 009 005 | 0,0220 | 2024 | | |  | 0,0220 | |  | | |  |  |  |
| 2082 | 02-6015 Строительство инженерных коммуникаций на территории "Дьяково" (1, 2 пусковые комплексы) | 37 | 013 012 001  013 012 003 | 1 267,9111 | 2009-2026 | | | 699,6529 | 400,0000 | | 160,0000 | | | 8,2582 |  |  |
| 2083 | Инженерная подготовка территории жилой застройки по адресу: Проектируемый пр-д 4062, влд. 8 с перебазированием ремонтно-производственной базы флота ГУП "Мосводосток" ( проектирование и строительство) по адресу: 2-й Южнопортовый пр-д | 38 | 013 005 002 | 1 239,7521 | 2018-2027 | | | 86,6311 | 140,0000 | | 500,0000 | | | 500,0000 | 13,1210 |  |
| 2084 | Строительство базы ГБУ "Жилищник р-на Бирюлево Восточное" | 39 | 014 002 005 | 1 599,4300 | 2024-2025 | | |  | 806,6385 | | 792,7915 | | |  |  |  |
| 2085 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2086 | 07-049-2 Дороги и инженерные коммуникации для кв-ла 1, 2 п. Бутово (2 пусковой комплекс) | 40 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 655,1356 | 2012-2026 | | | 234,6562 | 50,0000 | | 300,0000 | | | 70,4794 |  |  |
| 2087 | 07-045-03 Улично-дорожная сеть и объекты инженерного обеспечения на территории комплекса "Г", р-н Южное Бутово (3 пусковой комплекс) | 41 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 266,7661 | 2010-2024 | | | 266,6661 | 0,1000 | |  | | |  |  |  |
| 2088 | 05-7073 Инженерные коммуникации для кв-ла 18 р-на Ломоносовский (1 пусковой комплекс), кв-л 18 р-на Ломоносовский | 42 | 013 007 005  013 009 005 | 572,0166 | 2008-2025 | | | 567,0865 | 0,5000 | | 4,4301 | | |  |  |  |
| 2089 | Прокладка теплосети для теплоснабжения жилого комплекса с подземной автостоянкой, ДОУ, ФОК, ул. Крупской, влд. 3 А | 43 | 013 009 005 | 26,8405 | 2012-2024 | | | 26,8185 | 0,0220 | |  | | |  |  |  |
| 2090 | 3380-07 Строительство пр-да № 6021 в р-не застройки Юго-Запада, кв-л 37-38, р-н Обручевский | 44 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 447,4537 | 2011-2024 | | | 447,4317 | 0,0220 | |  | | |  |  |  |
| 2091 | № 09-6900 Дорога по проектируемому пр-ду № 3843 от ул. Каховка до проектируемого пр-да № 4668Аи инженерные коммуникации для кв. 32А р-на Новые Черемушки | 45 | 015 001 001 | 546,8527 | 2012-2024 | | | 546,6711 | 0,1816 | |  | | |  |  |  |
| 2092 | Перекладка тепловых сетей 2Д=700 в коллекторе по проектируемому пр-ду между пр. Вернадского и Мичуринским пр. на участке К-1628 - К-1623 | 46 | 013 009 005 | 0,0440 | 2024 | | |  | 0,0440 | |  | | |  |  |  |
| 2093 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2094 | 712-03 Инженерные коммуникации для застройки кв-ла 47.48 р-на Кунцево | 47 | 015 001 001 013 012 001 013 012 003 | 60,4012 | 2007-2024 | | | 60,3792 | 0,0220 | |  | | |  |  |  |
| 2095 | 01-6614 Дорога и инженерные коммуникации для застройки кв-лов 5-6 Мичуринского пр-кта (1 и 2 пусковые комплексы) | 48 | 013 012 001  013 012 003  015 001 001 | 1 611,3740 | 2005-2024 | | | 1 611,3520 | 0,0220 | |  | | |  |  |  |
| 2096 | 06-6501 Дороги и инженерные коммуникации для жилого района новой территории МГУ им. М.В. Ломоносова Москва, Ломоносовский пр-кт | 49 | 015 001 001 | 586,9782 | 2007-2024 | | | 586,9003 | 0,0779 | |  | | |  |  |  |
| 2097 | 882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (1 пусковой комплекс) р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского | 50 | 013 008 003 | 3 371,4594 | 2008-2025 | | | 2 994,9857 | 250,6724 | | 125,8013 | | |  |  |  |
| 2098 | 882-05-01 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (1 пусковой комплекс) р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского. Этап 2. Строительство напорного трубопровода от Ново-Солнцевской КНС до пр-кта Вернадского | 51 | 013 008 003 | 5 000,0000 | 2024-2027 | | |  | 2 084,0000 | | 1 716,0000 | | | 1 140,0000 | 60,0000 |  |
| 2099 | 882-05-02 Напорный трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала(2 пусковой комплекс) р-ны Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского | 52 | 013 008 003 | 2 580,0437 | 2010-2024 | | | 2 580,0177 | 0,0260 | |  | | |  |  |  |
| 2100 | Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) "Самородинская", пр-кт Вернадского, д. 87 | 53 | 013 008 001 | 512,5635 | 2014-2026 | | | 318,8501 | 71,0000 | | 1,0000 | | | 121,7134 |  |  |
| 2101 | Дороги, инженерные коммуникации, инженерные сооружения (с выносом инженерных коммуникаций) в р-не Фили-Давыдково, ул. Староволынская | 54 | 013 012 001 013 013 003 015 001 001 | 3 305,2200 | 2024-2026 | | |  | 1 600,0000 | | 1 400,0000 | | | 305,2200 |  |  |
| 2102 | 654-02-02 Городские инженерные коммуникации для комплексной жилой застройки мкр. 2 р-на Солнцево (2 пусковой комплекс) | 55 | 013 012 001  013 012 003 | 439,5846 | 2006-2026 | | | 313,4862 | 20,4000 | | 59,6000 | | | 46,0984 |  |  |
| 2103 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2104 | 03-7009 Инженерные коммуникации для жилого дома по пр-ту Маршала Жукова | 56 | 013 012 001  013 012 003 | 312,2550 | 2005-2025 | | | 153,2559 | 137,0000 | | 21,9991 | | |  |  |  |
| 2105 | Перекладка канализационного коллектора вдоль мкр.1 и 11 р-на Куркино с реконструкцией канализационно-насосной станции (КНС) № 2, р-н Куркино, мкр. 1, 11 | 57 | 013 012 003 | 528,1075 | 2014-2025 | | | 500,7802 | 10,8100 | | 16,5173 | | |  |  |  |
| 2106 | 652-11 Дождевая канализация для жилого дома по адресу: ул. Авиационная, влд. 77-79, к. 6 | 58 | 013 008 003 | 642,0734 | 2012-2028 | | | 70,0734 |  | | 150,0000 | | | 300,0000 | 120,0000 | 2,0000 |
| 2107 | **Зеленоградский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2108 | 96-7608 Дорога и инженерные коммуникации по пр-ду № 65 от пр-да №657 до пр-да №707 р-на Крюково | 59 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 319,1777 | 1998-2025 | | | 300,1777 | 18,0000 | | 1,0000 | | |  |  |  |
| 2109 | 06-7601 Инженерные коммуникации для мкр.3Б, г. Зеленограда | 60 | 013 012 001 013 012 003 | 467,2563 | 2008-2026 | | | 414,1541 | 14,0000 | | 36,0000 | | | 3,1022 |  |  |
| 2110 | Перевод системы теплоснабжения Зеленоградского административного округа г. Москвы на закрытую схему | 61 | 013 009 005 | 1 810,7861 | 2016-2028 | | | 42,3860 |  | |  | | |  | 170,0001 | 1 598,4000 |
| 2111 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 212,3861 | 2016-2027 | | | 42,3860 |  | |  | | |  | 170,0001 |  |
| 2112 | Строительство |  |  | 1 598,4000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 1 598,4000 |
| 2113 | **Троицкий административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2114 | Снос очистных сооружений в с. Красная Пахра Подольского р-на | 62 | 013 008 002 | 286,6799 | 2012-2024 | | | 259,5887 | 27,0912 | |  | | |  |  |  |
| 2115 | Прокладка водопровода Д1000 мм от д. Сосенки до г. Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов "Станиславль" и "Красная Пахра" | 63 | 015 001 001 013 007 005 | 11 427,7335 | 2016-2028 | | | 5 403,4791 | 727,0000 | | 2 012,9295 | | | 2 000,0000 | 1 000,0000 | 284,3249 |
| 2116 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 237,2413 | 2016-2025 | | | 224,3118 |  | | 12,9295 | | |  |  |  |
| 2117 | Строительство |  |  | 11 190,4922 | 2018-2028 | | | 5 179,1673 | 727,0000 | | 2 000,0000 | | | 2 000,0000 | 1 000,0000 | 284,3249 |
| 2118 | **Новомосковский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2119 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара (АРР) при канализационно-насосной станции (КНС) "Внуковская" д. Лапшинка, пос. Московский | 64 | 013 008 001 | 813,6024 | 2014-2027 | | | 421,6692 |  | | 330,0000 | | | 60,0000 | 1,9332 |  |
| 2120 | Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) "Внуковская", д. Лапшинка, пос. Московский | 65 | 013 008 001 | 725,0000 | 2008-2026 | | | 268,1023 | 350,0000 | | 90,0000 | | | 16,8977 |  |  |
| 2121 | Дороги, инженерные коммуникации и сооружения для жилой застройки в районе д. Ватутинки, пос. Десеновское, с реконструкцией ВЗУ "Ватутинки-1/4" | 66 | 015 001 001  013 012 001  013 012 003 | 6 877,0882 | 2020-2026 | | | 5 530,0491 | 647,0000 | | 109,0000 | | | 591,0391 |  |  |
| 2122 | **Московская область** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2123 | Строительство сооружений и коммуникаций по сбору и утилизации свалочного газа с выработкой тепловой и электрической энергии на полигоне твердых бытовых отходов "Хметьево" Солнечногорский р-н, Московская обл. | 67 | 013 005 002 | 896,3860 | 2025-2026 | | |  |  | | 50,0000 | | | 846,3860 |  |  |
| 2124 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры, переустройство участка магистрального газопровода "Западное п/к Саратов-Москва" ДУ 300 мм, Р≤1,2 МПа, производственный объект на ул. Скотопрогонная г. Москвы, строительство постоянных сходов с Патриаршего моста на Якиманскую набережную** | **68** |  |  |  | | |  |  | | **2 253,8540** | | | **1 999,0106** | **5 783,2830** |  |
| 2125 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | |  | **9 585,2702** | | **21 522,1330** | | | **26 499,7810** | **26 004,7190** | **21 783,7001** |
| 2126 | **Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры** | **06 И 01 00000 0502** |  |  |  | | |  | **9 585,2702** | | **21 522,1330** | | | **26 499,7810** | **26 004,7190** | **21 783,7001** |
| 2127 | Проектирование и строительство головных объектов водоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь). 1 Этап | 1 | 013 007 004013 007 005 | 1 895,2385 | 2016-2025 | | | 1 667,4158 | 116,0651 | | 111,7576 | | |  |  |  |
| 2128 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 110,8305 | 2016-2024 | | | 109,2995 | 1,5310 | |  | | |  |  |  |
| 2129 | Строительство |  |  | 1 784,4080 | 2016-2025 | | | 1 558,1163 | 114,5341 | | 111,7576 | | |  |  |  |
| 2130 | Проектирование и строительство головных объектов теплоснабжения Административно-делового центра в п. Коммунарка (I очередь) | 2 | 013 009 003 013 009 005 | 2 480,9000 | 2015-2025 | | | 1 239,7789 | 640,6186 | | 600,5025 | | |  |  |  |
| 2131 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 5,6492 | 2015-2023 | | | 5,6492 |  | |  | | |  |  |  |
| 2132 | Строительство |  |  | 2 475,2508 | 2015-2025 | | | 1 234,1297 | 640,6186 | | 600,5025 | | |  |  |  |
| 2133 | Проектирование и строительство головных объектов водоотведения Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 очередь) | 3 | 013 008 001 013 008 002  013 008 003 | 1 831,5150 | 2017-2026 | | | 1 645,8161 |  | |  | | | 185,6989 |  |  |
| 2134 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап) | 4 | 013 011 008 | 276,3171 | 2017-2025 | | | 204,2015 |  | | 72,1156 | | |  |  |  |
| 2135 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 276,3171 | 2017-2025 | | | 204,2015 |  | | 72,1156 | | |  |  |  |
| 2136 | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка. Теплосеть | 5 | 013 006 005 | 1 000,0000 | 2024-2026 | | |  | 39,5750 | | 700,0000 | | | 260,4250 |  |  |
| 2137 | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городская канализация | 6 | 013 011 008 | 500,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 300,0000 | | | 200,0000 |  |  |
| 2138 | Реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городской водопровод | 7 | 013 006 005 | 500,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 250,0000 | | | 250,0000 |  |  |
| 2139 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.11 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). Кабельные линии 20 кВ" | 8 | 013 006 005 | 267,6996 | 2026 | | |  |  | |  | | | 267,6996 |  |  |
| 2140 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.12 этап: "Реконструкция (переустройство) инженерных коммуникаций, попадающих в зону застройки территории Административно-делового центра в п. Коммунарка" | 9 | 013 006 005 013 007 006 013 008 003 013 009 005 | 23,6575 | 2026 | | |  |  | |  | | | 23,6575 |  |  |
| 2141 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (2 этап) | 10 | 013 009 002 013 010 003 013 009 005  013 012 003 | 143,2263 | 2023-2025 | | | 37,7339 | 18,8389 | | 86,6535 | | |  |  |  |
| 2142 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 143,2263 | 2023-2025 | | | 37,7339 | 18,8389 | | 86,6535 | | |  |  |  |
| 2143 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территорииАдминистративно-делового центра в п.Коммунарка (2 этап). Этап 2.1. | 11 | 013 009 002013 010 003013 009 005 013 012 003 | 1 455,9244 | 2025-2026 | | |  |  | | 1 060,4250 | | | 395,4994 |  |  |
| 2144 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка (2 этап). Этап 2.2. | 12 | 013 009 002 013 010 003 013 009 005  013 012 003 | 1 478,6572 | 2025-2026 | | |  |  | | 1 000,0000 | | | 478,6572 |  |  |
| 2145 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка (2 этап). Этап 2.3. | 13 | 013 009 002 013 010 003 013 009 005  013 012 003 | 2 352,8806 | 2025-2027 | | |  |  | | 1 203,9000 | | | 1 000,0000 | 148,9806 |  |
| 2146 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка (2 этап). Этап 2.4. | 14 | 013 009 002 013 010 003 013 009 005  013 012 003 | 509,4537 | 2025-2026 | | |  |  | | 235,7187 | | | 273,7350 |  |  |
| 2147 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка (2 этап). Этап 2.5. | 15 | 013 009 002 013 010 003 013 009 005  013 012 003 | 392,8578 | 2025-2026 | | |  |  | | 200,0000 | | | 192,8578 |  |  |
| 2148 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.3.1 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Теплосеть" | 16 | 013 009 005 | 516,8663 | 2020-2025 | | | 209,2123 |  | | 307,6540 | | |  |  |  |
| 2149 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.4.1 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городской водопровод" | 17 | 013 007 005 | 362,6235 | 2020-2025 | | | 270,3881 |  | | 92,2354 | | |  |  |  |
| 2150 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.5.1 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Сети связи" | 18 | 013 011 008 | 139,8081 | 2020-2025 | | | 77,1894 |  | | 62,6187 | | |  |  |  |
| 2151 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка (1 этап). 1.6.1 этап: "Территория Административно-делового центра в п. Коммунарка. Городская канализация" | 19 | 013 008 003 | 736,2430 | 2020-2026 | | | 413,8760 |  | |  | | | 322,3670 |  |  |
| 2152 | Строительство сетей канализации д. Саларьево пос. Московский Новомосковского административного округа г. Москвы | 20 | 013 008 003 | 970,0000 | 2019-2025 | | | 803,2591 | 42,8742 | | 123,8667 | | |  |  |  |
| 2153 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 78,9914 | 2019-2025 | | | 70,0914 | 5,0000 | | 3,9000 | | |  |  |  |
| 2154 | Строительство |  |  | 891,0086 | 2020-2025 | | | 733,1677 | 37,8742 | | 119,9667 | | |  |  |  |
| 2155 | Реконструкция технологической части КНС-Т31 и КНС-27 с перекладкой существующего канализационного коллектора | 21 | 013 008 003 | 1 332,6669 | 2020-2025 | | | 721,7046 | 470,6872 | | 140,2751 | | |  |  |  |
| 2156 | Реконструкция локальных очистных сооружений г. Троицка | 22 | 013 008 001 013 008 002  013 008 003 | 9 605,5287 | 2020-2025 | | | 6 985,4680 | 1 729,2967 | | 890,7640 | | |  |  |  |
| 2157 | Проектирование и строительство двух водозаборных узлов и закольцованной сети водоснабжения на территории пищевого и строительного кластеров | 23 | 013 008 005 | 2 500,0000 | 2024-2027 | | |  | 75,0000 | | 800,0000 | | | 808,4000 | 816,6000 |  |
| 2158 | Проектирование и строительство двух распределительных трансформаторных подстанций с подводящей сетью от ПС "Фетищево" | 24 | 013 008 003 | 750,0000 | 2024-2025 | | |  | 675,0000 | | 75,0000 | | |  |  |  |
| 2159 | Проектирование и строительство канализационной насосной станции и очистного сооружения с линией канализования | 25 | 013 008 001 013 008 002  013 008 003 | 6 500,0000 | 2024-2027 | | |  | 195,0000 | | 2 101,7000 | | | 1 900,0000 | 2 303,3000 |  |
| 2160 | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений с подводящим коллектором | 26 | 013 008 002  013 008 003 | 2 000,0000 | 2024-2027 | | |  | 60,0000 | | 875,2100 | | | 646,7000 | 418,0900 |  |
| 2161 | Проектирование и строительство ГРП и подводящих сетей | 27 | 013 008 002  013 008 003 | 1 250,0000 | 2024-2025 | | |  | 250,0000 | | 1 000,0000 | | |  |  |  |
| 2162 | Проектирование и строительство первой очереди КНС "Прокшино" с АРР и напорными трубопроводами | 28 | 013 008 001 013 008 003 | 19 690,2360 | 2019-2026 | | | 11 119,1918 | 4 313,3806 | | 3 650,9259 | | | 606,7377 |  |  |
| 2163 | Проектирование и строительство водовода от Калужского ш. до Варшавского ш. с реконструкцией существующих ВЗУ | 29 | 013 007 004 013 007 005 | 4 719,3883 | 2019-2026 | | | 3 986,6067 | 47,7815 | | 400,0000 | | | 285,0001 |  |  |
| 2164 | Проектирование и строительство водовода Д=400 мм от магистрали Д=600 мм вдоль Боровского ш. до ВЗУ Кокошкино | 30 | 013 007 005 | 892,4494 | 2020-2026 | | | 575,5451 |  | |  | | | 316,9043 |  |  |
| 2165 | Реконструкция и строительство объектов Южно-Бутовских очистных сооружений | 31 | 013 008 001 013 008 002  013 008 003 | 2 740,5995 | 2019-2025 | | | 2 251,4851 | 411,9523 | | 77,1621 | | |  |  |  |
| 2166 | КНС на территории ТПУ "Мамыри" с отводящими трубопроводами | 32 | 013 008 003 | 520,4862 | 2020-2025 | | | 217,7479 | 0,0001 | | 302,7382 | | |  |  |  |
| 2167 | Проектирование и строительство водовода Д=400 мм со строительством ВРУ "Кокошкино", ВРУ "Власово", ВРУ "Крекшино" | 33 | 013 007 005 | 3 608,0000 | 2024-2027 | | |  | 243,2000 | | 500,0000 | | | 1 900,0000 | 964,8000 |  |
| 2168 | Строительство дорожно-эксплуатационного комплекса по адресу: г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Яковлево | 34 | 013 008 003 013 007 005 | 4 000,0000 | 2024-2027 | | |  | 166,0000 | | 800,0000 | | | 2 300,0000 | 734,0000 |  |
| 2169 | Проектирование и строительство водовода Д=600-1000 ММ от Западной станции водоподготовки до водораспределительного узла "Первомайское" вдоль Киевского ш. 1 и 2 этапы | 35 | 13 007 005,0000 | 20 400,0000 | 2025-2030 | | |  |  | | 427,9100 | | | 4 102,4415 | 6 300,0000 | 9 569,6485 |
| 2170 | Проектирование и строительство первой очереди КНС "Прокшино" с АРР и напорными трубопроводами (3 этап) | 36 | 013 008 001 013 008 003 | 3 240,0000 | 2025-2027 | | |  |  | | 300,0000 | | | 1 500,0000 | 1 440,0000 |  |
| 2171 | Проектирование и строительство канализационных насосных станций "Марьино", "Филимонки", "Середнево" с напорными трубопроводами | 37 | 013 008 001 013 008 003 | 19 670,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | | 1 500,0000 | 7 862,9192 | 10 307,0808 |
| 2172 | Строительство очистных сооружений на территории АО "Троицкая Камвольная Фабрика" | 38 | 013 008 002  013 008 003 | 2 500,0000 | 2024-2026 | | |  | 90,0000 | | 1 530,0000 | | | 880,0000 |  |  |
| 2173 | Проектирование и строительство водораспределительного узла "Рязановское-1" | 39 | 013 007 005 | 1 000,0000 | 2025-2027 | | |  |  | | 100,0000 | | | 500,0000 | 400,0000 |  |
| 2174 | Проектирование и строительство водораспределительного узла "Рязановское-2" | 40 | 013 007 005 | 750,0000 | 2025-2027 | | |  |  | | 100,0000 | | | 350,0000 | 300,0000 |  |
| 2175 | Реконструкция водозаборного узела "Ерино" | 41 | 013 008 005 | 1 250,0000 | 2025-2027 | | |  |  | | 100,0000 | | | 650,0000 | 500,0000 |  |
| 2176 | Строительство первой очереди очистного сооружения Кувекино | 42 | 013 008 002 013 008 003 | 6 836,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 320,0000 | | | 2 500,0000 | 2 500,0000 | 1 516,0000 |
| 2177 | Проектирование и строительство подводящих коллекторов к очистному сооружению Кувекино | 43 | 013 008 002  013 008 003 | 1 820,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 100,0000 | | | 820,0000 | 700,0000 | 200,0000 |
| 2178 | Проектирование и строительство отводящего коллектора к очистному сооружению Кувекино | 44 | 013 008 002  013 008 003 | 800,0000 | 2025-2027 | | |  |  | | 15,0000 | | | 500,0000 | 285,0000 |  |
| 2179 | Проектирование и строительство канализационной насосной станции "Рязановское" | 45 | 013 008 001  013 008 003 | 1 023,0000 | 2025-2028 | | |  |  | | 133,0000 | | | 378,0000 | 321,0292 | 190,9708 |
| 2180 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в пос. Шишкин лес | 46 | 013 008 001  013 008 003 | 580,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 375,0000 | | | 205,0000 |  |  |
| 2181 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, включая сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году** | **47** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | **10,0000** |  |
| 2182 | **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"** | **09 0 00 00000** |  |  |  | | |  | **58 421,2589** | | **48 030,3267** | | | **49 491,9173** | **30 948,4703** | **26 213,5910** |
| 2183 | **Реализация комплекса мер по развитию учреждений культуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов"** | **09 Б 19 00000  0801** |  |  |  | | |  | **5,7954** | | **1 870,1116** | | | **10 617,8222** | **12 372,4727** | **12 048,9007** |
| 2184 | **Реализация мероприятий по развитию объектов культуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры"** | **09 Г 10 00000 0801** |  |  |  | | |  | **1 267,6844** | | **717,7394** | | |  |  |  |
| 2185 | **Реализация мероприятий по развитию объектов киноиндустрии с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий"** | **09 Д 02 00400 0804** |  |  |  | | |  | **6 503,5000** | | **4 012,7000** | | | **1 033,0000** |  |  |
| 2186 | **Реализация комплекса мер, направленных на строительство и реконструкцию объектов на территории парков культуры и отдыха города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий"** | **09 К 07 00000 0801** |  |  |  | | |  | **68,4891** | |  | | |  |  |  |
| 2187 | **Софинансирование за счет собственных средств акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства"** |  |  |  |  | | |  | **771,0000** | | **115,8171** | | |  |  |  |
| 2188 | **Средства софинансирования КП УГС (музеи)** |  |  |  |  | | |  |  | | **5,6639** | | |  |  |  |
| 2189 | **Средства софинансирования КП УГС (театры)** |  |  |  |  | | |  |  | | **70,0000** | | |  | **69,4100** |  |
| 2190 | **Музеи и выставочные залы** | **09 А 00 00000** |  |  |  | | |  | **991,7852** | | **5 283,8857** | | | **9 034,1317** | **8 946,9812** | **12 347,2426** |
| 2191 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **827,9500** | | **1 344,0100** | | | **4 977,2468** | **4 863,8010** |  |
| 2192 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений** | **09 А 06 00000 0801** |  |  |  | | |  | **827,9500** | | **1 344,0100** | | | **4 977,2468** | **4 863,8010** |  |
| 2193 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  |  | | **5,6639** | | |  |  |  |
| 2194 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2195 | Административно-выставочное здание Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына", ул. Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 3, Таганский р-н | 1 | 003 001 003 | 799,0101 | 2013-2017 | | | 749,7619 |  | |  | | |  |  |  |
| 2196 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2018-2024 | | | 46,3085 | 2,9397 | |  | | |  |  |  |
| 2197 | Пристройка входной группы с частичной реконструкцией здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына", ул. Нижняя Радищевская, д. 2, Таганский р-н (понесенные затраты) | 2 | 003 001 003 | 1,9609 | 2019-2021 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2198 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 1,9609 |  | |  | | |  |  |  |
| 2199 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2200 | Строительство здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко", ул. Бутырская, д. 1 | 3 | 003 001 003 | 1 571,3000 | 2021-2025 | | | 72,8070 | 800,0000 | | 698,4930 | | |  |  |  |
| 2201 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2202 | Общественный туалет на территории этнографического комплекса Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское" с внутриплощадочными инженерными сетями и благоустройством территории, пр-кт Андропова, влд. 39 | 4 | 003 005 004 | 99,9875 | 2005-2022 | | | 96,4675 |  | |  | | |  |  |  |
| 2203 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 | | | 3,5028 | 0,0172 | |  | | |  |  |  |
| 2204 | Площадка для проведения культурно-массовых мероприятий в районе набережной р. Москвы на территории Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" | 5 | 003 005 004 | 302,5173 | 2016-2020 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2205 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 11,6932 |  | | | 11,6932 |  | |  | | |  |  |  |
| 2206 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 264,2408 |  | | | 264,2408 |  | |  | | |  |  |  |
| 2207 | Средства софинансирования (Оплата выполненных работ) |  |  | 26,5833 | 2021-2025 | | | 20,9194 |  | | 5,6639 | | |  |  |  |
| 2208 | Реконструкция "Оранжерейного комплекса" ГБУК г. Москвы "Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", ул. Дольская, д. 1 (понесенные затраты) | 6 | 003 005 004 | 13,1326 | 2015-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2209 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 13,0708 |  | |  | | |  |  |  |
| 2210 | Строительство |  |  |  |  | | |  | 0,0618 | |  | | |  |  |  |
| 2211 | Реконструкция "Оранжерейных прудов" в государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике "Царицыно" (понесенные затраты) | 7 | 003 005 004 | 16,6436 | 2018-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2212 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 16,6436 | 0,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2213 | Укрепление оползневых склонов Дьяковского оврага на территории Московского государственного объединенного музея-заповедника "Коломенское", по адресу: пр-т Андропова, д. 39 (понесенные затраты) | 8 | 003 005 004 | 0,1946 | 2024 | | |  | 0,1946 | |  | | |  |  |  |
| 2214 | **Московская область** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2215 | Зоопитомник по воспроизводству редких животных, п.Сычево, Волоколамский р-н, Московская обл. | 9 | 003 005 004 | 916,8328 | 2015-2025 | | | 911,9951 | 2,5630 | | 2,2747 | | |  |  |  |
| 2216 | **Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы, в т.ч. "Инженерные сети и благоустройство территории "Центр воспроизводства редких видов животных", зоопитомник, Волоколамский р-н, Московская обл."** | **10** |  |  |  | | |  | **22,1737** | | **643,2423** | | | **4 977,2468** | **4 863,8010** |  |
| 2217 | **Департамент культуры города Москвы** | **056** |  |  |  | | |  | **163,8352** | | **3 939,8757** | | | **4 056,8849** | **4 033,1802** | **1 683,2631** |
| 2218 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений** | **09 А 06 00000 0801** |  |  |  | | |  | **163,8352** | | **3 939,8757** | | | **4 056,8849** | **4 033,1802** | **1 683,2631** |
| 2219 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2220 | Реконструкция павильона "Остров зверей" на территории Московского зоопарка | 1 | 003 005 001 | 2 690,2899 | 2021-2027 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2221 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 27,1899 |  | |  | | |  |  |  |
| 2222 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | | 1 011,9780 | | | 985,3470 | 665,7750 |  |
| 2223 | Реконструкция павильона "Полярный мир" на территории Московского зоопарка | 2 | 003 005 001 | 3 957,9418 | 2021-2027 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2224 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 61,6537 |  | |  | | |  |  |  |
| 2225 | Строительство (в том числе технологическое присоединение) |  |  |  |  | | |  | 76,0611 | | 8,2454 | | |  |  |  |
| 2226 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | | 1 448,5531 | | | 1 410,4332 | 952,9953 |  |
| 2227 | Реконструкция павильона "Копытный ряд" на территории Московского зоопарка | 3 | 003 005 001 | 1 727,9691 | 2021-2027 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2228 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 14,9691 |  | |  | | |  |  |  |
| 2229 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | | 650,9400 | | | 633,8100 | 428,2500 |  |
| 2230 | Реконструкция павильона "Фауна Индонезии" на территории Московского зоопарка | 4 | 003 005 001 | 2 150,4592 | 2021-2027 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2231 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 49,3487 |  | |  | | |  |  |  |
| 2232 | Строительство (в том числе технологическое присоединение) |  |  |  |  | | |  | 41,7604 | | 2,3166 | | |  |  |  |
| 2233 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | | 781,6727 | | | 761,1024 | 514,2584 |  |
| 2234 | Реконструкция павильона "Летучие лисицы" на территории Московского зоопарка | 5 | 003 005 001 | 754,5658 | 2021-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2235 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 4,8658 |  | |  | | |  |  |  |
| 2236 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | 74,9700 | 322,3710 | 352,3590 |
| 2237 | Реконструкция павильона "Дом Даррела" на территории Московского зоопарка | 6 | 003 005 001 | 877,6624 | 2021-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2238 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 13,7624 |  | |  | | |  |  |  |
| 2239 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | 86,3900 | 371,4770 | 406,0330 |
| 2240 | Реконструкция выгульных вольеров павильона "Слоновник" на территории Московского зоопарка | 7 | 003 005 001 | 477,4815 | 2021-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2241 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 7,9815 |  | |  | | |  |  |  |
| 2242 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | 46,9500 | 201,8850 | 220,6650 |
| 2243 | Реконструкция павильона "Инсектарий" на территории Московского зоопарка | 8 | 003 005 001 | 1 378,9934 | 2021-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2244 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 49,1523 |  | |  | | |  |  |  |
| 2245 | Строительство (в том числе технологическое присоединение) |  |  |  |  | | |  | 30,0350 | | 1,5492 | | | 17,8823 |  |  |
| 2246 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | 576,1685 | 704,2061 |
| 2247 | Инженерные сети ГБУК г. Москвы "Московский государственный музей "Дом Бурганова", Большой Афанасьевский пер., д. 17, стр. 1 | 9 | 003 001 003 | 59,5000 | 2023-2026 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2248 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | |  | 6,6488 | | 2,8512 | | |  |  |  |
| 2249 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | | 10,0000 | | | 40,0000 |  |  |
| 2250 | Реконструкция наружных инженерных сетей павильона "Инсектарий" | 10 | 003 005 001 | 5,3583 | 2024-2025 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2251 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | |  | 1,6075 | | 3,7508 | | |  |  |  |
| 2252 | Реконструкция наружных инженерных сетей павильона "Полярный мир" | 11 | 003 005 001 | 12,2521 | 2024-2025 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2253 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | |  | 3,6756 | | 8,5765 | | |  |  |  |
| 2254 | Реконструкция наружных инженерных сетей павильона "Фауна Индонезии" | 12 | 003 005 001 | 13,4889 | 2024-2025 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2255 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | |  | 4,0467 | | 9,4422 | | |  |  |  |
| 2256 | **Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы** | 13 |  |  |  | | |  | **0,0001** | |  | | |  |  |  |
| 2257 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | **50,0000** | **10 663,9795** |
| 2258 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений** | **09 А 06 00000 0801** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | **50,0000** | **10 663,9795** |
| 2259 | **Новомосковский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2260 | Межмузейный многофункциональный Депозитарно-выставочный комплекс для музеев федерального и городского ведения на территории Административно-делового центра в п.Коммунарка | 1 | 003 001 002 | 11 025,0000 | 2019-2030 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2261 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 311,0205 |  | |  | | |  |  |  |
| 2262 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | 50,0000 | 10 663,9795 |
| 2263 | **Театры, концертные организации и учреждения кинофикации** | **09 Б 00 00000** |  |  |  | | |  | **434,4533** | | **744,8351** | | | **1 496,7759** | **1 536,3756** | **359,1951** |
| 2264 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **63,9476** | | **395,0000** | | | **1 468,6411** | **1 534,3756** |  |
| 2265 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений** | **09 Б 07 00000 0801** |  |  |  | | |  | **63,9476** | | **395,0000** | | | **1 468,6411** | **1 534,3756** |  |
| 2266 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  | **70,0000** | |  | | | **69,4100** |  |  |
| 2267 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2268 | Концертный зал филармонической музыки на 1500 посадочных мест, ул. Варварка,влд. 6 | 1 | 003 002 003 | 7 566,0814 | 2016-2018 | | | 7 176,9766 |  | |  | | |  |  |  |
| 2269 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2019-2024 | | | 335,8463 | 53,2585 | |  | | |  |  |  |
| 2270 | Реконструкция с приспособлением под театральную деятельность здания ГБУК г. Москвы "Московский драматический театр "Модернъ", расположенного по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д. 9/1, стр.2 (понесенные затраты) | 2 | 003 002 001 | 0,6891 | 2024 | | |  | 0,6891 | |  | | |  |  |  |
| 2271 | Реконструкция "старой" сцены ГБУК г. Москвы "Театр "Уголок дедушки Дурова" по адресу: ул. Дурова, д. 2 стр. 1 и 2; д. 4, стр. 1 и 2; д. 4, к. 2 | 3 | 003 002 001 | 189,4100 | 2024-2026 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2272 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение) |  |  | 50,0000 |  | | |  |  | | 50,0000 | | |  |  |  |
| 2273 | Средства софинансирования (проектирование) |  |  | 139,4100 |  | | |  | 70,0000 | |  | | | 69,4100 |  |  |
| 2274 | **Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы, в т.ч. реставрация с приспособлением для современного использования здания ГБУК г. Москвы "Театр Эрмитаж", ул. Каретный ряд, д. 3, стр. 1** | **4** |  |  |  | | |  | **10,0000** | | **345,0000** | | | **1 468,6411** | **1 534,3756** |  |
| 2275 | **Департамент культуры города Москвы** | **056** |  |  |  | | |  | **370,5057** | | **349,8351** | | | **28,1348** | **2,0000** | **359,1951** |
| 2276 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений** | **09 Б 07 00000 0801** |  |  |  | | |  | **370,5057** | | **349,8351** | | | **28,1348** | **2,0000** | **359,1951** |
| 2277 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2278 | Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом Е.А. Свечиной-С.Ф. Циммерман-С.П. Моргунова, 1-я треть XIX в., 1902 г., гражданский инженер А.С. Гребенщиков" по адресу: пр-кт Мира, д. 25, стр. 1, 2 | 1 | 003 002 002 | 1 278,7355 | 2018-2025 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2279 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 55,5678 |  | |  | | |  |  |  |
| 2280 | Строительство |  |  |  |  | | | 419,1472 | 312,8254 | | 300,0000 | | |  |  |  |
| 2281 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | 191,1951 |
| 2282 | Реставрация с приспособлением для современного использования здания ГБУК г. Москвы "Московский драматический театр им. М.Н.Ермоловой", ул. Тверская, д. 5/6 | 2 | 003 002 002 | 90,0000 | 2027-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2283 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | 1,0000 | 89,0000 |
| 2284 | Реставрация с приспособлением для современного использования комплекса зданий ГБУК г. Москвы "Московский государственный академический театр оперетты", ул. Большая Дмитровка, влд. 6; влд. 6 , стр. 5; ул. Кузнецкий мост, влд. 2; влд. 2 стр. 2; Копьевский пер., влд.3, стр. 3 | 3 | 003 002 002 | 80,0000 | 2027-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2285 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | 1,0000 | 79,0000 |
| 2286 | Реставрация с приспособлением для современного использования здания ГБУК г. Москвы "Театр Эрмитаж", ул. Каретный ряд, д. 3, стр. 1 | 4 | 003 002 002 | 109,7325 | 2023-2026 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2287 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 9,8500 | 29,5455 | |  | | |  |  |  |
| 2288 | Строительство (в т.ч. технологическое присоединение) |  |  |  |  | | |  | 28,1348 | | 14,0674 | | | 28,1348 |  |  |
| 2289 | **Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы** | **5** |  |  |  | | |  |  | | **35,7677** | | |  |  |  |
| 2290 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2291 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений** | **09 Б 07 00000 0804** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2292 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2293 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0018007:1131 площадью 1814,5 кв.м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 24 | 1 | 003 003 002 | 109,7550 | 2021 | | | 109,7550 |  | |  | | |  |  |  |
| 2294 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001046:2775 площадью 81,6 кв.м в здании по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 48, стр. 1 и нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001046:2777 площадью 2154,2 кв.м в здании по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 48, стр. 8-9 | 2 | 003 002 001 | 598,7910 | 2021-2023 | | | 598,7910 |  | |  | | |  |  |  |
| 2295 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **5,7954** | | **1 870,1116** | | | **10 617,8222** | **12 372,4727** | **12 048,9007** |
| 2296 | **Реализация комплекса мер по развитию учреждений культуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов"** | **09 Б 19 00000  0801** |  |  |  | | |  | **5,7954** | | **1 870,1116** | | | **10 617,8222** | **12 372,4727** | **12 048,9007** |
| 2297 | Реконструкция цирка на проспекте Вернадского | 1 |  |  |  | | |  | 5,7954 | | 1 870,1116 | | | 10 617,8222 | 12 372,4727 | 12 048,9007 |
| Реконструкция здания Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДШИ им.Я.В.Флиера" по адресу: ул. Родионовская, д.16, к. 3А (проектно-изыскательские работы) | 2 |
| Реставрация с приспособлением для современного использования здания ГБУК г. Москвы "Музей К.Г.Паустовского", ул. Малая Семеновская, д. 11 (проектно-изыскательские работы) | 3 |
| Реконструкция со строительством культурно-образовательного центра, ул. Вавилова, д. 57, стр. 1 (проектно-изыскательские работы) | 4 |
| Реставрация с приспособлением для современного использования комплекса зданий ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им.А.С.Пушкина", ул. Спартаковская, д. 9, стр. 1, 2, 3, 4, 6 (проектно-изыскательские работы) | 5 |
| Пристройка входной группы с частичной реконструкцией здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына", ул. Нижняя Радищевская, д. 2, Таганский р-н | 6 |
| Реконструкция с приспособлением под театральную деятельность здания ГБУК г. Москвы "Московский драматический театр "Модернъ", расположенного по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д. 9/1, стр.2 (проектно-изыскательские работы) | 7 |
| Укрепление оползневых склонов Дьяковского оврага на территории Московского государственного объединенного музея-заповедника "Коломенское", по адресу: пр-т Андропова, д. 39 (проектно-изыскательские работы) | 8 |
| Реконструкция "Оранжерейного комплекса" ГБУК г. Москвы "Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", ул. Дольская, д. 1 | 9 |
| Реконструкция "Оранжерейных прудов" в государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике "Царицыно" | 10 |
| Строительство Детской школы искусств, ЮВАО, р-н Люблино, мкр. "Ж", зона № 9.1 (перебазирование Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДМШ им. А.К.Глазунова" из сносимого в рамках реновации здания по адресу: ул. Верхние Поля, д. 11, к. 2) | 11 |
| 2298 | **Библиотеки** | **09 В 00 00000** |  |  |  | | |  | **28,5819** | | **225,0000** | | | **480,0000** | **320,0000** | **16,0000** |
| 2299 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **305,0000** | **320,0000** |  |
| 2300 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений** | **09 В 08 00000 0801** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **305,0000** | **320,0000** |  |
| 2301 | **Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы** | **1** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **305,0000** | **320,0000** |  |
| 2302 | **Департамент культуры города Москвы** | **056** |  |  |  | | |  | **28,5819** | | **225,0000** | | | **175,0000** |  | **16,0000** |
| 2303 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений** | **09 В 08 00000 0801** |  |  |  | | |  | **28,5819** | | **225,0000** | | | **175,0000** |  | **16,0000** |
| 2304 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2305 | Реставрация и приспособление для современного использования здания ГБУК города Москвы "Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова", ул. Сущёвская, д. 14 | 1 | 003 001 001 | 78,1539 | 2020-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2306 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 9,3092 |  | |  | | |  |  |  |
| 2307 | Строительство |  |  |  |  | | | 49,7514 | 19,0933 | |  | | |  |  |  |
| 2308 | Реставрация и приспособление для современного использования зданий ГБУК города Москвы "Дом Н.В.Гоголя-мемориальный музей и научная библиотека", Никитский б-р, д. 7 | 2 | 003 001 001 | 446,8971 | 2020-2027 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2309 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 21,4085 | 9,4886 | |  | | |  |  |  |
| 2310 | Проектно-изыскательские работы (корректировка) |  |  |  |  | | |  |  | | 16,0000 | | |  |  |  |
| 2311 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | | 209,0000 | | | 175,0000 |  |  |
| 2312 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | 16,0000 |
| 2313 | **Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры** | **09 Г 00 00000** |  |  |  | | |  | **3 951,5193** | | **3 121,3816** | | | **3 257,2424** | **2 469,5116** | **1 442,2526** |
| 2314 | **Департамент культуры города Москвы** | **056** |  |  |  | | |  | **17,4601** | | **200,0000** | | | **400,0000** |  |  |
| 2315 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений** | **09 Г 06 00000 0801** |  |  |  | | |  | **17,4601** | | **200,0000** | | | **400,0000** |  |  |
| 2316 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2317 | Реконструкция здания Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДМШ №96", г. Москва, ул. Малая Филевская, д. 14, к. 3 | 1 | 002 002 001 | 627,1600 | 2023-2026 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2318 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 9,6999 | 17,4601 | |  | | |  |  |  |
| 2319 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | | 200,0000 | | | 400,0000 |  |  |
| 2320 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **835,1880** | | **1 090,6137** | | | **707,2424** | **272,7616** |  |
| 2321 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений** | **09 Г 06 00000 0801** |  |  |  | | |  | **835,1880** | | **1 090,6137** | | | **707,2424** | **272,7616** |  |
| 2322 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2323 | Культурно-досуговый центр в р-не Строгино на месте сноса кинотеатра "Таджикистан", ул. Маршала Катукова, д.8 | 1 | 003 003 005 | 1 225,0959 | 2015-2020 | | | 1 203,1748 |  | |  | | |  |  |  |
| 2324 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2024 | | | 20,1811 |  | | 1,7400 | | |  |  |  |
| 2325 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2326 | Здание Детской школы искусств – перебазирование Детской школы искусств № 58 им.М.И.Глинки в Патриаршем подворье храмов Николо-Перервинского монастыря, ул. Гурьянова, д.83А | 2 | 002 002 001 | 511,1722 | 2013-2020 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2327 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 8,3024 |  | |  | | |  |  |  |
| 2328 | Строительство |  |  |  |  | | | 411,4145 |  | |  | | |  |  |  |
| 2329 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2021-2025 | | | 90,1905 | 1,2648 | |  | | |  |  |  |
| 2330 | Строительство Детской школы искусств, ЮВАО, р-н Люблино, мкр. "Ж", зона № 9.1 (перебазирование Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДМШ им. А.К.Глазунова" из сносимого в рамках реновации здания по адресу: ул. Верхние Поля, д. 11, к. 2) (понесенные затраты) | 3 | 002 002 001 | 2,1497 | 2024 | | |  | 2,1497 | |  | | |  |  |  |
| 2331 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2332 | Многофункциональный культурно-досуговый центр, ул. Грина, влд. 1, к. 3, р-н Северное Бутово | 4 | 003 003 005 | 1 366,4000 | 2020-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2333 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 27,4859 |  | |  | | |  |  |  |
| 2334 | Строительство |  |  |  |  | | | 759,3145 | 579,5996 | |  | | |  |  |  |
| 2335 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2336 | Реконструкция здания ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Д.Б.Кабалевского" по адресу: ул. Палиха, д. 14/33, стр. 1 | 5 | 002 002 001 | 1 150,0000 | 2023-2026 | | | 13,3718 | 241,7363 | | 706,0185 | | | 188,8734 |  |  |
| 2337 | Реконструкция здания Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДШИ им.Я.В.Флиера" по адресу: ул. Родионовская, д.16, к. 3А (понесенные затраты) | 6 | 002 002 001 | 0,3921 | 2024 | | |  | 0,3921 | |  | | |  |  |  |
| 2338 | **Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы (дома культуры и культурные центры), в т.ч. строительство Детской музыкальной школы на месте сноса жилого дома по ул. Лобачевского, д. 12, р-н Проспект Вернадского (перебазирование Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДМШ им. Э.Грига" из сносимого в рамках реновации здания по адресу: ул. Лобачевского, д. 38"), строительство пристройки к зданию Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "ДШИ им. И.С.Баха" по адресу: Бескудниковский б-р, д. 53А** | **7** |  |  |  | | |  | **10,0455** | | **382,8552** | | | **518,3690** | **272,7616** |  |
| 2339 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | |  | **3 098,8712** | | **1 830,7679** | | | **2 150,0000** | **2 196,7500** | **1 442,2526** |
| 2340 | **Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений** | **09 Г 06 00000 0801** |  |  |  | | |  | **3 098,8712** | | **1 830,7679** | | | **2 150,0000** | **2 196,7500** | **1 442,2526** |
| 2341 | **Троицкий административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2342 | Строительство культурного центра в пос. Кленовское | 1 | 003 003 005 | 1 134,0000 | 2019-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2343 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 14,4504 |  | |  | | |  |  |  |
| 2344 | Строительство |  |  |  |  | | | 833,6418 | 84,2151 | |  | | |  |  |  |
| 2345 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 201,6927 |  |
| 2346 | Культурно-досуговый центр п. Шишкин Лес, пос. Михайлово-Ярцевское | 2 | 003 003 005 | 1 826,1915 | 2019-2025 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2347 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 28,4322 |  | |  | | |  |  |  |
| 2348 | Строительство |  |  |  |  | | | 751,3451 | 988,9178 | | 57,4964 | | |  |  |  |
| 2349 | Реконструкция дома культуры п. Ватутинки, пос. Десеновское | 3 | 003 003 005 | 1 132,3857 | 2019-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2350 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 18,1352 | 0,6000 | |  | | |  |  |  |
| 2351 | Строительство |  |  |  |  | | | 636,0307 | 428,0354 | |  | | |  |  |  |
| 2352 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 49,5844 |
| 2353 | Школа искусств, п. Московский, мкр. Град Московский | 4 | 003 003 005 | 1 972,7098 | 2019-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2354 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 38,6907 |  | |  | | |  |  |  |
| 2355 | Строительство |  |  |  |  | | | 1 433,8897 | 489,6968 | |  | | |  |  |  |
| 2356 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 10,4326 | | |  |  |  |
| 2357 | Детская школа искусств п. Воскресенское, пос. Воскресенское | 5 | 003 003 005 | 1 197,0000 | 2022-2026 | | | 115,7355 | 362,4602 | | 206,6706 | | | 512,1337 |  |  |
| 2358 | Многофункциональный культурно-досуговый центр, д. Рассказовка, пос. Внуковское | 6 | 003 003 005 | 1 753,0000 | 2023-2026 | | | 47,7940 | 540,7059 | | 315,0809 | | | 849,4192 |  |  |
| 2359 | Многофункциональный культурно-досуговый центр в г.о. Троицк | 7 | 003 003 005 | 2 422,5000 | 2024-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2360 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | |  | 21,8000 | | 50,6000 | | |  |  |  |
| 2361 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | | 700,0000 | | | 319,2000 | 696,7050 | 634,1950 |
| 2362 | Детская школа искусств с. Красная Пахра, пос. Краснопахорское | 8 | 003 003 005 | 1 066,0000 | 2024-2027 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2363 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | |  | 19,5000 | | 45,5000 | | |  |  |  |
| 2364 | Строительство |  |  |  |  | | |  | 70,0000 | | 227,1600 | | | 299,0637 | 404,7763 |  |
| 2365 | Детская школа искусств п. Щапово, пос. Щаповское | 9 | 003 003 005 | 1 066,0000 | 2024-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2366 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | |  | 19,2000 | | 44,8000 | | |  |  |  |
| 2367 | Строительство |  |  |  |  | | |  | 55,2000 | | 40,0000 | | | 101,2000 | 443,6530 | 361,9470 |
| 2368 | Школа искусств в пос. Первомайское | 10 | 003 003 005 | 1 066,0000 | 2024-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2369 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | |  | 18,5400 | | 43,4600 | | |  |  |  |
| 2370 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | | 89,5674 | | | 67,9834 | 449,9230 | 396,5262 |
| 2371 | **Укрупненные мероприятия на развитие культурных и досуговых учреждений Троицкого и Новомосковского административных округов, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году** | **11** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **1,0000** |  |  |
| 2372 | **Реализация мероприятий по развитию объектов культуры с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие социальной инфраструктуры"** | **09 Г 10 00000 0801** |  |  |  | | | **1 367,6762** | **1 267,6844** | | **717,7394** | | |  |  |  |
| 2373 | Культурно-спортивный центр "Печатники" по адресу: ул. Полбина, влд.37 | 1 |  |  |  | | | 1 367,6762 | 1 267,6844 | | 717,7394 | | |  |  |  |
| Культурно - досуговый центр со сносом кинотеатра "Полярный", ул. Полярная, д. 9 | 2 |
| 2374 | **Развитие межрегиональных и международных культурных связей** | **09 Д 00 00000** |  |  |  | | |  | **6 953,5000** | | **4 012,7000** | | | **1 033,0000** |  |  |
| 2375 | **Департамент капитального ремонта города Москвы** | **814** |  |  |  | | |  | **6 503,5000** | | **4 012,7000** | | | **1 033,0000** |  |  |
| 2376 | **Реализация мероприятий по развитию объектов киноиндустрии с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий"** | **09 Д 02 00400 0804** |  |  |  | | |  | **6 503,5000** | | **4 012,7000** | | | **1 033,0000** |  |  |
| 2377 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2378 | Строительство зданий, расположенных по адресам: ул. Сергея Эйзенштейна, д. 8 и Валдайский пр-д, д. 16 | 1 | 001 004 007 | 11 549,2000 | 2024-2026 | | |  | 6 503,5000 | | 4 012,7000 | | | 1 033,0000 |  |  |
| 2379 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  | **450,0000** | |  | | |  |  |  |
| 2380 | **Реализация мероприятий по развитию объектов киноиндустрии** | **09 Д 02 00400 0804** |  |  |  | | |  | **450,0000** | |  | | |  |  |  |
| 2381 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2382 | **Акционерное общество "Киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2383 | Приобретение акций акционерного общества "ТЕЛЕБАЗИС" | 1 | 001 004 007 | 450,0000 | 2024 | | |  | 450,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2384 | **Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия** | **09 Ж 00 00000** |  |  |  | | |  | **26 831,9636** | | **9 756,9601** | | | **2 248,7022** | **2 458,6362** |  |
| 2385 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  | **25 025,5830** | | **6 200,0000** | | |  |  |  |
| 2386 | **Сохранение объектов культурного наследия** | **09 Ж 04 00000 0804** |  |  |  | | |  | **25,5830** | |  | | |  |  |  |
| 2387 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0001046:2658 площадью 193,8 кв.м по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 25/36 | 1 | 006 001 001 | 25,5830 | 2024 | | |  | 25,5830 | |  | | |  |  |  |
| 2388 | **Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования** | **09 Ж 08 00000 0804** |  |  |  | | |  | **25 000,0000** | | **6 200,0000** | | |  |  |  |
| 2389 | **Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Московский ипподром"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2390 | Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 | 1 | 006 001 004 | 4 974,4440 | 2022-2025 | | | 4 974,4440 |  | |  | | |  |  |  |
| 2391 | **Акционерное общество "Спорт-Центр" (для ООО "Центральный Московский ипподром")** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2392 | Строительство, реконструкция и реставрация объекта (Центральный Московский ипподром) с приспособлением для современного использования, включая ПИР, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д. 22 | 2 | 006 001 004 | 25 000,0000 | 2024-2025 | | |  | 25 000,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2393 | **Укрупненные мероприятия на реализацию строительства, реконструкции и реставрации объектов с приспособлением для современного использования** | **3** |  |  |  | | |  |  | | **6 200,0000** | | |  |  |  |
| 2394 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **39,5237** | | **0,0777** | | |  |  |  |
| 2395 | **Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования** | **09 Ж 08 00000 0801** |  |  |  | | |  | **39,5237** | | **0,0777** | | |  |  |  |
| 2396 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2397 | Изготовление и установка монумента А.Ф.Кошко в сквере перед зданием по адресу: г. Москва, ул. Селезневская, д. 11, стр. 1 | 1 | 003 006 001 | 47,6743 | 2018-2024 | | | 26,7943 | 20,8023 | |  | | |  |  |  |
| 2398 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 0,0777 | | |  |  |  |
| 2399 | Монумент М.А.Ульянову в парке "Михайловский сад" | 2 | 003 006 001 | 29,6505 | 2022-2024 | | | 10,9291 | 18,7214 | |  | | |  |  |  |
| 2400 | **Укрупненные мероприятия на реализацию строительства, реконструкции и реставрации объектов с приспособлением для современного использования** | **3** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2401 | **Департамент культурного наследия города Москвы** | **830** |  |  |  | | |  | **1 766,8569** | | **3 415,4424** | | | **1 828,8342** | **1 828,8342** |  |
| 2402 | **Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования** | **09 Ж 08 00000 0801** |  |  |  | | |  | **1 766,8569** | | **3 415,4424** | | | **1 828,8342** | **1 828,8342** |  |
| 2403 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2404 | Дом, в котором в кв.2 в 1934 – 1962 гг. жил кинорежиссер А.А.Тарковский, 1-й Щипковский пер., д. 26, стр. 1 | 1 | 003 001 002 | 326,7272 | 2012-2026 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2405 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 17,6793 | 5,5382 | |  | | |  |  |  |
| 2406 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | | 151,8049 | | | 151,7048 |  |  |
| 2407 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2408 | Ансамбль культурного наследия "Усадьба Останкино, конец ХVIII в.", по адресу: 1-я Останкинская ул., д. 5, стр. 1 | 2 | 003 001 002 | 7 494,0448 | 2012-2026 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2409 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 273,6439 |  | |  | | |  |  |  |
| 2410 | Строительство |  |  |  |  | | | 859,4447 | 1 761,3187 | | 3 263,6375 | | | 1 336,0000 |  |  |
| 2411 | **Укрупненные мероприятия по строительству, реконструкции и реставрации объектов с приспособлением для современного использования** | **3** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **341,1294** | **1 828,8342** |  |
| 2412 | **Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы** | **780** |  |  |  | | |  |  | | **141,4400** | | | **419,8680** | **629,8020** |  |
| 2413 | **Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования** | **09 Ж 08 00000 0804** |  |  |  | | |  |  | | **141,4400** | | | **419,8680** | **629,8020** |  |
| 2414 | Реконструкция и реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Мастерские вагоноремонтные главные Московско-Курской железной дороги, где 19 июля 1918 г. Ленин В.И. выступал на митинге" по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 4, стр. 7а, с приспособлением для современного использования | 1 | 016 001 006 | 1 191,1100 | 2025-2027 | | |  |  | | 141,4400 | | | 419,8680 | 629,8020 |  |
| 2415 | **Парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы** | **09 К 00 00000** |  |  |  | | |  | **17 955,9758** | | **22 297,7132** | | | **21 324,2429** | **2 844,4930** |  |
| 2416 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  |  | | **1,0000** | | |  |  |  |
| 2417 | **Реализация комплекса мер, направленных на строительство и реконструкцию объектов на территории парков культуры и отдыха города Москвы** | **09 К 07 00000 0801** |  |  |  | | |  |  | | **1,0000** | | |  |  |  |
| 2418 | **Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы, в т.ч. Реконструкция здания кафе "Лето", расположенного по адресу: г. Москва, Измайловский ПКиО, д. Б/Н, стр. 10** | **1** |  |  |  | | |  |  | | **1,0000** | | |  |  |  |
| 2419 | **Департамент капитального ремонта города Москвы** | **814** |  |  |  | | |  | **68,4891** | |  | | |  |  |  |
| 2420 | **Реализация комплекса мер, направленных на строительство и реконструкцию объектов на территории парков культуры и отдыха города Москвы с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий"** | **09 К 07 00000 0801** |  |  |  | | |  | **68,4891** | |  | | |  |  |  |
| 2421 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2422 | Строительство досугово-развлекательного комплекса с бассейном на Воробьевской набережной в ЦПКиО им.М.Горького (инженерные изыскания, обследование строительных конструкций и инженерных сетей, разработка архитектурно-функциональной концепции, разработка проектной документации) | 1 | 003 005 004 | 68,4891 | 2024 | | |  | 68,4891 | |  | | |  |  |  |
| 2423 | **Департамент культуры города Москвы** | **056** |  |  |  | | |  | **10,0000** | | **191,4244** | | | **85,4759** | **744,4930** |  |
| 2424 | **Реализация комплекса мер, направленных на строительство и реконструкцию объектов на территории парков культуры и отдыха города Москвы** | **09 К 07 00000 0801** |  |  |  | | |  | **10,0000** | | **191,4244** | | | **85,4759** | **744,4930** |  |
| 2425 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2426 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 25 | 1 | 003 005 004 | 336,0000 | 2025-2027 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2427 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | |  |  | | 20,0000 | | | 11,0000 |  |  |
| 2428 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | 9,0000 | 296,0000 |  |
| 2429 | Реконструкция здания оранжереи, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Крымский Вал, д.9, стр. 66 (Нескучный сад) | 2 | 003 005 004 | 432,0000 | 2024-2027 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2430 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | |  |  | | 33,0000 | | | 7,0000 |  |  |
| 2431 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | 58,4759 | 333,5241 |  |
| 2432 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 38 | 3 | 003 005 004 | 118,1845 | 2018-2025 | | | 7,7601 |  | | 110,4244 | | |  |  |  |
| 2433 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2434 | Реставрация и приспособлением к современному использованию объекта "Конный двор. Северный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 13, стр.1 | 4 | 003 005 004 | 16,3512 | 2021-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2435 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 16,3512 |  | |  | | |  |  |  |
| 2436 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Южный флигель" на территории ГАУК г.Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 13, стр.2 | 5 | 003 005 004 | 10,3918 | 2021-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2437 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 10,3918 |  | |  | | |  |  |  |
| 2438 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Северные конюшни" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр.1 | 6 | 003 005 004 | 21,6338 | 2021-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2439 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 21,6338 |  | |  | | |  |  |  |
| 2440 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Конный двор. Южные конюшни" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр.3 | 7 | 003 005 004 | 12,5574 | 2021-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2441 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 12,5574 |  | |  | | |  |  |  |
| 2442 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Манеж конного двора" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 15, стр.2 | 8 | 003 005 004 | 10,3666 | 2021-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2443 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 10,3666 |  | |  | | |  |  |  |
| 2444 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Египетский павильон" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 4 | 9 | 003 005 004 | 22,2967 | 2021-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2445 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 22,2967 |  | |  | | |  |  |  |
| 2446 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Померанцевая оранжерея (Оранжевая дача)" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д.9 | 10 | 003 005 004 | 26,8842 | 2021-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2447 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 26,8842 |  | |  | | |  |  |  |
| 2448 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Красный двор. Южный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д.8 | 11 | 003 005 004 | 22,2978 | 2021-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2449 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 22,2978 |  | |  | | |  |  |  |
| 2450 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Скотный двор, центральный П-образный флигель" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", Тополевая ал., д. 16 | 12 | 003 005 004 | 30,1235 | 2021-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2451 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 30,1235 |  | |  | | |  |  |  |
| 2452 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Сооружение Скотного двора, центральный павильон" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", Тополевая ал., д. 16, стр. 1 | 13 | 003 005 004 | 9,6081 | 2021-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2453 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 9,6081 |  | |  | | |  |  |  |
| 2454 | Реставрация и приспособление к современному использованию объекта "Домик на плотине" на территории ГАУК г. Москвы "ГМЗ "Кузьминки-Люблино", ул. Старые Кузьминки, д. 10 | 14 | 003 005 004 |  | 2021-2024 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2455 | **Укрупненные мероприятия на развитие сети государственных учреждений города Москвы** | **15** |  |  |  | | |  | **10,0000** | | **28,0000** | | |  | **114,9689** |  |
| 2456 | **Комитет по туризму города Москвы** | **767** |  |  |  | | |  | **1 658,2996** | | **440,5013** | | | **4 974,5183** | **2 100,0000** |  |
| 2457 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2458 | **Cтроительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории Выставки достижений народного хозяйства** | **09 К 09 00000 0801** |  |  |  | | |  | **1 658,2996** | | **440,5013** | | | **4 974,5183** | **2 100,0000** |  |
| 2459 | Строительство объекта: конноспортивного манежа по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119 | 1 | 003 001 003 | 1 900,7546 | 2019-2025 | | | 1 504,4481 | 160,3480 | |  | | |  |  |  |
| 2460 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | | | 235,9585 |  | |  | | |  |  |  |
| 2461 | Объект культурного наследия федерального значения "Центральный павильон" (Главный), 1939 г., архитекторы: Щуко Ю.В., Столяров Е.А., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 1. Реставрация и приспособление к современному использованию​ | 2 | 003 001 003 | 3 600,6933 | 2016-2023 | | | 318,2154 |  | |  | | |  |  |  |
| 2462 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | | | 3 282,4779 |  | |  | | |  |  |  |
| 2463 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Центросоюз", 1954 г., арх. Кликс Р.Р., Виленский Б.С.", расположенный по адресу: г.Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 61. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 3 | 003 001 003 | 578,9865 | 2019-2024 | | | 282,1000 |  | |  | | |  |  |  |
| 2464 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | | | 296,8865 |  | |  | | |  |  |  |
| 2465 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Советская печать" (бывший Карело-Финской ССР), 1954 г., арх. Рехмуков Ф.И., Резниченко А.Я.", расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 67. Реставрация с приспособлением к современному использованию | 4 | 003 001 003 | 536,6044 | 2019-2025 | | | 83,5030 |  | |  | | |  |  |  |
| 2466 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | | | 453,1014 |  | |  | | |  |  |  |
| 2467 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Кролиководство" ("Главный фасад павильона "Кролиководство")", 1939-1954гг., архитекторы: Зайцев А.И., Телятников И.С., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 44. Реставрация и приспособление к современному использованию | 5 | 003 001 003 | 189,4450 | 2016-2023 | | | 108,1750 |  | |  | | |  |  |  |
| 2468 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | | | 81,2700 |  | |  | | |  |  |  |
| 2469 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Главтабак", 1954 г., архитектор Кондратьев В.П., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 35. Реставрация и приспособление к современному использованию | 6 | 004 005 007 | 501,5148 | 2016-2025 | | | 220,5524 | 201,0938 | |  | | |  |  |  |
| 2470 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | | | 79,8686 |  | |  | | |  |  |  |
| 2471 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Зерно" (бывший Московской области), 1954 г., архитекторы: Жуков А.О., Гревс А.А., Чечулин Д.Н., расположенный по адресу: г.Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 59. Реставрация и приспособление к современному использованию | 7 | 003 001 003 | 908,2809 | 2017-2023 | | | 476,6289 |  | |  | | |  |  |  |
| 2472 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 | | |  | 174,8000 | |  | | |  |  |  |
| 2473 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | | | 256,8520 |  | |  | | |  |  |  |
| 2474 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Мясная промышленность" (бывший "Главмясо"), 1954 г., архитекторы: Лисицын В.М., Чернокай С.Г., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 51. Реставрация и приспособление к современному использованию | 8 | 003 001 003 | 746,3990 | 2017-2023 | | | 393,1457 |  | |  | | |  |  |  |
| 2475 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024 | | |  | 58,0222 | |  | | |  |  |  |
| 2476 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | | | 295,2311 |  | |  | | |  |  |  |
| 2477 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Химия" (бывший Литовской ССР)", 1954 г., архитекторы: Кумпикевич Я.А., Лукошайтис А.Ю., расположенный по адресу: г.Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 6. Реставрация и приспособление к современному использованию | 9 | 003 001 003 | 354,2714 | 2016-2024 | | | 6,1000 |  | |  | | |  |  |  |
| 2478 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | | | 348,1714 |  | |  | | |  |  |  |
| 2479 | Объект культурного наследия федерального значения "Кафе "Лето" (бывшая "Чайная"), 1954 г., архитектор Мариновский Л.И.", расположенный по адресу: г.Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 518. Реставрация и приспособление к современному использованию | 10 | 004 005 001 | 703,8139 | 2016-2025 | | | 268,5825 |  | |  | | |  |  |  |
| 2480 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | | | 435,2314 |  | |  | | |  |  |  |
| 2481 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Оптика" (бывший "Ленинград и Северо-Запад"), 1939-1954 гг., арх. Левинсон Е.А., Вильнер И.З., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д.119, стр. 64Реставрация с приспособлением к современному использованию | 11 | 003 001 003 | 1 132,7886 | 2023-2026 | | | 175,9370 | 622,0578 | | 283,7000 | | | 51,0938 |  |  |
| 2482 | Реставрация с приспособлением для современного использования Павильона № 26, включая объект культурного наследия федерального значения "Портик павильона "Транспорт СССР" (бывший "Земледелие"), 1939–1954 гг., арх. Ревякин П.П., Громов А.М., Туканов В.Ф., Игнатьева И.А.", расположенного по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 26 | 12 | 003 001 003 | 1 251,4290 | 2025-2026 | | |  |  | | 51,4290 | | | 1 200,0000 |  |  |
| 2483 | **Укрупненные мероприятия по строительству и реконструкции объектов на территории Выставки достижений народного хозяйства** | **13** |  |  |  | | |  |  | | **47,3501** | | | **3 723,4245** | **2 100,0000** |  |
| 2484 | **Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства"** |  |  |  |  | | |  | **441,9778** | | **58,0222** | | |  |  |  |
| 2485 | **Софинансирование за счет собственных средств акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2486 | Реконструкция инженерных сетей на территории КСПК "Останкино" | 14 |  | 550,0000 | 2020-2025 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2487 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | | | 50,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 2488 | Строительство |  |  |  |  | | |  | 441,9778 | | 58,0222 | | |  |  |  |
| 2489 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  | **15 993,2871** | | **17 480,0875** | | | **14 332,8487** |  |  |
| 2490 | **Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории Выставки достижений народного хозяйства** | **09 К 09 00000 0801** |  |  |  | | |  | **15 993,2871** | | **17 480,0875** | | | **14 332,8487** |  |  |
| 2491 | **Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства"** |  |  |  |  | | |  | **1 372,2871** | | **4 480,0875** | | | **332,8487** |  |  |
| 2492 | **Софинансирование за счет собственных средств акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства"** |  |  |  |  | | |  | **771,0000** | | **115,8171** | | |  |  |  |
| 2493 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2494 | Парк Будущего | 1 | 003 003 005 | 20 945,2171 | 2017-2025 | | | 4 958,9920 |  | | 4 480,0875 | | |  |  |  |
| 2495 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | | | 11 506,1376 |  | |  | | |  |  |  |
| 2496 | Реконструкция здания центральной котельной, расположенной по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 569, с созданием Главного диспетчерского центра инженерных систем ВДНХ, с комплексной автоматизацией систем управления объектами и увеличением генерирующих мощностей, и повышением уровня энергоэффективности, энергетической безопасности | 2 | 013 012 001 | 2 332,8487 | 2017-2026 | | | 380,3437 | 1 206,2871 | |  | | | 332,8487 |  |  |
| 2497 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | | | 413,3692 |  | |  | | |  |  |  |
| 2498 | Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения, расположенного на территории ВДНХ: пр-кт Мира, д. 119, стр. 284 "Главный фасад ресторана "Золотой колос" (бывший "Главный ресторан"), 1939-1954 гг. арх. Ефимов А.В. | 3 | 003 005 004 | 1 600,8883 | 2021-2026 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2499 | За счет средств ранее предоставленных инвестиций |  |  |  |  | | | 195,0712 |  | |  | | |  |  |  |
| 2500 | Софинансирование за счет собственных средств акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства" |  |  |  |  | | | 519,0000 | 771,0000 | | 115,8171 | | |  |  |  |
| 2501 | Павильон № 37 "Птицеводство" | 4 | 001 005 001 | 670,8000 | 2018-2024 | | |  | 166,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2502 | Средства бюджета, предоставленные по ГП "Развитие городской среды" |  |  |  |  | | | 504,8000 |  | |  | | |  |  |  |
| 2503 | **Общество с ограниченной ответственностью "СВК+"** |  |  |  |  | | |  | **14 621,0000** | | **13 000,0000** | | | **14 000,0000** |  |  |
| 2504 | Строительство и реконструкция конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ | 1 | 003 001 003 | 40 000,0000 | 2024-2026 | | |  | 13 000,0000 | | 13 000,0000 | | | 14 000,0000 |  |  |
| 2505 | Приобретение земельного участка по адресу: г. Москва, вн.тер.г. м.о. Останкинский, пр-кт Мира, з/у 119/69, кадастровый номер 77:02:0018011:8500 | 2 | 004 003 001 | 1 621,0000 | 2024 | | |  | 1 621,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2506 | **Департамент капитального ремонта города Москвы** | **814** |  |  |  | | |  | **225,9000** | | **4 184,7000** | | | **1 931,4000** |  |  |
| 2507 | **Строительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории Выставки достижений народного хозяйства** | **09 К 09 00000 0801** |  |  |  | | |  | **225,9000** | | **4 184,7000** | | | **1 931,4000** |  |  |
| 2508 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2509 | Строительство Павильона № 20 (бывш. «Химическая промышленность») по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 20 | 1 | 003 001 003 | 6 342,0000 | 2024-2026 | | |  | 225,9000 | | 4 184,7000 | | | 1 931,4000 |  |  |
| 2510 | **"СПОРТ МОСКВЫ"** | **10 0 00 00000** |  |  |  | | |  | **10 666,7277** | | **21 131,4051** | | | **19 993,7596** | **21 919,2792** | **8 544,0823** |
| 2511 | **Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий"** | **10 В 02 00200** |  |  |  | | |  | **1 775,8000** | |  | | |  |  |  |
| 2512 | **Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов"** | **10 В 03 00100** |  |  |  | | |  | **6 628,8012** | | **17 705,2263** | | | **13 501,2586** | **6 460,6746** | **4 413,3118** |
| 2513 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  |  | | **13,6282** | | |  |  |  |
| 2514 | **Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта** | **10 В 00 00000** |  |  |  | | |  | **2 262,1265** | | **3 426,1788** | | | **6 492,5010** | **15 458,6046** | **4 130,7705** |
| 2515 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **39,2771** | | **2 301,0909** | | | **4 800,0000** | **11 958,7906** |  |
| 2516 | **Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва** | **10 В 02 00100 1103** |  |  |  | | |  | **39,2771** | | **2 301,0909** | | | **4 800,0000** | **11 958,7906** |  |
| 2517 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  |  | | **13,6282** | | |  |  |  |
| 2518 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2519 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Гольяново, ул. Алтайская, влд. 33 | 1 | 006 006 001 | 82,4335 | 2019-2024 | | | 70,4157 | 12,0178 | |  | | |  |  |  |
| 2520 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2521 | Специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе подъездная дорога) по адресу: Коломенский пр-д, влд. 13 между зданием 13А по Коломенскому пр-ду и д.20 по ул. Академика Миллионщикова (Государственное бюджетное учреждение "Спортивно-адаптивная школа" Москомспорта) | 2 | 006 006 001 | 963,0760 | 2012-2021 | | | 955,0236 |  | |  | | |  |  |  |
| 2522 | Средства бюджета города Москвы (строительство) |  |  | 530,5226 | 2012-2021 | | | 530,5226 |  | |  | | |  |  |  |
| 2523 | Средства бюджета города Москвы (Оплата выполненных работ) |  |  | 0,7266 | 2022 | | | 0,7266 |  | |  | | |  |  |  |
| 2524 | Средства софинансирования (обследование, проектирование, строительство) |  |  | 423,7744 | 2020-2021 | | | 423,7744 |  | |  | | |  |  |  |
| 2525 | Средства софинансирования (обследование, проектирование, строительство) |  |  | 8,0524 | 2025 | | |  |  | | 8,0524 | | |  |  |  |
| 2526 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да | 3 | 006 006 001 | 64,2691 | 2019-2024 | | | 50,0000 | 14,2691 | |  | | |  |  |  |
| 2527 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2528 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Раменки, ул. Раменки, д. 19 (на месте сноса существующего здания) | 4 | 006 006 001 | 84,2016 | 2019-2024 | | | 82,9026 | 1,2990 | |  | | |  |  |  |
| 2529 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2530 | Многофункциональный спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы | 5 | 006 006 009 | 6 283,5060 | 2018-2021 | | | 6 277,9302 |  | |  | | |  |  |  |
| 2531 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, непредвиденные затраты, строительный контроль) |  |  | 472,7128 | 2018-2022 | | | 472,7128 |  | |  | | |  |  |  |
| 2532 | Средства софинансирования (проектирование, строительство) |  |  | 5 528,2985 | 2019-2021 | | | 5528,2985 |  | |  | | |  |  |  |
| 2533 | Средства софинансирования (Оплата выполненных работ) |  |  | 282,4947 | 2022-2025 | | | 276,9189 |  | | 5,5758 | | |  |  |  |
| 2534 | **Зеленоградский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2535 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Крюково, ул. Середниковская, з/у 5 |  | 006 006 001 | 95,1720 | 2019-2024 | | | 83,4808 | 11,6912 | |  | | |  |  |  |
| 2536 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству спортивных объектов (объекты для развития горнолыжной инфраструктуры; объекты спортивного назначения на территории Мневниковской поймы)** | **6** |  |  |  | | |  |  | | **2 301,0909** | | | **4 800,0000** | **11 958,7906** |  |
| 2537 | **Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов"** | **10 В 03 00100** |  |  |  | | |  | **6 628,8012** | | **17 705,2263** | | | **13 501,2586** | **6 460,6746** | **4 413,3118** |
| Строительство бассейна для Государственного профессионального образовательного учреждения "МССУОР № 4 имени А.Я. Гомельского" Москомспорта, ул. Лескова, д.25а | 1 |  |  |  | | |  | **6 628,8012** | | **17 705,2263** | | | **13 501,2586** | **6 460,6746** | **4 413,3118** |
| Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" (Государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЮВАО города Москвы") | 2 |  |  |  | | |  |
| Строительство спортивного комплекса для ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва №65 "Ника" по адресу: г.Москва, Волжский б-р, влд. 8 | 3 |  |  |  | | |  |
| Многофункциональный спортивный комплекс по адресу: ул. Москворечье, д. 4, к. 1 (на месте сноса существующего объекта) | 4 |  |  |  | | |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: р-н Чертаново Южное, ул. Газопровод, д. 6 Г, к. 1, 3 (на месте сноса жилых домов) | 5 |  |  |  | | |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Раменки, ул. Раменки, д. 19 (на месте сноса существующего здания) | 6 |  |  |  | | |  |
| Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, влд. 6, к. 2 (Государственное бюджетное учреждение "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта) | 7 |  |  |  | | |  |
| Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: г.Зеленоград, мкр. 9 у к. 919 (Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа № 112 "Спутник" Москомспорта) | 8 |  |  |  | | |  |
| Спортивный комплекс по адресу: р-н Выхино-Жулебино, пересечение ул. Привольная и ул. Авиаконструктора Миля | 9 |  |  |  | | |  |
| Ледовый дворец для ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70", пересечение Новоясеневского пр-кта с ул. Ясногорской и ул. Тарусской | 10 |  |  |  | | |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Изваринская, влд.2 (Государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЗАО города Москвы") | 11 |  |  |  | | |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Бибирево, Алтуфьевское ш., влд. 100 | 12 |  |  |  | | |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Гольяново, ул. Алтайская, влд. 33 | 13 |  |  |  | | |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да | 14 |  |  |  | | |  |
| Спортивный комплекс с бассейном по адресу: р-н Северное Бутово, б-р Дмитрия Донского, влд. 12-14 | 15 |  |  |  | | |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Крюково, ул. Середниковская, з/у 5 | 16 |  |  |  | | |  |
| Спортивный комплекс по адресу: ул. Остафьевская, к. "Г" | 17 |  |  |  | | |  |
| Специализированный спортивный комплекс на территории ФГБОУ ВО РГСУ по адресу: ул. Лосиноостровская, д 24, д. 40 | 18 |  |  |  | | |  |
| Спортивный комплекс по адресу: р-н Ново-Переделкино, Староорловская ул., з/у 9/1 | 19 |  |  |  | | |  |
| Реконструкция Дворца спорта "Лужники", ул. Лужники, влд. 24, стр. 2 | 20 |  |  |  | | |  |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Павла Корчагина, влд.7 | 21 |  |  |  | | |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Бутырский, мкр. 78, ул. Милашенкова к. 10 | 22 |  |  |  | | |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Выхино-Жулебино, мкр.128 б,в (зона 6.1) | 23 |  |  |  | | |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Молжаниновском р-не по адресу: ул. 3-я Подрезковская, напротив влд. 24 | 24 |  |  |  | | |  |
| Спортивный комплекс по адресу: р-н Измайлово, Сиреневый б-р, влд. 4, зона №15.1 | 25 |  |  |  | | |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Коньково, вблизи ул. Введенского д. 5 (со сносом гаражей на з/у № 8 и №9) | 26 |  |  |  | | |  |
| Спортивно-стрелковый клуб на территории АО "Лужники" | 27 |  |  |  | | |  |
| Завершение строительства трамплина К-75 (К-72) с инфраструктурой по адресу: ул. Косыгина, влд. 28 на территории СК "Воробьевы горы" | 28 |  |  |  | | |  |
| 2538 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: 9 мая ул., влд. 28 | 29 |  |  |  | | |  |
| 2539 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  | **1 042,0530** | |  | | |  |  | **2 472,0000** |
| 2540 | **Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва** | **10 В 02 00100 1103** |  |  |  | | |  | **1 042,0530** | |  | | |  |  | **2 472,0000** |
| 2541 | **Приобретение объектов недвижимого имущества:** |  |  |  |  | | |  | **1 042,0530** | |  | | |  |  |  |
| 2542 | Имущественный комплекс, расположенный на з/у с кадастровым номером 77:03:0004006:21 площадью 97674 кв.м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, пр-кт Будённого, з/у 17А, и объектов расположенных на данном з/у | 1 | 006 001 001 | 847,2900 | 2024 | | |  | 847,2900 | |  | | |  |  |  |
| 2543 | Имущественный комплекс, состоящий из: з/у с кадастровым номером 77:03:0004006:13 площадью 7051 кв.м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, ул. 10-я Соколиной горы, з/у 10 и объекта недвижимости, расположенного на з/у, с кадастровым номером 77:03:0004006:1148 | 2 | 006 006 001 | 194,7630 | 2024 | | |  | 194,7630 | |  | | |  |  |  |
| 2544 | **Акционерное общество "Олимпийский комплекс "Лужники"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **72,0000** |
| 2545 | **Проектирование, реконструкция и строительство спортивных объектов** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2546 | Спортивно-стрелковый клуб на территории АО "Лужники" | 3 | 006 007 003 | 925,0000 | 2019-2023 | | | 853,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 2547 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 72,0000 |
| 2548 | **Акционерное общество "Мосинжпроект" (для ООО "Серфинг парк "Волна")** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **2 400,0000** |
| 2549 | Серфинг парк "Волна" | 4 | 006 006 009 | 4 399,9999 | 2021-2028 | | | 1 999,9999 |  | |  | | |  |  | 2 400,0000 |
| 2550 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | |  | **28,6406** | | **1 125,0879** | | | **1 692,5010** | **3 499,8140** | **1 658,7705** |
| 2551 | **Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва** | **10 В 02 00100 1103** |  |  |  | | |  | **28,6406** | | **1 125,0879** | | | **1 692,5010** | **3 499,8140** | **1 658,7705** |
| 2552 | Физкультурно-оздоровительный центр на территории Административно-делового центра в п. Коммунарка | 1 | 006 006 001 | 2 000,0000 | 2020-2028 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2553 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 90,1860 |  | | | 25,1860 |  | | 65,0000 | | |  |  |  |
| 2554 | Строительство |  |  | 1 909,8140 |  | | |  |  | | 30,0000 | | | 700,0000 | 679,8140 | 500,0000 |
| 2555 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренажерным залом в пос. Мосрентген | 2 | 006 006 001 | 1 500,0000 | 2024-2028 | | |  | 13,7358 | | 440,0879 | | | 242,5010 | 230,0000 | 573,6753 |
| 2556 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренажерным залом в пос. Воскресенское | 3 | 006 006 001 | 1 500,0000 | 2024-2028 | | |  | 14,9048 | | 450,0000 | | | 250,0000 | 200,0000 | 585,0952 |
| 2557 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству спортивных объектов (Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, ледовой ареной и тренажерным залом в пос. Внуковское)** | 4 |  |  |  | | |  |  | | **140,0000** | | | **500,0000** | **2 390,0000** |  |
| 2558 | **Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы** | **780** |  |  |  | | |  | **1 152,1558** | |  | | |  |  |  |
| 2559 | **Мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва** | **10 В 02 00100 1103** |  |  |  | | |  | **1 152,1558** | |  | | |  |  |  |
| 2560 | Спортивный комплекс "Московский транспорт" (стадион им. В.А. Мягкова) филиала Южный ГУП "Мосгортранс" по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, влд. 12 | 1 | 006 001 001 | 4 160,0000 | 2020-2024 | | | 3 007,8442 | 1 152,1558 | |  | | |  |  |  |
| 2561 | **Департамент капитального ремонта города Москвы** | **814** |  |  |  | | |  | **1 775,8000** | |  | | |  |  |  |
| 2562 | **Реализация мероприятий по развитию спортивных и инфраструктурных объектов с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий"** | **10 В 02 00200  1103** |  |  |  | | |  | **1 775,8000** | |  | | |  |  |  |
| 2563 | Завершение строительства теннисного клуба1 на территории олимпийского комплекса "Лужники" | 1 | 006 007 003 | 14 605,4800 | 2023-2024 | | | 12 829,6800 | 1 775,8000 | |  | | |  |  |  |
| 2564 | **"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"** | **13 0 00 00000** |  |  |  | | |  | **1 008,2000** | | **260,0000** | | | **300,0000** | **200,0000** |  |
| 2565 | ***Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве*** | **13 А 00 00000** |  |  |  | | |  | **20,0000** | | **260,0000** | | | **300,0000** | **200,0000** |  |
| 2566 | **Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы** | **803** |  |  |  | | |  | **20,0000** | | **60,0000** | | | **100,0000** |  |  |
| 2567 | **Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями** | **13 А 02 00200 0603** |  |  |  | | |  | **20,0000** | | **60,0000** | | | **100,0000** |  |  |
| 2568 | Приобретение речного судна | 1 | 017 003 | 20,0000 | 2024 | | |  | 20,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2569 | **Укрупненные мероприятия по приобретению объектов недвижимого имущества государственными учреждениями** | **2** |  |  |  | | |  |  | | **60,0000** | | | **100,0000** |  |  |
| 2570 | **Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы** | **020** |  |  |  | | |  |  | | **200,0000** | | | **200,0000** | **200,0000** |  |
| 2571 | **Реализация мероприятий по расчистке русел рек, расположенных на территории города Москвы** | **13 А 14 00600 0406** |  |  |  | | |  |  | | **200,0000** | | | **200,0000** | **200,0000** |  |
| 2572 | **Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2573 | Обновление коммунального флота ГУП "Мосводосток" | 1 | 013 005 002 | 600,0000 | 2025-2027 | | |  |  | | 200,0000 | | | 200,0000 | 200,0000 |  |
| 2574 | ***Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб*** | **13 А 00 00000** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2575 | **Комитет по туризму города Москвы** | **767** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2576 | **Cтроительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории ВДНХ** | **13 А 09 00000 0801** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2577 | Автоматизированная система контроля управления доступом автотранспорта на парковочные зоны и территорию ВДНХ | 1 |  | 172,7054 | 2018-2024 | | | 172,7054 |  | |  | | |  |  |  |
| 2578 | Наружные сети инженерного обеспечения в составе работ по приспособлению к современному использованию части территории объекта культурного наследия-достопримечательного места "ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ"- зоны "Ландшафтный парк ВДНХ" | 2 |  | 175,2633 | 2018-2024 | | | 175,2633 |  | |  | | |  |  |  |
| 2579 | Объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Геология" (бывший "Лен и другие прядильные культуры")",1939-1954гг., архитекторы: Афанасьев К.Н., Павлов Л.Н., расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 31. Реставрация и приспособление к современному использованию | 7 | 003 001 003 | 270,6994 | 2016-2023 | | | 270,6994 |  | |  | | |  |  |  |
| 2580 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2581 | **Cтроительство и реконструкция, в том числе с элементами реставрации объектов капитального строительства на территории ВДНХ** | **13 А 09 00000 0801** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2582 | **Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2583 | Центр "Космонавтика и Авиация" (павильоны № 32-34) | 1 | 003 001 003 | 4 124,0367 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2584 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2021 | | | 132,8822 |  | |  | | |  |  |  |
| 2585 | Строительство |  |  |  | 2016-2023 | | | 3 991,1545 |  | |  | | |  |  |  |
| 2586 | "Зеленый театр" (стр. 545) | 2 | 003 002 001 | 818,8675 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2587 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2017 | | | 57,2456 |  | |  | | |  |  |  |
| 2588 | Строительство |  |  |  | 2016-2023 | | | 366,3826 |  | |  | | |  |  |  |
| 2589 | Строительство (за счет ранее предоставленных бюдджетных инвестиций АО "ВДНХ") |  |  |  | 2018-2024 | | | 395,2393 |  | |  | | |  |  |  |
| 2590 | Инженерные сети ВДНХ | 3 | 013 012 001 | 3 758,8865 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2591 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2017 | | | 129,9702 |  | |  | | |  |  |  |
| 2592 | Строительство |  |  |  | 2016-2023 | | | 3 467,8744 |  | |  | | |  |  |  |
| 2593 | Проектно-изыскательские работы (за счет ранее предоставленных бюдджетных инвестиций АО "ВДНХ") |  |  |  | 2018-2024 | | | 25,6302 |  | |  | | |  |  |  |
| 2594 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2024 | | | 135,4117 |  | |  | | |  |  |  |
| 2595 | Павильон № 8 "Юные натуралисты" | 4 | 003 003 005 | 562,9000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2596 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | | | 17,3156 |  | |  | | |  |  |  |
| 2597 | Строительство |  |  |  | 2017-2024 | | | 290,6844 |  | |  | | |  |  |  |
| 2598 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2023 | | | 254,9000 |  | |  | | |  |  |  |
| 2599 | Павильон "Лесная промышленность" (бывший "Лесное хозяйство"), расположенный по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 17 | 5 | 003 001 003 | 178,7563 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2600 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | | | 20,0730 |  | |  | | |  |  |  |
| 2601 | Строительство |  |  |  | 2017-2024 | | | 158,6833 |  | |  | | |  |  |  |
| 2602 | Павильон № 312 административное здание | 6 | 001 005 001 | 454,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2603 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2017-2021 | | | 29,8408 |  | |  | | |  |  |  |
| 2604 | Строительство |  |  |  | 2017-2023 | | | 310,1592 |  | |  | | |  |  |  |
| 2605 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2018 году |  |  |  | 2018-2023 | | | 114,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 2606 | ***Обустройство городских территорий общего пользования*** | **13 Б 00 00000** |  |  |  | | |  | **988,2000** | |  | | |  |  |  |
| 2607 | **Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы** | **020** |  |  |  | | |  | **988,2000** | |  | | |  |  |  |
| 2608 | **Реализация мероприятий по расчистке русел рек, расположенных на территории города Москвы** | **13 Б 02 00600 0406** |  |  |  | | |  | **988,2000** | |  | | |  |  |  |
| 2609 | **Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2610 | Приобретение в собственность города Москвы судна коммунального назначения "Шаланда несамоходная «Ш-РЗ" | 1 | 013 005 002 | 60,0000 | 2024 | | |  | 60,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2611 | Приобретение в собственность города Москвы судна коммунального назначения "Земснаряд "ЛС-27М 1400/40" | 2 | 013 005 002 | 140,0000 | 2024 | | |  | 140,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2612 | Берегоукрепление набережной реки Москвы, прилегающей к территории бывшего аэродрома "Тушино", с использованием шпунта Ларсена | 3 | 013 001 002 | 788,2000 | 2024 | | |  | 788,2000 | |  | | |  |  |  |
| 2613 | **"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ"** | **14 0 00 00000** |  |  |  | | |  | **113 536,7625** | | **101 792,3313** | | | **66 771,1514** | **44 782,7914** | **2 995,2299** |
| 2614 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  | **882,9861** | | **1 291,0183** | | |  |  | **349,8383** |
| 2615 | **Москва - город для бизнеса, промышленности и инвестиций** | **14 А 00 00000** |  |  |  | | |  |  | | **92 113,1799** | | | **57 092,0000** | **35 103,6400** |  |
| 2616 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  |  | | **35 200,0000** | | | **22 500,0000** |  |  |
| 2617 | **Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы** | **14 А 01 00600 0412** |  |  |  | | |  |  | | **2 200,0000** | | |  |  |  |
| 2618 | Инновационный лабораторно-промышленный корпус № 4 |  |  | **7 297,8206** | 2025 | | |  |  | | 2 200,0000 | | |  |  |  |
| 2619 | **Комплексное развитие территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки** | **14 А 02 00100 0412** |  |  |  | | |  |  | | **33 000,0000** | | | **22 500,0000** |  |  |
| 2620 | **Укрупненные мероприятия по развитию территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки** |  |  |  |  | | |  |  | | **33 000,0000** | | | **22 500,0000** |  |  |
| 2621 | **Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы** | **162** |  |  |  | | |  |  | | **56 911,0000** | | | **34 592,0000** | **35 103,6400** |  |
| 2622 | **Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы** | **14 А 01 00600 0412** |  |  |  | | |  |  | | **3 000,0000** | | |  |  |  |
| 2623 | **Укрупненные мероприятия по созданию опытного производства активных элементов фотоники на территории ОЭЗ "Технополис Москва"** | 1 |  |  |  | | |  |  | | **3 000,0000** | | |  |  |  |
| 2624 | **Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков, индустриальных (промышленных) парков** | **14 А 01 01200 0412** |  |  |  | | |  |  | | **2600,0000** | | | **14711,0000** | **35103,6400** |  |
| 2625 | **Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2626 | Имущественный комплекс № 8 в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 1 | 001 008 003 | 20 333,1000 | 2025 | | |  |  | | 2 100,0000 | | |  |  |  |
| 2627 | Укрупненные мероприятия по развитию промышленной зоны "Южный Порт" (Промышленные объекты (к.а 1,2,10 и застройка ядра) на Шоссейном пр-де, пешеходная галерея с парковкой) | 2 |  |  |  | | |  |  | | 500,0000 | | | 14 711,0000 | 15 103,6400 |  |
| 2628 | **Укрупненные мероприятия по развитию промышленной зоны "Руднево" (Строительство промышленных и производственных корпусов, приобретение земельных участков)** | **3** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | **20 000,0000** |  |
| 2629 | **Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков, индустриальных (промышленных) парков с привлечением автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром"** | **14 А 01 01200 0412** |  |  |  | | |  |  | | **28 111,0000** | | | **19 881,0000** |  |  |
| 2630 | Имущественный комплекс № 11 в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 1 | 001 008 003 | 37 217,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 12 207,0000 | | | 9 194,0000 |  |  |
| 2631 | Средства софинансирования |  |  |  | 2025-2026 | | |  |  | | 2 299,0000 | | | 2 120,0000 |  |  |
| 2632 | Промышленный корпус на земельных участках с кад.№№77:04:0003004:114, 77:04:0003004:77, 77:04:0003004:113 (площадью 95 316 кв.м.) | 2 | 001 008 003 | 15 751,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 4 334,0000 | | | 10 687,0000 |  |  |
| 2633 | Производственно-логистический корпус с адресным ориентиром: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.42 стр. 3 | 3 | 001 008 003 | 19 000,0000 | 2025 | | |  |  | | 10 870,0000 | | |  |  |  |
| 2634 | Строительство участка улично-дорожной сети вблизи индустриального парка "Руднево" с адресным ориентиром: г. Москва, вн.тер.г. Некрасовка, вблизи ул. Маршала Еременко з/у 1б/1 | 4 | 015 001 001 | 2 400,0000 | 2025 | | |  |  | | 700,0000 | | |  |  |  |
| 2635 | **Реализация мероприятий, направленных на развитие производства высокотехнологичной продукции с привлечением автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром"** | **14 А 03 07700 0412** |  |  |  | | |  |  | | **23 200,0000** | | |  |  |  |
| 2636 | Роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовиков высокого класса ПАО "КАМАЗ" с адресным ориентиром: г. Москва, пос.Щаповское, вблизи д. Костишово | 1 | 012 001 020 |  | 2025 | | |  |  | | 23 200,0000 | | |  |  |  |
| 2637 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  |  | | **2,1799** | | |  |  |  |
| 2638 | **Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков, индустриальных (промышленных) парков** | **14 А 01 01200 0412** |  |  |  | | |  |  | | **2,1799** | | |  |  |  |
| 2639 | Дороги и инженерные коммуникации на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" | **1** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2640 | Строительство |  |  |  |  | | |  |  | | 2,1799 | | |  |  |  |
| 2641 | **Москва - город для бизнеса и инвестиций** | **14 Б 00 00000** |  |  |  | | |  | **107 628,0377** | |  | | |  |  |  |
| 2642 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  | **25 917,2939** | |  | | |  |  |  |
| 2643 | **Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков** | **14 Б 01 01200 0412** |  |  |  | | |  | **5 600,0000** | |  | | |  |  |  |
| 2644 | **Акционерное общество "Мосинжпроект"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2645 | Проектирование и строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра по адресу: г.Москва, Филевский б-р (ул. Новозаводская) (АДЦ 2) | 1 |  | 81 499,9988 | 2019-2024 | | | 74 074,9988 | 5 600,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2646 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2021 году |  |  |  |  | | | 1 825,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 2647 | **Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы** | **14 Б 01 00600 0412** |  |  |  | | |  | **3 100,0000** | |  | | |  |  |  |
| 2648 | **Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2649 | Инновационный лабораторно-промышленный корпус № 4 | 1 | 001 008 004 | 7 297,8206 | 2018-2024 | | | 3 173,6175 | 1 900,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2650 | Средства софинансирования Акционерного общества "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  | 2018-2024 | | | 24,2031 |  | |  | | |  |  |  |
| 2651 | Инновационный лабораторно-промышленный корпус № 5 | 2 | 001 008 004 | 5 398,1492 | 2018-2024 | | | 3 872,5965 | 1 200,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2652 | Средства софинансирования Акционерного общества "Особая экономическая зона "Технополис Москва" |  |  |  | 2018-2024 | | | 325,5527 |  | |  | | |  |  |  |
| 2653 | Строительство III этапа электроснабжения площадки "Алабушево" (51 мВт) | 3 | 001 008 004 | 426,3000 | 2022 | | | 426,3000 |  | |  | | |  |  |  |
| 2654 | **Реализация мероприятий, направленных на развитие производства высокотехнологичной продукции** | **14 Б 03 07700 0412** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2655 | **Акционерное общество "Инвест проект"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2656 | Приобретение имущественного комплекса ПАО "Карачаровский механический завод" по адресу: г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2/ул. Газгольдерная, д. 6Б | 1 | 012 001 020 | 2 999,9999 | 2023 | | | 2999,9999 |  | |  | | |  |  |  |
| 2657 | Модернизация производства Карачаровского механического завода, в том числе оснащение необходимыми ресурсами | 2 |  | 976,6487 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2658 | за счет ранее предоставленных бюджетных инвестиций |  |  |  |  | | |  | 976,6487 | |  | | |  |  |  |
| 2659 | **Комплексное развитие территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки** | **14 Б 08 00100 0412** |  |  |  | | |  | **17 217,2939** | |  | | |  |  |  |
| 2660 | Нежилое здание общей площадью 45 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1077, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 2 , стр. 6 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 1 |  | 2,7896 | 2024 | | |  | 2,7896 | |  | | |  |  |  |
| 2661 | Нежилое здание общей площадью 137,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1079, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 2 |  | 8,8378 | 2024 | | |  | 8,8378 | |  | | |  |  |  |
| 2662 | Нежилое здание общей площадью 147,3 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1889, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 3 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 3 |  | 5,7693 | 2024 | | |  | 5,7693 | |  | | |  |  |  |
| 2663 | Нежилое здание общей площадью 291,9 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1078, расположеннгое по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 4 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 4 |  | 14,7187 | 2024 | | |  | 14,7187 | |  | | |  |  |  |
| 2664 | Нежилое здание общей площадью 109,1 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1076, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 2, стр. 8 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2"Варшавское шоссе") | 5 |  | 7,2592 | 2024 | | |  | 7,2592 | |  | | |  |  |  |
| 2665 | Нежилое здание общей площадью 4 411,3 кв.м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1070, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, к. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2"Варшавское шоссе") | 6 |  | 388,8708 | 2024 | | |  | 388,8708 | |  | | |  |  |  |
| 2666 | Нежилое здание общей площадью 1 067,8 кв.м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1071, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, к. 2, стр. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 7 |  | 116,8698 | 2024 | | |  | 116,8698 | |  | | |  |  |  |
| 2667 | Нежилое здание общей площадью 916,5 кв.м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1068, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, к. 2, стр. 3 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 8 |  | 96,3006 | 2024 | | |  | 96,3006 | |  | | |  |  |  |
| 2668 | Нежилое здание общей площадью 1 321,3 кв.м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1109, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, к. 2, стр. 4 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 9 |  | 142,5096 | 2024 | | |  | 142,5096 | |  | | |  |  |  |
| 2669 | Земельный участок общей площадью 16 209 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12А (выплаты собственникам земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 10 |  | 260,2796 | 2024 | | |  | 260,2796 | |  | | |  |  |  |
| 2670 | Нежилое здание общей площадью 537,3 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1016 , расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12А, стр. 8 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 11 |  | 11,3624 | 2024 | | |  | 11,3624 | |  | | |  |  |  |
| 2671 | Нежилое здание общей площадью 163,2 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1018, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12А, стр. 7 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 12 |  | 7,1007 | 2024 | | |  | 7,1007 | |  | | |  |  |  |
| 2672 | Нежилое здание общей площадью 57,2 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1019, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12А, стр. 6 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 13 |  | 2,1302 | 2024 | | |  | 2,1302 | |  | | |  |  |  |
| 2673 | Нежилое здание общей площадью 652,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1017, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12А, стр. 5 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 14 |  | 26,9852 | 2024 | | |  | 26,9852 | |  | | |  |  |  |
| 2674 | Нежилое здание общей площадью 567 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1013, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12А, стр. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 15 |  | 23,4335 | 2024 | | |  | 23,4335 | |  | | |  |  |  |
| 2675 | Нежилое здание площадью 20,2 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1095, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 7 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 16 |  | 0,5072 | 2024 | | |  | 0,5072 | |  | | |  |  |  |
| 2676 | Нежилое здание общей площадью 128 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1026, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 6 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 17 |  | 3,2118 | 2024 | | |  | 3,2118 | |  | | |  |  |  |
| 2677 | Нежилое здание общей площадью 111,1 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1027, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 5 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 18 |  | 2,7870 | 2024 | | |  | 2,7870 | |  | | |  |  |  |
| 2678 | Нежилое здание общей площадью 730,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1102, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 4 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 19 |  | 18,3287 | 2024 | | |  | 18,3287 | |  | | |  |  |  |
| 2679 | Нежилое здание общей площадью 716,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1094, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 8 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 20 |  | 17,9774 | 2024 | | |  | 17,9774 | |  | | |  |  |  |
| 2680 | Нежилое здание общей площадью 225,4 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1098, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 9 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 21 |  | 5,6552 | 2024 | | |  | 5,6552 | |  | | |  |  |  |
| 2681 | Нежилое здание общей площадью 10,4 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1097, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 10 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 22 |  | 0,2612 | 2024 | | |  | 0,2612 | |  | | |  |  |  |
| 2682 | Нежилое здание общей площадью 1648 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1093, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3 (выплата собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 23 |  | 48,2073 | 2024 | | |  | 48,2073 | |  | | |  |  |  |
| 2683 | Нежилое здание общей площадью 108,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1028, расположенное по адресу: Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 24 |  | 2,7224 | 2024 | | |  | 2,7224 | |  | | |  |  |  |
| 2684 | Нежилое здание общей площадью 138,4 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1088, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 30 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 25 |  | 11,6970 | 2024 | | |  | 11,6970 | |  | | |  |  |  |
| 2685 | Нежилое помещение площадью 412,2 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0000000:4673, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр.13, пом. 1А (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 26 |  | 31,6450 | 2024 | | |  | 31,6450 | |  | | |  |  |  |
| 2686 | Нежилое помещение площадью 122,4 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0000000:4674, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 13, пом. 1/1 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 27 |  | 9,3995 | 2024 | | |  | 9,3995 | |  | | |  |  |  |
| 2687 | Нежилое здание общей площадью 260,3 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1084, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 17 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2"Варшавское шоссе") | 28 |  | 27,6572 | 2024 | | |  | 27,6572 | |  | | |  |  |  |
| 2688 | Нежилое здание общей площадью 467,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1086, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 25 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 29 |  | 16,9390 | 2024 | | |  | 16,9390 | |  | | |  |  |  |
| 2689 | Нежилое здание общей площадью 144,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1085, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 21 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 30 |  | 14,2103 | 2024 | | |  | 14,2103 | |  | | |  |  |  |
| 2690 | Нежилое здание общей площадью 136,1 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0000000:2032, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 20 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 31 |  | 7,3124 | 2024 | | |  | 7,3124 | |  | | |  |  |  |
| 2691 | Нежилое сооружение площадью 125 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1843, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 27 (выплаты собственнику нежилого сооружения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 32 |  | 6,7875 | 2024 | | |  | 6,7875 | |  | | |  |  |  |
| 2692 | Нежилое здание общей площадью 1202,6 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1096, расположенное по адресу: г. Москва, Нагорный, пр-д Нагорный, д. 12, к. 3, стр. 2 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 33 |  | 43,7504 | 2024 | | |  | 43,7504 | |  | | |  |  |  |
| 2693 | Земельный участок общей площадью 15 186 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:12, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12В, стр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 34 |  | 261,3561 | 2024 | | |  | 261,3561 | |  | | |  |  |  |
| 2694 | Нежилое здание общей площадью 387,9 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1022, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 35 |  | 26,2142 | 2024 | | |  | 26,2142 | |  | | |  |  |  |
| 2695 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:05:0003001:1023 общей площадью 157,2 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 4; (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 36 |  | 8,3433 | 2024 | | |  | 8,3433 | |  | | |  |  |  |
| 2696 | Нежилое здание общей площадью 91,7 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1882, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 12 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 37 |  | 4,4367 | 2024 | | |  | 4,4367 | |  | | |  |  |  |
| 2697 | Нежилое здание общей площадью 11 185,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1879, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д.12, к.1 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 38 |  | 877,1698 | 2024 | | |  | 877,1698 | |  | | |  |  |  |
| 2698 | Нежилое здание общей площадью 806,2 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1886, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 7 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 39 |  | 54,0337 | 2024 | | |  | 54,0337 | |  | | |  |  |  |
| 2699 | Нежилое здание общей площадью 748,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1881, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 10 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 40 |  | 14,6667 | 2024 | | |  | 14,6667 | |  | | |  |  |  |
| 2700 | Нежилое здание общей площадью 3901,6 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1875, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 2 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 41 |  | 269,4408 | 2024 | | |  | 269,4408 | |  | | |  |  |  |
| 2701 | Нежилое здание общей площадью 185,1 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1885, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 9 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 42 |  | 15,1080 | 2024 | | |  | 15,1080 | |  | | |  |  |  |
| 2702 | Нежилое здание общей площадью 253,7 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1876, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12, к. 1, стр. 8 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 43 |  | 19,9707 | 2024 | | |  | 19,9707 | |  | | |  |  |  |
| 2703 | Земельный участок общей площадью 224 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1866, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 14 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 44 |  | 4,3771 | 2024 | | |  | 4,3771 | |  | | |  |  |  |
| 2704 | Земельный участок общей площадью 2 747 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1865, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 17 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 45 |  | 53,7434 | 2024 | | |  | 53,7434 | |  | | |  |  |  |
| 2705 | Земельный участок общей площадью 235 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1855, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 7 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 46 |  | 4,1780 | 2024 | | |  | 4,1780 | |  | | |  |  |  |
| 2706 | Земельный участок общей площадью 294 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1854, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 15 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 47 |  | 5,2266 | 2024 | | |  | 5,2266 | |  | | |  |  |  |
| 2707 | Земельный участок общей площадью 269 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1856, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 6 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 48 |  | 4,7816 | 2024 | | |  | 4,7816 | |  | | |  |  |  |
| 2708 | Земельный участок общей площадью 847 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1853, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, влд. 12Г, стр. 5 (выплаты собственнику земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 49 |  | 15,0573 | 2024 | | |  | 15,0573 | |  | | |  |  |  |
| 2709 | Нежилое здание общей площадью 877,9 кв.м., с кадастровым номером 77:05:0003001:1049, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 16 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 50 |  | 30,1348 | 2024 | | |  | 30,1348 | |  | | |  |  |  |
| 2710 | Нежилое здание общей площадью 90,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1047, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 14 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 51 |  | 2,6057 | 2024 | | |  | 2,6057 | |  | | |  |  |  |
| 2711 | Нежилое здание общей площадью 1300,6 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1050, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 17 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 52 |  | 59,0727 | 2024 | | |  | 59,0727 | |  | | |  |  |  |
| 2712 | Нежилое здание общей площадью 198 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1101, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 7 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 53 |  | 3,2093 | 2024 | | |  | 3,2093 | |  | | |  |  |  |
| 2713 | Нежилое здание общей площадью 3 484,8 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1100, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 54 |  | 214,1987 | 2024 | | |  | 214,1987 | |  | | |  |  |  |
| 2714 | Нежилое здание общей площадью 92,6 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1048, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 15 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 55 |  | 1,5190 | 2024 | | |  | 1,5190 | |  | | |  |  |  |
| 2715 | Нежилое здание общей площадью 51,5 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1045, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 6 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 56 |  | 1,1450 | 2024 | | |  | 1,1450 | |  | | |  |  |  |
| 2716 | Нежилое здание общей площадью 274,9 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1044, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 12г, стр. 5 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 57 |  | 11,9177 | 2024 | | |  | 11,9177 | |  | | |  |  |  |
| 2717 | Нежилое помещение общей площадью 619,7 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0000000:4679, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагорный, пр-д Нагорный, д. 12Г, стр. 3, пом. 8А. (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 58 |  | 53,1296 | 2024 | | |  | 53,1296 | |  | | |  |  |  |
| 2718 | Нежилое здание общей площадью 187,3 кв. м, с кадастровым номером 77:05:0003001:1024, расположенное по адресу: Москва, пр-д Нагорный, д. 12Д (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 59 |  | 26,5388 | 2024 | | |  | 26,5388 | |  | | |  |  |  |
| 2719 | Нежилое здание общей площадью 827,2 кв.м, c кадастровым номером 77:05:0003001:1066, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 60 |  | 89,5727 | 2024 | | |  | 89,5727 | |  | | |  |  |  |
| 2720 | Нежилое здание общей площадью 998 кв.м, c кадастровым номером 77:05:0000000:2031, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 12 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 61 |  | 62,0271 | 2024 | | |  | 62,0271 | |  | | |  |  |  |
| 2721 | Нежилое помещение общей площадью 442,9 кв.м, c кадастровым номером 77:06:0000000:4671, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр.10, помещение 6/2 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 62 |  | 37,0339 | 2024 | | |  | 37,0339 | |  | | |  |  |  |
| 2722 | Нежилое помещение общей площадью 1 422,5 кв.м, c кадастровым номером 77:06:0000000:4672, расположенное по адресу: г. Москва, пр-д Нагорный, д. 10, стр. 10, помещение 9/2 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 63 |  | 92,2266 | 2024 | | |  | 92,2266 | |  | | |  |  |  |
| 2723 | Нежилое здание общей площадью 1 048,3 кв. м, c кадастровым номером 77:05:0003001:1872, расположенное по адресу: г. Москва, Нагорный пр-д, д. 10, к. 1 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 64 |  | 61,7684 | 2024 | | |  | 61,7684 | |  | | |  |  |  |
| 2724 | Нежилое здание общей площадью 201,9 кв. м, c кадастровым номером 77:05:0003001:1869, расположенное по адресу: г. Москва, Нагорный пр-д, д. 10, к. 1, стр. 2 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной в производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 65 |  | 3,0013 | 2024 | | |  | 3,0013 | |  | | |  |  |  |
| 2725 | Железнодорожная ветка протяженностью 1370 метров с кадастровым номером 77:05:0000000:1031, расположенная по адресу: г. Москва, Нагорный пр-д, д. 10 (выплаты правообладателю железнодорожной ветки в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 2162, расположенной производственной зоне № 2 "Варшавское шоссе") | 66 |  | 50,0000 | 2024 | | |  | 50,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2726 | Нежилое помещ. площадью 20,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2240, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. 7 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 67 |  | 7,0405 | 2024 | | |  | 7,0405 | |  | | |  |  |  |
| 2727 | Нежилое помещ. площадью 21,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2244, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. 11 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 68 |  | 7,5608 | 2024 | | |  | 7,5608 | |  | | |  |  |  |
| 2728 | Нежилое помещ. площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:2248, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. 15 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 69 |  | 6,9365 | 2024 | | |  | 6,9365 | |  | | |  |  |  |
| 2729 | Нежилое помещ. площадью 19,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13867, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, стр. 1, помещ. 1 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 70 |  | 6,7631 | 2024 | | |  | 6,7631 | |  | | |  |  |  |
| 2730 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0001006:3856, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 204 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 71 |  | 6,1735 | 2024 | | |  | 6,1735 | |  | | |  |  |  |
| 2731 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0001006:3857, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к.2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 72 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2732 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0001006:3858, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 159 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 73 |  | 6,1735 | 2024 | | |  | 6,1735 | |  | | |  |  |  |
| 2733 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:06:0001006:3859, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 74 |  | 5,9654 | 2024 | | |  | 5,9654 | |  | | |  |  |  |
| 2734 | Нежилое помещ. площадью 17,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13672, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к.2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 75 |  | 6,2082 | 2024 | | |  | 6,2082 | |  | | |  |  |  |
| 2735 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13673, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к.2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 76 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2736 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13674, г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к.2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 77 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2737 | Нежилое помещ. площадью 18 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13675, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к.2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 78 |  | 6,2428 | 2024 | | |  | 6,2428 | |  | | |  |  |  |
| 2738 | Нежилое помещ. площадью 18 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13676, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 127 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 79 |  | 6,2428 | 2024 | | |  | 6,2428 | |  | | |  |  |  |
| 2739 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13677, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 80 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2740 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13678, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 81 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2741 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13679, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 82 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2742 | Нежилое помещ. площадью 16,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13680, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 83 |  | 5,8613 | 2024 | | |  | 5,8613 | |  | | |  |  |  |
| 2743 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13681, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 84 |  | 6,1735 | 2024 | | |  | 6,1735 | |  | | |  |  |  |
| 2744 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13682, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 85 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2745 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13683, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 86 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2746 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13684, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 87 |  | 5,9654 | 2024 | | |  | 5,9654 | |  | | |  |  |  |
| 2747 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13685, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 111 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 88 |  | 6,1735 | 2024 | | |  | 6,1735 | |  | | |  |  |  |
| 2748 | Нежилое помещ. площадью 18,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13686, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 89 |  | 6,2775 | 2024 | | |  | 6,2775 | |  | | |  |  |  |
| 2749 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13687, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к.2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 90 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2750 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13688, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 184 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 91 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2751 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13689, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 171 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 92 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2752 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13690, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 132 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 93 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2753 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13691, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 94 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2754 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13692, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 113 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 95 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2755 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13693, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 96 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2756 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13694, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к.2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 97 |  | 5,8960 | 2024 | | |  | 5,8960 | |  | | |  |  |  |
| 2757 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13695, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 98 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2758 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13696, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 99 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2759 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13697, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 100 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2760 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13698, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 188 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 101 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2761 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13699, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 102 |  | 5,8960 | 2024 | | |  | 5,8960 | |  | | |  |  |  |
| 2762 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13700, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 103 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2763 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13701, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 177 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 104 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2764 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13702, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 105 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2765 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13703, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 191 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 106 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2766 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13704, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 114 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 107 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2767 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13705, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 145 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 108 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2768 | Нежилое помещ. площадью 17,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13706, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 109 |  | 6,2082 | 2024 | | |  | 6,2082 | |  | | |  |  |  |
| 2769 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13707, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 110 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2770 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13708, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 111 |  | 6,1735 | 2024 | | |  | 6,1735 | |  | | |  |  |  |
| 2771 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13709, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 112 |  | 5,9654 | 2024 | | |  | 5,9654 | |  | | |  |  |  |
| 2772 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13710, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 113 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2773 | Нежилое помещ. площадью 18,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13711, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 114 |  | 6,3469 | 2024 | | |  | 6,3469 | |  | | |  |  |  |
| 2774 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13712, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 185 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 115 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2775 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13713, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 116 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2776 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13714, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 199 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 117 |  | 6,1735 | 2024 | | |  | 6,1735 | |  | | |  |  |  |
| 2777 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13715, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 118 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2778 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13716, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 195 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 119 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2779 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13717, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 120 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2780 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13718, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 120 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 121 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2781 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13719, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 122 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2782 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13720, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 202 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 123 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2783 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13721, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 122 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 124 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2784 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13723, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 117 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 125 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2785 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13724, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 126 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2786 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13725, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 127 |  | 6,1735 | 2024 | | |  | 6,1735 | |  | | |  |  |  |
| 2787 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13726, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 128 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2788 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13728, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 106 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 129 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2789 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13729, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 147 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 130 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2790 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13730, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 131 |  | 5,8960 | 2024 | | |  | 5,8960 | |  | | |  |  |  |
| 2791 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13731, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 146 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 132 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2792 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13732, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 173 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 133 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2793 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13733, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 134 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2794 | Нежилое помещ. площадью 17,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13734, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 183 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 135 |  | 5,9307 | 2024 | | |  | 5,9307 | |  | | |  |  |  |
| 2795 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13735, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 136 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2796 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13736, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 137 |  | 5,9654 | 2024 | | |  | 5,9654 | |  | | |  |  |  |
| 2797 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13737, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 108 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 138 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2798 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13738, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 172 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 139 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2799 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13739, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 140 |  | 5,8960 | 2024 | | |  | 5,8960 | |  | | |  |  |  |
| 2800 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13740, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 143 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 141 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2801 | Нежилое помещ. площадью 17,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13741, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 142 |  | 6,2082 | 2024 | | |  | 6,2082 | |  | | |  |  |  |
| 2802 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13742, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 143 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2803 | Нежилое помещ. площадью 18,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13743, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 144 |  | 6,2775 | 2024 | | |  | 6,2775 | |  | | |  |  |  |
| 2804 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13744, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 200 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 145 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2805 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13745, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 119 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 146 |  | 6,1735 | 2024 | | |  | 6,1735 | |  | | |  |  |  |
| 2806 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13746, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 116 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 147 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2807 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13747, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 148 |  | 5,9654 | 2024 | | |  | 5,9654 | |  | | |  |  |  |
| 2808 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13748, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 118 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 149 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2809 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13749, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 134 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 150 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2810 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13750, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 151 |  | 5,8960 | 2024 | | |  | 5,8960 | |  | | |  |  |  |
| 2811 | Нежилое помещ. площадью 18 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13751, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 152 |  | 6,2428 | 2024 | | |  | 6,2428 | |  | | |  |  |  |
| 2812 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13752, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 109 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 153 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2813 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13753, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к.2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 154 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2814 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13754, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 155 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2815 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13755, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 156 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2816 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13756, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 148 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 157 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2817 | Нежилое помещ. площадью 17,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13757, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 158 |  | 5,9307 | 2024 | | |  | 5,9307 | |  | | |  |  |  |
| 2818 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13758, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 197 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 159 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2819 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13759, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 170 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 160 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2820 | Нежилое помещ. площадью 18,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13761, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 130 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 161 |  | 6,2775 | 2024 | | |  | 6,2775 | |  | | |  |  |  |
| 2821 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13762, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 162 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2822 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13763, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 163 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2823 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13764, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 115 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 164 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2824 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13765, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к.2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 165 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2825 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13766, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к.2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 166 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2826 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13767, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 174 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 167 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2827 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13768, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 181 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 168 |  | 5,8960 | 2024 | | |  | 5,8960 | |  | | |  |  |  |
| 2828 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13769, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 169 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2829 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13770, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 125 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 170 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2830 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13771, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 137 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 171 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2831 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13772, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 187 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 172 |  | 5,9654 | 2024 | | |  | 5,9654 | |  | | |  |  |  |
| 2832 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13773, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 168 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 173 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2833 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13774, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 129 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 174 |  | 6,1735 | 2024 | | |  | 6,1735 | |  | | |  |  |  |
| 2834 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13775, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 175 |  | 5,9654 | 2024 | | |  | 5,9654 | |  | | |  |  |  |
| 2835 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13776, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 176 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2836 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13777, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 177 |  | 5,8960 | 2024 | | |  | 5,8960 | |  | | |  |  |  |
| 2837 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13832, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 178 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2838 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13833, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 151 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 179 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2839 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13834, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 180 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2840 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13835, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 181 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2841 | Нежилое помещ. площадью 18 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13836, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 182 |  | 6,2428 | 2024 | | |  | 6,2428 | |  | | |  |  |  |
| 2842 | Нежилое помещ. площадью 17,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13838, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 183 |  | 6,2082 | 2024 | | |  | 6,2082 | |  | | |  |  |  |
| 2843 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13839, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 184 |  | 6,1735 | 2024 | | |  | 6,1735 | |  | | |  |  |  |
| 2844 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13840, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 185 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2845 | Нежилое помещ. площадью 17,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13841, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 160 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 186 |  | 5,9307 | 2024 | | |  | 5,9307 | |  | | |  |  |  |
| 2846 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13842, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 140 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 187 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2847 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13843, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 188 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2848 | Нежилое помещ. площадью 16,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13844, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 189 |  | 5,7920 | 2024 | | |  | 5,7920 | |  | | |  |  |  |
| 2849 | Нежилое помещ. площадью 18,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13845, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 190 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 190 |  | 6,2775 | 2024 | | |  | 6,2775 | |  | | |  |  |  |
| 2850 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13846, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 164 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 191 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2851 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13847, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 126 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 192 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2852 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13848, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 149 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 193 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2853 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13849, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 194 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2854 | Нежилое помещ. площадью 18 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13850, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 155 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 195 |  | 6,2428 | 2024 | | |  | 6,2428 | |  | | |  |  |  |
| 2855 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13851, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 167 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 196 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2856 | Нежилое помещ. площадью 17,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13852, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 197 |  | 5,9307 | 2024 | | |  | 5,9307 | |  | | |  |  |  |
| 2857 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13853, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 198 |  | 6,1735 | 2024 | | |  | 6,1735 | |  | | |  |  |  |
| 2858 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13854, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 199 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2859 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13855, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 182 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 200 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2860 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13856, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 152 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 201 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2861 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13857, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 202 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2862 | Нежилое помещ. площадью 17,1 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13858, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 203 |  | 5,9307 | 2024 | | |  | 5,9307 | |  | | |  |  |  |
| 2863 | Нежилое помещ. площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13859, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 204 |  | 5,8960 | 2024 | | |  | 5,8960 | |  | | |  |  |  |
| 2864 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13860, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 144 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 205 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2865 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13861, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 179 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 206 |  | 6,1735 | 2024 | | |  | 6,1735 | |  | | |  |  |  |
| 2866 | Нежилое помещ. площадью 16,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13862, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 207 |  | 5,7920 | 2024 | | |  | 5,7920 | |  | | |  |  |  |
| 2867 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13863, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 157 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 208 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2868 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13864, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 209 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2869 | Нежилое помещ. площадью 16,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13865, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 210 |  | 5,7920 | 2024 | | |  | 5,7920 | |  | | |  |  |  |
| 2870 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:13866, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 211 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2871 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5087, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-98 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 212 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2872 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5090, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-95 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 213 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2873 | Нежилое помещ. площадью 16,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5095, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-90 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 214 |  | 5,7920 | 2024 | | |  | 5,7920 | |  | | |  |  |  |
| 2874 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5099, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 86 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 215 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2875 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5106, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-79 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 216 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2876 | Нежилое помещ. площадью 18,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5111, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-74 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 217 |  | 6,3122 | 2024 | | |  | 6,3122 | |  | | |  |  |  |
| 2877 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5117, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-68 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 218 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2878 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5127 , расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-58 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 219 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2879 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5129, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-56 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 220 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2880 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5130, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 55 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 221 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2881 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5131, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 54 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 222 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2882 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5132, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-53 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 223 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2883 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5141, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-44 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 224 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2884 | Нежилое помещ. площадью 16,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5146, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-39 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 225 |  | 5,8267 | 2024 | | |  | 5,8267 | |  | | |  |  |  |
| 2885 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5153, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-32 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 226 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2886 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5162, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-23 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 227 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2887 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5173, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-12 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 228 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2888 | Нежилое помещ. площадью 17,3 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5180, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-5 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 229 |  | 6,0001 | 2024 | | |  | 6,0001 | |  | | |  |  |  |
| 2889 | Нежилое помещ. площадью 16,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5185, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-103 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 230 |  | 5,8267 | 2024 | | |  | 5,8267 | |  | | |  |  |  |
| 2890 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5191, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 203 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 231 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2891 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5193, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 201 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 232 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2892 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5196, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 198 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 233 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2893 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5198, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-196 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 234 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2894 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5200, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 194 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 235 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2895 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5201, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 193 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 236 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2896 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5202, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-192 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 237 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2897 | Нежилое помещ. площадью 16,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5214, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-180 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 238 |  | 5,8267 | 2024 | | |  | 5,8267 | |  | | |  |  |  |
| 2898 | Нежилое помещ. площадью 18 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5216, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 178 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 239 |  | 6,2428 | 2024 | | |  | 6,2428 | |  | | |  |  |  |
| 2899 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5218, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 176 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 240 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2900 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5219, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 175 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 241 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2901 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5228, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 166 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 242 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2902 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5231, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-163 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 243 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2903 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5232, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 162 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 244 |  | 5,9654 | 2024 | | |  | 5,9654 | |  | | |  |  |  |
| 2904 | Нежилое помещ. площадью 17,8 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5233, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, пр-кт.. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. I-161(выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 245 |  | 6,1735 | 2024 | | |  | 6,1735 | |  | | |  |  |  |
| 2905 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5238, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 156 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 246 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2906 | Нежилое помещ. площадью 17,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5244, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 150Н/2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 247 |  | 6,2082 | 2024 | | |  | 6,2082 | |  | | |  |  |  |
| 2907 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5252, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 142 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 248 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2908 | Нежилое помещ. площадью 17,7 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5253, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 141 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 249 |  | 6,1388 | 2024 | | |  | 6,1388 | |  | | |  |  |  |
| 2909 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5255, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 139 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 250 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2910 | Нежилое помещ. площадью 17,5 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5256, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 138 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 251 |  | 6,0694 | 2024 | | |  | 6,0694 | |  | | |  |  |  |
| 2911 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5266, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 128 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 252 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2912 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5270, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 124 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 253 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2913 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5273, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 121 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 254 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2914 | Нежилое помещ. площадью 17,2 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5282, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 112 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 255 |  | 5,9654 | 2024 | | |  | 5,9654 | |  | | |  |  |  |
| 2915 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5284, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 110 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 256 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2916 | Нежилое помещ. площадью 17,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5287, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 107 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 257 |  | 6,0347 | 2024 | | |  | 6,0347 | |  | | |  |  |  |
| 2917 | Нежилое помещ. площадью 18,4 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014008:5289, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 105 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 258 |  | 6,3816 | 2024 | | |  | 6,3816 | |  | | |  |  |  |
| 2918 | Нежилое помещ. площадью 17,6 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014009:9712, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2, помещ. 153 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 259 |  | 6,1041 | 2024 | | |  | 6,1041 | |  | | |  |  |  |
| 2919 | Нежилое помещ. площадью 17,9 кв. м, с кадастровым номером 77:07:0014009:9713, расположенное по адресу: г. Москва, пр-кт. Вернадского, д. 93, к. 2 (выплаты собственникам нежилого помещения в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 476, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Доктора Гааза) | 260 |  | 6,2082 | 2024 | | |  | 6,2082 | |  | | |  |  |  |
| 2920 | Земельный участок общей площадью 26403 кв.м, с кадастровым номером 77:07:0014004:36, расположенный по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, з/у 13А/1 (выплаты собственникам земельного участка в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, Востряковское ш.) | 261 |  | 1 014,0653 | 2024 | | |  | 1 014,0653 | |  | | |  |  |  |
| 2921 | Нежилое здание общей площадью 1262,7 кв.м, с кадастровым номером 77:07:0014004:1075, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д. 13А, стр. 1 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, Востряковское ш.) | 262 |  | 56,7302 | 2024 | | |  | 56,7302 | |  | | |  |  |  |
| 2922 | Нежилое здание общей площадью 1990,5 кв.м, с кадастровым номером 77:07:0014010:1064, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, влд. 11д, стр. 1 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, Востряковское ш.) | 263 |  | 89,4298 | 2024 | | |  | 89,4298 | |  | | |  |  |  |
| 2923 | Нежилое здание общей площадью 833,2 кв.м, с кадастровым номером 77:07:0014010:1065, расположенное по адресу: г. Москва, Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, влд. 11д, стр. 2 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, Востряковское ш.) | 264 |  | 37,4338 | 2024 | | |  | 37,4338 | |  | | |  |  |  |
| 2924 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:02:0025013:6764 площадью 8656 кв.м и степень готовности объекта незавершенного строительства 30%, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северный, ш. Дмитровское, д. 165В, стр. 1 (выплаты собственнику объекта незавершенного строительства в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки г.Москвы № 2230, расположенной по адресу: г.Москва, Дмитровское ш. (пересечение с Долгопрудненским ш.)) | 265 |  | 192,5724 | 2024 | | |  | 192,5724 | |  | | |  |  |  |
| 2925 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:02:0025015:1454 площадью 4030 кв.м и степень готовности объекта незавершенного строительства 30%, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северный, ш. Дмитровское, д. 165В, стр. 2 (выплаты собственнику объекта незавершенного строительства в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки г. Москвы № 2230, расположенной по адресу: г.Москва, Дмитровское ш. (пересечение с Долгопрудненским ш.) | 266 |  | 89,6565 | 2024 | | |  | 89,6565 | |  | | |  |  |  |
| 2926 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:02:0025015:1453 площадью 3921 кв.м и степень готовности объекта незавершенного строительства 30%, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северный, ш. Дмитровское, д. 165В, стр. 3 (выплаты собственнику объекта незавершенного строительства в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки г. Москвы № 2230, расположенной по адресу: г.Москва, Дмитровское ш. (пересечение с Долгопрудненским ш.) | 267 |  | 87,2316 | 2024 | | |  | 87,2316 | |  | | |  |  |  |
| 2927 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:02:0025015:1455 площадью 5097 кв.м и степень готовности объекта незавершенного строительства 30%, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северный, ш. Дмитровское, д. 165В, стр. 4 (выплаты собственнику объекта незавершенного строительства в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки г. Москвы № 2230, расположенной по адресу: г.Москва, Дмитровское ш. (пересечение с Долгопрудненским ш.)) | 268 |  | 113,3944 | 2024 | | |  | 113,3944 | |  | | |  |  |  |
| 2928 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:02:0025015:1456 площадью 4906 кв.м и степень готовности объекта незавершенного строительства 30%, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северный, ш. Дмитровское, д. 165В, стр. 5 (выплаты собственнику объекта незавершенного строительства в рамках освоения территории для комплексного развития территории нежилой застройки г. Москвы № 2230, расположенной по адресу: г.Москва, Дмитровское ш. (пересечение с Долгопрудненским ш.) | 269 |  | 109,1451 | 2024 | | |  | 109,1451 | |  | | |  |  |  |
| 2929 | **Укрупненные мероприятия по развитию территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки** | **270** |  |  |  | | |  | **10 424,9073** | |  | | |  |  |  |
| 2930 | **Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы** | **162** |  |  |  | | |  | **81 708,6558** | |  | | |  |  |  |
| 2931 | **Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы** | **14 Б 01 00600 0412** |  |  |  | | |  | **836,4610** | |  | | |  |  |  |
| 2932 | **Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2933 | Коллектор с дамбой на земельных участках с кадастровым номером № 77:10:0003002:1082 и 77:10:0003001:24 | 1 | 001 008 004 | 928,0002 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2934 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 25,0000 | 2022-2024 | | | 16,2255 | 8,7745 | |  | | |  |  |  |
| 2935 | Строительство |  |  | 903,0002 | 2022-2024 | | | 631,6014 | 271,3988 | |  | | |  |  |  |
| 2936 | Внутриплощадочные инженерные сети и дороги, III-этап, акционерное общество "ОЭЗ "Технополис Москва", площадка "Алабушево" на земельных участках с кадастровыми номерами № 77:10:0003001:24, № 77:10:0003001:26, № 77:10:0003001:1016, № 77:10:0003002:1082, № 77:10:0003001:9, № 77:10:0003002:12, № 77:10:0003002:20, № 77:10:0003002:21, № 77:10:0003002:11, № 77:10:0003002:22, № 77:10:0003002:10 | 2 | 015 001 001 | 1 114,3001 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2937 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 45,0000 | 2022-2024 | | | 31,2456 | 13,7544 | |  | | |  |  |  |
| 2938 | Строительство |  |  | 1 069,3001 | 2022-2024 | | | 666,7668 | 402,5333 | |  | | |  |  |  |
| 2939 | **Укрупненные мероприятия по модернизации существующей инженерной инфраструктуры ОЭЗ** | **3** |  |  |  | | |  | **140,0000** | |  | | |  |  |  |
| 2940 | **Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков** | **14 Б 01 01200 0412** |  |  |  | | |  | **70 982,6959** | |  | | |  |  |  |
| 2941 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:16:0010105:6294, общей площадью 940,1 кв. м, этажность: 1, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Некрасовка, ул. Сочинская, д.16, к. 2; земельный участок с кадастровым номером 50:22:0010105:1, площадью 8 534 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Некрасовка, ул. Сочинская, з/у 16/2 | 1 | 001 008 004 | 164,3132 | 2024 | | |  | 164,3132 | |  | | |  |  |  |
| 2942 | Земельный участок с кадастровым номером 77:16:0010105:37124, площадью 7 000 кв.м.,расположенный по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Некрасовка, ул. Маресьева, з/у 6 | 2 | 001 008 004 | 143,9760 | 2024 | | |  | 143,9760 | |  | | |  |  |  |
| 2943 | **Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва"** |  |  |  |  | | |  | **33 145,4067** | |  | | |  |  |  |
| 2944 | Имущественный комплекс № 1 (здания №1-9, №17, инфраструктура и инженерные сети на участках №2-3) | 1 | 001 008 003 | 4 926,3567 | 2018-2024 | | | 4 845,8833 | 80,4734 | |  | | |  |  |  |
| 2945 | Имущественный комплекс № 3 (здания №15-16, №19, инфраструктура и инженерные сети, на участке №6) | 2 | 001 008 003 | 720,8404 | 2018-2024 | | | 702,9598 | 17,8806 | |  | | |  |  |  |
| 2946 | Имущественный комплекс № 5 (здания, инфраструктура и инженерные сети) | 3 | 001 008 003 | 9 600,0000 | 2022-2024 | | | 4 447,2000 | 5 152,8000 | |  | | |  |  |  |
| 2947 | Имущественный комплекс № 6 (здания, инфраструктура и инженерные сети на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0010010:1008) | 4 | 001 008 003 | 8 640,0000 | 2022-2024 | | | 3 312,8000 | 5 327,2000 | |  | | |  |  |  |
| 2948 | Имущественный комплекс № 8 в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 5 | 001 008 003 | 20 333,1000 | 2023-2025 | | | 4 484,8561 | 13 748,2439 | |  | | |  |  |  |
| 2949 | Имущественный комплекс № 9 в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 6 | 001 008 003 | 5 180,0000 | 2023-2024 | | | 1 140,0000 | 4 040,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2950 | Внутриплощадочные инженерные сети и дороги в промышленной зоне "Руднево" | 7 | 015 001 001 | 1 462,8641 | 2023-2024 | | | 438,8592 | 1 024,0049 | |  | | |  |  |  |
| 2951 | Коллектор для р. Руднёвка | 8 | 013 001 005 | 1 539,8569 | 2023-2024 | | | 461,9570 | 1 077,8999 | |  | | |  |  |  |
| 2952 | Локальные очистные сооружения ливневых стоков | 9 | 013 008 001 | 177,9835 | 2023-2024 | | | 53,3950 | 124,5885 | |  | | |  |  |  |
| 2953 | Газовая котельная | 10 | 013 009 002 | 643,9402 | 2023-2024 | | | 193,1820 | 450,7582 | |  | | |  |  |  |
| 2954 | Канализационная насосная станция | 11 | 013 007 004 | 97,9910 | 2023-2024 | | | 29,3973 | 68,5937 | |  | | |  |  |  |
| 2955 | Прокладка электрической сети, в т.ч. кабельных линии для электроснабжения объектов Имущественного комплекса № 10, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0010010:4239 | 12 | 013 006 005 | 260,0000 | 2024 | | |  | 260,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2956 | Строительство водогрейной автоматизированной газовой котельной на территории промышленной зоны "Руденево" с адресным ориентиром: г. Москва, вн.тер.г. Косино-Ухтомский, ул. Пехорская, з/у 1Б/1 (в рамках перебазирования) | 13 | 013 009 002 | 400,0000 | 2024 | | |  | 400,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2957 | Прокладка тепловой сети на территории промышленной зоны "Южный порт", в т.ч. трубопроводы с распределительными камерами, для теплоснабжения объектов на з/у с кадастровыми номерами 77:04:0003004:1885, 77:04:0003004:1009, 77:04:0003004:129, 77:04:0003004:137, 77:04:0003004:94, 77:04:0003004:77 | 14 | 013 009 005 | 479,0000 | 2024 | | |  | 479,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2958 | **Укрупненные мероприятия по развитию промышленной зоны "Руднево" (Строительство промышленных и производственных корпусов, приобретение земельных участков)** | **15** |  |  |  | | |  | **893,9636** | |  | | |  |  |  |
| 2959 | **Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков с привлечением автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром"** | **14 Б 01 01200 0412** |  |  |  | | |  | **37 529,0000** | |  | | |  |  |  |
| 2960 | Имущественный комплекс № 10 в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 1 | 001 008 003 | 10 171,0000 | 2024 | | |  | 7 120,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2961 | Средства софинансирования |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 3 051,0000 | | |  |  |  |
| 2962 | Имущественный комплекс № 11 в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ) | 2 | 001 008 003 | 37 217,0000 | 2024-2026 | | |  | 11 397,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2963 | Производственно-логистический корпус с адресным ориентиром: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.42 стр. 3 | 3 | 001 008 003 | 19 000,0000 | 2024-2025 | | |  | 8 130,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2964 | Административно-производственный комплекс с адресным ориентиром: г.Москва, Шоссейный пр-д, д. 34 | 4 | 001 008 003 | 11 500,0000 | 2024 | | |  | 8 050,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2965 | Средства софинансирования |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 3 450,0000 | | |  |  |  |
| 2966 | Промышленный корпус на земельных участках с кад.№№77:04:0003004:114, 77:04:0003004:77, 77:04:0003004:113 (площадью 95 316 кв.м.) | 5 | 001 008 003 | 15 751,0000 | 2024-2026 | | |  | 730,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2967 | Строительство участка улично-дорожной сети от Сочинской ул. до ул. Маресьева | 6 | 015 001 001 | 402,0000 | 2024 | | |  | 402,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2968 | Строительство участка улично-дорожной сети вблизи индустриального парка "Руднево" с адресным ориентиром: г. Москва, вн.тер.г. Некрасовка, вблизи ул. Маршала Еременко з/у 1б/1 | 7 | 015 001 001 | 2 400,0000 | 2024-2027 | | |  | 1 700,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2969 | **Реализация мероприятий, направленных на развитие производства высокотехнологичной продукции** | **14 Б 03 07700 0412** |  |  |  | | |  | **8 457,5505** | |  | | |  |  |  |
| 2970 | **Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2971 | Строительство производственного комплекса №1 (производственные, административно-хозяйственные и инженерные объекты) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, д. Красная Пахра (Троицкий административный округ г. Москвы) | 1 | 001 008 003 | 22 697,0000 | 2023-2024 | | | 6 070,4495 | 8129,5505 | |  | | |  |  |  |
| 2972 | Средства софинансирования |  |  |  | 2024-2025 | | |  | 1687,9000 | | 6809,1000 | | |  |  |  |
| 2973 | **Акционерное общество "Инвест проект"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2974 | Производственно-складское здание с административно-бытовым комплексом № 1 на тер. Карачаровского механического завода, расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2, стр. 4 (проектно-изыскательские работы) | 1 | 001 008 003 | 75,0000 | 2024 | | |  | 75,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2975 | Производственно-складское здание № 2 на тер. Карачаровского механического завода, расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2, стр. 4 (проектно-изыскательские работы) | 2 | 001 008 003 | 107,0000 | 2024 | | |  | 107,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2976 | Производственно-складское здание с испытательной башней № 3 на тер. Карачаровского механического завода, расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 2, стр. 4 (проектно-изыскательские работы) | 3 | 001 008 003 | 146,0000 | 2024 | | |  | 146,0000 | |  | | |  |  |  |
| 2977 | **Комплексное развитие территорий промышленных и производственных зон, нежилой застройки** | **14 Б 08 00100 0412** |  |  |  | | |  | **1 431,9484** | |  | | |  |  |  |
| 2978 | **Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 2979 | Нежилое здание общей площадью 1435,50 кв.м. с кадастровым номером 77:04:0003004:1838, расположенное по адресу: г.Москва, вн.тер.г. м.о. Печатники, пр-д Шоссейный, д. 10, к.1, на з/у с кадастровым номером 77:04:0003004:119 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 1 | 001 008 003 | 51,9130 | 2023-2024 | | | 51,5940 | 0,3190 | |  | | |  |  |  |
| 2980 | Нежилое здание общей площадью 20,10 кв.м., кадастровый номер 77:09:0003024:4119, расположенное по адресу: г. Москва, Шоссейный пр-д, д.10, стр.5 на з/у с кадастровым номером 77:04:0003004:94 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 2 | 001 008 003 | 0,9402 | 2023-2024 | | | 0,6580 | 0,2822 | |  | | |  |  |  |
| 2981 | Нежилое здание общей площадью 86,30 кв.м., кадастровый номер 77:09:0003024:4124, расположенное по адресу: г. Москва,вн.тер.г. м.о. Печатники, Шоссейный пр-д, д.10, стр. 2 на з/у с кадастровым номером 77:04:0003004:94 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 3 | 001 008 003 | 6,3113 | 2023-2024 | | | 5,8950 | 0,4163 | |  | | |  |  |  |
| 2982 | Нежилое здание общей площадью 467,20 кв.м., кадастровый номер 77:04:0003004:1123, расположенное по адресу:г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, пр-д Шоссейный, д. 10, стр. 3 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:94 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 4 | 001 008 003 | 24,0900 | 2023-2024 | | | 19,4850 | 4,6050 | |  | | |  |  |  |
| 2983 | Нежилое здание общей площадью 436,60 кв.м., кадастровый номер 77:04:0003004:1124, расположенное по адресу:г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 10, стр. 4 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:94 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 2.1) | 5 | 001 008 003 | 22,5130 | 2023-2024 | | | 17,6600 | 4,8530 | |  | | |  |  |  |
| 2984 | Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:04:0003004:1810, расположенный по адресу: г. Москва, пр-д Проектируемый № 3610, на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0003004:131 (выплаты собственникам нежилого здания в рамках освоения территории для реализации комплексного развития территории "Южный порт" (территория 1) | 6 | 001 008 003 | 103,8542 | 2024 | | |  | 103,8542 | |  | | |  |  |  |
| 2985 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003004:1029, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 2, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 7 | 001 008 004 | 124,7791 | 2024 | | |  | 124,7791 | |  | | |  |  |  |
| 2986 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003004:1030, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 5, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 8 | 001 008 004 | 90,4269 | 2024 | | |  | 90,4269 | |  | | |  |  |  |
| 2987 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1420, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 1, помещ. 364, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1028 на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 9 | 001 008 004 | 22,1972 | 2024 | | |  | 22,1972 | |  | | |  |  |  |
| 2988 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1418, расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 1, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1028 на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 10 | 001 008 004 | 38,7440 | 2024 | | |  | 38,7440 | |  | | |  |  |  |
| 2989 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1419, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 1, помещ. 1Н/2, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1028 на з/у с кадастровым номером 77:04:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 11 | 001 008 004 | 20,3660 | 2024 | | |  | 20,3660 | |  | | |  |  |  |
| 2990 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1421, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 1, помещ. 185, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1028 на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 12 | 001 008 004 | 65,6040 | 2024 | | |  | 65,6040 | |  | | |  |  |  |
| 2991 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1422, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 23, стр. 1, помещ. 552, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1028 на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:4 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 13 | 001 008 004 | 16,1770 | 2024 | | |  | 16,1770 | |  | | |  |  |  |
| 2992 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003004:1585, расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный пр-д, д. 13, стр. 4, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 14 | 001 008 004 | 39,8920 | 2024 | | |  | 39,8920 | |  | | |  |  |  |
| 2993 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003004:1586, расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный пр-д, д. 13, стр. 1, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 15 | 001 008 004 | 55,7715 | 2024 | | |  | 55,7715 | |  | | |  |  |  |
| 2994 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003004:1587, расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 3-й Западный пр-д, д. 13, стр. 2, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:3 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 16 | 001 008 004 | 22,7785 | 2024 | | |  | 22,7785 | |  | | |  |  |  |
| 2995 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0002002:9473, расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Проектируемый пр-д № 684, д. 2, стр. 2, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:29 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 17 | 001 008 004 | 111,0210 | 2024 | | |  | 111,0210 | |  | | |  |  |  |
| 2996 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0002002:9488, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. м.о. Силино, г. Зеленоград, 684-й пр-д, д. 2, стр. 1, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:29 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 18 | 001 008 004 | 19,0270 | 2024 | | |  | 19,0270 | |  | | |  |  |  |
| 2997 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003003:1047, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. м.о. Силино, г. Зеленоград, 684-й пр-д, д. 2, стр. 3, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:29 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 19 | 001 008 004 | 0,8580 | 2024 | | |  | 0,8580 | |  | | |  |  |  |
| 2998 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003003:1040, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. м.о. Силино, г. Зеленоград, 684-й пр-д, д. 4, стр. 16, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:31 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 20 | 001 008 004 | 4,1430 | 2024 | | |  | 4,1430 | |  | | |  |  |  |
| 2999 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003003:1042, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. м.о. Силино, г. Зеленоград, 684-й пр-д, д. 4, стр. 10, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:31 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 21 | 001 008 004 | 16,9970 | 2024 | | |  | 16,9970 | |  | | |  |  |  |
| 3000 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003003:1103, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. м.о. Силино, г. Зеленоград, 684-й пр-д, д. 4, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:31 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 22 | 001 008 004 | 51,8760 | 2024 | | |  | 51,8760 | |  | | |  |  |  |
| 3001 | Сооружение строительной индустрии (площадка открытого хранения материалов и оборудования) с кадастровым номером 77:10:0003003:1128, расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 684-й пр-д, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:31 (выплаты собственнику сооружения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 23 | 001 008 004 | 22,9400 | 2024 | | |  | 22,9400 | |  | | |  |  |  |
| 3002 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:10:0003003:1041, расположенное по адресу: г. Москва, вн.тер.г. м.о. Силино, г. Зеленоград, 684-й пр-д, д. 4, стр. 1, на з/у с кадастровым номером 77:10:0003003:31 (выплаты собственнику нежилого здания в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 24 | 001 008 004 | 174,3980 | 2024 | | |  | 174,3980 | |  | | |  |  |  |
| 3003 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1416, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 15, помещ. 1/3, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1016 на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:16 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 25 | 001 008 004 | 28,6160 | 2024 | | |  | 28,6160 | |  | | |  |  |  |
| 3004 | Нежилое помещение с кадастровым номером 77:10:0003004:1427, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м.о. Силино, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 15, помещ. 1/1, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 77:10:0003004:1016 на з/у с кадастровым номером 77:10:0003004:16 (выплаты собственнику нежилого помещения в рамках освоения территории для реализации мероприятий по развитию территории "Алабушево") | 26 | 001 008 004 | 102,5400 | 2024 | | |  | 102,5400 | |  | | |  |  |  |
| 3005 | **Укрупненные мероприятия по развитию территории "Алабушево" (Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва")** | 27 |  |  |  | | |  | **132,0772** | |  | | |  |  |  |
| 3006 | **Укрупненные мероприятия по развитию территории "Южный порт" (Акционерное общество "Особая экономическая зона "Технополис Москва")** | 28 |  |  |  | | |  | **156,3893** | |  | | |  |  |  |
| 3007 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **2,0880** | |  | | |  |  |  |
| 3008 | **Реализация комплекса мер по развитию территорий промышленных зон и инфраструктуры технопарков** | **14 Б 01 01200 0412** |  |  |  | | | **11 134,0000** | **2,0880** | |  | | |  |  |  |
| 3009 | **средства софинансирования** |  |  |  |  | | | **5 797,0605** | **882,9861** | | **1 291,0183** | | |  |  | **349,8383** |
| 3010 | Учебно-образовательный кластер "Ломоносов" (АДЦ 1) | 1 |  | 17 280,8988 | 2020-2027 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3011 | Средства бюджета города Москвы |  |  | 11 134,0000 | 2020-2023 | | | 11 134,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 3012 | Средства софинансирования |  |  | 5 797,0605 | 2020-2023 | | | 5 797,0605 |  | |  | | |  |  |  |
| 3013 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 349,8383 | 2027 | | |  |  | |  | | |  |  | 349,8383 |
| 3014 | Дороги и инженерные коммуникации на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" | 2 |  | 3 300,0000 | 2020-2025 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3015 | Строительство |  |  | 207,2679 | 2020-2025 | | | 203,0000 | 2,0880 | |  | | |  |  |  |
| 3016 | Средства софинансирования |  |  | 3 092,7321 | 2020-2025 | | | 918,7277 | 882,9861 | | 1 291,0183 | | |  |  |  |
| 3017 | **Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот** | **14 В 00 00000** |  |  |  | | |  | **5 908,7248** | | **9 679,1514** | | | **9 679,1514** | **9 679,1514** | **2 995,2299** |
| 3018 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  | **5 908,7248** | | **9 679,1514** | | | **9 679,1514** | **9 679,1514** | **2 472,0000** |
| 3019 | **Приобретение объектов недвижимого имущества** | **14 В 03 00000 0412** |  |  |  | | |  | **4 793,7248** | | **9 679,1514** | | | **9 679,1514** | **9 679,1514** | **2 472,0000** |
| 3020 | Земельный участок, относящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 50:27:0020132:62 площадью 332495 кв.м по адресу: г. Москва, вн.тер.г. пос. Краснопахорское, квартал № 122, з/у 2, с видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства | 1 | 003 005 004 | 12,0000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 12,0000 |
| 3021 | Нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0005003:1004 площадью 141,8 кв.м по адресу: г. Москва, пр-д Полярный, д. 2А, стр.2, нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0005003:1041 площадью 816,7 кв.м по адресу: г.Москва, пр-д Полярный, д.2А, нежилое здание с кадастровым номером 77:02:0005003:1003 площадью 844,8 кв.м по адресу: г.Москва, пр-д Полярный, д.2А, стр.1 | 2 | 014 001 002 | 68,9660 | 2024 | | |  | 68,9660 | |  | | |  |  |  |
| 3022 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 50:27:0020451:348 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г.Москва, вн.тер.г. пос. Рязановское, квартал 71, з/у 3 площадью 75 000 кв.м | 5 | 011 005 005 |  | 2024 | | |  | 225,0000 | |  | | |  |  |  |
| 3023 | 11 земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 77:20:0020451:732, 77:20:0020451:724, 77:20:0020451:722, 77:20:0020451:721, 77:20:0020451:720, 77:20:0020451:719, 77:20:0020451:725, 77:20:0020451:731, 77:20:0020451:729, 77:20:0020451:730, 77:20:0020451:506 по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, д. Тарасово общей площадью 10 725 кв.м | 6 | 011 005 005 |  | 2024 | | |  | 75,8900 | |  | | |  |  |  |
| 3024 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 77:15:0020321:1818 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. м.о. Можайский, 16 квартал площадью 90000 кв.м | 7 | 011 005 005 | 774,0000 |  | | |  | 774,0000 | |  | | |  |  |  |
| 3025 | Имущественный комплекс, состоящий из: земельного участка с кадастровым номером 77:03:0004006:14 площадью 8895 кв.м по адресу: Российская Федерация, г.Москва, вн.тер.г. м.о.Соколиная гора, пр-кт Будённого, з/у 17Б и объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, с кадастровыми номерами: 77:03:0004006:1144, 77:03:0000000:1422 | 9 | 001 004 007 | 306,9910 | 2024 | | |  | 306,9910 | |  | | |  |  |  |
| 3026 | Имущественный комплекс, состоящий из: земельного участка с кадастровым номером 77:03:0004006:22 площадью 12 000 кв.м по адресу: Российская Федерация, г.Москва, вн.тер.г. м.о. Соколиная гора, пр-кт Будённого, з/у 21 и объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, с кадастровыми номерами: 77:03:0004006:1143, 77:03:0004006:6366, 77:03:0004006:6128, 77:03:0004006:6127, 77:03:0004006:5829, 77:03:0004006:5821, 77:03:0004006:5819. | 10 | 001 004 007 | 453,9310 | 2024 | | |  | 453,9090 | |  | | |  |  |  |
| 3027 | Имущественный комплекс, состоящий из: земельного участка с кадастровым номером 77:03:0004006:28 площадью 2341 кв.м по адресу: Российская Федерация, г.Москва, вн.тер.г. м.о. Соколиная гора, ул. 9-я Соколиной Горы, з/у 15А и объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, с кадастровым номером 77:03:0004006:1149. | 11 | 001 004 007 | 202,5700 | 2024 | | |  | 202,5700 | |  | | |  |  |  |
| 3028 | Имущественный комплекс, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:03:0004007:41 площадью 3961 кв.м по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Соколиная гора, ул. 9-я Соколиной Горы, з/у 6А, и объектов, расположенных на данном земельном участке. | 12 | 001 004 007 | 85,0200 | 2024 | | |  | 85,0200 | |  | | |  |  |  |
| 3029 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 77:20:0020451:7 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г.Москва, вн.тер.г. пос. Рязановское, д.Тарасово, з/у 101Б площадью 1614 кв.м | 13 | 011 005 005 | 9,0465 | 2024 | | |  | 9,0465 | |  | | |  |  |  |
| 3030 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 77:20:0020451:6 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г.Москва, вн.тер.г. пос. Рязановское, д. Тарасово, з/у 103 площадью 2356 кв.м | 14 | 011 005 005 | 14,1360 | 2024 | | |  | 14,1360 | |  | | |  |  |  |
| 3031 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 77:20:0020451:5 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г.Москва, вн.тер.г. п. Рязановское, д. Тарасово, з/у 102 площадью 2069 кв.м | 15 | 011 005 005 | 15,5000 | 2024 | | |  | 15,5000 | |  | | |  |  |  |
| 3032 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 50:27:0020226:64 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. пос. Щаповское, кв-л 216, з/у 1 площадью 25021 кв.м | 16 | 011 005 005 | 40,0000 | 2024 | | |  | 40,0000 | |  | | |  |  |  |
| 3033 | Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 77:22:0030650:975 с адресным ориентиром: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. пос. Щаповское, кв-л 419, з/у 31А площадью 720 кв.м | 17 | 011 005 005 | 0,8000 | 2024 | | |  | 0,8000 | |  | | |  |  |  |
| 3034 | **Акционерное общество "Центральная топливная компания"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3035 | Приобретение имущественного комплекса по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д.53: четыре земельных участка общей площадью 19 221 кв.м, 17 зданий (сооружений) общей площадью 36 308,4 кв. м | 18 | 001 005 001 | 2 460,0000 | 2027 | | |  |  | |  | | |  |  | 2 460,0000 |
| 3036 | Приобретение объектов недвижимого имущества: - здание с кадастровым номером 77:07:0002003:1105, площадью 12 578,2 кв.м, расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Филевский парк, ул. Мясищева, д. 2, стр.1; - машино-места в количестве 123 ед., расположенные по адресу: г. Москва, Филевский парк, ул. Мясищева, д. 2, стр. 2. | 19 |  | 1 050,0000 | 2024 | | |  | 1 050,0000 | |  | | |  |  |  |
| 3037 | **Укрупненные мероприятия по приобретению объектов недвижимого имущества в собственность города Москвы** | **20** |  |  |  | | |  | **1 471,8963** | | **9 679,1514** | | | **9 679,1514** | **9 679,1514** |  |
| 3038 | **Участие города в управлении хозяйствующими субъектами** | **14 В 04 00000 0412** |  |  |  | | |  | **1 115,0000** | |  | | |  |  |  |
| 3039 | **Акционерное общество "Развитие активов"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3040 | Приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "42" | 1 | 001 007 006 | 260,0000 | 2023 | | | 260,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 3041 | Реконструкция здания, находящегося по адресу: ул. Верейская, д. 15, включая проектно-изыскательские работы | 2 | 001 004 007 | 3 670,0000 | 2022-2024 | | | 2 495,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 3042 | Средсва бюджета города Москвы |  |  |  |  | | |  | 1 115,0000 | |  | | |  |  |  |
| 3043 | Средства ранее предоставленных бюджетных инвестиций |  |  |  |  | | |  | 60,0000 | |  | | |  |  |  |
| 3044 | **Акционерное общество "Выставка достижений народного хозяйства"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3045 | Приобретение нежилого здания общей площадью 283,7 кв. м., расположенного по адресу: г.Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 544, кадастровый(или условный) номер 77:02:0018011:1183 | 3 | 003 001 003 | 35,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3046 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2017 году |  |  |  | 2017-2022 | | | 35,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 3047 | Приобретение помещений общей площадью 610,5 кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 510, кадастровый (или условный) номер 77:02:0018007:3885 и 77:02:0018007:3886 | 4 | 003 001 003 | 180,2670 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3048 | Средства бюджетных инвестиций, предоставленные в 2017 году |  |  |  | 2017-2022 | | | 180,2670 |  | |  | | |  |  |  |
| 3049 | **Департамент торговли и услуг города Москвы** | **809** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **43,2299** |
| 3050 | **Приобретение объектов недвижимого имущества** | **14 В 03 00000 0412** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **43,2299** |
| 3051 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:08:0000000:1012, общей площадью 953 кв.м, по адресу: г. Москва, Коллективное сельскохозяйственное предприятие "Химки" | 1 | 013 004 001 | 3,3000 | 2027 | | |  |  | |  | | |  |  | 3,3000 |
| 3052 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11720, общей площадью 756 кв.м, по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово | 2 | 013 004 001 | 6,2500 | 2022 | | | 6,2500 |  | |  | | |  |  |  |
| 3053 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130206:697, общей площадью 54 400 кв.м, по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, д. Столобово, уч.№ 41/3 | 3 | 013 004 001 | 55,2172 | 2022 | | | 55,2172 |  | |  | | |  |  |  |
| 3054 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:3389, общей площадью 143 кв.м, по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Пыхтино, влд. 8-ю | 4 | 013 004 001 | 0,8996 | 2027 | | |  |  | |  | | |  |  | 0,8996 |
| 3055 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:26:0150801:46, общей площадью 9 539 кв.м, по адресу: г. Москва, пос. Новофедоровское, ЗАО "Кузнецовский комбинат" | 5 | 013 004 001 | 9,5602 | 2027 | | |  |  | |  | | |  |  | 9,5602 |
| 3056 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020434:13, общей площадью 640 кв.м, по адресу: г.Москва, пос. Рязановское, вблизи д. Рязаново | 6 | 013 004 001 | 2,2500 | 2027 | | |  |  | |  | | |  |  | 2,2500 |
| 3057 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:20:0020441:10903, общей площадью 4 030 кв.м, по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, вблизи д. Ерино | 7 | 013 004 001 | 7,0000 | 2027 | | |  |  | |  | | |  |  | 7,0000 |
| 3058 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:22:0020229:3391, общей площадью 1 134 кв.м, по адресу: г. Москва, внутригородская территория города федерального значения, п. Краснопахорское, кв-л 16 | 8 | 013 004 001 | 2,3000 | 2027 | | |  |  | |  | | |  |  | 2,3000 |
| 3059 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 77:22:0020229:3393, общей площадью 642 кв.м, по адресу: г. Москва, внутригородская территория города федерального значения, п. Краснопахорское, кв-л 160 | 9 | 013 004 001 | 1,7500 | 2027 | | |  |  | |  | | |  |  | 1,7500 |
| 3060 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020330:438, общей площадью 2 202 кв.м, по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино | 10 | 013 004 001 | 7,0000 | 2027 | | |  |  | |  | | |  |  | 7,0000 |
| 3061 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020330:117, общей площадью 4 686 кв.м, по адресу: г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино | 11 | 013 004 001 | 9,1464 | 2027 | | |  |  | |  | | |  |  | 9,1464 |
| 3062 | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030305:287, общей площадью 22 кв.м, по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка | 12 | 013 004 001 | 0,0237 | 2027 | | |  |  | |  | | |  |  | 0,0237 |
| 3063 | **Управление делами Мэра и Правительства Москвы** | **843** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **480,0000** |
| 3064 | **Приобретение объектов недвижимого имущества** | **14 В 03 00000 0412** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | 480,0000 |
| 3065 | Приобретение нежилого здания площадью 1668,1 кв. м с кадастровым номером 77:01:0001097:1033 по адресу: г. Москва, Тверской р-н, пер. Успенский, д. 16, стр. 1 | 1 | 001 004 007 | 480,0000 | 2027 | | |  |  | |  | | |  |  | 480,0000 |
| 3066 | **"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"** | **15 0 00 00000** |  |  |  | | |  | **31 411,7192** | | **61 434,5973** | | | **66 768,3452** | **45 573,7008** | **9 064,2586** |
| 3067 | **Реализация мероприятий по развитию инфраструктурных объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов"** | **15 Г 14 00000 0113** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **3 670,2349** |
| 3068 | **Строительство объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий"** | **15 Г 03 00000 0113** |  |  |  | | |  |  | | **840,0000** | | |  |  |  |
| 3069 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  | **0,3968** | |  | | |  |  |  |
| 3070 | ***Развитие и реорганизация территорий*** | **15 Г 00 00000** |  |  |  | | |  | **31 411,7192** | | **61 434,5973** | | | **66 768,3452** | **45 573,7008** | **9 064,2586** |
| 3071 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **22 365,2510** | | **41 423,9758** | | | **51 611,3717** | **36 132,4679** | **4 572,6868** |
| 3072 | **Строительство объектов ритуального назначения** | **15 Г 02 00000 0503** |  |  |  | | |  | **2 576,4548** | | **2 151,4613** | | | **3 450,7547** | **2 833,6813** |  |
| 3073 | **Средства софинансирования** |  |  |  |  | | |  | **0,3968** | |  | | |  |  |  |
| 3074 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3075 | Реконструкция с реставрацией ограждения Ваганьковского кладбища (Армянский участок) | 1 | 013 004 001 | 236,6000 | 2025-2026 | | |  |  | | 50,0000 | | | 186,6000 |  |  |
| 3076 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3077 | Реконструкция колумбариев Донского кладбища по адресу: Донская пл., влд. 1 (со сносом существующих сооружений) | 2 | 013 004 002 | 2 600,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3078 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2022-2025 | | | 2,7919 | 20,9395 | | 76,2686 | | |  |  |  |
| 3079 | Строительство |  |  |  | 2025-2026 | | |  |  | | 997,9328 | | | 1 018,3859 |  |  |
| 3080 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 483,6813 |  |
| 3081 | **Новомосковский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3082 | Реконструкция Хованского крематория с заменой кремационных печей по адресу: ул. Адмирала Корнилова, д. 42, стр. 1 | 3 | 013 004 001 | 2 950,0000 | 2025-2027 | | |  |  | | 49,5000 | | | 950,5000 | 1 950,0000 |  |
| 3083 | **Московская область** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3084 | Строительство Домодедовского кладбища, новые территории (1,2 этапы),( Домодедовский р-н, Московская обл.) | 4 | 013 004 001 | 3 328,2789 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3085 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 2 707,1577 | 2016-2023 | | | 2 707,1577 |  | |  | | |  |  |  |
| 3086 | Средства софинансирования (строительство) |  |  | 486,8000 | 2021-2022 | | | 486,8000 |  | |  | | |  |  |  |
| 3087 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 134,3212 | 2024-2026 | | |  | 28,3115 | | 32,8000 | | | 73,2097 |  |  |
| 3088 | Реконструкция Митинского крематория по адресу: Московская обл., Красногорский м.р-н, с.п.Отрадненское, Пятницкое ш., 6 км | 5 | 013 004 001 | **1 931,4500** |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3089 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 898,1914 | 2016-2025 | | | 670,9876 | 227,2038 | |  | | |  |  |  |
| 3090 | Средства софинансирования |  |  | 674,1504 | 2019-2025 | | | 673,7536 | 0,3968 | |  | | |  |  |  |
| 3091 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 114,9599 | 2025 | | |  |  | | 114,9599 | | |  |  |  |
| 3092 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 244,1483 | 2025 | | |  |  | | 244,1483 | | |  |  |  |
| 3093 | Строительство Домодедовского кладбища, новые территории (3 этап), (Домодедовский р-н, Московская обл.) | 6 | 013 004 001 | 5 277,2000 | 2023-2026 | | | 525,1409 | 2300,0000 | | 830,0000 | | | 1222,0591 |  |  |
| 3094 | Оплата выполненных работ |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | 400,0000 |  |
| 3095 | **Строительство объектов общегражданского назначения** | **15 Г 03 00000 0113** |  |  |  | | |  | **238,8910** | | **274,2203** | | | **550,1495** | **4 797,3661** | **902,4519** |
| 3096 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3097 | Общежитие по адресу: ул. Лосиноостровская, д. 24 | 1 | 010 004 001 | 100,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3098 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 100,0000 |
| 3099 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3100 | Административное здание, территориальные органы исполнительной власти района, органы местного самоуправления, административно-управленческий аппарат ГБУ "Жилищник Нижегородского района" по адресу: р-н Нижегородский, кв. 79 (на месте сноса жилых домов по адресу: ул. Нижегородская д. 83, д. 83А) | 2 | 001 001 004 | 727,8962 | 2025-2027 | | |  |  | | 70,0000 | | | 400,0000 | 257,8962 |  |
| 3101 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3102 | Административное здание для размещения базы ГБУ "Жилищник", р-н Черемушки, Научный пр-д, влд.11а | 3 | 001 001 004 | 271,4800 | 2025-2027 | | |  |  | | 7,2851 | | | 150,1495 | 114,0454 |  |
| 3103 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3104 | Подъездная дорога к административному зданию в р-не Раменки | 4 | 015 001 001 | 135,2068 | 2016-2019 | | | 132,8709 |  | |  | | |  |  |  |
| 3105 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2020-2024 | | |  | 0,0359 | | 2,3000 | | |  |  |  |
| 3106 | Здание для размещения 10 судебных участков мировых судей в р-не Ново-Переделкино по адресу: д. Орлово, уч. 1 | 5 | 001 002 001 | 1 785,4760 | 2022-2024 | | | 1 679,2439 |  | |  | | |  |  |  |
| 3107 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2025 | | |  | 59,3551 | | 46,8770 | | |  |  |  |
| 3108 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3109 | Подъездная дорога к административному зданию по адресу: 3-я Хорошевская ул., влд.17. Этап 1 - участок № 13 | 6 | 015 001 001 | 528,4829 | 2020-2025 | | | 201,2247 | 179,5000 | | 147,7582 | | |  |  |  |
| 3110 | **За пределами города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3111 | Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в г. Вильнюсе | 7 | 001 005 001 | 1 547,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3112 | Строительство |  |  |  | 2009 - 2028 | | | 744,5481 |  | |  | | |  |  | 802,4519 |
| 3113 | **Реализация укрупненных мероприятий по строительству, реконструкции, по созданию объектов для комплексного развития городских территорий (в том числе: строительство административного здания для служб Гостехнадзора; Административные здания с подъездными дорогами: р-н Гагаринский, р-н Коптево, р-н Кузьминки, р-н Лефортово, р-н Савеловский, р-н Таганский, р-н Басманный, р-н Хамовники, р-н Хорошевский, р-н Чертаново, р-н Солнцево)** | **8** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | **4 425,4245** |  |
| 3114 | **Строительство объектов общегражданского назначения** | **15 Г 03 00000 0412** |  |  |  | | |  | **19 549,9052** | | **38 998,2942** | | | **47 610,4675** | **28 501,4205** |  |
| 3115 | **Средства софинансирования** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3116 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3117 | Реконструкция корпусов гоcудаpcтвенного автономного обpазовательного учpеждения выcшего обpазования гоpода Моcквы "Московский государственный университет спорта и туризма" по адресу: Кронштадтский б-р, д. 43А | 1 | 002 001 002 | 1 652,4282 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3118 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1 407,4289 | 2012-2025 | | | 151,4579 | 684,0075 | | 571,9635 | | |  |  |  |
| 3119 | Средства софинансирования |  |  | 244,9993 | 2023 | | | 244,9993 |  | |  | | |  |  |  |
| 3120 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3121 | Инженерная подготовка территории АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" (снос зданий, строений, демонтаж и переустройство коммуникаций, рекультивация) | 2 |  | 9 900,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3122 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 400,0000 | 2023-2025 | | | 17,4804 | 35,0196 | | 347,5000 | | |  |  |  |
| 3123 | Строительство |  |  | 9 500,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 1 396,8000 | | | 8 103,2000 |  |  |
| 3124 | **Объекты стройиндустрии** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3125 | Реконструкция и техническое перевооружение камнеобрабатывающего завода "Карельский гранит", г.Кондопога | 3 | 012 001 015 | 392,2955 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3126 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2024 | | | 391,9955 | 0,3000 | |  | | |  |  |  |
| 3127 | Строительство карьера участка "Северный" Кибик-Кордонского месторождения, Республика Хакасия | 4 | 012 001 015 | 297,3900 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3128 | Строительство |  |  |  | 2000-2024 | | | 274,5362 | 22,8538 | |  | | |  |  |  |
| 3129 | Реконструкция и техническое перевооружение камнеобрабатывающего завода "МКК-Саянмрамор", г.Саяногорск, ул. Индустриальная, д.17 | 5 | 012 001 015 | 543,6260 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3130 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2024 | | | 486,5670 | 57,0590 | |  | | |  |  |  |
| 3131 | Строительство цеха по изготовлению изделий из природного камня по технологии сэндвич-панелей, г. Долгопрудный | 6 | 012 001 015 | 237,8858 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3132 | Строительство |  |  |  | 2001-2024 | | | 235,4623 | 2,4235 | |  | | |  |  |  |
| 3133 | Строительство Турочакского гранитного карьера на месторождении "Новое", Республика Алтай, Турочакский р-н | 7 | 012 001 015 | 192,5687 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3134 | Строительство |  |  |  | 2006-2024 | | | 186,1127 | 6,4560 | |  | | |  |  |  |
| 3135 | Реконструкция карьера по добыче блоков гранита на участке № 2 месторождения Сюскюянсаари, Республика Карелия | 8 | 012 001 015 | 282,1354 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3136 | Реконструкция |  |  |  | 2000-2024 | | | 281,9854 | 0,1500 | |  | | |  |  |  |
| 3137 | **Освобождение территорий в целях реализации комплексного развития территорий** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3138 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории по адресу: пр-кт Маршала Жукова, влд. 4, 6 | 9 |  | 955,8000 | 2023-2025 | | | 743,0270 | 23,8030 | | 188,9700 | | |  |  |  |
| 3139 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне № 52 "Северянин" (территория 3) | 10 |  | 1 529,3000 | 2023-2025 | | | 1 166,0943 | 291,2396 | | 71,9661 | | |  |  |  |
| 3140 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории № 62, расположенной в производственной зоне № 21 "Кирпичные улицы" | 11 |  | 2 739,0000 | 2023-2025 | | | 321,4434 | 1 890,3566 | | 527,2000 | | |  |  |  |
| 3141 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы № 873, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, влд.12 | 12 |  | 841,0000 | 2023-2025 | | | 179,0409 | 533,4591 | | 128,5000 | | |  |  |  |
| 3142 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне № 56 "Грайвороново", р-н Рязанский (территория 1)" | 13 |  | 7 063,5000 | 2023-2026 | | | 2,5841 | 2 618,8820 | | 2 730,9614 | | | 1 711,0725 |  |  |
| 3143 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории по адресу: г. Москва, кв-л 25А р-на Черемушки | 14 |  | 1 150,5700 | 2023-2025 | | | 97,1427 | 503,4273 | | 550,0000 | | |  |  |  |
| 3144 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории по адресу: г. Москва, Хибинский пр-д, влд. 3 (территориальная зона 1) | 15 |  | 1 178,8400 | 2023-2025 | | | 1,0245 | 2,0568 | | 1 175,7587 | | |  |  |  |
| 3145 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории №2143, расположенной по адресу: ул. Обручева, влд. 23-25А | 16 |  | 1 317,9500 | 2023-2025 | | | 0,3552 | 1 230,5948 | | 87,0000 | | |  |  |  |
| 3146 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории № 59, расположенной на участках территорий в производственной зоне № 14 "Калибр" | 17 |  | 4 212,5000 | 2024-2026 | | |  | 2 525,0000 | | 637,5000 | | | 1 050,0000 |  |  |
| 3147 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории № 2745, расположенной по адресу: ул. Азовская, влд. 39 | 18 |  | 237,6000 | 2024-2025 | | |  | 123,9870 | | 113,6130 | | |  |  |  |
| 3148 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории № 2151, расположенной в производственной зоне № 3 "Донские улицы" | 19 |  | 1 904,3000 | 2023-2026 | | |  | 912,0000 | | 593,0000 | | | 399,3000 |  |  |
| 3149 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне № 23 "Серп и Молот" (территория 1) и по адресу: 2-я Синичкина ул., влд. 4 | 20 |  | 1 638,2000 | 2024-2026 | | |  | 605,0000 | | 603,2000 | | | 430,0000 |  |  |
| 3150 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории № 2142, расположенной в производственной зоне № 34 "Черемушки" | 21 |  | 3 428,7300 | 2024-2026 | | |  | 398,7300 | | 2 600,0000 | | | 430,0000 |  |  |
| 3151 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: Волгоградский пр-кт, влд. 130 | 22 |  | 33,2000 | 2024 | | |  | 33,2000 | |  | | |  |  |  |
| 3152 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территорий № 30 и № 37 (участок 2), расположенных в производственной зоне № 57 "Курьяново" | 23 |  | 2 240,1000 | 2024-2025 | | |  | 1 252,1000 | | 988,0000 | | |  |  |  |
| 3153 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне № 19 "Хапиловка" (территория 1, проект 1) | 24 |  | 3 949,6000 | 2024-2026 | | |  | 1 016,1610 | | 1 983,4390 | | | 950,0000 |  |  |
| 3154 | Освобождение территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне № 22 "Соколиная гора" (территория 1) | 25 |  | 10 911,4000 | 2024-2026 | | |  | 1 216,4000 | | 7 345,0000 | | | 2 350,0000 |  |  |
| 3155 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории "2-й Тушинский проезд, влд. 12 (территория 2)" | 26 |  | 683,4000 | 2025-2026 | | |  |  | | 478,4000 | | | 205,0000 |  |  |
| 3156 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: ул. Рогова, влд. 22-24 | 27 |  | 2 822,3000 | 2024-2026 | | |  | 55,5000 | | 1 388,1000 | | | 1 378,7000 |  |  |
| 3157 | Освобождение территорий (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенных по адресам: ул. Бутлерова, влд. 12 и ул. Введенского, влд. 13 | 28 |  | 3 925,6100 | 2024-2025 | | |  | 620,0000 | | 3 305,6100 | | |  |  |  |
| 3158 | Освобождение территории (снос зданий, строений  и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной в производственной зоне № 32 "Котляково" (территория 4) | 29 |  | 5 612,1000 | 2024-2026 | | |  | 2 789,2996 | | 2 522,8004 | | | 300,0000 |  |  |
| 3159 | Освобождение территорий (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенных по адресам: г. Москва, Нахимовский пр-кт, рядом с д. 21; ул. Азовская, влд. 28; Севастопольский пр-кт, влд. 61, к. 1, 2; ул. Болотниковская, влд. 21 | 30 |  | 4 249,3900 | 2025-2027 | | |  |  | | 628,2000 | | | 1 500,0000 | 2 121,1900 |  |
| 3160 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: г. Москва, Левобережная ул., влд. 6а | 31 |  | 826,5000 | 2024-2026 | | |  | 0,4390 | | 399,5610 | | | 426,5000 |  |  |
| 3161 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: г. Москва, г.о. Щербинка, ул. Железнодорожная | 32 |  | 433,7000 | 2025-2026 | | |  |  | | 233,7000 | | | 200,0000 |  |  |
| 3162 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, влд. 1 | 33 |  | 444,7000 | 2025-2026 | | |  |  | | 200,0000 | | | 244,7000 |  |  |
| 3163 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, влд. 19 | 34 |  | 627,8700 | 2025-2026 | | |  |  | | 593,4700 | | | 34,4000 |  |  |
| 3164 | Освобождение территории (снос зданий,строений,сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: ул. Каховка, влд. 20А | 35 |  | 990,6000 | 2025 | | |  |  | | 990,6000 | | |  |  |  |
| 3165 | Освобождение территории (снос зданий,строений,сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: Научный пр-д, влд. 11А | 36 |  | 1 487,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 1 000,0000 | | | 487,0000 |  |  |
| 3166 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территорий, расположенных по адресам: ул. Озерная, влд. 37, пр-кт Вернадского влд. 62 | 37 |  | 777,4000 | 2024-2026 | | |  | 100,0000 | | 600,0000 | | | 77,4000 |  |  |
| 3167 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации комплексного развития территории, расположенной по адресу: ул. Лебедянская | 38 |  | 194,8100 | 2025 | | |  |  | | 194,8100 | | |  |  |  |
| 3168 | Освобождение территории (снос зданий, строений, сооружений) в целях реализации КРТ, расположенной по адресу: г. Москва, Старокаширское ш., влд. 2, к. 12, к. 13 | 39 |  | 960,5600 | 2025-2026 | | |  |  | | 750,0000 | | | 210,5600 |  |  |
| 3169 | **Укрупненные мероприятия по освобождению территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории: Прожектор (тер.1); Прожектор (тер.2); Стартовая, влд.18; Нагорная ул., влд. 28/3; Вольная влд.25-27, Никитинская ул., влд. 5А; Вавилова ул., влд. 66, 68, 48В; 5-й Верхний Михайловский пр-д, 4-й Рощинский; Можайское ш., влд.5, 13, 25, 43; Паршина ул., влд. 2; Каширское ш. 76А; Леснорядская, влд.10, Посланников пер., влд. 3-5; Садовники ул., влд. 11; Хапиловка тер.1 проект 2.1; Новочеремушкинская ул., влд. 10** | 40 |  |  |  | | |  |  | | **3 072,6711** | | | **27 122,6350** | **26 380,2305** |  |
| 3170 | **Реализация мероприятий по развитию инфраструктурных объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов"** | **15 Г 14 00000 0113** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **3 670,2349** |
| 3171 | Административно-деловой центр 3 (АДЦ 3) | 41 |  | 2 000,0000 |  | | | 329,7651 |  | |  | | |  |  | 3 670,2349 |
| 3172 | Административно-деловой центр 4 (АДЦ 4) | 42 |  | 2 000,0000 |  | | |  |  |
| 3173 | **Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы** | **807** |  |  |  | | |  | **1 004,4807** | | **1 976,2391** | | |  |  |  |
| 3174 | **Строительство объектов общегражданского назначения** | **15 Г 03 00000 0502** |  |  |  | | |  | **700,0000** | | **1 694,2391** | | |  |  |  |
| 3175 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3176 | **Объекты Московского международного делового центра "Москва-Сити"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3177 | Инженерная и транспортная инфраструктура Московского международного делового центра "Москва-Сити" (1 этап) | 1 |  | 4 454,7722 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3178 | Строительство |  |  |  | 2017-2025 | | | 2 060,5331 | 700,0000 | | 1694,2391 | | |  |  |  |
| 3179 | **Строительство объектов общегражданского назначения** | **15 Г 03 00000 0113** |  |  |  | | |  | **304,4807** | | **282,0000** | | |  |  |  |
| 3180 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3181 | Ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса Храма Христа Спасителя по адресу: ул. Волхонка, д.15 | 1 | 003 004 003 | 3 855,0280 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3182 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 35,4199 | 2014-2019 | | | 35,4199 |  | |  | | |  |  |  |
| 3183 | Строительство |  |  | 3 819,6081 | 2018-2025 | | | 3 233,1274 | 304,4807 | | 282,0000 | | |  |  |  |
| 3184 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | |  | **3 741,9875** | | **12 194,3824** | | | **10 156,9735** | **4 441,2329** | **1 973,8590** |
| 3185 | **Строительство объектов общегражданского назначения** | **15 Г 03 00000 0113** |  |  |  | | |  | **1 577,3195** | | **8 363,5000** | | | **6 226,5000** | **62,9228** |  |
| 3186 | Проектирование и строительство административного здания по адресу: Новомосковский административный округ г. Москвы, пос. Десеновское, д. Ватутинки, Офицерская ул., влд. 11 | 1 | 001 002 001 | 3 272,2769 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3187 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019 | | | 55,1091 |  | |  | | |  |  |  |
| 3188 | Строительство |  |  |  | 2019-2024 | | | 2 807,4255 | 326,8195 | |  | | |  |  |  |
| 3189 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025-2027 | | |  |  | | 20,0000 | | |  | 62,9228 |  |
| 3190 | Административное здание на территории пос. Филимонковское | 2 | 001 001 004 | 625,0000 | 2024 | | |  | 625,0000 | |  | | |  |  |  |
| 3191 | Административное здание на территории пос. Внуковское | 3 | 001 001 004 | 625,0000 | 2024 | | |  | 625,0000 | |  | | |  |  |  |
| 3192 | Административное здание на территории р-на Щербинка | 4 | 001 001 004 | 3 604,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 1 900,0000 | | | 1 704,0000 |  |  |
| 3193 | Административное здание на территории р-на Коммунарка | 5 | 001 001 004 | 3 604,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 1 643,5000 | | | 1 960,5000 |  |  |
| 3194 | Административное здание в р-нах Троицк и Краснопахорский | 6 | 001 001 004 | 3 604,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 1 806,0000 | | | 1 798,0000 |  |  |
| 3195 | Многофункциональное здание на территории р-на Внуково | 7 | 001 001 004 | 1 236,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 985,0000 | | | 251,0000 |  |  |
| 3196 | Многофункциональное здание на территории р-на Филимонковский | 8 | 001 001 004 | 1 236,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 985,0000 | | | 251,0000 |  |  |
| 3197 | Административное здание на территориир-на Бекасово | 9 | 001 001 004 | 643,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 512,0000 | | | 131,0000 |  |  |
| 3198 | Административное здание на территории р-на Вороново | 10 | 001 001 004 | 643,0000 | 2025-2026 | | |  |  | | 512,0000 | | | 131,0000 |  |  |
| 3199 | **Укрупненные мероприятия по проектированию и строительству объектов общегражданского назначения, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году** | 11 |  |  |  | | |  | **0,5000** | |  | | |  |  |  |
| 3200 | **Обеспечение территории малоэтажной застройки на присоединенной к Москве территории и садоводческих некоммерческих объединений жителей города Москвы инженерной и транспортной инфраструктурой** | **15 Г 04 00000 0502** |  |  |  | | |  | **2 164,6680** | | **3 830,8824** | | | **3 930,4735** | **4 378,3101** | **1 973,8590** |
| 3201 | Подъездная автомобильная дорога к д. Дудкино и прилегающим садоводческим некоммерческим товариществам, пос. Мосрентген Новомосковского административного округа г. Москвы | 1 | 015 001 001 | 511,6116 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3202 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2014-2019 | | | 25,8099 |  | |  | | |  |  |  |
| 3203 | Строительство |  |  |  | 2015-2026 | | | 462,1272 |  | |  | | | 23,6745 |  |  |
| 3204 | Строительство подъездной автомобильной дороги от д.Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в Солнечногорском р-не Московской обл. | 2 | 015 001 001 | 1 245,9782 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3205 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2024 | | | 37,8923 | 0,3000 | |  | | |  |  |  |
| 3206 | Строительство |  |  |  | 2020-2026 | | | 323,1076 | 15,7000 | | 624,9007 | | | 244,0776 |  |  |
| 3207 | Подъездная автомобильная дорога к ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Полушкинская поляна" в Ступинском р-не Московской обл. | 3 | 015 001 001 | 501,0690 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3208 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2024 | | | 18,2981 | 0,1345 | |  | | |  |  |  |
| 3209 | Строительство |  |  |  | 2018-2027 | | | 454,0354 | 3,0000 | | 0,1000 | | | 0,1000 | 25,4010 |  |
| 3210 | Внешнее электроснабжение к ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Кочергино", расположенных в урочище Кочергино Солнечногорского р-на Московской обл. | 4 | 013 006 004 | 60,8612 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3211 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2016-2018 | | | 9,4886 |  | |  | | |  |  |  |
| 3212 | Строительство |  |  |  | 2018-2027 | | | 46,7680 |  | |  | | |  | 4,6046 |  |
| 3213 | Водоснабжение ПКСТ "Радист-Южное Бутово" в Юго-Западном административном округе г. Москвы | 5 | 13 007 004 | 193,4730 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3214 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | | | 25,0524 |  | |  | | |  |  |  |
| 3215 | Строительство |  |  |  | 2019-2026 | | | 144,2256 |  | |  | | | 24,1950 |  |  |
| 3216 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Ветеран" (2,3,4,5,6 этапы) в Талдомском р-не Московской обл. | 6 | 013 007 004 | 184,1994 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3217 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2025 | | | 17,0996 |  | | 2,0560 | | |  |  |  |
| 3218 | Строительство |  |  |  | 2020-2026 | | | 110,7393 |  | |  | | | 54,3045 |  |  |
| 3219 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Бель" в Талдомском р-не Московской обл. | 7 | 013 007 004 | 306,6479 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3220 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2025 | | | 18,1101 | 6,5794 | | 2,8312 | | |  |  |  |
| 3221 | Строительство |  |  |  | 2019-2025 | | | 145,0685 | 81,7525 | | 52,3062 | | |  |  |  |
| 3222 | Водозаборные узлы для ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ "Норд" в Талдомском р-не Московской обл. | 8 | 013 007 004 | 240,7267 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3223 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | | | 16,0696 |  | |  | | |  |  |  |
| 3224 | Строительство |  |  |  | 2020-2024 | | | 135,5686 | 89,0885 | |  | | |  |  |  |
| 3225 | Водозаборный узел для садоводческого некоммерческого товарищества "Русь" в Темкинском р-не Смоленской обл. | 9 | 013 007 004 | 235,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3226 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | | | 10,4648 |  | |  | | |  |  |  |
| 3227 | Строительство |  |  |  | 2020-2025 | | | 54,3549 | 63,9659 | | 106,2144 | | |  |  |  |
| 3228 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Родничок", "Рыжик", "Старица", "Белая дача" в г.о. Озеры Московской обл. | 10 | 015 001 001 | 489,9494 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3229 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | | | 14,3801 |  | |  | | |  |  |  |
| 3230 | Строительство |  |  |  | 2020-2026 | | | 442,2694 |  | |  | | | 33,2999 |  |  |
| 3231 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческим некоммерческим товариществам "Далия", "Юбилейный", "Возрождение" и "Воймежный" у п. Воймежный Шатурского р-на Московской обл. | 11 | 013 006 004 | 249,0914 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3232 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | | | 15,7465 |  | |  | | |  |  |  |
| 3233 | Строительство |  |  |  | 2022-2026 | | | 222,9014 |  | |  | | | 10,4435 |  |  |
| 3234 | Мелиорация садоводческих некоммерческих товариществ "Фортуна", "Шугарово-5", "Шугарово-6", Ступинский р-н Московской обл. | 12 | 013 001 005 | 594,0078 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3235 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | | | 20,3403 |  | |  | | |  |  |  |
| 3236 | Строительство |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 573,6675 |
| 3237 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческим массивам АСНТ "Раздолье" и "Саньково" и д. Масюгино Клинского р-на Московской обл., II этап | 13 | 013 006 004 | 366,3819 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3238 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2021 | | | 15,2498 |  | |  | | |  |  |  |
| 3239 | Строительство |  |  |  | 2022-2027 | | | 321,0913 |  | |  | | |  | 30,0408 |  |
| 3240 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим товариществам "Василек", "Ромашка", "Квант 88", "Флора", "Дубовка", "Алесь 2002", "Южное", "Архангельское 1", "Архангельское 2", "Архангельское 3" Нарофоминского г.о. Московской обл. (1,2,3,4,5 этапы) | 14 | 015 001 001 | 2 470,9000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3241 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2024 | | | 46,3960 | 0,2760 | |  | | |  |  |  |
| 3242 | Строительство |  |  |  | 2021-2027 | | | 388,3805 | 616,3871 | | 1 368,4690 | | | 19,7473 | 31,2441 |  |
| 3243 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Осень" вблизи д. Бельское Талдомского г.о. Московской обл. | 15 | 015 001 001 | 209,5357 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3244 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | | | 7,8571 |  | |  | | |  |  |  |
| 3245 | Строительство |  |  |  | 2022-2026 | | | 168,7073 |  | |  | | | 32,9713 |  |  |
| 3246 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Виктория", СНТ "Океан", СНТ "Хорошово-2", СНТ "Приволье" вблизи с.Нижнее Хорошово Коломенского г.о. Московской обл. | 16 | 015 001 001 | 232,6000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3247 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2023 | | | 11,9195 |  | |  | | |  |  |  |
| 3248 | Строительство |  |  |  | 2020-2026 | | | 0,2326 | 144,2020 | | 22,6757 | | | 53,5702 |  |  |
| 3249 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Мичуринец" вблизи д. Юрьево Можайского г.о. Московской обл. | 17 | 015 001 001 | 64,4835 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3250 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2021-2024 | | | 8,4586 | 0,1332 | |  | | |  |  |  |
| 3251 | Строительство |  |  |  | 2022-2026 | | | 37,5974 | 0,4000 | | 0,0400 | | | 17,8543 |  |  |
| 3252 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Волна-1", СНТ "Энергетик", СНТ "Березы" между р.п. Михнево и с. Васильевское г.о. Ступино Московской обл. | 18 | 015 001 001 | 398,5000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3253 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2024 | | | 14,9849 | 0,2831 | |  | | |  |  |  |
| 3254 | Строительство |  |  |  | 2020-2027 | | | 0,1108 | 241,9224 | | 138,8191 | | | 2,3297 | 0,0500 |  |
| 3255 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям СНТ СН "Просторы", СНТ "Журавушка", СНТ "Родничок", СНТ "Рябинка", СНТ "Пчелка", СНТ "Мечта", СНТ "Радуга", СНТ "Кедр", СНТ "Ромашка", СНТ "Тители-6", СНТ "Лесная поляна-7", СНТ "Березки НТ", СНТ "Заря", СНТ "Луч", СНТ "Никольское", СНТ "Поляна-14", СНТ "Озерное" вблизи д.Николо-Тители г.о. Ступино Московской обл. | 19 | 015 001 001 | 407,1000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3256 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2024 | | | 7,2916 | 5,9240 | |  | | |  |  |  |
| 3257 | Строительство |  |  |  | 2020-2026 | | | 0,2295 | 7,2174 | | 302,0000 | | | 84,4375 |  |  |
| 3258 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Новь", СНТ "Домодедовец", СНТ "Вымпел", СНТ "Сокольниково", СНТ "Чайка", СНТ "Бугорок", СНТ "Культура", СНТ "Надежда-2", СНТ "Бортнево" вблизи д.Бортнево г.о. Домодедово и СНТ "Сокольники" вблизи п. Васькино г.о. Чехов Московской обл. | 20 | 015 001 001 | 790,2402 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3259 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2024 | | | 13,8012 | 0,1346 | |  | | |  |  |  |
| 3260 | Строительство |  |  |  | 2022-2027 | | | 0,8806 | 440,5225 | | 157,4295 | | | 177,4218 | 0,0500 |  |
| 3261 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Дружба", СНТ "Балтика" вблизи п. Новый путь г.о. Можайск Московской обл. | 21 | 015 001 001 | 94,5895 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3262 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | | | 5,7131 |  | |  | | |  |  |  |
| 3263 | Строительство |  |  |  | 2022-2026 | | | 70,2268 | 1,0657 | |  | | | 17,5839 |  |  |
| 3264 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческому некоммерческому товариществу "Семеновское-2" вблизи с.Семеновское Можайского г.о. Московской обл. | 22 | 015 001 001 | 207,6879 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3265 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2024 | | | 8,4335 | 0,2000 | |  | | |  |  |  |
| 3266 | Строительство |  |  |  | 2022-2027 | | | 106,4026 | 29,8569 | | 0,2210 | | | 0,2210 | 62,3529 |  |
| 3267 | Строительство сетей канализации с. Остафьево пос. Рязановское Новомосковского административного округа г.Москвы | 23 | 130 008 003 | 896,1052 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3268 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2023 | | | 60,4274 |  | |  | | |  |  |  |
| 3269 | Строительство |  |  |  | 2020-2026 | | | 348,7709 | 240,3872 | | 245,5197 | | | 1,0000 |  |  |
| 3270 | Реконструкция очистных сооружений для обеспечения малоэтажной застройки москвичей, расположенной в районе д. Лупаново г.п. Икша Дмитровского г.о. Московской обл. | 24 | 013 008 002 | 6,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3271 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 2,0000 |
| 3272 | Строительство |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 4,0000 |
| 3273 | Мелиорация садоводческих некоммерческих товариществ "Сосновый бор", "Лужок" Воскресенского г.о. Московской обл. | 25 | 013 001 005 | 369,8727 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3274 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2025 | | | 4,5940 |  | | 18,3760 | | |  |  |  |
| 3275 | Строительство |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 346,9027 |  |  |
| 3276 | Строительство водозаборного узла СНТ "Янтарь", СНТ "Дубрава", СНТ "Шугарово-2", расположенных вблизи д. Шугарово г.о. Ступино Московской обл. | 26 | 013 007 004 | 100,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3277 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | | | 6,6117 |  | |  | | |  |  |  |
| 3278 | Строительство |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 93,3883 |
| 3279 | Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Орион" Орехово-Зуевского г.о. Московской обл. | 27 | 013 006 004 | 21,2197 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3280 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2022 | | | 7,0416 |  | |  | | |  |  |  |
| 3281 | Строительство |  |  |  | 2022-2027 | | |  | 9,6390 | |  | | |  | 4,5391 |  |
| 3282 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Новые Артемки" вблизи д. Артемки г.о.Шаховская Московской обл. | 28 | 013 006 004 | 100,2941 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3283 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | | | 2,3654 |  | |  | | |  |  |  |
| 3284 | Строительство |  |  |  | 2022-2026 | | | 1,7177 | 5,6518 | |  | | | 90,5592 |  |  |
| 3285 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Семеновское-2" вблизи с. Семеновское г.о.Можайск Московской обл. | 29 | 013 006 004 | 69,7326 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3286 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2022 | | | 4,9659 |  | |  | | |  |  |  |
| 3287 | Строительство |  |  |  | 2022-2027 | | | 22,6335 | 0,5795 | |  | | |  | 41,5537 |  |
| 3288 | Строительство линии электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу "Саврасово" в с. Константиново Раменского г.о. Московской обл. | 30 | 013 006 004 | 19,7598 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3289 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2021 | | | 3,9810 |  | |  | | |  |  |  |
| 3290 | Строительство |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 15,7788 |
| 3291 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям СНТ "Родничок", СНТ Родничок-2", СНТ "Березка-2" вблизи д. Змеёвка г.о. Чехов | 31 |  | 506,5526 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3292 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2020-2024 | | | 11,5239 | 0,2000 | |  | | |  |  |  |
| 3293 | Строительство |  |  |  | 2022-2027 | | | 240,9639 | 159,1648 | | 94,4000 | | | 0,2000 | 0,1000 |  |
| 3294 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Зеленый сад", СНТ "Соколово" вблизи д. Буславль Дмитровского г.о. Московской обл. | 32 | 015 001 001 | 427,1093 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3295 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 41,0090 |  |  |
| 3296 | Строительство |  |  |  | 2026-2027 | | |  |  | |  | | | 286,0000 | 100,1003 |  |
| 3297 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Озерное", СНТ "Циклон", СНТ "Лесное-1" вблизи д. Щетнево Дмитровского г.о. Московской обл. | 33 | 015 001 001 | 545,0060 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3298 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 55,9460 |  |  |
| 3299 | Строительство |  |  |  | 2026-2027 | | |  |  | |  | | | 300,0000 | 189,0600 |  |
| 3300 | Строительство подъездной автомобильной дороги от д. Хоругвино до ассоциации садоводческих некоммерческих организаций "Кочергино" в г. о. Солнечногорск Московской обл. (III Этап) | 34 | 015 001 001 | 1 019,2295 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3301 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 83,5805 |  |  |
| 3302 | Строительство |  |  |  | 2026-2027 | | |  |  | |  | | | 588,8346 | 346,8144 |  |
| 3303 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТСН "Боровик", СНТ "Лесные дали", СНТ "Садко", СНТ "Лесная поляна", СНТ "Гевея" вблизи д. Тимошино Можайского г.о. Московской обл. | 35 | 015 001 001 | 1 747,9336 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3304 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 80,5736 |  |  |
| 3305 | Строительство |  |  |  | 2026-2028 | | |  |  | |  | | | 150,0000 | 1 113,7852 | 403,5748 |
| 3306 | Строительство подъездной автомобильной дороги к садоводческим некоммерческим объединениям: СНТ "Юбилейный", СНТ "Раздолье", СНТ "Родник" вблизи д. Тимошино Можайского г.о. Московской обл. | 36 | 015 001 001 | 1 052,5251 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3307 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 74,4060 |  |  |
| 3308 | Строительство |  |  |  | 2026-2027 | | |  |  | |  | | | 293,0013 | 685,1178 |  |
| 3309 | Строительство подъездной автомобильной дороги от д. Холм до садоводческого некоммерческого товарищества "Искона" Можайского г.о. Московской обл. | 37 | 015 001 001 | 725,6253 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3310 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 56,3851 |  |  |
| 3311 | Строительство |  |  |  | 2026-2027 | | |  |  | |  | | | 279,3235 | 389,9167 |  |
| 3312 | Строительство линии электроснабжения для садоводческого некоммерческого товарищества "Семеновское 10" у д. Семеновское Можайского г.о. Московской обл. | 38 | 013 006 004 | 65,0729 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3313 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 12,2465 | | |  |  |  |
| 3314 | Строительство |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 52,8264 |  |  |
| 3315 | Строительство и реконструкция участков улично-дорожной сети в пос. Щаповское г. Москвы | 39 | 015 001 001 | 3 270,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3316 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 301,1000 | | |  |  |  |
| 3317 | Строительство |  |  |  | 2026-2028 | | |  |  | | 381,1774 | | | 352,6935 | 1 353,5795 | 881,4496 |
| 3318 | **Укрупненные мероприятия по обеспечению населенных пунктов и садоводческих товариществ инженерной и транспортной инфраструктурой в том числе: Мелиорация СНТ "Далия", "Воймежный-1", "Возрождение", в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году** | **40** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **1,0001** |  |  |
| 3319 | **Департамент капитального ремонта города Москвы** | **814** |  |  |  | | |  |  | | **840,0000** | | |  |  |  |
| 3320 | **Строительство объектов общегражданского назначения с привлечением автономной некоммерческой организации "Развитие Городских Технологий"** | **15 Г 03 00000 0113** |  |  |  | | |  |  | | **840,0000** | | |  |  |  |
| 3321 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3322 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Нижняя Первомайская, д. 50А | **1** | 001 005 001 | 840,0000 | 2025 | | |  |  | | **840,0000** | | |  |  |  |
| 3323 | **Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства** | **826** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **22,3128** |
| 3324 | **Строительство объектов общегражданского назначения** | **15 Г 03 00000 0501** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **22,3128** |
| 3325 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3326 | Застройка 1-ой очереди реконструкции кв-ла № 5-6 по Мичуринскому пр-кту р-на Раменки (Западный административный округ г. Москвы) | 1 | 015 001 003 | 146,6867 | 2007-2026 | | | 143,0188 |  | |  | | |  |  | 3,6679 |
| 3327 | Застройка, освоение, инженерное оборудование и благоустройство территории, Мичуринский пр-кт, кв-л 5-6 (2 очередь) | 2 | 015 001 003 | 638,7807 | 2007-2026 | | | 633,8366 |  | |  | | |  |  | 4,9441 |
| 3328 | Вынос сетей из пятна застройки кв-ла 5-6 по Мичуринскому пр-кту 1-й и 2-й очередей строительства в р-не Раменки | 3 | 015 001 003 | 216,8676 | 2006-2026 | | | 203,1668 |  | |  | | |  |  | 13,7008 |
| 3329 | **Департамент торговли и услуг города Москвы** | **809** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **2 490,4000** |
| 3330 | **Строительство объектов ритуального назначения** | **15 Г 02 00000 0503** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **2 490,4000** |
| 3331 | **Троицкий административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3332 | Строительство Московского Мемориального комплекса и современного крематория вблизи пос.Щаповское, д. Овечкино, СНТ "Белые березки" | 1 | 013 004 001 | 1 950,4000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3333 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 554,0000 |
| 3334 | Строительство |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 1 396,4000 |
| 3335 | **Московская область** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3336 | Строительство Ястребковского кладбища по адресу: в районе д. Ястребки Одинцовского р-на Московской обл. | 2 | 013 004 001 | 550,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3337 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2019-2028 | | | 10,0000 |  | |  | | |  |  | 57,5400 |
| 3338 | Строительство |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 482,4600 |
| 3339 | **Департамент экономической политики и развития города Москвы** | **840** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **5,0000** |
| 3340 | **Строительство объектов общегражданского назначения** | **15 Г 03 00000 0113** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **5,0000** |
| 3341 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3342 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: Леонтьевский пер., д.22 | 1 | 001 001 002 | 5,0000 | 2026 | | |  |  | |  | | |  |  | 5,0000 |
| 3343 | **Департамент городского имущества города Москвы** | **071** |  |  |  | | |  | **4 300,0000** | | **5 000,0000** | | | **5 000,0000** | **5 000,0000** |  |
| 3344 | **Строительство объектов общегражданского назначения** | **15 Г 03 00000 0113** |  |  |  | | |  | **4 300,0000** | | **5 000,0000** | | | **5 000,0000** | **5 000,0000** |  |
| 3345 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3346 | **Государственное унитарное предприятие города Москвы "Центр управления городским имуществом"** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3347 | Комплексная реконструкция объекта с кадастровым номером 77:07:0012004:1065 по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д.36, к.1. | 1 | 001 002 001 | 4 300,0000 | 2024 | | |  | 4 300,0000 | |  | | |  |  |  |
| 3348 | **Укрупненные мероприятия по строительству объектов общегражданского назначения** |  |  |  |  | | |  |  | | **5 000,0000** | | | **5 000,0000** | **5 000,0000** |  |
| 3349 | **"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"** | **17 0 00 00000** |  |  |  | | |  | **18 758,6268** | | **19 498,3333** | | | **33 653,1454** | **33 568,9700** | **16 272,7866** |
| 3350 | **Средства софинансирования КП УГС** |  |  |  |  | | |  | **92,0395** | | **1 214,2382** | | | **210,0000** | **260,0000** | **242,5074** |
| 3351 | **Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений** | **17 А 00 00000** |  |  |  | | |  | **5 819,7741** | | **16 084,9115** | | | **29 323,7730** | **30 122,1631** | **14 349,4670** |
| 3352 | **Департамент капитального ремонта города Москвы** | **814** |  |  |  | | |  | **1 039,3000** | | **8 316,5000** | | | **9 000,0000** |  |  |
| 3353 | **Участие города Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности** | **17 А 02 00000 0204** |  |  |  | | |  | **1 039,3000** | | **8 316,5000** | | | **9 000,0000** |  |  |
| 3354 | **Укрупненные мероприятия по развитию материально-технической базы Военного комиссариата города Москвы (строительство административных зданий)** | **1** |  |  |  | | |  | **1 039,3000** | | **8 316,5000** | | | **9 000,0000** |  |  |
| 3355 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **4 437,5327** | | **6 941,0828** | | | **13 999,2707** | **15 122,1631** | **671,4447** |
| 3356 | **Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов** | **17 А 04 00000 0113** |  |  |  | | |  | **4 437,5327** | | **6 941,0828** | | | **13 999,2707** | **15 122,1631** | **671,4447** |
| 3357 | **Средства софинансирования** |  |  |  |  | | |  | **68,9065** | | **1 084,2807** | | | **210,0000** | **260,0000** | **225,0000** |
| 3358 | **Центральный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3359 | Административное здание, по адресу: 3-й Колобовский пер., д. 16, стр.6, р-н Тверской | 1 | 001 003 001 | 584,0347 | 2019-2026 | | | 20,0801 |  | | 400,0000 | | | 64,8285 | 99,1261 |  |
| 3360 | Административное здание, ул. Краснопролетарская, влд. 31/1, р-н Тверской | 2 | 001 003 001 | 1 647,0490 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3361 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 51,1432 | 2014-2021 | | | 51,1432 |  | |  | | |  |  |  |
| 3362 | Строительство |  |  | 1 127,0835 | 2016-2024 | | | 796,5343 | 330,5492 | |  | | |  |  |  |
| 3363 | Оплата выполненных работ |  |  | 468,8223 | 2025-2028 | | |  |  | | 252,3776 | | |  |  | 216,4447 |
| 3364 | Административное здание по адресу: ул. Петровка, д.38, р-н Тверской | 3 | 001 003 001 | 2 357,6000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3365 | Строительство |  |  | 2 351,8692 | 2016-2018 | | | 2 351,8692 |  | |  | | |  |  |  |
| 3366 | Оплата выполненных работ |  |  | 5,7308 | 2019-2025 | | |  |  | | 5,7308 | | |  |  |  |
| 3367 | Административное здание по адресу: ул. Большая Полянка, влд. 33/41, р-н Якиманка | 4 | 001 003 001 | 777,8954 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3368 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 518,4744 | 2021-2023 | | | 518,4744 |  | |  | | |  |  |  |
| 3369 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 19,0891 | 2024 | | |  | 19,0891 | |  | | |  |  |  |
| 3370 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 238,4551 | 2021-2023 | | | 238,4551 |  | |  | | |  |  |  |
| 3371 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 1,8768 | 2024 | | |  | 1,8768 | |  | | |  |  |  |
| 3372 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3373 | Административное здание по адресу: Синявинская ул. влд.11, р-н Молжаниновский | 5 | 001 003 001 | 1 323,1100 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3374 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 1 187,0479 | 2016-2025 | | | 374,6379 | 635,8000 | | 176,6100 | | |  |  |  |
| 3375 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 43,8521 | 2026 | | |  |  | |  | | | 43,8521 |  |  |
| 3376 | Средства софинансирования (проектирование, строительство) |  |  | 92,2100 | 2022-2025 | | | 0,1838 | 0,0262 | | 92,0000 | | |  |  |  |
| 3377 | Административное здание по адресу: Бескудниковский б-р, д. 9А р-н Бескудниково (со сносом нежилого здания по адресу: Бескудниковский б-р, д. 9А) | 6 | 001 003 001 | 912,7906 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3378 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 152,6543 | 2020-2021 | | | 152,6543 |  | |  | | |  |  |  |
| 3379 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 24,5338 | 2022 | | | 24,5338 |  | |  | | |  |  |  |
| 3380 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 699,5290 | 2021 | | | 699,5290 |  | |  | | |  |  |  |
| 3381 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 36,0735 | 2022-2025 | | | 19,5741 | 16,4994 | |  | | |  |  |  |
| 3382 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3383 | Административное здание по адресу: ул. Бажова, влд. 15А, р-н Ростокино | 7 | 001 003 001 | 514,2518 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3384 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 18,4860 | 2018 | | | 18,4860 |  | |  | | |  |  |  |
| 3385 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 447,2241 | 2016-2019 | | | 447,2241 |  | |  | | |  |  |  |
| 3386 | Оплата выполненных работ |  |  | 14,7359 | 2020-2024 | | | 6,6059 | 8,1300 | |  | | |  |  |  |
| 3387 | Средства софинансирования (оборудование) |  |  | 33,8058 | 2021 | | | 33,8058 |  | |  | | |  |  |  |
| 3388 | Административное здание по адресу: ул. 9-я Северная линия, д. 25, к. 2, р-н Северный | 8 | 001 003 001 | 1 283,4000 | 2021-2025 | | | 635,6596 | 480,0903 | | 147,8837 | | |  |  |  |
| 3389 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 19,7664 |  |  |
| 3390 | Административное здание по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 42, р-н Лосиноостровский | 9 | 001 003 001 | 1 466,7147 | 2021-2026 | | | 416,4036 | 552,3621 | | 347,9490 | | | 150,0000 |  |  |
| 3391 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3392 | Административное здание по адресу: Байкальская ул. влд. 20, р-н Гольяново | 10 | 001 003 001 | 456,3109 | 2012-2018 | | | 450,1609 |  | |  | | |  |  |  |
| 3393 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 6,1500 | | |  |  |  |
| 3394 | **Юго-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3395 | Административное здание по адресу: Ферганский пр-д, влд. 6, р-н Выхино-Жулебино (со сносом капитальных строений по адресам: Ферганский пр-д, д. 6; Ферганский пр-д, д. 6, стр. 2) | 11 | 001 003 001 | 1 464,4000 | 2022-2026 | | | 4,7158 | 50,0000 | | 533,5240 | | | 764,9000 |  |  |
| 3396 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 111,2602 |  |
| 3397 | Административное здание по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, р-н Южнопортовый (со сносом гаража по адресу: 2-я ул. Машиностроения, д. 3, стр. 3) | 12 | 001 003 001 | 1 205,8000 | 2021-2025 | | | 501,8206 | 599,5916 | | 84,7698 | | |  |  |  |
| 3398 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 19,6180 |  |  |
| 3399 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3400 | Административное здание в Даниловском р-не на территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А.Лихачева" | 13 | 001 003 001 | 923,4725 | 2016-2022 | | | 909,6122 |  | |  | | |  |  |  |
| 3401 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 | | |  | 13,8603 | |  | | |  |  |  |
| 3402 | Административное здание по адресу: Чертановская ул., влд.25А, р-н Центральное Чертаново (со сносом административного здания по адресу: Чертановская ул., д. 25) | 14 | 001 003 001 | 1 539,7000 | 2024-2027 | | |  | 15,0000 | | 105,0000 | | | 1 260,0000 | 159,7000 |  |
| 3403 | Административное здание по адресу: ул. Деловая, влд.15, р-н Царицыно (со сносом строений по адресам: ул. Деловая, д. 15, д. 15 стр. 2, стр. 3, стр. 4 и стр. 6) | 15 | 001 003 001 | 1 581,8342 | 2021-2026 | | | 12,8928 | 19,3400 | | 420,0000 | | | 930,0000 |  |  |
| 3404 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 199,6014 |  |
| 3405 | Административное здание по адресу: ул. Дорожная, влд.13 А, р-н Чертаново-Южное | 16 | 001 003 001 | 1 468,0566 | 2021-2026 | | | 73,0616 | 16,0000 | | 438,3645 | | | 800,0000 |  |  |
| 3406 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 140,6305 |  |
| 3407 | **Юго-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3408 | Административное здание по адресу: ул. Нагорная, влд. 6, р-н Котловка | 17 | 001 003 001 | 573,7298 | 2016-2020 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3409 | Средства бюджета города Москвы (технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 55,3995 | 2021 | | | 55,3995 |  | |  | | |  |  |  |
| 3410 | Оплата выполненных работ |  |  | 5,1556 | 2021 | | | 5,1556 |  | |  | | |  |  |  |
| 3411 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 469,8447 | 2021 | | | 469,8447 |  | |  | | |  |  |  |
| 3412 | Средства софинансирования (проектирование и строительство), оплата выполненных работ |  |  | 43,3300 | 2021-2024 | | | 33,0665 | 10,2635 | |  | | |  |  |  |
| 3413 | Административное здание по адресу: мкр. Щербинка, Общественная зона вдоль Варшавского ш. (участок 2) | 18 | 001 003 001 | 1 852,0470 | 2017-2025 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3414 | Средства бюджета города Москвы (строительство, проектирование, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 993,4819 | 2017-2024 | | | 713,3540 | 280,1279 | |  | | |  |  |  |
| 3415 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 633,5651 | 2017-2025 | | | 284,9438 | 40,2406 | | 308,3807 | | |  |  |  |
| 3416 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 225,0000 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 225,0000 |
| 3417 | Административное здание по адресу:р-н Зюзино, ул. Азовская, влд. 26 | 19 | 001 003 001 | 1 509,3300 | 2024-2027 | | |  | 15,0000 | | 150,0000 | | | 550,0000 | 659,3300 |  |
| 3418 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 135,0000 |
| 3419 | Административное здание по адресу: ул. Академика Опарина, напротив влд.4 | 20 | 001 003 001 | 5 804,0000 | 2024-2027 | | |  | 30,0000 | | 150,0000 | | | 2 400,0000 | 2 904,0000 |  |
| 3420 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 320,0000 |
| 3421 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3422 | Административное здание по адресу: Физкультурный пр-д, д. 2, стр. 1, р-н Филевский парк (со сносом строений по адресам: Физкультурный пр-д, д. 2, стр. 2) | 21 | 001 003 001 | 1 402,3372 | 2021-2026 | | | 8,4899 | 12,7350 | | 420,0000 | | | 800,0000 |  |  |
| 3423 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 161,1123 |  |
| 3424 | Комплекс административных зданий по адресу: ул. Рябиновая, влд.39 | 22 | 001 003 001 | 11 591,6747 | 2019-2022 | | | 11 501,6677 |  | |  | | |  |  |  |
| 3425 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2024 | | |  | 90,0070 | |  | | |  |  |  |
| 3426 | Объект общественного назначения с гаражом, р-н Проспект Вернадского, кв-л. 32-33, 34-35 | 23 | 001 003 001 | 2 070,8400 | 2023-2026 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3427 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 837,3272 | 2023-2026 | | | 22,3913 | 338,1595 | | 293,9786 | | | 182,7978 |  |  |
| 3428 | Оплата выполненных работ |  |  | 79,6128 | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 79,6128 |  |
| 3429 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 893,9000 | 2025-2026 | | |  |  | | 683,9000 | | | 210,0000 |  |  |
| 3430 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 260,0000 | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 260,0000 |  |
| 3431 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3432 | Административное здание ОМОН (на транспорте) "Меч" Главного управления Росгвардии по городу Москве по адресу: г. Москва, ул.Нижние Мневники, д. 17 (Северо-Западный административный округ г. Москвы) | 24 | 001 003 001 | 880,0000 | 2024-2026 | | |  | 450,0000 | | 200,0000 | | | 206,0000 |  |  |
| 3433 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 24,0000 |  |
| 3434 | **Зеленоградский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3435 | Подразделения УГИБДД и УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, р-н Крюково, п. Малино, пересечение проектируемого пр-да 6536 и ул. Малинская | 25 | 001 003 001 | 1 349,3166 | 2023-2026 | | | 6,5006 | 206,7407 | | 689,3447 | | | 333,5055 |  |  |
| 3436 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2027 | | |  |  | |  | | |  | 113,2251 |  |
| 3437 | **Московская область** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3438 | Реконструкция и расширение базового центра служебного собаководства по адресу: г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, влд.3 (достройка спортивного центра и закрытого стрелкового тира в составе объекта незавершенного строительства "Базовый центр служебного собаководства" по адресу: Московская обл. г. Балашиха) | 26 | 001 003 001 | 636,4389 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3439 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 18,6603 | 2016-2018 | | | 18,6603 |  | |  | | |  |  |  |
| 3440 | Строительство |  |  | 604,5296 | 2019-2020 | | | 604,5296 |  | |  | | |  |  |  |
| 3441 | Оплата выполненных работ |  |  | 13,2490 | 2021-2023 | | | 13,2490 |  | |  | | |  |  |  |
| 3442 | Реконструкция инженерных сетей "Базового центра служебного собаководства" по адресу: г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, влд. 3 | 27 | 001 003 001 | 365,5000 | 2021-2025 | | | 31,5440 | 84,9500 | | 249,0060 | | |  |  |  |
| 3443 | **Укрупненные мероприятия по реализации комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, в том числе Административное здание по адресу: ул.Икшинская, д.6, 8,10 (ОВД); Административное здание, р-н Отрадное, ул. Декабристов, влд. 47 (ОВД); Административное здание, р-н Беговой, 1-й Боткинский пр-д, влд. 7 (ОВД); Административное здание, р-н Бутырский, ул. Руставели, д. 6А (ОВД); Административное здание, р-н Ивановское, ш. Энтузиастов, влд. 67 (ОВД); Административное здание по адресу: Симферопольский пр-д, д.3 \*(ОВД); Административное здание по адресу: Кутузовский пр-т, д. 84 (ОВД); Административное здание, р-н Силино, г. Зелоноград, пр-д 474 (ОВД)** | **28** |  |  |  | | |  | **190,0000** | | **1 870,3941** | | | **5 474,0024** | **10 470,5647** |  |
| 3444 | **Департамент экономической политики и развития города Москвы** | **840** |  |  |  | | |  | **175,0000** | | **175,0000** | | |  |  |  |
| 3445 | **Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов** | **17 А 04 00000 0113** |  |  |  | | |  | **175,0000** | | **175,0000** | | |  |  |  |
| 3446 | **Троицкий административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3447 | Административное здание по адресу: пос. Вороновское, Варшавское ш., 64-й км, двлд. 1 | 1 | 001 003 001 | 350,0000 | 2024-2025 | | |  | 175,0000 | | 175,0000 | | |  |  |  |
| 3448 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | |  | **167,9414** | | **652,3287** | | | **6 324,5023** | **15 000,0000** | **13 678,0223** |
| 3449 | **Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов** | **17 А 04 00000 0113** |  |  |  | | |  | **167,9414** | | **652,3287** | | | **6 324,5023** | **15 000,0000** | **13 678,0223** |
| 3450 | Административное здание, пос. Сосенское, п. Коммунарка | 1 | 001 003 001 | 701,1469 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3451 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 26,4068 | 2017-2018 | | | 26,4068 |  | |  | | |  |  |  |
| 3452 | Строительство |  |  | 639,0259 | 2018-2020 | | | 639,0259 |  | |  | | |  |  |  |
| 3453 | Оплата выполненных работ |  |  | 35,7142 | 2021-2028 | | | 8,8446 |  | |  | | |  |  | 26,8696 |
| 3454 | Административное здание по адресу: пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра | 2 | 001 003 001 | 1 450,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3455 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 37,8000 | 2020-2025 | | | 11,3400 |  | | 26,4600 | | |  |  |  |
| 3456 | Строительство |  |  | 380,4249 | 2023-2026 | | | 16,6148 | 57,9414 | | 305,8687 | | |  |  |  |
| 3457 | Оплата выполненных работ |  |  | 1 031,7751 | 2026-2027 | | |  |  | |  | | | 651,6285 | 380,1466 |  |
| 3458 | Административное здание с площадками осмотра и парковки транспорта УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве | 3 | 001 003 001 | 1 540,0000 | 2024-2028 | | |  | 20,0000 | | 80,0000 | | | 500,0000 | 700,0000 | 240,0000 |
| 3459 | Центр кинологической службы УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве | 4 | 001 003 001 | 1 822,4575 | 2024-2028 | | |  | 10,0000 | | 80,0000 | | | 500,0000 | 899,5000 | 332,9575 |
| 3460 | Административное здание УВД по ТиНАО ГУ МВД в р-не Троицк | 5 | 001 003 001 | 7 410,9224 | 2024-2030 | | |  | 40,0000 | | 80,0000 | | | 922,8738 | 2 389,8534 | 3 978,1952 |
| 3461 | Комплекс административных зданий для подразделений ГУ Росгвардии по г. Москве | 6 | 001 003 001 | 11 000,0000 | 2024-2030 | | |  | 40,0000 | | 80,0000 | | | 1 270,0000 | 1 260,0000 | 8 350,0000 |
| 3462 | Изолятор временного содержания на 50 мест в р-не Троицк | 7 | 013 003 003 | 1 000,0000 | 2026-2028 | | |  |  | |  | | | 50,0000 | 200,0000 | 750,0000 |
| 3463 | **Укрупненные мероприятия по реализации комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органов, в том числе, административные здания р-нах Коммунарка, Троицк, Вороново, Бекасово, Филимонковский, Внуково** | **8** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **2 430,0000** | **9 170,0000** |  |
| 3464 | **Укрупненные мероприятия по развитию материально-технической базы правоохранительных органов, в том числе сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году** | **9** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | **0,5000** |  |
| 3465 | **Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | **17 Б 00 00000** |  |  |  | | |  | **4 626,0527** | | **2 856,5218** | | | **4 329,3724** | **3 446,8069** | **1 923,3196** |
| 3466 | **Департамент гражданского строительства города Москвы** | **806** |  |  |  | | |  | **1 049,9444** | | **1 750,1371** | | | **1 147,4365** | **706,1459** | **60,5000** |
| 3467 | **Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения** | **17 Б 10 00000 0310** |  |  |  | | |  | **1 049,9444** | | **1 750,1371** | | | **1 147,4365** | **706,1459** |  |
| 3468 | **Пожарные депо** |  |  |  |  | | |  | **1 049,9444** | | **1 750,1371** | | | **1 147,4365** | **706,1459** |  |
| 3469 | **Средства софинансирования** |  |  |  |  | | |  | **23,1330** | | **129,9575** | | |  |  | **17,5074** |
| 3470 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3471 | Пожарное депо по адресу: р-н Северный, п. Северный, Дмитровское ш., влд.163 | 1 | 013 013 002 | 917,4803 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3472 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 416,9038 | 2017-2023 | | | 416,9038 |  | |  | | |  |  |  |
| 3473 | Средства бюджета города Москвы (оплата выполненных работ) |  |  | 64,3670 | 2024-2025 | | |  | 60,6670 | | 3,7000 | | |  |  |  |
| 3474 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 383,3447 | 2021-2023 | | | 383,3447 |  | |  | | |  |  |  |
| 3475 | Средства софинансирования (оплата выполненных работ) |  |  | 52,8648 | 2024-2028 | | |  | 22,4000 | | 12,9574 | | |  |  | 17,5074 |
| 3476 | **Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3477 | Пожарное депо на 5 машино-мест 46 пожарной части (с учебным центром), ул. Западная, влд.16. Перекладка напорной канализации и телефонной канализации с выносом из зоны строительства. Устройство пристенного дренажа. | 2 | 013 013 002 | 1 595,1178 | 2012-2023 | | | 1 411,8804 |  | |  | | |  |  |  |
| 3478 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2024-2026 | | |  | 142,3176 | | 33,4833 | | | 7,4365 |  |  |
| 3479 | Пожарное депо на 4 машино-места, р-н Богородское, 6-й пр-д Подбельского, влд. 8-10 | 3 | 013 013 002 | 1 087,0341 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3480 | Средства бюджета города Москвы (проектирование, строительство, технологическое присоединение, компенсационные выплаты ресурсоснабжающим организациям, строительный контроль) |  |  | 969,2043 | 2023-2025 | | | 371,3619 | 333,9194 | | 223,9230 | | |  |  |  |
| 3481 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2026 | | |  |  | |  | | | 40,0000 |  |  |
| 3482 | Средства софинансирования (проектирование и строительство) |  |  | 117,8298 | 2023-2025 | | | 0,0967 | 0,7330 | | 117,0001 | | |  |  |  |
| 3483 | Пожарное депо в районе промзоны Руднево | 4 | 013 013 002 | 1 181,5146 | 2023-2026 | | | 195,1626 | 245,0546 | | 641,2974 | | | 100,0000 |  |  |
| 3484 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3485 | Пожарное депо на 4 машино-места, территория публичного акционерного общества "Завод имени И.А.Лихачева". Автозаводская ул., влд. 23 | 5 | 013 013 002 | 904,4390 | 2016-2024 | | | 490,6925 | 266,0131 | |  | | |  |  |  |
| 3486 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2025 | | |  |  | | 147,7334 | | |  |  |  |
| 3487 | **Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3488 | Пожарное депо на 5 машино-мест, р-н Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, влд. 8 | 7 | 013 013 002 | 738,1732 | 2011-2022 | | | 730,0546 |  | |  | | |  |  |  |
| 3489 | Оплата выполненных работ |  |  |  | 2023-2027 | | |  | 1,9727 | |  | | |  | 6,1459 |  |
| 3490 | **Укрупненные мероприятия по реализации комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы объектов гражданской защиты населения, в том числе Пожарное депо на 4 машино-места по адресу: г. Москва, ул. Коломенская, напротив влд. 21, р-н Нагатинский затон** | **8** |  |  |  | | |  |  | | **700,0000** | | | **1 000,0000** | **700,0000** |  |
| 3491 | **Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения** | **17 Б 10 00000 0204** |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | **60,5000** |
| 3492 | Реконструкция объекта 5228 | 1 | 013 013 003 | 1 395,0116 | 2001-2028 | | | 1 334,5116 |  | |  | | |  |  | 60,5000 |
| 3493 | **Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы** | **780** |  |  |  | | |  | **302,7534** | | **456,4247** | | | **2 270,4109** | **2 270,4110** |  |
| 3494 | **Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения** | **17 Б 10 00000 0309** |  |  |  | | |  | **302,7534** | | **456,4247** | | | **2 270,4109** | **2 270,4110** |  |
| 3495 | Выполнение работ по реконструкции защитных сооружений гражданской обороны филиала Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод "СВАРЗ" ГУП "Мосгортранс" по адресу: г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 15/17, стр. 4 | 1 | 013 013 003 | 195,6000 | 2024-2025 | | |  | 107,5800 | | 88,0200 | | |  |  |  |
| 3496 | Выполнение работ по реконструкции защитных сооружений гражданской обороны филиала Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод "СВАРЗ" ГУП "Мосгортранс" по адресу: г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 15/17, стр. 15 | 2 | 013 013 003 | 104,4000 | 2024-2025 | | |  | 57,4200 | | 46,9800 | | |  |  |  |
| 3497 | Реконструкция объекта "ГО-43" | 3 | 013 013 003 | 5 000,0000 | 2024-2027 | | |  | 137,7534 | | 321,4247 | | | 2 270,4109 | 2 270,4110 |  |
| 3498 | **Департамент капитального ремонта города Москвы** | **814** |  |  |  | | |  | **1 414,0308** | |  | | |  |  |  |
| 3499 | **Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения** | **17 Б 10 00000 0204** |  |  |  | | |  | **1 414,0308** | |  | | |  |  |  |
| 3500 | Реконструкция объекта 101 и его филиала 84 | 1 | 013 013 003 | 11 344,7600 | 2022-2024 | | | 11 048,7917 | 295,9683 | |  | | |  |  |  |
| 3501 | 1-я очередь строительства Центрального Ядра ММДЦ "Москва-Сити" - многофункционального комплекса "Парк-Сити" на участках 6А, 6Б, 7 и 8 с пересадочным узлом метрополитена. 5-й пусковой комплекс. "Сооружения гражданской обороны" на отметке 103,8м | 2 | 013 013 003 | 1 118,7500 | 2023-2024 | | | 0,6875 | 1 118,0625 | |  | | |  |  |  |
| 3502 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | |  | **1 754,6431** | | **400,0000** | | | **461,5250** |  | **62,8196** |
| 3503 | **Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения** | **17 Б 10 00000 0310** |  |  |  | | |  | **1 754,6431** | | **400,0000** | | | **461,5250** |  | **62,8196** |
| 3504 | **Пожарные депо** |  |  |  |  | | |  | **1 754,6431** | | **400,0000** | | | **461,5250** |  | **62,8196** |
| 3505 | **Новомосковский административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3506 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Воскресенское | 1 | 013 013 002 | 1 127,0840 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3507 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 15,2164 | 2019-2022 | | | 15,2164 |  | |  | | |  |  |  |
| 3508 | Строительство |  |  | 1 111,8676 | 2019-2025 | | | 393,4967 | 561,9569 | | 156,4140 | | |  |  |  |
| 3509 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Рязановское | 2 | 013 013 002 | 574,5290 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3510 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 37,4541 | 2017-2023 | | | 37,4541 |  | |  | | |  |  |  |
| 3511 | Строительство |  |  | 537,0749 | 2017-2024 | | | 345,8705 | 188,2644 | | 2,9400 | | |  |  |  |
| 3512 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Филимонковское | 3 | 013 013 002 | 829,8946 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3513 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 33,8287 | 2019-2023 | | | 33,8287 |  | |  | | |  |  |  |
| 3514 | Строительство |  |  | 733,2463 | 2015-2023 | | | 733,2463 |  | |  | | |  |  |  |
| 3515 | Оплата выполненных работ |  |  | 62,8196 | 2028 | | |  |  | |  | | |  |  | 62,8196 |
| 3516 | Строительство пожарного депо на 6 машино-мест по адресу: г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово | 4 | 013 013 002 | 1 663,5931 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3517 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 53,9180 | 2023 | | | 53,9180 |  | |  | | |  |  |  |
| 3518 | Строительство |  |  | 1 477,7413 | 2020-2025 | | | 482,5175 | 754,5778 | | 240,6460 | | |  |  |  |
| 3519 | Оплата выполненных работ |  |  | 131,9338 | 2026 | | |  |  | |  | | | 131,9338 |  |  |
| 3520 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос. Щаповское | 5 | 013 013 002 | 488,5300 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3521 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 17,3357 | 2014-2019 | | | 17,3357 |  | |  | | |  |  |  |
| 3522 | Строительство |  |  | 448,7738 | 2014-2020 | | | 448,7738 |  | |  | | |  |  |  |
| 3523 | Оплата выполненных работ |  |  | 22,4205 | 2021-2026 | | | 12,8999 |  | |  | | | 9,5206 |  |  |
| 3524 | Пожарное депо на 4 машино-места, пос.Первомайское | 6 | 013 013 002 | 1 014,2110 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3525 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 27,3932 | 2013-2021 | | | 27,3932 |  | |  | | |  |  |  |
| 3526 | Строительство |  |  | 756,1219 | 2014-2024 | | | 547,1219 | 209,0000 | |  | | |  |  |  |
| 3527 | Оплата выполненных работ |  |  | 230,6959 | 2026 | | |  |  | |  | | | 230,6959 |  |  |
| 3528 | Пожарное депо на 2 машино-места, пос. Новофедоровское | 7 | 013 013 002 | 572,3096 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3529 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,1403 | 2019-2022 | | | 14,1403 |  | |  | | |  |  |  |
| 3530 | Строительство |  |  | 558,1693 | 2018-2024 | | | 517,3253 | 40,8440 | |  | | |  |  |  |
| 3531 | Подъездная дорога к пожарному депо на  6 машино-мест со строительством локального очистного сооружения, пос. Киевский | 8 | 015 001 001 | 14,8776 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3532 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,8776 | 2015-2021 | | | 14,8776 |  | |  | | |  |  |  |
| 3533 | Подъездная дорога к пожарному депо на 4 машино-места, пос. Щаповское | 9 | 015 001 001 | 79,8605 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3534 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 4,4985 | 2019 | | | 4,4985 |  | |  | | |  |  |  |
| 3535 | Строительство |  |  | 44,1005 | 2018-2021 | | | 44,1005 |  | |  | | |  |  |  |
| 3536 | Оплата выполненных работ |  |  | 31,2615 | 2026 | | |  |  | |  | | | 31,2615 |  |  |
| 3537 | **Укрупненные мероприятия по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения, в том числе, сезонные работы и окончательные расчеты за работы, выполненные в предшествующем году** | **10** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **58,1132** |  |  |
| 3538 | **Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы** | **839** |  |  |  | | |  | **104,6810** | | **249,9600** | | | **450,0000** | **470,2500** | **1 800,0000** |
| 3539 | **Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения** | **17 Б 10 00000 0310** |  |  |  | | |  | **104,6810** | | **249,9600** | | | **450,0000** | **470,2500** | **1 800,0000** |
| 3540 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3541 | 27-я пожарно-спасательная часть, ул. Скаковая, д. 22 | 1 | 013 013 002 | 162,3282 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3542 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 5,5535 | 2018 | | | 5,5535 |  | |  | | |  |  |  |
| 3543 | Реконструкция |  |  | 156,7747 | 2019-2024 | | | 141,7747 | 15,0000 | |  | | |  |  |  |
| 3544 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3545 | 35-я пожарно-спасательная часть, ул. Полковая, д. 12 | 2 | 013 013 002 | 201,4519 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3546 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,2780 | 2018 | | | 8,2780 |  | |  | | |  |  |  |
| 3547 | Реконструкция |  |  | 193,1739 | 2019-2023 | | | 193,1739 |  | |  | | |  |  |  |
| 3548 | **Северо-Западный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3549 | Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 28, стр. 6 | 3 | 013 013 003 | 499,2319 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3550 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 44,6329 | 2022-2024 | | | 42,6329 | 2,0000 | |  | | |  |  |  |
| 3551 | Реконструкция |  |  | 454,5990 | 2024-2026 | | |  |  | | 102,0000 | | | 102,5990 | 250,0000 |  |
| 3552 | **Троицкий административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3553 | Поисково-спасательная станция "Вороново" ГКУ города Москвы "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" в п. ЛМС пос. Вороновское | 4 | 013 013 001 | 590,7279 |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3554 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 49,0336 | 2023-2024 | | | 20,5226 | 28,5110 | |  | | |  |  |  |
| 3555 | Строительство |  |  | 541,6943 | 2023-2026 | | | 29,3469 | 59,1700 | | 103,1774 | | | 200,0000 | 150,0000 |  |
| 3556 | **Северный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3557 | ГБУ г. Москвы Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники, Ленинградское ш., д. 43, стр.4 | 5 | 013 013 003 | 635,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3558 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 35,0000 |  | | |  |  | |  | | | 35,0000 |  |  |
| 3559 | Реконструкция |  |  | 600,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  | 600,0000 |
| 3560 | **Южный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3561 | ГБУ г. Москвы Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники, 2-й Кожуховский пр-д, д. 25, стр. 11 | 6 | 013 013 002 | 535,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3562 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 35,0000 |  | | |  |  | |  | | | 35,0000 |  |  |
| 3563 | Реконструкция |  |  | 500,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  | 500,0000 |
| 3564 | **Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3565 | Поисково-спасательная станция в Троицком административном округе г. Москвы | 7 | 013 013 001 | 730,0000 | 2026-2030 | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3566 | Проектно-изыскательские работы |  |  | 30,0000 |  | | |  |  | |  | | | 30,0000 |  |  |
| 3567 | Строительство |  |  | 700,0000 |  | | |  |  | |  | | |  |  | 700,0000 |
| 3568 | **Укрупненные мероприятия по строительству, реконструкции объектов гражданской защиты населения** | **8** |  |  |  | | |  |  | | **44,7826** | | | **47,4010** | **70,2500** |  |
| 3569 | **Мобилизационная подготовка экономики** | **17 В 00 00000** |  |  |  | | |  | **8 312,8000** | | **556,9000** | | |  |  |  |
| 3570 | **Департамент капитального ремонта города Москвы** | **814** |  |  |  | | |  | **8 187,8000** | | **556,9000** | | |  |  |  |
| 3571 | **Реализация мероприятий, связанных с проведением на территории Российской Федерации мобилизационных мероприятий** | **17 В 05 00000 0204** |  |  |  | | |  | **8 187,8000** | | **556,9000** | | |  |  |  |
| 3572 | **Северо-Восточный административный округ города Москвы** |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |
| 3573 | Административное здание по адресу: ул. Яблочкова, д.5, стр.5 | 1 | 013 002 001 | 3 366,4340 | 2023-2024 | | | 2 016,3340 | 1 350,1000 | |  | | |  |  |  |
| 3574 | Административное здание вблизи ул. Яблочкова, д.5, стр.5 | 2 | 013 002 001 | 7 394,6000 | 2024-2025 | | |  | 6 837,7000 | | 556,9000 | | |  |  |  |
| 3575 | **Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы** | **020** |  |  |  | | |  | **125,0000** | |  | | |  |  |  |
| 3576 | **Реализация мероприятий, связанных с проведением на территории Российской Федерации мобилизационных мероприятий** | **17 В 05 00000 0204** |  |  |  | | |  | **125,0000** | |  | | |  |  |  |
| 3577 | **Акционерное общество "Мосводоканал"** |  |  |  |  | | |  | **125,0000** | |  | | |  |  |  |
| 3578 | Вынос сетей водоснабжения вблизи здания  ул. Яблочкова, д.5, стр.5 (включая проектно-изыскательские работы) | 1 | 013 002 001 | 125,0000 | 2024 | | |  | 125,0000 | |  | | |  |  |  |
| 3579 | **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ** | **34 0 00 00000** |  |  |  | | |  |  | | **106 142,9706** | | | **41 311,6815** | **29 544,6471** |  |
| 3580 | **Мероприятия по осуществлению капитальных вложений, не включенные в государственные программы города Москвы** | **34 А 00 00000** |  |  |  | | |  |  | | **106 142,9706** | | | **41 311,6815** | **29 544,6471** |  |
| 3581 | **Департамент экономической политики и развития города Москвы** | **840** |  |  |  | | |  |  | | **106 142,9706** | | | **41 311,6815** | **29 544,6471** |  |
| 3582 | **Мероприятия по осуществлению капитальных вложений, не включенные в государственные программы города Москвы** | **34 А 01 00000 0412** |  |  |  | | |  |  | | **106 142,9706** | | | **41 311,6815** | **29 544,6471** |  |
| 3583 | Укрупненные мероприятия на реализацию инвестиционных проектов | 1 |  |  |  | | |  |  | | 106 142,9706 | | | 41 311,6815 | 29 544,6471 |  |
| 3584 | **ПРОЧИЕ НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ** | **35 0 00 00000** |  |  |  | | | **3 203,7810** | **5 252,2680** | |  | | |  |  |  |
| 3585 | **Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением** | **35 Г 00 00000** |  |  |  | | | **3 203,7810** | **5 252,2680** | |  | | |  |  |  |
| 3586 | **Департамент развития новых территорий города Москвы** | **509** |  |  |  | | | **229,7810** | **34,2680** | |  | | |  |  |  |
| 3587 | **Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Московской области в целях проведения работ по реконструкции автомобильной дороги** | **35 Г 01 09100** |  |  |  | | | **229,7810** | **34,2680** | |  | | |  |  |  |
| 3588 | Реконструкция участка автомобильной дороги по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Одинцово, проезд к дому отдыха "Полет" | 1 |  | 264,0490 | 2019-2024 | | | 229,7810 | 34,2680 | |  | | |  |  |  |
| 3589 | **Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы** | **807** |  |  |  | | | **2 974,0000** | **5 218,0000** | |  | | |  |  |  |
| 3590 | **Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Московской области в целях осуществления расходов, связанных со строительством объекта "Создание и эксплуатация сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково - Железнодорожный" на платной основе", включая выкуп земельных участков и подготовку территории** | **35 Г 01 01400** |  |  |  | | | **2 974,0000** |  | |  | | |  |  |  |
| 3591 | Расходы на строительство объекта "Создание и эксплуатация сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково - Железнодорожный" на платной основе", включая выкуп земельных участков и подготовку территории | 1 |  |  |  | | | 2 974,0000 |  | |  | | |  |  |  |
| 3592 | **Межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Московской области в целях проведения работ, связанных со строительством и реконструкцией региональных объектов транспортной инфраструктуры Московской области (в том числе на возмещение осуществленных расходов бюджета Московской области)** | **35 Г 01 05400** |  |  |  | | |  | **5 218,0000** | |  | | |  |  |  |
| 3593 | Проведение работ, связанных со строительством и реконструкцией региональных объектов транспортной инфраструктуры Московской области (в том числе на возмещение осуществленных расходов бюджета Московской области) | 1 |  | 5 218,0000 | 2024 | | |  | 5 218,0000 | |  | | |  |  |  |
|  | 1  Финансирование с учетом средств, предусмотренных Департаменту городского имущества города Москвы. |  |  |  | |  |  | | |  | |  |

|  |
| --- |
|  |