ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО МОСКОВСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ В 2001-2007 ГОДАХ (29.11.2005г.)

| № | Показатели | Един. измер. | 2001 год отчет | 2002 год отчет | 2003 год отчет | 2004 год отчет | 2005 год ожидаемое | 2006 год прогноз | 2007 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиции в метростроение | млн. руб. | 4 279,2 | 6 807,9 | 11 609,5 | 8 890,7 | 7 781,8 | 11 686,8 | 18 500,0 |
|  | в том числе |  |
| 1.1. | - Федеральный бюджет | млн. руб. | 1 354,7 | 935,5 | 2 734,7 | 817,5 | 978,0 | 1 766,4 | - |
| 1.2. | - Городской бюджет | млн. руб. | 2 924,5 | 5 872,4 | 8 874,8 | 8 073,2 | 6 803,8 | 9 920,4 | - |
| 2. | Направлено на замену подвижного состава | млн. руб. | 621,9 | 1 234,9 | 1 268,7 | 1 106,0 | 300,0 | 2 000,0 | 4 000,0 |
|  |  | Ед. | 31 | 95 | 89 | 38 | - | 61 | 85 |
| 3. | Введено в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - новых участков линий | км. | 1,4 | 2,0 | 8,2 | - | 2,3 | 0,5 | 15,2 |
| 3.2. | - новых станций | Ед. | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 5 |
|  | в том числе |  |
| 3.2.1 | - пересадочных | Ед. | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 3.3. | - дополнительных входов | Ед. | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4. | Построено вчерне: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - новых участков линий | км. | 1,21 | 2,20 | 10,80 | - | 2,72 | 0,50 | 15,22 |
| 4.2. | - новых станций | Ед. | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 5 |
| 4.3. | - дополнительных входов | Ед. | - | - | - | 2 | 1 | - | - |