ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (Включая АПЗ)

для корректировки проекта строительства Замоскворецкой линии метрополитена на участке от станции «Красногвардейская» до станции «Братеево» с электродепо

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 06.09.2005 г. №669-ПП «О плане метростроения в городе Москве на 2005-2007 гг.» и проектом постановления Правительства Москвы «О городской целевой программе развития Московского метрополитена на 2007-2009 гг.» поручено откорректировать проект строительства Замоскворецкой линии метрополитена на участке от станции «Красногвардейская» до станции «Братеево» с электродепо.

Протоколом выездного совещания, проведенного Мэром Москвы Ю.М. Лужковым на объектах города, от 9 сентября 2006 года №4-ВС-45/06 «О ходе строительства линий метрополитена на 2007-2009 гг.» в 2007-2009 гг. намечено возобновление проектирования и строительства начатых участков Замоскворецкой линии «Красногвардейская» - «Братеево» и Люблинско-Дмитровской линии «Марьино» - «Зябликово» для обеспечения ввода в эксплуатацию этих участков в 2011-2012 гг.

Сооружение продления Замоскворецкой линии от станции «Красногвардейская» до станции «Братеево» с сооружением электродепо необходимо для:
- улучшения транспортного обслуживания населения периферийного района Братеево;
- повышения надежности работы Замоскворецкой линии метрополитена при строительстве электродепо Братеево.

Градостроительное задание подготовлено в составе «Градостроительного задания (включая АПЗ) для корректировки проекта строительства Замоскворецкой линии метрополитена на участке от станции Красногвардейская до станции Братеево с электродепо».

При корректировке проекта строительства Замоскворецкой линии метрополитена на участке от станции «Красногвардейская» до станции «Братеево» с электродепо руководствоваться материалами, разработанными в составе данной работы, а также ТЭО строительства Замоскворецкой линии метрополитена, разработанного в 1988-1989 гг.

1. Линию запроектировать из района Зябликово (ЮАО) в район Братеево (ЮАО): от тупиков за станцией «Красногвардейская» вдоль Орехового бульвара до Задонского проезда, далее по территориям природного комплекса «Братеевская пойма» с долинами реки Шмелевки и Соровского ручья  РРГД (режимы регулирования градостроительной деятельности) - 1-5 и природного комплекса «Долина реки Городни в Братеево» РРГД - 1, 3, до пересечения с Ключевой улицей и затем в створе Паромной улицы ориентировочно до строения 9 корп. 1.

1.1.  Линию метрополитена проектировать в технической зоне, зарезервированной для ее строительства, в тоннелях мелкого заложения, кроме участка от пересечения трассы с магистральной улицей общегородского значения 2 класса Печатники - Братеево (проезд 5396) до прибрежной зоны реки Городни, этот участок выполнить в наземном исполнении.

1.2.  На линии запроектировать соединительную ветку для захода подвижного состава в проектируемое электродепо Братеево, за станцией «Братеево» предусмотреть размещение тупиков.

2.  На линии разместить станцию с условным названием «Братеево» вблизи жилого микрорайона 3А района Братеево, между Ключевой и Братеевской улицами, мелкого заложения с двумя вестибюлями:
северным - наземным, в районе Братеевской улицы с выходами к жилой и проектируемой общественной застройке, остановочным пунктам НГПТ;
южным - подземным, вблизи Ключевой улицы с выходом жилой и проектируемой общественной застройке, остановочным пунктам НГПТ.

3.  Для технического обслуживания и ремонта подвижного состава использовать проектируемое электродепо Братеево, техническая зона для строительства которого зарезервирована линиями градостроительного регулирования.

4.  Проектирование линии метрополитена выполнить в увязке с существующей и проектируемой застройкой, линиями градостроительного регулирования, существующим положением и предложениями по развитию транспортной инфраструктуры, размещением инженерных коммуникаций.

5.  Трассировку линии и размещение станции разработать в соответствии с законами Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» и «Об охране и использовании памятников истории и культуры» и других нормативных документов и стандартов.

6.   Разработать раздел «Охрана окружающей среды», включающий оценку воздействия линии метрополитена на окружающую среду, в том числе виброакустическую, комплекс природоохранных мероприятий - шумозащитных и противовибрационных и согласовать в установленном порядке с заинтересованными организациями.

7.  При проектирований станции обеспечить высокий уровень комфорта для пассажиров, в том числе для маломобильных групп населения в соответствии со СНИП 35-01-2001 г.

8.  Загрузку станции и перегона Замоскворецкой линии метрополитена на участке от станции «Красногвардейская» до станции «Братеево» принять по приложению 1 (таблицы 1 и 2) к Заданию.